# Приложение

к постановлению

администрации города Томска

от 23.09.2009 N 880

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА ТОМСКА ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2010 - 2016 ГОДАХ"

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 06.02.2014 N 79, от 17.06.2014 N 531,

от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

## I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного

фонда в 2010 - 2016 годах" (далее по тексту - Программа)

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации города Томска от 08.09.2009 N р1067 "О создании рабочей группы по разработке городской долгосрочной целевой программы "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2012 годах" |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090) |
| Заказчик | Администрация Города Томска |
| Исполнители | Комитет жилищной политики администрации Города Томска Территориальные органы администрации Города Томска Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090) |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация Города Томска |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": |  |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Доступное и комфортное жилье |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Задача 1. Развитие жилищного строительства Задача 2. Повышение качества жилья |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090) |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель программы - комплексное решение проблем переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", из аварийного жилищного фонда Города Томска и ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск", а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений. Задачи программы: 1. разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска; 2. повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска; 3. стимулирование развития рынка жилья; 4. разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск"; 5. развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Цель: комплексное решение проблем переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", из аварийного жилищного фонда Города Томска и ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск", а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, | 11 | 17 | 37 | 25 | 3 | 38 | 68 |
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", домов | 0 | 15 | 37 | 25 | 0 | 5 | 19 |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, | 1,920 | 2,431 | 9,143 | 5,679 | 1,185 | 13,046 | 21,752 |
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", тыс. кв. м | 0 | 1,475 | 9,143 | 5,679 | 0,139 | 2,036 | 5,567 |
| Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 3. Стимулирование развития рынка жилья | Число переселенных граждан, | 188 | 259 | 804 | 469 | 94 | 1032 | 1630 |
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", человек | 0 | 185 | 804 | 469 | 10 | 169 | 440 |
| Задача 4. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск". Задача 5. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | 141472,66 | 64530,0 | 0,00 | 0,00 | 39274,62 | 486102,61 | 739259,64 |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 N 1450) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | годы | Источники |
|  |  | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники | Всего по источникам |
|  | 2010 | 78074,8 | 0,0 | 0,0 | 141472,6 | 219547,4 |
|  | 2011 | 335000,0 | 0,0 | 65000,0 | 64530,0 | 464530,0 |
|  | 2012 | 128481,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128481,8 |
|  | 2013 | 8795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8795,2 |
|  | 2014 | 248798,1 | 0,0 | 0,0 | 39274,6 | 288072,7 |
|  | 2015 | 257612,0 | 0,0 | 0,0 | 486102,6 | 743714,6 |
|  | 2016 | 68279,7 | 0,0 | 0,0 | 739259,6 | 807539,3 |
|  | ИТОГО | 1125041,6 | 0,0 | 65000,0 | 1470639,5 | 2660681,1 |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 30.12.2014 N 1450) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2010 - 2016 годы |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1. Формирование нормативно-правовой базы, подпрограмм и регламентирующей порядок реализации программы. 2. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск". 3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений. |
|  | 4. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 5. Формирование земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков. 6. Привлечение к решению задач целевой программы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории в порядке, установленном постановлением Мэра города Томска от 11.03.2008 N 149 "О регламенте работы администрации Города Томска по организации торгов по продаже земельных участков или права аренды, права на заключение договора о развитии застроенной территории в городе Томске". 7. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания. 8. Иные мероприятия, предусмотренные настоящей программой для реализации основных целей и задач программы |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090) |
| Организация управления муниципальной программой и контроль ее реализации: |  |
| управление муниципальной программой осуществляет | Комитет жилищной политики администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Комитет жилищной политики администрации Города Томска Территориальные органы администрации Города Томска Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска Управление экономического развития администрации Города Томска |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090) |

## II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Проблема переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Города Томска, особо актуальна и первостепенна.

Площадь жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" по состоянию на 01.01.2009 превысила 10,5 млн кв. м. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск", по данным органов государственной статистики, на начало 2009 года составляла 19,42026 тыс. кв. м.

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Томск" расположено более 800 ветхих и аварийных домов, из которых более 180 жилых домов признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции).

В многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции), проживают порядка 3000 граждан.

Специфика жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" заключается в значительном (48,4%) удельном весе деревянных домов в общем числе многоквартирных домов. Более высокие в сравнении с другими административными центрами регионов Сибирского федерального округа темпы роста ввода жилой площади в расчете на душу населения Города Томска в 2004 - 2008 гг. не привели к снижению доли аварийного жилья в общей площади жилого фонда в связи с увеличивающимся процентом износа деревянного жилого фонда.

Первоочередной задачей Программы является ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, что позволит снизить общий физический износ многоквартирных домов, повысить качество условий проживания населения муниципального образования "Город Томск".

В целях реализации положений федерального законодательства необходимо разработать механизм своевременного переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции), а также в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Ключевая проблема в решении задач переселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда Города Томска - недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами бюджетных и внебюджетных источников. С учетом возможностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов данная Программа направлена на поэтапное решение проблемы.

Для более эффективного решения проблемы в качестве дополнительных источников должны быть привлечены внебюджетные ресурсы, в том числе средства застройщиков, заинтересованных в предоставлении земельных участков и присоединении к городской инфраструктуре.

Программа определяет прогнозное число граждан, планируемое к переселению из аварийного жилищного фонда Города Томска, состав и объем предполагаемых источников финансирования, организационный и финансово-инвестиционный механизмы реализации планируемых мер.

Принципы и цели Программы, механизм ее реализации определены на основе анализа существующей ситуации в градостроительном и жилищном комплексе муниципального образования "Город Томск".

Общая потребность в жилых помещениях, необходимых для переселения граждан, занимающих жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, составляет порядка 2361 квартира (79,611 тыс. кв. м). Настоящей Программой предусматривается предоставление 1614 квартир, переселение порядка 4549 граждан, расселение 55,118 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 17.06.2014 N 531, от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

## III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - комплексное решение проблем переселения граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", из аварийного жилищного фонда Города Томска и ликвидация аварийного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений.

Задачи Программы:

1. разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска;

2. повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска;

3. стимулирование развития рынка жилья;

4. разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск";

5. развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска.

## IV. ЭТАПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1. В целях реализации мероприятий Программы на подготовительном этапе - 2009 год - будет осуществлено формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок реализации Программы.

2. Срок реализации Программы - 2010 - 2016 годы.

3. Настоящая Программа регламентирует порядок переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу (или реконструкции) и включенных в приложения 1 - 8, 10 - 11.1, 16, 17 к настоящей Программе, а также порядок предоставления жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания и включенные в приложения 1, 4, 7, 10 - 11, 16 к настоящей Программе.

4. Этапы реализации Программы:

1 этап Программы - 2010 год:

Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 1 к Программе.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск", в соответствии с графиком, содержащимся в приложении 2 к Программе. Под инвесторами в рамках настоящей Программы понимаются лица, заключившие в установленном порядке договор о развитии застроенной территории.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Работы по формированию земельных участков под снесенными в 2009 году аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков (согласно перечню земельных участков, выставляемых на торги, содержащемуся в приложении 9 к Программе).

Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов (согласно перечню многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2010 году за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", содержащемуся в приложении 1.1 к Программе).

Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома.

Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов (приложение 3 к Программе), обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2 этап Программы - 2011 год:

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 1 к Программе приобретенных для целей переселения указанных граждан в предшествующем году жилых помещений.

Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 4 к Программе.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск", в соответствии с графиком, содержащимся в приложении 5 к Программе.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Работы по формированию земельных участков под снесенными в 2010 году аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков (согласно перечню земельных участков, выставляемых на торги, содержащемуся в приложении 9 к Программе).

Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов.

Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома.

Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов (приложение 6 к Программе), обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

3 этап Программы - 2012 год:

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 4 к Программе приобретенных для целей переселения указанных граждан в предшествующем году жилых помещений.

Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 7 к Программе.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 Программы.

Работы по формированию земельных участков под снесенными в 2011 году аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков (согласно перечню земельных участков, выставляемых на торги, содержащемуся в приложении 9 к Программе).

Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов.

Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов (приложение 8 к Программе), обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

4 этап Программы - 2013 год:

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 7 к Программе приобретенных для целей переселения указанных граждан в предшествующем году жилых помещений.

Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 10 к Программе.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов.

5 этап Программы - 2014 год:

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 10 к Программе приобретенных для целей переселения указанных граждан в предшествующем году жилых помещений.

Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 11 к Программе.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск", в соответствии с графиком, содержащимся в приложении 11.1 к Программе.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов.

Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома.

6 этап Программы - 2015 год:

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 11 к Программе, приобретенных для целей переселения указанных граждан в предшествующем году жилых помещений.

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 16 к Программе, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск", за счет средств инвесторов осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в приложении 16.1 к Программе.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

7 этап программы - 2016 год:

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложениям 16, 17 к программе, приобретенных для целей переселения указанных граждан в предшествующем году жилых помещений.

Приобретение в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", содержащихся в перечне, согласно приложению 17 к Программе.

Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Работы по сносу аварийных многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, которые в соответствии с Программой подлежат продаже или передаче в аренду по результатам проведения соответствующих торгов.

Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск", за счет средств инвесторов осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в приложении 17.1 к Программе.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

5. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в разделе 6 настоящей Программы.

Организационные мероприятия всех пяти этапов должны быть направлены на обеспечение эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение инвестиций.

В случае экономии средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в ходе реализации мероприятий Программы указанные средства будут направлены на переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Города Томска, содержащихся в резервном перечне многоквартирных домов (согласно приложению 12 к Программе), за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы определено с учетом стоимости выполнения соответствующих работ, услуг.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2016 годах составляет 2660681,1 тыс. руб., в том числе:

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 17.06.2014 N 531, от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

- за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" - 1125041,6 тыс. руб.;

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 17.06.2014 N 531, от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

- за счет средств областного бюджета - 65000,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств - 1470639,5 тыс. руб. (прогноз).

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

## V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ

ПРОГРАММЫ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПРИОРИТЕТНЫХ (ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ)

МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 14, а не приложение 13 к настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий Программы с выделением приоритетных (первоочередных) мероприятий и их ресурсное обеспечение представлен в приложении 13 к настоящей Программе.

## VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. К способам реализации мероприятия настоящей Программы относятся:

1) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику(-ам) такого помещения иного жилого помещения в собственность с зачетом его стоимости в выкупную цену, при этом выкупная цена определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину-нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) жилые помещения могут быть изъяты у собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, подлежащий сносу (реконструкции), для муниципальных нужд на основании статьи 32 Жилищного кодекса РФ;

4) предоставление жилых помещений гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и имеющим вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма;

5) предоставление жилых помещений гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и имеющим вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) и указанных в приложениях 1, 4, 7, 10, 11, 16, 17 к настоящей Программе, предоставляется мера социальной поддержки в форме освобождения от возмещения разницы между стоимостью жилого помещения, предоставляемого гражданину взамен жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с условиями соглашения, заключаемого в порядке части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и размером выкупной цены, определенной в соответствии с частями 6, 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Данная мера социальной поддержки предоставляется собственнику(-ам) жилых помещений, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего раздела, указанная мера социальной поддержки предоставляется в следующих случаях и порядке:

2.1. в случае если размер общей площади жилого помещения, занимаемого собственником (собственником и членами его семьи), составляет менее 31 (тридцати одного) квадратных метров, собственнику (собственнику и членам его семьи) предоставляется взамен жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рмин. <= Р <= Рмин. x 1,35

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рмин. - минимальная общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению, и составляющая 31 (тридцать один) кв. м;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

1,35 - поправочный коэффициент, применяемый для расчета максимальной общей площади жилого помещения, подлежащего предоставлению собственнику (собственнику и членам его семьи) жилого помещения взамен жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд;

2.2. в случае если размер общей площади жилого помещения, занимаемого собственником (и членами его семьи - при наличии), составляет не менее 31 (тридцати одного) квадратных метров, собственнику (собственнику и членам его семьи) предоставляется взамен занимаемого жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, аналогичное жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рзаним. <= Р <= Рзаним. x 1,35

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рзаним. - общая площадь занимаемого собственником (собственником и членами его семьи) жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд;

1,35 - поправочный коэффициент, применяемый для расчета максимальной общей площади жилого помещения, подлежащего предоставлению собственнику (собственнику и членам его семьи) жилого помещения взамен жилого помещения, подлежащего изъятию для муниципальных нужд.

3. Гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции), а также жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и указанных в приложениях 4, 7, 10, 11, 16, 17 к настоящей Программе, может предоставляться мера социальной поддержки в форме предоставления жилого помещения по договору социального найма площадью, превышающей площадь занимаемого нанимателем жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), или жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, либо площадью, превышающей площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению в соответствии с положениями резолютивной части решения суда, предусматривающего предоставление жилого помещения по договору социального найма гражданину (гражданам) в связи с признанием занимаемого гражданином (гражданами) жилого помещения непригодным для проживания, либо в связи с признанием многоквартирного дома, в котором расположено занимаемое гражданином (гражданами) по договору социального найма жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) (при условии, что имеется вступившее в законную силу решение суда). Указанная мера социальной поддержки предоставляется в следующем порядке:

3.1. в случае если наниматель (наниматель и члены его семьи) занимает (занимают) жилое помещение, включающее одну жилую комнату:

3.1.1. и размер общей площади которого не превышает 33 (тридцати трех) квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение жилой площадью не менее занимаемой (в случае если наниматель занимает жилое помещение, в котором размер жилой площади менее 14 квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение, жилой площадью, составляющей не менее 14 квадратных метров) и общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рмин. <= Р = Рпредл.

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рмин. - минимальная общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению указанной в настоящем подпункте категории граждан и составляющая 33 (тридцать три) кв. м;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем аукциона по приобретению жилых помещений для последующего предоставления гражданам в соответствии с условиями аукционной документации;

3.1.2. и размер общей площади которого превышает 33 (тридцати трех) квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение жилой площадью не менее занимаемой (в случае если наниматель занимает жилое помещение, в котором размер жилой площади менее 14 квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение, жилой площадью, составляющей не менее 14 квадратных метров) и общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рзаним. <= Р = Рпредл.

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рзаним. - общая площадь занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) жилого помещения;

Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем аукциона по приобретению жилых помещений для последующего предоставления гражданам в соответствии с условиями аукционной документации;

3.1.3 - 3.1.4. исключены. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090;

3.2. в случае если наниматель (наниматель и члены его семьи) занимает жилое помещение, включающее две комнаты:

3.2.1. и размер общей площади которого не превышает 53 (пятидесяти трех) квадратных метров, нанимателю предоставляется взамен занимаемого жилого помещения, жилое помещение жилой площадью не менее занимаемой (в случае если наниматель занимает жилое помещение, в котором размер жилой площади менее 26 квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение, жилой площадью, составляющей не менее 26 квадратных метров) и общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рмин. <= Р = Рпред.

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рмин. - минимальная общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению указанной в настоящем подпункте категории граждан и составляющая 53 (пятьдесят три) кв. м;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем аукциона по приобретению жилых помещений для последующего предоставления гражданам в соответствии с условиями аукционной документации;

3.2.2. и размер общей площади которого превышает 53 (пятидесяти трех) квадратных метров, нанимателю предоставляется взамен занимаемого жилого помещения, жилое помещение жилой площадью не менее занимаемой (в случае если наниматель занимает жилое помещение, в котором размер жилой площади менее 26 квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение, жилой площадью, составляющей не менее 26 квадратных метров) и общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рзаним. <= Р = Рпредл.

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рзаним. - общая площадь занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) жилого помещения;

Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем аукциона по приобретению жилых помещений для последующего предоставления гражданам в соответствии с условиями аукционной документации.

3.3. В случае если наниматель (наниматель и члены его семьи) занимает жилое помещение, включающее три и более комнат:

3.3.1. и размер общей площади которого не превышает 65 (шестидесяти пяти) квадратных метров, нанимателю предоставляется взамен занимаемого жилого помещения жилое помещение жилой площадью не менее занимаемой (в случае если наниматель занимает жилое помещение, в котором размер жилой площади менее 34 квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение жилой площадью, составляющей не менее 34 квадратных метра) и общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рмин. <= Р = Рпредл.

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рмин. - минимальная общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению указанной в настоящем подпункте категории граждан и составляющая 65 (шестьдесят пять) кв. м;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем аукциона по приобретению жилых помещений для последующего предоставления гражданам в соответствии с условиями аукционной документации;

3.3.2. и размер общей площади которого превышает 65 (шестьдесят пять) квадратных метров, нанимателю предоставляется взамен занимаемого жилого помещения жилое помещение жилой площадью не менее занимаемой (в случае если наниматель занимает жилое помещение, в котором размер жилой площади менее 34 квадратных метров, нанимателю предоставляется жилое помещение жилой площадью, составляющей не менее 34 квадратных метра) и общей площадью, составляющей:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

Рзаним. <= Р = Рпредл.

Р - общая площадь жилого помещения, подлежащего предоставлению;

Рзаним. - общая площадь занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) жилого помещения;

Рпредл. - общая площадь жилого помещения, предложенная победителем аукциона по приобретению жилых помещений для последующего предоставления гражданам в соответствии с условиями аукционной документации.

4. Гражданам, являющимся собственниками или нанимателями жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и указанных в приложениях 4, 7, 10, 11, 16, 17 к настоящей Программе, и имеющим вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма, может предоставляться мера социальной поддержки в форме предоставления жилого помещения общей площадью, превышающей размер общей площади, определенной соответствующим решением суда. Указанная мера социальной поддержки предоставляется в случаях и порядке, предусмотренных подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3 настоящего раздела.

Площадь жилого помещения, предоставляемого в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела Программы сверх занимаемой нанимателем площади жилого помещения, является мерой социальной поддержки, которая предоставляется категории граждан, определенной пунктами 3, 4 настоящего раздела Программы.

Размер жилой площади, количество комнат жилого помещения, предоставляемого нанимателю (нанимателю и членам его семьи) взамен жилого помещения, не может быть менее размера жилой площади, количества комнат занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) жилого помещения.

Гражданам, являющимся нанимателями, собственниками жилых помещений в виде комнат(ы) в коммунальной квартире, предоставляется жилое помещение в виде квартиры.

Для целей настоящей Программы под коммунальной квартирой понимается квартира, состоящая из нескольких жилых комнат, принадлежащих двум и более собственникам и/или нанимателям, не являющимся членами одной семьи, на соответствующем праве на основании отдельных договоров или иных предусмотренных законом основаниях, а также помещений, используемых для обслуживания более одной комнаты в такой квартире (далее - общие помещения в квартире).

Гражданином, являющимся собственником комнаты в коммунальной квартире, признается также гражданин, которому на праве собственности принадлежит доля в праве общей долевой собственности на квартиру, состоящую из нескольких комнат и помещений, используемых для их обслуживания, при условии, если указанная доля представляет собой отношение суммы размеров общей площади комнаты (общей площади всех комнат), используемой (используемых) гражданином в качестве места непосредственного проживания в квартире, и площади общих помещений в квартире, определенной пропорционально общей площади такой комнаты (комнат), к общей площади квартиры.

5. В случае невозможности предоставления лицам, занимающим жилые помещения, признанные непригодными для проживания либо расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и указанные в приложениях 1, 4, 7, 10, 11, 16, 17 к Программе, приобретенных в соответствии с настоящей Программой жилых помещений, при наступлении одного из следующих обстоятельств:

- смерти гражданина (объявления судом умершим), которому на праве собственности принадлежало жилое помещение, признанное непригодным для проживания либо расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), и если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, либо не прошло шести месяцев с момента открытия наследства;

- смерти одиноко проживающего нанимателя (объявления судом умершим) жилого помещения, признанного непригодным для проживания либо расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции);

- признания безвестно отсутствующим, объявления в установленном в порядке розыска (если с даты объявления розыска прошло более 2 месяцев) гражданина, которому на праве собственности (по договору социального найма) принадлежит жилое помещение, признанное непригодным для проживания либо расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции);

- переселения гражданина, занимающего жилое помещение, признанное непригодным для проживания либо расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), за счет средств, не предусмотренных настоящей Программой;

- отказа гражданина, которому на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), от заключения соглашения, предусмотренного частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и подачи органом местного самоуправления искового заявления о выкупе жилого помещения у собственника;

- вступления в силу решения суда общей юрисдикции, резолютивная часть которого предусматривает обязанность органа местного самоуправления осуществить изъятие жилого помещения у гражданина, которому на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), путем уплаты выкупной цены за жилое помещение;

жилое помещение, приобретенное для целей переселения такого гражданина, подлежит предоставлению в установленном порядке гражданам, занимающим жилые помещения, признанные непригодными для проживания либо расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции), с соблюдением следующих требований:

1) предоставление жилых помещений, гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, осуществляется с учетом мер социальной поддержки, указанных в пункте 2 раздела VI "Механизм реализации Программы" Программы;

2) предоставление жилых помещений, гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции), жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, а также гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах или признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и имеющим вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма, осуществляется с учетом мер социальной поддержки, указанных в пунктах 3, 4 раздела VI "Механизм реализации Программы":

2.1) с применением поправочного коэффициента в размере - 1,1 - к минимальной общей площади жилого помещения в случае предоставления жилого помещения категориям граждан, определенным в подпунктах 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 пункта 3 настоящего раздела Программы;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

и общей площадью, не превышающей следующих размеров:

Р <= Р мин. х 2,

Р - максимальная площадь предоставляемого жилого помещения;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац 11 пункта 5, а не абзац 9 пункта 5.

Р мин. - минимальная общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению нанимателю (нанимателю и членам его семьи) собственнику, с учетом поправочного коэффициента, указанного в абзаце 9 пункта 5 настоящего раздела Программы;

2 - поправочный коэффициент для расчета максимальной общей площади жилого помещения, подлежащего предоставлению нанимателю (нанимателю и членам его семьи) собственнику (собственнику и членам его семьи) жилого помещения;

2.2) с применением поправочного коэффициента в размере - 1,1 - к занимаемой площади жилого помещения в случае предоставления жилого помещения категориям граждан, определенным в подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 пункта 3 настоящего раздела Программы;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

и общей площадью, не превышающей следующих размеров:

Р <= Р заним. х 2,

Р - максимальная площадь предоставляемого жилого помещения;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац 16 пункта 5, а не абзац 15 пункта 5.

Р заним. - площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи), собственником с учетом поправочного коэффициента, указанного в абзаце 15 пункта 5 настоящего раздела Программы;

2 - поправочный коэффициент для расчета максимальной общей площади жилого помещения, подлежащего предоставлению нанимателю (нанимателю и членам его семьи) собственнику (собственнику и членам его семьи) жилого помещения.

3) Очередность переселения граждан:

В первую очередь жилые помещения предоставляются на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) либо признанных в установленном порядке непригодными для проживания и в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции о предоставлении жилого помещения в связи с выселением в порядке, установленном частями 1, 3, 4 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации или пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим в настоящей очереди, осуществляется в соответствии с датой вступления в законную силу решения суда общей юрисдикции.

Во вторую очередь жилые помещения предоставляются на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) либо признанных в установленном порядке непригодными для проживания и содержащиеся в приложениях 1, 4, 7, 10, 11, 16 к настоящей Программе. При этом порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим в настоящей очереди, осуществляется в соответствии с датой признания уполномоченным органом соответствующего многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) за исключением следующих случаев:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

- состояние конструктивных элементов многоквартирного дома / жилого дома представляет собой угрозу для жизни и здоровья граждан, о чем должно свидетельствовать заключение специализированной организации, проводящей инструментальное обследование строения;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

- конструктивные элементы многоквартирного дома / жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, обрушения конструктивных элементов, пожара не подлежат восстановлению, о чем должны свидетельствовать при чрезвычайной ситуации - справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области, при пожаре - справка органов пожарного надзора, подтверждающая факт пожара и при обрушении - акт обследования специализированной организации.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

В третью очередь жилые помещения предоставляются на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) либо признанных в установленном порядке непригодными для проживания, включенные в резервный перечень многоквартирных домов, содержащийся в приложении 12 к Программе. При этом порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим в настоящей очереди, осуществляется в соответствии с датой признания уполномоченным органом соответствующего многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) за исключением следующих случаев:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

- состояние конструктивных элементов многоквартирного дома / жилого дома представляет собой угрозу для жизни и здоровья граждан, о чем должно свидетельствовать заключение специализированной организации, проводящей инструментальное обследование строения;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

- конструктивные элементы многоквартирного дома / жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, обрушения конструктивных элементов, пожара не подлежат восстановлению, о чем должны свидетельствовать при чрезвычайной ситуации - справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области, при пожаре - справка органов пожарного надзора, подтверждающая факт пожара и при обрушении - акт обследования специализированной организации

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2014 N 1090)

4) Предоставлению жилых помещений гражданам в соответствии с настоящим пунктом предшествует внесение соответствующих изменений в Программу.

6. Порядок взаимодействия органов и структурных подразделений администрации Города Томска при подготовке решения и проведении соответствующих мероприятий по изъятию земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу, определяется муниципальным правовым актом администрации Города Томска, определяющим порядок деятельности администрации Города Томска по реализации мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2016 годах" и иными муниципальным правовыми актами муниципального образования "Город Томск".

7. Для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, в рамках настоящей Программы помимо бюджетных средств могут использоваться и иные, не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе средства лиц, заключивших в установленном порядке договор о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома (далее по тексту - инвесторы).

## VII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Первым критерием эффективности реализации Программы будет являться количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда Города Томска.

В результате реализации Программы (к концу 2016 года) будут переселены в благоустроенные жилые помещения порядка 4549 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Города Томска.

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 17.06.2014 N 531, от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

За период реализации Программы должно быть расселено 199 аварийных многоквартирных домов. В результате реализации Программы за период с 2010 по 2016 гг. прогнозируется расселение 55,118 тыс. кв. м площади аварийного жилищного фонда Города Томска.

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 17.06.2014 N 531, от 22.10.2014 N 1090, от 30.12.2014 N 1450)

Вторым критерием эффективности реализации Программы станет размер привлекаемых внебюджетных средств для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска.

Результатом привлечения внебюджетных ресурсов к реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территорий ликвидируемого аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит выполнение обязательств органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск" перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Города Томска;

сокращение площади аварийного жилищного фонда Города Томска;

объем привлеченных на реализацию Программы внебюджетных средств.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 13, а не приложение 14 к Программе.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы индикаторов (приложение 14 к Программе) в Порядке, установленном постановлением администрации города Томска от 01.07.2009 N 562 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Города Томска".

## VIII. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" ПРОГРАММЫ

Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" мероприятий Программы представлена в приложении 15 к настоящей Программе.

Объем средств на реализацию Программы определяется в решении о бюджете муниципального образования "Город Томск" на соответствующий финансовый год и плановый период.

## IX. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 22.10.2014 N 1090)

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Города Томска.

Ежегодно администрация Города Томска направляет информацию о реализации Программы в Думу Города Томска.

В рамках Программы администрация Города Томска (ее уполномоченные органы) выполняет следующие функции:

1. Администрация Города Томска в лице комитета жилищной политики администрации Города Томска:

- организует и координирует реализацию Программы, осуществляет общий контроль за ходом выполнения Программы;

- выступает заказчиком при заключении муниципальных контрактов на приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе непригодных для проживания жилых помещений)).

2. Комитет по информационной политике администрации Города Томска:

- осуществляет информационное обеспечение реализации Программы.

3. Администрации районов Города Томска:

- проводят инвентаризацию ветхого, аварийного жилищного фонда, подлежащего срочному и плановому расселению и сносу, и предоставляют в администрацию Города Томска информацию о результатах инвентаризации;

- организуют и обеспечивают переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Томска;

- обеспечивают согласование с комитетом жилищной политики администрации Города Томска решений о передаче в собственность (социальный найм) жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Программы.

4. Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска:

- проводит аукционы и конкурсы по продаже земельных участков либо права их аренды, аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий; осуществляет функции организатора торгов;

- обеспечивает подготовку документов для проведения конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийного многоквартирного дома, обладающего статусом памятника федерального, регионального или местного значения, и осуществляет его проведение;

- осуществляет выкуп жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ и муниципальными правовыми актами.

5. Управление экономического развития администрации Города Томска:

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

6. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:

- обеспечивает подготовку документов по формированию земельных участков для проведения торгов;

- обеспечивает подготовку документов для проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории;

- проводит в установленном порядке оценку земельных участков (размера арендной платы за земельный участок) для последующего выставления на торги по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков;

- участвует в подготовке и проведении аукционов (конкурсов) по продаже или передаче в аренду гражданам и юридическим лицам земельных участков.

7. Департамент финансов администрации Города Томска:

- осуществляет финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2010 - 2011 ГОДАХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 26.12.2012 N 1595, от 27.05.2013 N 522,

от 30.08.2013 N 970)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции/ жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции/ жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число зарегистрированных жителей | Площадь занимаемых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья) (тыс. руб.) | Затраты на снос (тыс. руб.) | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | всего | в том числе жилых помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Гоголя ул., 59 | 03.11.2006 | N 36 | 3 | 36,6 | 36,6 |  | 1 | 1 |  | 38,2 | 1600,2 | * | завершение расселения дома |
| 2 | Косарева ул., 21 | 28.02.2007 | N 62 | 17 | 116,5 |  | 116,5 | 7 |  | 7 | 140,0 | 6641,7 | * | завершение расселения дома |
| 3 | Горшковский пер., 16/1 | 28.02.2007 | N 69 | 5 | 53,4 |  | 53,4 | 3 |  | 3 | 60,4 | 2865,4 | * | завершение расселения дома |
| 4 | М.Джалиля ул., 42 | 22.03.2007 | N 73 | 7 | 37,8 | 37,8 |  | 1 | 1 |  | 37,8 | 1583,4 | * | завершение расселения дома |
| 5 | Ленина пр., 200/3 | 28.05.2007 | N 76 | 37 | 210,3 | 133,0 | 77,3 | 12 | 8 | 4 | 259,2 | 12125,2 | * |  |
| 6 | Моторный пер., 4а | 28.05.2007 | N 78 | 2 | 15,3 |  | 15,3 | 1 |  | 1 | 20,0 | 948,8 | * | завершение расселения дома |
| 7 | Алтайская ул., 3 | 15.08.2007 | N 89 | 7 | 73,8 | 73,8 |  | 3 | 3 |  | 76,7 | 3435,0 | * |  |
| 8 | Гоголя ул., 50/1 | 15.08.2007 | N 92 | 4 | 20,1 |  | 20,1 | 1 |  | 1 | 20,1 | 953,6 | * | завершение расселения дома |
| 9 | Моторный пер., 4 | 15.08.2007 | N 97 | 7 | 47,4 |  | 47,4 | 3 |  | 3 | 60,0 | 2846,5 | * | завершение расселения дома |
| 10 | Водяная ул., 41/1 | 15.08.2007 | N 98 | 6 | 50,4 |  | 50,4 | 3 |  | 3 | 60,0 | 2846,5 | * | завершение расселения дома |
| 11 | Гоголя ул., 14/3 | 15.08.2007 | N 102 | 1 | 14,5 | 14,5 |  | 1 | 1 |  | 20,0 | 948,8 | * | завершение расселения дома |
| 12 | Гоголя ул., 16 | 15.08.2007 | N 105 | 1 | 15,7 |  | 15,7 | 1 |  | 1 | 20,0 | 948,8 | * | завершение расселения дома |
| 13 | Ботанический пер., 4/1 | 20.09.2007 | N 110 | 19 | 222,1 | 49,3 | 172,8 | 6 | 2 | 4 | 225,7 | 8598,7 | * |  |
| 14 | Соляной пер., 24а | 20.09.2007 | N 112 | 8 | 74,9 | 74,9 |  | 2 | 2 |  | 74,9 | 3138,3 | * |  |
| 15 | Крымская ул., 58 | 20.09.2007 | N 116 | 3 | 21,9 | 21,9 |  | 1 | 1 |  | 20,20 | 958,31 | * | завершение расселения дома |
| 16 | Тверская ул., 66 | 20.08.2009 | N 251 | 47 | 396,7 | 211,7 | 185,0 | 17 | 8 | 9 | 418,7 | 18871,4 | * |  |
| 17 | Карпова ул., 3 | решение суда | 2 | 17,9 |  | 17,9 | 1 |  | 1 | 20,0 | 948,8 | * |  |
| 18 | Красноармейская ул., 21 | решение суда | 1 | 11,8 | 11,8 |  | 1 | 1 |  | 20,0 | 948,8 | * |  |
| 19 | Ленина пр., 200/1 | решение суда | 4 | 7,9 | 7,9 |  | 1 | 1 |  | 20,6 | 975,9 | * |  |
| 20 | Красноармейская ул., 34 | решение суда | 2 | 10,1 | 10,1 |  | 1 | 1 |  | 20,0 | 948,8 | * |  |
| 21 | пер. Картасный, 5 | решение суда | 2 | 19,8 | 19,8 |  | 1 | 1 |  | 20,0 | 948,8 | * |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 185 | 1474,9 | 703,1 | 771,8 | 68 | 31 | 37 | 1652,5 | 74081,7 | 3993,1 |  |
|  | 78074,8 |  |

## Приложение 1.1

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ СНОСУ В 2010 ГОДУ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| NN пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным, подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу | Общая площадь (кв. м) | Затраты на снос (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключение комиссии | постановление Мэра/ администрации Города Томска |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Томск, пер. Болотный, 10/1 | N 46 от 14.12.2006 | 29.12.2006 N 720 | 99,1 | * |
| 2 | г. Томск, ул. Больничная, 8б | N 240 от 25.06.2009 | 09.07.2009 N 592 | 317,5 | * |
| 3 | г. Томск, пер. Водопроводный, 6 | N 57 от 28.02.2007 | 09.04.2007 N 198 | 80,2 | * |
| 4 | г. Томск, ул. М.Горького, 58 | N 96 от 15.08.2007 | 18.10.2007 N 650 | 159,7 | * |
| 5 | г. Томск, Иркутский тракт, 88 | N 95 от 15.08.2007 | 19.10.2007 N 657 | 368,3 | * |
| 6 | г. Томск, ул. Карташова, 20 | N 99 от 15.08.2007 | 18.10.2007 N 651 | 375,0 | * |
| 7 | г. Томск, ул. Красноармейская, 104 | N 90 от 15.08.2007 | 18.10.2007 N 651 | 374,0 | * |
| 8 | г. Томск, ул. Кулева, 24 | N 10 от 27.12.2004 | 22.03.2005 N 148 | 634,4 | * |
| 9 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 222 | N 91 от 15.08.2007 | 19.10.2007 N 658 | 421,6 | * |
| 10 | г. Томск, ул. Приречная, 41а | N 93 от 15.08.2007 | 18.10.2007 N 651 | 419,7 | * |
| 11 | г. Томск, ул. Шевченко, 36 | N 74 от 22.03.2007 | 16.04.2007 N 230 | 517,2 | * |
| ИТОГО: | 3766,7 | 3993,1 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ ПОД РАЗВИТИЕ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В 2010 ГОДУ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| NN пп | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | Тер. зона | Стоимость права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. | Расходы муниципалитета по оформлению з/у, руб., в ценах 2009 года * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | адрес дома | количество квартир | S квартир, кв. м | число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | рыночная стоимость квартир, руб. |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 58 - 64 | 2423 | ул. Советская, 58 | 6 | 701,4 | 17 | 59202310 | ОЖ | 100000 | 16700 |
|  |  |  | ул. Советская, 60 | 5 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Советская, 62 | 7 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | ул. Советская, 64 | 10 |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Киевская, 139/1, 139, 141 | 3380,5 | ул. Киевская, 139 | 11 | 361,5 | 44 | 24401250 | ОЖ | 182000 | 16700 |
|  |  |  | ул. Киевская, 141 | 13 | 363,1 | 48 | 24509250 |  |  |  |
| 3 | М. Подгорная ул., 12 | 1705,84 | М. Подгорная ул., 12 | 2 | 56,1 | 3 | 3786750 | ОЖИ | 5948290 | 16700 |
| 4 | ул. Б. Подгорная, 87 | 566,11 | ул. Б. Подгорная, 87 | 5 | 158,8 | 0 | 10719000 | ОЖИ | 100000 | 16700 |
| 5 | пер. Островского, 18 | 475,92 | пер. Островского, 18 | 6 | 178,6 | 0 | 12055500 | ОЖИ | 100000 | 16700 |
| 6 | ул. Плеханова, 8, 8а | 1154,36 | пер. Плеханова, 8 | 1 | 100,72 | 2 | 6798600 | ОИ-1 | 5754335 | 16700 |
|  |  |  | пер. Плеханова, 8а | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 9706 |  | 67 | 1920 | 188 | 141472660 |  | 12184625 | 100200 |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНКУРСА В 2010 ГОДУ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| NN пп | Адрес объекта | Площадь з/у, кв. м | Площадь помещений, кв. м | Тер. зона | Разреш. использование | Ожидаемые доходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Никитина, 2а (70:21:0200002) | 911 | 120,9 | ОИ-1 | административное здание | 8160750 |
| 2 | ул. Гоголя, 14/1 (70:21:0200003) | 577 | 118,1 | ЖИ-2 | административное здание | 7971750 |
| 3 | ул. Гоголя, 14/2 (70:21:0200003) | 707 | 404,6 | ЖИ-2 | административное здание | 27310500 |
| 4 | ул. Гоголя, 14/3 (70:21:0200003) | 715 | 344,1 | ЖИ-2 | административное здание | 23226750 |
| 5 | ул. Гоголя, 14/4 (70:21:0200003) | 826 | 288,06 | ЖИ-2 | административное здание | 19444050 |
| 6 | ул. Гагарина, 23 (70:21:0200002) | 1161 | 95,9 | ОИ-1 | административное здание | 6473250 |
|  | Итого: | 4897 | 1371,66 |  |  | 92587050 |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2011 - 2012 ГОДАХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции/ жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции/ жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число зарегистрированных жителей | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья) (тыс. руб.) | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | всего | в том числе жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Гоголя ул., 14/6 | 15.08.2007 | N 104 | 2 | 140,9 | 18,2 | 122,7 | 2 | 1 | 1 | 142,70 | 4969,20 |  |
| 2 | Энтузиастов ул., 22 | 20.09.2007 | N 113 | 21 | 202,0 | 161,0 | 41,0 | 6 | 5 | 1 | 229,00 | 9122,70 |  |
| 3 | Войлочная ул., 5а | 20.09.2007 | N 114 | 6 | 142,6 | 47,5 | 95,1 | 4 | 1 | 3 | 153,10 | 6185,20 |  |
| 4 | Техническая ул., 9 | 20.09.2007 | N 115 | 37 | 425,0 | 164,1 | 260,9 | 10 | 5 | 5 | 436,70 | 16906,50 |  |
| 5 | Крымская ул., 58 | 20.09.2007 | N 116 | 10 | 117,9 | 25,9 | 92,0 | 5 | 1 | 4 | 142,10 | 5867,60 |  |
| 6 | Ленина пр., 200/2 | 26.10.2007 | N 122 | 15 | 214,2 | 77,2 | 137,0 | 10 | 4 | 6 | 268,40 | 11263,90 |  |
| 7 | Студ. городок ул., 11 | 09.11.2007 | N 125 | 39 | 474,8 | 211,0 | 263,8 | 12 | 5 | 7 | 487,40 | 19263,30 |  |
| 8 | пр. Кирова, д. 9 | 05.12.2007 | N 128 | 8 | 48,8 | 48,8 |  | 2 | 2 |  | 76,00 | 3086,80 |  |
| 9 | пр. Кирова, д. 9а | 05.12.2007 | N 128 | 33 | 417,6 | 296,5 | 121,1 | 11 | 8 | 3 | 423,80 | 17002,70 |  |
| 10 | ул. Советская, д. 78 | 05.12.2007 | N 130 | 18 | 251,9 | 202,1 | 49,8 | 7 | 6 | 1 | 225,10 | 9242,30 |  |
| 11 | Герцена ул., 24 | 26.12.2007 | N 131 | 63 | 423,6 | 325,7 | 97,9 | 14 | 10 | 4 | 464,50 | 19139,40 |  |
| 12 | Кононова пер., 4 | 26.12.2007 | N 133 | 15 | 326,9 | 214,9 | 112,0 | 8 | 5 | 3 | 376,80 | 14342,90 |  |
| 13 | Карпова ул., 3 | 26.12.2007 | N 134 | 38 | 428,5 | 165,2 | 263,3 | 15 | 6 | 9 | 468,30 | 19683,00 |  |
| 14 | Красноармейская ул., 75 | 26.12.2007 | N 135 | 22 | 149,9 | 113,1 | 36,8 | 6 | 5 | 1 | 198,80 | 8147,60 |  |
| 15 | Энергетиков ул., 9 | 26.12.2007 | N 136 | 18 | 256,3 | 92,7 | 163,6 | 7 | 3 | 4 | 275,60 | 10824,80 |  |
| 16 | Ленина пр., 210б | 26.12.2007 | N 137 | 41 | 326,4 | 326,4 |  | 13 | 13 |  | 461,70 | 18703,80 |  |
| 17 | Водяная ул., 41/1 | 15.08.2007 | N 98 | 5 | 17,0 |  | 17,0 | 1 |  | 1 | 20,00 | 840,70 | завершение расселения дома |
| 18 | Профсоюзная ул., 7 | 26.12.2007 | N 138 | 4 | 46,8 |  | 46,8 | 2 |  | 2 | 46,80 | 1967,40 |  |
| 19 | Трифонова ул., 1 | 05.02.2008 | решение суда | 7 | 118,1 | 67,4 | 50,7 | 3 | 1 | 2 | 118,10 | 4399,10 |  |
| 20 | Московский тракт ул., 27 | 07.02.2008 | N 146 | 9 | 57,6 | 33,7 | 23,9 | 2 | 1 | 1 | 69,90 | 2801,50 |  |
| 21 | Загорная ул., 1а | 18.04.2008 | N 161 | 2 | 30,0 | 30,0 |  | 1 |  | 1 | 28,2 | 1185,50 |  |
| 22 | Оренбургская ул., 8 | 20.03.2008 | N 153 | 1 | 20,8 |  | 20,8 | 1 |  | 1 | 20,80 | 874,40 |  |
| 23 | Батенькова пер., 11 | 20.03.2008 | N 154 | 12 | 98,8 | 98,8 |  | 3 | 3 |  | 138,00 | 5390,40 |  |
| 24 | ул. Энергетиков, д. 2 | 20.03.2008 | N 157 | 31 | 304,6 | 166,3 | 138,3 | 7 | 4 | 3 | 322,30 | 12644,20 |  |
| 25 | А.Невского ул., 24 | 20.03.2008 | N 158 | 3 | 29,1 | 29,1 |  | 1 | 1 |  | 30,00 | 1290,00 |  |
| 26 | Пушкина ул., 24 | 26.06.2008 | N 165 | 17 | 259,3 | 192,9 | 66,4 | 5 | 4 | 1 | 271,40 | 9928,30 |  |
| 27 | И.Черных ул., 73а | 28.08.2008 | решение суда | 58 | 752,2 | 255,0 | 497,2 | 17 | 6 | 11 | 781,80 | 29255,80 |  |
| 28 | ул. Гоголя, 50 | 30.10.2008 | N 177 | 13 | 104,3 | 39,3 | 65,0 | 3 | 1 | 2 | 104,30 | 4293,80 |  |
| 29 | ул. Герцена, 16 | 30.10.2008 | N 178 | 17 | 163,5 | 96,9 | 66,6 | 5 | 3 | 2 | 204,60 | 8057,40 |  |
| 30 | Днепровский пер., 20 | 28.11.2008 | N 186 | 7 | 36,1 | 36,1 |  | 1 | 1 |  | 30,00 | 1290,00 | завершение расселения дома |
| 31 | Свердлова ул., 4 | 28.11.2008 | N 187 | 10 | 210,7 | 30,6 | 180,1 | 5 | 1 | 4 | 226,10 | 8622,20 |  |
| 32 | ул. Савиных, 4б | 28.11.2008 | N 188 | 24 | 357,5 | 73,2 | 284,3 | 9 | 2 | 7 | 386,20 | 14869,40 |  |
| 33 | ул. Савиных, 4а | 28.11.2008 | N 189 | 34 | 399,9 | 209,4 | 190,5 | 11 | 7 | 4 | 418,50 | 16543,80 |  |
| 34 | ул. Советская, 29/1 | 14.05.2009 | N 236 | 8 | 106,5 | 83,1 | 23,4 | 4 | 3 | 1 | 140,20 | 5619,80 |  |
| 35 | Советская ул., 62 | 25.06.2009 | N 244 | 3 | 62,3 | 62,3 |  | 1 | 1 |  | 62,30 | 2096,20 | завершение расселения дома |
| 36 | Техническая ул., 13 | 04.09.2009 | N 254 | 1 | 31,4 |  | 31,4 | 1 |  | 1 | 31,30 | 1345,30 | завершение расселения дома |
| 37 | ул. Станиславского, 21 | 30.10.2009 | N 261 | 9 | 97,5 | 97,5 |  | 2 | 2 |  | 116,00 | 4305,80 |  |
| 38 | Энтузиастов ул., 22/1 | 30.10.2009 | N 262 | 26 | 214,3 | 214,3 |  | 8 | 8 |  | 289,20 | 11892,30 |  |
| 39 | ул. Красноармейская, 64 | 29.01.2010 | N 279 | 18 | 163,7 | 163,7 |  | 4 | 4 |  | 188,90 | 7232,20 |  |
| 40 | Киевская, 92 | 14.12.2006 | N 40 | 2 | 19,6 |  | 19,6 | 1 |  | 1 | 21,93 | 921,90 | завершение расселения дома |
| 41 | Косарева ул., 21 | 28.02.2007 | N 62 | 3 | 19,9 |  | 19,9 | 1 |  | 1 | 20,00 | 840,70 | завершение расселения дома |
| 42 | Гоголя ул., 14/3 | решение суда | 1 | 34,7 | 34,7 |  | 1 | 1 |  | 30,00 | 1290,00 |  |
| 43 | ул. Крылова, 6 | решение суда | 3 | 37,6 |  | 37,6 | 1 |  | 1 | 37,60 | 1616,80 |  |
| 44 | пер. Механический, 4 | решение суда | 4 | 30,3 |  | 30,3 | 1 |  | 1 | 30,30 | 1302,90 |  |
| 45 | ул. Киевская, 139 | решение суда | 1 | 13,4 | 13,4 |  | 1 | 1 |  | 20,00 | 840,80 |  |
| 46 | ул. Сибирская, 1б | решение суда | 4 | 38,8 | 38,8 |  | 1 | 1 |  | 30,00 | 1290,00 |  |
| 47 | ул. Лебедева, 34е | решение суда | 13 | 140,4 | 140,4 |  | 3 | 3 |  | 130,60 | 5249,50 |  |
| 48 | Ангарская, ул. 68 | решение суда | 4 | 20,5 | 20,5 |  | 1 | 1 |  | 20,50 | 861,80 |  |
| 49 | ул. Пришвина, 25 | решение суда | 11 | 172,5 | 172,5 |  | 4 | 4 |  | 196,00 | 7543,30 |  |
| 50 | Б. Подгорная ул., 165 | решение суда | 5 | 40,3 | 40,3 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1796,80 |  |
| 51 | Сосновый пер., 12а | решение суда | 3 | 39,0 | 39,0 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1796,80 |  |
| 52 | Пушкина ул., 28в | решение суда | 3 | 32,8 | 32,8 |  | 1 | 1 |  | 34,00 | 1462,00 |  |
| 53 | ул. Кустарный, 4 | решение суда | 5 | 41,5 | 41,5 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1796,80 |  |
| 54 | ул. Вершинина, 27/9 | решение суда | 4 | 41,9 | 41,9 |  | 2 | 2 |  | 43,70 | 1837,10 |  |
| 55 | Беленца, ул. 21 | решение суда | 2 | 39,1 | 39,1 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1796,80 |  |
| 56 | Спортивный пер., 8 | решение суда | 4 | 52,5 | 16,9 | 35,6 | 3 | 1 | 2 | 75,20 | 3190,10 |  |
| 57 | Сосновый пер., 12б | решение суда | 7 | 46,5 | 46,5 |  | 1 | 1 |  | 58,00 | 2152,90 |  |
| 58 | Дзержинского ул., 47 | решение суда | 2 | 33,2 | 33,2 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1796,80 |  |
| 59 | Кутузова ул., 13 | решение суда | 4 | 38,2 | 38,2 |  | 1 | 1 |  | 30,00 | 1290,00 |  |
| 60 | Советская ул., 106 | решение суда | 10 | 142,4 | 118,5 | 23,9 | 5 | 4 | 1 | 168,20 | 7032,20 |  |
| 61 | Целинный пер., 27а | решение суда | 4 | 38,8 | 38,8 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1796,80 |  |
|  | ИТОГО: <*> |  | 804 | 9143 | 5417 | 3726 | 263 | 160 | 103 | 10097 | 400000 |  |

--------------------------------

<*> - изменилось количество граждан в связи с заменой адреса расселенного дома.

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ ПОД РАЗВИТИЕ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В 2011 ГОДУ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| NN пп | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | Тер. зона | Стоимость права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. | Расходы муниципалитета по оформлению з/у, руб., в ценах 2009 года * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | адрес дома | количество квартир | S квартир, кв. м | число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | рыночная стоимость квартир, руб. |  |  |  |
| 1 | ул. Кулева, 23 | 869 | ул. Кулева, 23 | 16 | 447,80 | 41 | 30226500 | ОЖ | 100000 | 16700 |
| 2 | ул. Кулева, 27 | 878 | ул. Кулева, 27 | 11 | 508,20 | 33 | 34303500 | ОЖ | 100000 | 16700 |
|  | Итого: | 1747 |  | 27 | 956 | 74 | 64530000 |  | 200000 | 33400 |

## Приложение 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНКУРСА В 2011 ГОДУ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| NN пп | Адрес объекта | Площадь з/у, кв. м | Площадь помещений, кв. м | Тер. зона | Разреш. использование | Ожидаемые доходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гоголя, 14/6 | 512 | 152,7 | ЖИ-2 | административное здание | 10307250 |
| 2 | ул. Алтайская, 3 (70:21:0200003) | 738 | 94,3 | ЖИ-1 | административное здание | 6365250 |
| 3 | ул. Тверская, 66 | 745 | 396,7 | ОЖ | административное здание | 26777250 |
| 4 | ул. Войкова, 12 (70:21:0100056) | 1057 | 142,5 | ОЖИ | жилое зд./офис | 9618750 |
| 5 | Советская ул., 31 (70:21:0200002) | 758 | 59,4 | ОИ-1 | административное здание | 4009500 |
| 6 | ул. Гоголя, 16 | 690 | 15,7 | ЖИ-2 | административное здание | 1059750 |
|  | Итого: | 4499,7 | 861,3 |  |  | 58137750 |

## Приложение 7

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2012 - 2013 ГОДАХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 22.10.2014 N 1090)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | Всего: | в том числе жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Белинского ул., 46 | 12.09.2005 | N 337 | 13 | 15,50 |  | 15,50 | 1 |  | 1 | 20,00 | 840,80 | завершение расселения дома |
| 2 | Урожайный пер., 24а | решение суда | 2 | 24,2 | 24,2 |  | 1 | 1 |  | 58,00 | 2532,90 |  |
| 3 | Ленина пр., 210б | 26.12.2007 | N 137 | 1 | 33,50 | 33,50 |  | 2 | 2 |  | 40,00 | 2106,80 | завершение расселения дома |
| 4 | Техническая ул., 11 | 20.08.2009 | N 249 | 21 | 277,10 |  | 277,10 | 5 |  | 5 | 277,10 | 9936,50 |  |
| 5 | Техническая ул., 13 | 04.09.2009 | N 254 | 17 | 346,00 | 139,50 | 206,50 | 8 | 3 | 5 | 353,50 | 13868,60 |  |
| 6 | Войкова ул., 16/2 | 18.07.2011 | N 561 | 8 | 27,40 | 27,40 |  | 1 | 1 |  | 49,00 | 1914,00 | завершение расселения дома |
| 7 | Советская ул., 106 | решение суда | 7 | 92,70 | 92,70 |  | 3 | 3 |  | 115,40 | 3798,90 |  |
| 8 | Косарева ул., 21 | 28.02.2007 | N 62 | 2 | 37,70 |  | 37,70 | 2 |  | 2 | 40,00 | 2106,80 | завершение расселения дома |
| 9 | Энтузиастов ул., 22 | 20.09.2007 | N 113 | 4 | 53,10 | 53,10 |  | 2 | 2 |  | 69,90 | 3135,90 | завершение расселения дома |
| 10 | Студ. городок ул., 11 | 09.11.2007 | N 125 | 4 | 36,90 |  | 36,90 | 2 |  | 2 | 45,90 | 2417,60 | завершение расселения дома |
| 11 | А.Беленца ул., 4а | 11.12.2008 | N 198 | 8 | 158,20 |  | 158,20 | 5 |  | 5 | 160,20 | 7749,00 |  |
| 12 | Спортивный пер., 8 | 10.04.2009 | N 235 | 15 | 139,80 | 73,30 | 66,50 | 4 | 2 | 2 | 154,50 | 6954,30 |  |
| 13 | Комсомольская ул., 9, пос. Тимирязево | 20.08.2009 | N 248 | 36 | 402,00 | 402,00 |  | 18 | 18 |  | 573,10 | 25588,49 |  |
| 14 | Октябрьская ул., 104а, пос. Тимирязево | 30.10.2009 | N 263 | 4 | 83,60 | 83,60 |  | 2 | 2 |  | 97,00 | 4104,30 |  |
| 15 | Станиславского ул., 18 | 30.10.2009 | N 260 | 3 | 48,80 | 48,80 |  | 1 | 1 |  | 58,00 | 2511,17 |  |
| 16 | Дальне-Ключевская ул., 18 | решение суда | 17 | 165,60 | 165,60 |  | 6 | 6 |  | 201,90 | 9170,70 |  |
| 17 | Шевченко ул., 38 | решение суда | 12 | 184,80 | 184,80 |  | 3 | 3 |  | 184,80 | 7331,00 |  |
| 18 | Аптекарский пер., 11 | решение суда | 2 | 61,00 | 61,00 |  | 1 | 1 |  | 61,00 | 2419,90 |  |
| 19 | Пушкина ул., 28в | решение суда | 4 | 54,50 | 54,50 |  | 1 | 1 |  | 58,00 | 2532,90 |  |
| 20 | Оренбургская ул., 6 | решение суда | 2 | 43,70 | 43,70 |  | 1 | 1 |  | 50,80 | 2218,40 |  |
| 21 | Мечникова ул., 14 | решение суда | 2 | 23,40 | 23,40 |  | 1 | 1 |  | 27,10 | 1427,40 |  |
| 22 | Подгорная ул., 161 | решение суда | 5 | 54,00 | 54,00 |  | 1 | 1 |  | 64,60 | 2562,70 |  |
| 23 | Островского пер., 15а | решение суда | 2 | 33,50 | 33,50 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1877,10 |  |
| 24 | Днепровский пер., 18 | решение суда | 2 | 41,20 | 41,20 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1877,10 |  |
| 25 | Первомайская ул., 175 | решение суда | 6 | 40,50 | 40,50 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1877,10 |  |
| 26 | Р.Люксембург ул., 59 | решение суда | 3 | 34,30 | 34,30 |  | 1 | 1 |  | 46,00 | 1877,10 |  |
| 27 | Пушкина ул., 5 | 20.08.2009 | N 250 | 3 | 52,60 |  | 52,60 | 3 |  | 3 | 60,00 | * |  |
| 28 | Кирова пр., 34в | 27.11.2009 | N 267 | 1 | 28,20 |  | 28,20 | 1 |  | 1 | 28,20 | * |  |
| 29 | Красноармейская ул., 41 | решение суда | 2 | 30,40 | 30,40 |  | 1 | 1 |  | 34,60 | * |  |
| 30 | Ново-Карьерная ул., 2 | 27.11.2009 | N 269 | 13 | 225,00 | 84,70 | 140,30 | 5 | 2 | 3 | 213,00 | * |  |
| 31 | Затеевский пер., 3 | 27.11.2009 | N 270 | 16 | 197,60 | 145,40 | 52,20 | 4 | 3 | 1 | 214,20 | * |  |
| 32 | Лебедева ул., 34е | 29.01.2010 | N 277 | 13 | 216,60 | 216,60 |  | 5 | 5 |  | 221,60 | * |  |
| 33 | А.Беленца ул., 9 | 29.01.2010 | N 278 | 14 | 167,10 | 167,10 |  | 7 | 7 |  | 274,00 | * |  |
| 34 | Б. Подгорная ул., 165 | 29.01.2010 | N 281 | 14 | 207,90 | 90,80 | 117,10 | 5 | 2 | 3 | 221,10 | * |  |
| 35 | Сосновый пер., 15 | 24.05.2010 | N 302 | 36 | 332,10 | 253,50 | 78,60 | 10 | 8 | 2 | 394,60 | * |  |
| 36 | Сосновый пер., 12а | 27.08.2010 | N 365 | 31 | 287,60 | 113,10 | 174,50 | 7 | 3 | 4 | 312,50 | * |  |
| 37 | Сосновый пер., 12б | 27.08.2010 | N 366 | 22 | 272,30 | 37,90 | 234,40 | 7 | 1 | 6 | 280,40 | * |  |
| 38 | Красноармейская ул., 43 | 27.08.2010 | N 367 | 10 | 134,10 | 98,20 | 35,90 | 4 | 3 | 1 | 156,10 | * |  |
| 39 | Красноармейская ул., 34 | 24.09.2010 | N 375 | 12 | 199,60 | 111,50 | 88,10 | 6 | 4 | 2 | 232,10 | * |  |
| 40 | Дружбы ул., 60 | 25.02.2011 | N 469 | 23 | 295,90 | 168,00 | 127,90 | 7 | 4 | 3 | 323,90 | * |  |
| 41 | Дальне-Ключевская ул., 7/1 | 29.04.2011 | N 513 | 4 | 108,20 | 80,40 | 27,80 | 3 | 2 | 1 | 111,00 | * |  |
| 42 | Красноармейская ул., 51а | 12.05.2012 | N 745 | 5 | 42,10 | 42,10 |  | 1 | 1 |  | 58,00 | 2532,90 |  |
| 43 | Фрунзе пр., 43 | 31.05.2011 | N 545 | 15 | 147,50 | 147,50 |  | 5 | 5 |  | 175,10 | * |  |
| 44 | Московский тракт, 76 | решение суда | 2 | 17,00 | 17,00 |  | 1 | 1 |  | 22,40 | * |  |
| 45 | Жуковского ул., 25 | решение суда | 3 | 15,60 | 15,60 |  | 1 | 1 |  | 31,20 | * |  |
| 46 | Фрунзе пр., 15 | решение суда | 15 | 63,70 | 63,70 |  | 1 | 1 |  | 77,30 | * |  |
| 47 | Сибирская ул., 82 | решение суда | 5 | 55,00 | 55,00 |  | 1 | 1 |  | 58,00 | * |  |
| 48 | Алтайская ул., 15а | решение суда | 2 | 18,30 | 18,30 |  | 1 | 1 |  | 20,00 | * |  |
| 49 | Соляная пл., 9 | решение суда | 4 | 14,5 | 14,5 |  | 1 | 1 |  | 23 | 1211,41 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 467 | 5641,90 | 3685,90 | 1956,00 | 162 | 110 | 52 | 6486 | 128481,77 |  |

## Приложение 8

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНКУРСА В 2012 ГОДУ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| NN пп | Адрес объекта | Площадь з/у, кв. м | Площадь помещений, кв. м | Тер. зона | Разреш. использование | Ожидаемые доходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Загорная, 2 | 774 | 167,4 | ОИ-2 | административное здание | 11299500 |
| 2 | ул. Герцена, 24 | 972 | 441,6 | ЖИ-1 | административное здание | 29808000 |
| 3 | пер. Кононова, 4 | 992 | 326,9 | ЖИ-1 | административное здание | 22065750 |
| 4 | ул. Пушкина, 24 | 603 | 227,1 | ОЖИ | административное здание | 15329250 |
| 5 | ул. Загорная, 1а | 352 | 30 | ЖИ-1 | административное здание | 2025000 |
| 6 | ул. Савиных, 10 | 420 | 205,3 | Ж-1 | административное здание | 13857750 |
|  | Итого: | 4113 | 1398 |  |  | 94385250 |

## Приложение 9

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ТОРГИ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2013 N 522, от 30.08.2013 N 970)

| Перечень земельных участков, выставляемых на торги в 2010 году |
| --- |
| NN пп | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Территориальная зона ____________ УПКС (руб./кв. м) | Разрешенное использование | Ориентировочно кадастровая оценка (руб.) | Цена з/у в собственность в ценах 2009 года | Расходы муниципалитета по оформлению земельных участков в ценах 2009 года, руб. * |
| 1 | ул. Кулева, 24 (70:21:0200022) | 1658 | О-5 7960,74 | адм. здание | 13198907 | 9948000 | 196700 |
| 2 | ул. Сибирская, 1б (70:21:0200004) | 836 | ЖИ-2 2837,35/8453,82 | Жилое зд./ адм. зд. | 2372025/ 7067394 | 5016000 | 196700 |
| 3 | Водопроводная ул., 6 (70:21:0100043) | 3621 | ОЖ 2059,61 | жил. здание | 7457848 | 10615396 | 196700 |
| 4 | Приречная ул., 41а (70:21:0200028) | 1000 | ОЖ 1912,88 | жил. здание | 1912880 | 1000000 | 196700 |
| 5 | Иркутский тракт ул., 88 (70:21:0100031) | 581 | Ж-1 7407,69/1890,03 | Офис/жилое зд. | 4303868/ 1098107 | 1162000 | 196700 |
| 6 | ул. Больничная, 8б (70:21:0100053) | 1270 | Ж-1 14197,73/8171,92 | Магазин/офис | 18025154/ 10374906 | 5898469 | 196700 |
| 7 | ул. Сибирская, 83, 83/2 | 5130 | Ж-1 2535,95 | жил. здание | 13009423 | 30780000 | 196700 |
| 8 | М.Горького ул., 58 (70:21:0200008) | 1580 | ЖИ-1 2979,16 | жил. здание | 4707073 | 7900000 | 196700 |
| 9 | пр. Фрунзе, 19 (70:21:0200009) | 470 | ОЖИ2921,86 8850,05 | жил. здание/ адм. здание | 1373274/ 4159524 | 3290000 | 196700 |
| 10 | ул. М.Горького, 25а (70:21:0200008) | 865 | Ж-1 2979,16/8850,06 | жил. здание/ адм. здание | 2576973/ 7655302 | 3460000 | 196700 |
| 11 | ул. Б. Подгорная, 222 (70:21:0100013) | 1037 | ОЖ 7492,51 /2062,76 | адм. здание/ жил. здание | 7769733/ 2139082 | 3111000 | 196700 |
|  | Итого: | 18048 |  |  |  | 82180865 | 2163700 |
| Перечень земельных участков, выставляемых на торги в 2011 году |
| 1 | ул. Белинского, 46 (70:21:0200016) | 1131 | ЖИ-28850,06/2623,19 | адм. здание/ жил. здание | 8062405/ 2966828 | 6786000 | 196700 |
| 2 | пер. Болотный, 10, 10/1 (70:21:0100059) | 5518 | ЖИ-1 8850,06/3023,10 | адм. здание/ жил. здание | 48834631/ 16681466 | 33108000 | 196700 |
| 3 | пер. Болотный, 9 (70:21:0100061) | 4911 | ЖИ-1 8850,06/2957,30 | адм. здание/ жил. здание | 43462645/ 14523300 | 29466000 | 196700 |
| 4 | пер. Болотный, 13 (70:21:0100061) | 1301 | ЖИ-1 8850,06/2957,30 | адм. здание/ жил. здание | 11513928/ 3847447 | 7806000 | 196700 |
| 5 | ул. Загорная, 27 (70:21:0100059) | 4166 | ЖИ-1 8850,06/3023,10 | адм. здание/ жил. здание | 36869350/ 12594235 | 24996000 | 196700 |
| 6 | пер. Горшковский, 17 (70:21:0100061) | 1692 | ЖИ-1 8850,06/2957,30 | адм. здание/ жил. здание | 14974302/ 5003752 | 10152000 | 196700 |
| 7 | ул. М.Джалиля, 42, ул. М.Горького, 47 (70:21:0200014) | 2552 | ЖИ-1 8850,06/2979,16 | адм. здание/ жил. здание | 22585353/ 7602816 | 15312000 | 196700 |
| 8 | ул. Красноармейская, 104 (70:21:0200024) | 1062 | ЖИ-2 8074,54/2440,33 | адм. здание/ жил. здание | 8575161/ 2591630 | 7434000 | 196700 |
| 9 | ул. Первомайская, 173 (70:21:0100014) | 997 | ОЖ 7521,53/1905,07 | адм. здание/ жил. здание | 7498965/ 1899355 | 2492500 | 196700 |
| 10 | ул. Шишкова, 13/1 (70:21:0100061) | 867 | ЖИ-1 8850,06/2957,30 | адм. здание/ жил. здание | 7673002/ 2563779 | 5202000 | 196700 |
| 11 | ул. Косарева, 15, 21 (70:21:0200025) | 2662 | ОЖ 7641,07/2245,78 | адм. здание/ жил. здание | 20340528/ 5978266 | 18634000 | 196700 |
| 12 | ул. Карташова, 20 (70:21:0200016) | 969 | ЖИ-2 8850,06/2623,19 | адм. здание/ жил. здание | 8575708/ 2541871 | 6783000 | 196700 |
| 13 | пер. Моторный, 4, 4а (70:21:0200025) | 4024 | Ж-1 7641,07/2245,78 | адм. здание/ жил. здание | 30747666/ 9037019 | 28168000 | 196700 |
| 14 | ул. Водяная, 41/1 (70:21:0100048) | 3947 | ОЖ 2730,07/8850 | жил. здание/ адм. здание | 10383254/ 3491186 | 19735000 | 196700 |
| 15 | пер. Ботанический, 4/1 (70:21:0200027) | 3272 | Ж-1 7489,85/1910,33 | адм. здание/ жил. здание | 24506789/ 6250560 | 3272000 | 196700 |
| 16 | ул. Б. Подгорная, 51 (70:21:0100051) | 440 | ОЖИ 8850,06 | адм. здание | 3894026 | 2640000 | 196700 |
| 17 | ул. Северный городок, 67 (70:21:0100054) | 1277 | Ж-1 2310,37 | жил. здание | 2950342 | 3831000 | 196700 |
| 18 | пер. Горшковский, 16/1 (70:21:0100061) | 3035 | ЖИ-1 | жил. здание | 8976588 | 18212400 | 196700 |
|  | Итого: | 43823 |  |  |  | 244029900 | 3540600 |
| Перечень земельных участков, выставляемых на торги в 2012 году |
| 1 | ул. Техническая, 9 (70:21:0100054) | 1736 | Ж-1 7577,48/2310,37 | адм. здание/ жил. здание | 13154505/ 4010802 | 8680000 | 196700 |
| 2 | ул. Крымская, 58 (70:21:0100025) | 2864 | Ж-1 7560,71/2102,62 | адм. здание/ жил. здание | 21563873/ 6021904 | 7160000 | 196700 |
| 3 | ул. Энтузиастов, 22, 22/1 (70:21:0100095) | 3061 | Ж-3 7319,17/2032,66 | адм. здание/ жил. здание | 22403979/ 6221972 | 2142700 | 196700 |
| 4 | пр. Ленина, 200/1, 200/2, 200/3 (70:21:0100036) | 3711 | ОЖ 7782,38/2553,73 | адм. здание/ жил. здание | 28880412/ 9476892 | 18555000 | 196700 |
| 5 | ул. Студенческий городок, 11 (70:21:0200021) | 2270 | ОЖ 8850,06/2459,44 | адм. здание/ жил. здание | 20089636/ 5582929 | 13620000 | 196700 |
| 6 | ул. Карпова, 3 (70:21:0200020) | 3026 | ЖИ-2 8069,8/2421,92 | адм. здание/ жил. здание | 24419215/ 7328730 | 15130000 | 196700 |
| 7 | пр. Ленина, 210б (70:21:0100035) | 3783 | ОЖ 7683,82/2032,66 | адм. здание/ жил. здание | 29067891/ 7689553 | 18915000 | 196700 |
| 8 | ул. Трифонова, 1 (70:21:0200008) | 568 | ЖИ-1 8850,06/2979,16 | адм. здание/ жил. здание | 5026834/ 1692163 | 2840000 | 196700 |
| 9 | ул. Энергетиков, 2 (70:21:0200028) | 1144 | ОЖ 7466,09/1912,88 | адм. здание/ жил. здание | 8541207/ 2188335 | 1144000 | 196700 |
| 10 | ул. Аркадия Иванова, 16б (70:21:0200020) | 1938 | ЖИ-2 8069,8/2421,92 | адм. здание/ жил. здание | 15639272/ 4693681 | 11628000 | 196700 |
| 11 | ул. Дзержинского, 5/1, 7 (70:21:0200010) | 2999 | ЖИ-1 8673,1/2716,22 | адм. здание/ жил. здание | 26010630/ 8145944 | 20993000 | 196700 |
| 12 | ул. Советская, 78 (ТЭЗ) | 1604 | П-4 8850,06 | адм. здание | 14195496 | 9624000 | 196700 |
| 13 | ул. Гоголя, 50, 50/1 (70:21:0200010) | 1220 | ЖИ-1 8673,1/2716,22 | адм. здание/ жил. здание | 10581182/ 3313788 | 8540000 | 196700 |
| 14 | ул. Свердлова, 4 (70:21:0100061) | 900 | ЖИ-1 8850,06/2957,30 | адм. здание/ жил. здание | 7965054/ 2661570 | 5400000 | 196700 |
|  | Итого: | 30824 |  |  |  | 144371700 | 2753800 |

## Приложение 10

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2013 - 2014 ГОДАХ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 06.02.2014 N 79)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции/жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции/жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) | Затраты на снос | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | Всего: | в том числе жилых помещений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ленина пр., 210б | 26.12.2007 | N 137 | 1 | 28,90 | 28,90 |  | 1 | 1 |  | 46 | 2198,80 | * | завершение расселения дома |
| 2 | Энтузиастов ул., 22 | 20.09.2007 | N 113 | 4 | 30,70 | 30,70 |  | 1 | 1 |  | 46 | 2198,80 | * | завершение расселения дома |
| 3 | Энтузиастов, 22/1 | решение суда | 4 | 35,30 | 35,30 |  | 1 | 1 |  | 46 | 2198,80 | * |  |
| 4 | Красноармейская ул., 64 | 29.01.2010 | N 279 | 1 | 44,00 | 44,00 |  | 1 | 1 |  | 46 | 2198,80 | * | завершение расселения дома |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 | 138,9 | 138,9 |  | 4 | 4 |  | 184 | 8795,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8795,2 |  |

## Приложение 11

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2014 - 2015 ГОДУ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2014 N 1450)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) | Затраты на снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | всего: | в том числе жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Войкова ул., 4 | 29.04.2011 | N 505, 506 | 8 | 50,20 | 50,20 |  | 1 | 1 |  | 65 | 2790,84 | * |
| 2 | Бакунина ул., 14 | 26.08.2011 | N 594 | 4 | 20,80 | 20,80 |  | 1 | 1 |  | 33 | 1679,70 | * |
| 3 | Войкова ул., 2/1 | 30.09.2011 | N 604 | 3 | 18,9 | 18,90 |  | 1 | 1 |  | 33 | 1679,70 | * |
| 4 | Таврическая ул., 4а | 18.11.2011 | N 625 | 1 | 19,90 | 19,90 |  | 1 | 1 |  | 33 | 1679,70 | * |
| 5 | Беленца А. ул., 7 | 16.12.2011 | N 650 | 1 | 27,80 | 27,80 |  | 1 | 1 |  | 33 | 1679,70 | * |
| 6 | Войкова ул., 75а | 24.02.2012 | N 686 | 2 | 30,2 | 30,2 |  | 1 | 1 |  | 46 | 2198,80 | * |
| 7 | Урожайный пер., 24а | 06.04.2012 | N 716 | 13 | 145,6 | 98 | 47,6 | 7 | 4 | 3 | 267 | 11367,14 | * |
| 8 | Войкова ул., 43 | 10.09.2012 | N 809 | 11 | 113,10 | 33,00 | 113,10 | 4 | 1 | 3 | 143,6 | 7175,63 | * |
| 9 | Советская ул., 8Б | 06.07.2012 | N 781 | 23 | 382,80 | 129,40 | 253,40 | 12 | 3 | 9 | 435,7 | 21267,38 | * |
| 10 | Кедровая ул., 36а | 18.02.2013 | N 852 | 52 | 588,8 | 293,3 | 295,5 | 18 | 8 | 10 | 771,6 | 33543,12 | * |
| 11 | Бердская ул., 11 | решение суда | 3 | 41,40 | 41,40 |  | 1 | 1 |  | 53 | 2275,61 | * |
| 12 | Соляная пл. 9/1 | решение суда | 3 | 54 | 54 |  | 1 | 1 |  | 54 | 2440,80 | * |
| 13 | Косарева ул., 12 | решение суда | 6 | 55 | 55 |  | 2 | 2 |  | 78,7 | 3864,16 | * |
| 14 | Соляная пл. 9 | решение суда | 10 | 130,8 | 130,8 |  | 3 | 3 |  | 157 | 7188,44 | * |
| 15 | Яковлева ул., 18 | решение суда | 9 | 66 | 66 |  | 2 | 2 |  | 76,00 | 3740,80 | * |
| 16 | Жуковского ул., 25 | решение суда | 8 | 112,6 | 112,6 |  | 4 | 4 |  | 153,60 | 7563,84 | * |
| 17 | Гоголя ул., 50 | решение суда | 2 | 37 | 37 |  | 1 | 1 |  | 37 | 1901,80 | * |
| 18 | Советская ул., 106 | решение суда | 7 | 75,50 | 75,50 |  | 2 | 2 |  | 99 | 4474,40 | * |
| 19 | С.Разина ул., 14в | решение суда | 2 | 47,90 | 47,90 |  | 1 | 1 |  | 47,9 | 2289,62 | * |
| 20 | Кулева, 16 | решение суда | 1 | 18,10 | 18,10 |  | 1 | 1 |  | 33 | 1679,70 | * |
| 21 | Р.Люксембург ул., 38/1 | 10.09.2012 | N 808 | исполнение договора развития застроенной территории | 6317,21 | * |
|  | ИТОГО: |  |  | 169 | 2036 | 1360 | 709,6 | 65 | 40 | 25 | 2650 | 128798,09 | * |
| Для исполнения обязательств по оплате муниципального контракта N 2012.24774 от 13.04.2012 на участие в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) в городе Томске в рамках реализации городской долгосрочной целевой программы "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2014 годах" | 128798,09 |
|  | 120000,00 |
| ИТОГО: | 248798,09 |

## Приложение 11.1

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2014 N 1450)

| Перечень земельных участков, выставленных под развитие застроенной территории в 2014 году |
| --- |
| N пп | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | Тер. Зона | Стоимость права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. | Расходы муниципалитета по оформлению з/у, руб. в ценах 2013 года |
|  |  |  | Адрес дома | Количество квартир | S квартир, кв. м | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Рыночная стоимость квартир, руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Томск, ул. Р.Люксембург, д. 38/1 | 1451 | г. Томск, ул. Р.Люксембург, д. 38/1 | 8 | 272,90 | 21 | 13552658,00 <*> | ОЖ | 10489500 | 3000 |
| 2 | г. Томск, проезд Белинского, 6 | 1425,73 | проезд Белинского, 6 | 9 | 330,00 | 27 | 22174000,00 | ОЖ | 3919000 | 3000 |
| 3 | г. Томск, ул. Профсоюзная, 7 <**> | 4010 | ул. Профсоюзная, 7 | 10 | 443,10 | 36 | 13309617,00 | ОЖ | 1934000 | 3000 |
| 4 | ул. Кулева, 27 <**> | 1050 | ул. Кулева, 27 | 1 | 33,80 | 3 | 1791006,99 | ОЖ | 2296350 | 3000 |
|  | Итого: | 7937 |  | 28 | 1080 | 87 | 39274624 |  | 18638850 | 12000 |

--------------------------------

<*> 13343664,99 рублей перечислены в бюджет муниципального образования "Город Томск" в целях исполнения договора развития застроенной территории.

<**> - выполнение ранее принятых обязательств по передаче жилых помещений в судебном порядке.

## Приложение 12

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2014 N 1450)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Решение комиссии | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Станиславского ул., 18 | 30.10.2009 | N 260 | аварийный, подлежащий сносу | 37,50 | 1 |
| 2 | Алеутская ул., 16 | 27.08.2010 | N 363 | аварийный, подлежащий сносу | 72,50 | 1 |
| 3 | Дербышевский пер., 31 | 25.12.2012 | N 844 | аварийный, подлежащий сносу | 76,70 | 3 |
| 4 | Московский тракт, 58 | 18.02.2013 | N 851 | аварийный, подлежащий сносу | 466,40 | 10 |
| 5 | Аптекарский пер., 11а | 18.02.2013 | N 855 | аварийный, подлежащий сносу | 221,40 | 5 |
| 6 | 3-я Рабочая ул., 2 | 29.03.2013 | N 865 | аварийный, подлежащий сносу | 226,10 | 7 |
| 7 | Аптекарский пер., 11/1 | 29.03.2013 | N 861 | аварийный, подлежащий рекон. | 258,30 | 8 |
| 8 | Московский тракт, 4Б | 29.03.2013 | N 862 | аварийный, подлежащий сносу | 260,90 | 9 |
| 9 | Р.Люксембург ул., 121 | 29.03.2013 | N 863 | аварийный, подлежащий сносу | 150,30 | 6 |
| 10 | Бердская ул., 11 | 24.05.2013 | N 886 | аварийный, подлежащий сносу | 283,00 | 12 |
| 11 | Кононова ул., 17 | 24.05.2013 | N 889 | аварийный, подлежащий сносу | 174,80 | 4 |
| 12 | Красноармейская ул., 84 | 24.05.2013 | N 884 | аварийный, подлежащий сносу | 240,30 | 7 |
| 13 | Краснознаменная ул., 3 | 24.05.2013 | N 887 | аварийный, подлежащий сносу | 132,00 | 7 |
| 14 | Р.Люксембург ул., 88 | 24.05.2013 | N 885 | аварийный, подлежащий сносу | 210,30 | 7 |
| 15 | Аптекарский пер., 11 | 20.06.2013 | N 901 | аварийный, подлежащий рекон. | 439,10 | 11 |
| 16 | Б. Подгорная ул., 29 | 20.06.2013 | N 898 | аварийный, подлежащий рекон. | 167,80 | 5 |
| 17 | З.Космодемьянской ул., 1Б | 15.08.2013 | N 945 | аварийный, подлежащий сносу | 389,40 | 11 |
| 18 | Красноармейская ул., 77 | 15.08.2013 | N 941 | аварийный, подлежащий сносу | 366,00 | 15 |
| 19 | Л.Толстого ул., 46а | 15.08.2013 | N 947 | аварийный, подлежащий сносу | 652,20 | 35 |
| 20 | Лебедева ул., 102а | 15.08.2013 | N 946 | аварийный, подлежащий сносу | 642,30 | 24 |
| 21 | Нахановича пер., 1/1 | 15.08.2013 | N 948 | аварийный, подлежащий сносу | 230,90 | 7 |
| 22 | Примыкание ул., 10 - 4 с. Тимирязевское | 15.08.2013 | N 934 | непригодно для проживания | 51,80 | 1 |
| 23 | Приречная ул., 39 | 15.08.2013 | N 940 | аварийный, подлежащий сносу | 417,40 | 8 |
| 24 | Смирнова ул., 19 | 15.08.2013 | N 944 | аварийный, подлежащий сносу | 531,80 | 8 |
| 25 | Шишкова ул., 21 | 15.08.2013 | N 937 | аварийный, подлежащий рекон. | 259,00 | 6 |
| 26 | Шишкова ул., 27 | 15.08.2013 | N 938 | аварийный, подлежащий рекон. | 204,60 | 8 |
| 27 | Гагарина ул., 33 | 27.09.2013 | N 995 | аварийный, подлежащий сносу | 279,30 | 14 |
| 28 | Заозерный пер., 27 | 27.09.2013 | N 984 | аварийный, подлежащий сносу | 390,75 | 8 |
| 29 | Иркутский тракт, 80 | 27.09.2013 | N 985 | аварийный, подлежащий сносу | 366,90 | 8 |
| 30 | Иркутский тракт, 82 | 27.09.2013 | N 988 | аварийный, подлежащий сносу | 544,80 | 16 |
| 31 | К.Маркса ул., 29/1 | 27.09.2013 | N 974 | аварийный, подлежащий сносу | 286,01 | 9 |
| 32 | Красноармейская, 37 | 27.09.2013 | N 992 | аварийный, подлежащий сносу | 118,50 | 6 |
| 33 | Куйбышева пер., 2 | 27.09.2013 | N 989 | аварийный, подлежащий сносу | 659,60 | 16 |
| 34 | Вершинина ул., 56 | 08.11.2013 | 1054 | аварийный, подлежащий сносу | 527,00 | 12 |
| 35 | Ленина пр., 78/1 - 45 | 08.11.2013 | 1051 | непригодно для проживания | 27,80 | 1 |
| 36 | Пушкина ул., 63, стр. 28 - 38 | 08.11.2013 | 1049 | непригодно для проживания | 45,90 | 1 |
| 37 | Пушкина ул., 63 стр. 28 - 39 | 08.11.2013 | 1050 | непригодно для проживания | 47,40 | 1 |
| 38 | Советская ул., 47а | 08.11.2013 | 1027 | аварийный, подлежащий рекон. | 287,80 | 6 |
| 39 | Советская ул., 8в | 08.11.2013 | 1057 | аварийный, подлежащий рекон. | 217,70 | 6 |
| 40 | Техническая ул., 1в | 08.11.2013 | 1056 | аварийный, подлежащий сносу | 304,50 | 13 |
| 41 | А.Иванова ул., 16г | 06.12.2013 | 1072 | аварийный, подлежащий сносу | 209,20 | 7 |
| 42 | Б. Подгорная ул., 118 - 6 | 06.12.2013 | 1065 | непригодно для проживания | 65,70 | 1 |
| 43 | Бердская ул., 13 | 06.12.2013 | 1075 | аварийный, подлежащий сносу | 451,10 | 12 |
| 44 | Войкова ул., 23 - 4 | 06.12.2013 | 1066 | непригодно для проживания | 11,60 | 1 |
| 45 | Герцена ул., 34 | 06.12.2013 | 1078 | аварийный, подлежащий сносу | 129,90 | 10 |
| 46 | Герцена ул., 34/1 | 06.12.2013 | 1079 | аварийный, подлежащий сносу | 121,40 | 15 |
| 47 | Герцена ул., 36 | 06.12.2013 | 1071 | аварийный, подлежащий рекон. | 407,70 | 17 |
| 48 | Яковлева ул., 14 - 6 | 06.12.2013 | 1067 | непригодно для проживания | 29,10 | 1 |
| 49 | Бердская ул., 3 | 17.01.2014 | 1094 | аварийный, подлежащий сносу | 486,50 | 8 |
| 50 | М.Горького ул., 3 | 17.01.2014 | 1088 | аварийный, подлежащий рекон. | 152,10 | 8 |
| 51 | Средне-Кирпичная ул., 22 | 17.01.2014 | 1096 | аварийный, подлежащий сносу | 161,30 | 3 |
| 52 | Фрунзе пр., 34 | 17.01.2014 | 1090 | аварийный, подлежащий рекон. | 185,10 | 7 |
| 53 | Б.Хмельницкого пер., 5 | 28.02.2014 | 1105 | аварийный, подлежащий сносу | 391,50 | 12 |
| 54 | Б.Хмельницкого ул., 48 | 28.02.2014 | 1106 | аварийный, подлежащий сносу | 125,40 | 3 |
| 55 | Флотский пер., 2 | 28.02.2014 | 1107 | аварийный, подлежащий сносу | 232,00 | 8 |
| 56 | Школьный пер., 8/2 - 13 | 28.02.2014 | 1103 | непригодно для проживания | 29,10 | 1 |
| 57 | Бакунина ул., 24 | 31.03.2014 | 1159 | аварийный, подлежащий рекон. | 377,60 | 14 |
| 58 | Батенькова пер., 9 | 31.03.2014 | 1168 | аварийный, подлежащий сносу | 141,50 | 6 |
| 59 | Герцена ул., 15/1 | 31.03.2014 | 1158 | аварийный, подлежащий рекон. | 472,20 | 13 |
| 60 | Герцена ул., 15а | 31.03.2014 | 1157 | аварийный, подлежащий рекон. | 287,50 | 9 |
| 61 | Старо-Деповской пер., 7 | 31.03.2014 | 1165 | аварийный, подлежащий сносу | 207,70 | 10 |
| 62 | Тургенева ул., 9 | 31.03.2014 | 1164 | аварийный, подлежащий сносу | 94,10 | 2 |
| 63 | Фабричная ул., 5 с. Дзержинское | 31.03.2014 | 1161 | аварийный, подлежащий сносу | 583,60 | 12 |
| 64 | 1-й Алеутский пер., 4 | 30.04.2014 | 1179 | аварийный, подлежащий сносу | 115,60 | 4 |
| 65 | Вершинина ул., 10 | 30.04.2014 | 1176 | аварийный, подлежащий рекон. | 408,20 | 9 |
| 66 | Кирова пр., 25 | 30.04.2014 | 1177 | аварийный, подлежащий сносу | 293,90 | 8 |
| 67 | Кольцевой проезд, 25 | 30.04.2014 | 1178 | аварийный, подлежащий сносу | 535,90 | 15 |
| 68 | Советская ул., 93/1 | 30.04.2014 | 1175 | аварийный, подлежащий рекон. | 278,10 | 9 |
| 69 | Таврическая ул., 25 | 30.04.2014 | 1180 | аварийный, подлежащий сносу | 340,30 | 8 |
| 70 | Карповский пер., 20 | 26.06.2014 | 1186 | аварийный, подлежащий сносу | 137,40 | 3 |
| 71 | Мельничная ул., 31 | 26.06.2014 | 1185 | аварийный, подлежащий рекон. | 319,50 | 8 |
| 72 | Р.Люксембург ул., 27 | 26.06.2014 | 1184 | аварийный, подлежащий сносу | 128,20 | 14 |
| 73 | Бердская ул., 9 | 04.07.2014 | 1188 | аварийный, подлежащий сносу | 609,90 | 12 |
| 74 | Ванцетти пер., 18 | 04.07.2014 | 1189 | аварийный, подлежащий сносу | 303,50 | 8 |
| 75 | Техническая ул., 8 | 04.07.2014 | 1194 | аварийный, подлежащий сносу | 452,80 | 8 |
| 76 | Шишкова ул., 16 | 04.07.2014 | 1192 | аварийный, подлежащий рекон. | 224,90 | 12 |
| 77 | Гагарина ул., 21 | 18.07.2014 | 1213 | аварийный, подлежащий сносу | 382,00 | 14 |
| 78 | 2-я Ново-Деповская, 25 | 21.08.2014 | 1227 | аварийный, подлежащий сносу | 359,00 | 16 |
| 79 | Алтайская ул., 35/1 | 21.08.2014 | 1245 | аварийный, подлежащий сносу | 383,70 | 8 |
| 80 | Б. Подгорная ул., 159 | 21.08.2014 | 1233 | аварийный, подлежащий сносу | 395,90 | 8 |
| 81 | Б. Подгорная ул., 157 | 21.08.2014 | 1234 | аварийный, подлежащий сносу | 409,20 | 8 |
| 82 | Гоголя ул., 39 | 21.08.2014 | 1235 | аварийный, подлежащий сносу | 431,70 | 15 |
| 83 | И.Черных ул., 71 | 21.08.2014 | 1232 | аварийный, подлежащий сносу | 572,30 | 8 |
| 84 | М.Горького ул., 37 - 7 | 21.08.2014 | 1228 | непригодно для проживания |  | 1 |
| 85 | М.Джалиля ул., 28 | 21.08.2014 | 1230 | аварийный, подлежащий рекон. | 280,20 | 10 |
| 86 | Первомайская, ул., 149 | 21.08.2014 | 1229 | аварийный, подлежащий сносу | 715,70 | 14 |
| 87 | Соляной, пер., 24 | 21.08.2014 | 1226 | аварийный, подлежащий сносу | 253,30 | 8 |
| 88 | Флотский пер., 2а | 21.08.2014 | 1243 | аварийный, подлежащий сносу | 232,80 | 8 |
| 89 | Эуштинская, ул. 5 | 21.08.2014 | 1237 | аварийный, подлежащий сносу | 150,90 | 5 |
| 90 | Эуштинская, ул., 11 | 21.08.2014 | 1238 | аварийный, подлежащий сносу | 70,40 | 4 |
| 91 | Эуштинская, ул., 11/1 | 21.08.2014 | 1239 | аварийный, подлежащий сносу | 79,40 | 4 |
| 92 | Пушкина, 10/2 | 26.09.14 | 1251 | аварийный, подлежащий сносу | 149,80 | 6 |
| 93 | Войкова, 35 | 26.09.14 | 1247 | аварийный, подлежащий сносу | 41,30 | 1 |
| 94 | Алтайская, 3/1 | 26.09.14 | 1245 | аварийный, подлежащий сносу | 265,20 | 4 |
| 95 | Вокзальная, 50 | 26.09.14 | 1244 | аварийный, подлежащий сносу | 381,60 | 16 |
| 96 | Профсоюзная ул., 4 | 07.10.14 | 1252 | аварийный, подлежащий сносу | 725,90 | 24 |
| 97 | Старо-Деповская ул., 43 | 07.10.14 | 1253 | аварийный, подлежащий сносу | 225,80 | 8 |
| 98 | пер. Песочный, 41 | 07.10.14 | 1254 | аварийный, подлежащий сносу | 411,90 | 8 |
| 99 | Войлочная заимка ул., 25 | 07.10.14 | 1255 | аварийный, подлежащий рекон. | 201,10 | 7 |
| 100 | Кедровый, пер. 1 | 07.10.14 | 1256 | аварийный, подлежащий сносу |  |  |
| 101 | Лермонтова, 17/2 | 07.10.14 | 1257 | аварийный, подлежащий сносу | 162,40 | 5 |
| 102 | Целинный, 26 | 07.10.14 | 1258 | аварийный, подлежащий сносу | 337,50 | 8 |
| 103 | Ленина пр., 138 | 07.10.14 | 1259 | аварийный, подлежащий сносу | 338,80 | 12 |
| 104 | Ленина, пр., 120 | 10.10.14 | 1260 | аварийный, подлежащий сносу | 253,50 | 13 |
| 105 | Б. Подгорная, 118 | 10.10.14 | 1261 | аварийный, подлежащий сносу | 415,40 | 7 |
| 106 | Урожайный пер., 28 | 10.10.14 | 1263 | аварийный, подлежащий сносу | 496,20 | 16 |
| 107 | Кольцевой проезд, 19 | 10.10.14 | 1264 | аварийный, подлежащий сносу | 524,70 | 13 |
| 108 | Шпальный пер., 4 | 10.10.14 | 1265 | аварийный, подлежащий сносу | 110,20 | 3 |
| 109 | Московский тракт., 27/1 | 10.10.14 | 1266 | аварийный, подлежащий сносу | 284,80 | 8 |
| 110 | Энергетиков, 1 | 10.10.14 | 1267 | аварийный, подлежащий сносу | 342,60 | 8 |
| 111 | Энергетиков, 5 | 10.10.14 | 1269 | аварийный, подлежащий сносу | 344,00 | 8 |
| 112 | Энергетиков, 3 | 10.10.14 | 1268 | аварийный, подлежащий сносу | 348,50 | 8 |
| 113 | Энергетиков, 7а | 10.10.14 | 1270 | аварийный, подлежащий сносу | 357,90 | 8 |
| 114 | Никитина ул., 9 | 10.10.14 | 1271 | аварийный, подлежащий рекон. | 207,70 | 6 |
| 115 | Беленца, 25 | 10.10.14 | 1272 | аварийный, подлежащий рекон. | 171,30 | 5 |
| 116 | Советская, 10 | 10.10.14 | 1274 | аварийный, подлежащий сносу | 162,40 | 4 |
| 117 | Нечевский, 18а | 10.10.14 | 1276 | аварийный, подлежащий рекон. | 233,90 | 4 |
| 118 | Нечевский, 18 | 10.10.14 | 1275 | аварийный, подлежащий рекон. | 157,30 | 2 |
| 119 | Алтайская, 11/1 | 10.10.14 | 1277 | аварийный, подлежащий сносу | 192,20 | 4 |
| 120 | Лермонтова ул., 13/1 | 10.10.14 | 1282 | аварийный, подлежащий рекон. | 203,20 | 6 |
| 121 | Учебная ул., 4 | 17.10.14 | 1285 | аварийный, подлежащий сносу | 299,90 | 8 |
| 122 | Киевская ул., 84 | 17.10.14 | 1287 | аварийный, подлежащий сносу | 386,00 | 8 |
| 123 | Киевская ул., 80 | 17.10.14 | 1288 | аварийный, подлежащий сносу | 541,10 | 8 |
| 124 | Вершинина ул., 27/7 | 17.10.14 | 1289 | аварийный, подлежащий сносу | 433,00 | 8 |
| 125 | Вершинина ул., 27/6 | 17.10.14 | 1290 | аварийный, подлежащий сносу | 504,20 | 10 |
| 126 | Вершинина ул., 27/3 | 17.10.14 | 1291 | аварийный, подлежащий сносу | 502,90 | 8 |
| 127 | Средне-Кирпичная ул., 32 | 17.10.14 | 1292 | аварийный, подлежащий сносу | 228,40 | 6 |
| 128 | Бедного ул., 26 | 17.10.14 | 1293 | аварийный, подлежащий сносу |  |  |
| 129 | Тургенева ул., 7 | 17.10.14 | 1294 | аварийный, подлежащий сносу | 94,20 | 2 |
| 130 | Кузнечный взвоз, 3/1 | 17.10.14 | 1295 | аварийный, подлежащий рекон. | 133,20 | 4 |
| 131 | Рабочая ул., 29 | 17.10.14 | 1296 | аварийный, подлежащий сносу | 175,20 | 5 |
| 132 | Пушкина ул., 48/6 | 17.10.14 | 1297 | аварийный, подлежащий сносу | 278,10 | 6 |
| 133 | Белинского ул., 24 | 31.10.14 | 1299 | аварийный, подлежащий сносу | 172,30 | 6 |
| 134 | Тверская ул., 22 | 31.10.14 | 1300 | аварийный, подлежащий сносу | 240,80 | 8 |
| 135 | Плеханова ул., 32 | 31.10.14 | 1306 | аварийный, подлежащий рекон. | 200,10 | 5 |
| 136 | Белинского проезд, 3 | 31.10.14 | 1307 | аварийный, подлежащий рекон. | 161,80 | 5 |
| 137 | Рузского ул., 22 | 31.10.14 | 1308 | аварийный, подлежащий сносу | 198,80 | 4 |
| 138 | Днепровский пер., 21 | 31.10.14 | 1309 | аварийный, подлежащий сносу | 410,30 | 8 |
| 139 | Урожайный пер., 25а | 31.10.14 | 1310 | аварийный, подлежащий сносу | 322,70 | 16 |
| 140 | Подгорная ул., 197 | 31.10.14 | 1311 | аварийный, подлежащий сносу | 409,20 | 8 |

## Приложение 13

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ИНДИКАТОРЫ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2014 N 1450)

Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах

_________________________________________________

(название программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 <*> | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. | Число переселенных граждан, | чел. | 259 | 804 | 469 | 94 | 1032 | 1630 | 4549 <**> |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" |  | 185 | 804 | 469 | 10 | 169 | 440 | 2075 |
| 2 | Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск". Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, | Ед. | 17 | 37 | 25 | 3 | 38 | 68 | 199 <***> |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" |  | 15 | 37 | 25 | 0 | 5 | 19 | 101 |
| 3 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, | тыс. кв. м | 2,431 | 9,143 | 5,679 | 1,185 | 13,046 | 21,752 | 55,118 <****> |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" |  | 1,475 | 9,143 | 5,679 | 0,139 | 2,036 | 5,567 | 24,001 |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья | тыс. руб. | 64530,0 | 0 | 0 | 39274,62 | 486102,61 | 739259,64 | 1470639,53 <*****> |

--------------------------------

<*> - фактически переселено 467 человек, 5,641 кв. м аварийного фонда;

<**> - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 188 человек;

<***> - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 11 домов;

<****> - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 1,920 тыс. кв. м;

<*****> - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 141472,66 тыс. руб.

## Приложение 14

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2014 N 1450)

Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах

_______________________________________________

(название программы)

Администрация Города Томска

____________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | бюджеты других уровней | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный | областной |  |  |
| 1 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск". | 1 | 2010 | 74081,7 | 74081,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2010 | 3993,1 | 3993,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2010 | 141472,66 | 0 | 0 | 0 | 141472,66 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 219547,46 | 78074,8 | 0 | 0 | 141472,66 |  |
| 2 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. | 1 | 2011 | 400000,0 | 335000,0 | 0 | 65000,0 | 0 |  |
|  | 3. Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск". 4. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 5. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2011 | 64530,0 | 0 | 0 | 0 | 64530,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 464530,0 | 335000,0 | 0 | 65000,0 | 64530,0 |  |
| 3 Этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. | 1 | 2012 | 128481,8 | 128481,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 128481,8 | 128481,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. | 1 | 2013 | 8795,2 | 8795,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8795,2 | 8795,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. | 1 | 2014 | 248798,09 | 248798,09 |  |  |  |  |
|  | 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2014 | 39274,62 |  |  |  | 39274,62 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 288072,71 | 248798,09 | 0 | 0 | 39274,62 |  |
| 6 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | 1 | 2015 | 257612,0 | 257612,0 |  |  |  |  |
|  | 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2015 |  |  |  |  | 486102,61 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 743714,61 | 257612,0 |  |  | 486102,61 |  |
| 7 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | 1 | 2016 | 68279,7 | 68279,7 |  |  |  |  |
|  | 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2016 |  |  |  |  | 739259,64 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 807539,34 | 68279,7 |  |  | 739259,64 |  |

## Приложение 15

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2014 N 1450)

Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах

________________________________________________

(наименование программы)

Администрация Города Томска

_____________________________

(Заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия Программы | Объем ассигнований из городского бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 | 2016 |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания. | 74081,7 | 335000 | 128481,8 | 8795,20 | 248798,09 | 257612,0 | 68279,7 |
|  | 2. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 3. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 3993,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 78074,8 | 335000 | 128481,8 | 8795,20 | 248798,09 | 257612,0 | 68279,7 |

## Приложение 16

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2015 - 2016 ГОДУ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 22.10.2014 N 1090)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) | Затраты на снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | Всего: | в том числе жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Киевская ул., 92 | 14.12.2006 | N 40 | 7 | 53,30 | 53,30 |  | 1 | 1 |  | 65,0 | 2790,84 | * |
| 2 | Савиных ул., 10а | решение суда | 4 | 52,00 | 52,00 |  | 1 | 1 |  | 65,0 | 2790,84 | * |
| 3 | Студгородок ул., 7 | 06.04.2012 | N 714 | 25 | 316,00 |  | 316,00 | 10 |  | 10 | 354,5 | 17287,47 | * |
| 4 | Кузнецова ул., 33 | 06.07.2012 | N 777 | 17 | 260,60 | 81,90 | 178,70 | 5 | 1 | 4 | 263,2 | 11547,64 | * |
| 5 | Р.Люксембург ул., 92/1 | 17.08.2012 | N 797 | 24 | 332,90 | 145,00 | 187,90 | 9 | 4 | 5 | 377,9 | 17298,27 | * |
| 6 | Войлочная заимка ул., 5 | 10.09.2012 | N 810 | 8 | 161,10 | 91,70 | 69,40 | 4 | 2 | 2 | 199,4 | 9107,20 | * |
| 7 | Красноармейская ул., 41 | 10.09.2012 | N 811 | 7 | 77,00 | 24,30 | 52,70 | 3 | 1 | 2 | 95,6 | 4866,04 | * |
| 8 | Загорная ул., 46 | 16.11.2012 | N 816 | 19 | 199,30 | 80,70 | 118,60 | 5 | 2 | 3 | 209,2 | 9789,76 | * |
| 9 | Лермонтова ул., 45 | 16.11.2012 | N 817 | 16 | 155,40 | 53,10 | 102,30 | 4 | 1 | 3 | 166,9 | 7412,90 | * |
| 10 | Вершинина ул., 8 | 16.11.2012 | N 818 | 25 | 288,80 | 112,00 | 176,80 | 9 | 3 | 6 | 348,8 | 16495,61 | * |
| 11 | Советская ул., 89 | 16.11.2012 | N 819 | 28 | 230,10 | 147,40 | 82,70 | 11 | 7 | 4 | 435,0 | 20453,13 | * |
| 12 | Успенского пер., 8 | 16.11.2012 | N 821 | 30 | 303,10 | 303,10 |  | 12 | 12 |  | 476,0 | 22540,03 | * |
| 13 | Блок-Пост ул., 1 | 16.11.2012 | N 820 | 41 | 708,80 | 213,30 | 495,50 | 24 | 7 | 17 | 788,4 | 39377,76 | * |
| 14 | Жуковского ул., 25 | 23.11.2012 | N 832 | 31 | 356,90 | 138,70 | 218,20 | 12 | 5 | 7 | 434,9 | 20960,13 | * |
| 15 | Московский тракт, 76 | 23.11.2012 | N 829 | 37 | 494,00 | 334,20 | 159,80 | 15 | 10 | 5 | 553,3 | 26223,70 | * |
| 16 | Профсоюзная ул., 23 - 17 | 23.11.2012 | N 827 | 1 | 73,10 | 73,10 |  | 1 | 1 |  | 73,1 | 3138,62 | * |
| 17 | Советская ул., 36 | 23.11.2012 | N 828 | 24 | 225,20 | 117,60 | 107,60 | 7 | 3 | 4 | 257,7 | 11280,00 | * |
| 18 | Никитина ул., 37 | 25.12.2012 | N 847 | 21 | 194,80 | 141,30 | 53,50 | 6 | 5 | 1 | 270,5 | 14252,06 | * |
|  | ИТОГО: |  |  | 365 | 4482,40 | 2162,70 | 2319,70 | 139 | 66 | 73 | 5434,4 | 257612,00 | * |
|  | 257612,00 |

## Приложение 16.1

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

(введен постановлением администрации г. Томска

от 22.10.2014 N 1090)

| Перечень земельных участков, выставленных под развитие застроенной территории в 2015 году |
| --- |
| N пп | Адрес земельного участка | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | Тер. Зона |
|  |  | Адрес дома | Количество квартир | S квартир, кв. м | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Рыночная стоимость квартир, руб. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 |
| 1 | г. Томск, ул. 5-й Армии, 8 | г. Томск, ул. 5-й Армии, 8 | 9 | 352,6 | 12 | 15902184,80 | ОЖ |
| 2 | г. Томск, пер. Промышленный, 2, 4, 6, 8 | г. Томск, пер. Промышленный, 2 | 7 | 325,80 | 28 | 13988548,80 | Т-4 |
|  |  | г. Томск, пер. Промышленный, 4 | 10 | 451,50 | 34 | 19047134,40 |  |
|  |  | г. Томск, пер. Промышленный, 6 | 13 | 381,90 | 26 | 17206400,80 |  |
|  |  | г. Томск, пер. Промышленный, 8 | 11 | 485,6 | 31 | 21175554,80 |  |
| 3 | г. Томск, ул. Сибирская, 82, 84 | г. Томск, ул. Сибирская, 82 | 13 | 349,00 | 33 | 16725594,40 | Ж-1 |
| 4 | г. Томск, пер. Соляной, 2, 4 | г.. Томск, пер. Соляной, 2 | 7 | 214,9 | 15 | 9920610,80 | ОЖИ |
| 5 | г. Томск, ул. Эуштинская, 17 | г. Томск, ул. Эуштинская, 17 | 7 | 278,20 | 29 | 13472290,40 | ЖИ-2 |
| 6 | г. Томск, пл. Соляная пл., 9 (Пушкина ул., 20) | г. Томск, пл. Соляная пл., 9 (Пушкина ул., 20) | 5 | 458,60 | 32 | 5196890,00 | ОЖИ |
| 7 | г. Томск, пер. Пушкина, 10, 12, 14 | г. Томск, пер. Пушкина, 12 | 11 | 339,80 | 22 | 15257832,40 | Ж-1 |
| 8 | г. Томск, ул. Косарева, 10, 12 | г. Томск, ул. Косарева, 12 | 11 | 404,7 | 24 | 18220383,20 | Ж-1 |
| 9 | г. Томск, пер. Светлый, 28 | г. Томск, пер. Светлый, 28 | 7 | 302,2 | 19 | 13606804,40 | Ж-1 |
| 10 | г. Томск, ул. Яковлева, 18 | г. Томск, ул. Яковлева, 18 | 4 | 111,9 | 11 | 4804538,40 | Т-4 |
| 11 | г. Томск, ул. Алтайская, 101 | г. Томск, ул. Алтайская, 101 | 8 | 254,7 | 26 | 11610350,00 | Ж-1 |
| 12 | г. Томск, ул. М.Горького, 9, 11, 11/1 | г. Томск, ул. М.Горького, 11 | 2 | 67,5 | 5 | 3435750,00 | ЖИ-1 |
| 13 | г. Томск, ул. Дружбы, 56, 58, 60, 62 | г. Томск, ул. Дружбы, 56, | 9 | 333,5 | 22 | 15879504,00 | ОЖ |
|  |  | г. Томск, ул. Дружбы, 58 | 9 | 328,6 | 29 | 14706866,00 |  |
|  |  | г. Томск, ул. Дружбы, 62 | 8 | 340 | 27 | 14911225,00 |  |
| 14 | г. Томск, ул. Р.Люксембург, 72, 72/1, 72/3, 72Б | г. Томск, ул. Р.Люксембург, 72Б | 4 | 186,4 | 12 | 8222280,40 | ОЖИ |
| 15 | г. Томск, ул. Сибирская, 86, О.Кошевого ул., 44а, 44б; Некрасова ул., 55, 57 | г. Томск, ул. Сибирская, 86 | 19 | 432,90 | 40 | 20510300,40 | Ж-1 |
| 16 | г. Томск, ул. Мечникова, 14 | г. Томск, ул. Мечникова, 14 | 4 | 92,3 | 3 | 4698070,00 | Т-4 |
| 17 | г. Томск, ул. Энергетиков, 11 | г. Томск, ул. Энергетиков, 11 | 7 | 263,3 | 16 | 11628387,20 | ОЖ |
| 18 | г. Томск, ул. Щорса ул., 3, 5, 7, 7а, Киевская, 82а | г. Томск, ул. Щорса ул., 7 | 23 | 441,3 | 65 | 21742224,40 | ЖИ-1 |
| 19 | г. Томск, ул. С.Разина, 14в | г. Томск, ул. С.Разина, 14в | 6 | 306 | 14 | 13138416,00 | Ж-1 |
| 20 | Целинный пер., 27а, 29, 31, 31/1, 31а, Ангарская ул., 89 | Целинный пер., 29 | 9 | 329,70 | 36 | 16878351,00 | О-1 |
|  |  | Целинный пер., 31 | 8 | 341,90 | 33 | 16166451,00 | О-1 |
|  |  | Целинный пер., 31а | 8 | 335,60 | 23 | 15296852,00 | О-1 |
| 21 | Лебедева ул., 34в, 34г, 34д, 34е | Лебедева ул., 34в | 8 | 334,20 | 23 | 19280650,00 | ОЖ |
|  |  | Лебедева ул., 34г | 8 | 343,60 | 22 | 18217373,00 | ОЖ |
|  |  | Лебедева ул., 34д | 8 | 336,90 | 26 | 10661333,00 | ОЖ |
| 22 | г. Томск, ул. Кулева, д. 23, 25, Советская ул., 106, Учебная ул., 35 | г. Томск, ул. Кулева, д. 25 | 18 | 426,70 | 26 | 17751147,00 | ОЖ |
|  |  | г. Томск, ул. Советская, д. 106 | 20 | 619,50 | 50 | 29266306,00 | ОЖ |
|  |  | г. Томск, ул. Учебная, д. 35 | 15 | 438,70 | 49 | 17576007,00 | ОЖ |
|  | ИТОГО: |  | 316 | 11010,00 | 863 | 486102611 |  |

## Приложение 17

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2016 ГОДУ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 22.10.2014 N 1090)

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) | Затраты на снос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений | Всего: | в том числе жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1-я Лесная ул., 18 | 25.12.2012 | N 845 | 36 | 229,30 | 204,4 | 24,9 | 10 | 9 | 1 | 388 | 18482,92 | * |
| 2 | Нахимова ул., 34а | 25.12.2012 | N 843 | 9 | 396,50 | 87,5 | 309 | 9 | 2 | 7 | 430 | 18956,25 | * |
| 3 | Нечевский пер., 9 | 25.12.2012 | N 842 | 21 | 252,50 | 222,7 | 29,8 | 10 | 9 | 1 | 368 | 17887,02 | * |
| 4 | Советская ул., 49/2 | 01.02.2013 | N 848 | 9 | 205,80 | 122,8 | 83 | 6 | 4 | 2 | 241,2 | 12953,51 | * |
|  | ИТОГО: |  |  | 75 | 1084,1 | 637,4 | 446,7 | 35 | 24 | 11 | 1427,2 | 68279,7 | * |
|  | 68279,70 |

## Приложение 17.1

к муниципальной программе

"Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах"

(введен постановлением администрации г. Томска

от 22.10.2014 N 1090)

| Перечень земельных участков, выставленных под развитие застроенной территории в 2016 году |
| --- |
| N пп | Адрес земельного участка | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | Тер. Зона |
|  |  | Адрес дома | Количество квартир | S квартир, кв. м | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Рыночная стоимость квартир, руб. |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 120 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 120 | 13 | 685,3 | 55 | 29751361,20 | ОЖ |
| 2 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 161 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 161 | 8 | 251,2 | 29 | 15079123,20 | ОЖ |
| 3 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 209 | г. Томск, ул. Б. Подгорная, 209 | 15 | 621,1 | 34 | 27491823,60 | Ж-1 |
| 4 | г. Томск, ул. Учительская, 57 | г. Томск, ул. Учительская, 57 | 9 | 318,5 | 33 | 14253302,40 | Ж-1 |
| 5 | г. Томск, ул. Учительская, 74 | г. Томск, ул. Учительская, 74 | 8 | 316 | 26 | 13567776,00 | Ж-1 |
| 6 | г. Томск, пер. Шегарский, 69, 71 | г. Томск, пер. Шегарский, 69 | 8 | 341,4 | 23 | 15373517,60 | ОЖ |
|  |  | г. Томск, пер. Шегарский, 71 | 8 | 335,6 | 23 | 14409321,60 |  |
| 7 | г. Томск, ул. Станиславского, 24 | г. Томск, ул. Станиславского, 24 | 1 | 48,6 | 2 | 2086689,60 | Ж-3 |
| 8 | г. Томск, ул. Энергетиков, 4 | г. Томск, ул. Энергетиков, 4 | 8 | 344,5 | 22 | 16034632,40 | ОЖ |
| 9 | г. Томск, ул. Энергетиков, 8 | г. Томск, ул. Энергетиков, 8 | 8 | 330,5 | 20 | 15115764,80 | Т-4 |
| 10 | г. Томск, ул. Энергетиков, 10 | г. Томск, ул. Энергетиков, 10 | 8 | 333,6 | 18 | 15259219,60 | Т-4 |
| 11 | г. Томск, ул. Энергетиков, 11а | г. Томск, ул. Энергетиков, 11а | 8 | 351,3 | 24 | 15398791,20 | ОЖ |
| 12 | г. Томск, ул. Вокзальная, 67 | г. Томск, ул. Вокзальная, 67 | 7 | 263,2 | 17 | 12577384,40 | О-5 |
| 13 | г. Томск, ул. Вокзальная, 80 | г. Томск, ул. Вокзальная, 80 | 7 | 280,8 | 18 | 12457814,40 | Т-3 |
| 14 | г. Томск, пр. Фрунзе, 19, 19а, 19б, 21 | г. Томск, пр. Фрунзе, 19а | 7 | 283,3 | 26 | 12928312,80 | ОЖИ |
|  |  | г. Томск, пр. Фрунзе, 19б | 4 | 114,3 | 12 | 5172786,00 |  |
|  |  | г. Томск, пр. Фрунзе, 21 | 3 | 132,7 | 11 | 5697607,20 |  |
| 15 | г. Томск, ул. Гоголя, 50, 50/2 | г. Томск, ул. Гоголя, 50/2 | 8 | 199,6 | 19 | 9703302,80 | ЖИ-1 |
| 16 | г. Томск, ул. Гоголя, 36/4 | г. Томск, ул. Гоголя, 36/4 | 13 | 292,9 | 38 | 14109024,40 | ОЖ |
| 17 | г. Томск, пр. Фрунзе, 43/1 | г. Томск, пр. Фрунзе, 43/1 | 7 | 280,3 | 25 | 14717010,40 | ОЖ |
| 18 | г. Томск, ул. Ив.Черных, 71а | г. Томск, ул. Ив.Черных, 71а | 31 | 818,5 | 86 | 40343608,00 | Ж-1 |
| 19 | г. Томск, ул. Белинского, 22 | г. Томск, ул. Белинского, 22 | 7 | 167,3 | 25 | 8271075,20 | ЖИ-2 |
| 20 | г. Томск, ул. Обская, 50 | г. Томск, ул. Обская, 50 | 8 | 323,4 | 33 | 13885502,40 | Ж-1 |
| 21 | г. Томск, пер. Инструментальный, 34, 36 | г. Томск, пер. Инструментальный, 36 | 10 | 383,7 | 28 | 16893449,60 | ОЖ |
| 22 | г. Томск, ул. Нахимова, 42а | г. Томск, ул. Нахимова, 42а | 13 | 269,9 | 38 | 12888151,20 | Т-4 |
| 23 | г. Томск, ул. Шишкова, 15/1 | г. Томск, ул. Шишкова, 15/1 | 9 | 253,9 | 17 | 11838016,80 | ЖИ-1 |
| 24 | г. Томск, пр. Комсомольский, 5, 5/1 | г. Томск, пр. Комсомольский, 5 | 8 | 418,3 | 15 | 17960128,80 | О-1 |
|  |  | г. Томск, пр. Комсомольский, 5/1 | 8 | 420,1 | 22 | 18037413,60 |  |
| 25 | г. Томск, ул. Кулева, 16 | г. Томск, ул. Кулева, 16 | 9 | 260,8 | 27 | 12692551,60 | ОЖ |
| 26 | г. Томск, ул. Кулева, 25 | г. Томск, ул. Кулева, 25 | 13 | 362,8 | 31 | 16580644,80 | ОЖ |
| 27 | г. Томск, ул. Лермонтова, 21 | г. Томск, ул. Лермонтова, 21 | 8 | 253,9 | 23 | 11739263,20 | ЖИ-1 |
| 28 | г. Томск, ул. Лермонтова, 56 | г. Томск, ул. Лермонтова, 56 | 15 | 561,8 | 39 | 26524183,60 | ЖИ-1 |
| 29 | г. Томск, ул. Октябрьская, 15/1 | г. Томск, ул. Октябрьская, 15/1 | 12 | 376,5 | 24 | 17413362,80 | ЖИ-1 |
| 30 | г. Томск, ул. Свердлова, 6/1 | г. Томск, ул. Свердлова, 6/1 | 6 | 174,1 | 14 | 8495346,00 | ЖИ-1 |
| 31 | г. Томск, пер. Соляной, 28 | г. Томск, пер. Соляной, 28 | 12 | 339,80 | 40 | 15815312,40 | ОЖИ |
| 32 | г. Томск ул. Студенческая, 49, 51, 53 | г. Томск, ул. Студенческая, 51 | 12 | 499,00 | 30 | 22520114,00 | ОЖ |
|  |  | г. Томск, ул. Студенческая, 53 | 10 | 513,80 | 26 | 23091854,80 |  |
| 33 | г. Томск, ул. Пушкина, 48в | г. Томск, ул. Пушкина, 48в | 4 | 120,6 | 12 | 5482306,40 | В |
| 34 | г. Томск, ул. Пушкина, 48/4 | г. Томск, ул. Пушкина, 48/4 | 8 | 255,6 | 14 | 12103736,80 | ОЖ |
| 35 | г. Томск, пер. Светлый, 40 | г. Томск, пер. Светлый, 40 | 8 | 342,6 | 23 | 15022858,80 | Ж-1 |
| 36 | г. Томск, ул. Алтайская, 15а | г. Томск, ул. Алтайская, 15а | 4 | 72,9 | 7 | 3710610,00 | ЖИ-1 |
| 37 | г. Томск, ул. Алтайская, 43а | г. Томск, ул. Алтайская, 43а | 12 | 827,3 | 45 | 35520952,80 | Ж-1 |
| 38 | г. Томск, ул. М.Горького, 30а (30/1) | г. Томск, ул. М.Горького, 30а (30/1) | 5 | 157,3 | 15 | 7293792,00 | ЖИ-1 |
| 39 | г. Томск, ул. М.Горького, 64, 66а, 68, 70 | г. Томск, ул. М.Горького, 64 | 8 | 307,2 | 30 | 14224462,80 | ОЖ |
| 40 | г. Томск, ул. Ангарская, 74 | г. Томск, ул. Ангарская, 74 | 3 | 84,8 | 7 | 3973071,60 | Ж-1 |
| 41 | г. Томск, ул. Первомайская, 171 | г. Томск, ул. Первомайская, 171 | 8 | 331,2 | 29 | 14220403,20 | ОЖ |
| 42 | г. Томск, ул. Первомайская, 177 | г. Томск, ул. Первомайская, 177 | 8 | 328,6 | 23 | 14729961,60 | ОЖ |
| 43 | г. Томск, пер. Урожайный, 24, 24а | г. Томск, пер. Урожайный, 24 | 16 | 494,3 | 46 | 23638746,00 | Ж-1 |
| 44 | г. Томск, пер. Урожайный, 25 | г. Томск, пер. Урожайный, 25 | 8 | 340,5 | 21 | 13164193,20 | О-6 |
|  | ИТОГО: |  | 441 | 16185 | 1265 | 739259639,6 |  |