# Приложение

к постановлению

администрации города Томска

от 05.10.2009 N 954

ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2009 - 2013 ГГ."

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 30.12.2011 N 1540, от 06.06.2012 N 619)

## 1. ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Строительство сетей водоснабжения муниципального

образования "Город Томск" на 2009 - 2013 гг."

(далее - Программа)

_________________________________________________

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

____________________________________________

(Заказчик целевой программы)

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Дата принятия  │Распоряжение администрации города Томска от 30.09.2009   │

│правового акта │N 1147 "О разработке городской долгосрочной целевой      │

│о разработке   │программы "Строительство сетей водоснабжения в пос.      │

│целевой        │Степановка города Томска на 2009 - 2010 гг.".            │

│программы, дата│Протокол аппаратного совещания Мэра Города Томска от     │

│ее утверждения │27.09.2010 N 21 п. 15 "О разработке городской            │

│(наименование и│долгосрочной целевой программы "Водоснабжение частного   │

│номер          │сектора на 2009 - 2013 гг."                              │

│соответствующих│                                                         │

│нормативных    │                                                         │

│документов)    │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчики   │Департамент капитального строительства администрации     │

│целевой        │Города Томска, департамент городского хозяйства          │

│программы      │администрации Города Томска                              │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи  │I. Цель Программы:                                       │

│целевой        │1.1. Обеспечение населения муниципального образования    │

│программы      │"Город Томск" централизованным водоснабжением.           │

│               │II. Задачи Программы:                                    │

│               │2.1. Строительство сетей централизованного водоснабжения │

│               │и развитие водопроводной сети муниципального образования │

│               │"Город Томск" с последующим восстановлением              │

│               │благоустройства.                                         │

│               │2.2. Увеличение протяженности водопроводной сети         │

│               │муниципального образования "Город Томск"                 │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки          │2009 - 2013 гг.                                          │

│выполнения     │                                                         │

│целевой        │                                                         │

│программы      │                                                         │

│(программ)     │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень       │Программой предусмотрены мероприятия, в том числе:       │

│программ и     │2009 год, I - этап:                                      │

│основных       │- инженерно-геологические работы (изыскания) для         │

│мероприятий    │прокладки наружных сетей водопровода;                    │

│               │- строительство участка водопроводной линии по ул.       │

│               │Пржевальского и пер. Пржевальскому с последующим         │

│               │восстановлением благоустройства.                         │

│               │2010 год, II - этап:                                     │

│               │- подготовка исходно-разрешительной документации, в том  │

│               │числе экспертиза проектной документации. Строительство   │

│               │водопроводной линии по ул. Б.Хмельницкого, ул.           │

│               │Пржевальского, пер. Пржевальскому, ул. Степановской, ул. │

│               │Осипова, ул. Тояновской, ул. Степной, ул. 1-й Степной,   │

│               │ул. 2-й Степной, ул. 3-й Степной, ул. 4-й Степной, ул.   │

│               │Москвитина, ул. Пожарского с последующим восстановлением │

│               │благоустройства.                                         │

│               │2011 год, III - этап:                                    │

│               │- подготовка исходно-разрешительной и проектной          │

│               │документации, в том числе экспертиза проектной           │

│               │документации;                                            │

│               │- строительство водопроводных линий с последующим        │

│               │восстановлением благоустройства.                         │

│               │2012 год, IV - этап:                                     │

│               │- инженерно-геологические работы (изыскания) для         │

│               │прокладки наружных сетей водопровода; оформление         │

│               │исходно-разрешительной документации; разработка          │

│               │проектно-сметной документации;                           │

│               │- выполнение строительно-монтажных работ с последующим   │

│               │восстановлением благоустройства;                         │

│               │2013 год, V - этап:                                      │

│               │- инженерно-геологические работы (изыскания) для         │

│               │прокладки наружных сетей водопровода; оформление         │

│               │исходно-разрешительной документации; разработка          │

│               │проектно-сметной документации;                           │

│               │- выполнение строительно-монтажных работ с последующим   │

│               │восстановлением благоустройства                          │

│(в ред. постановления администрации г. Томска от 06.06.2012 N 619)       │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и       │Объем финансирования, всего на реализацию Программы - 548│

│источники      │584,81 тыс. руб., в том числе:                           │

│финансирования │на 2009 год - 3000,00 тыс. руб.;                         │

│целевой        │на 2010 год - 39318,20 тыс. руб.;                        │

│программы (с   │на 2011 год - 39258,10 тыс. руб.;                        │

│разбивкой по   │на 2012 год - 229696,43 тыс. руб.;                       │

│годам)         │на 2013 год - 237312,08 тыс. руб.;                       │

│               │Источник финансирования - бюджет муниципального          │

│               │образования "Город Томск"                                │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые      │100% обеспечение жителей муниципального образования      │

│конечные       │"Город Томск" централизованным водоснабжением            │

│результаты     │                                                         │

│выполнения     │                                                         │

│целевой        │                                                         │

│программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Система        │Департамент капитального строительства администрации     │

│организации    │Города Томска.                                           │

│контроля за    │Администрация Города Томска осуществляет общий контроль  │

│исполнением    │за исполнением Программы                                 │

│целевой        │                                                         │

│программы      │                                                         │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Система водоснабжения Города Томска имеет два источника водоснабжения - из артезианских скважин и реки Томи.

Подземный водозабор обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение Города Томска. В его состав входят 198 артезианских скважин, насосная станция подкачки, очистные сооружения для очистки исходной воды производительностью 210 тыс. куб. м/сут., насосная станция II подъема. Вода из артезианских скважин поступает на очистные сооружения подземного водозабора по водоводу 1 подъема, затем по водоводам NN 9 и 10 подается потребителям.

Насосно-фильтровальная станция производит забор и очистку речной воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, используемой для технологических нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения города. Речная очищенная вода на питьевые нужды не используется. Кроме этого, насосно-фильтровальная станция обеспечивает перекачку хозяйственно-питьевой воды от подземного водозабора по водоводу N 9 и подает ее в распределительную сеть Города Томска.

Водоснабжение жителей, проживающих в частном секторе муниципального образования "Город Томск", осуществляется от одиночно расположенных артезианских скважин, водоразборных колонок, самовольно построенных водопроводных линий, а также поднятой из колодцев водой. Основные трудности с водоснабжением существуют на протяжении длительного времени. Артезианские скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены несколько десятилетий назад. Как правило, данные объекты водопроводного хозяйства не имеют собственника и не обслуживаются должным образом.

Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2009 составляет 745,9 км, в том числе протяженность сетей частного сектора 59,83 км (8% от общей протяженности сетей водоснабжения). Поскольку одним из основных направлений программы является водоснабжение депрессивных районов города, в ходе реализации Программы предполагается увеличить протяженность водопроводной сети частного сектора на 75,5 км (10%). Таким образом, общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск" составит 821,4 км.

В настоящее время число жителей, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 10000 человек. Данные абоненты (жители) проживают в частном секторе муниципального образования "Город Томск". При этом количество абонентов частного сектора, пользующихся услугой централизованного водоснабжения, составляет 33647 человек, соответственно, доля жителей частного сектора, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 23% от числа проживающих в частном секторе.

В настоящее время оборудование и водопроводные сети частного сектора полностью изношены и их восстановление нецелесообразно. Вода, поднятая из существующих локальных скважин, не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001.

В рамках реализации данной Программы будут решены вопросы по снижению социальной напряженности, обеспечению населения муниципального образования "Город Томск" водоснабжением соответствующего качества и необходимого объема с соблюдением санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" путем строительства водопроводных сетей. Увеличение объема водопотребления составит 1200 куб. м/сут., СНиП 2.04.01-85 (строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий).

Технологически концепция реализации Программы предусматривает строительство распределительной сети водопровода вдоль улиц с устройством отключающей запорной арматуры на ответвлениях к абонентам. При этом строительство подводящих водопроводов от места врезки в транзитную магистраль до ввода в здание должно осуществляться жителями подключаемых домов. Такое решение обусловлено стесненными условиями существующей частной застройки и принято во избежание конфликтов между владельцами имущества и подрядными организациями.

## 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

I. Цели Программы:

Обеспечение населения муниципального образования "Город Томск" централизованным водоснабжением.

II. Задачи Программы:

Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" с последующим восстановлением благоустройства. Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования "Город Томск"

## 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

┌──┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│NN│              Наименование мероприятий              │Сроки реализации │

│пп│                                                    │                 │

├──┴────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│                       2009 год                        │Инженерно-       │

├───────────────────────────────────────────────────────┤геологические    │

│                        I этап                         │работы           │

├──┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤(изыскания) для  │

│ 1│                 │протяжен- │разработка│выполнение  │прокладки        │

│  │                 │ность сети│проектно- │строительно-│наружных сетей   │

│  │ улица/переулок  │водопро-  │сметной   │монтажных   │водопровода.     │

│  │                 │вода,     │докумен-  │работ,      │Строительство    │

│  │                 │п. м      │тации,    │тыс. руб.   │участка          │

│  │                 │          │тыс. руб. │            │водопроводной    │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤линии с          │

│  │по ул.           │   601,50 │  250,00  │   2750,00  │последующим      │

│  │Пржевальского по │          │          │            │восстановлением  │

│  │пер.             │          │          │            │благоустройства  │

│  │Пржевальскому    │          │          │            │до 30.11.2009    │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ИТОГО:           │   601,50 │  250,00  │   2750,00  │                 │

├──┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┼─────────────────┤

│                       2010 год                        │                 │

│(в ред. постановления администрации г. Томска от 06.06.2012 N 619)       │

├───────────────────────────────────────────────────────┤                 │

│                        II этап                        │Подготовка       │

├──┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤исходно-         │

│ 2│по ул.           │ 5769,51  │  281,90  │  39036,30  │разрешительной   │

│  │Пржевальского;   │          │          │            │документации, в  │

│  │по пер.          │          │          │            │том числе        │

│  │Пржевальского;   │          │          │            │экспертиза       │

│  │по ул.           │          │          │            │проектной        │

│  │Б.Хмельницкого от│          │          │            │документации.    │

│  │ул. Тояновской до│          │          │            │Строительство    │

│  │ул. 3-й Степной; │          │          │            │водопроводной    │

│  │по ул.           │          │          │            │линии с          │

│  │Степановской, ул.│          │          │            │последующим      │

│  │Осипова и ул.    │          │          │            │восстановлением  │

│  │Тояновской;      │          │          │            │благоустройства  │

│  │по ул. Степной;  │          │          │            │до 30.11.2010    │

│  │по ул. 1-й       │          │          │            │                 │

│  │Степной;         │          │          │            │                 │

│  │по ул. 2-й       │          │          │            │                 │

│  │Степной;         │          │          │            │                 │

│  │по ул. 3-й       │          │          │            │                 │

│  │Степной;         │          │          │            │                 │

│  │по ул. Степной   │          │          │            │                 │

│  │(левая сторона); │          │          │            │                 │

│  │по ул.           │          │          │            │                 │

│  │Москвитина;      │          │          │            │                 │

│  │по ул. 4-я       │          │          │            │                 │

│  │Степная;         │          │          │            │                 │

│  │по ул. Пожарского│          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ИТОГО:           │ 5769,51  │  281,90  │  39036,30  │                 │

├──┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┼─────────────────┤

│                       2011 год                        │Подготовка       │

├───────────────────────────────────────────────────────┤правоустанавлива-│

│                       III этап                        │ющей документации│

├──┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤на земельный     │

│ 3│ул. Юргинская    │  4135,50 │ 4250,00  │  35008,10  │участок, исходно-│

│  ├─────────────────┤          │          │            │разрешительной и │

│  │ул. М.Сычева     │          │          │            │проектной        │

│  ├─────────────────┤          │          │            │документации,    │

│  │ул. Ломоносова   │          │          │            │в том числе      │

│  ├─────────────────┤          │          │            │экспертиза       │

│  │ул. Космическая  │          │          │            │проектной        │

│  ├─────────────────┤          │          │            │документации.    │

│  │пер. Славянский  │          │          │            │Строительство    │

│  ├─────────────────┤          │          │            │водопроводных    │

│  │пос.             │          │          │            │линий с          │

│  │Старокарьерный   │          │          │            │последующим      │

│  ├─────────────────┤          │          │            │восстановлением  │

│  │ул.              │          │          │            │благоустройства. │

│  │Старокарьерная   │          │          │            │Срок реализации  │

│  ├─────────────────┤          │          │            │до 31.12.2011    │

│  │пос. Зональный,  │          │          │            │                 │

│  │ул. Лазурная     │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┤          │          │            │                 │

│  │п. Залесье, ул.  │          │          │            │                 │

│  │Контрастная      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┤          │          │            │                 │

│  │ул. 3-я Степная, │          │          │            │                 │

│  │д. 1, 1/1, 3     │          │          │            │                 │

│  │ул. 2-я Степная, │          │          │            │                 │

│  │2/1              │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┤          │          │            │                 │

│  │ул. 4-я Степная, │          │          │            │                 │

│  │ул. 5-я Степная, │          │          │            │                 │

│  │ул. 6-я Степная  │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┤          │          │            │                 │

│  │ул. Карташова,   │          │          │            │                 │

│  │22/1             │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ИТОГО:           │  4135,50 │ 4250,00  │  35008,10  │                 │

├──┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┼─────────────────┤

│                       2012 год                        │Инженерно-       │

├───────────────────────────────────────────────────────┤геологические    │

│                        IV этап                        │работы           │

├──┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤(изыскания) для  │

│ 4│пос. Мясокомбинат│   320,00 │  104,00  │   2080,00  │прокладки        │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤наружных сетей   │

│  │пос. Росинка     │  2500,00 │  812,50  │  16250,00  │водопровода;     │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤оформление       │

│  │пос. Киргизка    │   650,00 │  211,25  │   4225,00  │исходно-         │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤разрешительной   │

│  │ул. Шпальная;    │   650,00 │  211,25  │   4225,00  │документации;    │

│  │ул. Строевая     │          │          │            │разработка       │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤проектно-сметной │

│  │ул. Ялтинская;   │    94,00 │   30,55  │    611,00  │документации.    │

│  │ул. Обская       │          │          │            │Выполнение       │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤строительно-     │

│  │ул. Анжерская    │    90,00 │   29,25  │    585,00  │монтажных работ  │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤с последующим    │

│  │пер. Строительный│   142,00 │   46,15  │    923,00  │восстановлением  │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤благоустройства. │

│  │пос. Степановка -│  2100,00 │  682,50  │  13650,00  │Срок реализации  │

│  │новые участки    │          │          │            │до 31.12.2012    │

│  │(ул. Поляночная, │          │          │            │                 │

│  │ул. Урманская,   │          │          │            │                 │

│  │ул.              │          │          │            │                 │

│  │Черемуховская,   │          │          │            │                 │

│  │пер. Ермаковский,│          │          │            │                 │

│  │пер. Урочинский) │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пос.             │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │Ново-Карьерный   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Чулымский    │   500,00 │  162,50  │   3250,00  │                 │

│  │тракт            │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │с. Дзержинское:  │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │(ул. Лесная,     │          │          │            │                 │

│  │ул. Больничная,  │          │          │            │                 │

│  │ул. Волынова,    │          │          │            │                 │

│  │пер. Лесной,     │          │          │            │                 │

│  │ул. Фабричная,   │          │          │            │                 │

│  │пер. Фабричный   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │с. Дзержинское   │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │(новое           │          │          │            │                 │

│  │строительство):  │          │          │            │                 │

│  │пер. Ромашковый; │          │          │            │                 │

│  │пер. Клеверный;  │          │          │            │                 │

│  │пер. Лиловый;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Полынный;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Петровская;  │          │          │            │                 │

│  │ул. Светлая;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Цветочная;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Мира;        │          │          │            │                 │

│  │пер. Мира;       │          │          │            │                 │

│  │ул. Светлая;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Северная     │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Ангарский   │   210,00 │   68,25  │   1365,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Ангарская (от│   280,00 │   91,00  │   1820,00  │                 │

│  │ул. Ялтинской до │          │          │            │                 │

│  │пер. Чаинского   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Днепровский │   480,00 │  156,00  │   3120,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Бийская      │   260,00 │   84,50  │   1690,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Грибоедова   │   120,00 │   39,00  │    780,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Радищева    │   560,00 │  182,00  │   3640,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Анжерский   │   645,00 │  209,63  │   4192,50  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Чаинский,   │   300,00 │   97,50  │   1950,00  │                 │

│  │ул. Крымская     │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Омская       │   500,00 │  162,50  │   3250,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул.              │   500,00 │  162,50  │   3250,00  │                 │

│  │Красногвардейская│          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Павлова      │   200,00 │   65,00  │   1300,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Рабочая,     │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  │д. 43а           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Калинина     │   100,00 │   32,50  │    650,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Победы       │   240,00 │   78,00  │   1560,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер.             │   150,00 │   48,75  │    975,00  │                 │

│  │Революционный    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Революционная│   200,00 │   65,00  │   1300,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пр. Путевой      │   360,00 │  117,00  │   2340,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Научная      │   400,00 │  130,00  │   2600,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пр. Научный      │   110,00 │   35,75  │    715,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Залоговая    │  1100,00 │  357,50  │   7150,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пос. Светлый (250│  1700,00 │  552,50  │  11050,00  │                 │

│  │участков под     │          │          │            │                 │

│  │индивидуальное   │          │          │            │                 │

│  │строительство)   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Рабочий     │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Центральная, │   350,00 │  113,75  │   2275,00  │                 │

│  │11               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Яковлева, 13 │     8,00 │    2,60  │     52,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул.              │   240,00 │   78,00  │   1560,00  │                 │

│  │Северо-Каштачная │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Войлочная    │   240,00 │   78,00  │   1560,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Черноморская │   850,00 │  276,25  │   5525,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Каспийская   │   815,00 │  264,88  │   5297,50  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Нижний, 12, │   860,00 │   44,25  │    885,00  │                 │

│  │Устройство       │          │          │            │                 │

│  │водопроводных    │          │          │            │                 │

│  │колодцев на пер. │          │          │            │                 │

│  │Нижнем           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Жигулевская  │   185,00 │   60,13  │   1202,50  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │проезд           │   145,00 │   47,13  │    942,50  │                 │

│  │Жигулевский      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │1-я              │   455,00 │  147,88  │   2957,50  │                 │

│  │Усть-Киргизка    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │2-я              │  1000,00 │  325,00  │   6500,00  │                 │

│  │Усть-Киргизка    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │3-я Усть-Киргизка│   535,00 │  173,88  │   3477,50  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │4-я              │   365,00 │  118,63  │   2372,50  │                 │

│  │Усть-Киргизка    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │5-я              │   185,00 │   60,13  │   1202,50  │                 │

│  │Усть-Киргизка    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │6-я              │   570,00 │  185,25  │   3705,00  │                 │

│  │Усть-Киргизка    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Ботанический│   275,00 │   89,34  │   1787,50  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пос. Хромовка    │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │с. Тимирязевское │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │Южная часть:     │  1500,00 │  487,50  │   9750,00  │                 │

│  │ул. Октябрьская; │          │          │            │                 │

│  │ул. Дальняя;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Болотная;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Дальний;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Лесной;     │          │          │            │                 │

│  │пер. Песчаный;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Песчаное     │          │          │            │                 │

│  │озеро;           │          │          │            │                 │

│  │ул.              │          │          │            │                 │

│  │Лесотехническая; │          │          │            │                 │

│  │ул. Тенистая;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Крылова;     │          │          │            │                 │

│  │пер. Крылова;    │          │          │            │                 │

│  │мкр. Солнечный;  │          │          │            │                 │

│  │ул.              │          │          │            │                 │

│  │Ново-Трактовая,  │          │          │            │                 │

│  │ул. Чапаева      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │Северная часть:  │  1500,00 │  487,50  │   9750,00  │                 │

│  │ул. Больничная;  │          │          │            │                 │

│  │ул. Большая      │          │          │            │                 │

│  │Пионерская;      │          │          │            │                 │

│  │ул. Деповская;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Путевая;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Советская;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Ленина;      │          │          │            │                 │

│  │ул. Зеленая;     │          │          │            │                 │

│  │пер. Зеленый;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Школьная;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Школьный;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Чехова;      │          │          │            │                 │

│  │ул.              │          │          │            │                 │

│  │Старо-Трактовая  │          │          │            │                 │

│  │пер. Сосновый    │          │          │            │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Октябрьская  │  2240,00 │  728,00  │  14560,00  │                 │

│  │от ул. Чапаева до│          │          │            │                 │

│  │ул. Дальней      │          │          │            │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Чапаева от   │   770,00 │  250,25  │   5005,00  │                 │

│  │ул. Октябрьской  │          │          │            │                 │

│  │далее по ул.     │          │          │            │                 │

│  │Садовой с        │          │          │            │                 │

│  │переходом на ул. │          │          │            │                 │

│  │Чапаева до ж.д. N│          │          │            │                 │

│  │5                │          │          │            │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Крылова от   │   550,00 │  178,75  │   3575,00  │                 │

│  │ул. Октябрьской  │          │          │            │                 │

│  │до котельной     │          │          │            │                 │

│  │совхоза          │          │          │            │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ИТОГО:           │ 34379,00 │10937,93  │ 218758,50  │                 │

├──┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┼─────────────────┤

│                       2013 год                        │Инженерно-       │

├───────────────────────────────────────────────────────┤геологические    │

│                        V этап                         │работы           │

├──┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┤(изыскания) для  │

│ 5│ул. Алтайская, 4,│   250,00 │   81,25  │   1625,00  │прокладки        │

│  │6, 6а, 17, 28г,  │          │          │            │наружных сетей   │

│  │30, 70           │          │          │            │водопровода;     │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤оформление       │

│  │ул. Аэродромная, │   300,00 │   97,50  │   1950,00  │исходно-         │

│  │2, 3, 6, 7, 10,  │          │          │            │разрешительной   │

│  │12               │          │          │            │документации;    │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤разработка       │

│  │пер. Батенькова, │    50,00 │   16,25  │    325,00  │проектно-сметной │

│  │18а              │          │          │            │документации.    │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤Выполнение       │

│  │пер. Витебский,  │    70,00 │   22,75  │    455,00  │строительно-     │

│  │36               │          │          │            │монтажных работ  │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤с последующим    │

│  │ул. Восточная,   │   170,00 │   55,25  │   1105,00  │восстановлением  │

│  │2а, 6, 8, 14     │          │          │            │благоустройства. │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤Срок реализации  │

│  │ул. Герцена, 27, │    60,00 │   19,50  │    390,00  │до 31.12.2013    │

│  │54, 56           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Гоголя, 8,   │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │20, 46б          │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. М.Горького,  │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  │52а              │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Дальняя, 10, │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │23               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Достоевского,│    60,00 │   19,50  │    390,00  │                 │

│  │1, 3, 9          │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Заливная, 4, │   250,00 │   81,25  │   1625,00  │                 │

│  │5, 6, 10, 16а,   │          │          │            │                 │

│  │18, 19, 20, 21,  │          │          │            │                 │

│  │23, 24, 25, 25а, │          │          │            │                 │

│  │27, 31, 33       │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. 1-Заречная,  │    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  │31, 35           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. 2-Заречная,  │    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  │3, 13, 22, 23, 35│          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. 3-Заречная,  │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │1, 9             │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. 4-Заречная,  │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │18               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Инженерный, │    60,00 │   19,50  │    390,00  │                 │

│  │1, 2, 3          │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. 2-Казанский,│    60,00 │   19,50  │    390,00  │                 │

│  │5, 6, 9          │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. 3-Казанский,│    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │2, 6             │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Казахский,  │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  │16               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Киевская, 73,│    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  │75, 81           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пр.              │    90,00 │   29,25  │    585,00  │                 │

│  │Комсомольский, 2,│          │          │            │                 │

│  │14, 34, 36, 38,  │          │          │            │                 │

│  │40, 42           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул.              │    80,00 │   26,00  │    520,00  │                 │

│  │Красноармейская, │          │          │            │                 │

│  │1, 3, 9, 11, 29, │          │          │            │                 │

│  │41а, 49, 58      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Крылова, 13  │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Лебедева, 69,│    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │137, 139, 141,   │          │          │            │                 │

│  │143              │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Л.Толстого,  │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │13, 18, 21, 60,  │          │          │            │                 │

│  │64               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Маяковского, │    60,00 │   19,50  │    390,00  │                 │

│  │18, 20, 24а, 26, │          │          │            │                 │

│  │28, 30, 32, 34   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Мирный, 14, │    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  │19, 31, 39       │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Некрасова, 7,│    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │29, 31           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Нечевский,  │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  │16               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Овражный, 1,│   100,00 │   32,50  │    650,00  │                 │

│  │2а, 5            │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. О.Кошевого,  │   100,00 │   32,50  │    650,00  │                 │

│  │11, 17, 21, 28,  │          │          │            │                 │

│  │30, 35           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Орловский,  │   100,00 │   32,50  │    650,00  │                 │

│  │3, 5, 7, 10, 11, │          │          │            │                 │

│  │12а, 14, 19      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Осенняя, 4,  │    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  │8, 10            │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул.              │   150,00 │   48,75  │    975,00  │                 │

│  │Петропавловская, │          │          │            │                 │

│  │8, 10, 12, 17,   │          │          │            │                 │

│  │18, 20, 24, 35,  │          │          │            │                 │

│  │46               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Рузского, 2, │   130,00 │   42,25  │    845,00  │                 │

│  │3, 6, 8, 9, 14   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. С.Вицмана,   │   100,00 │   32,50  │    650,00  │                 │

│  │8, 18, 26        │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Сибирская,   │   150,00 │   48,75  │    975,00  │                 │

│  │20, 32, 42а, 44, │          │          │            │                 │

│  │50, 72, 73,74а,  │          │          │            │                 │

│  │77, 78           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Смоленский, │   130,00 │   42,25  │    845,00  │                 │

│  │3а, 7б, 10, 20,  │          │          │            │                 │

│  │22               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. С. Разина, 1,│    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │15а              │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Татарская,   │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │44, 47           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Тверская,    │    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  │7а, 61, 63, 65/1 │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Трамвайная, 2│    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Украинская,  │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │1/1, 1б, 12      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Украинский, │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │8, 10, 11, 15, 33│          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Фруктовый,  │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  │19, 21           │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Челюскинцев, │    80,00 │   26,00  │    520,00  │                 │

│  │9а, 14, 17, 22,  │          │          │            │                 │

│  │23, 24, 25а, 27  │          │          │            │                 │

│  │29, 37, 43       │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Чкалова, 7   │    30,00 │    9,75  │    195,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Шумихинский,│    60,00 │   19,50  │    390,00  │                 │

│  │6, 16, 20, 26,   │          │          │            │                 │

│  │26/1             │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер.             │    50,00 │   16,25  │    325,00  │                 │

│  │Энергетический,  │          │          │            │                 │

│  │3, 7             │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Юрточный, 5,│    90,00 │   29,25  │    585,00  │                 │

│  │14, 20, 24,  24а,│          │          │            │                 │

│  │32               │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │проезд Кольцевой │  1000,00 │  325,00  │   6500,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Ярославская, │    80,00 │   26,00  │    520,00  │                 │

│  │13, 17, 19, 23,  │          │          │            │                 │

│  │25, 26, 29, 32   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │мкр. Реженка:    │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │ул. Центральная; │          │          │            │                 │

│  │ул. Дальняя;     │          │          │            │                 │

│  │пер. Овражный;   │          │          │            │                 │

│  │пер. Круглый;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Песочная;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Луговая;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Трудовая;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Садовая      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │мкр. Народный:   │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │ул. Цветная;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Светлая;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Парковая;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Маленький;  │          │          │            │                 │

│  │ул. Летняя;      │          │          │            │                 │

│  │ул. Солнечная;   │          │          │            │                 │

│  │пер. Лазурный;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Лазурная;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Круглый     │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │д. Эушта:        │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │ул. Береговая;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Фрунзе;      │          │          │            │                 │

│  │ул. Школьная;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Совхозная;   │          │          │            │                 │

│  │пер. Новый;      │          │          │            │                 │

│  │пер. Рабочий;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Тояна;       │          │          │            │                 │

│  │пер.             │          │          │            │                 │

│  │Кооперативный;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Клубная      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Урицкого     │   160,00 │   52,00  │   1040,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Шпальный    │   240,00 │   78,00  │   1560,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Пропиточная  │   240,00 │   78,00  │   1560,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Крепежная    │   160,00 │   52,00  │   1040,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Стрелочный  │   180,00 │   58,50  │   1170,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Нарымская    │   240,00 │   78,00  │   1560,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Блок-Пост    │   500,00 │  162,50  │   3250,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Обской      │   110,00 │   35,75  │    715,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Игарская     │  1130,00 │  367,25  │   7345,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул.              │    80,00 │   26,00  │    520,00  │                 │

│  │Новороссийская   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Амурская     │   300,00 │   97,50  │   1950,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. 1-я Мостовая │    70,00 │   22,75  │    455,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Механический│   420,00 │  136,50  │   2730,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Брусничный  │    60,00 │   19,50  │    390,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Ростовский  │   550,00 │  178,75  │   3575,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Туристский  │   210,00 │   68,25  │   1365,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Оренбургская │   230,00 │   74,75  │   1495,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Мостовая     │   206,00 │   66,95  │   1339,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Тупиковый   │   100,00 │   32,50  │    650,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Просторный  │   180,00 │   58,50  │   1170,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Камский     │   810,00 │  263,25  │   5265,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Светлый     │   340,00 │  110,50  │   2210,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер.             │   670,00 │  217,75  │   4355,00  │                 │

│  │Новостанционный  │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Целинный    │   320,00 │  104,00  │   2080,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Первомайская │   150,00 │   48,75  │    975,00  │                 │

│  │(д. 109, д. 110, │          │          │            │                 │

│  │д. 133)          │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Героев       │   550,00 │  178,75  │   3575,00  │                 │

│  │Чубаровцев       │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Зеленый     │   200,00 │   65,00  │   1300,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Березовский │   170,00 │   55,25  │   1105,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Донской     │  1000,00 │  325,00  │   6500,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Обская       │   140,00 │   45,50  │    910,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Заварзинский│   220,00 │   71,50  │   1430,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Кубанская    │   400,00 │  130,00  │   2600,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Октябрьская  │   460,00 │  149,50  │   2990,00  │                 │

│  │от ж.д. N 18 до  │          │          │            │                 │

│  │ж.д. N 39        │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Октябрьская  │   140,00 │   45,50  │    910,00  │                 │

│  │от Шегарского    │          │          │            │                 │

│  │тракта до        │          │          │            │                 │

│  │ул. Чапаева      │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер. Парабельский│   350,00 │  113,75  │   2275,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Нижний Склад: │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │ул. Нижне-       │          │          │            │                 │

│  │Складская;       │          │          │            │                 │

│  │пер.             │          │          │            │                 │

│  │Нижне-Складской; │          │          │            │                 │

│  │пр.              │          │          │            │                 │

│  │Нижне-Складской; │          │          │            │                 │

│  │ул. Сплавная;    │          │          │            │                 │

│  │пер. 2-й         │          │          │            │                 │

│  │Сплавной;        │          │          │            │                 │

│  │пер. 3-й         │          │          │            │                 │

│  │Сплавной;        │          │          │            │                 │

│  │ул. Левобережная;│          │          │            │                 │

│  │пер. Левобережный│          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Берлинка:     │   400,00 │  130,00  │   2600,00  │                 │

│  │ул. Камышовая;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Приозерная   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │мкр. Степановка, │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │новые участки -  │          │          │            │                 │

│  │130 шт.:         │          │          │            │                 │

│  │ул. Травяная;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Тенистая;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Приветливая; │          │          │            │                 │

│  │ул. Суходольная; │          │          │            │                 │

│  │ул. Ковыльная;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Ветровая     │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Залесье:      │  1500,00 │  487,50  │   9750,00  │                 │

│  │ул. Малиновая;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Пархоменко;  │          │          │            │                 │

│  │пер. Добрый;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Рябиновая;   │          │          │            │                 │

│  │ул.              │          │          │            │                 │

│  │Континентальная; │          │          │            │                 │

│  │пер. Кленовый    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │новые участки -  │  1000,00 │  325,00  │   6500,00  │                 │

│  │90 шт.:          │          │          │            │                 │

│  │ул. Контрастная; │          │          │            │                 │

│  │ул. Снежная;     │          │          │            │                 │

│  │ул. Залесская    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │мкр. Наука       │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Осинки:       │   700,00 │  227,50  │   4550,00  │                 │

│  │ул. Бархатная;   │          │          │            │                 │

│  │тупик            │          │          │            │                 │

│  │Михайловский;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Черниговская;│          │          │            │                 │

│  │ул. Онежская;    │          │          │            │                 │

│  │ул. Благодатная; │          │          │            │                 │

│  │ул.              │          │          │            │                 │

│  │Петербуржская;   │          │          │            │                 │

│  │ул. Изумрудная;  │          │          │            │                 │

│  │ул. Янтарная;    │          │          │            │                 │

│  │пер. Соловьиный; │          │          │            │                 │

│  │бульвар Зеленый; │          │          │            │                 │

│  │ул. Арктическая; │          │          │            │                 │

│  │ул. Астраханская │          │          │            │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │д. Аникино:      │  1400,00 │  455,00  │   9100,00  │                 │

│  │ул. Басандайская;│          │          │            │                 │

│  │пер. 1-й         │          │          │            │                 │

│  │Аникинский;      │          │          │            │                 │

│  │пер. 2-й         │          │          │            │                 │

│  │Аникинский;      │          │          │            │                 │

│  │пер. 3-й         │          │          │            │                 │

│  │Аникинский;      │          │          │            │                 │

│  │тупик 4-й        │          │          │            │                 │

│  │Аникинский;      │          │          │            │                 │

│  │пер. 5-й         │          │          │            │                 │

│  │Аникинский       │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Просторный:   │   300,00 │   97,50  │   1950,00  │                 │

│  │ул. Спокойная    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Геологов      │   700,00 │  227,50  │   4550,00  │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │п. Апрель:       │  1300,00 │  422,50  │   8450,00  │                 │

│  │ул. Успенского;  │          │          │            │                 │

│  │ул. Листопадная; │          │          │            │                 │

│  │ул. Кибернетиков;│          │          │            │                 │

│  │проезд Ягодный;  │          │          │            │                 │

│  │ул. М.Орлова;    │          │          │            │                 │

│  │проезд Горный;   │          │          │            │                 │

│  │проезд Геологов  │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │д. Лоскутово:    │   500,00 │  162,50  │   3250,00  │                 │

│  │пер. Ракетный;   │          │          │            │                 │

│  │пер. Подгорный;  │          │          │            │                 │

│  │ул. Восточная    │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Ленинградская│   315    │  102,375 │   2047,5   │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │пер.             │   180    │   58,5   │   1170     │                 │

│  │Ставропольский   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул.              │   210    │   68,25  │   1365     │                 │

│  │Географическая   │          │          │            │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Томская      │  1000    │  325     │   6500     │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Центральная  │   470    │  152,75  │   3055     │                 │

│  ├─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤                 │

│  │ул. Севастополь- │   600    │  195     │   3900     │                 │

│  │ская             │          │          │            │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│  │ИТОГО:           │ 34771,00 │11300,58  │ 226011,5   │                 │

├──┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────┤

│  │Всего по 5       │ 79506,01 │27020,405 │ 521564,4   │                 │

│  │этапам:          │          │          │            │                 │

│(в ред. постановления администрации г. Томска от 06.06.2012 N 619)       │

└──┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────────┘

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2009 - 2013 ГГ."

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

_______________________________________

(заказчик Программы)

Мероприятия Программы разбиты на пять этапов. Все мероприятия имеют первостепенное значение и являются одинаково приоритетными. Однако в силу масштабности мероприятий по водоснабжению муниципального образования "Город Томск" реализация Программы разбита по годам (2009 - 2013).

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупненных расчетах проектных организаций, а также за основу были взяты ранее спроектированные и построенные аналогичные объекты водопроводного хозяйства.

| NN пп | Наименование мероприятий | Приори- тетность | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муници- пального образо- вания "Город Томск", тыс. руб. | Бюджеты других уровней | Внебюд- жетные источ- ники |  |
|  |  |  |  |  | фед. | обл. |  |  |
| Водоснабжение муниципального образования "Город Томск" |
| I этап |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно- геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство участка водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства |  | 2750,00 | 2750,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |
| II этап |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка исходно- разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации |  | 281,90 | 281,90 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства |  | 39036,30 | 39036,30 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 39318,20 | 39318,20 |  |  |  |  |
| III этап |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка исходно- разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации | I | 4250,00 | 4250,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства | I | 35008,10 | 35008,10 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 39258,10 | 39258,10 |  |  |  |  |
| IV этап |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерно- геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно- разрешительной документации; разработка проектно- сметной документации | I | 10937,93 | 10937,93 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно- монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства | I | 218758,50 | 218758,50 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 229696,43 | 229696,43 |  |  |  |  |
| V этап |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерно- геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно- разрешительной документации; разработка проектно- сметной документации | I | 11300,58 | 11300,58 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно- монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства | I | 226011,5 | 226011,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 237312,08 | 237312,08 |  |  |  |  |

## 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемый эффект от реализации Программы:

Повышение надежности системы водоснабжения. Обеспечение жителей муниципального образования "Город Томск" качественной питьевой водой путем строительства сетей централизованного водоснабжения.

Отсутствие штрафных санкций за некачественное предоставление услуги "холодное водоснабжение".

### Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой

программы "Строительство сетей водоснабжения муниципального

образования "Город Томск" на 2009 - 2013 гг."

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

_______________________________________

(заказчик Программы)

(в ред. постановления администрации г. Томска от 06.06.2012 N 619)

| NN пп | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |
| 1 | Цель: обеспечение населения муниципального образования "Город Томск" централизованным водоснабжением | Доля жителей, подключенных к централизован- ному водоснабжению, от числа нуждающихся | % | 0,8 | 6,7 | 12,4 | 55,6 | 100 |
| 2 | Задача: строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" с последующим восстановлением благоустройства | Прирост сетей централизован- ного водоснабжения Города Томска | км | 0,6 | 5,8 | 4,1 | 34,4 | 32 |
|  |  |  | % | 0,08 | 0,78 | 0,55 | 4,34 | 4,28 |
| 3 | Задача: увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" | Общая протяженность сетей централизован- ного водоснабжения муниципального образования "Город Томск" | км | 746,5 | 752,3 | 756,4 | 790,8 | 822,8 |

## 7. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" ПРОГРАММЫ

"Строительство сетей водоснабжения муниципального

образования "Город Томск" на 2009 - 2013 гг.

______________________________________________

(название Программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

_____________________________________________

(заказчик Программы)

| NN пп | Мероприятия Программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Инженерно- геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода | 250,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство участка водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства | 2750,00 |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка исходно- разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации |  | 281,90 |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства |  | 39036,30 |  |  |  |
| 5 | Подготовка исходно- разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации |  |  | 4250,00 |  |  |
| 6 | Строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства |  |  | 35008,10 |  |  |
| 7 | Инженерно- геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно- разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 10937,93 |  |
| 8 | Выполнение строительно- монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства |  |  |  | 218758,50 |  |
| 9 | Инженерно- геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно- разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 11300,58 |
| 10 | Выполнение строительно- монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства |  |  |  |  | 226011,5 |
|  | ИТОГО: | 3000,00 | 39318,20 | 39258,10 | 229696,43 | 237312,08 |

## 8. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчика, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск" в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году.

Реализация Программы осуществляется в 5 этапов (2009 - 2013 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Города Томска.