- Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 20.07.2010 N 713

ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2010 - 2013 ГГ.

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 24.12.2012 N 1564)

- 1. ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

__________________________________________________

Наименование программы

Департамент городского хозяйства

администрации Города Томска

________________________________

Заказчик программы

| Разработчик целевой программы | Администрация Города Томска |
| --- | --- |
| Цели и задачи целевой программы | Целями реализации программы на территории муниципального образования "Город Томск" являются: - ликвидация зон слабого наружного освещения; - улучшение криминогенной обстановки; - снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов; - экономия электрической энергии, затрачиваемой на наружное освещение. Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи: - проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения; - внедрение на строящихся и реконструируемых объектах наружного освещения энергосберегающих технологий |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2010 - 2013 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - Проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции сетей наружного освещения - Строительно-монтажные работы - Технический надзор |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Всего 30000,0 тыс. руб., в том числе: - 30000,0 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2013 году |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | - Отсутствие на территории муниципального образования "Город Томск" зон слабого наружного освещения, улучшение криминогенной обстановки и повышение комфортности проживания населения; - ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сетей наружного освещения; - экономия электрической энергии, затрачиваемой на наружное освещение территории |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Общий контроль исполнения мероприятий программы осуществляется департаментом городского хозяйства администрации Города Томска (заказчиком работ) и Думой Города Томска |

- 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Одним из наиболее точных и наглядных критериев комфортности проживания граждан на территории того или иного муниципального образования является уровень развития сетей наружного освещения.

Трудно переоценить значение наружного освещения в повседневной жизнедеятельности Города Томска и развитии городской инфраструктуры: это и безопасность движения транспорта и пешеходов, и улучшение криминогенной обстановки, и снижение травматизма пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам. Кроме того, применение новых технологий и светотехнических устройств позволяет придать Городу Томску особый архитектурно-художественный и эстетический облик.

В первую очередь обеспечение качественного наружного освещения непосредственно связано с решением важной социальной проблемы - снижение травматизма на улице.

Учитывая высокий уровень автомобилизации, проведение в последние годы работ по устройству на проезжей части улично-дорожной сети искусственных препятствий для принудительного снижения скорости транспортных средств и установке стационарного наружного освещения улиц Города Томска должно создавать для водителей транспорта и пешеходов условия зрительной работы, обеспечивающие своевременное обнаружение препятствий. Хорошее наружное освещение позволяет значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее и ночное время суток.

Общепризнанным также является факт положительного влияния развитых сетей наружного освещения на динамику показателей уличной преступности. Улучшение криминогенной обстановки на улицах является приоритетным направлением работы для властей любого муниципального образования.

Вместе с тем создание искусственной среды для жизнедеятельности человека предполагает использование света не только для функционирования зрения, но и как средства для удовлетворения эстетических потребностей.

В последнее время уличное освещение Города Томска претерпело серьезные изменения, обусловленные как техническим прогрессом в области источников света и световых приборов, так и требованиями к освещению, связанными с изменением образа жизни и появлением новых концепций освещения. Поэтому при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения учитываются и дополнительно решаются вопросы энергосбережения.

Использование современных технологий, оригинальных светильников и опор в оформлении территорий, эффектные подсветки зданий, сооружений, памятников позволяют придать Городу Томску неповторимую атмосферу и изящество.

Оптимальным способом организации работы по развитию сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" является реализация городской долгосрочной целевой программы "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг. (далее - Программа).

Деятельность в рамках Программы позволит последовательно и системно, в рамках утвержденного графика, произвести предусмотренные Программой виды работ с использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от сроков и содержания запланированных мероприятий.

По состоянию на 01.01.2013 протяженность сетей наружного освещения улично-дорожной сети, подъездов к объектам социальной сферы, парков, скверов, пешеходных зон муниципального образования "Город Томск" по результатам инвентаризации составляет 593,27 км.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования "Город Томск" являются:

- ликвидация зон слабого наружного освещения;

- улучшение криминогенной обстановки;

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов;

- экономия электрической энергии, затрачиваемой на наружное освещение.

Реализация целей Программы создает условия для безопасного и комфортного проживания граждан на территории муниципального образования "Город Томск".

В приложениях 1 - 4 к настоящей Программе указан перечень объектов, где необходимо выполнить работы по строительству или реконструкции сетей наружного освещения по районам Города Томска.

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Данная Программа рассчитана на 2010 - 2013 годы.

В рамках Программы предполагается выполнение работ по строительству и реконструкции сетей наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск" общей протяженностью 30,16 км (таблица 1):

- Таблица 1

| Район | Протяженность сетей наружного освещения, планируемых для строительства и реконструкции, км | В том числе по годам, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Кировский | 7,93 | - | - | - | 7,93 |
| Советский | 8,40 | - | - | - | 8,40 |
| Ленинский | 5,08 | - | - | - | 5,08 |
| Октябрьский | 8,75 | - | - | - | 8,75 |
| Итого: | 30,16 | - | - | - | 30,16 |

Этапы реализации Программы по видам работ и стоимости работ (по годам) представлены в таблице 2:

- Таблица 2

тыс. руб.

| N пп | Виды работ | Сроки выполнения, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции сетей наружного освещения по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы в 2013 году | - | - | - | 1809,3 |
| 2 | Строительно-монтажные работы 2013 года | - | - | - | 28190,7 |
| 3 | Технический надзор | - | - | - | <*> |
|  | ИТОГО | - | - | - | 30000,0 |

--------------------------------

<*> технический надзор за выполнением работ осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Центр технического надзора" на безвозмездной основе.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основными мероприятиями настоящей Программы в отношении каждого объекта, строительство или реконструкция которого включена в Программу, являются:

- проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции сетей наружного освещения;

- строительно-монтажные работы;

- технический надзор.

- 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий, замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света с меньшей установленной мощностью.

Социальный эффект:

- улучшение криминогенной обстановки на улицах Города Томска;

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основные целевые индикаторы:

Значения целевых индикаторов городской долгосрочной целевой программы "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг. приведены в таблице 3.

- Таблица 3

Индикаторы целей и задач городской

долгосрочной целевой программы

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

__________________________________________________

(название целевой программы)

| N пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 этап - сети наружного освещения, строящиеся или реконструируемые в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция 30,16 км сетей наружного освещения | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Программы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске, к предыдущему периоду <*> | проценты | - | - | - | 5,08 |
| 2 | Эксплуатация сетей наружного освещения | Удельный вес площади освещенной улично-дорожной сети в общем объеме улично-дорожной сети | проценты | 63,9 | 64,2 | 66,3 | 67,63 |

--------------------------------

<*> протяженность сетей наружного освещения на 01.01.2013 составляет 593,27 км.

- 7. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Департамент городского хозяйства (заказчик работ) и Дума Города Томска осуществляют общий контроль исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

- Приложение 1

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА, ГДЕ НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

| N пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Фабричная | реконструкция | 0,83 | 286,0 | 219,5 | 66,5 |
| 2 | ул. Б.Хмельницкого | строительство | 1,00 | 1520,0 | 1453,5 | 66,5 |
| 3 | с. Тимирязево: ул. Больничная, ул. Путевая, ул. Деповская, ул. Старо- Трактовая | строительство | 3,70 | 2326,0 | 2222,2 | 103,8 |
| 4 | д. Лоскутово: ул. Гагарина, ул. Линейная | строительство | 0,80 | 1743,8 | 1677,3 | 66,5 |
| 5 | ул. Карпова | строительство | 0,50 | 611,9 | 560,0 | 51,9 |
| 6 | пос. Радиоцентр | строительство | 0,30 | 401,9 | 350,0 | 51,9 |
| 7 | Дополнительные источники освещения по УДС, пешеходным переходам и на подходах к объектам социальной сферы (по замечаниям ГИБДД в рамках безопасности движения) | реконструкция | 0,80 | 866,5 | 800,0 | 66,5 |
|  | Итого за 2013 год |  | 7,93 | 7756,1 | 7282,5 | 473,6 |
|  | Итого по Кировскому району |  | 7,93 | 7756,1 | 7282,5 | 473,6 |

Глава администрации Кировского района Города Томска

В.А.ДЕНИСОВИЧ

- Приложение 2

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА, ГДЕ НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

| N пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Смирнова, 28, 34 на подходах к МДОУ N 57 и МОУ N 56 | строи- тельство | 0,35 | 456,6 | 404,7 | 51,9 |
| 2 | ул. 2-й пос. ЛПК | строи- тельство | 1,70 | 844,1 | 777,6 | 66,5 |
| 3 | пер. Зырянский от ул. Б. Подгорной до ул. Пролетарская | строи- тельство | 0,33 | 371,5 | 319,6 | 51,9 |
| 4 | пер. Баранчуковский, 31, 33, 35, пер. Мельничный | строи- тельство | 0,77 | 860,5 | 794,0 | 66,5 |
| 5 | ул. Кольцевой проезд | строи- тельство | 0,45 | 551,9 | 500,0 | 51,9 |
| 6 | ул. Правобережная, 2а - 9а | строи- тельство | 0,60 | 1167,3 | 1115,4 | 51,9 |
| 7 | ул. Профсоюзная, 16/1, пер. Урожайный, 28а, б | строи- тельство | 0,20 | 351,9 | 300,0 | 51,9 |
| 8 | ул. Водяная до пос. Мясокомбинат | строи- тельство | 0,48 | 555,1 | 503,2 | 51,9 |
| 9 | Дополнительные источники освещения по УДС, пешеходным переходам и на подходах к объектам социальной сферы (по замечаниям ГИБДД в рамках безопасности движения) | рекон- струкция | 0,20 | 285,4 | 250,0 | 35,4 |
|  | Итого за 2013 год |  | 5,08 | 5444,3 | 4964,5 | 479,8 |
|  | Всего по Ленинскому району |  | 5,08 | 5444,3 | 4964,5 | 479,8 |

Глава администрации Ленинского района Города Томска

А.М.БУЛКО

- Приложение 3

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА, ГДЕ НЕОБХОДИМО

ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

| N пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская, ул. Менделеева, ул. Залоговая, в т.ч. проектные работы | строи- тельство | 2,00 | 1362,1 | 1279,0 | 83,1 |
| 2 | Иркутский тракт, 214 | строи- тельство | 0,10 | 160,1 | 124,7 | 35,4 |
| 3 | пос. Кузовлево | строи- тельство | 0,75 | 886,8 | 820,3 | 66,5 |
| 4 | пер. Путевой | строи- тельство | 0,50 | 285,2 | 233,3 | 51,9 |
| 5 | ул. И.Черных, 36 | строи- тельство | 0,50 | 814,1 | 762,2 | 51,9 |
| 6 | ул. Осенняя, ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до пос. Новый) | строи- тельство | 3,00 | 3248,8 | 3145,0 | 103,8 |
| 7 | ул. И.Черных, детская больница им. Г.Е.Сибирцева | строи- тельство | 0,60 | 795,7 | 729,2 | 66,5 |
| 8 | ул. Нарановича | строи- тельство | 0,50 | 551,9 | 500,0 | 51,9 |
| 9 | Дополнительные источники освещения по УДС, пешеходным переходам и на подходах к объектам социальной сферы (по замечаниям ГИБДД в рамках безопасности движения) | рекон- струкция | 0,80 | 1266,5 | 1200,0 | 66,5 |
|  | Итого за 2013 год |  | 8,75 | 9371,2 | 8793,7 | 577,5 |
|  | Всего по Октябрьскому району |  | 8,75 | 9371,2 | 8793,7 | 577,5 |

Глава администрации Октябрьского района Города Томска

В.В.НЕВЕРОВ

- Приложение 4

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА, ГДЕ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

| N пп | Наименование объекта | Вид работ | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина | строи- тельство | 0,20 | 289,0 | 253,6 | 35,4 |
| 2 | пос. Заварзино | строи- тельство | 5,00 | 3605,2 | 3501,4 | 103,8 |
| 3 | мкр. Наука | строи- тельство | 3,00 | 3248,8 | 3145,0 | 103,8 |
| 4 | Дополнительные источники освещения по УДС, пешеходным переходам и на подходах к объектам социальной сферы (по замечаниям ГИБДД в рамках безопасности движения) | рекон- струкция | 0,20 | 285,4 | 250,0 | 35,4 |
|  | Итого за 2013 год |  | 8,40 | 7428,4 | 7150,0 | 278,4 |
|  | Всего по Советскому району |  | 8,40 | 7428,4 | 7150,0 | 278,4 |

Глава администрации Советского района Города Томска

С.Б.АВТОМОНОВ

- Приложение 5

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

__________________________________________________

(название целевой программы)

Департамент городского хозяйства

администрации Города Томска

_________________________________

(заказчик целевой программы)

| N пп | Наименование мероприятий | Приори- тетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Томск" | бюджеты других уровней |  | внебюд- жетные источ- ники |  |
|  |  |  |  |  |  | феде- ральный | област- ной |  |  |
| 1 этап - сети наружного освещения, строящиеся или реконструируемые в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции сетей наружного освещения |  | В течение 2013 года | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительно- монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технический надзор |  | В течение 2013 года | - |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

к городской долгосрочной целевой программе

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК" ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2010 - 2013 гг.

__________________________________________________

(название целевой программы)

Департамент городского хозяйства

администрации Города Томска

________________________________

(заказчик целевой программы)

| N пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции сетей наружного освещения | - | - | - | 1809,3 |
| 2 | Строительно-монтажные работы | - | - | - | 28190,7 |
| 3 | Технический надзор | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | 30000,0 |