- Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 23.09.2011 N 1035

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2012 - 2017 ГОДЫ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 16.06.2014 N 515, от 28.10.2014 N 1114,

от 12.12.2014 N 1303)

- 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2012 - 2017 ГОДЫ"

__________________________________________________

наименование муниципальной программы

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики муниципальной программы | Администрация Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель 1: устойчивое функционирование и развитие городских территорий. Цель 2: улучшение санитарного состояния городских территорий. Задача 1: обеспечение в границах города надежного водоснабжения. Задача 2: обеспечение в границах города надежного водоотведения. Задача 3: обеспечение в границах города надежного отвода сточных вод. Задача 4: обеспечение в границах города надежного теплоснабжения. Задача 5: обеспечение в границах города надежного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикатор, единица измерения: |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| Задача 1: обеспечение в границах города надежного водоснабжения | 1. Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), % |  | 3,21 |  | 1,23 |  | 8,47 | 11,33 | 2,22 |  | 0,00 |
|  | Доля жителей, получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению, от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), % |  | 0 |  | 6,80 |  | 12,4 | 65,6 | 81,67 |  | 81,67 |
| Задача 2: обеспечение в границах города надежного водоотведения | Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), % |  | 0,04 |  | 0,11 |  | 0,86 | 3,82 | 9,23 |  | 5,13 |
|  | Доля жителей, получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению, от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), % |  | 0 |  | 5,4 |  | 12,4 | 65,6 | 81,67 |  | 81,67 |
| Задача 3: обеспечение в границах города надежного отвода сточных вод | Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам), % |  | 1,64 |  | 0,57 |  | 4,84 | 0,81 | 1,25 |  | 0,52 |
|  | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска, шт. |  | 16 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Задача 4: обеспечение в границах города надежного теплоснабжения | Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом), % |  | 53,46 |  | 55,56 |  | 68,6 | 68,82 | 68,97 |  | 85,63 |
| Задача 5: обеспечение в границах города надежного электроснабжения | Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам), % |  | 12,22 |  | 7,22 |  | 12,99 | 9,53 | 2,56 |  | 8,08 |
|  | Доля жителей, подключенных к централизованному электроснабжению, от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом), % |  | 2,45 |  | 3,19 |  | 12 | 24 | 64,3 |  | 91,4 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет (прогноз) |  | внебюджетные источники (прогноз) |  | всего по источникам |  |
|  | 2012 | 134653,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1317190,0 |  | 1451843,4 |  |
|  | 2013 | 243377,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1345972,2 |  | 1589349,3 |  |
|  | 2014 | 245884,4 |  | 0,0 |  | 653058,0 |  | 1394243,5 |  | 2293185,9 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 13105,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13105,4 |  |
|  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3991310,3 |  | 1494038,3 |  | 5485348,6 |  |
|  | 2016 | 0,0 |  | 0,0 |  | 67500,0 |  | 3981523,3 |  | 4049023,3 |  |
|  | 2017 | 751000,0 |  | 0,0 |  | 67500,0 |  | 2717775,0 |  | 3536275,0 |  |
|  | Итого | 1374914,9 |  | 0,0 |  | 4779368,3 |  | 12250742,3 |  | 18405025,5 |  |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 12.12.2014 N 1303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2012 - 2017 гг. Первый этап - 2012 год. Второй этап - 2013 год. Третий этап - 2014 год. Четвертый этап - 2015 год. Пятый этап - 2016 год. Шестой этап - 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | 1) подпрограмма N 1 - "Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2016 гг."; 2) подпрограмма N 2 - "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012 - 2014 гг."; 3) подпрограмма N 3 - "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2015 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий (в разрезе подпрограмм) | 1) в части организации водоснабжения: развитие объектов водоснабжения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска; - строительство сетей водоснабжения в частном секторе (согласно подпрограмме N 1 "Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск"); - строительство объектов водоснабжения; 2) в части организации водоотведения: Развитие объектов водоотведения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска; - реконструкция сетей водоотведения; - строительство сетей водоотведения; 3) в части организации отвода сточных вод: Развитие объектов ливневой канализации, в том числе: - разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска; - ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию (согласно подпрограмме N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012 - 2014 гг."); - реконструкция сетей ливневой канализации; - строительство объектов ливневой канализации; 4) в части организации теплоснабжения: Развитие объектов теплоснабжения, в том числе: - разработка схемы теплоснабжения Города Томска; - строительство индивидуальных газовых котельных; - переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения; - оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения; - вывод из системы теплоснабжения Города неэкономичных источников теплоснабжения; - приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние; - строительство объектов теплоснабжения; 5) в части организации электроснабжения: Развитие объектов электроснабжения, в том числе: - замена голого алюминиевого провода на самоизолирующий провод (далее - СИП) на сетях электроснабжения подземного водозабора (далее - ПВЗ); - замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - замена голого алюминиевого провода напряжением 6 - 10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - модернизация сетей наружного освещения; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения (согласно подпрограмме N 3 "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2015 гг."); - строительство объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Характерной чертой развития Города Томска, как и большинства крупных российских городов, стало опережающее строительство жилья и объектов различного назначения без осуществления соответствующего финансирования в развитие инженерной инфраструктуры.

Анализируя текущее состояние инженерной инфраструктуры Города Томска по видам ресурсов, можно сделать вывод, что практически все виды инженерных систем города должным образом не развиваются. Инвестиционные программы предприятий остаются единственным источником финансирования строительства новых сооружений. При этом если у ОАО "ТРК", ООО "Горсети" и Томского филиала "ТГК-11" еще имеется некий незначительный запас мощности в отдельных районах города, то муниципальная система водоснабжения и водоотведения загружена до критических пределов.

- 2.1. Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения и водоотведения Города Томска насчитывает 599,5 км сетей водоснабжения, износ которых составляет более 71%, и 379,8 км сетей водоотведения, износ которых составляет 67,4%.

Основными проблемами работы системы водоснабжения города являются:

- недостаточная для подключения новых потребителей мощность и пропускная способность системы водоснабжения города, высокая степень износа городских водопроводных сетей, высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды при ее транспортировке и реализации потребителям;

- недостаточная эффективность работы всей системы из-за отсутствия гидравлического моделирования и зонирования.

Подключение новых абонентов к системе водоснабжения сдерживается ограниченной мощностью подземного водозабора, требующего реконструкции системы очистки и масштабного ремонта водопроводов I подъема.

Городская система водоотведения в первую очередь ограничена пропускной способностью КНС-4 и отходящего от нее напорного коллектора вдоль ул. Б. Подгорной, требующих немедленной реконструкции. В этой связи с декабря 2010 года в Кировском и Советском районах города отсутствует техническая возможность подключения новых абонентов.

- 2.2. Система ливневой канализации

На территории муниципального образования "Город Томск" расположены объекты ливневой канализации протяженностью 192 км, техническая документация имеется в неполном объеме, общий износ городской ливневой канализации оценивается в 68%. В течение длительного периода, вплоть до настоящего времени, система ливневой канализации города в необходимом объеме должным образом не обслуживалась специализированной организацией. Сложившаяся ситуация не позволяет эффективно эксплуатировать объекты и успешно решать задачи отведения поверхностных вод.

Кроме того, результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций. В настоящее время выявлен ряд несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, ликвидация которых планируется в рамках настоящей Программы.

- 2.3. Система теплоснабжения

Модернизация системы теплоснабжения в городе финансируется практически только за счет внесения застройщиками платы за подключение, предусмотренной инвестиционной программой энергоснабжающей организации.

На сегодняшний день в Городе Томске функционируют порядка 12 неэкономичных котельных, на которых установлено морально и физически устаревшее энергоемкое оборудование с низким КПД: 11 из них - мелкие угольные котельные и одна - котельная по ул. Водяная, 80, снабжающая теплом северную часть Ленинского района Города Томска.

Помимо функционирования в Городе Томске неэкономичных котельных, существует проблема отказа некоторых энергоснабжающих организаций осуществлять деятельность по оказанию коммунальных услуг в подаче теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение потребителям жилого фонда и объектов социальной сферы.

Также существует острая проблема с обслуживанием муниципальных сетей теплоснабжения после групповых узлов учета и самих групповых узлов учета (в количестве 147 единиц). Износ существующих сетей теплоснабжения составляет порядка 80%, в связи с чем передать их на обслуживание эксплуатирующей организации не представляется возможным.

- 2.4. Система электроснабжения

Развитие высоковольтной сети 110/35 кВ на территории Города Томска в последние годы обеспечивалось успешной реализацией инвестиционной программы ОАО "Томская распределительная компания", предусматривающей комплексное развитие электроэнергетики всей Томской области. Несмотря на недостаток финансирования, удалось ввести в эксплуатацию подстанцию "Научная" мощностью 40 МВа. Данная подстанция будет являться ключевой для развития поселков южного направления Города Томска.

Развитие низковольтной распределительной сети 6 - 10 кВ осуществляет ООО "Горсети". Наиболее востребованным строительство данных сетей остается в поселках индивидуальной застройки.

Изменение с 2011 года федерального законодательства в области формирования инвестиционных программ предприятий электроэнергетики, с одной стороны, привело к резкому снижению тарифа на подключение (с 17655 до 1241 руб. за 1 кВт), с другой - значительно сократились объемы реконструкции электрических сетей. В ближайшее время это приведет к обострению ситуации по обеспечению строительства жилья и прочих объектов.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- 3.1. Цели Программы

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования "Город Томск" являются:

- устойчивое функционирование и развитие городских территорий;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

- 3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- обеспечение в границах города надежного водоснабжения;

- обеспечение в границах города надежного водоотведения;

- обеспечение в границах города надежного отвода сточных вод;

- обеспечение в границах города надежного теплоснабжения;

- обеспечение в границах города надежного электроснабжения.

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Данная Программа рассчитана на 2012 - 2017 годы. Программа разбита на 6 этапов, соответствующих годам реализации Программы.

Этапы Программы и сроки их реализации пообъектно приведены в приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении N 1 к настоящей Программе. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск", включенных в Программу, указано в приложении N 7 к Программе.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 28.10.2014 N 1114)

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупненных расчетах проектных организаций, а также на ранее спроектированных и построенных аналогичных объектах.

В стоимости работ учтены затраты на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

- 5.1. Перечень основных мероприятий

в части организации водоснабжения

Развитие объектов водоснабжения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска;

- строительство сетей водоснабжения в частном секторе (согласно подпрограмме N 1 "Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск");

- строительство объектов водоснабжения.

- 5.2. Перечень основных мероприятий

в части организации водоотведения

Развитие объектов водоотведения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска;

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство сетей водоотведения.

- 5.3. Перечень основных мероприятий

в части организации отвода сточных вод

Развитие объектов ливневой канализации, в том числе:

- разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска;

- ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию (согласно подпрограмме N 2 "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012 - 2014 гг.");

- реконструкция сетей ливневой канализации;

- строительство объектов ливневой канализации.

- 5.4. Перечень основных мероприятий

в части организации теплоснабжения:

Развитие объектов теплоснабжения, в том числе:

- разработка схемы теплоснабжения Города Томска;

- строительство индивидуальных газовых котельных;

- переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения;

- оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения;

- вывод из системы теплоснабжения Города неэкономичных источников теплоснабжения;

- приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние;

- строительство объектов теплоснабжения.

- 5.5. Перечень основных мероприятий

в части организации электроснабжения

Развитие объектов электроснабжения, в том числе:

- замена голого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 6 - 10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- модернизация сетей наружного освещения;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения (согласно подпрограмме N 3 "Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2015 гг.");

- строительство объектов электроснабжения.

- 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- повышение потенциала и темпов экономического развития муниципального образования "Город Томск" за счет устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры;

- снижение текущих затрат на эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры за счет модернизации и реконструкции объектов;

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду.

Социальный эффект:

- повышение надежности снабжения коммунальными ресурсами и комфортности проживания граждан;

- увеличение доступности коммунальными ресурсами в удаленных районах муниципального образования "Город Томск".

Экологический эффект:

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

Основные целевые индикаторы:

- значения целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Индикаторы целей и задач муниципальной программы

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

__________________________________________________

(название муниципальной программы)

| N пп | Наименование задач | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого |
| 1 | Обеспечение в границах города надежного водоснабжения | Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 3,21 | 1,23 | 8,47 | 11,33 | 2,22 | 0,00 | 26,43 |
|  |  | Доля жителей, получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению, от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 0 | 6,80 | 12,4 | 65,6 | 81,67 | 81,67 | - |
| 2 | Обеспечение в границах города надежного водоотведения | Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 0,04 | 0,11 | 0,86 | 3,82 | 9,23 | 5,13 | 19,19 |
|  |  | Доля жителей, получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению, от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 0 | 5,4 | 12,4 | 65,6 | 81,67 | 81,67 | - |
| 3 | Обеспечение в границах города надежного отвода сточных вод | Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 1,64 | 0,57 | 4,84 | 0,81 | 1,25 | 0,52 | 9,63 |
|  |  | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение в границах города надежного теплоснабжения | Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом) | % | 53,46 | 55,56 | 68,6 | 68,82 | 68,97 | 85,63 | 100 |
| 5 | Обеспечение в границах города надежного электроснабжения | Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам) | % | 12,22 | 7,22 | 12,99 | 9,53 | 2,56 | 8,08 | 52,6 |
|  |  | Доля жителей, подключенных к централизованному электроснабжению, от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 2,45 | 3,19 | 12 | 24 | 64,3 | 91,4 | - |

- 7. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной Программы представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.

- 8. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники.

Реализация Программы осуществляется в 6 этапов (2012 - 2017 годы) путем контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подает в департамент городского хозяйства сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Программы, а департамент городского хозяйства осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в управление экономического развития администрации Города Томска сводный отчет о ходе исполнения и реализации Программы по формам и в сроки, установленные законодательством.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 28.10.2014 N 1114, от 12.12.2014 N 1303)

- "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

__________________________________________________

(название муниципальной программы)

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик муниципальной программы)

| N пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Томск" | бюджеты других уровней |  | внебюджетные источники (прогноз) |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный | областной (прогноз) |  |  |
| - 1 этап - 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2012 | 136153,2 | 74043,2 |  | 0,0 | 62110,0 |  |
| 1.2 | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2012 | 79048,0 | 19698,0 |  | 0,0 | 59350,0 |  |
| 1.3 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2012 | 18719,6 | 18719,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2012 | 954922,6 | 17192,6 |  | 0,0 | 937730,0 |  |
| 1.5 | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2012 | 263000,0 | 5000,0 |  | 0,0 | 258000,0 |  |
|  | Итого по 1 этапу: |  |  | 1451843,4 | 134653,4 |  | 0,0 | 1317190,0 |  |
| - 2 этап - 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2013 | 94075,4 | 40765,4 |  | 0,0 | 53310,0 |  |
| 2.2 | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2013 | 143067,9 | 95887,9 |  | 0,0 | 47180,0 |  |
| 2.3 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2013 | 7750,8 | 7750,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2013 | 1011613,0 | 98973,0 |  | 0,0 | 912640,0 |  |
| 2.5 | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2013 | 332842,2 | 0,0 |  | 0,0 | 332842,2 |  |
|  | Итого по 2 этапу: |  |  | 1589349,3 | 243377,1 |  | 0,0 | 1345972,2 |  |
| - 3 этап - 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 12.12.2014 N 1303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2014 | 628193,5 | 72430,9 |  | 163755,0 | 392007,6 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3555,3 | 3555,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2014 | 565378,0 | 85538,8 |  | 201200,0 | 278639,2 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 8000,0 | 8000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2014 | 392608,1 | 2117,6 |  | 170825,3 | 219665,2 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 1550,10 | 1550,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2014 | 248428,7 | 85797,1 |  | 23320,0 | 139311,6 |  |
| 3.5 | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2014 | 458577,6 | 0,0 |  | 93957,7 | 364619,9 |  |
|  | Итого по 3 этапу: |  |  | 2293185,9 | 245884,4 |  | 653058,0 | 1394243,5 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 13105,4 | 13105,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| - 4 этап - 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2015 | 2098667,4 | 0,0 |  | 1517325,0 | 581342,4 |  |
| 4.2 | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2015 | 2342766,0 | 0,0 |  | 2297166,0 | 45600,0 |  |
| 4.3 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2015 | 311709,3 | 0,0 |  | 161819,3 | 149890,0 |  |
| 4.4 | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2015 | 328821,0 | 0,0 |  | 0,0 | 328821,0 |  |
| 4.5 | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2015 | 403384,9 | 0,0 |  | 15000,0 | 388384,9 |  |
|  | Итого по 4 этапу: |  |  | 5485348,6 | 0,0 |  | 3991310,3 | 1494038,3 |  |
| - 5 этап - 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2016 | 1419284,4 | 0,0 |  | 0,0 | 1419284,4 |  |
| 5.2 | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2016 | 1583000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1583000,0 |  |
| 5.3 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2016 | 61150,0 | 0,0 |  | 0,0 | 61150,0 |  |
| 5.4 | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2016 | 32180,0 | 0,0 |  | 0,0 | 32180,0 |  |
| 5.5 | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2016 | 953408,9 | 0,0 |  | 67500,0 | 885908,9 |  |
|  | Итого по 5 этапу: |  |  | 4049023,3 | 0,0 |  | 67500,0 | 3981523,3 |  |
| - 6 этап - 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2017 | 1301675,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1301675,0 |  |
| 6.2 | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2017 | 1358000,0 | 679000,0 |  | 0,0 | 679000,0 |  |
| 6.3 | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2017 | 60000,0 | 60000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4 | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2017 | 12000,0 | 12000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.5 | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2017 | 804600,0 | 0,0 |  | 67500,0 | 737100,0 |  |
|  | Итого по 6 этапу: |  |  | 3536275,0 | 751000,0 |  | 67500,0 | 2717775,0 |  |
|  | Всего по 6 этапам: |  |  | 18389168,8 | 1359058,2 |  | 4779368,3 | 12250742,3 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 13105,4 | 13105,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 12.12.2014 N 1303)

- "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

__________________________________________________

(название муниципальной программы)

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик муниципальной программы)

| N пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Развитие объектов водоснабжения, в том числе: | 74043,2, в т.ч.: | 40765,4, в т.ч.: | 72430,9, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: |
|  | - департамент капитального строительства администрации Города Томска, в т.ч. | 74043,2 | 40765,4 | 72430,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | погашение кредиторской задолженности за 2013 год: | - | - | 3555,3 | - | - | - |
|  | - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Развитие объектов водоотведения, в том числе: | 19698,0, в т.ч.: | 95887,9, в т.ч.: | 85538,8, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 679000,0, в т.ч.: |
|  | - департамент капитального строительства администрации Города Томска, | 19698,0 | 95887,9 | 85538,8 | 0,0 | 0,0 | 679000,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год: | - | - | 8000,0 | - | - | - |
|  | - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Развитие объектов ливневой канализации, в том числе: | 18719,6, в т.ч.: | 7750,8, в т.ч.: | 2117,6, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 60000,0, в т.ч.: |
|  | - департамент капитального строительства администрации Города Томска, | 18719,6 | 7750,8 | 2117,6 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год: | - | - | 1550,1 | - | - | - |
|  | - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Развитие объектов теплоснабжения, в том числе: | 17192,6, в т.ч.: | 98973,0, в т.ч.: | 85797,1, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 12000,0, в т.ч.: |
|  | - департамент капитального строительства администрации Города Томска: | 7192,6 | 0,0 | 67797,1 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  | - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 10000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | 0,0 | 80973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Развитие объектов электроснабжения, в том числе: | 5000,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: |
|  | - департамент капитального строительства администрации Города Томска: | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, в том числе: | 134653,4, в т.ч.: | 243377,1, в т.ч.: | 245884,4, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 0,0, в т.ч.: | 751000,0, в т.ч.: |

- Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

ЭТАПЫ

И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД

ТОМСК" НА 2012 - 2017 ГГ., ПООБЪЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 12.12.2014 N 1303)

| N пп | Наименование и адрес объекта | Мероприятия и виды работ | Объем работ в натуральной величине | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет МО "Город Томск" | бюджет Томской области | внебюджетные источники | бюджет МО "Город Томск" | бюджет Томской области | внебюджетные источники | бюджет МО "Город Томск" | бюджет Томской области | внебюджетные источники | бюджет МО "Город Томск" | бюджет Томской области | внебюджетные источники | бюджет МО "Город Томск" | бюджет Томской области | внебюджетные источники | бюджет МО "Город Томск" | бюджет Томской области | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| - Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Города Томска до 2030 года | Разработка проектно-сметной документации |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" (согласно разделу 4 приложения N 4 к Программе) | Комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков, разработка проектно-сметной документации | 119,18 км | 993189,2 | 7574,3 |  |  | 3636,7 |  |  | 35384,8 |  |  | 13946,8 |  |  | 6895,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7574,3 |  |  | 3536,7 |  | 100,0 | 8395,5 |  | 26989,3 |  |  | 13946,8 |  |  | 6895,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 3536,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 0,0 |  |  | 37228,7 |  |  | 272262,9 |  |  | 505545,6 |  |  | 110713,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 37228,7 |  | 0,0 | 43474,6 |  | 228788,3 |  |  | 505545,6 |  |  | 110713,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Субсидия юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом водопровода по ул. Иркутский тракт от ул. Рабочая до ул. Мичурина в г. Томске | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 66468,9 | 66468,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66468,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство станции водоподготовки в пос. Лоскутово | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 39000,0 |  |  |  |  |  |  | 39000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-м пос. ЛПК | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 20600,0 |  |  |  |  |  |  | 20600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водовода 10-а Ду 1200 мм от подземного водозабора (далее - ПВЗ) до водопроводно-насосной станции третьего подъема (далее - ВНС III) по ул. Кирпичной | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,6 км | 617250,0 |  |  |  |  |  |  | 61725,0 |  |  | 555525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61725,0 |  |  | 555525,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопроводной насосной станции в районе ул. Иркутский тракт | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000,0 |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  | 270000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  | 270000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водопроводной линии Ду 700 мм по ул. Б. Подгорной от ул. Д.-Ключевской до ул. Смирнова | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 42430,0 |  |  |  |  |  |  | 42430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Восстановление сооружений насосно-фильтровальной станции (далее - НФС) до производительности 50 тыс. куб. м/сут. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 38500,0 |  |  |  |  |  |  | 3850,0 |  |  | 34650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3850,0 |  | 34650,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство нового блока фильтров в НФС, производительностью 50 тыс. куб. м | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 450000,0 |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |  |  | 405000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |  | 405000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Увеличение производительности очистных сооружений ПВЗ до 260 тыс. куб. м/сут. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 285000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28500,0 |  |  | 128250,0 |  |  | 128250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28500,0 |  |  |  | 128250,0 |  |  | 128250,0 |
| 12 | Строительство дублирующего водовода Д = 1220 мм от ПВЗ до коммунального моста | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 10 км | 700000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  | 315000,0 |  |  | 315000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  | 315000,0 |  |  | 315000,0 |
| 13 | Строительство на левом берегу р. Томи ВНС производительностью 160 тыс. куб. м/сутки | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 800000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  | 360000,0 |  |  | 360000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 |  |  |  | 360000,0 |  |  | 360000,0 |
| 14 | Строительство ВНС в районе пл. Южной производительностью 120 тыс. куб. м/сут. | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 600000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  | 270000,0 |  |  | 270000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  | 270000,0 |  |  | 270000,0 |
| 15 | Строительство водовода с дюкерным переходом через р. Томь от предполагаемой ВНС до насосной станции производительностью 120 тыс. куб. м /сутки в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 км | 136500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13650,0 |  |  | 61425,0 |  |  | 61425,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13650,0 |  |  |  | 61425,0 |  |  | 61425,0 |
| 16 | Строительство водоводов от новой ВНС до микрорайонов индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) в южной части города | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 26 км | 334000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167000,0 |  |  | 167000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167000,0 |  |  | 167000,0 |
| 17 | Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 20 шт. | 40810,0 | 12420,0 |  |  | 7570,0 |  |  | 9520,0 |  |  | 11300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12420,0 |  |  | 7570,0 |  |  | 9520,0 |  |  | 11300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 64790,0 | 13680,0 |  |  | 17650,0 |  |  | 19510,0 |  |  | 13950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13680,0 |  |  | 17650,0 |  |  | 19510,0 |  |  | 13950,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 27330,0 | 2730,0 |  |  | 9710,0 |  |  | 9880,0 |  |  | 5010,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2730,0 |  |  | 9710,0 |  |  | 9880,0 |  |  | 5010,0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 27040,0 | 3610,0 |  |  | 6300,0 |  |  | 7350,0 |  |  | 9780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3610,0 |  |  | 6300,0 |  |  | 7350,0 |  |  | 9780,0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей | Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 74580,0 | 29670,0 |  |  | 11980,0 |  |  | 11120,0 |  |  | 21810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29670,0 |  |  | 11980,0 |  |  | 11120,0 |  |  | 21810,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Кузовлево (Кузовлево-1 и Кузовлево-2) с установкой дополнительных колонок |  | 1 шт. | 560,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 560,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 5678048,9 | 136153,2 |  |  | 94075,4 |  |  | 628193,5 |  |  | 2098667,4 |  |  | 1419284,4 |  |  | 1301675,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 74043,2 | 0,0 | 62110,0 | 40765,4 | 0,0 | 53310,0 | 72430,9 | 163755,0 | 392007,6 | 0,0 | 1517325,0 | 581342,4 | 0,0 | 0,0 | 1419284,4 | 0,0 | 0,0 | 1301675,0 |
| в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) | строительно-монтажные работы, строительный контроль |  | 116896,9 | 12300,0 |  |  | 76395,2 |  |  | 28201,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12300,0 |  |  | 76395,2 |  |  | 28201,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция канализационной насосной станции N 4 (далее - КНС-4) и напорного канализационного коллектора | выполнение инженерно-изыскательских работ, правоустанавливающие документы на земельный участок, проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство канализационной насосной станции N 4а (КНС-4а) и канализационных коллекторов, в том числе: 1 этап строительства, в том числе 1 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора по ул. Б. Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до главной насосной станции (далее - ГНС); 2 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора по ул. Дальне-Ключевская до ул. Б. Подгорная. 3 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора от пер. Светлого до ул. Первомайской. | разработка проектно-сметной документации |  | 6783,0 |  |  |  |  |  |  | 6783,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6783,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 1020000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этап строительства, в том числе 1 пусковой комплекс. Строительство канализационной насосной станции 4а по строительному адресу: г. Томск, пер. Коннова, 1а. 2 пусковой комплекс. Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-4 до камеры гашения на Воскресенской горе. 3 этап строительства, в том числе строительство канализационного коллектора Ду = 1400 мм по ул. Алтайской от ул. Гоголя до КНС-4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы, строительный контроль | 1 | 118923,7 | 3800,0 |  |  |  |  |  | 115123,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 115123,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник (решение судов) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы, строительный контроль | 1 | 51821,7 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 48821,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 48821,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство инженерно-технического объекта водоотведения для ликвидации несанкционированных стоков от бани N 2, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 20 (решение судов), в т.ч.: | комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков, разработка проектно-сметной документации | 800 п. м | 32442,5 | 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы, археологический надзор |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  | 23844,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  | 23844,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция КНС-10 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция КНС-5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КНС-13 в мкр. Солнечном | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3 км | 30000,0 |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство канализационного коллектора от пер. Светлого до ул. Первомайской | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,56 км | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство третьей нитки напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений (далее - ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 22 км | 1540000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154000,0 |  |  | 693000,0 |  |  | 693000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154000,0 |  |  |  | 693000,0 | 346500,0 |  | 346500,0 |
| 34 | Реконструкция городских очистных сооружений (ГОС) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 10 тыс. куб. м в сутки в южном районе города | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 434166,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434166,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434166,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Переключение жилых домов по ул. Ивановского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ N 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г. Томск "НПО "Вирион" | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 5,8 км | 5233,2 |  |  |  |  |  |  | 5233,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5233,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | 5,8 км | 16680,0 |  |  |  |  |  |  | 16680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А.Невского (по решению суда) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 1,5 км | 9500,0 |  |  |  |  |  |  | 9500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1446,2 |  | 8053,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство сетей канализации от поселков ИЖС южного района города до локальных очистных сооружений | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 км | 225000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225000,0 |  |  |  |
| 39 | Строительство нового выпускного коллектора от ГОС до с. Орловка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 28,5 км | 1995000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665000,0 |  |  | 665000,0 |  |  | 665000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665000,0 |  |  |  | 665000,0 | 332500,0 |  | 332500,0 |
| 40 | Реконструкция КНС N: 3, 5, 7, 11, 13 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 5 шт. | 78360,0 | 47480,0 |  |  | 24080,0 |  |  | 6800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 47480,0 |  |  | 24080,0 |  |  | 6800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 62680,0 | 11870,0 |  |  | 17100,0 |  |  | 18110,0 |  |  | 15600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11870,0 |  |  | 17100,0 |  |  | 18110,0 |  |  | 15600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул. Водяная, 90, 90/5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 460 п. м | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске инв. N 02001145, мощность 250 куб. м/ч | разработка проектно-сметной документации | 1 шт. | 7150,0 |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство сетей канализации по пер. Западному, пер. Логовому в г. Томске | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 500 п. м | 7500,0 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул. Октябрьская (д. Лоскутово) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | 800 п. м | 22887,7 |  |  |  | 992,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 992,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 10500,0 |  |  | 11395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,0 |  |  | 11395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство канализационной линии по ул. Октябрьской с целью подключения к централизованной системе канализации МАОУ СОШ N 5 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 170 п. м | 2800,0 |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство канализационной линии по ул. Короленко до ул. Б.Хмельницкого с целью подключения домов по ул. Короленко к централизованной системе канализации | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 800 п. м | 14000,0 |  |  |  |  |  |  | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство канализационной линии от дома по ул. Никитина, 15 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 240 п. м | 3600,0 |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Капитальный ремонт сетей канализации по пер. Базарному в г. Томске. Строительство сетей ливневой канализации по пер. Базарному, 12 в г. Томске | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 250 п. м | 8635,2 |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7955,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7955,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  |  |  | 6071259,9 | 79048,0 |  |  | 143067,9 |  |  | 565378,0 |  |  | 2342766,0 |  |  | 1583000,0 |  |  | 1358000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19698,0 | 0,0 | 59350,0 | 95887,9 | 0,0 | 47180,0 | 85538,8 | 201200,0 | 278639,2 | 0,0 | 2297166,0 | 45600,0 | 0,0 | 0,0 | 1583000,0 | 679000,0 | 0,0 | 679000,0 |
| в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Разработка генеральной схемы ливневой канализации города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | разработка проектно-сметной документации |  | 34491,9 |  |  |  |  |  |  | 34491,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34491,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 121607,1 | 18719,6 |  |  | 7750,8 |  |  | 95136,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18719,6 |  |  | 7750,8 |  |  | 2117,6 | 93019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | - г. Томск ул. Обруб, 4 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 8048,8 | 7473,6 |  |  |  |  |  | 575,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7473,6 |  |  |  |  |  |  | 575,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 (решение судов), | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 6783,9 | 1923,6 |  |  | 3422,1 |  |  | 1438,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1923,6 |  |  | 3422,1 |  |  | 593,1 | 845,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.3 | - г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 1873,9 | 1463,5 |  |  |  |  |  | 410,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1463,5 |  |  |  |  |  |  | 410,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры |  | 19630,3 | 5569,4 |  |  |  |  |  | 14060,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5569,4 |  |  |  |  |  |  | 14060,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации |  | 25536,0 | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24686,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24686,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.6 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации |  | 4842,1 | 799,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 799,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 3457,7 |  |  | 584,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3457,7 |  |  | 584,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.7 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2 (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации |  | 22242,6 | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21602,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21602,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.8 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6 - г. Томск, ул. Шишкова, 5 - г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов) | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации |  | 1843,1 |  |  |  | 871,0 |  |  | 972,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 871,0 |  |  | 939,6 | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 19634,4 |  |  |  |  |  |  | 19634,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19634,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.9 | - г. Томск, ул. Московский тракт, 82 | выполнение строительно-монтажных работ |  | 11172,0 |  |  |  |  |  |  | 11172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство напорного коллектора Мыс Воскресенской горы | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1075 п. м | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Реконструкция ливневого коллектора, проложенного от трамвайного кольца на ул. Б. Подгорной до выпуска в оз. Цимлянка | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1160 п. м | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по пр. Ленина, 55; на перекрестке пр. Ленина - Московский тр-т; на перекрестке пр. Ленина - пер. 1905 г.; на перекрестке пр. Ленина - пер. Карповский; по пр. Ленина, 259; в районе перекрестка пр. Ленина - ул. Д.-Ключевская | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 92 п. м | 1380,0 |  |  |  |  |  |  | 1380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство ливневого коллектора по пер. Днепровскому с канализационной насосной станцией | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000,0 |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Перекладка участков труб с механическими повреждениями по ул. Карташова, 26 - 28 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 100 п. м | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство ливневого коллектора по пер. Школьному | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 4 км | 60000,0 |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 54000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 54000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Инженерная защита от подтоплений территории "Татарская слобода" | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 3,3 км | 87819,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87819,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87819,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Реконструкция ливневого коллектора по ул. С.Разина | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2 км | 50000,0 |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Реконструкция дренажа по пер. Красноармейскому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п. м | 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкция дренажа по ул. Тимакова | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 250 п. м | 11500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Строительство ливневого коллектора по пер. Светлому | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000,0 |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Реконструкция ливневого коллектора по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 2,1 км | 52000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52000,0 |  |  |  |
| 63 | Перекладка участка труб с механическими повреждениями по пр. Фрунзе от ул. Гоголя до ул. Белинского | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 300 п. м | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |
| 64 | Реконструкция дренажной системы мкр. Черемошников | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 203000,0 |  |  |  |  |  |  | 53110,0 |  |  | 149890,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53110,0 |  |  | 149890,0 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома N 2 по ул. К.Маркса | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 15 шт. | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |
| 66 | Строительство ливневого коллектора по ул. Интернационалистов | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |
| 67 | Капитальный ремонт ливневого коллектора по ул. Героев Чубаровцев в г. Томске с ликвидацией несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в озеро Цимлянское (решение судов) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 км | 5400,0 |  |  |  |  |  |  | 5400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство ливневой канализации в пос. Светлый | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 2926,2 |  |  |  |  |  |  | 2926,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2926,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Строительство ливневой канализации по пер. Юрточному, 8 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 250 | 5495,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 995,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Технической, пер. Ближнему в г. Томске | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 700 п. м | 9668,0 |  |  |  |  |  |  | 1168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ: |  |  |  | 851937,8 | 18719,6 |  |  | 7750,8 |  |  | 392608,1 |  |  | 311709,3 |  |  | 61150,0 |  |  | 60000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18719,6 | 0,0 | 0,0 | 7750,8 | 0,0 | 0,0 | 2117,6 | 170825,3 | 219665,2 | 0,0 | 161819,3 | 149890,0 | 0,0 | 0,0 | 61150,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Разработка схемы теплоснабжения Города Томска |  |  | 18000,0 | 10000,0 |  |  | 18000,0 |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  | 18000,0 |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Приобретение трех сооружений - блочно-модульных газовых котельных с инженерными сетями по адресам: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Волынова, 4г, ул. Фабричная, 4г, ул. Логовая, 2г мощностью 0,6 МВт, 0,6 МВт, 0,1 МВт |  | 3 шт. | 44972,4 |  |  |  | 44972,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44972,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Капитальный ремонт внешних сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения жилых домов, расположенных по адресам: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 1а, 3, 3а, 4, 4а, 15а, 16, ул. Волынова, д. 1, 2, 4, 6, 8, ул. Больничная, д. 6, пер. Фабричный, д. 2 | разработка проектно-сметной документации | 1 км | 7192,6 | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 425,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 6767,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6767,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Капитальный ремонт тепловых камер по адресу: Томской обл., с. Дзержинское, ул. Волынова, 4 | строительно-монтажные работы |  | 572,3 |  |  |  |  |  |  | 572,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Приобретение сооружения - блочно-модульной газовой котельной мощностью 0,5 МВт с инженерными сетями по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Ленина улица, д. 32/6 |  | 1 шт. | 15168,4 |  |  |  | 15168,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15168,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Приобретение комплекса сооружения - блочно-модульной газовой котельной с инженерными сетями по адресу: г. Томск, пер. Басандайский 1-й, 5е мощностью 1,0 МВт |  | 1 шт. | 20832,2 |  |  |  | 20832,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20832,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Восстановление тепловой изоляции | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,1 км | 13490,2 |  |  |  |  |  |  | 13490,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13490,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Строительство индивидуальной газовой котельной в районе Томского приборного завода | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 2200,0 |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной завода "Сибкабель", к центральным тепловым сетям | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 1 шт. | 37558,6 |  |  |  |  |  |  | 2558,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12441,4 |  | 22558,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Оснащение котельной по адресу: пос. Светлый, 230б (инв. N 01010162) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Оснащение котельной по адресу: пос. Сосновый Бор, ул. Кутузова, 11/2 (инв. N 02000930) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Оснащение котельной по адресу: с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1л (инв. N 01010102) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240,0 |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 30600,0 |  |  |  |  |  |  | 30600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной томского ШПЗ, к центральным тепловым сетям | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации |  | 51382,1 |  |  |  |  |  |  | 3382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,5 |  | 29999,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Теплоснабжение жилых домов, расположенных по адресам: г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, NN 1, 2, 3, 4, в том числе: |  |  | 11773,9 |  |  |  |  |  |  | 11773,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11773,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.1 | 1 этап. Строительство наружных сетей газоснабжения к жилым домам | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 200 п. м | 4550,40 |  |  |  |  |  |  | 417,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4132,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4132,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.2 | 2 этап. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилых домов | Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ | 32 кв. | 7223,50 |  |  |  |  |  |  | 414,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6808,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6808,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Оснащение котельной по адресу: с. Тимирязевское, ул. Школьная, 13/1 (инв. N 02001283) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240,0 |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Оснащение котельной по адресу: с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11/2 (инв. N 02001285) резервным источником электроснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 1240,0 |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 19600,0 |  |  |  |  |  |  | 19600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул. Большая Подгорная, 153/1, ул. Севастопольская, 108, к сетям централизованного теплоснабжения | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | 600 п. м | 2267,5 |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Технико-экономическое обоснование перевода тепловой нагрузки с котельной по ул. Водяная, 80 на сети централизованного теплоснабжения ОАО "ТГК-11" в г. Томске | разработка проектно-сметной документации |  | 3878,1 |  |  |  |  |  |  | 3878,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3878,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Устранение местных пережимов на тепломагистрали N 6 на участке от ТРУ ПРК до ПНС-4 с Ду800 на Ду1000 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 335 п. м | 27000,0 |  |  |  |  |  |  | 27000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Реконструкция ПНС-4 с увеличением производительности до 5000 куб. м/ч | разработка проектно-сметной документации |  | 136060,0 |  |  |  |  |  |  | 6803,0 |  |  | 129257,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6803,0 |  |  | 129257,0 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Строительство ПНС-6 производительностью 2500 куб. м/ч | разработка проектно-сметной документации |  | 118551,0 |  |  |  |  |  |  | 5928,0 |  |  | 112623,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5928,0 |  |  | 112623,0 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ТК-631К до ПНС-6 с переходом через пр. Мира | разработка проектно-сметной документации | 222 п. м | 30000,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 28500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 28500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Строительство участка тепломагистрали Ду1000 от ПНС-6 до НО-28 | разработка проектно-сметной документации | 540 п. м | 43096,0 |  |  |  |  |  |  | 2155,0 |  |  | 40941,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2155,0 |  |  | 40941,0 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул. Н.-Луговая, 87/5, к сетям централизованного теплоснабжения | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Реконструкция котельной в пос. Спутник, 44 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Реконструкция котельной в пос. Геологов по ул. Геологов, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |
| 100 | Реконструкция котельной по ул. Басандайская, 47/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7680,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7680,0 |  |  |  |
| 101 | Реконструкция котельной по ул. Басандайская, 11/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |
| 102 | Реконструкция котельной по ул. Басандайская, 2/3 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |
| 103 | Реконструкция котельной в с. Тимирязевское по ул. Октябрьская, 71/9 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |
| 104 | Реконструкция котельной в с. Тимирязевское по ул. Чапаева, 11/1 с переводом на природный газ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| 105 | Реконструкция ПРК и тепловых сетей от ПРК | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 334080,0 | 334080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 334080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Строительство смесительной станции ПНС ПРК производительностью 7500 куб. м/ч | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 329470,0 | 329470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 329470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Реконструкция ГРЭС-2 и тепловых сетей от ГРЭС-2 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы |  | 647000,0 | 220200,0 |  |  | 426800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 220200,0 |  |  | 426800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Реконструкция т/м N 5 от Новой коллекторной до ТК-509 на 2Ду 800 мм (надземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,65 км | 65600,0 | 6560,0 |  |  | 59040,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6560,0 |  |  | 59040,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Перекладка тепломагистрали N 5 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм на участке от ТК-510 до ТК-525 | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1,93 км | 284980,0 | 28500,0 |  |  | 256480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28500,0 |  |  | 256480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Реконструкция т/м N 2а от ТК-305 до ТК-11-47 на 2Ду1000 мм (подземная прокладка) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 0,9 км | 189240,0 | 18920,0 |  |  | 170320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18920,0 |  |  | 170320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 2587965,3 | 954922,6 |  |  | 1011613,0 |  |  | 248428,7 |  |  | 328821,0 |  |  | 32180,0 |  |  | 12000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17192,6 | 0,0 | 937730,0 | 98973,0 | 0,0 | 912640,0 | 85797,1 | 23320,0 | 139311,6 | 0,0 | 0,0 | 328821,0 | 0,0 | 0,0 | 32180,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Замена оголенного алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 122 км | 73264,2 |  |  |  | 56574,0 |  |  | 16690,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56574,0 |  |  | 16690,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Замена недогруженных и выработавших свой ресурс трансформаторов на сетях электроснабжения ПВЗ | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58 шт. | 31129,5 |  |  |  | 16283,1 |  |  | 14846,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16283,1 |  |  | 14846,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Замена оголенного алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 113,44 км | 110474,8 |  |  |  | 43484,3 |  |  | 18669,2 |  |  | 22966,6 |  |  | 25354,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43484,3 |  |  | 18669,2 |  |  | 22966,6 |  |  | 25354,7 |  |  |  |
| 114 | Замена оголенного алюминиевого провода напряжением 6 - 10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 58,69 км | 23404,3 |  |  |  | 7344,1 |  |  | 5191,3 |  |  | 5214,7 |  |  | 5654,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7344,1 |  |  | 5191,3 |  |  | 5214,7 |  |  | 5654,2 |  |  |  |
| 115 | Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 158,2 км | 127799,2 |  |  |  | 102840,2 |  |  | 24959,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102840,2 |  | 24959,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Развитие сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" (согласно приложению N 6 к Программе) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 174,43 км | 182738,6 |  |  |  | 34416,5 |  |  | 73800,0 |  |  | 74522,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34416,5 |  |  | 73800,0 |  |  | 74522,1 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Электроснабжение больницы скорой медицинской помощи по ул. Рабочая, 21 (строительство трансформаторной подстанции) | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в с. Дзержинское | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 9,3 км | 29316,0 |  |  |  |  |  |  | 29316,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29316,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Строительство сетей электроснабжения с подстанциями соответствующего напряжения к участкам ИЖС в пос. Светлом | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 12,5 км | 19424,0 |  |  |  |  |  |  | 19424,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19424,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Строительство ПС "Аникино", мощностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000,0 |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 20200,0 |  |  | 267800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 20200,0 |  |  | 267800,0 |  |  |  |
| 121 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в поселках ИЖС Степановка, Залесье, Родник, Просторный, Каскад, Аникино, Апрель, Зональный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 166 км/57 шт. | 170661,0 |  |  |  |  |  |  | 85330,5 |  |  | 85330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68998,7 | 16331,8 |  |  | 85330,5 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах: Степановка, Зональный, Мокрушенский, Прибрежный | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | 195 км/67 шт. | 192702,0 |  |  |  |  |  |  | 96351,0 |  |  | 96351,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96351,0 |  |  | 96351,0 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Строительство ПС "Степановка", мощностью 16 МВА | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 1 шт. | 300000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000,0 |  |  | 135000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000,0 |  |  | 135000,0 |
| 124 | Реконструкция ПС "Октябрьская" с заменой трансформаторов 2x40 МВА на 2x63 МВА | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 1 шт. | 250000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 225000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  | 225000,0 |
| 125 | Строительство ПС 2x40 МВА в районе пересечения ул. Б. Подгорная, ул. Смирнова и заходов ВЛ от ГПП-220 | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 1 шт./10 км | 350000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  | 157500,0 |  |  | 157500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  | 157500,0 |  |  | 157500,0 |
| 126 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 2x40 МВА в районе пересечения ул. Б. Подгорная, ул. Смирнова до ПС "Западная" для резервирования системы электроснабжения северной части Города Томска | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 3 км | 150000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  | 67500,0 |  |  | 67500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  | 67500,0 |  |  | 67500,0 |  |
| 127 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 2x40 МВА в районе пересечения ул. Б. Подгорная, ул. Смирнова до мкр. Сосновый Бор | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 3 км | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 22500,0 |  |  | 22500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 22500,0 |  |  | 22500,0 |
| 128 | Строительство сетей 10/04 кВ и трансформаторных подстанций в строящихся микрорайонах Черемошники, Сосновый Бор | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 136 км/54 шт. | 438000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43800,0 |  |  | 197100,0 |  |  | 197100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43800,0 |  |  | 197100,0 |  |  | 197100,0 |
| 129 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Солнечная" | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 1 шт. | 119700,0 | 36000,0 |  |  | 42300,0 |  |  | 41400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36000,0 |  |  | 42300,0 |  |  | 41400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" 2x25 МВА с заходами ЛЭП 110 кВ | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы | 1 шт. | 272200,0 | 222000,0 |  |  | 29600,0 |  |  | 20600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 222000,0 |  |  | 29600,0 |  |  | 20600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Петрово" до трансформаторных подстанций в местах строящихся транспортных развязок и установку трансформаторных пунктов мощностью 100 - 160 кВа в местах прохождения дороги на объекте "Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска" (2-я оч.) | разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы |  | 20000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20000,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  |  |
| ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 3215813,6 | 263000,0 |  |  | 332842,2 |  |  | 458577,6 |  |  | 403384,9 |  |  | 953408,9 |  |  | 804600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0,0 | 258000,0 | 0,0 | 0,0 | 332842,2 | 0,0 | 93957,7 | 364619,9 | 0,0 | 15000,0 | 388384,9 | 0,0 | 67500,0 | 885908,9 | 0,0 | 67500,0 | 737100,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч.: |  |  |  | 18405025,5 | 1451843,4 |  |  | 1589349,3 |  |  | 2293185,9 |  |  | 5485348,6 |  |  | 4049023,3 |  |  | 3536275,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 134653,4 | 0,0 | 1317190,0 | 243377,1 | 0,0 | 1345972,2 | 245884,4 | 653058,0 | 1394243,5 | 0,0 | 3991310,3 | 1494038,3 | 0,0 | 67500,0 | 3981523,3 | 751000,0 | 67500,0 | 2717775,0 |
| в том числе кредиторская задолженность за 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА N 1

"СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2012 - 2016 ГГ."

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 12.12.2014 N 1303)

_________________________________________________

(название муниципальной подпрограммы)

- 1. Паспорт Подпрограммы

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | I. Цель Подпрограммы: 1.1. Устойчивое функционирование и развитие городских территорий. II. Задачи Подпрограммы: 2.1. Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск", с последующим восстановлением благоустройства. 2.2. Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| Цель: устойчивое функционирование и развитие городских территорий | Доля жителей, получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению, от общего числа нуждающихся, % |  | 0,00 |  | 6,80 |  | 12,40 |  | 65,60 |  | 81,67 |
| Задача: строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск", с последующим восстановлением благоустройства | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска, км |  | 0 |  | 7,38 |  | 51,4 |  | 74,56 |  | 16,29 |
|  | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска, % |  | 0,00 |  | 1,23 |  | 8,47 |  | 11,33 |  | 2,22 |
| Задача: увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск", км |  | 605,74 |  | 606,88 |  | 658,29 |  | 732,85 |  | 749,14 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет (прогноз) |  | внебюджетные источники (прогноз) |  | всего по источникам |  |
|  | 2012 | 7574,30 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 7574,30 |  |
|  | 2013 | 40765,40 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,00 |  | 40865,40 |  |
|  | 2014 | 51870,10 |  | 0 |  | 0 |  | 255777,6 |  | 307647,7 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 3555,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3555,3 |  |
|  | 2015 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 519492,40 |  | 519492,40 |  |
|  | 2016 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 117609,40 |  | 117609,40 |  |
|  | Итого | 100209,80 |  | 0 |  | 0 |  | 892979,40 |  | 993189,20 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 3555,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3555,3 |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2012 - 2016 гг. первый этап - 2012 год; второй этап - 2013 год; третий этап - 2014 год; четвертый этап - 2015 год; пятый этап - 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1) подготовка исходно-разрешительной и проектной документации; 2) строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Анализ текущей ситуации

Система водоснабжения Города Томска имеет два источника водоснабжения - из артезианских скважин и реки Томь.

Подземный водозабор обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение Города Томска. В его состав входят 198 артезианских скважин, насосная станция подкачки, очистные сооружения для очистки исходной воды производительностью 210 тыс. куб. м/сут., насосная станция II-го подъема. Вода из артезианских скважин поступает на очистные сооружения подземного водозабора по водоводу 1-го подъема, затем по водоводам NN 9 и 10 подается потребителям.

Насосно-фильтровальная станция производит забор и очистку речной воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, используемой для технологических нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения города. Речная очищенная вода на питьевые нужды не используется. Кроме этого, насосно-фильтровальная станция обеспечивает перекачку хозяйственно-питьевой воды от подземного водозабора по водоводу N 9 и подает ее в распределительную сеть Города Томска.

Водоснабжение жителей, проживающих в частном секторе муниципального образования "Город Томск", осуществляется от одиночно расположенных артезианских скважин, водоразборных колонок, самовольно построенных водопроводных линий, а также поднятой из колодцев водой. Основные трудности с водоснабжением существуют на протяжении длительного времени. Артезианские скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены несколько десятилетий назад. Как правило, данные объекты водопроводного хозяйства не имеют собственника и не обслуживаются должным образом.

Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2011 составляет 599,5 км, в том числе протяженность сетей частного сектора 59,83 км (9,99% от общей протяженности сетей водоснабжения). Поскольку одним из основных направлений подпрограммы является водоснабжение депрессивных районов города, в ходе реализации подпрограммы предполагается увеличить протяженность водопроводной сети частного сектора на 149,6 км. Таким образом, общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск" составит 749,1 км.

В настоящее время число жителей, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 10000 человек. Данные абоненты (жители) проживают в частном секторе муниципального образования "Город Томск". При этом количество абонентов частного сектора, пользующихся услугой централизованного водоснабжения, составляет 33647 человек, соответственно доля жителей частного сектора, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 29,72% от числа проживающих в частном секторе. Кроме того, до 2020 года планируется освоить земли для поселков индивидуального жилищного строительства с общим количеством жителей до 8000 человек. По мере освоения указанных территорий будет прорабатываться вопрос о строительстве сетей водоснабжения в новых поселках. Таким образом, к концу реализации Подпрограммы доля жителей, подключенных к централизованному водоснабжению, от числа нуждающихся в рамках подпрограммы составит 81,67%.

В настоящее время оборудование и водопроводные сети частного сектора полностью изношены и их восстановление нецелесообразно. Вода, поднятая из существующих локальных скважин, не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001.

В рамках реализации данной Подпрограммы будут решены вопросы по снижению социальной напряженности, обеспечению населения муниципального образования "Город Томск" водоснабжением соответствующего качества и необходимого объема с соблюдением санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" путем строительства водопроводных сетей. Увеличение объема водопотребления составит 1200 куб. м/сут., СНиП 2.04.01-85 (Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий).

Технологически концепция реализации подпрограммы предусматривает строительство распределительной сети водопровода вдоль улиц с устройством отключающей запорной арматуры на ответвлениях к абонентам. При этом строительство подводящих водопроводов от места врезки в транзитную магистраль до ввода в здание должно осуществляться жителями подключаемых домов. Такое решение обусловлено стесненными условиями существующей частной застройки и принято во избежание конфликтов между владельцами имущества и подрядными организациями.

- 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

I. Цели Подпрограммы:

устойчивое функционирование и развитие городских территорий.

II. Задачи Подпрограммы:

строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" с последующим восстановлением благоустройства.

Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования "Город Томск"

- 4. Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012 - 2016 годы. Подпрограмма разбита на 5 этапов, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

| N пп | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица/переулок | протяженность сети водопровода, п. м | разработка ПСД, тыс. руб. | выполнение СМР, п. м | выполнение СМР, тыс. руб. |  |
| - 2012 год |  |  |  |  |  |  |
| - I этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Лесная; ул. Больничная; ул. Волынова; пер. Лесной; ул. Фабричная; пер. Фабричный; ул. Дзержинского | 4930,00 | 1872,50 | - | 0,00 | Бюджет МО "Город Томск" |
|  | ул. Черноморская; ул. Каспийская; пер. Нижний | 2525,00 | 1050,63 | - | 0,00 |  |
|  | пос. Киргизка (улица); пос. Мясокомбинат (улица); ул. Ялтинская; ул. Обская; пос. Старокарьерный (пос. Степановка) | 1994,00 | 941,20 | - | 0,00 |  |
|  | ул. 1-я Мостовая | 120,00 | 99,60 | - | 0,00 |  |
|  | 1-я Усть-Киргизка; 2-я Усть-Киргизка; 3-я Усть-Киргизка; 4-я Усть-Киргизка; 5-я Усть-Киргизка; ул. Жигулевская; проезд Жигулевский | 2235,00 | 889,80 |  |  |  |
|  | с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный | 2020,00 | 300,00 | - | - |  |
|  | пос. Росинка; пос. Озерки (от ул. Ивановского) | 3700,00 | 1510,70 | - | - |  |
|  | с. Дзержинское (новое строительство): пер. Ромашковый; пер. Клеверный; пер. Лиловый; пер. Полынный; ул. Петровская; ул. Светлая; ул. Цветочная; ул. Мира; пер. Мира; ул. Совхозная; ул. Северная | 2150,00 | 909,87 | - | - |  |
|  | ИТОГО, в том числе: | 19674,00 | 7574,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 19674,00 | 7574,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. |  | 7574,30 |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | II этап |  |  |  |  |  |
|  | с. Дзержинское: ул. Волынова; пер. Лесной; ул. Фабричная; пер. Фабричный; ул. Дзержинского | 0,00 | 0,00 | 3518,30 | 13329,20 | Бюджет МО "Город Томск" |
|  | пер. Нижний; ул. Черноморская; ул. Каспийская | 0,00 | 0,00 | 1990,17 | 10387,10 |  |
|  | пос. Киргизка (улица); пос. Мясокомбинат (улица); ул. Ялтинская; ул. Обская; пос. Старокарьерный (пос. Степановка) | 0,00 | 0,00 | 1777,00 | 12563,80 |  |
|  | ул. 1-я Мостовая | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 948,60 |  |
|  | пос. Наука | 10000,00 | 2316,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ул. Черноморская (в сторону жилого дома N 28/2) | 100,00 | 1220,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ул. Омская | 900,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | пер. Омский | 520,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с. Дзержинское, пер. Дзержинский; ул. Малая Больничная | 960,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный | 2020,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные средства |
|  | Итого: | 14500,00 | 3636,70 | 7378,97 | 37228,70 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 12480,00 | 3536,70 | 7378,97 | 37228,70 |  |
|  | Внебюджетные средства | 2020,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. |  | 40865,40 |  |
| - 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| - III этап |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Дзержинское: (ул. Лесная; ул. Больничная) | 0,00 | 0,00 | 2170,00 | 7700,00 | Бюджет МО "Город Томск" |
|  | с. Дзержинское (новое строительство): ул. Петровская; ул. Цветочная; ул. Мира; ул. Светлая; ул. Совхозная | 0,00 | 0,00 | 2855,00 | 12500,00 |  |
|  | пос. Росинка, пос. Озерки | 0,00 | 0,00 | 7400,00 | 14683,70 |  |
|  | с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный | 0,00 | 0,00 | 2020,00 | 5672,30 |  |
|  | ул. Черноморская, 21, 23; ул. Каспийская, 38, 40, 41,42, 44-2, 46, 47 | 400,00 | 808,00 | 400,00 | 2900,00 |  |
|  | ул. 1-я Мостовая, | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 18,60 |  |
|  | в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | 0,00 | - | 18,60 |  |
|  | ул. Шпальная; ул. Строевая; пер. Строительный; пер. Ангарский; ул. Бийская | 1812,00 | 604,30 | 1812,00 | 12378,00 | Разработка ПСД - бюджет МО "Город Томск", выполнение СМР - внебюджетные средства |
|  | пер. Анжерский; ул. Ангарская (от ул. Ялтинская до пер. Чаинский); ул. Грибоедова; пер. Радищева; ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19; пер. Добролюбова, 20 - 49 | 3000,00 | 1072,10 | 3000,00 | 13050,00 |  |
|  | пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский); пос. Ново-Карьерный | 3400,00 | 1142,00 | 3400,00 | 22100,00 |  |
|  | Залесье 5 км | 4500,00 | 1232,40 | 4500,00 | 31500,00 |  |
|  | пос. Наука, | 10000,00 | 2316,10 | 10000,00 | 65000,00 |  |
|  | в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | 2316,10 | - | 0,00 |  |
|  | ул. Черноморская (в сторону жилого дома N 28/2); | 100,00 | 1220,60 | 100,00 | 700,00 |  |
|  | ул. Омская; | 900,00 |  | 900,00 | 3020,00 |  |
|  | пер. Омский; | 520,00 |  | 520,00 | 3100,00 |  |
|  | с. Дзержинское, пер. Дзержинский, ул. Малая Больничная, | 960,00 |  | 960,00 | 6000,00 |  |
|  | в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | 1220,60 | - | 0,0 |  |
|  | 1-я Усть-Киргизка; 2-я Усть-Киргизка; 3-я Усть-Киргизка; 4-я Усть-Киргизка; 5-я Усть-Киргизка; ул. Жигулевская; проезд Жигулевский | 0,00 | 0,00 | 2731,00 | 17530,30 | Разработка ПСД - внебюджетные средства, выполнение СМР - внебюджетные средства |
|  | ул. Чулымский тракт | 500,00 | 162,50 | 500,00 | 3250,00 |  |
|  | пер. Днепровский | 480,00 | 156,00 | 480,00 | 3120,00 |  |
|  | пр. Путевой | 360,00 | 252,00 | 360,00 | 2340,00 |  |
|  | дер. Киргизка | 4184,00 | 2928,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с. Тимирязевское. 1 этап ул. Октябрьская; ул. Дальняя; пер. Дальний; ул. Крылова; пер. Крылова; мкр. Солнечный; ул. Чапаева; ул. Больничная; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Зеленая; пер. Зеленый; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Старо-Трактовая | 12000,00 | 5760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с. Тимирязевское. 2 этап ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая; Пионерская; ул. Мало-Пионерская; пер. Тенистый; ул. Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый | 5000,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ул. Садовая | 800,00 | 560,00 | 800,00 | 5600,00 |  |
|  | пос. Хромовка | 2100,00 | 1470,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М.Орлова; проезд Горный; проезд Геологов | 5000,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | пос. Светлый, мкр. Народный (250 участков под индивидуальное строительство) | 11250,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 5200,00 |  |
|  | мкр. Наука. III очередь | 3000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 18000,00 |  |
|  | ул. Первомайская до домов 171, 173, 175 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2275,00 |  |
|  | пос. Кузовлево, пер. Тихий, ул. Советская, ул. Пионерская | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 4225,00 |  |
|  | дер. Лоскутово водопровод-перемычка от ул. Линейной до ул. Октябрьской | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3900,00 |  |
|  | п. Предтеченск, ул. Мелиоративная | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 6500,00 |  |
|  | Итого: | 73666,00 | 35384,80 | 51401,50 | 272262,90 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 25592,00 | 8395,50 | 14938,50 | 43474,60 |  |
|  | в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | 3536,70 | - | 18,60 |  |
|  | Внебюджетные источники | 48074,00 | 26989,30 | 36463,00 | 228788,30 |  |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. |  | 307647,70 |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |
|  | IV этап |  |  |  |  |  |
|  | дер. Киргизка | 0,00 | 0,00 | 4184,00 | 30000,00 | Внебюджетные средства |
|  | с. Тимирязевское. 1 этап ул. Октябрьская; ул. Дальняя; пер. Дальний; ул. Крылова; пер. Крылова; мкр. Солнечный; ул. Чапаева; ул. Больничная; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Зеленая; пер. Зеленый; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Старо-Трактовая; | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 84000,00 |  |
|  | с. Тимирязевское. 2 этап ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный, ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул. Мало-Пионерская, пер. Тенистый, ул. Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 32500,00 |  |
|  | пос. Хромовка | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 14700,00 |  |
|  | п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М.Орлова; проезд Горный; проезд Геологов | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 35000,00 |  |
|  | пос. Светлый, мкр. Народный (250 участков под индивидуальное строительство) | 0,00 | 0,00 | 11250,00 | 78750,00 |  |
|  | пер. Анжерский | 645,00 | 209,56 | 645,00 | 4192,50 |  |
|  | пер. Чаинский; ул. Крымская | 300,00 | 97,50 | 300,00 | 1950,00 |  |
|  | ул. Красногвардейская | 500,00 | 162,50 | 500,00 | 3250,00 |  |
|  | ул. Павлова | 200,00 | 65,00 | 200,00 | 1300,00 |  |
|  | ул. Рабочая, д. 43а | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | ул. Калинина | 100,00 | 32,50 | 100,00 | 650,00 |  |
|  | ул. Победы | 240,00 | 78,00 | 240,00 | 1560,00 |  |
|  | пер. Революционный | 150,00 | 48,75 | 150,00 | 975,00 |  |
|  | ул. Революционная | 200,00 | 65,00 | 200,00 | 1300,00 |  |
|  | ул. Научная | 400,00 | 130,00 | 400,00 | 2600,00 |  |
|  | пр. Научный | 110,00 | 35,75 | 110,00 | 715,00 |  |
|  | ул. Залоговая | 1700,00 | 816,00 | 1700,00 | 11900,00 |  |
|  | пер. Рабочий | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. Центральная, 11 | 350,00 | 113,75 | 350,00 | 2275,00 |  |
|  | ул. Яковлева, 13 | 8,00 | 2,60 | 8,00 | 52,00 |  |
|  | ул. Северо-Каштачная | 240,00 | 78,00 | 240,00 | 1560,00 |  |
|  | ул. Войлочная | 240,00 | 78,00 | 240,00 | 1560,00 |  |
|  | пер. Ботанический | 275,00 | 89,34 | 275,00 | 1787,50 |  |
|  | ул. Алтайская, 4, 6, 6а, 17, 28г, 30, 70 | 250,00 | 81,25 | 250,00 | 1625,00 |  |
|  | ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12 | 300,00 | 97,50 | 300,00 | 1950,00 |  |
|  | пер. Батенькова, 18а | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Витебский, 36 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | ул. Восточная, 2а, 6, 8, 14 | 170,00 | 55,25 | 170,00 | 1105,00 |  |
|  | ул. Герцена, 27, 54, 56 | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | ул. Гоголя, 8, 20, 46б | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. М.Горького, 52а | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | ул. Дальняя, 10, 23 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. Достоевского, 1, 3, 9 | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 31, 33 | 250,00 | 81,25 | 250,00 | 1625,00 |  |
|  | ул. 1-Заречная, 31, 35 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | ул. 3-Заречная, 1, 9 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. 4-Заречная, 18 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Инженерный, 1, 2, 3 | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | пер. 2-Казанский, 5, 6, 9 | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | пер. 3-Казанский, 2, 6 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Казахский, 16 | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | ул. Киевская, 73, 75, 81 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42 | 90,00 | 29,25 | 90,00 | 585,00 |  |
|  | ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41а, 49, 58 | 80,00 | 26,00 | 80,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Крылова, 13 | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. Л.Толстого, 13, 18, 21, 60, 64 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. Маяковского, 18, 20, 24а, 26, 28, 30, 32, 34 | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | пер. Мирный, 14, 19, 31, 39 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | ул. Некрасова, 7, 29, 31 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Нечевский, 16 | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | пер. Овражный, 1, 2а, 5 | 100,00 | 32,50 | 100,00 | 650,00 |  |
|  | ул. О.Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35 | 100,00 | 32,50 | 100,00 | 650,00 |  |
|  | пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12а, 14, 19 | 100,00 | 32,50 | 100,00 | 650,00 |  |
|  | ул. Осенняя, 4, 8, 10 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46 | 150,00 | 48,75 | 150,00 | 975,00 |  |
|  | ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14 | 130,00 | 42,25 | 130,00 | 845,00 |  |
|  | ул. С.Вицмана, 8, 18, 26 | 100,00 | 32,50 | 100,00 | 650,00 |  |
|  | ул. Сибирская, 20, 32, 42а, 44, 50, 72, 73, 74а, 77, 78 | 150,00 | 48,75 | 150,00 | 975,00 |  |
|  | пер. Смоленский, 3а, 7б, 10, 20, 22 | 130,00 | 42,25 | 130,00 | 845,00 |  |
|  | ул. С.Разина, 1, 15а | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. Татарская, 44, 47 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | ул. Тверская, 7а, 61, 63, 65/1 | 70,00 | 22,75 | 70,00 | 455,00 |  |
|  | ул. Трамвайная, 2 | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | ул. Украинская, 1/1, 1б, 12 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Фруктовый, 19, 21 | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | ул. Челюскинцев, 9а, 14, 17, 22, 23, 24, 25а, 27, 29, 37, 43 | 80,00 | 26,00 | 80,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Чкалова, 7 | 30,00 | 9,75 | 30,00 | 195,00 |  |
|  | пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1 | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | пер. Энергетический, 3, 7 | 50,00 | 16,25 | 50,00 | 325,00 |  |
|  | пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24а, 32 | 90,00 | 29,25 | 90,00 | 585,00 |  |
|  | проезд Кольцевой | 1000,00 | 325,00 | 1000,00 | 6500,00 |  |
|  | ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32 | 80,00 | 26,00 | 80,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Географическая | 210,00 | 83,10 | 210,00 | 1879,60 |  |
|  | мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая | 1300,00 | 422,50 | 1300,00 | 8450,00 |  |
|  | д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная | 1300,00 | 422,50 | 1300,00 | 8450,00 |  |
|  | ул. Урицкого | 160,00 | 52,00 | 160,00 | 1040,00 |  |
|  | пер. Шпальный | 240,00 | 78,00 | 240,00 | 1560,00 |  |
|  | ул. Пропиточная | 240,00 | 78,00 | 240,00 | 1560,00 |  |
|  | ул. Крепежная | 160,00 | 52,00 | 160,00 | 1040,00 |  |
|  | пер. Стрелочный | 180,00 | 58,50 | 180,00 | 1170,00 |  |
|  | ул. Нарымская | 240,00 | 78,00 | 240,00 | 1560,00 |  |
|  | ул. Блок-Пост | 500,00 | 162,50 | 500,00 | 3250,00 |  |
|  | пер. Обской | 110,00 | 35,75 | 110,00 | 715,00 |  |
|  | ул. Игарская | 1130,00 | 367,25 | 1130,00 | 7345,00 |  |
|  | ул. Новороссийская | 80,00 | 26,00 | 80,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Амурская | 300,00 | 97,50 | 300,00 | 1950,00 |  |
|  | пер. Механический | 420,00 | 136,50 | 420,00 | 2730,00 |  |
|  | пер. Брусничный | 60,00 | 19,50 | 60,00 | 390,00 |  |
|  | пер. Ростовский | 550,00 | 178,75 | 550,00 | 3575,00 |  |
|  | пер. Туристский | 210,00 | 68,25 | 210,00 | 1365,00 |  |
|  | ул. Оренбургская | 230,00 | 74,75 | 230,00 | 1495,00 |  |
|  | ул. Мостовая | 206,00 | 66,95 | 206,00 | 1339,00 |  |
|  | пер. Тупиковый | 100,00 | 32,50 | 100,00 | 650,00 |  |
|  | пер. Просторный | 180,00 | 58,50 | 180,00 | 1170,00 |  |
|  | пер. Камский | 810,00 | 263,25 | 810,00 | 5265,00 |  |
|  | пер. Светлый | 340,00 | 110,50 | 340,00 | 2210,00 |  |
|  | пер. Новостанционный | 670,00 | 217,75 | 670,00 | 4355,00 |  |
|  | пер. Целинный | 320,00 | 104,00 | 320,00 | 2080,00 |  |
|  | ул. Первомайская (д. 109, д. 110, д. 133) | 150,00 | 48,75 | 150,00 | 975,00 |  |
|  | ул. Героев Чубаровцев | 550,00 | 178,75 | 550,00 | 3575,00 |  |
|  | пер. Зеленый | 200,00 | 65,00 | 200,00 | 1300,00 |  |
|  | пер. Березовский | 170,00 | 55,25 | 170,00 | 1105,00 |  |
|  | пер. Барабинский | 150,00 | 72,00 | 150,00 | 1050,00 |  |
|  | пер. Донской | 1000,00 | 325,00 | 1000,00 | 6500,00 |  |
|  | ул. Обская | 140,00 | 45,50 | 140,00 | 910,00 |  |
|  | пер. Заварзинский | 220,00 | 71,50 | 220,00 | 1430,00 |  |
|  | ул. Кубанская | 400,00 | 130,00 | 400,00 | 2600,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от ж.д. N 18 до N 39 | 460,00 | 149,50 | 460,00 | 2990,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от Шегарского тракта до ул. Чапаева | 140,00 | 45,50 | 140,00 | 910,00 |  |
|  | пер. Парабельский | 350,00 | 113,75 | 350,00 | 2275,00 |  |
|  | п. Нижний Склад: ул. Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-й Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный | 1300,00 | 422,50 | 1300,00 | 8450,00 |  |
|  | п. Геологов | 700,00 | 227,50 | 700,00 | 4550,00 |  |
|  | п. Просторный: ул. Спокойная; п. Осинки; ул. Бархатная; тупик Михайловский; ул. Черниговская; ул. Онежская; ул. Благодатная; ул. Петербуржская; ул. Изумрудная; ул. Янтарная; пер. Соловьиный; бульвар Зеленый; ул. Арктическая; ул. Астраханская | 4500,00 | 3500,00 | 4500,00 | 29250,00 |  |
|  | д. Лоскутово: пер. Ракетный; пер. Подгорный; ул. Восточная | 500,00 | 162,50 | 500,00 | 3250,00 |  |
|  | пос. Штамово | 3000,00 | 1200,00 | 3000,00 | 21000,00 |  |
|  | Итого: | 35024,00 | 13946,8 | 74558,00 | 505545,60 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 35024,00 | 13946,8 | 74558,00 | 505545,60 |  |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. |  | 519492,4 |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |
|  | V этап |  |  |  |  |  |
|  | п. Берлинка: ул. Камышовая; ул. Приозерная | 400,00 | 130,00 | 400,00 | 2600,00 | Внебюджетные средства |
|  | мкр. Степановка, новые участки - 130 шт.: ул. Травяная; ул. Тенистая; ул. Приветливая; ул. Суходольная; ул. Ковыльная; ул. Ветровая | 1300,00 | 1200,0 | 1300,00 | 8450,00 |  |
|  | п. Осинки: ул. Бархатная; тупик Михайловский; ул. Черниговская; ул. Онежская; ул. Благодатная; ул. Петербуржская; ул. Изумрудная; ул. Янтарная; пер. Соловьиный; бульвар Зеленый; ул. Арктическая; ул. Астраханская | 700,00 | 227,50 | 700,00 | 4550,00 |  |
|  | д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникинский; пер. 5-й Аникинский | 1400,00 | 455,00 | 1400,00 | 9100,00 |  |
|  | ул. Ленинградская | 315,00 | 102,37 | 315,00 | 2047,50 |  |
|  | пер. Ставропольский | 180,00 | 58,50 | 180,00 | 1170,00 |  |
|  | ул. Томская | 1000,00 | 325,00 | 1000,00 | 6500,00 |  |
|  | ул. Центральная | 470,00 | 152,75 | 470,00 | 3055,00 |  |
|  | пер. Шегарский | 430,00 | 206,40 | 430,00 | 3010,00 |  |
|  | ул. Усть-Керепеть | 800,00 | 384,00 | 800,00 | 5600,00 |  |
|  | ул. Лесная (пос. Сосновый Бор) | 351,00 | 168,48 | 351,00 | 2457,00 |  |
|  | ул. 1-я Лесная (пос. Сосновый Бор) | 902,00 | 432,96 | 902,00 | 6314,00 |  |
|  | ул. 2-я Лесная (пос. Сосновый Бор) | 1430,00 | 686,40 | 1430,00 | 10010,00 |  |
|  | ул. 3-я Лесная (пос. Сосновый Бор) | 603,00 | 289,44 | 603,00 | 4221,00 |  |
|  | ул. Кутузова (пос. Сосновый Бор) | 250,00 | 120,00 | 250,00 | 1750,00 |  |
|  | пер. Дунайский (пос. Сосновый Бор) | 347,00 | 166,60 | 347,00 | 2429,00 |  |
|  | ул. 2-й пос. ЛПК, 109/1 | 2400,00 | 1152,00 | 2400,00 | 16800,00 |  |
|  | пос. Светлый, ул. ж.д. станция Копылово | 800,00 | 384,00 | 800,00 | 5600,00 |  |
|  | пос. Росинка, ул. Благовещенская, ул. Озерная | 2150,00 | 1032,00 | 2150,00 | 15050,00 |  |
|  | Итого: | 16228,00 | 6895,90 | 16228,00 | 110713,50 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 16228,00 | 6895,90 | 16228,00 | 110713,50 |  |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. |  | 117609,40 |  |
|  | Всего по 5 этапам: | 159092,00 | 67438,50 | 149566,47 | 925750,70 | 993189,20 |

--------------------------------

<*> - протяженность сетей уточняется при проектировании.

- 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик подпрограммы)

Мероприятия Подпрограммы разбиты на пять этапов. Все мероприятия имеют первостепенное значение и являются одинаково приоритетными. Однако в силу масштабности мероприятий по водоснабжению муниципального образования "Город Томск" реализация Подпрограммы разбита по годам (2012 - 2016).

Экономическое обоснование Подпрограммы основано на предпроектных изысканиях, укрупненных расчетах проектных организаций, а также за основу были взяты ранее спроектированные и построенные аналогичные объекты водопроводного хозяйства.

| N пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. | бюджеты других уровней |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | фед. | обл. |  |  |
| - Водоснабжение муниципального образования "Город Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации | I | 7574,3 | 7574,3 |  |  | 0,0 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства | I | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 7574,3 | 7574,3 |  |  |  |  |
| - II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации | I | 3636,7 | 3536,7 |  |  | 100,0 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства | I | 37228,7 | 37228,7 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 40865,4 | 40765,4 |  |  | 100,0 |  |
| - III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации, | I | 35384,80 | 8395,50 |  |  | 26989,3 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  | 3536,7 | 3536,7 |  |  | 0,0 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства, | I | 272262,90 | 43474,6 |  |  | 228788,3 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  | 18,6 | 18,6 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 307647,7 | 51870,1 |  |  | 255777,6 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  | 3555,3 | 3555,3 |  |  | 0,0 |  |
| - IV этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации | I | 13946,8 |  |  |  | 13946,8 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства | I | 505545,6 |  |  |  | 505545,6 |  |
|  | ИТОГО: |  | 519492,4 |  |  |  | 519492,4 |  |
| - V этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации | I | 6895,9 |  |  |  | 6895,9 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства | I | 110713,5 |  |  |  | 110713,5 |  |
|  | ИТОГО: |  | 117609,4 |  |  |  | 117609,4 |  |

- 6. Экономическое обоснование реализации

мероприятий Подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы:

Повышение надежности системы водоснабжения. Обеспечение жителей муниципального образования "Город Томск" качественной питьевой водой путем строительства сетей централизованного водоснабжения.

Отсутствие штрафных санкций за некачественное предоставление услуги "холодное водоснабжение".

- Индикаторы целей и задач муниципальной Подпрограммы

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик подпрограммы)

| N пп | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| - ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: устойчивое функционирование и развитие городских территорий | Доля жителей, получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению, от общего числа нуждающихся | % | 0,00 | 6,80 | 12,40 | 65,60 | 81,67 |
| 2 | Задача: строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" с последующим восстановлением благоустройства | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска | км | 0 | 7,38 | 51,4 | 74,56 | 16,29 |
|  |  |  | % | 0,00 | 1,23 | 8,47 | 11,33 | 2,22 |
| 3 | Задача: увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск" | км | 605,74 | 606,88 | 658,29 | 732,85 | 749,14 |

- 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

муниципального образования "Город Томск" Подпрограммы

- Строительство сетей водоснабжения муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2016 гг.

(название Подпрограммы)

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

(заказчик Подпрограммы)

| N пп | Мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации, | 7574,3 | 3536,7 | 8395,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 3536,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства, | 0,0 | 37228,7 | 43474,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 7574,3 | 40765,4 | 51870,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 3555,3 | 0,0 | 0,0 |

- 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск" в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 5 этапов (2012 - 2016 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией программы осуществляют департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

- Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА N 2

"ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

НА 2012 - 2014 ГГ." (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

________________________________________________________

(название муниципальной подпрограммы)

- 1. Паспорт Подпрограммы

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | I. Цель Подпрограммы: улучшение санитарного состояния городских территорий. II. Задачи Подпрограммы: приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |
| Цель: улучшение санитарного состояния городских территорий | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации от их общего числа (нарастающим итогом), % |  | 33,33 |  |  | 33,33 |  | 100 |  |
| Задача: приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска, шт. |  | 15 |  |  | 9 |  | 0 |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет (прогноз) |  | внебюджетные источники (прогноз) |  | всего по источникам |
|  | 2012 | 18719,60 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18719,60 |
|  | 2013 | 7750,80 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 7750,80 |
|  | 2014 | 2117,60 |  | 0,0 | 93019,1 |  | 0,0 |  | 95136,7 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 1550,10 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1550,10 |
|  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |
|  | 2016 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |
|  | Итого | 28588,00 |  | 0,0 | 93019,1 |  | 0,0 |  | 121607,1 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 1550,10 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1550,10 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2012 - 2014 гг. первый этап - 2012 год; второй этап - 2013 год; третий этап - 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1) разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации); 2) строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Анализ текущей ситуации

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки - девять игл в спинном плавнике - часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 - 4) - в зонах с сильным хроническим загрязнением.

- 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий преследует следующую цель:

улучшение санитарного состояния городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

- 4. Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012 - 2014 годы. Подпрограмма разбита на 3 этапа, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

- 1 этап - 2012 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации.

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

- 2 этап - 2013 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации.

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

- 3 этап - 2014 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

- 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

- "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой

канализации и выпусков сточных вод в водные объекты"

на 2012 - 2014 гг.

_________________________________________________________

(название подпрограммы)

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик подпрограммы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования "Город Томск" | бюджеты других уровней |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный | областной |  |  |
| - 1 этап. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (далее - ПИРы). 2. Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: | - | 2012 | 18719,6 | 18719,6 | - | - | - |  |
| 1.1 | - г. Томск, ул. Обруб, 4 |  | 2012 | 7473,6 | 7473,6 |  |  |  | СМР |
| 1.2 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5 |  | 2012 | 1923,6 | 1923,6 |  |  |  | СМР |
| 1.3 | - г. Томск, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7 |  | 2012 | 1463,5 | 1463,5 |  |  |  | СМР |
| 1.4 | - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 |  | 2012 | 5569,4 | 5569,4 |  |  |  | СМР Прим. Также в состав данного проекта вошли объекты: "г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;", - г. Томск, ул. Украинская, д. 19" |
| 1.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 |  | 2012 | 850,0 | 850,0 |  |  |  | ПИРы |
| 1.6 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы" |  | 2012 | 799,5 | 799,5 |  |  |  | ПИРы |
| 1.7 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2 |  | 2012 | 640,0 | 640,0 |  |  |  | ПИРы |
| - 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (ПИРы). Плата за технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: |  | 2013 | 7750,8 | 7750,8 |  |  |  |  |
| 2.1 | - г. Томск, ул. Шишкова, 5 |  | 2013 | 871,0 | 871,0 |  |  |  | ПИРы |
|  | ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Красноармейский, 4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сибирская, 2, 2а, 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1 |  | 2013 | 3457,7 | 3457,7 |  |  |  | СМР |
| 2.3 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5 |  | 2013 | 3422,1 | 3422,1 |  |  |  | СМР |
| - 3 этап. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам: |  |  | 95136,7 | 2117,60 | 0,00 | 93019,1 |  |  |
| 3.1 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1, в т.ч.: |  | 2014 | 584,9 | 584,9 |  |  |  | СМР |
|  | погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 584,9 | 584,9 |  |  |  |  |
| 3.2 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5, в т.ч.: |  | 2014 | 593,1 | 593,1 |  |  |  | СМР |
|  | погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 593,1 | 593,1 |  |  |  |  |
| 3.3 | - г. Томск, ул. Шишкова, 5; ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32; ул. Петропавловская, 7; пер. Красноармейский, 4, 6; ул. Сибирская, 2, 2а, 2б (решение судов), в т.ч.: |  | 2014 | 972,1 | 939,6 |  | 32,5 |  | ПИРы |
|  | погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 372,1 | 372,1 |  |  |  |  |
| 3.4 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7 |  | 2014 | 19634,4 |  |  | 19634,4 |  | СМР |
|  | - г. Томск, ул. Сибирская, 2б (2, 2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г. Томск, ул. Шишкова, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - г. Томск, ул. Московский тракт, 82 |  | 2014 | 11172,0 |  |  | 11172,0 |  |  |
| 3.6 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2 |  | 2014 | 21602,6 |  |  | 21602,6 |  | СМР Прим. В состав данного проекта также вошли объекты: - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1 |
| 3.7 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 |  | 2014 | 24686,0 |  |  | 24686,0 |  | СМР |
| 3.8 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5 |  | 2014 | 845,1 |  |  | 845,1 |  | Плата за технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры |
| 3.9 | - г. Томск, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1 |  | 2014 | 410,4 |  |  | 410,4 |  | Плата за технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры |
| 3.10 | - г. Томск, ул. Обруб, 4 |  | 2014 | 575,2 |  |  | 575,2 |  | Плата за технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры |
| 3.11 | - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 |  | 2014 | 14060,9 |  |  | 14060,9 |  | Плата за технологическое подключение к системам коммунальной инфраструктуры. Прим. Также в состав данного проекта вошли объекты: "г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;", - г. Томск, ул. Украинская, д. 19" |
|  | Всего: |  |  | 121607,1 | 28588,00 | 0,0 | 93019,1 |  |  |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 1550,1 | 1550,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Прим. Объект по адресу: пер. Дербышевский, 1 исключен, в связи с отсутствием факта сброса неочищенных стоков в систему ливневой канализации. Объект канализуется в централизованные сети хозяйственно-бытовой канализации, проложенной по ул. Мельничной.

- 6. Экономическое обоснование

реализации мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации данной подпрограммы планируется разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам):

- Индикаторы целей и задач Подпрограммы

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик подпрограммы)

| N пп | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| - ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: улучшение санитарного состояния городских территорий | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации от их общего числа (нарастающим итогом) | % | 33,33 | 33,33 | 100 |
| 2 | Задача 1: приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 15 | 9 | 0 |
| - Индикаторы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | шт. | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты | Наличие проектно-сметной документации | шт. | 5 | 1 | - |

- 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

муниципального образования "Город Томск" Подпрограммы

- "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой

канализации и выпусков сточных вод в водные объекты"

на 2012 - 2014 гг.

_________________________________________________________

(название подпрограммы)

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

__________________________________

(заказчик программы)

| N пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; | 18719,6 | - | - |
|  | - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19. Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Обруб, 4; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул. Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19 |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32. Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1 | - | 7750,8 | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов). Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1, | - | - | 2117,6 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 1550,0 |
|  | Итого: | 18719,6 | 7750,8 | 2117,6 |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 1550,0 |

- 8. Механизм контроля за реализацией Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы:

1. Контроль за реализацией программы осуществляют департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

2. Исполнители Подпрограммы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Подпрограмме.

- Приложение N 6

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА N 3

"РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2013 - 2015 ГГ."

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

__________________________________________________

(название муниципальной подпрограммы)

- 1. Паспорт Подпрограммы

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | I. Цель Подпрограммы: 1.1. Устойчивое функционирование и развитие городских территорий. II. Задачи Подпрограммы: Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |
| Задача: проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Подпрограммы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске (по годам), % |  | 5,89 |  |  | 12,97 |  | 11,61 |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет (прогноз) |  | внебюджетные источники (прогноз) |  | Всего по источникам |
|  | 2013 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 34416,50 |  | 34416,50 |
|  | 2014 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 73800,00 |  | 73800,00 |
|  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 74522,10 |  | 74522,10 |
|  | 2016 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 182738,60 |  | 182738,60 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2013 - 2015 гг. первый этап - 2013 год; второй этап - 2014 год; третий этап - 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения, в том числе разработка проектно-сметной документации, осуществление контроля за выполнением мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Анализ текущей ситуации

Одним из наиболее точных и наглядных критериев комфортности проживания граждан на территории того или иного муниципального образования является уровень развития сетей наружного освещения.

Трудно переоценить значение наружного освещения в повседневной жизнедеятельности Города Томска и развитии городской инфраструктуры: это и безопасность движения транспорта и пешеходов, и улучшение криминогенной обстановки, и снижение травматизма пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам. Кроме того, применение новых технологий и светотехнических устройств позволяет придать Городу Томску особый архитектурно-художественный и эстетический облик.

В первую очередь обеспечение качественного наружного освещения непосредственно связано с решением важной социальной проблемы - снижение травматизма на улице.

Учитывая высокий уровень автомобилизации, проведение в последние годы работ по устройству на проезжей части улично-дорожной сети искусственных препятствий для принудительного снижения скорости транспортных средств и установке стационарного наружного освещения улиц Города Томска должно создавать для водителей транспорта и пешеходов условия зрительной работы, обеспечивающие своевременное обнаружение препятствий. Хорошее наружное освещение позволяет значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее и ночное время суток.

Общепризнанным также является факт положительного влияния развитых сетей наружного освещения на динамику показателей уличной преступности. Улучшение криминогенной обстановки на улицах является приоритетным направлением работы для властей любого муниципального образования.

Вместе с тем создание искусственной среды для жизнедеятельности человека предполагает использование света не только для функционирования зрения, но и как средства для удовлетворения эстетических потребностей.

В последнее время уличное освещение Города Томска претерпело серьезные изменения, обусловленные как техническим прогрессом в области источников света и световых приборов, так и требованиями к освещению, связанными с изменением образа жизни и появлением новых концепций освещения. Поэтому при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения учитываются и дополнительно решаются вопросы энергосбережения.

Использование современных технологий, оригинальных светильников и опор в оформлении территорий, эффектные подсветки зданий, сооружений, памятников позволяют придать Городу Томску неповторимую атмосферу и изящество.

По состоянию на 01.01.2012 общая протяженность освещенных частей улиц составляет 502 км.

Оптимальным способом организации работы по развитию сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" является реализация Подпрограммы.

Деятельность в рамках Подпрограммы позволит последовательно и системно, в рамках утвержденного графика, произвести предусмотренные Подпрограммой виды работ с использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от сроков и содержания запланированных мероприятий.

- 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью реализации данной Подпрограммы на территории муниципального образования "Город Томск" является:

- устойчивое функционирование и развитие городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км.

- 4. Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная подпрограмма рассчитана на 2013 - 2015 годы.

В рамках Программы предполагается выполнение работ по строительству и реконструкции сетей наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск" общей протяженностью 168,19 км (таблица 1):

- Таблица 1

| Район | Протяженность сетей наружного освещения, планируемых для строительства и реконструкции, км | В том числе по годам, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Кировский | 58,04 | 11,94 | 23,63 | 22,47 |
| Советский | 21,08 | 6,43 | 6,65 | 8,00 |
| Ленинский | 37,8 | 6,21 | 17,25 | 14,34 |
| Октябрьский | 51,27 | 4,97 | 21,42 | 24,88 |
| Итого: | 168,19 | 29,55 | 68,95 | 69,69 |

Этапы реализации Программы по видам работ и стоимости работ (по годам) представлены в таблице 2:

- Таблица 2

| NN пп | Виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2013 год | 2075,3 |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные работы 2013 года | 32341,2 |  |  |
| 3 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2014 год |  | 3736,4 |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы 2014 года |  | 70063,6 |  |
| 5 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2014 год |  |  | 2988,2 |
| 6 | Строительно-монтажные работы 2015 года |  |  | 71533,9 |
|  | ИТОГО | 34416,5 | 73800,0 | 74522,1 |

Перечень объектов, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения, представлен в таблицах 3 - 6:

- Таблица 3

Перечень объектов Кировского района Города Томска,

где необходимо выполнить работы по модернизации

сетей наружного освещения

| N пп | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| - 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Фабричная | 0,83 | 922,0 | 870,1 | 51,9 |
| 2 | ул. 1-я Степная (пос. Степановка) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 3 | ул. Короленко, ул. Приречная (пос. Степановка) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 4 | ул. Б.Хмельницкого | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 5 | ул. Б.Хмельницкого | 2,50 | 2672,7 | 2620,8 | 51,9 |
| 6 | с. Тимирязево: ул. Больничная, ул. Путевая, ул. Садовая | 1,40 | 1519,5 | 1467,6 | 51,9 |
| 7 | д. Лоскутово: пер. Кедровый, ул. Гагарина | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 8 | пос. Нижний Склад: ул. Нижнескладская | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 9 | пос. Предтеченск: Богашевский тракт | 0,34 | 408,3 | 356,4 | 51,9 |
| 10 | д. Аникино: пер. 1-й Аникинский | 0,17 | 230,1 | 178,2 | 51,9 |
| 11 | ул. Артема - ул. Усова - ул. Щорса - пер. Моторный | 0,60 | 677,6 | 629,0 | 48,6 |
| 12 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (верхняя терраса) | 1,60 | 2687,1 | 2638,5 | 48,6 |
| 13 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (нижняя терраса) | 1,30 | 2545,2 | 2 496,6 | 48,6 |
|  | Итого за 2013 год | 11,94 | 15276,7 | 14611,9 | 664,8 |
| - 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Косарева от ул. Киевской до ул. Красноармейской | 0,27 | 334,9 | 283,0 | 51,9 |
| 2 | с. Дзержинское: ул. Лесная, ул. Больничная, ул. Логовая, ул. Совхозная | 2,50 | 2687,3 | 2620,8 | 66,5 |
| 3 | пос. Апрель: пер. Горный, ул. Снежная | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 4 | д. Лоскутово: ул. Советская, ул. Новая | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 5 | дорога от коммунального моста до с. Тимирязевского | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 6 | ул. 5-я Степная (п. Степановка) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 7 | д. Аникино: пер. 2-й Аникинский, пер. 3-й Аникинский | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 8 | пос. Просторный: ул. Спокойная | 0,33 | 187,8 | 135,9 | 51,9 |
| 9 | п. Просторный: ул. Карельская, ул. Черниговская, ул. Онежская | 4,50 | 4800,5 | 4717,4 | 83,1 |
| 10 | пос. Геологов, пер. Светлый | 0,33 | 187,8 | 135,9 | 51,9 |
| 11 | Набережная реки Томи | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 12 | ул. Карпова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 13 | сквер на пл. Кирова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 14 | дорога к скверу Победы от ул. Красноармейской вдоль РЦ "Факел" до магазина "Томские товары" | 0,86 | 953,5 | 901,6 | 51,9 |
| 15 | дорога к патологоанатомическому отделению клиник СибГМУ (въезд со стороны Московского тракта) | 0,20 | 245,1 | 209,7 | 35,4 |
| 16 | дорога от ул. Ф.Лыткина через студгородок "Южный" до ул. Красноармейской и ул. 19-й Гвардейской дивизии | 0,64 | 713,8 | 661,9 | 51,9 |
| 17 | ул. Котовского - ул. Красноармейская - ул. Учебная | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 18 | ул. Киевская - ул. Карташова - ул. Тверская | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 19 | ул. Красноармейская - пр. Кирова - ул. Дзержинского - ул. Карташова | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 20 | Московский тракт - ул. Учебная (нечетная сторона) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 21 | ул. Дзержинского - пр. Кирова - ул. Тверская - ул. Карташова | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 22 | ул. Вершинина - ул. Нахимова - пер. Промышленный - ул. Осипенко | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 23 | пр. Кирова - ул. Елизаровых - ул. Усова | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
| 24 | ул. Нахимова, 6, 4 - ул. Кулева | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 25 | мкр. Елизаровский от дома N 17 до дома N 41 по ул. Елизаровых | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 26 | ул. Елизаровых - ул. Шевченко - пер. Нахимова | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 27 | ул. Енисейская, 15 - 23 | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 28 | ул. Континентальная | 1,90 | 2058,3 | 1991,8 | 66,5 |
| 29 | с. Дзержинское: ул. Мира | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
|  | Итого за 2014 год | 23,63 | 25813,8 | 24283,2 | 1530,6 |
| - 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Новая, пер. Дзержинского, пер. Лесной, ул. Ново-Логовая | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 2 | пос. Апрель: ул. Успенского | 0,17 | 213,6 | 178,2 | 35,4 |
| 3 | п. Апрель: ул. Колупаева, ул. Нефтяников, туп. Еловый | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 4 | д. Лоскутово: пер. Ракетный, ул. Новая | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 5 | д. Лоскутово: ул. Пушкина | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 6 | пос. Радиоцентр | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 7 | дорога в аэропорт | 15,00 | 15828,6 | 15724,8 | 103,8 |
| 8 | мкр. Мокрушинский | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
| 9 | дорога от ул. Мокрушина до пер. Ботанического | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
|  | Итого за 2015 год | 22,47 | 24053,0 | 23535,9 | 517,1 |
|  | Всего по Кировскому району | 58,04 | 65143,50 | 62431,00 | 2712,50 |

- Таблица 4

Перечень объектов Ленинского района Города Томска,

где необходимо выполнить работы по модернизации

сетей наружного освещения

| N пп | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| - 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ферганская, 25 (к МОУ СОШ N 54) | 1,00 | 842,5 | 817,2 | 25,3 |
| 2 | ул. Смирнова, 28 (к МОУ гимназия N 56) | 1,00 | 842,5 | 817,2 | 25,3 |
| 1 | ул. Водяная от ул. Пролетарской до ул. Бердской | 0,25 | 319,5 | 284,1 | 35,4 |
| 2 | ул. 2-й пос. ЛПК | 1,20 | 1415,6 | 1363,7 | 51,9 |
| 3 | ул. Зырянская от ул. Б. Подгорная до ул. Пролетарской | 0,21 | 274,0 | 238,6 | 35,4 |
| 4 | пер. Баранчуковский 31, 33, 35, пер. Мельничный | 0,30 | 376,3 | 340,9 | 35,4 |
| 5 | территория лицея N 16 | 0,30 | 392,8 | 340,9 | 51,9 |
| 6 | ул. 5-й Армии, 6, ул. Профсоюзная, 7, 7а | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 7 | ул. Правобережная 2а - 9а | 0,03 | 66,8 | 31,4 | 35,4 |
| 8 | ул. Первомайская, 151, 153, пер. Днепровский, 23, 25, пер. Урожайный, 28а, б | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 9 | ул. Профсоюзная, 16/1 (к МДОУ N 93) | 0,80 | 874,1 | 838,7 | 35,4 |
| 10 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ N 57) | 0,60 | 664,4 | 629,0 | 35,4 |
| 11 | ул. Войкова, 86 (к ПУ N 12) | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 12 | ул. Интернационалистов, 11 (к МОУ СОШ N 30) | 0,10 | 135,0 | 99,6 | 35,4 |
|  | Итого за 2013 год | 6,21 | 6750,0 | 6241,6 | 508,4 |
| - 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. К.Маркса от пер. Сакко до пер. Дербышевского | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 2 | ул. Ф.Мюнниха 34 | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 3 | ул. Ф.Мюнниха 11 | 0,06 | 98,3 | 62,9 | 35,4 |
| 4 | ул. Ф.Мюнниха 3 | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 5 | проезд от ул. Ф.Мюнниха до ул. Смирнова между домами N 26 - 30 | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 6 | внутриквартальный проезд по ул. Говорова от ПЖРЭТ с выходом на ул. Смирнова (вдоль жилых домов по ул. Говорова, 58, 62, 64, 76, 78, 86), включая ул. Стрелочная, ул. Барнаульская | 1,40 | 1534,1 | 1467,6 | 66,5 |
| 7 | внутриквартальный проезд от ул. Говорова, 32 - 34 до школы N 14 | 0,27 | 334,9 | 283,0 | 51,9 |
| 8 | проезд по ул. Говорова до ул. Смирнова от жилого дома N 76, включая Барнаульский проезд | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 9 | ул. Мостовая от ул. 2-я Усть-Киргизка до нового коммунального моста | 1,50 | 1639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 10 | ул. Р.Люксембург, 64 (к МОУ СОШ N 2) | 1,50 | 1639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 11 | ул. К.Маркса, 21 (к МОУ СОШ N 3) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 12 | Кольцевой проезд, 39 (к МОУ СОШ N 11) | 1,30 | 1429,3 | 1362,8 | 66,5 |
| 13 | ул. Кутузова, 7а (к МОУ СОШ N 21) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 14 | пр. Ленина, 245 (к МОУ СОШ N 28) | 1,80 | 1953,5 | 1887,0 | 66,5 |
| 15 | ул. Р.Люксембург, 38 (к МДОУ N 17) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 16 | пр. Ленина, 222а (к МДОУ N 66) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 17 | пер. Механический, 1 (к МДОУ N 92) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 18 | Кольцевой проезд, 8 (к МДОУ N 121) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 19 | ул. К.Ильмера, 4 (к политехническому проф. лицею N 20) | 1,50 | 1639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 20 | пр. Ленина, 207 (к УСЦ ВК "Химик") | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 21 | ул. Смирнова, 30 (к "Ариэль") | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 22 | Томский базовый колледж | 1,50 | 1639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 23 | ул. 79-й Гвардейской дивизии, 21 (к ГОУ ОПО Томский коммунально-строительный техникум) | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
|  | Итого за 2014 год | 17,25 | 19313,6 | 18083,7 | 1229,9 |
| - 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. К.Ильмера, 23 | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 2 | ул. Смирнова, 40, 40/1, 40/3 | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 3 | Кольцевой проезд, 18, территория школы N 11, пр. Кольцевой, 39 | 0,26 | 324,5 | 272,6 | 51,9 |
| 4 | пр. Мира, 21а | 0,07 | 108,8 | 73,4 | 35,4 |
| 5 | ул. Интернационалистов, 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 | 0,33 | 392,6 | 340,7 | 51,9 |
| 6 | ул. Говорова, 46 - 48 | 0,15 | 190,6 | 155,2 | 35,4 |
| 7 | внутриквартальный проезд от ул. К.Ильмера до ул. 79-й Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. К.Ильмера, 1 - 17, 23, 19, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 22, 26, 15 | 0,98 | 1079,3 | 1027,4 | 51,9 |
| 8 | ул. Смирнова | 0,25 | 292,2 | 256,8 | 35,4 |
| 9 | ул. Говорова от ул. 79-й Гвардейской дивизии до ул. Интернационалистов | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 10 | ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Ф.Мюнниха | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 11 | Чекистский тракт от ул. Кутузова до развилки на новый коммунальный мост | 1,50 | 1639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 12 | ул. Смирнова, 50 (к МОУ школа-интернат N 1) | 1,20 | 1324,5 | 1258,0 | 66,5 |
| 13 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ N 17) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 14 | ул. Говорова, 66 (к МДОУ N 65) | 0,80 | 890,6 | 838,7 | 51,9 |
| 15 | ул. Интернационалистов, 20 (к МДОУ N 69) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 16 | ул. Говорова, 24/1 (к МДОУ N 76) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 17 | ул. Интернационалистов, 27 (к МДОУ N 79) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 18 | ул. Интернационалистов, 37 (к МДОУ N 88) | 0,40 | 471,2 | 419,3 | 51,9 |
| 19 | ул. 79-й Гвардейской дивизии, 16/2 (к МДОУ N 94) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 20 | ул. Говорова, 4 (к МДОУ N 100) | 0,40 | 471,2 | 419,3 | 51,9 |
| 21 | ул. Смирнова, 48а (к ПУ N 27) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 22 | ул. Смирнова, 44/1 (к ПУ N 33) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 23 | к ДЮК ФП N 3 Ленинского района | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 24 | ул. 5-й Армии, 8 | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 25 | ул. 6-я Усть-Киргизка | 0,40 | 338,3 | 286,4 | 51,9 |
| 26 | ул. Большая Каштачная | 1,20 | 928,6 | 862,1 | 66,5 |
|  | Итого за 2015 год | 14,34 | 15796,3 | 14502,1 | 1294,2 |
|  | Всего по Ленинскому району | 37,80 | 41859,90 | 38827,40 | 3032,50 |

- Таблица 5

Перечень объектов Октябрьского района Города Томска,

где необходимо выполнить работы модернизации

сетей наружного освещения

| N пп | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| - 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская от ул. Пугачева до железнодорожных путей, ул. Менделеева, ул. Залоговая, ул. Грузинская | 1,74 | 1876,0 | 1824,1 | 51,9 |
| 2 | микрорайон "Солнечный": от магазина "Герцог" до ул. Клюева, 26; тротуар от ул. Бирюкова, 6 до ул. Клюева, 16 и от ул. Клюева, 16 до ул. Клюева, 4 | 1,20 | 1309,9 | 1258,0 | 51,9 |
| 3 | Внутриквартальный проезд: от Иркутского тракта до Иркутского тракта, 214 | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 4 | ул. Бирюкова от дома N 8 до дома N 15 и от дома N 15 до дома N 22; ул. Обручева от дома N 26 до дома N 15 по ул. Бирюкова | 1,05 | 1152,6 | 1100,7 | 51,9 |
| 5 | ул. 2-я Рабочая | 0,68 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
|  | Итого за 2013 год | 4,97 | 5490,6 | 5231,1 | 259,5 |
| - 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мичурина, 93/1 - ул. С.Лазо, 30 (тротуар) | 0,22 | 266,0 | 230,6 | 35,4 |
| 2 | ул. И.Черных, 101 (лицей молодежной моды) | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 3 | ул. Мамонтова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 4 | Иркутский тракт, 72 - 78 | 1,10 | 1219,7 | 1153,2 | 66,5 |
| 5 | пос. Светлый, включая пос. Реженка | 3,60 | 3857,1 | 3774,0 | 83,1 |
| 6 | ул. 3-я, 4-я, 5-я Заречная | 1,05 | 1167,2 | 1100,7 | 66,5 |
| 7 | Иркутский тракт от старого поста ГАИ до объездной дороги по ул. Ивановского (Иркутский тракт, 194, 196, 198, 200, 202, 204) | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 8 | дорога от ул. Мичурина до пос. Кузовлево | 9,00 | 9538,7 | 9434,9 | 103,8 |
| 9 | пос. Кузовлево: ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пионерская, пер. Тихий, ул. Молодежная, ул. Тепличная, ул. Солнечная, ул. Заречная | 4,80 | 5135,7 | 5031,9 | 103,8 |
|  | Итого за 2014 год | 21,42 | 23053,3 | 22455,0 | 598,3 |
| - 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Штамово: ул. Больничная, ул. Нагорная, ул. Береговая | 7,50 | 7966,2 | 7862,4 | 103,8 |
| 2 | пос. Росинка: пер. Крещенский, пер. Саровский, пер. Оптинский | 5,50 | 5869,6 | 5765,8 | 103,8 |
| 3 | ул. И.Черных от ул. Суворова до ул. Б.Куна | 6,00 | 6393,7 | 6289,9 | 103,8 |
| 4 | ул. Техническая | 0,19 | 218,1 | 182,7 | 35,4 |
| 5 | ул. Таврическая | 0,26 | 344,3 | 292,4 | 51,9 |
| 6 | пер. Белозерский - пер. Соляной, 32, 34 | 0,82 | 630,1 | 578,19 | 51,9 |
| 7 | Подходы к МДОУ N 14 (пер. Пушкина, 8/1) | 0,26 | 350,7 | 298,8 | 51,9 |
| 8 | Подходы к МДОУ N 134 (Иркутский тракт, 51/1) | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 9 | Подходы к СОШ N 67 (Иркутский тракт, 51/3), в том числе подключение опор на территории школы | 0,80 | 942,4 | 838,6 | 103,8 |
| 10 | СОШ N 67 (Иркутский тракт, 51/3) | 0,80 | 612,1 | 560,2 | 51,9 |
| 11 | ул. Б.Куна (вдоль домов по ул. Б.Куна, N 26/2, 24/2, 22/2, ул. С.Лазо, 34) | 0,58 | 691,5 | 639,6 | 51,9 |
| 12 | ул. Серафимовича от ул. Тютчева до ул. Баратынского | 0,35 | 290,0 | 238,1 | 51,9 |
| 13 | ул. Междугородная от ул. Репина до конца улицы | 0,14 | 194,5 | 159,1 | 35,4 |
| 14 | Ул. Репина от ул. Щетинкина до пер. Обручева | 0,50 | 585,5 | 533,6 | 51,9 |
| 15 | ул. Пугачева от ул. Иртышской до пер. Обручева | 0,88 | 607,3 | 555,4 | 51,9 |
|  | Итого за 2015 год | 24,88 | 26062,4 | 25109,3 | 953,1 |
|  | Всего по Октябрьскому району | 51,27 | 54606,30 | 52795,40 | 1810,90 |

- Таблица 6

Перечень объектов Советского района Города Томска,

где необходимо выполнить работы по модернизации

сетей наружного освещения

| N пп | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стоимость выполнения СМР, тыс. руб. | стоимость выполнения проектных работ, тыс. руб. |
| - 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Вицмана от ул. Л.Толстого в сторону ул. Сибирской | 0,30 | 307,6 | 272,2 | 35,4 |
| 2 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина | 0,20 | 216,8 | 181,4 | 35,4 |
| 3 | ул. Алтайская, 95 (проезд по ул. Алтайская, подход по ул. С.Разина от ул. Лебедева до ЦДТ "Луч") | 0,40 | 398,3 | 362,9 | 35,4 |
| 4 | пер. Базарный, 6 (внутриквартальный въезд) | 0,05 | 80,8 | 45,4 | 35,4 |
| 5 | ул. Новгородская, 42 - 48 (внутриквартальный въезд) | 0,20 | 216,8 | 181,4 | 35,4 |
| 6 | ул. О.Кошевого, 75, 79 (внутриквартальный въезд) | 0,30 | 307,6 | 272,2 | 35,4 |
| 7 | пр. Фрунзе, 23 (внутриквартальный въезд) | 0,08 | 119,9 | 68,0 | 51,9 |
| 8 | пр. Фрунзе, 116 (внутриквартальный въезд) | 0,08 | 119,9 | 68,0 | 51,9 |
| 9 | ул. Елизаровых, 38 - 42 (внутриквартальный проезд) | 0,10 | 126,1 | 90,7 | 35,4 |
| 10 | Лестница по пер. Шумихинскому до ул. Заливная | 0,03 | 57,1 | 27,2 | 29,9 |
| 11 | ул. Елизаровых, 48/9 (внутриквартальный проезд) | 0,70 | 686,9 | 635,0 | 51,9 |
| 12 | пос. Заварзино | 1,00 | 959,1 | 907,2 | 51,9 |
| 13 | мкр. Наука | 3,00 | 3302,3 | 3145,0 | 157,3 |
|  | Итого за 2013 год | 6,43 | 6899,2 | 6256,6 | 642,6 |
| - 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | микрорайон по ул. Кулагина | 1,65 | 66,5 |  | 66,5 |
| 2 | ул. С.-Щедрина, 46, 48 (внутриквартальный въезд) | 0,20 | 245,1 | 209,7 | 35,4 |
| 3 | ул. Колхозная от ул. Сибирская до ул. Лебедева | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 4 | ул. Сибирская, 102 - 122 | 1,50 | 1639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 5 | мкр. Наука | 3,00 | 3302,3 | 3145,0 | 157,3 |
|  | Итого за 2014 год | 6,65 | 5619,3 | 5241,7 | 377,6 |
| - 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Осенняя (от ул. Клюева до пос. Новый) | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 2 | мкр. Наука | 5,00 | 5398,9 | 5241,6 | 157,3 |
|  | Итого за 2015 год | 8,00 | 8610,4 | 8386,6 | 223,8 |
|  | Всего по Советскому району | 21,08 | 21128,86 | 19884,90 | 1243,96 |

- 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Основными мероприятиями настоящей Программы в отношении каждого объекта, строительство или реконструкция которого включена в Программу, являются:

- проведение проектных работ;

- проведение строительно-монтажных работ.

| N пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Фабричная | 1 | 2013 | 922,0 | - | - | - | 922,0 |  |
| 2 | ул. 1-я Степная (пос. Степановка) | 1 | 2013 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 3 | ул. Короленко, ул. Приречная (пос. Степановка) | 1 | 2013 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 4 | ул. Б.Хмельницкого | 1 | 2013 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 5 | ул. Б.Хмельницкого | 1 | 2013 | 2672,7 | - | - | - | 2672,7 |  |
| 6 | с. Тимирязево: ул. Больничная, ул. Путевая, ул. Садовая | 1 | 2013 | 1519,5 | - | - | - | 1519,5 |  |
| 7 | д. Лоскутово: пер. Кедровый, ул. Гагарина | 1 | 2013 | 1100,2 | - | - | - | 1100,2 |  |
| 8 | пос. Нижний Склад: ул. Нижнескладская | 1 | 2013 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 9 | пос. Предтеченск: Богашевский тракт | 1 | 2013 | 408,3 | - | - | - | 408,3 |  |
| 10 | д. Аникино: пер. 1-й Аникинский | 1 | 2013 | 230,1 | - | - | - | 230,1 |  |
| 11 | ул. Артема - ул. Усова - ул. Щорса - пер. Моторный | 1 | 2013 | 677,6 | - | - | - | 677,6 |  |
| 12 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (верхняя терраса) | 1 | 2013 | 2687,1 | - | - | - | 2687,1 |  |
| 13 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (нижняя терраса) | 1 | 2013 | 2545,2 | - | - | - | 2545,2 |  |
| 14 | ул. Ферганская, 25 (к МОУ СОШ N 54) | 1 | 2013 | 842,5 | - | - | - | 842,5 |  |
| 15 | ул. Смирнова, 28 (к МОУ гимназия N 56) | 1 | 2013 | 842,5 | - | - | - | 842,5 |  |
| 16 | ул. Водяная от ул. Пролетарской до ул. Бердской | 1 | 2013 | 319,5 | - | - | - | 319,5 |  |
| 17 | ул. 2-й пос. ЛПК | 1 | 2013 | 1415,6 | - | - | - | 1415,6 |  |
| 18 | ул. Зырянская от ул. Б. Подгорная до ул. Пролетарской | 1 | 2013 | 274,0 | - | - | - | 274,0 |  |
| 19 | пер. Баранчуковский, 31, 33, 35, пер. Мельничный | 1 | 2013 | 376,3 | - | - | - | 376,3 |  |
| 20 | территория лицея N 16 | 1 | 2013 | 392,8 | - | - | - | 392,8 |  |
| 21 | ул. 5-й Армии, 6, ул. Профсоюзная, 7, 7а | 1 | 2013 | 161,2 | - | - | - | 161,2 |  |
| 22 | ул. Правобережная, 2а - 9а | 1 | 2013 | 66,8 | - | - | - | 66,8 |  |
| 23 | ул. Первомайская, 151, 153, пер. Днепровский, 23, 25, пер. Урожайный, 28а, б | 1 | 2013 | 161,2 | - | - | - | 161,2 |  |
| 24 | ул. Профсоюзная 16/1 (к МДОУ N 93) | 1 | 2013 | 874,1 | - | - | - | 874,1 |  |
| 25 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ N 57) | 1 | 2013 | 664,4 | - | - | - | 664,4 |  |
| 26 | ул. Войкова, 86 (к ПУ N 12) | 1 | 2013 | 224,1 | - | - | - | 224,1 |  |
| 27 | ул. Интернационалистов, 11 (к МОУ СОШ N 30) | 1 | 2013 | 135,0 | - | - | - | 135,0 |  |
| 28 | микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская от ул. Пугачева до железнодорожных путей, ул. Менделеева, ул. Залоговая, ул. Грузинская | 1 | 2013 | 1876,0 | - | - | - | 1876,0 |  |
| 29 | микрорайон "Солнечный": от магазина "Герцог" до ул. Клюева, 26; тротуар от ул. Бирюкова, 6 до ул. Клюева, 16 и от ул. Клюева, 16 до ул. Клюева, 4 | 1 | 2013 | 1309,9 | - | - | - | 1309,9 |  |
| 30 | Внутриквартальный проезд: от Иркутского тракта до Иркутского тракта, 214 | 1 | 2013 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 31 | ул. Бирюкова от дома N 8 до дома N 15 и от дома N 15 до дома N 22; ул. Обручева от дома N 26 до дома N 15 по ул. Бирюкова | 1 | 2013 | 1152,6 | - | - | - | 1152,6 |  |
| 32 | ул. 2-я Рабочая | 1 | 2013 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 33 | ул. Вицмана от ул. Л.Толстого в сторону ул. Сибирской | 1 | 2013 | 307,6 | - | - | - | 307,6 |  |
| 34 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина | 1 | 2013 | 216,8 | - | - | - | 216,8 |  |
| 35 | ул. Алтайская, 95 (проезд по ул. Алтайская, подход по ул. С.Разина от ул. Лебедева до ЦДТ "Луч") | 1 | 2013 | 398,3 | - | - | - | 398,3 |  |
| 36 | пер. Базарный, 6 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 80,8 | - | - | - | 80,8 |  |
| 37 | ул. Новгородская, 42 - 48 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 216,8 | - | - | - | 216,8 |  |
| 38 | ул. О.Кошевого, 75, 79 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 307,6 | - | - | - | 307,6 |  |
| 39 | пр. Фрунзе, 23 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 119,9 | - | - | - | 119,9 |  |
| 40 | пр. Фрунзе, 116 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 119,9 | - | - | - | 119,9 |  |
| 41 | ул. Елизаровых, 38 - 42 (внутриквартальный проезд) | 1 | 2013 | 126,1 | - | - | - | 126,1 |  |
| 42 | Лестница по пер. Шумихинскому до ул. Заливная | 1 | 2013 | 57,1 | - | - | - | 57,1 |  |
| 43 | ул. Елизаровых, 48/9 (внутриквартальный проезд) | 1 | 2013 | 686,9 | - | - | - | 686,9 |  |
| 44 | пос. Заварзино | 1 | 2013 | 959,1 | - | - | - | 959,1 |  |
| 45 | мкр. Наука | 1 | 2013 | 3302,3 | - | - | - | 3302,3 |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Косарева от ул. Киевской до ул. Красноармейской | 1 | 2014 | 334,9 | - | - | - | 334,9 |  |
| 2 | с. Дзержинское: ул. Лесная, ул. Больничная, ул. Логовая, ул. Совхозная | 1 | 2014 | 2687,3 | - | - | - | 2687,3 |  |
| 3 | пос. Апрель: пер. Горный, ул. Снежная | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 4 | д. Лоскутово: ул. Советская, ул. Новая | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 5 | дорога от коммунального моста до с. Тимирязевского | 1 | 2014 | 3211,5 | - | - | - | 3211,5 |  |
| 6 | ул. 5-я Степная (п. Степановка) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 7 | д. Аникино: пер. 2-й Аникинский, пер. 3-й Аникинский | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 8 | пос. Просторный: ул. Спокойная | 1 | 2014 | 187,8 | - | - | - | 187,8 |  |
| 9 | п. Просторный: ул. Карельская, ул. Черниговская, ул. Онежская | 1 | 2014 | 4800,5 | - | - | - | 4800,5 |  |
| 10 | пос. Геологов, пер. Светлый | 1 | 2014 | 187,8 | - | - | - | 187,8 |  |
| 11 | Набережная реки Томи | 1 | 2014 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 12 | ул. Карпова | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 13 | сквер на пл. Кирова | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 14 | дорога к скверу Победы от ул. Красноармейской вдоль РЦ "Факел" до магазина "Томские товары" | 1 | 2014 | 953,5 | - | - | - | 953,5 |  |
| 15 | дорога к патологоанатомическому отделению клиник СибГМУ (въезд со стороны Московского тракта) | 1 | 2014 | 245,1 | - | - | - | 245,1 |  |
| 16 | дорога от ул. Ф.Лыткина через студгородок "Южный" до ул. Красноармейской и ул. 19-й Гвардейской дивизии | 1 | 2014 | 713,8 | - | - | - | 713,8 |  |
| 17 | ул. Котовского - ул. Красноармейская - ул. Учебная | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 18 | ул. Киевская - ул. Карташова - ул. Тверская | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 19 | ул. Красноармейская - пр. Кирова - ул. Дзержинского - ул. Карташова | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 20 | Московский тракт - ул. Учебная (нечетная сторона) | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 21 | ул. Дзержинского - пр. Кирова - ул. Тверская - ул. Карташова | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 22 | ул. Вершинина - ул. Нахимова - пер. Промышленный - ул. Осипенко | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 23 | пр. Кирова - ул. Елизаровых - ул. Усова | 1 | 2014 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 24 | ул. Нахимова, 6, 4,- ул. Кулева | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 25 | мкр. Елизаровский от дома N 17 до дома N 41 по ул. Елизаровых | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 26 | ул. Елизаровых - ул. Шевченко - пер. Нахимова | 1 | 2014 | 297,5 | - | - | - | 297,5 |  |
| 27 | ул. Енисейская, 15 - 23 | 1 | 2014 | 297,5 | - | - | - | 297,5 |  |
| 28 | ул. Континентальная | 1 | 2014 | 2058,3 | - | - | - | 2058,3 |  |
| 29 | с. Дзержинское: ул. Мира | 1 | 2014 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 30 | ул. К.Маркса от пер. Сакко до пер. Дербышевского | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 31 | ул. Ф.Мюнниха, 34 | 1 | 2014 | 161,2 | - | - | - | 161,2 |  |
| 32 | ул. Ф.Мюнниха, 11 | 1 | 2014 | 98,3 | - | - | - | 98,3 |  |
| 33 | ул. Ф.Мюнниха, 3 | 1 | 2014 | 192,6 | - | - | - | 192,6 |  |
| 34 | проезд от ул. Ф.Мюнниха до ул. Смирнова между домами N 26 - 30 | 1 | 2014 | 297,5 | - | - | - | 297,5 |  |
| 35 | внутриквартальный проезд по ул. Говорова от ПЖРЭТ с выходом на ул. Смирнова (вдоль жилых домов по ул. Говорова, 58, 62, 64, 76, 78, 86), включая ул. Стрелочная, ул. Барнаульская | 1 | 2014 | 1534,1 | - | - | - | 1534,1 |  |
| 36 | внутриквартальный проезд от ул. Говорова, 32 - 34 до школы N 14 | 1 | 2014 | 334,9 | - | - | - | 334,9 |  |
| 37 | проезд по ул. Говорова до ул. Смирнова от жилого дома N 76, включая Барнаульский проезд | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 38 | ул. Мостовая от ул. 2-я Усть-Киргизка до нового коммунального моста | 1 | 2014 | 1639,0 | - | - | - | 1639,0 |  |
| 39 | ул. Р.Люксембург, 64 (к МОУ СОШ N 2) | 1 | 2014 | 1639,0 | - | - | - | 1639,0 |  |
| 40 | ул. К.Маркса, 21 (к МОУ СОШ N 3) | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 41 | Кольцевой проезд, 39 (к МОУ СОШ N 11) | 1 | 2014 | 1429,3 | - | - | - | 1429,3 |  |
| 42 | ул. Кутузова, 7а (к МОУ СОШ N 21) | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 43 | пр. Ленина, 245 (к МОУ СОШ N 28) | 1 | 2014 | 1953,5 | - | - | - | 1953,5 |  |
| 44 | ул. Р.Люксембург, 38 (к МДОУ N 17) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 45 | пр. Ленина, 222а (к МДОУ N 66) | 1 | 2014 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 46 | пер. Механический, 1 (к МДОУ N 92) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 47 | Кольцевой проезд, 8 (к МДОУ N 121) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 48 | ул. К.Ильмера, 4 (к политехническому проф. лицею N 20) | 1 | 2014 | 1639,0 | - | - | - | 1639,0 |  |
| 49 | пр. Ленина, 207 (к УСЦ ВК "Химик") | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 50 | ул. Смирнова, 30 (к "Ариэль") | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 51 | Томский базовый колледж | 1 | 2014 | 1639,0 | - | - | - | 1639,0 |  |
| 52 | ул. 79-й Гвардейской дивизии, 21 (к ГОУ ОПО Томский коммунально-строительный техникум) | 1 | 2014 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 53 | ул. Мичурина, 93/1 - ул. С.Лазо, 30 (тротуар) | 1 | 2014 | 266,0 | - | - | - | 266,0 |  |
| 54 | ул. И.Черных, 101 (лицей молодежной моды) | 1 | 2014 | 192,6 | - | - | - | 192,6 |  |
| 55 | ул. Мамонтова | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 56 | Иркутский тракт, 72 - 78 | 1 | 2014 | 1219,7 | - | - | - | 1219,7 |  |
| 57 | пос. Светлый, включая пос. Реженка | 1 | 2014 | 3857,1 | - | - | - | 3857,1 |  |
| 58 | ул. 3-я, 4-я, 5-я Заречная | 1 | 2014 | 1167,2 | - | - | - | 1167,2 |  |
| 59 | Иркутский тракт от старого поста ГАИ до объездной дороги по ул. Ивановского (Иркутский тракт, 194, 196, 198, 200, 202, 204) | 1 | 2014 | 1100,2 | - | - | - | 1100,2 |  |
| 60 | дорога от ул. Мичурина до пос. Кузовлево | 1 | 2014 | 9538,7 | - | - | - | 9538,7 |  |
| 61 | пос. Кузовлево: ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пионерская, пер. Тихий, ул. Молодежная, ул. Тепличная, ул. Солнечная, ул. Заречная | 1 | 2014 | 5135,7 | - | - | - | 5135,7 |  |
| 62 | микрорайон по ул. Кулагина | 1 | 2014 | 66,5 | - | - | - | 66,5 |  |
| 63 | ул. С.-Щедрина, 46, 48 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2014 | 245,1 | - | - | - | 245,1 |  |
| 64 | ул. Колхозная от ул. Сибирская до ул. Лебедева | 1 | 2014 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 65 | ул. Сибирская, 102 - 122 | 1 | 2014 | 1639,0 | - | - | - | 1639,0 |  |
| 66 | мкр. Наука | 1 | 2014 | 3302,3 | - | - | - | 3302,3 |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Новая, пер. Дзержинского, пер. Лесной, ул. Ново-Логовая | 1 | 2015 | 3211,5 | - | - | - | 3211,5 |  |
| 2 | пос. Апрель: ул. Успенского | 1 | 2015 | 213,6 | - | - | - | 213,6 |  |
| 3 | п. Апрель: ул. Колупаева, ул. Нефтяников, туп. Еловый | 1 | 2015 | 1100,2 | - | - | - | 1100,2 |  |
| 4 | д. Лоскутово: пер. Ракетный, ул. Новая | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 5 | д. Лоскутово: ул. Пушкина | 1 | 2015 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 6 | пос. Радиоцентр | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 7 | дорога в аэропорт | 1 | 2015 | 15828,6 | - | - | - | 15828,6 |  |
| 8 | мкр. Мокрушинский | 1 | 2015 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 9 | дорога от ул. Мокрушина до пер. Ботанического | 1 | 2015 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 10 | ул. К.Ильмера, 23 | 1 | 2015 | 192,6 | - | - | - | 192,6 |  |
| 11 | ул. Смирнова, 40, 40/1, 40/3 | 1 | 2015 | 224,1 | - | - | - | 224,1 |  |
| 12 | Кольцевой проезд, 18, территория школы N 11, пр. Кольцевой, 39 | 1 | 2015 | 324,5 | - | - | - | 324,5 |  |
| 13 | пр. Мира, 21а | 1 | 2015 | 108,8 | - | - | - | 108,8 |  |
| 14 | ул. Интернационалистов, 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 | 1 | 2015 | 392,6 | - | - | - | 392,6 |  |
| 15 | ул. Говорова, 46 - 48 | 1 | 2015 | 190,6 | - | - | - | 190,6 |  |
| 16 | внутриквартальный проезд от ул. К.Ильмера до ул. 79-й Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. К.Ильмера, 1 - 17, 23, 19, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 22, 26, 15 | 1 | 2015 | 1079,3 | - | - | - | 1079,3 |  |
| 17 | ул. Смирнова | 1 | 2015 | 292,2 | - | - | - | 292,2 |  |
| 18 | ул. Говорова от ул. 79-й Гвардейской дивизии до ул. Интернационалистов | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 19 | ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Ф.Мюнниха | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 20 | Чекистский тракт от ул. Кутузова до развилки на новый коммунальный мост | 1 | 2015 | 1639,0 | - | - | - | 1639,0 |  |
| 21 | ул. Смирнова, 50 (к МОУ школа-интернат N 1) | 1 | 2015 | 1324,5 | - | - | - | 1324,5 |  |
| 22 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ N 17) | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 23 | ул. Говорова, 66 (к МДОУ N 65) | 1 | 2015 | 890,6 | - | - | - | 890,6 |  |
| 24 | ул. Интернационалистов, 20 (к МДОУ N 69) | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 25 | ул. Говорова, 24/1 (к МДОУ N 76) | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 26 | ул. Интернационалистов, 27 (к МДОУ N 79) | 1 | 2015 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 27 | ул. Интернационалистов, 37 (к МДОУ N 88) | 1 | 2015 | 471,2 | - | - | - | 471,2 |  |
| 28 | ул. 79-й Гвардейской дивизии, 16/2 (к МДОУ N 94) | 1 | 2015 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 29 | ул. Говорова, 4 (к МДОУ N 100) | 1 | 2015 | 471,2 | - | - | - | 471,2 |  |
| 30 | ул. Смирнова, 48а (к ПУ N 27) | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 31 | ул. Смирнова, 44/1 (к ПУ N 33) | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 32 | к ДЮК ФП N 3 Ленинского района | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 33 | ул. 5-й Армии, 8 | 1 | 2015 | 224,1 | - | - | - | 224,1 |  |
| 34 | ул. 6-я Усть-Киргизка | 1 | 2015 | 338,3 | - | - | - | 338,3 |  |
| 35 | ул. Большая Каштачная | 1 | 2015 | 928,6 | - | - | - | 928,6 |  |
| 36 | пос. Штамово: ул. Больничная, ул. Нагорная, ул. Береговая | 1 | 2015 | 7966,2 | - | - | - | 7966,2 |  |
| 37 | пос. Росинка: пер. Крещенский, пер. Саровский, пер. Оптинский | 1 | 2015 | 5869,6 | - | - | - | 5869,6 |  |
| 38 | ул. И.Черных от ул. Суворова до ул. Б.Куна | 1 | 2015 | 6393,7 | - | - | - | 6393,7 |  |
| 39 | ул. Техническая | 1 | 2015 | 218,1 | - | - | - | 218,1 |  |
| 40 | ул. Таврическая | 1 | 2015 | 344,3 | - | - | - | 344,3 |  |
| 41 | пер. Белозерский - пер. Соляной, 32, 34 | 1 | 2015 | 630,1 | - | - | - | 630,1 |  |
| 42 | Подходы к МДОУ N 14 (пер. Пушкина, 8/1) | 1 | 2015 | 350,7 | - | - | - | 350,7 |  |
| 43 | Подходы к МДОУ N 134 (Иркутский тракт, 51/1) | 1 | 2015 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 44 | Подходы к СОШ N 67 (Иркутский тракт, 51/3), в том числе подключение опор на территории школы | 1 | 2015 | 942,4 | - | - | - | 942,4 |  |
| 45 | СОШ N 67 (Иркутский тракт, 51/3) | 1 | 2015 | 612,1 | - | - | - | 612,1 |  |
| 46 | ул. Б.Куна (вдоль домов по ул. Б.Куна N 26/2, 24/2, 22/2, ул. С.Лазо, 34) | 1 | 2015 | 691,5 | - | - | - | 691,5 |  |
| 47 | ул. Серафимовича от ул. Тютчева до ул. Баратынского | 1 | 2015 | 290,0 | - | - | - | 290,0 |  |
| 48 | ул. Междугородная от ул. Репина до конца улицы | 1 | 2015 | 194,5 | - | - | - | 194,5 |  |
| 49 | ул. Репина от ул. Щетинкина до пер. Обручева | 1 | 2015 | 585,5 | - | - | - | 585,5 |  |
| 50 | ул. Пугачева от ул. Иртышской до пер. Обручева | 1 | 2015 | 607,3 | - | - | - | 607,3 |  |
| 51 | ул. Осенняя (от ул. Клюева до пос. Новый) | 1 | 2015 | 3211,5 | - | - | - | 3211,5 |  |
| 52 | мкр. Наука | 1 | 2015 | 5398,9 | - | - | - | 5398,9 |  |
|  | Всего: |  |  | 182738,6 |  |  |  | 182738,6 |  |

- 6. Экономическое обоснование реализации

мероприятий Подпрограммы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий (по расчетам УМП "Томскгорсвет", замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии - 55%, при этом срок службы источников света увеличивается в 8 - 10 раз).

Социальный эффект:

- улучшение криминогенной обстановки на улицах Города Томска;

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основные целевые индикаторы:

Значение целевых индикаторов Подпрограммы приведены в таблице 7.

- Таблица 7

Индикаторы целей и задач Подпрограммы

| N пп | Наименование целей, задач | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Подпрограммы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске (по годам) | % | 5,89 | 12,97 | 11,61 |

- 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

муниципального образования "Город Томск" Подпрограммы

- Развитие сетей наружного освещения муниципального

образования "Город Томск" на 2013 - 2015 гг.

(название Подпрограммы)

- Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

(заказчик Подпрограммы)

| NN пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Проектные работы | - | - | - |
| 2 | Строительно-монтажные работы | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - |

- 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск" в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 3 этапа (2013 - 2015 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

- Приложение N 7

к муниципальной программе

"Развитие инженерной инфраструктуры муниципального

образования "Город Томск" на 2012 - 2017 годы

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 12.12.2014 N 1303)

| N пп | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, км | Срок ввода в эксплуатацию объекта | Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. руб. | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |  | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Города Томска до 2030 года | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  | 20000,0 | 20000,0 |  |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения муниципального образования "Город Томск" (согласно разделу 4 приложения N 4 к Программе) | комплекс инженерных изысканий, формирование границ земельных участков, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 25,592 | 2014 | 67438,5 |  | 8395,5 |  |  | 8395,5 | 8395,5 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 15,78 | 2014 | 925750,7 |  | 43474,6 |  |  | 43474,6 | 43474,6 |  |  |
| 2.1 | с. Дзержинское: (ул. Лесная; ул. Больничная) | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 2,17 | 2014 | 7700,0 |  | 7700,0 |  |  | 7700,0 | 7700,0 |  |  |
| 2.2 | с. Дзержинское (новое строительство): ул. Петровская, ул. Цветочная, ул. Мира, ул. Светлая, ул. Совхозная | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 2,855 | 2014 | 12500,0 |  | 12500,0 |  |  | 12500,0 | 12500,0 |  |  |
| 2.3 | пос. Росинка, пос. Озерки | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 7,4 | 2014 | 14683,7 |  | 14683,7 |  |  | 14683,7 | 14683,7 |  |  |
| 2.4 | с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 2,02 | 2014 | 5672,3 |  | 5672,3 |  |  | 5672,3 | 5672,3 |  |  |
| 2.5 | ул. Черноморская, 21, 23; ул. Каспийская, 38, 40, 41, 42, 44-2, 46, 47 | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 0,4 | 2014 | 808,0 |  | 808,0 |  |  | 808,0 | 808,0 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 0,4 | 2014 | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  | 2900,0 | 2900,0 |  |  |
| 2.6 | ул. 1-я Мостовая (погашение кредиторской задолженности) | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 0,935 | 2014 | 18,6 |  | 18,6 |  |  | 18,6 | 18,6 |  |  |
| 2.7 | ул. Шпальная, ул. Строевая, пер. Строительный, пер. Ангарский, ул. Бийская | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1,812 | 2014 | 604,3 |  | 604,3 |  |  | 604,3 | 604,3 |  |  |
| 2.8 | пер. Анжерский, ул. Ангарская (от ул. Ялтинская до пер. Чаинский), ул. Грибоедова, пер. Радищева, ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19; пер. Добролюбова, 20 - 49 | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 3 | 2014 | 1072,1 |  | 1072,1 |  |  | 1072,1 | 1072,1 |  |  |
| 2.9 | пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский), пос. Ново-Карьерный | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 3,4 | 2014 | 1142,0 |  | 1142,0 |  |  | 1142,0 | 1142,0 |  |  |
| 2.10 | Залесье 5 км | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 4,5 | 2014 | 1232,4 |  | 1232,4 |  |  | 1232,4 | 1232,4 |  |  |
| 2.11 | пос. Наука (в том числе погашение кредиторской задолженности) | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 10 | 2014 | 2316,1 |  | 2316,1 |  |  | 2316,1 | 2316,1 |  |  |
| 2.12 | ул. Черноморская в сторону жилого дома N 28/2; ул. Омская, пер. Омский, с. Дзержинское, пер. Дзержинский, ул. Малая Больничная (в том числе погашение кредиторской задолженности) | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 2,48 | 2014 | 1220,6 |  | 1220,6 |  |  | 1220,6 | 1220,6 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Кузовлево (Кузовлево-1 и Кузовлево-2) с установкой дополнительных колонок | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1 шт. | 2014 | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1 шт. | 2014 | 410,8 |  | 410,8 |  |  | 410,8 | 410,8 |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов) | строительно-монтажные работы, строительный контроль | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 | 116896,9 | 76395,2 | 28201,7 |  |  | 28201,7 | 28201,7 |  |  |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции N 4а (КНС-4а) и канализационных коллекторов, в том числе: 1 этап строительства, в том числе 1 пусковой комплекс. Строительство канализационного коллектора по ул. Б. Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до главной насосной станции (далее - ГНС);. 2 этап строительства, в том числе 1 пусковой комплекс. Строительство канализационной насосной станции 4а по строительному адресу: г. Томск, пер. Коннова, 1а. 2 пусковой комплекс. Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-4 до камеры гашения на Воскресенской горе | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2018 | 6783,0 |  | 6783,0 |  |  | 6783,0 | 6783,0 |  |  |
| 6 | Строительство инженерно-технического объекта водоотведения для ликвидации несанкционированных стоков от бани N 2, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, д. 20 (решение судов), в т.ч.: | строительно-монтажные работы, археологический надзор | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 800 м | 2014 | 32442,5 | 8000,0 | 23844,5 |  |  | 23844,5 | 23844,5 |  |  |
| 7 | Переключение жилых домов по ул. Ивановского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ N 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г. Томск "НПО "Вирион" | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 5,8 км | 2014 | 5233,2 |  | 5233,2 |  |  | 5233,2 | 5233,2 |  |  |
| 8 | Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А.Невского (по решению суда) | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1,5 км | 2015 | 9500,0 |  | 1446,2 |  |  | 1446,2 | 1446,2 |  |  |
| 9 | Строительство канализационного коллектора от жилых домов по ул. Октябрьская (д. Лоскутово) | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 800 м | 2014 | 22887,7 | 10500,0 | 11395,0 |  |  | 11395,0 | 11395,0 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт сетей канализации по пер. Базарному в г. Томске | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 250 м | 2014 | 680,0 |  | 680,0 |  |  | 680,0 | 680,0 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 250 м | 2014 | 7955,2 |  | 7955,2 |  |  | 7955,2 | 7955,2 |  |  |
| 11 | Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 (решение судов) | строительно-монтажные работы, плата за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 | 6783,9 | 3422,1 | 593,1 |  |  | 593,1 | 593,1 |  |  |
| 11.2 | - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35, 35а, 35/1 (решение судов) | выполнение строительно-монтажных работ | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 | 4042,6 | 3457,7 | 584,9 |  |  | 584,9 | 584,9 |  |  |
| 11.3 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - г. Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 (решение судов) | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 | 1843,1 | 871,0 | 939,6 |  |  | 939,6 | 939,6 |  |  |
| 12 | Разработка схемы теплоснабжения Города Томска | разработка проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства | Департамент городского хозяйства |  | 2014 | 18000,0 |  | 18000,0 |  |  | 18000,0 | 18000,0 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт тепловых камер по адресу: Томской обл., с. Дзержинское, ул. Волынова, 4 | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 | 572,3 |  | 572,3 |  |  | 572,3 | 572,3 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Восстановление тепловой изоляции | разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 12,1 км | 2014 | 13490,2 |  | 13490,2 |  |  | 13490,2 | 13490,2 |  |  |
| 15 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной завода "Сибкабель", к центральным тепловым сетям | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1 шт. | 2015 | 2558,6 |  | 2558,6 |  |  | 2558,6 | 2558,6 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1 шт. | 2015 | 35000,0 |  | 12441,4 |  |  | 12441,4 | 12441,4 |  |  |
| 16 | Переключение жилых домов, запитанных от котельной томского ШПЗ, к центральным тепловым сетям | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 | 3382,1 |  | 3382,1 |  |  | 3382,1 | 3382,1 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2015 | 48000,0 |  | 18000,5 |  |  | 18000,5 | 18000,5 |  |  |
| 17 | Теплоснабжение жилых домов, расположенных по адресам: г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, NN 1, 2, 3, 4, в том числе: 1 этап. Строительство наружных сетей газоснабжения к жилым домам | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 200 м | 2014 | 417,7 |  | 417,7 |  |  | 417,7 | 417,7 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 200 м | 2014 | 4132,7 |  | 4132,7 |  |  | 4132,7 | 4132,7 |  |  |
| 18 | 2 этап. Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилых домов | Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 32 кв. | 2014 | 414,8 |  | 414,8 |  |  | 414,8 | 414,8 |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 32 кв. | 2014 | 6808,7 |  | 6808,7 |  |  | 6808,7 | 6808,7 |  |  |
| 19 | Переподключение жилых домов, запитанных от котельной по ул. Большая Подгорная, 153/1, ул. Севастопольская, 108, к сетям централизованного теплоснабжения | выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 600 м | 2015 | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  | 1700,0 | 1700,0 |  |  |
| 20 | Технико-экономическое обоснование перевода тепловой нагрузки с котельной по ул. Водяная, 80 на сети централизованного теплоснабжения ОАО "ТГК-11" в г. Томске | разработка проектно-сметной документации | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства |  | 2014 | 3878,1 |  | 3878,1 |  |  | 3878,1 | 3878,1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1354483,7 |  | 245884,4 |  |  | 245884,4 | 245884,4 |  |  |