# Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 28.09.2012 N 1147

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ

В ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 30.12.2013 N 1546)

┌──┬─────────────┬───────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐

│  │             │       │           │            │         │ Сметная  │                                   │       │Предусмотреть в бюджете муниципального│

│  │             │Стадия │           │            │         │стоимость │                                   │ Срок  │ образования "Город Томск" на 2013 -  │

│  │Наименование │ при-  │           │            │         │проекта в │  Распределение сметной стоимости  │ ввода │         2016 гг. (тыс. руб.)         │

│N │инвестицион- │оритет-│ Наимено-  │  Заказчик  │Мощность │  ценах   │объекта капитального строительства │объекта├─────────┬─────────┬────────┬────┬────┤

│пп│ного проекта │ ности │вание ГРБС │            │ объекта │ соответ- │по годам реализации инвестиционного│   в   │         │         │        │    │    │

│  │             │(1 - 2)│           │            │         │ ствующих │              проекта              │эксплу-│  Всего  │2013 год │2014 год│2015│2016│

│  │             │       │           │            │         │лет, тыс. │                                   │атацию │         │         │        │год │год │

│  │             │       │           │            │         │   руб.   │                                   │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │            │         │          │                 8                 │       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┬─────────┬────────┬─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │      │Федераль-│Област- │ Местный │       │         │         │        │    │    │

│1 │      2      │   3   │     4     │     5      │    6    │    7     │      │   ный   │  ной   │ бюджет  │   9   │   10    │   11    │   12   │ 13 │ 14 │

│  │             │       │           │            │         │          │ год  │ бюджет  │ бюджет │  (тыс.  │       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │      │  (тыс.  │ (тыс.  │  руб.)  │       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │      │  руб.)  │ руб.)  │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │            │         │          │  2007│         │        │  2794,03│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │  2008│ 31257,00│19960,00│ 19490,94│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │Строительство│       │           │            │         │          │  2009│157123,00│   40,00│ 10317,26│       │         │         │        │    │    │

│  │объекта      │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │"Аварийные   │       │Департамент│Департамент │         │          │  2010│ 40000,00│       -│  2263,74│       │         │         │        │    │    │

│  │мероприятия  │       │ капиталь- │ капиталь-  │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│1 │на правом    │   1   │   ного    │    ного    │1,506 км │1036889,07│  2011│110000,00│       -│  5790,00│2015 г.│ 24009,10│ 12632,00│11377,10│0,00│0,00│

│  │берегу реки  │       │строитель- │ строитель- │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │Томи в г.    │       │   ства    │    ства    │         │          │  2012│150703,00│       -│  7932,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Томске"      │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │  2013│240000,00│       -│ 12632,00│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │  2014│215209,00│       -│ 11377,10│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │Всего:│944292,00│20000,00│ 72597,07│       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │            │         │          │  2006│        -│       -│   898,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Строительство│       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │объекта      │       │           │            │         │          │  2010│        -│       -│   110,00│       │         │         │        │    │    │

│  │"Берего-     │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │укрепление   │       │Департамент│Департамент │         │          │  2011│125589,00│       -│ 40767,00│       │         │         │        │    │    │

│  │правого      │       │ капиталь- │ капиталь-  │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│2 │берега Томи в│   1   │   ного    │    ного    │ 0,6 км  │598405,00 │  2012│ 99697,00│       -│ 42727,00│2015 г.│ 64546,00│ 64546,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │г. Томске (от│       │строитель- │ строитель- │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │коммунального│       │   ства    │    ства    │         │          │  2013│106138,00│       -│ 64546,00│       │         │         │        │    │    │

│  │моста до     │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │Лагерного    │       │           │            │         │          │  2014│ 10642,00│       -│107291,00│       │         │         │        │    │    │

│  │сада)"       │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │Всего:│342066,00│    0,00│256339,00│       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Проектные и  │       │           │            │         │          │  2013│     0,00│    0,00│  3750,00│       │         │         │        │    │    │

│  │изыска-      │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │тельские     │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │работы (кор- │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │ректировка   │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │проекта по   │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │объекту      │       │Департамент│Департамент │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│3 │"Берего-     │   1   │ капиталь- │ капиталь-  │    -    │    -     │      │         │        │         │2013 г.│  3750,00│  3750,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │укрепление   │       │   ного    │    ного    │         │          │Всего:│     0,00│    0,00│  3750,00│       │         │         │        │    │    │

│  │правого      │       │строитель- │ строитель- │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │берега Томи в│       │   ства    │    ства    │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │г. Томске (от│       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │коммунального│       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │моста до     │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │Лагерного    │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │сада)"       │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Реконструкция│       │           │            │         │          │  2011│        -│       -│ 27002,63│       │         │         │        │    │    │

│  │администрати-│       │Департамент│Департамент │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │вного здания │       │ капиталь- │ капиталь-  │ 2011,69 │          │  2012│        -│       -│ 16966,20│       │         │         │        │    │    │

│4 │по ул. 79-й  │   2   │   ного    │    ного    │  кв. м  │ 83568,09 ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤2013 г.│  7141,90│  7141,90│    0,00│0,00│0,00│

│  │Гвардейской  │       │строитель- │ строитель- │         │          │  2013│        -│32457,36│  7141,90│       │         │         │        │    │    │

│  │дивизии, 3/2 │       │   ства    │    ства    │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │Всего:│     0,00│32457,36│ 51110,73│       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │            │         │          │  2011│         │        │ 35000,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Реконструкция│       │           │    МАУЗ    │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │администрати-│       │Управление │  "Станция  │ 6705,87 │          │  2012│         │        │ 51375,80│       │         │         │        │    │    │

│5 │вного здания │   2   │  здраво-  │   скорой   │  кв. м  │216312,34 ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤2013 г.│119078,42│119078,42│    0,00│0,00│0,00│

│  │по ул.       │       │ охранения │медицинской │         │          │  2013│         │10858,12│119078,42│       │         │         │        │    │    │

│  │Говорова, 25 │       │           │  помощи"   │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │Всего:│     0,00│10858,12│205454,22│       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │            │         │          │  2011│        -│       -│  1000,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Реконструкция│       │Департамент│Департамент │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │администрати-│       │ капиталь- │ капиталь-  │         │          │  2012│        -│       -│  4000,00│       │         │         │        │    │    │

│6 │вного здания │   2   │   ного    │    ного    │793 кв. м│ 21027,36 ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤2013 г.│  6000,00│  6000,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │по ул.       │       │строитель- │ строитель- │         │          │  2013│         │10027,36│  6000,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Смирнова, 36 │       │   ства    │    ства    │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │Всего:│        -│10027,36│ 11000,00│       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Строительство│       │           │            │         │          │  2013│        -│       -│  2000,00│       │         │         │        │    │    │

│  │спортивной   │       │Департамент│ МАОУ СОШ N │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│7 │площадки по  │   1   │образования│32 г. Томска│879 кв. м│ 2000,00  │      │         │        │         │2013 г.│  2000,00│  2000,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │ул. Пирогова,│       │           │            │         │          │Всего:│        -│       -│  2000,00│       │         │         │        │    │    │

│  │2            │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │   МАДОУ    │   80    │          │  2013│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Разработка   │       │           │детский сад │дополни- │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│8 │проектно-    │   1   │Департамент│  комбини-  │ тельно  │ 3030,00  │      │         │        │         │2014 г.│  3030,00│  3030,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │сметной      │       │образования│ рованного  │вводимых │          │Всего:│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │документации │       │           │вида N 69 г.│  мест   │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │   Томска   │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │   МАДОУ    │   80    │          │  2013│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Разработка   │       │           │детский сад │дополни- │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│9 │проектно-    │   1   │Департамент│общеразвива-│ тельно  │ 3030,00  │      │         │        │         │2014 г.│  3030,00│  3030,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │сметной      │       │образования│ ющего вида │вводимых │          │Всего:│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │документации │       │           │  N 76 г.   │  мест   │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │   Томска   │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Разработка   │       │           │МАОУ средняя│   80    │          │  2013│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │проектно-    │       │Департамент│ образова-  │дополни- │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│10│сметной      │   1   │образования│  тельная   │ тельно  │ 3030,00  │      │         │        │         │2014 г.│  3030,00│  3030,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │документации │       │           │ школа N 11 │вводимых │          │Всего:│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │ г. Томска  │  мест   │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Разработка   │       │           │МАОУ средняя│   80    │          │  2013│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │проектно-    │       │Департамент│ образова-  │дополни- │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│11│сметной      │   1   │образования│  тельная   │ тельно  │ 3030,00  │      │         │        │         │2014 г.│  3030,00│  3030,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │документации │       │           │ школа N 30 │вводимых │          │Всего:│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │ г. Томска  │  мест   │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Разработка   │       │           │МАОУ средняя│   80    │          │  2013│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │проектно-    │       │Департамент│ образова-  │дополни- │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│12│сметной      │   1   │образования│  тельная   │ тельно  │ 3030,00  │      │         │        │         │2014 г.│  3030,00│  3030,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │документации │       │           │ школа N 36 │вводимых │          │Всего:│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │ г. Томска  │  мест   │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Разработка   │       │           │МАОУ средняя│   80    │          │  2013│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │проектно-    │       │Департамент│ образова-  │дополни- │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│13│сметной      │   1   │образования│  тельная   │ тельно  │ 3030,00  │      │         │        │         │2014 г.│  3030,00│  3030,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │документации │       │           │ школа N 40 │вводимых │          │Всего:│        -│ 3025,00│     5,00│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │ г. Томска  │  мест   │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Разработка   │       │           │            │         │          │  2013│        -│ 3000,00│   333,33│       │         │         │        │    │    │

│  │проектно-    │       │Управление │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │сметной      │       │ по делам  │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│14│документации │   1   │ молодежи, │  МАОУ ДОД  │1500 кв. │ 3333,33  │      │         │        │         │2014 г.│  3333,33│  3333,33│    0,00│0,00│0,00│

│  │на           │       │физической │СДЮСШОР N 3 │    м    │          │Всего:│        -│ 3000,00│   333,33│       │         │         │        │    │    │

│  │строительство│       │культуре и │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │спортивных   │       │  спорту   │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │объектов     │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Строительство│       │           │            │         │          │  2013│ 44165,00│       -│     1,00│       │         │         │        │    │    │

│  │отдельно     │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │стоящего     │       │           │            │         │          │  2014│ 29506,69│       -│        -│       │         │         │        │    │    │

│  │здания для   │       │           │            │   80    │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │дошкольных   │       │Департамент│Департамент │дополни- │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│15│групп на     │   1   │ капиталь- │ капиталь-  │ тельно  │ 73671,69 │      │         │        │         │2013 г.│ 44166,00│ 44166,00│    0,00│0,00│    │

│  │территории   │       │   ного    │    ного    │вводимых │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │МАОУ СОШ N 11│       │строитель- │ строитель- │  мест   │          │Всего:│ 73671,69│       -│     1,00│       │         │         │        │    │    │

│  │по адресу: г.│       │   ства    │    ства    │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │Томск,       │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │Кольцевой    │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │проезд, 39   │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Реконструкция│       │Департамент│Департамент │         │          │  2013│        -│       -│  1126,00│       │         │         │        │    │    │

│  │стадиона МБОУ│       │ капиталь- │ капиталь-  │5228 кв. │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│16│СОШ N 49 по  │   1   │   ного    │    ного    │    м    │ 1126,00  │      │         │        │         │2013 г.│  1126,00│  1126,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │ул.          │       │строитель- │ строитель- │         │          │Всего:│        -│       -│  1126,00│       │         │         │        │    │    │

│  │Мокрушина, 10│       │   ства    │    ства    │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │             │       │           │            │         │          │  2010│        -│       -│  3000,00│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │Крытый       │       │           │            │         │          │  2011│        -│       -│  6950,00│       │         │         │        │    │    │

│  │футбольный   │       │Департамент│Департамент │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │манеж с      │       │ капиталь- │ капиталь-  │162993,65│          │  2012│        -│       -│  1246,47│       │         │         │        │    │    │

│17│искусственным│   1   │   ного    │    ного    │ куб. м  │761330,64 ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤2013 г.│389750,00│389750,00│    0,00│0,00│0,00│

│  │покрытием по │       │строитель- │ строитель- │         │          │  2013│370250,00│       -│ 19500,00│       │         │         │        │    │    │

│  │ул. 5-й Армии│       │   ства    │    ства    │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │в г. Томске  │       │           │            │         │          │  2014│275226,04│85158,13│        -│       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │             │       │           │            │         │          │Всего:│645476,04│85158,13│ 30696,47│       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │Приобретение │       │           │            │         │          │  2013│        -│14516,10│     1,00│       │         │         │        │    │    │

│  │в            │       │           │            │         │          ├──────┼─────────┼────────┼─────────┤       │         │         │        │    │    │

│  │муниципальную│       │Департамент│Департамент │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │собственность│       │ экономи-  │  экономи-  │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │объекта      │       │  ческого  │  ческого   │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │капитального │       │развития и │ развития и │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │строительства│       │управления │ управления │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│18│"Внутриплоща-│   1   │муниципаль-│муниципаль- │  854 м  │ 14517,10 │      │         │        │         │2013 г.│ 14517,10│ 14517,10│    0,00│0,00│0,00│

│  │дочные       │       │    ной    │    ной     │         │          │Всего:│        -│14516,10│     1,00│       │         │         │        │    │    │

│  │инженерные   │       │ собствен- │ собствен-  │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │сети         │       │  ностью   │   ностью   │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │микрорайона  │       │администра-│администра- │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │N 9 жилого   │       │ции Города │ ции Города │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │района       │       │  Томска   │   Томска   │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │"Восточный" в│       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

│  │г. Томске    │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │         │         │        │    │    │

├──┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────┤

│  │ВСЕГО:       │       │           │            │         │          │      │         │        │         │       │697597,85│686220,75│11377,10│0,00│0,00│

└──┴─────────────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴────┘

Начальник департамента

А.М.САФРОНОВ