# Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 30.08.2013 N 972

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА"

НА 2014 - 2018 ГГ.

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 27.05.2014 N 429, от 26.12.2014 N 1381)

## I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА"

НА 2014 - 2018 ГГ. (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ПРОГРАММА)

________________________________________________

наименование муниципальной программы

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска "О разработке муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2014 - 2018 гг." от 25 июля 2013 г. N р806 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Мэра Города Томска |
| Заказчик | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| Исполнители | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью, администрации районов Города Томска |
| Разработчики муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Пространственное развитие г. Томска: повышение качества городской среды |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана историко-архитектурной среды центра города |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Сохранение городского деревянного зодчества, памятников истории и культуры |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: - обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. Задачи: 1) создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку, и их включения в программы развития центральной части г. Томска; 2) обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам (далее - МКД); 3) обеспечение благоприятных предпосылок для инвестирования и улучшения функционирования объектов деревянного зодчества |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Цель: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска | Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", - ед. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
|  | Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - % | 13,98 | 14,41 | 15,98 | 17,83 | 19,97 | 22,54 |
| Задача 1: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку, и их включения в программы развития центральной части г. Томска | Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, - % | 0 | 3,11 | 23,89 | 37,08 | 56,93 | 93,35 |
|  | Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, - кв. м | 0 | 71270 | 476884 | 302801 | 455500 | 835532 |
|  | Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом) - ед. | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 |
| Задача II: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД | Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - % | 12,84 | 13,39 | 15,41 | 17,80 | 20,55 | 23,85 |
| Задача III: обеспечение благоприятных предпосылок для инвестирования и улучшения функционирования объектов деревянного зодчества | Доля объектов деревянного зодчества, выведенных из жилого фонда, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД на момент 2013 г. (нарастающим итогом), - % | 0 | 2,75 | 6,05 | 9,72 | 13,94 | 18,34 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. руб.) | Годы: | Источники: |
|  |  | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники (прогноз) | Всего по источникам |
|  | 2014 | 9919 |  |  | 70090,00 | 80009,00 |
|  | 2015 | 87750 |  |  | 100836,00 | 188586,00 |
|  | 2016 | 126250 |  |  | 201221,00 | 327471,00 |
|  | 2017 | 146650 |  |  | 201425,00 | 348075,00 |
|  | 2018 | 149250 |  |  | 201450,00 | 350700,00 |
|  | Итого | 519819 |  |  | 775022,00 | 1294841,00 |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 26.12.2014 N 1381) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2014 - 2018 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий. 2. Обследование объектов деревянного зодчества. 3. Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на объектах деревянного зодчества. 4. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах деревянного зодчества. 5. Проведение противоаварийных мероприятий путем проведения выборочного капитального ремонта на объектах деревянного зодчества. 6. Подготовка объектов деревянного зодчества, признанных аварийными и подлежащими расселению и реконструкции, к передаче инвесторам с целью их последующего восстановления |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент архитектуры и градостроительства, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью, администрации районов Города Томска |

## II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

### Предмет Программы

Город Томск является городом с 400-летней историей, которому официально присвоен статус исторического поселения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации N 418, Министерства регионального развития Российской Федерации N 339 от 29.07.2010 "Об утверждении перечня исторических поселений"). В соответствии с Государственной стратегией формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации Томск отнесен к числу территорий, перспективных для организации историко-архитектурных заповедников на основе сохранившегося деревянного центра старого города. Реализация этой задачи предполагает, что на территории Томска должны сохраняться не только объекты культурного наследия, но и все ценные градоформирующие объекты, включая сюда планировку, сохранившуюся историческую застройку, природный ландшафт, форму и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

В рамках реализации этого подхода еще в 2004 году специалистами МУ по СИН "Томск исторический" было выделено восемь районов сосредоточения наиболее ценной исторической деревянной застройки, особенно ярко представляющих те или иные аспекты истории Томска как губернского города 19 - начала 20 века. Проект зон охраны объектов культурного наследия, утвержденный постановлением Администрации Томской области N 226а от 14.06.2012, устанавливает в этих зонах регламенты строительной деятельности, исключающие изменение исторического облика данных районов и в то же время благоприятствующие развитию деревянного строительства в историческом стиле на месте малоценных или уже не подлежащих восстановлению зданий. Шесть районов из восьми рекомендованы к постановке на государственную охрану в качестве достопримечательных мест и включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области, приказом Департамента по культуре и туризму Томской области N 109/01-09 от 23.03.2013.

В настоящее время на территории г. Томска насчитывается 116 деревянных зданий, являющихся объектами культурного наследия федерального или регионального значения, и еще 73 объекта включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, подлежащих постановке на государственную охрану. Помимо объектов культурного наследия, в соответствии с принципом комплексного сохранения было выделено еще 512 деревянных зданий, представляющих самостоятельную историко-архитектурную ценность (объекты ценной историко-архитектурной среды) либо являющихся неотъемлемой составляющей исторического облика достопримечательных мест или образующих естественный историко-архитектурный контекст восприятия объектов культурного наследия (объекты фоновой застройки). Общее количество деревянных зданий, подлежащих сохранению (включая сюда объекты культурного наследия, выявленные объекты, объекты ценной историко-архитектурной среды и объекты фоновой застройки), - 701 объект. Поадресный список данных объектов (в дальнейшем по тексту - объектов деревянного зодчества) приведен в приложении N 1 к Программе. Это тот минимум, который необходимо сохранить Томску, чтобы не утратить свой исторический облик и поддержать статус исторического поселения.

Данная программа предусматривает финансирование мероприятий на объектах деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам. Объекты деревянного зодчества, не соответствующие данным критериям, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" не финансируются.

### Характеристика проблемы и причин ее возникновения

1. Первой проблемой, требующей системного решения, является отсутствие стратегического видения развития районов, сохранивших историческую деревянную застройку. Ограничения, установленные проектом зон охраны объектов культурного наследия г. Томска, сами по себе еще не могут обеспечить развития данных территорий и защитить их от деградации. Условием рационального использования данных территорий является наличие градостроительной документации, которая позволила бы, с одной стороны, сохранить их историко-архитектурный потенциал, а с другой - обеспечивала бы их полноценное и рациональное использование и успешную интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь современного Томска. На сегодняшний день относительно большей части исторических территорий указанная документация либо отсутствует, либо находится в противоречии с задачей сохранения исторического центра г. Томска и нуждается в актуализации. На стадии подготовки данной Программы была выделена территория общей площадью 229,5 гектара, занятая исторической деревянной застройкой и фактически "выключенная" из пространственного развития г. Томска. Если в ближайшее время не будет определено направление развития данной территории, она будет обречена на деградацию.

2. Вторая проблема связана с ветхим состоянием деревянных зданий, относящихся к муниципальному жилищному фонду. Из 701 объекта деревянного зодчества 545 зданий являются многоквартирными жилыми домами. Из них 51 объект признан аварийным и подлежащим расселению решением межведомственной комиссией по оценке жилищного фонда г. Томска. Еще 424 объекта относятся к ветхому жилищному фонду г. Томска, требуют капитального ремонта, а в ряде случаев - срочных противоаварийных мероприятий. Таким образом, объекты деревянного зодчества, относящиеся к жилищному фонду, образуют самую обширную и наиболее проблемную часть исторической деревянной застройки г. Томска.

Проблема ветхости объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам, решается в Томске с 2005 года. В период с 2005 по 2010 год за счет средств областного и городского бюджета были проведены ремонтно-реставрационные работы на 49 объектах деревянного зодчества. В 2010 году реставрационные работы на объектах деревянного зодчества были приостановлены, а основное внимание было сосредоточено на приведении объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам, в нормативное техническое состояние. В 2010 - 2012 годы ремонтные мероприятия на объектах деревянного зодчества велись в рамках реализации городской долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. (утв. постановлением администрации Города Томска от 23.09.2009 N 881). В этот период в числе многоквартирных домов, признанных решением межведомственной комиссией по оценке жилищного фонда г. Томска требующими капитального ремонта, был отремонтирован 21 объект деревянного зодчества. В 2013 - 2015 годах эти работы будут продолжены (планируется провести ремонтные работы еще на 38 объектах деревянного зодчества) в рамках городской долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013 - 2015 гг. (утв. постановлением администрации Города Томска от 10.07.2012 N 811). Вместе с тем необходимо отметить, что программа "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Томска" нацелена, прежде всего, на приведение многоквартирных домов в нормативное состояние, не позволяет проводить мероприятия по реставрации фасадов и восстановлению декора и не может обеспечить планомерного восстановления исторического облика Томска: дома, ремонтируемые в рамках программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" рассредоточены по разным районам города и не образуют целостных архитектурных комплексов. Кроме того, следует иметь в виду, что сохранение жилой функции в сегодняшних экономических условиях далеко не всегда позволяет обеспечить нормальную эксплуатацию деревянных зданий. Следовательно, наряду с капитальным ремонтом необходимо наращивать объемы расселения деревянных домов с их последующим выведением из жилого фонда и использованием для нежилых функций.

### Обоснование решения проблемы посредством

реализации муниципальной программы

Проблема сохранения деревянного зодчества требует комплексного и дифференцированного подхода.

В соответствии с данной Программой первым шагом к решению этой проблемы должна стать разработка архитектурных концепций развития исторических территорий, определяющих их наиболее оптимальное функциональное использование и архитектурно-планировочную организацию. Архитектурные концепции, с одной стороны, позволят упорядочить ведущуюся сегодня работу по реставрации и капитальному ремонту исторических зданий, а также их расселению, выведению из жилого фонда и использованию в соответствии с наиболее оптимальной для данной территории функции. С другой стороны, они станут основой для подготовки технических заданий на разработку проектов планировки и межевания, проектов комплексного благоустройства, а также для подготовки комплекта предложений по уточнению градостроительных регламентов, что в конечном счете создаст условия для комплексного развития исторического центра Томска. В качестве наиболее оптимального пути подготовки архитектурных концепций в соответствии с Программой является организация открытых архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития наиболее проблемных территорий комплексного сосредоточения объектов деревянного зодчества. Это, с одной стороны, позволит получить несколько вариантов развития каждой конкретной территории для принятия наиболее оптимального решения, а с другой - вовлечь архитектурное сообщество в обсуждение и решение проблем развития исторического центра г. Томска.

Проблему ветхого состояния объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам, в соответствии с Программой предлагается решать двумя путями:

1. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах деревянного зодчества г. Томска, относящихся к многоквартирным домам.

2. Выведение объектов деревянного зодчества из жилого фонда с целью их восстановления за счет средств инвесторов.

Помимо этого, учитывая количество требующих сохранения объектов, Программа предусматривает финансирование противоаварийных мероприятий путем проведения выборочного капитального ремонта деревянных зданий, комплексный капитальный ремонт которых не представляется возможным провести в ближайшее время. Своевременное проведение выборочного капитального ремонта позволит предотвратить чрезвычайные ситуации, которыми чревато неудовлетворительное состояние электропроводки или функционирующих печей, текущие крыши и другие проблемы, решение которых не требует значительных финансовых вложений.

Для выработки планомерного подхода к решению проблемы сохранения деревянного зодчества г. Томска и определения наиболее оптимального пути работы с каждым конкретным объектом (капитальный ремонт с сохранением жилой функции или расселение и выведение из жилого фонда) данной Программой также предусмотрены мероприятия по обследованию состояния технических конструкций объектов деревянного зодчества.

В пятилетний план Программы включены объекты деревянного зодчества, расположенные вдоль транспортного каркаса исторического центра г. Томска (проспекты Ленина, Фрунзе, Кирова, улица Красноармейская, магистраль, проходящая через пер. 1905 года, Кузнечный взвоз, пл. Соляную и ул. Пушкина), а также вдоль улиц, на сегодняшний день являющихся наиболее перспективными для развития пешеходной инфраструктуры (улицы Гагарина, Дзержинского, Герцена, К.Маркса, Шишкова, а также улицы, представляющие собой пешеходные подходы к Воскресенской церкви и Алексеевскому монастырю). Выделение данной территории в качестве первоочередной позволит увязать решение задачи сохранение деревянного зодчества г. Томска с задачей благоустройства и создания эстетически привлекательного облика наиболее оживленной части центра города.

Восстановление объектов деревянного зодчества, расположенных за границами выделенной зоны, планируется осуществлять после 2018 года путем разработки и утверждения новой Программы. Мероприятия по выборочному капитальному ремонту или расселению указанных объектов предполагается осуществлять в рамках программ "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Томска" и "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда". В настоящую Программу включены мероприятия по обследованию указанных объектов, противоаварийные мероприятий путем проведения выборочного капитального ремонта, а также мероприятия по разработке архитектурных концепций развития районов, в которых они расположены.

## III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:

- обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска.

Задачи:

1) создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку, и их включения в программы развития центральной части г. Томска;

2) обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам;

3) обеспечение благоприятных предпосылок для инвестирования и улучшения функционирования объектов деревянного зодчества.

## IV. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок реализации настоящей Программы: 2014 - 2018 годы.

Программой предусмотрено проведение всего комплекса связанных с обеспечением сохранности объектов деревянного зодчества мероприятий на каждом отдельном объекте в течение одного года. В связи с тем, что весь комплекс мероприятий реализуется ежегодно, разделение Программы на этапы не требуется.

## V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Все реализуемые мероприятия Программы являются первоочередными, так как только комплексный подход к реализации Программы обеспечит достижение ее цели и решение ее задач.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы:

Стоимость мероприятий определяется с учетом призового фонда в рамках планируемых архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций и средней рыночной стоимости выполнения необходимых работ. Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2014 года определена с учетом подготовленной проектно-сметной документации и дефектных ведомостей. Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015 - 2018 гг. определена с учетом опыта реализации ремонтно-реставрационных работ 2005 - 2013 гг. и будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

План-график организации архитектурных конкурсов на подготовку архитектурных концепций и объем премиального фонда каждого конкурса определены приложением N 2 к настоящей Программе.

План-график проведения мероприятий по обследованию объектов деревянного зодчества и объем их финансирования определены приложением N 3 к настоящей Программе.

План-график мероприятий по подготовке проектно-сметной документации и объем их финансирования определены в приложении N 4 к настоящей Программе.

План-график выполнения ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта) и объем их финансирования определены в приложении N 5 к настоящей Программе.

План-график выполнения противоаварийных мероприятий путем проведения выборочного капитального ремонта и объем их финансирования определены в приложении N 6 к настоящей Программе.

План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов деревянного зодчества к передаче инвесторам определены в приложении N 7 к настоящей Программе.

### Перечень основных мероприятий муниципальной программы

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Департамент архитектуры и градостроительства администрации

Города Томска, администрации районов Города Томска

__________________________________________________________

(Заказчики программы)

| N пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | По источникам финансирования, тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| Задача I: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку |
| 1 | Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | 1 | в 2014 - 2018 гг., в том числе: | 12700 | 12700 |  |  |  | департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  |  | в 2014 году | 700 | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2015 году | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2016 году | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2017 году | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2018 году | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Обследование объектов деревянного зодчества | 1 | в 2014 - 2018 гг. в том числе: | 5219 | 5219 |  |  |  | департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  |  | в 2014 году | 219 | 219 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2015 году | 1250 | 1250 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2016 году | 1250 | 1250 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2017 году | 1250 | 1250 |  |  |  |  |
|  |  |  | в 2018 году | 1250 | 1250 |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. постановления администрации г. Томска от 26.12.2014 N 1381) |
| Задача II: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД г. Томска |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | 1 | в 2014 - 2018 гг., в том числе: | 33535,35 | 33200 |  |  | 335,34 | администрации районов Города Томска |
|  |  |  | в 2014 году | 303,03 | 300 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | в 2015 году | 8585,86 | 8500 |  |  | 85,85 |  |
|  |  |  | в 2016 году | 12121,21 | 12000 |  |  | 121,21 |  |
|  |  |  | в 2017 году | 12525,25 | 12400 |  |  | 125,25 |  |
|  |  |  | в 2018 году | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | 1 | в 2014 - 2018 гг., в том числе: | 432987 | 428700 |  |  | 4287 | администрации районов Города Томска |
|  |  |  | в 2014 году | 8787 | 8700 |  |  | 87 |  |
|  |  |  | в 2015 году | 65650 | 65000 |  |  | 650 |  |
|  |  |  | в 2016 году | 101000 | 100000 |  |  | 1000 |  |
|  |  |  | в 2017 году | 121200 | 120000 |  |  | 1200 |  |
|  |  |  | в 2018 году | 136350 | 135000 |  |  | 1350 |  |
| 5 | Проведение противоаварийных мероприятий путем проведения выборочного капитального ремонта на объектах деревянного зодчества г. Томска | 1 | в 2014 - 2018 гг., в том числе: | 40400 | 40000 |  |  | 400 | администрации районов Города Томска |
|  |  |  | в 2014 году | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | в 2015 году | 10100 | 10000 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | в 2016 году | 10100 | 10000 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | в 2017 году | 10100 | 10000 |  |  | 100 |  |
|  |  |  | в 2018 году | 10100 | 10000 |  |  | 100 |  |
| Задача III: обеспечение благоприятных предпосылок для инвестирования и улучшения функционирования объектов деревянного зодчества |
| 6 | Подготовка объектов деревянного зодчества к передаче инвестору <*> / восстановление объектов деревянного зодчества за счет средств инвестора | 1 | в 2014 - 2018 гг., в том числе: | 770000 <**> |  |  |  | 770000 <**> | департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска <*> / инвестор |
|  |  |  | в 2014 году | 70000 |  |  |  | 70000 |  |
|  |  |  | в 2015 году | 100000 |  |  |  | 100000 |  |
|  |  |  | в 2016 году | 200000 |  |  |  | 200000 |  |
|  |  |  | в 2017 году | 200000 |  |  |  | 200000 |  |
|  |  |  | в 2018 году | 200000 |  |  |  | 200000 |  |

--------------------------------

<*> Подготовка объектов деревянного зодчества к передаче инвестору осуществляется департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в рамках реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом".

<**> Прогноз.

### Особенности проведения ремонтно-реставрационных мероприятий

(капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества

Ремонтно-реставрационные мероприятия (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества включают в себя:

- восстановление эксплуатационных качеств здания;

- восстановление внешнего исторического облика здания и его эстетических качеств (в том числе восстановление декоративного убранства фасадов).

В составе проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах деревянного зодчества, включенных в настоящую Программу, должны быть выполнены паспорта фасадов, соответствующие историческому облику зданий и стилистике района, а также специальный раздел по восстановлению фасадов, предусматривающий мероприятия по сохранению или воссозданию художественного оформления стен и крыши, элементов декора, наличников, пилястр, поясков, исторической формы обшивки и иное.

При реализации ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) бюджетные средства муниципального образования "Город Томск" предоставляются организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирных домов - объектов деревянного зодчества, включенных в настоящую Программу, в форме субсидий. Порядок предоставления денежных средств определяется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими муниципальными правовыми актами, определяющими порядок предоставления субсидий.

В целях экономии средств бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения собственников к содержанию принадлежащего им на праве собственности общего имущества многоквартирных домов - объектов деревянного зодчества финансирование ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) должно производиться из бюджетов разных уровней, а также из внебюджетных источников (в том числе за счет средств собственников жилых помещений). Целесообразным видится участие собственников помещений в капитальном ремонте путем внесения средств в размере от 1 и более процентов от доли софинансирования из бюджета муниципального образования "Город Томск", что в сумме будет составлять общую стоимость капитального ремонта объекта деревянного зодчества (в указанную сумму софинансирования капитального ремонта, направляемую собственниками помещений многоквартирных домов - объектов деревянного зодчества, не включаются средства муниципального образования "Город Томск" как собственника помещений жилищного фонда, а также средства, необходимые для восстановления декоративного оформления фасадов объектов деревянного зодчества).

Ремонтно-реставрационные мероприятия (капитальный ремонт) выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией. Проектно-сметная документация, дефектные ведомости и сметы могут разрабатываться в соответствии с приложением 9 Ведомственных строительных норм. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р) и приложением 8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

Ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества, относящихся к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе выявленным объектам культурного наследия, проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. Порядок выдачи разрешения и задания, согласования проектной документации, проведения и приемки указанных работ, требования к лицам, выполняющим указанные работы, в том числе осуществляющим проектные работы, технический и авторский надзор определяются в соответствии с действующим законодательством.

Технические задания на проектные и ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества, не относящихся к объектам культурного наследия (в том числе к выявленным объектам культурного наследия), а также проектно-сметная документация на ремонт указанных объектов должны согласовываться с комитетом по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

## VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Экономический эффект:

- формирование эстетически привлекательного облика исторического центра Томска и повышение его туристической и инвестиционной привлекательности;

- создание предпосылок для включения Томска в федеральные целевые программы по сохранению культурного наследия Российской Федерации;

- снижение текущих эксплуатационных затрат на содержание объектов деревянного зодчества - многоквартирных жилых домов, включенных в настоящую Программу;

- исключение аварийных ситуаций в жилищном фонде города, которые требуют выделения бюджетных средств на их ликвидацию.

Социальный эффект:

- формирование основы для выработки местной идентичности и городского патриотизма;

- снижение социальной напряженности, связанной с обострившейся в последние годы угрозой утраты самобытного облика г. Томска;

- повышение качества жизни граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах - объектах деревянной архитектуры, отремонтированных в рамках настоящей Программы.

### Индикаторы цели, задач и мероприятий муниципальной программы

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

| N пп | Наименование цели, задач и мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 - 2018 гг. |
|  | Цель: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска | Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск" | ед. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
|  |  | Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению (нарастающим итогом) <*> | % | 14,41 | 15,98 | 17,83 | 19,97 | 22,54 | 22,54 |
| I | Задача I: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку | Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций (нарастающим итогом) <**> | % | 3,11 | 23,89 | 37,08 | 56,93 | 93,35 | 93,35 |
|  |  | Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции | кв. м | 71270 | 476884 | 302801 | 455500 | 835532 | 2141987 |
|  |  | Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий | ед. | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 1 | Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | Количество организованных архитектурных конкурсов | ед. | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | Обследование объектов деревянного зодчества | Количество обследованных объектов деревянного зодчества | ед. | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 212 |
| II | Задача II: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД г. Томска | Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом) <***> | % | 13,39 | 15,41 | 17,80 | 20,55 | 23,85 | 23,85 |
| 3 | Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества г. Томска | Количество отремонтированных объектов деревянного зодчества | ед. | 3 | 11 | 13 | 15 | 18 | 60 |
| 4 | Проведение противоаварийных мероприятий путем проведения выборочного капитального ремонта объектов деревянного зодчества г. Томска | Количество объектов деревянного зодчества, на которых выполнены противоаварийные мероприятия путем проведения выборочного капитального ремонта | ед. | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| III | Задача III: обеспечение благоприятных предпосылок для инвестирования и улучшения функционирования объектов деревянного зодчества | Доля объектов деревянного зодчества, выведенных из жилого фонда, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД на момент 2013 г. (нарастающим итогом) | % | 2,75 | 6,05 | 9,72 | 13,94 | 18,34 | 18,34 |
| 5 | Подготовка объектов деревянного зодчества, признанных аварийными и подлежащими расселению и реконструкции, к передаче инвесторам с целью их последующего восстановления | Количество объектов деревянного зодчества, подготовленных для передачи инвесторам | ед. | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 100 |
|  |  | Количество объектов деревянного зодчества, переданных инвесторам | ед. | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 100 |

--------------------------------

<*> общее количество объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению, - 701 объект, из них по состоянию на конец 2013 года 98 объектов находится в нормативном состоянии;

<**> общая площадь территории комплексного сосредоточения объектов деревянного зодчества г. Томска, требующая разработки архитектурных концепций, 2294699 кв. м;

<***> общее количество объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД, - 545 объектов. Из них на момент 2013 года 70 объектов находятся в нормативном состоянии.

## VII. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования "Город Томск" мероприятий Программы представлена в приложении N 8 к настоящей Программе.

## VIII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Города Томска в лице департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

В рамках Программы администрация Города Томска (ее уполномоченные органы) выполняет следующие функции:

1. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:

- осуществляет общий контроль и координацию деятельности исполнителей;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- представляет ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий;

- представляет ежеквартальный сводный отчет о ходе реализации настоящей Программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент экономического развития и муниципальной собственностью администрации Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.07.2009 N 562.

2. Уполномоченные органы администрации Города Томска, муниципальное учреждение, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Города Томска, являющиеся исполнителями мероприятий Программы:

- осуществляют контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения;

- представляют в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска следующую отчетность: еженедельный отчет (не позднее четверга следующего за отчетной неделей) о ходе реализации настоящей Программы; ежеквартальный отчет о ходе реализации настоящей Программы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр технического надзора" на договорной, безвозмездной основе осуществляет технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта объектов деревянного зодчества, включенных в Программу и не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры).

К проведению технического и авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта объектов деревянного зодчества, включенных в Программу и относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), привлеченные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Комитет по информационной политике администрации Города Томска осуществляет информационное обеспечение реализации Программы.

## Приложение 1

к программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК",

ПОДЛЕЖАЩИХ СОХРАНЕНИЮ

| N пп | Адрес объекта деревянного зодчества | Категория объекта | Район города | Групповая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1905 года. пер., 8 | ЦС | Ленинский | З |
| 2 | Алеутская ул., 1 | ОРЗ | Ленинский | ПСИ |
| 3 | Алеутская ул., 2 | Ф | Ленинский | ПСИ |
| 4 | Алеутская ул., 11 | ОРЗ | Ленинский | ПСИ |
| 5 | Алтайская ул., 7 | Ф | Советский |  |
| 6 | Алтайская ул., 9 | Ф | Советский |  |
| 7 | Алтайская ул., 11 | Ф | Советский |  |
| 8 | Алтайская ул., 13 | Ф | Советский |  |
| 9 | Алтайская ул., 15 // Заливная ул., 34 | Ф | Советский |  |
| 10 | Алтайская ул., 17 | Ф | Советский |  |
| 11 | Алтайская ул., 18 | ЦС | Советский |  |
| 12 | Алтайская ул., 19 | Ф | Советский |  |
| 13 | Алтайская ул., 19а // Орловский пер., 16 | Ф | Советский |  |
| 14 | Алтайская ул., 23 | Ф | Советский |  |
| 15 | Алтайская ул., 37 | Ф | Советский |  |
| 16 | Алтайская ул., 42 | ЦС | Советский |  |
| 17 | Алтайская ул., 44 | ЦС | Советский |  |
| 18 | Алтайская ул., 46 | ЦС | Советский |  |
| 19 | Аптекарский пер., 8 | Ф | Советский |  |
| 20 | Аптекарский пер., 11 // Алтайская ул., 1 | ЦС | Советский |  |
| 21 | Аптекарский пер., 11а | Ф | Советский |  |
| 22 | Аптекарский пер., 11/1 | Ф | Советский |  |
| 23 | Аркадия Иванова ул., 2а | ОРЗ | Кировский |  |
| 24 | Аркадия Иванова ул., 2/1 | ВОКН | Кировский |  |
| 25 | Аркадия Иванова ул., 2/2 | Ф | Кировский |  |
| 26 | Асиновская ул., 1 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 27 | Асиновская ул., 2 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 28 | Асиновская ул., 3 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 29 | Асиновская ул., 5 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 30 | Асиновская ул., 7 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 31 | Асиновская ул., 9 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 32 | Ачинская ул., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 33 | Ачинская ул., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 34 | Ачинская ул., 16 | Ф | Октябрьский | В |
| 35 | Ачинская ул., 20 | Ф | Октябрьский | В |
| 36 | Бакунина ул., 3, стр. 1 (Спасская башня) | Ф | Октябрьский | В |
| 37 | Бакунина ул., 5 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 38 | Бакунина ул., 6 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 39 | Бакунина ул., 7 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 40 | Бакунина ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 41 | Бакунина ул., 11 | ЦС | Октябрьский | В |
| 42 | Бакунина ул., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 43 | Бакунина ул., 13 | Ф | Октябрьский | В |
| 44 | Бакунина ул., 15 | Ф | Октябрьский | В |
| 45 | Бакунина ул., 16 | ЦС | Октябрьский | В |
| 46 | Бакунина ул., 17 | Ф | Октябрьский | В |
| 47 | Бакунина ул., 17а | Ф | Октябрьский | В |
| 48 | Бакунина ул., 18 | Ф | Октябрьский | В |
| 49 | Бакунина ул., 19/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 50 | Бакунина ул., 19/2 | Ф | Октябрьский | В |
| 51 | Бакунина ул., 20 | Ф | Октябрьский | В |
| 52 | Бакунина ул., 24 | ЦС | Октябрьский | В |
| 53 | Батенькова пер., 7 // Крылова ул., 2 | Ф | Советский | Д |
| 54 | Батенькова пер., 17/1 | ЦС | Советский |  |
| 55 | Батенькова пер., 18, стр. 1 // Комсомольский пер., 13 | Ф | Советский |  |
| 56 | Белая ул., 2 // Кривая ул., 25 | Ф | Октябрьский | В |
| 57 | Белая ул., 4 | Ф | Октябрьский | В |
| 58 | Белая ул., 4, стр. 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 59 | Белая ул., 5 | ВОКН | Октябрьский |  |
| 60 | Белая ул., 5/1 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 61 | Белая ул., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 62 | Белая ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 63 | Белая ул., 10 | ЦС | Октябрьский | В |
| 64 | Белая ул., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 65 | Белая ул., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 66 | Белая ул., 16 | ЦС | Октябрьский | В |
| 67 | Белая ул., 18 | Ф | Октябрьский | В |
| 68 | Беленца Алексея ул., 3 | Ф | Советский | Т |
| 69 | Беленца Алексея ул., 4а | Ф | Советский | Т |
| 70 | Беленца Алексея ул., 5 | ВОКН | Советский | Т |
| 71 | Беленца Алексея ул., 7 | ВОКН | Советский | Т |
| 72 | Беленца Алексея ул., 21 // Гагарина ул., 16 | ЦС | Советский | Д |
| 73 | Беленца Алексея ул., 25 | Ф | Советский | Д |
| 74 | Беленца Алексея ул., 25/1 // Советская ул., 11 | Ф | Советский | Д |
| 75 | Белинского проезд, 3 | Ф | Советский |  |
| 76 | Белинского ул., 17 // Герцена ул., 11 | ЦС | Кировский | Е |
| 77 | Белинского ул., 17а | ЦС | Кировский | Е |
| 78 | Белинского ул., 17/1 | ЦС | Кировский | Е |
| 79 | Белинского ул., 19 | ОФЗ | Кировский | Е |
| 80 | Белинского ул., 20 | ВОКН | Кировский | Е |
| 81 | Белинского ул., 23 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 82 | Белинского ул., 27 // Карташова ул., 18 | ЦС | Кировский | Е |
| 83 | Белинского ул., 27а | ОРЗ | Кировский | Е |
| 84 | Белинского ул., 34 | Ф | Кировский | Е |
| 85 | Белинского ул., 36 | Ф | Кировский | Е |
| 86 | Белинского ул., 72 // Пирогова ул., 12 | ОРЗ | Кировский |  |
| 87 | Белинского ул., 76 | ЦС | Кировский |  |
| 88 | Белинского ул., 78 | ЦС | Кировский |  |
| 89 | Белинского ул., 80 | ЦС | Кировский |  |
| 90 | Белинского ул., 82 | Ф | Кировский |  |
| 91 | Большая Подгорная ул., 15 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 92 | Большая Подгорная ул., 17 // Октябрьский взвоз ул., 2 | ЦС | Октябрьский | В |
| 93 | Большая Подгорная ул., 19 | Ф | Октябрьский | В |
| 94 | Большая Подгорная ул., 29 | ЦС | Октябрьский | В |
| 95 | Большая Подгорная ул., 31 | ЦС | Октябрьский | В |
| 96 | Большая Подгорная ул., 37 | Ф | Октябрьский | В |
| 97 | Большая Подгорная ул., 41 | ЦС | Октябрьский | В |
| 98 | Большая Подгорная ул., 41а | Ф | Октябрьский | В |
| 99 | Большая Подгорная ул., 43 | ЦС | Октябрьский | В |
| 100 | Большая Подгорная ул., 55 // Карповский пер., 23 | ЦС | Октябрьский | В |
| 101 | Ванцетти пер., 2а | Ф | Ленинский | З |
| 102 | Ванцетти пер., 6 // Карла Маркса ул., 35 | ЦС | Ленинский | З |
| 103 | Ванцетти пер., 6а | ЦС | Ленинский | З |
| 104 | Ванцетти пер., 6/1 // Карла Маркса ул., 35а | ЦС | Ленинский | З |
| 105 | Ванцетти пер., 6/2 | ЦС | Ленинский | З |
| 106 | Вершинина ул., 8 | ЦС | Советский | П |
| 107 | Вершинина ул., 10 | ЦС | Советский | П |
| 108 | Вершинина ул., 12 | ОФЗ | Советский | П |
| 109 | Вершинина ул., 14 // Герцена ул., 21 | ВОКН | Кировский | П |
| 110 | Водяная ул., 5 | Ф | Ленинский | З |
| 111 | Водяная ул., 7 | ЦС | Ленинский | З |
| 112 | Водяная ул., 9 | ЦС | Ленинский | З |
| 113 | Водяная ул., 13 // Картасный пер., 20 | Ф | Ленинский | З |
| 114 | Водяная ул., 17 | Ф | Ленинский | З |
| 115 | Водяная ул., 19 | Ф | Ленинский | З |
| 116 | Водяная ул., 20 / Заозерный пер., 23 | Ф | Ленинский | З |
| 117 | Водяная ул., 21 // Заозерный пер., 25 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 118 | Водяная ул., 22 | Ф | Ленинский | З |
| 119 | Водяная ул., 23б | ЦС | Ленинский | З |
| 120 | Водяная ул., 23в | ЦС | Ленинский | З |
| 121 | Водяная ул., 24 | Ф | Ленинский | З |
| 122 | Водяная ул., 26 | Ф | Ленинский | З |
| 123 | Водяная ул., 28 | Ф | Ленинский | З |
| 124 | Водяная ул., 32 | ЦС | Ленинский |  |
| 125 | Водяная ул., 33 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 126 | Войкова ул., 2 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 127 | Войкова ул., 2/1 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 128 | Войкова ул., 4 | Ф | Ленинский | З |
| 129 | Войкова ул., 4а | Ф | Ленинский | З |
| 130 | Войкова ул., 8 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 131 | Войкова ул., 10 | Ф | Ленинский | З |
| 132 | Войкова ул., 12 | ЦС | Ленинский | З |
| 133 | Войкова ул., 13 | ЦС | Ленинский | З |
| 134 | Войкова ул., 13а | ЦС | Ленинский | З |
| 135 | Войкова ул., 14 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 136 | Войкова ул., 14/1 // Войкова пер., 3 | Ф | Ленинский | З |
| 137 | Войкова ул., 15а | ЦС | Ленинский | З |
| 138 | Войкова ул., 18 (дом с воротами) | ВОКН | Ленинский | З |
| 138А | Войкова ул., 18 (ворота) | Ф | Ленинский | З |
| 139 | Войкова ул., 19 // Сухоозерный пер., 11 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 140 | Войкова ул., 20 | Ф | Ленинский | З |
| 141 | Войкова ул., 21 // Сухоозерный пер., 10 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 142 | Войкова ул., 22 | ЦС | Ленинский | З |
| 143 | Войкова ул., 23 | ОФЗ | Ленинский | З |
| 144 | Войкова ул., 27 | Ф | Ленинский | З |
| 145 | Войкова ул., 32 | Ф | Ленинский | З |
| 146 | Войкова ул., 34 | Ф | Ленинский | З |
| 147 | Войкова ул., 38 // Картасный пер., 10 | Ф | Ленинский | З |
| 148 | Войкова ул., 40 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 149 | Войлочная заимка ул., 25 (дом на яру) | Ф | Октябрьский |  |
| 150 | Гагарина ул., 6 // Нахановича пер., 11 | Ф | Советский | Д |
| 151 | Гагарина ул., 6/1 | ЦС | Советский | Д |
| 152 | Гагарина ул., 8 | ЦС | Советский | Д |
| 153 | Гагарина ул., 22 | ЦС | Советский | Д |
| 154 | Гагарина ул., 24 | Ф | Советский | Д |
| 155 | Гагарина ул., 26 | ЦС | Советский | Д |
| 156 | Гагарина ул., 32 | ОРЗ | Советский | Д |
| 157 | Гагарина ул., 34 | ОРЗ | Советский | Д |
| 158 | Гагарина ул., 36 | ОРЗ | Советский | Д |
| 159 | Гагарина ул., 40 | ЦС | Советский | Д |
| 160 | Гагарина ул., 42 | ОФЗ | Советский | Д |
| 161 | Гагарина ул., 44 | ОРЗ | Советский | Д |
| 162 | Гагарина ул., 46 | ОРЗ | Советский | Д |
| 163 | Герцена ул., 6, стр. 7 | ЦС | Советский | Е |
| 164 | Герцена ул., 9 | ЦС | Кировский | Е |
| 165 | Герцена ул., 15а | ЦС | Кировский | Е |
| 166 | Герцена ул., 15/1 | ЦС | Кировский | Е |
| 167 | Герцена ул., 23 | ОРЗ | Кировский | П |
| 168 | Герцена ул., 24 | Ф | Советский | Е |
| 169 | Герцена ул., 31 | Ф | Кировский | П |
| 170 | Герцена ул., 33 | Ф | Кировский | П |
| 171 | Герцена ул., 36 | ЦС | Советский | П |
| 172 | Герцена ул., 40 // Дзержинского ул., 15 | ОРЗ | Советский | П |
| 173 | Гоголя ул., 14 | ЦС | Советский |  |
| 174 | Гоголя ул., 14а | ЦС | Советский |  |
| 175 | Гоголя ул., 14/3 | ЦС | Советский |  |
| 176 | Гоголя ул., 14/4 | ЦС | Советский |  |
| 177 | Гоголя ул., 14/6 | ЦС | Советский |  |
| 178 | Гоголя ул., 16 | ЦС | Советский |  |
| 179 | Гоголя ул., 18/1 | Ф | Советский |  |
| 180 | Гоголя ул., 22 | Ф | Советский |  |
| 181 | Гоголя ул., 23а | ЦС | Советский |  |
| 182 | Гоголя ул., 24 | ЦС | Советский |  |
| 183 | Гоголя ул., 46 // Нечевский пер., 1 | ОРЗ | Советский |  |
| 184 | Гоголя ул., 50/1 | ЦС | Советский |  |
| 185 | Гоголя ул., 52 | ОРЗ | Советский |  |
| 186 | Горького Максима ул., 1 | ЦС | Советский | Т |
| 187 | Горького Максима ул., 2 | Ф | Советский | Т |
| 188 | Горького Максима ул., 3 | ЦС | Советский | Т |
| 189 | Горького Максима ул., 4 | Ф | Советский | Т |
| 190 | Горького Максима ул., 5 | ЦС | Советский | Т |
| 191 | Горького Максима ул., 8 | ОРЗ | Советский | Т |
| 192 | Горького Максима ул., 10 | Ф | Советский | Т |
| 193 | Горького Максима ул., 12 | Ф | Советский | Т |
| 194 | Горького Максима ул., 13 | ЦС | Советский | Т |
| 195 | Горького Максима ул., 14 | ЦС | Советский | Т |
| 196 | Горького Максима ул., 15 | ЦС | Советский | Т |
| 197 | Горького Максима ул., 16 | ЦС | Советский | Т |
| 198 | Горького Максима ул., 16/1 | Ф | Советский | Т |
| 199 | Горького Максима ул., 17 | ЦС | Советский | Т |
| 200 | Горького Максима ул., 18 | ЦС | Советский | Т |
| 201 | Горького Максима ул., 21 | ЦС | Советский | Т |
| 202 | Горького Максима ул., 23 | ВОКН | Советский | Т |
| 203 | Горького Максима ул., 25 | Ф | Советский | Т |
| 204 | Горького Максима ул., 27 | Ф | Советский | Т |
| 205 | Горького Максима ул., 28 | ЦС | Советский | Т |
| 206 | Горького Максима ул., 29 | Ф | Советский | Т |
| 207 | Горького Максима ул., 30 | ОРЗ | Советский | Т |
| 208 | Горького Максима ул., 31 | Ф | Советский | Т |
| 209 | Горького Максима ул., 34 | ЦС | Советский | Т |
| 210 | Горького Максима ул., 37 | ЦС | Советский | Т |
| 211 | Горького Максима ул., 39 | Ф | Советский | Т |
| 212 | Горького Максима ул., 42 | Ф | Советский | Т |
| 213 | Горького Максима ул., 43 | Ф | Советский | Т |
| 214 | Горького Максима ул., 44 | Ф | Советский | Т |
| 215 | Горького Максима ул., 46 // Источный пер., 4 | Ф | Советский | Т |
| 216 | Горького Максима ул., 50 | Ф | Советский | Т |
| 217 | Горького Максима ул., 60/ Базарный пер., 10 | Ф | Советский | Т |
| 218 | Григорьева ул., 8 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 219 | Даниловский пер., 9 | Ф | Советский |  |
| 220 | Дзержинского ул., 3 | Ф | Советский | П |
| 221 | Дзержинского ул., 5 | ОРЗ | Советский | П |
| 222 | Дзержинского ул., 6 | ВОКН | Советский | П |
| 223 | Дзержинского ул., 6а | ОРЗ | Советский | П |
| 224 | Дзержинского ул., 9 | Ф | Советский | П |
| 225 | Дзержинского ул., 10 | ЦС | Советский | П |
| 226 | Дзержинского ул., 11 | Ф | Советский | П |
| 227 | Дзержинского ул., 12 // Герцена ул., 42 (дом с двумя амбарами) | ОРЗ | Советский | П |
| 227А | Дзержинского ул., 12, стр. 5 (амбар) | ОРЗ | Советский | П |
| 227Б | Дзержинского ул., 12, стр. 6 (конюшня) | ОРЗ | Советский | П |
| 228 | Дзержинского ул., 16 | ОРЗ | Советский | П |
| 229 | Дзержинского ул., 17 | Ф | Кировский | П |
| 230 | Дзержинского ул., 18 | ОРЗ | Советский | П |
| 231 | Дзержинского ул., 20 | ОРЗ | Советский | П |
| 232 | Дзержинского ул., 20а | ЦС | Советский | П |
| 233 | Дзержинского ул., 21 | ОРЗ | Кировский | П |
| 234 | Дзержинского ул., 34/3 | ОРЗ | Кировский | П |
| 235 | Загорная ул., 9 | Ф | Октябрьский | П |
| 236 | Загорная ул., 13 | ЦС | Октябрьский |  |
| 237 | Загорная ул., 24/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 238 | Загорная ул., 26 | Ф | Октябрьский | В |
| 239 | Загорная ул., 30 | Ф | Октябрьский | В |
| 240 | Загорная ул., 40 | Ф | Октябрьский | В |
| 241 | Загорная ул., 42 | ЦС | Октябрьский | В |
| 242 | Загорная ул., 44 | ЦС | Октябрьский | В |
| 243 | Загорная ул., 44/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 244 | Загорная ул., 44/2 | Ф | Октябрьский | В |
| 245 | Загорная ул., 45 | ЦС | Октябрьский | В |
| 246 | Загорная ул., 46 | ЦС | Октябрьский | В |
| 247 | Загорная ул., 50 | Ф | Октябрьский | В |
| 248 | Загорная ул., 54 | ЦС | Октябрьский | В |
| 249 | Загорная ул., 58 | Ф | Октябрьский | В |
| 250 | Загорная ул., 60 | ЦС | Октябрьский | В |
| 251 | Загорная ул., 62 | ЦС | Октябрьский | В |
| 252 | Заливная ул., 14 | ЦС | Советский |  |
| 253 | Затеевский пер., 4 | ЦС | Советский | Д |
| 254 | Источная ул., 3 | ЦС | Советский | Т |
| 255 | Источная ул., 7 | Ф | Советский | Т |
| 256 | Источная ул., 9 | Ф | Советский | Т |
| 257 | Источная ул., 11 | Ф | Советский | Т |
| 258 | Источная ул., 13 // Безымянный пер., 5 | ЦС | Советский | Т |
| 259 | Источная ул., 15 | Ф | Советский | Т |
| 260 | Источная ул., 17 | ЦС | Советский | Т |
| 261 | Источная ул., 23 // Трифонова ул., 19 | ЦС | Советский | Т |
| 262 | Источная ул., 24 | ЦС | Советский | Т |
| 263 | Источная ул., 25 | ОРЗ | Советский | Т |
| 264 | Источная ул., 26 | ЦС | Советский | Т |
| 265 | Источная ул., 27 | ВОКН | Советский | Т |
| 266 | Источная ул., 28 | ЦС | Советский | Т |
| 267 | Источная ул., 30 | ЦС | Советский | Т |
| 268 | Источная ул., 32 | Ф | Советский | Т |
| 269 | Источная ул., 33 | ЦС | Советский | Т |
| 270 | Источная ул., 43 | Ф | Советский | Т |
| 271 | Источная ул., 45 | Ф | Советский | Т |
| 272 | Источный пер., 12а | Ф | Советский | Т |
| 273 | Карла Маркса ул., 27, стр. 1 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 274 | Карла Маркса ул., 28 | ЦС | Ленинский | З |
| 275 | Карла Маркса ул., 29 | ЦС | Ленинский | З |
| 276 | Карла Маркса ул., 31 | ОФЗ | Ленинский | З |
| 277 | Карла Маркса ул., 38 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 278 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Ленинский | З |
| 279 | Карла Маркса ул., 43а | ЦС | Ленинский | З |
| 280 | Карла Маркса ул., 47 | ЦС | Ленинский | З |
| 281 | Карла Маркса ул., 49 | ЦС | Ленинский | З |
| 282 | Картасный пер., 8 | Ф | Ленинский | З |
| 283 | Картасный пер., 8а | Ф | Ленинский | З |
| 284 | Картасный пер., 9 | Ф | Ленинский | З |
| 285 | Карташова ул., 2 | ЦС | Кировский | Е |
| 286 | Карташова ул., 22 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 287 | Карташова ул., 32 | ОРЗ | Кировский | П |
| 288 | Карташова ул., 32а | ВОКН | Кировский | П |
| 289 | Карташова ул., 32б | Ф | Кировский | П |
| 290 | Карташова ул., 34 | ВОКН | Кировский | П |
| 291 | Кирова пр., 7 | ОФЗ | Кировский | Е |
| 292 | Кирова пр., 13 // Студенческая ул., 2 | ЦС | Кировский |  |
| 293 | Кирова пр., 13а | ЦС | Кировский |  |
| 294 | Кирова пр., 21 // Вершинина ул., 34 | ЦС | Кировский |  |
| 295 | Кирова пр., 27а | Ф | Кировский |  |
| 296 | Кирова пр., 29 | Ф | Кировский |  |
| 297 | Кирова пр., 33 | ОРЗ | Кировский |  |
| 298 | Кирова пр., 36/2 | ЦС | Кировский |  |
| 299 | Ключевской проезд., 27 | ЦС | Октябрьский |  |
| 300 | Комсомольский пер., 3 | Ф | Советский |  |
| 301 | Комсомольский пер., 4 | Ф | Советский |  |
| 302 | Комсомольский пер., 9 | Ф | Советский |  |
| 303 | Комсомольский пер., 11 | ЦС | Советский |  |
| 304 | Комсомольский пер., 16 | ОРЗ | Советский |  |
| 305 | Комсомольский пер., 16/2 | Ф | Советский |  |
| 306 | Кононова пер., 1 | Ф | Советский |  |
| 307 | Кононова пер., 2 | ОРЗ | Советский |  |
| 308 | Кононова пер., 3 | Ф | Советский |  |
| 309 | Кононова пер., 4 | ОРЗ | Советский |  |
| 310 | Кононова пер., 5 | ОРЗ | Советский |  |
| 311 | Кононова пер., 6 | ЦС | Советский |  |
| 312 | Кононова пер., 7 | Ф | Советский |  |
| 313 | Кононова пер., 9 | Ф | Советский |  |
| 314 | Кононова пер., 11 | Ф | Советский |  |
| 315 | Кононова пер., 11/1 | Ф | Советский |  |
| 316 | Кононова пер., 13 | Ф | Советский |  |
| 317 | Кооперативный пер., 5 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 318 | Красноармейская ул., 51 | ЦС | Советский | П |
| 319 | Красноармейская ул., 51а | ЦС | Советский | П |
| 320 | Красноармейская ул., 53 | ОРЗ | Советский | П |
| 321 | Красноармейская ул., 59 | Ф | Советский | П |
| 322 | Красноармейская ул., 62 | Ф | Советский | П |
| 323 | Красноармейская ул., 64а | ЦС | Советский | П |
| 324 | Красноармейская ул., 65 | ОФЗ | Кировский | П |
| 325 | Красноармейская ул., 65/1 | ОРЗ | Кировский | П |
| 326 | Красноармейская ул., 67/1 | ОФЗ | Кировский | П |
| 327 | Красноармейская ул., 68 | ОФЗ | Советский | П |
| 328 | Красноармейская ул., 69 | Ф | Кировский | П |
| 329 | Красноармейская ул., 71 | ОФЗ | Кировский | П |
| 330 | Красноармейская ул., 72 | Ф | Кировский | П |
| 331 | Красноармейская ул., 75 | Ф | Кировский | П |
| 332 | Красноармейская ул., 77 | Ф | Кировский |  |
| 333 | Красноармейская ул., 78 | Ф | Кировский | П |
| 334 | Красноармейская ул., 79 | Ф | Кировский | П |
| 335 | Красноармейская ул., 79а | ОРЗ | Кировский | П |
| 336 | Красноармейская ул., 85 // Кирова пр., 24 | ОРЗ | Кировский | П |
| 337 | Красноармейская ул., 85а | ОРЗ | Кировский | П |
| 338 | Красноармейская ул., 92 | ОРЗ | Кировский | П |
| 339 | Красного Пожарника пер., 12 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 340 | Красного Пожарника пер., 18 | ЦС | Октябрьский |  |
| 341 | Красный пер., 13 | ЦС | Ленинский |  |
| 342 | Кривая ул., 2 | Ф | Октябрьский | В |
| 343 | Кривая ул., 7 | Ф | Октябрьский | В |
| 344 | Кривая ул., 8 // Макушина пер., 2 | Ф | Октябрьский | В |
| 345 | Кривая ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 346 | Кривая ул., 9а | Ф | Октябрьский | В |
| 347 | Кривая ул., 11 | Ф | Октябрьский | В |
| 348 | Кривая ул., 27 | Ф | Октябрьский | В |
| 349 | Кривая ул., 29 // Школьный пер., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 350 | Крылова ул., 3а | Ф | Советский | Д |
| 351 | Крылова ул., 4 | ОРЗ | Советский | Д |
| 352 | Крылова ул., 5 // Нахановича пер., 18 | Ф | Советский | Д |
| 353 | Крылова ул., 8, стр. 3 | Ф | Советский | Д |
| 354 | Крылова ул., 9 | Ф | Советский | Д |
| 355 | Крылова ул., 10/1 | Ф | Советский | Д |
| 356 | Крылова ул., 16 | ЦС | Советский | Д |
| 357 | Крылова ул., 22 // Никитина ул., 5а | Ф | Советский | Д |
| 358 | Крылова ул., 23 | ЦС | Советский | Д |
| 359 | Крылова ул., 24 | ОРЗ | Советский | Д |
| 360 | Крылова ул., 26 | ЦС | Советский | Д |
| 361 | Крылова ул., 26а | ЦС | Советский | Д |
| 362 | Кузнецова ул., 14 | Ф | Кировский | Е |
| 363 | Кузнецова ул., 17 // Карташова ул., 7 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 364 | Кузнецова ул., 18 // Карташова ул., 10а | ЦС | Кировский | Е |
| 365 | Кузнецова ул., 20 // Карташова ул., 11 | ВОКН | Кировский | Е |
| 366 | Кузнецова ул., 20а | ЦС | Кировский | Е |
| 367 | Кузнецова ул., 20/3 | ЦС | Кировский | Е |
| 368 | Кузнецова ул., 22 | ВОКН | Кировский | Е |
| 369 | Кузнецова ул., 24 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 370 | Кузнецова ул., 27 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 371 | Кузнецова ул., 28а | ЦС | Кировский | Е |
| 372 | Кузнецова ул., 29 | Ф | Кировский | Е |
| 373 | Кузнецова ул., 30 (дом с флигелем) | ОРЗ | Кировский | Е |
| 374 | Кузнецова ул., 31 | Ф | Кировский | Е |
| 375 | Кузнецова ул., 33 | Ф | Кировский | Е |
| 376 | Кузнечный взвоз ул., 3 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 377 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 378 | Кузнечный взвоз ул., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 379 | Кузнечный взвоз ул., 6 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 380 | Кустарный пер., 3 | ЦС | Октябрьский | В |
| 381 | Кустарный пер., 4 | ЦС | Октябрьский | В |
| 382 | Кустарный пер., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 383 | Кустарный пер., 9 | Ф | Октябрьский | В |
| 384 | Кутузова ул., 2 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 385 | Кутузова ул., 4 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 386 | Кутузова ул., 5 | ЦС | Ленинский | ПК |
| 387 | Кутузова ул., 7 | Ф | Ленинский | ПК |
| 388 | Кутузова ул., 9 | Ф | Ленинский | ПК |
| 389 | Кутузова ул., 11 | Ф | Ленинский | ПК |
| 390 | Ленина пр., 8 | ОРЗ | Кировский |  |
| 391 | Ленина пр., 19 | ВОКН | Кировский |  |
| 392 | Ленина пр., 23 | ЦС | Кировский |  |
| 393 | Ленина пр., 23/1 | Ф | Кировский |  |
| 394 | Ленина пр., 24 | ОРЗ | Кировский |  |
| 395 | Ленина пр., 25 | ВОКН | Кировский |  |
| 396 | Ленина пр., 25/1 | Ф | Кировский |  |
| 397 | Ленина пр., 36/4 (дом с хозяйственными постройками) | ОРЗ | Кировский |  |
| 398 | Ленина пр., 36/4 (хозяйственные постройки) | Ф | Кировский |  |
| 399 | Ленина пр., 47 | Ф | Кировский |  |
| 400 | Ленина пр., 52а | ВОКН | Советский | Т |
| 401 | Ленина пр., 52/1 | ЦС | Советский | Т |
| 402 | Ленина пр., 56 | ОФЗ | Советский | Т |
| 403 | Ленина пр., 58 | ОРЗ | Советский | Т |
| 404 | Ленина пр., 59 | ЦС | Кировский | Е |
| 405 | Ленина пр., 61 | Ф | Кировский | Е |
| 406 | Ленина пр., 98 | ВОКН | Ленинский | З |
| 407 | Ленина пр., 100 | ВОКН | Ленинский | З |
| 408 | Ленина пр., 151 | ЦС | Ленинский |  |
| 409 | Лермонтова ул., 2 | ЦС | Октябрьский | В |
| 410 | Лермонтова ул., 5 | ЦС | Октябрьский | В |
| 411 | Лермонтова ул., 7 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 412 | Лермонтова ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 413 | Лермонтова ул., 9/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 414 | Лермонтова ул., 13/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 415 | Лермонтова ул., 13/2 | Ф | Октябрьский | В |
| 416 | Лермонтова ул., 17 | ЦС | Октябрьский | В |
| 417 | Лермонтова ул., 17/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 418 | Лермонтова ул., 24 | ЦС | Октябрьский | В |
| 419 | Лермонтова ул., 27 | ЦС | Октябрьский | В |
| 420 | Лермонтова ул., 27/1 | ЦС | Октябрьский | В |
| 421 | Лермонтова ул., 31 | Ф | Октябрьский | В |
| 422 | Лермонтова ул., 39 | ЦС | Октябрьский | В |
| 423 | Лермонтова ул., 45 | ЦС | Октябрьский | В |
| 424 | Лермонтова ул., 51, стр. 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 425 | Макушина пер., 3 | ВОКН | Октябрьский |  |
| 426 | Макушина пер., 5 | Ф | Октябрьский |  |
| 427 | Макушина пер., 14 | ЦС | Октябрьский | В |
| 428 | Мамонтова ул., 2 | ЦС | Октябрьский | В |
| 429 | Мамонтова ул., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 430 | Мамонтова ул., 5а | ЦС | Октябрьский | В |
| 431 | Мамонтова ул., 12 | ЦС | Октябрьский | В |
| 432 | Мариинский пер., 28 | ВОКН | Октябрьский |  |
| 433 | Мельничная ул., 19 | ЦС | Ленинский | З |
| 434 | Мельничная ул., 21 | Ф | Ленинский | З |
| 435 | Мельничная ул., 25 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 436 | Мельничная ул., 27 | ВОКН | Ленинский | З |
| 437 | Мельничная ул., 29 | ВОКН | Ленинский | З |
| 438 | Мельничная ул., 31 | ВОКН | Ленинский | З |
| 439 | Мельничная ул., 32 | Ф | Ленинский | З |
| 440 | Мельничная ул., 33 // Картасный пер., 4 | ЦС | Ленинский | З |
| 441 | Мельничная ул., 38 | ОРЗ | Ленинский | П |
| 442 | Московский тракт, 2б | ОРЗ | Кировский | Т |
| 443 | Мусы Джалиля ул., 1 | Ф | Советский | Т |
| 444 | Мусы Джалиля ул., 6 | Ф | Советский | Т |
| 445 | Мусы Джалиля ул., 9 | Ф | Советский | Т |
| 446 | Мусы Джалиля ул., 15 | Ф | Советский | Т |
| 447 | Мусы Джалиля ул., 16 | Ф | Советский | Т |
| 448 | Мусы Джалиля ул., 18 | Ф | Советский | Т |
| 449 | Мусы Джалиля ул., 19 | Ф | Советский | Т |
| 450 | Мусы Джалиля ул., 26 | Ф | Советский | Т |
| 451 | Мусы Джалиля ул., 27 // Базарный пер., 2а | Ф | Советский | Т |
| 452 | Мусы Джалиля ул., 28 | ОРЗ | Советский | Т |
| 453 | Мусы Джалиля ул., 34 | ЦС | Советский | Т |
| 454 | Мусы Джалиля ул., 36 | Ф | Советский | Т |
| 455 | Нагорный пер., 3 | Ф | Октябрьский | В |
| 456 | Нагорный пер., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 457 | Нагорный пер., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 458 | Нагорный пер., 7 | Ф | Октябрьский | В |
| 459 | Нагорный пер., 7, стр. 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 460 | Нагорный пер., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 461 | Нахановича пер., 1/1 | Ф | Советский |  |
| 462 | Нечевский пер., 3 | ЦС | Советский | П |
| 463 | Нечевский пер., 3а // Вершинина ул., 1 | ЦС | Советский | П |
| 464 | Нечевский пер., 3/1 // Вершинина ул., 1а | Ф | Советский | П |
| 465 | Нечевский пер., 9 | ЦС | Советский | П |
| 466 | Нечевский пер., 18 // Красноармейская ул., 56 | ЦС | Советский | П |
| 467 | Нечевский пер., 18а | Ф | Советский | П |
| 468 | Нечевский пер., 19 | ЦС | Советский | П |
| 469 | Никитина ул., 2а | ОРЗ | Советский | П |
| 470 | Никитина ул., 3 | ВОКН | Советский | П |
| 471 | Никитина ул., 4а | ОРЗ | Советский | П |
| 472 | Никитина ул., 7 | Ф | Советский | П |
| 473 | Никитина ул., 9 // Затеевский пер., 1 | Ф | Советский | Д |
| 474 | Никитина ул., 11 // Затеевский пер., 2 | Ф | Советский | Д |
| 475 | Никитина ул., 13 // Белинского ул., 1 | Ф | Советский | Д |
| 476 | Никитина ул., 15 | ЦС | Советский | Д |
| 477 | Никитина ул., 21 | Ф | Советский |  |
| 478 | Никитина ул., 35 | Ф | Советский |  |
| 479 | Никитина ул., 37 // Красноармейская ул., 27 | ЦС | Советский |  |
| 480 | Ново-Ачинская ул., 24 | ЦС | Октябрьский |  |
| 481 | Обруб ул., 10 | ЦС | Октябрьский | В |
| 482 | Октябрьская ул., 4 | ЦС | Октябрьский | В |
| 483 | Октябрьская ул., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 484 | Октябрьская ул., 6 | ЦС | Октябрьский | В |
| 485 | Октябрьская ул., 8 | ЦС | Октябрьский | В |
| 486 | Октябрьская ул., 10 // Кривая ул., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 487 | Октябрьская ул., 13 | Ф | Октябрьский | В |
| 488 | Октябрьская ул., 16а | Ф | Октябрьский | В |
| 489 | Октябрьская ул., 16б | Ф | Октябрьский | В |
| 490 | Октябрьская ул., 16в | Ф | Октябрьский | В |
| 491 | Октябрьская ул., 17 | Ф | Октябрьский | В |
| 492 | Октябрьская ул., 18 //Белая ул., 13 | Ф | Октябрьский | В |
| 493 | Октябрьская ул., 21 | Ф | Октябрьский | В |
| 494 | Октябрьская ул., 22 // Ачинская ул., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 495 | Октябрьская ул., 22/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 496 | Октябрьская ул., 23 | Ф | Октябрьский | В |
| 497 | Октябрьская ул., 24 | Ф | Октябрьский | В |
| 498 | Октябрьская ул., 27 | Ф | Октябрьский | В |
| 499 | Октябрьская ул., 28 | Ф | Октябрьский | В |
| 500 | Октябрьская ул., 28а | Ф | Октябрьский | В |
| 501 | Октябрьская ул., 29 | Ф | Октябрьский | В |
| 502 | Октябрьская ул., 30 | Ф | Октябрьский | В |
| 503 | Октябрьская ул., 31 | ЦС | Октябрьский | В |
| 504 | Октябрьская ул., 32 | Ф | Октябрьский | В |
| 505 | Октябрьская ул., 33 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 506 | Октябрьская ул., 35 | Ф | Октябрьский | В |
| 507 | Октябрьская ул., 37 // Лермонтова ул., 64 | Ф | Октябрьский | В |
| 508 | Октябрьская ул., 39 | Ф | Октябрьский | В |
| 508А | Октябрьская ул., 39 (ворота) | Ф | Октябрьский | В |
| 509 | Октябрьская ул., 41 | Ф | Октябрьский | В |
| 510 | Октябрьская ул., 42 | Ф | Октябрьский | В |
| 511 | Октябрьская ул., 43/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 512 | Октябрьская ул., 44 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 513 | Октябрьская ул., 45 // Загорная ул., 76 | Ф | Октябрьский | В |
| 514 | Октябрьская ул., 46 | Ф | Октябрьский | В |
| 515 | Октябрьская ул., 47 | ЦС | Октябрьский | В |
| 516 | Октябрьская ул., 51 | Ф | Октябрьский | В |
| 517 | Октябрьская ул., 51а | Ф | Октябрьский | В |
| 518 | Октябрьская ул., 52 | ЦС | Октябрьский | В |
| 519 | Октябрьская ул., 54/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 520 | Октябрьская ул., 55 | ЦС | Октябрьский | В |
| 521 | Октябрьская ул., 59 | Ф | Октябрьский | В |
| 522 | Октябрьская ул., 60 | ЦС | Октябрьский | В |
| 523 | Октябрьская ул., 62 | Ф | Октябрьский | В |
| 524 | Октябрьская ул., 65 | Ф | Октябрьский | В |
| 525 | Октябрьская ул., 66 // Песочный пер., 2 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 526 | Октябрьская ул., 69 | ЦС | Октябрьский | В |
| 527 | Октябрьская ул., 71 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 527А | Октябрьская ул., 71 (ворота) | Ф | Октябрьский | В |
| 528 | Октябрьская ул., 73 | ЦС | Октябрьский | В |
| 529 | Октябрьская ул., 73а | ЦС | Октябрьский | В |
| 530 | Октябрьская ул., 73/1 | ЦС | Октябрьский | В |
| 531 | Октябрьская ул., 75 | Ф | Октябрьский | В |
| 532 | Октябрьский взвоз ул., 8 | Ф | Октябрьский | В |
| 533 | Песочный пер., 3 | Ф | Октябрьский | В |
| 534 | Песочный пер., 5 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 535 | Песочный пер., 10 | Ф | Октябрьский | В |
| 536 | Песочный пер., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 537 | Песочный пер., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 538 | Песочный пер., 16 | Ф | Октябрьский | В |
| 539 | Песочный пер., 18 | Ф | Октябрьский | В |
| 540 | Песочный пер., 26 | Ф | Октябрьский | В |
| 541 | Петропавловская ул., 33 | ЦС | Советский |  |
| 542 | Плеханова пер., 1а | ВОКН | Советский | Д |
| 543 | Плеханова пер., 5 | ЦС | Советский | Д |
| 544 | Плеханова пер., 9 // Советская ул., 24а | Ф | Советский | Д |
| 545 | Плеханова пер., 14 // Крылова ул., 18 | Ф | Советский | Д |
| 546 | Плеханова пер., 18 // Юрточный пер., 1 | Ф | Советский | Д |
| 547 | Плеханова пер., 22 | Ф | Советский | Д |
| 548 | Плеханова пер., 30 | ЦС | Советский |  |
| 549 | Плеханова пер., 32 | ЦС | Советский |  |
| 550 | Плеханова пер., 34 | ЦС | Советский |  |
| 551 | Пушкина ул., 4 | Ф | Октябрьский |  |
| 552 | Пушкина ул., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 553 | Пушкина ул., 5а | Ф | Октябрьский | В |
| 554 | Пушкина ул., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 555 | Пушкина ул., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 556 | Пушкина ул., 24 | ЦС | Октябрьский | В |
| 557 | Пушкина ул., 28а | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 558 | Пушкина ул., 28в | Ф | Октябрьский | В |
| 559 | Пушкина ул., 34 | ЦС | Октябрьский | В |
| 560 | Пушкина ул., 38 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 561 | Пушкина ул., 40 | ОФЗ | Октябрьский | В |
| 562 | Пушкина ул., 42а | Ф | Октябрьский | В |
| 563 | Розы Люксембург ул., 22 | Ф | Ленинский |  |
| 564 | Розы Люксембург ул., 24а // 1905 г. пер., 11а | Ф | Ленинский |  |
| 565 | Розы Люксембург ул., 33 | ЦС | Ленинский |  |
| 566 | Розы Люксембург ул., 41 | ЦС | Ленинский |  |
| 567 | Розы Люксембург ул., 43 | ВОКН | Ленинский |  |
| 568 | Розы Люксембург ул., 46 | ЦС | Ленинский |  |
| 569 | Розы Люксембург ул., 46а | ЦС | Ленинский |  |
| 570 | Розы Люксембург ул., 47 | ЦС | Ленинский |  |
| 571 | Розы Люксембург ул., 57 | Ф | Ленинский |  |
| 572 | Рузского ул., 9 // Юрточный пер., 31 | ВОКН | Советский |  |
| 573 | Рузского ул., 17 | Ф | Советский |  |
| 574 | Савиных ул., 10 | ОРЗ | Кировский |  |
| 575 | Савиных ул., 10а | Ф | Кировский |  |
| 576 | Садовая ул., 2 | ОРЗ | Ленинский |  |
| 577 | Свердлова ул., 6 // Горшковский пер., 11а | Ф | Октябрьский | В |
| 578 | Свердлова ул., 7 | ЦС | Октябрьский | В |
| 579 | Советская ул., 8 // Нахановича пер., 19 | Ф | Советский | Д |
| 580 | Советская ул., 8а | Ф | Советский | Д |
| 581 | Советская ул., 8б | Ф | Советский | Д |
| 582 | Советская ул., 8в | Ф | Советский | Д |
| 583 | Советская ул., 10а | Ф | Советский | Д |
| 584 | Советская ул., 13 | Ф | Советский | Д |
| 585 | Советская ул., 16 | ОФЗ | Советский | Д |
| 586 | Советская ул., 16а | Ф | Советский | Д |
| 587 | Советская ул., 18а | Ф | Советский | Д |
| 588 | Советская ул., 20 | ОРЗ | Советский | Д |
| 589 | Советская ул., 29 | ОРЗ | Советский | Д |
| 590 | Советская ул., 29/1 (флигель) | Ф | Советский | Д |
| 591 | Советская ул., 31 | Ф | Советский | Д |
| 592 | Советская ул., 32 | ОРЗ | Советский | Д |
| 593 | Советская ул., 34 | ОРЗ | Советский | Д |
| 594 | Советская ул., 36 | Ф | Советский | Д |
| 595 | Советская ул., 47а | ВОКН | Кировский | Е |
| 596 | Советская ул., 49а | Ф | Кировский | Е |
| 597 | Советская ул., 49/2 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 598 | Советская ул., 50а | Ф | Кировский | Е |
| 599 | Советская ул., 89 // Пирогова ул., 6 | Ф | Кировский |  |
| 600 | Советская ул., 93 | ОРЗ | Кировский |  |
| 601 | Советская ул., 93/1 | ЦС | Кировский |  |
| 602 | Совпартшкольный пер., 6 | ЦС | Ленинский | З |
| 603 | Совпартшкольный пер., 6а | Ф | Ленинский | З |
| 604 | Совпартшкольный пер., 7 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 605 | Соляная пл., 3 | Ф | Октябрьский |  |
| 606 | Соляной пер., 18 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 606А | Соляной пер., 18 (ворота) | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 607 | Спортивный пер., 13 // Гоголя ул., 31 | ОРЗ | Советский |  |
| 608 | Средне-Кирпичная ул., 4 // Песочный пер., 32 | ЦС | Октябрьский | В |
| 609 | Средне-Кирпичная ул., 8 | ЦС | Октябрьский | В |
| 610 | Средне-Кирпичная ул., 15 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 611 | Средне-Кирпичная ул., 17 | ЦС | Октябрьский | В |
| 612 | Студенческая ул., 29 | Ф | Кировский |  |
| 613 | Студенческий городок, 3 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 614 | Студенческий городок, 4 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 615 | Студенческий городок, 6 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 616 | Студенческий городок, 7 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 617 | Сухоозерный пер., 7 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 618 | Сухоозерный пер., 13/1 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 619 | Татарская ул., 1 (дом с воротами) | ВОКН | Советский | Т |
| 619А | Татарская ул., 1 (ворота) | ОРЗ | Советский | Т |
| 620 | Татарская ул., 1а | Ф | Советский | Т |
| 621 | Татарская ул., 2 | ОРЗ | Советский | Т |
| 622 | Татарская ул., 2а | Ф | Советский | Т |
| 623 | Татарская ул., 3а | ОРЗ | Советский | Т |
| 624 | Татарская ул., 6 | ОРЗ | Советский | Т |
| 625 | Татарская ул., 8 | ЦС | Советский | Т |
| 626 | Татарская ул., 8/1 | ЦС | Советский | Т |
| 627 | Татарская ул., 9 | ОРЗ | Советский | Т |
| 628 | Татарская ул., 10 | ЦС | Советский | Т |
| 629 | Татарская ул., 11 | ОРЗ | Советский | Т |
| 630 | Татарская ул., 11/1 | ВОКН | Советский | Т |
| 631 | Татарская ул., 20 | ОРЗ | Советский | Т |
| 632 | Татарская ул., 21 | Ф | Советский | Т |
| 633 | Татарская ул., 25 // Трифонова ул., 14 | ОРЗ | Советский | Т |
| 634 | Татарская ул., 25, стр. 2 (амбар) | ВОКН | Советский | Т |
| 635 | Татарская ул., 28 | ЦС | Советский | Т |
| 636 | Татарская ул., 29 | ОРЗ | Советский | Т |
| 637 | Татарская ул., 30 | ЦС | Советский | Т |
| 638 | Татарская ул., 31 | ОРЗ | Советский | Т |
| 639 | Татарская ул., 31/1 | ОРЗ | Советский | Т |
| 640 | Татарская ул., 35 | ОРЗ | Советский | Т |
| 641 | Татарская ул., 36 | ЦС | Советский | Т |
| 642 | Татарская ул., 36/1 | Ф | Советский | Т |
| 643 | Татарская ул., 40 | ОРЗ | Советский | Т |
| 644 | Татарская ул., 41 | Ф | Советский | Т |
| 645 | Татарская ул., 41/1 | Ф | Советский | Т |
| 646 | Татарская ул., 42 | ВОКН | Советский | Т |
| 647 | Татарская ул., 42а | ВОКН | Советский | Т |
| 648 | Татарская ул., 43 | ВОКН | Советский | Т |
| 649 | Татарская ул., 45 | Ф | Советский | Т |
| 650 | Татарская ул., 46 | ОФЗ | Советский | Т |
| 650А | Татарская ул., 46 (ворота) | Ф | Советский | Т |
| 651 | Татарская ул., 46/1 (флигель) | Ф | Советский | Т |
| 652 | Татарская ул., 48 | Ф | Советский | Т |
| 653 | Татарская ул., 49 | Ф | Советский | Т |
| 654 | Татарская ул., 50 | ЦС | Советский | Т |
| 655 | Татарская ул., 51 | Ф | Советский | Т |
| 656 | Татарская ул., 52 | Ф | Советский | Т |
| 657 | Татарская ул., 54 | Ф | Советский | Т |
| 658 | Тверская ул., 20 // Сибирская ул., 23 | ОРЗ | Советский |  |
| 659 | Тверская ул., 66 | ОФЗ | Советский |  |
| 660 | Тверская ул., 66а | ЦС | Советский |  |
| 661 | Трифонова ул., 1 | Ф | Советский | Т |
| 662 | Трифонова ул., 2 | ЦС | Советский | Т |
| 663 | Трифонова ул., 3 // Горького Максима ул., 19 | ЦС | Советский | Т |
| 664 | Трифонова ул., 4 | Ф | Советский | Т |
| 665 | Трифонова ул., 7 | Ф | Советский | Т |
| 666 | Трифонова ул., 10 | ЦС | Советский | Т |
| 667 | Трифонова ул., 15 | Ф | Советский | Т |
| 668 | Трифонова ул., 17 | ЦС | Советский | Т |
| 669 | Фрунзе пр., 8 // Советская ул., 38 | ЦС | Советский | Д |
| 670 | Фрунзе пр., 10 | ОРЗ | Советский | Д |
| 671 | Фрунзе пр., 12 | ОРЗ | Советский | Д |
| 672 | Фрунзе пр., 15 // Белинского ул., 9 | ОРЗ | Советский |  |
| 673 | Фрунзе пр., 21 | Ф | Советский |  |
| 674 | Фрунзе пр., 32а // Гоголя ул., 25 | ЦС | Советский |  |
| 675 | Фрунзе пр., 34 | ЦС | Советский |  |
| 676 | Центральная ул., 9 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 677 | Центральная ул., 14 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 678 | Центральная ул., 19 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 679 | Центральная ул., 23 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 680 | Шишкова ул., 1 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 681 | Шишкова ул., 1б | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 682 | Шишкова ул., 4 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 683 | Шишкова ул., 6 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 684 | Шишкова ул., 8 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 685 | Шишкова ул., 10 | ОФЗ | Октябрьский | В |
| 686 | Шишкова ул., 11 | ЦС | Октябрьский | В |
| 687 | Шишкова ул., 14 | ОФЗ | Октябрьский | В |
| 687А | Шишкова ул., 14 (ворота) | Ф | Октябрьский | В |
| 688 | Шишкова ул., 16 // Свердлова ул., 2 | Ф | Октябрьский | В |
| 689 | Шишкова ул., 21 // Лермонтова ул., 23 | ЦС | Октябрьский | В |
| 690 | Шишкова ул., 25 | ЦС | Октябрьский | В |
| 691 | Шишкова ул., 27 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 692 | Шишкова ул., 29 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 693 | Шишкова ул., 30 // Лермонтова ул., 25 | Ф | Октябрьский | В |
| 694 | Шишкова ул., 34 | Ф | Октябрьский | В |
| 695 | Эуштинская ул., 11а | ЦС | Кировский |  |
| 696 | Юрточный пер., 2 // Плеханова пер., 16 | Ф | Советский | Д |
| 697 | Юрточный пер., 3 | Ф | Советский | Д |
| 698 | Юрточный пер., 4 | Ф | Советский | Д |
| 699 | Яковлева ул., 4 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 700 | Яковлева ул., 39 | Ф | Октябрьский | В |
| 701 | Яковлева ул., 45 | Ф | Октябрьский | В |

Утраченные объекты деревянного зодчества, подлежащие воссозданию:

1. Алтайская ул., 3 (Ф) - воссоздание на прежнем месте

2. Герцена ул., 46 (ОРЗ) - участок для воссоздания не определен

3. Загорная ул., 1а (Ф) - воссоздание на прежнем месте

4. Карташова ул., 16 (ЦС) - воссоздание на прежнем месте

5. Красноармейская ул., 64 (ВОКН) - воссоздание на прежнем месте

6. Обруб ул., 6 (ВОКН) - воссоздание на участке по ул. Гоголя ул., 50

7. Обруб ул., 12 (ВОКН) - воссоздание на прежнем месте

8. Плеханова ул., 5 (ОРЗ) - участок для воссоздания не определен

9. Р.Люксембург ул., 24 (ОРЗ) - воссоздание на прежнем месте

10. Советская ул., 60 (ВОКН) - воссоздание на участке по ул. Герцена ул., 42а

11. Советская ул., 106 (ЦС) - участок для воссоздания не определен

12. Шишкова ул., 2 (ВОКН) - воссоздание на прежнем месте

Примечание

ОФЗ - объект культурного наследия федерального значения

ОРЗ - объект культурного наследия регионального значения

ВОКН - выявленный объект культурного наследия, подлежащий постановке на государственную охрану

ЦС - объект ценной историко-архитектурной среды

Ф - объект фоновой исторической застройки, формирующей исторический облик достопримечательных мест или архитектурных ансамблей

Сокращенное название групповых зон:

В - "Воскресенская гора и Белоозерье"

Д - "Дворянская"

Е - "Еланская"

З - "Заозерье"

ИПМ - "Иоанно-Предтеченский монастырь"

П - "Преображенская"

ПК - "Психиатрическая клиника"

Т - "Татарская слобода"

## Приложение 2

к программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ

РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

"СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА"

НА 2014 - 2018 ГГ.

|  | Наименование мероприятия | Заказчик архитектурного конкурса | Площадь территории (кв. м) | Стоимость (руб.) | Срок разработки концепции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Герцена, пер. Дзержинского, пер. Нечевский | департамент архитектуры и градостроительства | 71270 | 700000 | в течение 2014 года |
|  | всего за 2014 год |  | 71270 | 700000 |  |
| 2015 год |
| 2 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторического района "Болото" | департамент архитектуры и градостроительства | 336341 | 1600000 | в течение 2015 года |
| 3 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пер. Батенькова, пер. Пионерским, р. Ушайка | департамент архитектуры и градостроительства | 70150 | 700000 | в течение 2015 года |
| 4 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной ул. Б. Подгорная, ул. Кузнечный взвоз, пл. Соляная, ул. Октябрьский взвоз | департамент архитектуры и градостроительства | 70393 | 700000 | в течение 2015 года |
|  | всего за 2015 год |  | 476884 | 3000000 |  |
| 2016 год |
| 5 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пер. Белоозерским, ул. Ачинской, ул. Октябрьской, ул. Кривой | департамент архитектуры и градостроительства | 134026 | 1000000 | в течение 2016 года |
| 6 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной ул. Кузнечный взвоз, ул. Б. Подгорная, пер. Сакко, Нижняя бровка Воскресенской горы | департамент архитектуры и градостроительства | 65234 | 700000 | в течение 2016 года |
| 7 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторической территории, ограниченной ул. Герцена, ул. Красноармейской, пер. Нечевским, ул. Гоголя | департамент архитектуры и градостроительства | 54446 | 700000 | в течение 2016 года |
| 8 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторической территории "Монастырский луг" | департамент архитектуры и градостроительства | 49095 | 600000 | в течение 2016 года |
|  | всего за 2016 год |  | 302801 | 3000000 |  |
| 2017 год |
| 9 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторического района, ограниченного ул. Водяной, пер. Дербышевским, ул. Войкова, пер. Сухоозерным | департамент архитектуры и градостроительства | 185380 | 1000000 | в течение 2017 года |
| 10 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторической территории, ограниченной ул. Войкова, пер. Картасным, р. Томь | департамент архитектуры и градостроительства | 144639 | 1000000 | в течение 2017 года |
| 11 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития улицы Октябрьской | департамент архитектуры и градостроительства | 125481 | 1000000 | в течение 2017 года |
|  | всего за 2017 год |  | 455500 | 3000000 |  |
| 2018 год |
| 12 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторического района "Татарская слобода" | департамент архитектуры и градостроительства | 443457 | 1000000 | в течение 2018 года |
| 13 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития улицы Карла Маркса | департамент архитектуры и градостроительства | 47436 | 800000 | в течение 2018 года |
| 14 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития улицы Розы Люксембург | департамент архитектуры и градостроительства | 344639 | 1200000 | в течение 2018 года |
|  | всего за 2018 год |  | 835532 | 3000000 |  |
|  | всего за 2014 - 2018 гг. |  | 2141987 | 12700000 |  |

## Приложение 3

к программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА" НА 2014 - 2018 ГГ.

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 26.12.2014 N 1381)

| N пп | Район | Улица | Номер дома | Статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Стоимость мероприятий по обследованию ОДЗ (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| Кировский район |
| 1 | К | Ленина пр. | 8 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 18250 | ООО "УК "Громада" |
| 2 | К | Студенческий городок | 1 | ОРЗ | Смешанная | 1906 - 1907 | 18250 | ООО "УК "Громада" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 36500 |  |
| Октябрьский район |
| 3 | О | Кузнечный взвоз ул. | 3 | ВОКН | Смешанная | 1894 | 18250 | ТСЖ "Белозерское" |
| 4 | О | Кузнечный взвоз ул. | 6 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 18250 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 2 дома | 36500 |  |
| Советский район |
| 5 | С | Гоголя ул. | 46 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 6 | С | Гоголя ул. | 52 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 7 | С | Ленина пр. | 52а | ВОКН | Смешанная | 1917 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 8 | С | Советская ул. | 27 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 9 | С | Советская ул. | 30 | ОРЗ | Смешанная | 1890 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 |  | Татарская ул. | 31/1 | ОРЗ | Смешанная | 1890 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 11 | С | Тверская ул. | 20 | ОРЗ | Смешанная | 1887 | 18250 | УМП "Муниципальная УК" |
| 12 | С | Фрунзе пр. | 12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | 18250 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 8 домов | 146000 |  |
| Итого в 2014 году 12 домов | 219000 |  |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 13 | К | Красноармейская ул. | 79 | Ф | Смешанная | 1906 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 14 | К | Красноармейская ул. | 77 | Ф | Смешанная | 1906 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 15 | К | Ленина пр. | 19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | 25000 | ООО "УК Громада" |
| 16 | К | Ленина пр. | 25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | 25000 | ООО "УК Громада" |
| 17 | К | Советская ул. | 47а | ВОКН | Смешанная | 1912 | 25000 | ООО "УК Кировская" |
| 18 | К | Советская ул. | 93/1 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 6 домов | 150000 |  |
| Ленинский район |
| 19 | Л | Карла Маркса ул. | 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 20 | Л | Карла Маркса ул. | 43а | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 21 | Л | Карла Маркса ул. | 47 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 3 дома | 75000 |  |
| Октябрьский район |
| 22 | О | Кривая ул. | 27 | Ф | Смешанная | 1903 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 23 | О | Кривая ул. | 29 | Ф | Смешанная | 1893 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 24 | О | Октябрьская ул. | 4 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 25 | О | Октябрьская ул. | 5 | Ф | Смешанная | 1907 | 25000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 26 | О | Октябрьская ул. | 6 | ЦС | Смешанная | 1889 | 25000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 27 | О | Пушкина ул. | 38 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 28 | О | Пушкина ул. | 42а | Ф | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 29 | О | Шишкова ул. | 16 | Ф | Смешанная | 1947 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 30 | О | Шишкова ул. | 1 | ВОКН | Смешанная | 1890 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 31 | О | Шишкова ул. | 14 | ОФЗ | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 32 | О | Шишкова ул. | 1б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 33 | О | Шишкова ул. | 4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 12 домов | 300000 |  |
| Советский район |
| 34 | С | Гагарина ул. | 24 | Ф | Смешанная | 1905 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 35 | С | Гагарина ул. | 26 | ЦС | Смешанная | 1896 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 36 | С | Гагарина ул. | 36 | ОРЗ | Смешанная | 1907 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 37 | С | Гагарина ул. | 40 | ЦС | Смешанная | 1887 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 38 | С | Гагарина ул. | 44 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 39 | С | Герцена ул. | 36 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 40 | С | Гоголя ул. | 22 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 41 | С | Гоголя ул. | 23а | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 42 | С | Красноармейская ул. | 51 | ЦС | Смешанная | 1896 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 43 | С | Красноармейская ул. | 51а | ЦС | Смешанная | 1896 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 44 | С | Красноармейская ул. | 59 | Ф | Смешанная | 1886 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 45 | С | Красноармейская ул. | 62 | Ф | Смешанная | 1907 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 46 | С | Красноармейская ул. | 64а | ЦС | Смешанная | 1906 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 47 | С | Крылова ул. | 23 | ЦС | Смешанная | 1910 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 48 | С | Крылова ул. | 26а | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 49 | С | Крылова ул. | 22 | Ф | Смешанная | 1910 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 50 | С | Нечевский пер. | 3 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 51 | С | Нечевский пер. | 18 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 52 | С | Нечевский пер. | 18а | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 53 | С | Нечевский пер. | 3а | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 54 | С | Нечевский пер. | 3/1 | Ф | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 55 | С | Никитина ул. | 3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 56 | С | Плеханова пер. | 9 | Ф | Смешанная | 1882 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 57 | С | Советская ул. | 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 58 | С | Советская ул. | 10а | Ф | Смешанная | 1890 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 59 | С | Советская ул. | 8а | Ф | Смешанная | 1886 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 60 | С | Советская ул. | 8в | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 61 | С | Фрунзе пр. | 34 | ЦС | Смешанная | 1955 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 62 | С | Фрунзе пр. | 21 | Ф | Смешанная | 1880 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 29 домов | 725000 |  |
| Итого в 2015 году 50 домов | 1250000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 63 | К | Герцена ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1898 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 64 | К | Студенческий городок | 3 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 50000 |  |
| Ленинский район |
| 65 | Л | Карла Маркса ул. | 49 | ЦС | Смешанная | 1960 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 66 | Л | Кутузова ул. | 4 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Каштачная" |
| 67 | Л | Кутузова ул. | 2 | ОРЗ | Смешанная | 1935 | 25000 | ООО "УК "Каштачная" |
| 68 | Л | Мельничная ул. | 25 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 69 | Л | Садовая ул. | 2 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | 25000 | ООО "УК "Каштачная" |
| Итого по Ленинскому району 5 домов | 125000 |  |
| Октябрьский район |
| 70 | О | Григорьева ул. | 8 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 71 | О | Белая ул. | 5/1 | ОРЗ | Смешанная | 1984 | 25000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 72 | О | Лермонтова ул. | 13/1 | Ф | Смешанная | 1906 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 73 | О | Лермонтова ул. | 2 | ЦС | Смешанная | 1907 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 74 | О | Лермонтова ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 75 | О | Лермонтова ул. | 17 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 76 | О | Лермонтова ул. | 17/1 | Ф | Смешанная | 1890 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 77 | О | Лермонтова ул. | 27 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 78 | О | Лермонтова ул. | 27/1 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 79 | О | Лермонтова ул. | 39 | ЦС | Смешанная | 1899 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 80 | О | Лермонтова ул. | 9/1 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 81 | О | Лермонтова ул. | 13/2 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 82 | О | Мариинский пер. | 28 | ВОКН | Смешанная | 1887 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 83 | О | Октябрьская ул. | 44 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 84 | О | Октябрьская ул. | 33 | ОРЗ | Смешанная | 1957 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 85 | О | Соляной пер. | 18 | ВОКН | Смешанная | 1956 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 86 | О | Центральная ул. | 14 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 87 | О | Центральная ул. | 19 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 88 | О | Центральная ул. | 23 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖЭП-9" |
| Итого по Октябрьскому району 19 домов | 475000 |  |
| Советский район |
| 89 | С | Горького Максима ул. | 12 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 90 | С | Горького Максима ул. | 14 | ЦС | Смешанная | 1898 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 91 | С | Горького Максима ул. | 2 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 92 | С | Горького Максима ул. | 3 | ЦС | Смешанная | 1907 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 93 | С | Горького Максима ул. | 4 | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 94 | С | Горького Максима ул. | 5 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 95 | С | Кононова пер. | 5 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 96 | С | Крылова ул. | 10/1 | Ф | Смешанная | 1887 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 97 | С | Никитина ул. | 7 | Ф | Смешанная | 1907 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 98 | С | Никитина ул. | 21 | Ф | Смешанная | 1905 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 99 | С | Никитина ул. | 35 | Ф | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 100 | С | Никитина ул. | 9 | Ф | Смешанная | 1909 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 101 | С | Никитина ул. | 11 | Ф | Смешанная | 1907 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 102 | С | Никитина ул. | 13 | Ф | Смешанная | 1909 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 103 | С | Татарская ул. | 11 | ОРЗ | Смешанная | 1895 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 104 | С | Татарская ул. | 20 | ОРЗ | Смешанная | 1907 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 105 | С | Татарская ул. | 29 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 106 | С | Татарская ул. | 31 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 107 | С | Татарская ул. | 31/1 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 108 | С | Татарская ул. | 35 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25000 | ООО "УК "Источное" |
| 109 | С | Татарская ул. | 40 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 110 | С | Татарская ул. | 46 | ОФЗ | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 111 | С | Татарская ул. | 6 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 112 | С | Татарская ул. | 9 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 24 дома | 600000 |  |
| Итого в 2016 году 50 домов | 1250000 |  |
| 2017 год |
| Октябрьский район |
| 113 | О | Белая ул. | 5 | ВОКН | Смешанная | 1893 | 25000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 114 | О | Белая ул. | 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 115 | О | Белая ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1893 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 116 | О | Белая ул. | 16 | ЦС | Смешанная | 1893 | 25000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 117 | О | Белая ул. | 18 | Ф | Смешанная | 1883 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Октябрьскому району 5 домов | 125000 |  |
| Советский район |
| 118 | С | Горького Максима ул. | 10 | Ф | Смешанная | 1890 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 119 | С | Горького Максима ул. | 13 | ЦС | Смешанная | 1886 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 120 | С | Горького Максима ул. | 16 | ЦС | Смешанная | 1905 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 121 | С | Горького Максима ул. | 16/1 | Ф | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 122 | С | Горького Максима ул. | 17 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 123 | С | Горького Максима ул. | 18 | ЦС | Смешанная | 1896 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 124 | С | Горького Максима ул. | 21 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 125 | С | Горького Максима ул. | 23 | ВОКН | Смешанная | 1896 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 126 | С | Горького Максима ул. | 24 | Ф | Смешанная | 1900 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 127 | С | Горького Максима ул. | 25 | Ф | Смешанная | 1891 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 128 | С | Горького Максима ул. | 28 | ЦС | Смешанная | 1909 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 129 | С | Горького Максима ул. | 29 | Ф | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 130 | С | Горького Максима ул. | 31 | Ф | Смешанная | 1915 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 131 | С | Горького Максима ул. | 34 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 132 | С | Горького Максима ул. | 37 | ЦС | Смешанная | 1999 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 133 | С | Горького Максима ул. | 39 | Ф | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 134 | С | Горького Максима ул. | 43 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 135 | С | Горького Максима ул. | 44 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 136 | С | Горького Максима ул. | 46 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 137 | С | Горького Максима ул. | 60 | Ф | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 138 | С | Источная ул. | 7 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 139 | С | Источная ул. | 9 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 140 | С | Источная ул. | 11 | Ф | Смешанная | 1943 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 141 | С | Источная ул. | 13 | ЦС | Смешанная | 1920 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 142 | С | Источная ул. | 15 | Ф | Смешанная | 1891 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 143 | С | Источная ул. | 17 | ЦС | Смешанная | 1931 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 144 | С | Источная ул. | 24 | ЦС | Смешанная | 1960 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 145 | С | Источная ул. | 26 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 146 | С | Источная ул. | 27 | Ф | Смешанная | 1901 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 147 | С | Источная ул. | 28 | ЦС | Смешанная | 1884 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 148 | С | Источная ул. | 30 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 149 | С | Источная ул. | 32 | Ф | Смешанная | 1962 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 150 | С | Источная ул. | 33 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 151 | С | Источная ул. | 43 | Ф | Смешанная | 1902 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 152 | С | Источная ул. | 45 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 153 | С | Комсомольский пер. | 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 154 | С | Комсомольский пер. | 9 | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 155 | С | Комсомольский пер. | 11 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 156 | С | Комсомольский пер. | 16/2 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 157 | С | Кононова пер. | 11 | Ф | Смешанная | 1890 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 158 | С | Кононова пер. | 11/1 | Ф | Смешанная | 1890 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 159 | С | Кононова пер. | 1 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 160 | С | Кононова пер. | 6 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 161 | С | Кононова пер. | 7 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 162 | С | Кононова пер. | 9 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 45 домов | 1125000 |  |
| Всего в 2017 году 50 домов | 1250000 |  |
| 2018 год |
| Кировский район |
| 163 | К | Белинского ул. | 82 | Ф | Смешанная | 1905 | 25000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 1 дом | 25000 |  |
| Ленинский район |
| 164 | Л | Алеутская ул. | 2 | Ф | Смешанная | 1930 | 25000 | ООО "УК "Каштачная" |
| 165 | Л | Ванцетти пер. | 12 | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 166 | Л | Водяная ул. | 7 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 167 | Л | Водяная ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 168 | Л | Водяная ул. | 22 | Ф | Смешанная | 1907 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 169 | Л | Водяная ул. | 23б | ЦС | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 170 | Л | Водяная ул. | 23в | ЦС | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 171 | Л | Водяная ул. | 24 | Ф | Смешанная | 1898 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 172 | Л | Водяная ул. | 26 | Ф | Смешанная | 1888 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 173 | Л | Водяная ул. | 32 | ЦС | Смешанная | 1966 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 174 | Л | Войкова ул. | 4 | Ф | Смешанная | 1919 | 25000 | ООО "УК "МЕДИНА" |
| 175 | Л | Войкова ул. | 4а | Ф | Смешанная | 1920 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 176 | Л | Войкова ул. | 15а | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 177 | Л | Войкова ул. | 32 | Ф | Смешанная | 1916 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 178 | Л | Войкова ул. | 13а | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 179 | Л | Войкова ул. | 2/1 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 180 | Л | Войкова ул. | 13 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 181 | Л | Войкова ул. | 22 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 182 | Л | Войкова ул. | 34 | Ф | Смешанная | 1916 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 19 домов | 475000 |  |
| Октябрьский район |
| 183 | О | Бакунина ул. | 13 | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 184 | О | Бакунина ул. | 15 | Ф | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 185 | О | Бакунина ул. | 16 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25000 | ТСЖ Бакунинское |
| 186 | О | Бакунина ул. | 17 | Ф | Смешанная | 1905 | 25000 | ТСЖ Бакунинское |
| 187 | О | Бакунина ул. | 17а | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 188 | О | Бакунина ул. | 18 | Ф | Смешанная | 1964 | 25000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 189 | О | Бакунина ул. | 20 | Ф | Смешанная | 1897 | 25000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 190 | О | Белая ул. | 12 | Ф | Смешанная | 1893 | 25000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 191 | О | Белая ул. | 14 | Ф | Смешанная | 1850 | 25000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 192 | О | Большая Подгорная ул. | 29 | ЦС | Смешанная | 1961 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 193 | О | Большая Подгорная ул. | 41 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 194 | О | Большая Подгорная ул. | 41а | Ф | Смешанная | 1950 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 195 | О | Большая Подгорная ул. | 19 | Ф | Смешанная | 1892 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 196 | О | Большая Подгорная ул. | 31 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 197 | О | Большая Подгорная ул. | 37 | Ф | Смешанная | 1912 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 198 | О | Большая Подгорная ул. | 43 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 199 | О | Большая Подгорная ул. | 55 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 17 домов | 425000 |  |
| Советский район |
| 200 | С | Алтайская ул. | 15 | Ф | Смешанная | 1932 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 201 | С | Алтайская ул. | 7 | Ф | Смешанная | 1948 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 202 | С | Алтайская ул. | 9 | Ф | Смешанная | 1948 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 203 | С | Алтайская ул. | 11 | Ф | Смешанная | 1910 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 204 | С | Алтайская ул. | 13 | Ф | Смешанная | 1932 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 205 | С | Алтайская ул. | 19 | Ф | Смешанная | 1910 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 206 | С | Алтайская ул. | 37 | Ф | Смешанная | 1906 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 207 | С | Алтайская ул. | 44 | ЦС | Смешанная | 1913 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 208 | С | Алтайская ул. | 46 | ЦС | Смешанная | 1903 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 209 | С | Беленца Алексея ул. | 21 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 210 | С | Беленца Алексея ул. | 25 | Ф | Смешанная | 1886 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 211 | С | Беленца Алексея ул. | 25/1 | Ф | Смешанная | 1882 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 212 | С | Белинского проезд | 3 | Ф | Смешанная | 1952 | 25000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 13 домов | 325000 |  |
| Итого в 2018 году 50 домов | 1250000 |  |
| ВСЕГО в 2014 - 2018 гг. 212 домов | 5219000 |  |

## Приложение 4

к программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА" НА 2014 - 2018 ГГ.

| N пп | Адрес МКД | Статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Вид ремонта | Стоимость разработки проектно-сметной документации (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля софинансирования собственников МКД (руб.) | Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2014 год |
| Советский район |
| 1 | Дзержинского ул., 18 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | выборочный капитальный ремонт | 303030 | 3030 | 300000 | ООО "Жилсервис" |
| Итого по Советскому району 1 комплект проектно-сметной документации | 303030 | 3030 | 300000 |  |
| Итого в 2014 году 1 комплект проектно-сметной документации | 303030 | 3030 | 300000 |  |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 2 | Кирова пр., 21 | ЦС | Смешанная | 1898 | реставрация фасадов | 202020 | 2020 | 200000 | ООО "УК Кировская" |
| 3 | Кирова пр., 33 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1414141 | 14141 | 1400000 |  |
| Ленинский район |
| 4 | 1905 г. пер., 8 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 1 комплект проектно-сметной документации | 707071 | 7071 | 700000 |  |
| Октябрьский район |
| 5 | Большая Подгорная ул., 15 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 6 | Кузнечный взвоз, 6 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1919192 | 19192 | 1900000 |  |
| Советский район |
| 7 | Ленина пр., 52а | ВОКН | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 8 | Гагарина ул., 6/1 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 9 | Гагарина ул., 24 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505051 | 5051 | 500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 | Гагарина ул., 46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | выборочный капитальный ремонт | 202020 | 2020 | 200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 11 | Фрунзе пр., 8 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 12 | Фрунзе пр., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 6 комплектов проектно-сметной документации | 4545455 | 45455 | 4500000 |  |
| итого в 2015 году 11 комплектов проектно-сметной документации | 8585859 | 85859 | 8500000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 13 | Кирова пр., 13 | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "УК Кировская" |
| 14 | Кирова пр., 13а | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808081 | 8081 | 800000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1515152 | 15152 | 1500000 |  |
| Ленинский район |
| 15 | Войкова ул., 21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 16 | Совпартшкольный пер., 6 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010101 | 10101 | 1000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 17 | Совпартшкольный пер., 6а | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 18 | Совпартшкольный пер., 7 | ОРЗ | Смешанная | 1850 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010101 | 10101 | 1000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 комплекта проектно-сметной документации | 3939394 | 39394 | 3900000 |  |
| Октябрьский район |
| 19 | Бакунина ул., 24 | ЦС | Смешанная | 1906 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808081 | 8081 | 800000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 20 | Октябрьский взвоз ул., 8 | Ф | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505051 | 5051 | 500000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 21 | Пушкина ул., 5а | Ф | Смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 22 | Пушкина ул., 6 | Ф | Смешанная | 1887 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 23 | Пушкина ул., 14 | Ф | Смешанная | 1860 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808081 | 8081 | 800000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 5 комплектов проектно-сметной документации | 3535354 | 35354 | 3500000 |  |
| Советский район |
| 24 | Никитина ул., 3 | ВОКН | Смешанная | 1890 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 25 | Советская ул., 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 26 | Советская ул., 32 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707071 | 7071 | 700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 3 комплекта проектно-сметной документации | 3131313 | 31313 | 3100000 |  |
| итого в 2016 году 14 комплектов проектно-сметной документации | 12121212 | 121212 | 12000000 |  |
| 2017 год |
| Кировский район |
| 27 | Ленина пр., 19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | выборочный капитальный ремонт | 1010101 | 10101 | 1000000 | ООО "УК Громада" |
| 28 | Ленина пр., 24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | выборочный капитальный ремонт | 505051 | 5051 | 500000 | ООО "УК Громада" |
| 29 | Ленина пр., 25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 505051 | 5051 | 500000 | ООО "УК Громада" |
| 30 | Ленина пр., 8 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК Громада" |
| 31 | Ленина пр., 23 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 5 комплектов проектно-сметной документации | 4444444 | 44444 | 4400000 |  |
| Ленинский район |
| 32 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 606061 | 6061 | 600000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 33 | Карла Маркса ул., 43а | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010101 | 10101 | 1000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 34 | Карла Маркса ул., 29 | ЦС | Смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010101 | 10101 | 1000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 35 | Карла Маркса ул., 38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 комплекта проектно-сметной документации | 3838384 | 38384 | 3800000 |  |
| Октябрьский район |
| 36 | Шишкова ул., 1Б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 37 | Шишкова ул., 4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010101 | 10101 | 1000000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 2222222 | 22222 | 2200000 |  |
| Советский район |
| 38 | Беленца Алексея ул., 3 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 303030 | 3030 | 300000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 39 | Комсомольский пер., 16 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212121 | 12121 | 1200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 40 | Плеханова пер., 9 | Ф | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505051 | 5051 | 500000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Советскому району 3 комплекта проектно-сметной документации | 2020202 | 20202 | 2000000 |  |
| итого в 2017 году 14 комплектов проектно-сметной документации | 12525253 | 125253 | 12400000 |  |
| всего в 2014-2017 гг. 40 комплектов проектно-сметной документации | 33535354 | 335354 | 33200000 |  |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) НА ОБЪЕКТАХ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

Г. ТОМСКА" НА 2014 - 2018 ГГ.

| N пп | Адрес МКД | Статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | стоимость (руб.) ВСЕГО | доля софинансирования собственников МКД (руб.) | доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2014 год |
| Советский район |
| 1 | Герцена ул., 40 // Дзержинского ул., 15 | ОРЗ | Смешанная | 1887 | выборочный капитальный ремонт | 752082 | 7521 | 744561 | ООО УК "Стройсоюз" |
| 2 | Дзержинского ул., 6а | ОРЗ | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 3726143 | 37261 | 3688882 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 3 | Нечевский пер., 19 | ЦС | Смешанная | 1890 | выборочный капитальный ремонт | 4309654 | 43097 | 4266557 | ООО УК "Стройсоюз" |
| Итого по Советскому району 3 дома | 8787879 | 87879 | 8700000 |  |
| Всего в 2014 году 3 дома | 8787879 | 87879 | 8700000 |  |
| 2015 год |
| Ленинский район |
| 4 | Ленина пр., 98 | ВОКН | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 1 дом | 4747000 | 47000 | 4700000 |  |
| Октябрьский район |
| 5 | Кузнечный взвоз ул., 3 | ВОКН | Смешанная | 1894 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5555000 | 55000 | 5500000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 6 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 | ЦС | Смешанная | 1894 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3271693 | 32393 | 3239300 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 7 | Кузнечный взвоз ул., 5 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4343000 | 43000 | 4300000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 8 | Кузнечный взвоз ул., 6 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7737307 | 76607 | 7660700 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 9 | Кустарный пер., 3 | ЦС | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 1818000 | 18000 | 1800000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 10 | Макушина пер., 3 | ВОКН | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 3434000 | 34000 | 3400000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 6 домов | 26159000 | 259000 | 25900000 |  |
| Советский район |
| 11 | Дзержинского ул., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6565000 | 65000 | 6500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 12 | Ленина пр., 52а | ВОКН | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3939000 | 39000 | 3900000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 13 | Ленина пр., 56 | ОФЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13332000 | 132000 | 13200000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 14 | Ленина пр., 58 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10908000 | 108000 | 10800000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 4 дома | 34744000 | 344000 | 34400000 |  |
| Всего в 2015 году 11 домов | 65650000 | 650000 | 65000000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 15 | Кирова пр., 21 | ЦС | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК Кировская" |
| 16 | Кирова пр., 33 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10807000 | 107000 | 10700000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 15554000 | 154000 | 15400000 |  |
| Ленинский район |
| 17 | 1905 г. пер., 8 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7777000 | 77000 | 7700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 1 дом | 7777000 | 77000 | 7700000 |  |
| Октябрьский район |
| 18 | Большая Подгорная ул., 15 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 15756000 | 156000 | 15600000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 19 | Большая Подгорная ул., 17 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8383000 | 83000 | 8300000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 2 дома | 24139000 | 239000 | 23900000 |  |
| Советский район |
| 20 | Гагарина ул., 6 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5151000 | 51000 | 5100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 21 | Гагарина ул., 6/1 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 22 | Гагарина ул., 22 | ЦС | Смешанная | 1917 | реставрация фасадов | 1111000 | 11000 | 1100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 23 | Гагарина ул., 24 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4242000 | 42000 | 4200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 24 | Гагарина ул., 26 | ЦС | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 2121000 | 21000 | 2100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 25 | Гагарина ул., 46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1616000 | 16000 | 1600000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 26 | Фрунзе пр., 8 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16261000 | 161000 | 16100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 27 | Фрунзе пр., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 14241000 | 141000 | 14100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 8 домов | 53530000 | 530000 | 53000000 |  |
| Всего в 2016 году 13 домов | 101000000 | 1000000 | 100000000 |  |
| 2017 год |
| Кировский район |
| 28 | Кирова пр., 13 | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6969000 | 69000 | 6900000 | ООО "УК Кировская" |
| 29 | Кирова пр., 13а | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9191000 | 91000 | 9100000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 16160000 | 160000 | 16000000 |  |
| Ленинский район |
| 30 | Войкова ул., 21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16160000 | 160000 | 16000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 31 | Войкова ул., 23 | ОФЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 32 | Совпартшкольный пер., 6 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 33 | Совпартшкольный пер., 6а | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 34 | Совпартшкольный пер., 7 | ОРЗ | Смешанная | 1850 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7474000 | 74000 | 7400000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 5 домов | 45955000 | 455000 | 45500000 |  |
| Октябрьский район |
| 35 | Бакунина ул., 24 | ЦС | Смешанная | 1906 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7777000 | 77000 | 7700000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 36 | Октябрьский взвоз ул., 8 | Ф | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4545000 | 45000 | 4500000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 37 | Пушкина ул., 5а | Ф | Смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6363000 | 63000 | 6300000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 38 | Пушкина ул., 6 | Ф | Смешанная | 1887 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 39 | Пушкина ул., 14 | Ф | Смешанная | 1860 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7575000 | 75000 | 7500000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 5 домов | 31007000 | 307000 | 30700000 |  |
| Советский район |
| 40 | Никитина ул., 3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13837000 | 137000 | 13700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 41 | Советская ул., 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10908000 | 108000 | 10800000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 42 | Советская ул., 32 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3333000 | 33000 | 3300000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 3 дома | 28078000 | 278000 | 27800000 |  |
| Всего в 2017 году 15 домов | 121200000 | 1200000 | 120000000 |  |
| 2018 год |
| Кировский район |
| 43 | Ленина пр., 19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | выборочный капитальный ремонт | 3535000 | 35000 | 3500000 | ООО "УК Громада" |
| 44 | Ленина пр., 24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | выборочный капитальный ремонт | 2525000 | 25000 | 2500000 | ООО "УК Громада" |
| 45 | Ленина пр., 25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 3030000 | 30000 | 3000000 | ООО "УК Громада" |
| 46 | Ленина пр., 8 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16362000 | 162000 | 16200000 | ООО "УК Громада" |
| 47 | Ленина пр., 23 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10302000 | 102000 | 10200000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 5 домов | 35754000 | 354000 | 35400000 |  |
| Ленинский район |
| 48 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9191000 | 91000 | 9100000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 49 | Карла Маркса ул., 43а | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7979000 | 79000 | 7900000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 50 | Карла Маркса ул., 29 | ЦС | Смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 12726000 | 126000 | 12600000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 51 | Карла Маркса ул., 38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7070000 | 70000 | 7000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 дома | 36966000 | 366000 | 36600000 |  |
| Октябрьский район |
| 52 | Кривая ул., 27 | Ф | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8686000 | 86000 | 8600000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 53 | Кривая ул., 29 | Ф | Смешанная | 1893 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5757000 | 57000 | 5700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 54 | Шишкова ул., 1 | ВОКН | Смешанная | 1890 | выборочный капитальный ремонт | 2323000 | 23000 | 2300000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 55 | Шишкова ул., 14 | ОФЗ | Смешанная | 1917 | выборочный капитальный ремонт | 3838000 | 38000 | 3800000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 56 | Шишкова ул., 1б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13130000 | 130000 | 13000000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 57 | Шишкова ул., 4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6161000 | 61000 | 6100000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 6 домов | 39895000 | 395000 | 39500000 |  |
| Советский район |
| 58 | Беленца Алексея ул., 3 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3939000 | 39000 | 3900000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 59 | Комсомольский пер., 16 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13029000 | 129000 | 12900000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 60 | Плеханова пер., 9 | Ф | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6767000 | 67000 | 6700000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Советскому району 3 дома | 23735000 | 235000 | 23500000 |  |
| Всего в 2018 году 18 домов | 136350000 | 1350000 | 135000000 |  |
| ВСЕГО в 2014 - 2018 гг. 60 домов | 432987879 | 4287879 | 428700000 |  |

## Приложение 6

к муниципальной программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫБОРОЧНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ОБЪЕКТАХ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА" НА 2014 - 2018 ГГ.

| N пп | Адрес МКД | Статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Стоимость выборочного капитального ремонта (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стоимость (руб.) ВСЕГО | доля софинансирования собственников МКД (руб.) | доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 1 | Аркадия Иванова ул., 2/2 | ВОКН | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Громада" |
| 2 | Кирова пр., 13а | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Кировская" |
| 3 | Красноармейская ул., 79а | ОРЗ | Смешанная | 1891 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Стройсоюз" |
| 4 | Красноармейская ул., 65 | ОРЗ | Смешанная | 1870 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Стройсоюз" |
| 5 | Кузнецова ул., 30 | ОРЗ | Смешанная | 1911 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Жилище" |
| Итого по Кировскому району 5 домов | 1262500 | 12500 | 1250000 |  |
| Ленинский район |
| 6 | Водяная ул., 21 | ВОКН | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 7 | Войкова ул., 13а | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 8 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 9 | Карла Маркса ул., 49 | ЦС | Смешанная | 1960 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 10 | Красный пер., 13 | ЦС | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 11 | Розы Люксембург ул., 47 | ЦС | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 6 домов | 1515000 | 15000 | 1500000 |  |
| Октябрьский район |
| 12 | Бакунина ул., 19/1 | Ф | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 13 | Белая ул., 5/1 | ОРЗ | Смешанная | 1984 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 14 | Белая ул., 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 15 | Белая ул., 9 | ЦС | Смешанная | 1893 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 16 | Белая ул., 16 | ЦС | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 17 | Белая ул., 18 | Ф | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 18 | Белая ул., 12 | Ф | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 19 | Григорьева ул., 8 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 20 | Загорная ул., 54 | ЦС | Смешанная | 1902 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 21 | Кривая ул., 29 | Ф | Смешанная | 1893 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 22 | Кривая ул., 7 | Ф | Смешанная | 1901 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 23 | Октябрьская ул., 44 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 24 | Центральная ул., 14 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 25 | Центральная ул., 19 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 14 домов | 3535000 | 35000 | 3500000 |  |
| Советский район |
| 26 | Гоголя ул., 46 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 27 | Гоголя ул., 52 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 28 | Источная ул., 25 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 29 | Источная ул., 7 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 30 | Источная ул., 9 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 31 | Мусы Джалиля ул., 18 | Ф | Смешанная | 1871 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 32 | Мусы Джалиля ул., 26 | Ф | Смешанная | 1899 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 33 | Мусы Джалиля ул., 27 | Ф | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 34 | Советская ул., 18а | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 35 | Татарская ул., 36/1 | Ф | Смешанная | 1907 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 36 | Татарская ул., 36 | ЦС | Смешанная | 1907 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 37 | Татарская ул., 45 | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 38 | Трифонова ул., 2 | ЦС | Смешанная | 1908 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 39 | Трифонова ул., 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 40 | Юрточный пер., 3 | Ф | Смешанная | 1910 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 15 домов | 3787500 | 37500 | 3750000 |  |
| Всего в 2015 году 40 домов | 10100000 | 100000 | 10000000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 41 | Белинского ул., 17 | ЦС | Смешанная | 1906 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 42 | Белинского ул., 17/1 | ЦС | Смешанная | 1893 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 43 | Белинского ул., 82 | Ф | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Кировская" |
| 44 | Советская ул., 50а | Ф | Смешанная | 1962 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Кировская" |
| 45 | Советская ул., 89 | Ф | Смешанная | 1916 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 5 домов | 1262500 | 12500 | 1250000 |  |
| Ленинский район |
| 46 | Водяная ул., 23Б | ЦС | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 47 | Водяная ул., 23В | ЦС | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 48 | Водяная ул., 24 | Ф | Смешанная | 1898 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 49 | Водяная ул., 26 | Ф | Смешанная | 1888 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 50 | Водяная ул., 32 | ЦС | Смешанная | 1966 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 51 | Мельничная ул., 25 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 6 домов | 1515000 | 15000 | 1500000 |  |
| Октябрьский район |
| 52 | Большая Подгорная ул., 41 | ЦС | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 53 | Большая Подгорная ул., 41а | Ф | Смешанная | 1950 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 54 | Большая Подгорная ул., 19 | Ф | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 55 | Большая Подгорная ул., 31 | ЦС | Смешанная | 1902 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 56 | Большая Подгорная ул., 37 | Ф | Смешанная | 1912 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 57 | Загорная ул., 13 | Ф | Смешанная | 1893 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 58 | Загорная ул., 24/1 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 59 | Загорная ул., 26 | Ф | Смешанная | 1959 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 60 | Загорная ул., 30 | Ф | Смешанная | 1960 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 61 | Загорная ул., 44 | ЦС | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 62 | Кривая ул., 9 | ЦС | Смешанная | 1898 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 63 | Кривая ул., 9а | Ф | Смешанная | 1901 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 64 | Октябрьская ул., 33 | ОРЗ | Смешанная | 1957 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 65 | Центральная ул., 23 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 14 домов | 3535000 | 35000 | 3500000 |  |
| Советский район |
| 66 | Горького Максима ул., 2 | Ф | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 67 | Горького Максима ул., 3 | ЦС | Смешанная | 1907 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 68 | Горького Максима ул., 4 | Ф | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 69 | Горького Максима ул., 13 | ЦС | Смешанная | 1886 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 70 | Горького Максима ул., 16 | ЦС | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 71 | Горького Максима ул., 16/1 | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 72 | Горького Максима ул., 17 | ЦС | Смешанная | 1906 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 73 | Горького Максима ул., 18 | ЦС | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 74 | Горького Максима ул., 21 | ЦС | Смешанная | 1906 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 75 | Горького Максима ул., 23 | ВОКН | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 76 | Горького Максима ул., 25 | Ф | Смешанная | 1891 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 77 | Горького Максима ул., 28 | ЦС | Смешанная | 1909 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 78 | Источная ул., 32 | Ф | Смешанная | 1962 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 79 | Плеханова пер., 30 | ЦС | Смешанная | 1890 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 80 | Плеханова пер., 34 | ЦС | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 15 домов | 3787500 | 37500 | 3750000 |  |
| Всего в 2016 году 40 домов | 10100000 | 100000 | 10000000 |  |
| 2017 год |
| Кировский район |
| 81 | Красноармейская ул., 79 | Ф | Смешанная | 1906 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Стройсоюз" |
| 82 | Красноармейская ул., 92 | ОРЗ | Смешанная | 1953 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Кировская" |
| 83 | Кузнецова ул., 17 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 84 | Кузнецова ул., 18 | ЦС | Смешанная | 1851 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 85 | Кузнецова ул., 22 | ВОКН | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО УК "Стройсоюз" |
| Итого по Кировскому району 5 домов | 1262500 | 12500 | 1250000 |  |
| Ленинский район |
| 86 | Ванцетти пер., 12 | Ф | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 87 | Водяная ул., 9 | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 88 | Войкова ул., 4 | Ф | Смешанная | 1919 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "МЕДИНА" |
| 89 | Войкова ул., 4а | Ф | Смешанная | 1920 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 90 | Войкова ул., 32 | Ф | Смешанная | 1916 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 91 | Войкова ул., 22 | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 6 домов | 1515000 | 15000 | 1500000 |  |
| Октябрьский район |
| 92 | Октябрьская ул., 4 | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 93 | Октябрьская ул., 5 | Ф | Смешанная | 1907 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 94 | Октябрьская ул., 6 | ЦС | Смешанная | 1889 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 95 | Октябрьская ул., 16а | Ф | Смешанная | 1957 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 96 | Октябрьская ул., 16в | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 97 | Октябрьская ул., 17 | Ф | Смешанная | 1890 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 98 | Октябрьская ул., 18 | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 99 | Октябрьская ул., 22 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 100 | Октябрьская ул., 28 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 101 | Октябрьская ул., 28а | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 102 | Октябрьская ул., 32 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 103 | Октябрьская ул., 42 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 104 | Октябрьская ул., 52 | ЦС | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 105 | Октябрьская ул., 43/1 | Ф | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 14 домов | 3535000 | 35000 | 3500000 |  |
| Советский район |
| 106 | Алтайская ул., 15 | Ф | Смешанная | 1932 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 107 | Алтайская ул., 7 | Ф | Смешанная | 1948 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 108 | Алтайская ул., 9 | Ф | Смешанная | 1948 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 109 | Алтайская ул., 11 | Ф | Смешанная | 1910 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 110 | Алтайская ул., 19 | Ф | Смешанная | 1910 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 111 | Алтайская ул., 37 | Ф | Смешанная | 1906 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 112 | Алтайская ул., 44 | ЦС | Смешанная | 1913 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 113 | Алтайская ул., 46 | ЦС | Смешанная | 1903 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 114 | Алтайская ул., 18 | ЦС | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 115 | Горького Максима ул., 29 | Ф | Смешанная | 1902 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 116 | Горького Максима ул., 37 | ЦС | Смешанная | 1999 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 117 | Горького Максима ул., 39 | Ф | Смешанная | 1902 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 118 | Никитина ул., 15 | ЦС | Смешанная | 1914 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 119 | Татарская ул., 11 | ОРЗ | Смешанная | 1895 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 120 | Татарская ул., 29 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 15 домов | 3787500 | 37500 | 3750000 |  |
| Всего в 2017 году 40 домов | 10100000 | 100000 | 10000000 |  |
| 2018 год |
| Кировский район |
| 121 | Герцена ул., 9 | ЦС | Смешанная | 1898 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 122 | Кузнецова ул., 20 | ВОКН | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 123 | Кузнецова ул., 20а | ЦС | Смешанная | 1886 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 124 | Кузнецова ул., 20/3 | ЦС | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Громада" |
| 125 | Эуштинская ул., 11а | ЦС | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 5 домов | 1262500 | 12500 | 1250000 |  |
| Ленинский район |
| 126 | Войкова ул., 13 | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 127 | Кутузова ул., 5 | ЦС | Смешанная | 1936 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Каштачная" |
| 128 | Кутузова ул., 7 | Ф | Смешанная | 1910 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 129 | Кутузова ул., 9 | Ф | Смешанная | 1970 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Каштачная" |
| 130 | Кутузова ул., 11 | Ф | Смешанная | 1948 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Каштачная" |
| 131 | Розы Люксембург ул., 33 | ЦС | Смешанная | 1916 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 6 домов | 1515000 | 15000 | 1500000 |  |
| Октябрьский район |
| 132 | Лермонтова ул., 13/1 | Ф | Смешанная | 1906 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 133 | Лермонтова ул., 17/1 | Ф | Смешанная | 1890 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 134 | Лермонтова ул., 27 | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 135 | Лермонтова ул., 27/1 | ЦС | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 136 | Октябрьская ул., 60 | ЦС | Смешанная | 1882 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 137 | Октябрьская ул., 73 | ЦС | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 138 | Октябрьская ул., 73а | ЦС | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 139 | Октябрьская ул., 73/1 | ЦС | Смешанная | 1883 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 140 | Октябрьская ул., 75 | Ф | Смешанная | 1903 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 141 | Октябрьская ул., 21 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 142 | Октябрьская ул., 23 | Ф | Смешанная | 1895 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 143 | Октябрьская ул., 27 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 144 | Свердлова ул., 6 | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 145 | Свердлова ул., 7 | ЦС | Смешанная | 1902 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 14 домов | 3535000 | 35000 | 3500000 |  |
| Советский район |
| 146 | Горького Максима ул., 43 | Ф | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 147 | Горького Максима ул., 44 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 148 | Горького Максима ул., 46 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 149 | Горького Максима ул., 60 | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 150 | Даниловский пер., 9 | ЦС | Смешанная | 1905 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 151 | Комсомольский пер., 3 | Ф | Смешанная | 1913 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 152 | Комсомольский пер., 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 153 | Комсомольский пер., 9 | Ф | Смешанная | 1892 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 154 | Комсомольский пер., 11 | Ф | Смешанная | 1900 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 155 | Комсомольский пер., 16/2 | Ф | Смешанная | 1897 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 156 | Красноармейская ул., 51 | ЦС | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 157 | Красноармейская ул., 51а | ЦС | Смешанная | 1896 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 158 | Красноармейская ул., 59 | Ф | Смешанная | 1886 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 159 | Красноармейская ул., 62 | Ф | Смешанная | 1907 | 252500 | 2500 | 250000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 160 | Красноармейская ул., 64а | ЦС | Смешанная | 1890 | 252500 | 2500 | 250000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 15 домов | 3787500 | 37500 | 3750000 |  |
| Всего в 2018 году 40 домов | 10100000 | 100000 | 10000000 |  |
| ВСЕГО в 2014 - 2018 гг. 160 домов | 40400000 | 400000 | 40000000 |  |

## Приложение 7

к муниципальной программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО

ЗОДЧЕСТВА К ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТОРАМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

"СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА"

НА 2014 - 2018 ГГ.

| N пп | Адрес | N дома | Категория объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1 | Герцена ул. | 24 | Ф |
| 2 | Гоголя ул. | 14 | ЦС |
| 3 | Гоголя ул. | 14а | ЦС |
| 4 | Гоголя ул. | 14/3 | ЦС |
| 5 | Гоголя ул. | 14/4 | ЦС |
| 6 | Гоголя ул. | 14/6 | ЦС |
| 7 | Гоголя ул. | 16 | ЦС |
| 8 | Гоголя ул. | 50/1 | ЦС |
| 9 | Кононова пер. | 4 | ОРЗ |
| 10 | Лермонтова ул. | 24 | ЦС |
| 11 | Никитина ул. | 2а | ОРЗ |
| 12 | Пушкина ул. | 24 | ЦС |
| 13 | Тверская ул. | 66 | ОФЗ |
| 14 | Тверская ул. | 66а | ЦС |
| 15 | Шишкова ул. | 6 | ОРЗ |
| всего в 2014 году 15 объектов |
| 2015 год |
| 16 | Кирова пр. | 27а | Ф |
| 17 | Беленца Алексея ул. | 4а | Ф |
| 18 | Белинского ул. | 76 | ЦС |
| 19 | Красноармейская ул. | 64а | ЦС |
| 20 | Красноармейская ул. | 75 | Ф |
| 21 | Красноармейская ул. | 78 | Ф |
| 22 | Кустарный пер. | 4 | ЦС |
| 23 | Никитина ул. | 37 | ЦС |
| 24 | Пушкина ул. | 28а | ОРЗ |
| 25 | Пушкина ул. | 28 в | Ф |
| 26 | Савиных ул. | 10 | ОРЗ |
| 27 | Савиных ул. | 10а | Ф |
| 28 | Советская ул. | 93 | ОРЗ |
| 29 | Татарская ул. | 2 | ОРЗ |
| 30 | Фрунзе пр. | 15 | ОРЗ |
| 31 | Загорная ул. | 46 | ЦС |
| 32 | Гоголя ул. | 24 | ЦС |
| 33 | Московский тракт | 7 | ЦС |
| всего в 2015 году 18 объектов |
| 2016 год |
| 34 | Кустарный пер. | 6 | Ф |
| 35 | Гоголя ул. | 18/1 | Ф |
| 36 | Кривая ул. | 8 | Ф |
| 37 | Кузнецова ул. | 33 | Ф |
| 38 | Вершинина ул. | 8 | ЦС |
| 39 | Вершинина ул. | 10 | ЦС |
| 40 | Красноармейская ул. | 62 | Ф |
| 41 | Лермонтова ул. | 45 | ЦС |
| 42 | Нечевский пер. | 9 | ЦС |
| 43 | Октябрьская ул. | 30 | Ф |
| 44 | Советская ул. | 8 | Ф |
| 45 | Советская ул. | 8а | Ф |
| 46 | Советская ул. | 8б | Ф |
| 47 | Советская ул. | 8в | Ф |
| 48 | Советская ул. | 10а | Ф |
| 49 | Советская ул. | 49/2 | ОРЗ |
| 50 | Советская ул. | 106 | ЦС |
| 51 | Студенческий городок | 7 | ОРЗ |
| 52 | Фрунзе пр. | 32а | ЦС |
| 53 | Шишкова ул. | 8 | ВОКН |
| всего в 2016 году 20 объектов |
| 2017 год |
| 54 | Батенькова пер. | 18/1 | Ф |
| 55 | Большая Подгорная ул. | 29 | ЦС |
| 56 | Большая Подгорная ул. | 31 | ЦС |
| 57 | Ванцетти пер. | 6 | ЦС |
| 58 | Ванцетти пер. | 6а | ЦС |
| 59 | Ванцетти пер. | 6/1 | ЦС |
| 60 | Ванцетти пер. | 6/2 | ЦС |
| 61 | Гоголя ул. | 22 | Ф |
| 62 | Гоголя ул. | 23а | ЦС |
| 63 | Гоголя ул. | 46 | ОРЗ |
| 64 | Гоголя ул. | 52 | ОРЗ |
| 65 | Карла Маркса ул. | 47 | ЦС |
| 66 | Карла Маркса ул. | 49 | ЦС |
| 67 | Красноармейская ул. | 53 | ОРЗ |
| 68 | Красноармейская ул. | 77 | Ф |
| 69 | Мусы Джалиля ул. | 28 | ОРЗ |
| 70 | Нечевский пер. | 3 | ЦС |
| 71 | Нечевский пер. | 3а | ЦС |
| 72 | Нечевский пер. | 3/1 | Ф |
| 73 | Советская ул. | 36 | Ф |
| 74 | Советская ул. | 47а | ВОКН |
| 75 | Советская ул. | 89 | Ф |
| 76 | Советская ул. | 93/1 | ЦС |
| всего в 2017 году 23 объекта |
| 2018 год |
| 77 | Аркадия Иванова ул. | 2а | ОРЗ |
| 78 | Аркадия Иванова ул. | 2/1 | ВОКН |
| 79 | Аркадия Иванова ул. | 2/2 | Ф |
| 80 | Большая Подгорная ул. | 19 | Ф |
| 81 | Красноармейская ул. | 51 | ЦС |
| 82 | Красноармейская ул. | 51а | ЦС |
| 83 | Крылова ул. | 10/1 | Ф |
| 84 | Крылова ул. | 22 | Ф |
| 85 | Крылова ул. | 23 | ЦС |
| 86 | Крылова ул. | 26а | ЦС |
| 87 | Нечевский пер. | 18 | ЦС |
| 88 | Нечевский пер. | 18а | Ф |
| 89 | Никитина ул. | 7 | Ф |
| 90 | Никитина ул. | 9 | Ф |
| 91 | Никитина ул. | 11 | Ф |
| 92 | Никитина ул. | 13 | Ф |
| 93 | Никитина ул. | 21 | Ф |
| 94 | Никитина ул. | 35 | Ф |
| 95 | Октябрьская ул. | 4 | ЦС |
| 96 | Октябрьская ул. | 6 | ЦС |
| 97 | Татарская ул. | 2а | Ф |
| 98 | Фрунзе пр. | 21 | Ф |
| 99 | Фрунзе пр. | 34 | ЦС |
| 100 | Шишкова ул. | 16 | Ф |
| всего в 2018 году 24 объекта |
| всего в 2014 - 18 году 100 объектов |

## Приложение 8

к муниципальной программе

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 26.12.2014 N 1381)

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2014 - 2018 гг.

_____________________________________________

(название муниципальной программы)

Департамент архитектуры и градостроительства администрации

Города Томска, администрации районов Города Томска

__________________________________________________________

(Заказчик муниципальной программы)

| N пп | Мероприятия программы | Исполнитель мероприятий | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Всего: |
| 1 | Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | Департамент архитектуры и градостроительства | 700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12700 |
| 1.1 | Техническое обеспечение конкурса |  | 80 | 240 | 320 | 240 | 240 | 1120 |
| 1.2 | Призовой фонд конкурса |  | 620 | 2760 | 2680 | 2760 | 2760 | 11580 |
| 1.2.1 | Грант в форме субсидии юридическим лицам в качестве вознаграждения за победу в открытом конкурсе на разработку лучшей архитектурно-градостроительной концепции развития исторической территории города Томска |  | 370 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий |  | 250 | - | - | - | - | - |
| 2 | Обследование объектов деревянного зодчества | Департамент архитектуры и градостроительства | 219 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5219 |
| Итого по департаменту архитектуры и градостроительства | 919 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 17919 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | Администрация Кировского района | - | 1400 | 1500 | 4400 | - | 7300 |
|  |  | Администрация Ленинского района | - | 700 | 3900 | 3800 | - | 8400 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | - | 1900 | 3500 | 2200 | - | 7600 |
|  |  | Администрация Советского района | 300 | 4500 | 3100 | 2000 | - | 9900 |
| 4 | Проведение ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | Администрация Кировского района | - | - | 15400 | 16000 | 35400 | 66800 |
|  |  | Администрация Ленинского района | - | 4700 | 7700 | 45500 | 36600 | 94500 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | - | 25900 | 23900 | 30700 | 39500 | 120000 |
|  |  | Администрация Советского района | 8700 | 34400 | 53000 | 27800 | 23500 | 147400 |
| Итого по администрациям районов | 9000 | 73500 | 112000 | 132400 | 135000 | 461900 |
| 5 | Проведение выборочного капитального ремонта объектов деревянного зодчества | Администрация Кировского района | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5000 |
|  |  | Администрация Ленинского района | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 14000 |
|  |  | Администрация Советского района | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 15000 |
| Итого по администрациям районов | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| Всего: | 9919 | 87750 | 126250 | 146650 | 149250 | 519819 |