# Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 30.08.2013 N 993

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

(в ред. постановлений администрации г. Томска

от 04.07.2014 N 635, от 18.09.2014 N 928,

от 19.12.2014 N 1338, от 22.12.2014 N 1345)

## I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

образования муниципального образования "Город Томск"

на 2014 - 2019 годы"

___________________________________________________________

(наименование Программы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 07.02.2013 N р99 "О разработке городской долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2019 годы" |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 18.09.2014 N 928) |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Разработчики муниципальной программы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск": | Стратегия развития города Томска до 2020 года |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Широкие возможности для самореализации горожан |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 18.09.2014 N 928) |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Гармоничное развитие личности |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 18.09.2014 N 928) |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Обеспечение качественного образования |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 18.09.2014 N 928) |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: - повышение уровня обеспеченности населения объектами образования. Задача 1: - развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов. Задача 2: - обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в объектах образования |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: | 2013 | Прогноз |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: повышение уровня обеспеченности населения объектами образования | Площадь объектов общего и дошкольного образования в расчете на 10000 чел. населения (кв. м) | 8681,1 | 8844,02 | 12997,40 | 12932,75 | 12851,13 | 12780,62 | 12757,18 |
| Задача 1: развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов | 1) Количество вновь введенных мест в образовательных учреждениях (мест), в т.ч.: | - | 845 | 11438 | 3144 | - | - | 190 |
|  | - в общеобразовательных учреждениях (мест) | - | - | 7633 | 144 | - | - | - |
|  | - в дошкольных учреждениях (мест) | - | 845 | 2745 | - | - | - | 190 |
|  | - в учреждениях дополнительного образования (мест) | - | - | 1060 | 3000 | - | - | - |
|  | 2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) | 39,0 | 39,9 | 27,1 | 28,7 | 30,7 | 32,6 | 34,4 |
| Задача 2: обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан в объектах образования | 1) Площадь отремонтированных объектов (кв. м), в т.ч.: | - | 81383,4 | 32135,4 | 26365,2 | 20597,0 | 5667,8 | 10204,5 |
|  | - в общеобразовательных учреждениях (кв. м) | - | 32750,5 | 20610,0 | 18617,9 | 15462,2 | - | - |
|  | - в дошкольных учреждениях (кв. м) | - | 16432,0 | 5742,6 | 4022,0 | 3534,8 | 5502,8 | 10204,5 |
|  | - в учреждениях дополнительного образования (кв. м) | - | 32200,9 | 5782,8 | 3725,3 | 1600,0 | 165,0 | - |
|  | 2) Площадь реконструированных объектов (кв. м), в т.ч.: | - | 1618,2 | 7655,5 | 2075 | - | - | - |
|  | - в общеобразовательных учреждениях (кв. м) | - | 1618,2 | 1655,5 | 600 | - | - | - |
|  | - в дошкольных учреждениях (кв. м) | - | - | 6000,0 | - | - | - | - |
|  | - в учреждениях дополнительного образования (кв. м) | - | - | - | 1475 | - | - | - |
|  | 3) Доля муниципальных общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений (%) | 40,9 | 24,3 | 15,0 | 8,5 | 4,7 | 2,1 | 0,00 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники |
|  |  | Всего по источникам | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет (прогноз) |
|  | 2014 | 1644973,3 | 142278,6 | 283275,3 | 179282,9 | 1040136,5 |
|  | 2015 | 7539067,8 | 218018,6 | 0,00 | 0,0 | 7321049,2 |
|  | 2016 | 632425,3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 632425,3 |
|  | 2017 | 462910,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 462910,6 |
|  | 2018 | 107121,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 107121,7 |
|  | 2019 | 464923,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 464923,1 |
|  | Всего | 10851421,8 | 360297,2 | 283275,3 | 179282,9 | 10028566,4 |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 22.12.2014 N 1345) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2014 - 2019 годы |
| Укрупненный перечень мероприятий | Разработка ПСД. Выполнение работ по реконструкции. Выполнение работ по строительству. Выполнение работ по капитальному ремонту |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |

## II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

На современном этапе развития России образование должно стать движущей силой, способной повысить качество жизни граждан. Одной из стратегических целей развития системы образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании, в том числе через улучшение доступности образовательных учреждений и создания новых мест в системе образования, обновления инфраструктуры и материально-технической базы.

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и Приказом Минобразования РФ от 22.04.1994 N 110 "Об утверждении нормативов" нормативная потребность числа мест в общеобразовательных учреждениях составляет 85 мест на 100 детей, в дошкольных учреждениях - 60 мест на 100 детей.

По состоянию на 01.01.2013, охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования составляет:

- детей в возрасте от 1,5 года до 3-х лет - 29,8%;

- детей в возрасте от 3-х до 7 лет - 87,4%.

Ежегодная средняя рождаемость в год в муниципальном образовании "Город Томск" составляет 6700 детей.

По состоянию на 01.01.2013, очередь в дошкольные образовательные учреждения составляет 19405 детей, из них:

- 8261 ребенок в возрасте от 0 до 1,5 лет;

- 8242 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- 2902 ребенка в возрасте от 3 до 5 лет.

Количество мест в муниципальных детских дошкольных учреждениях города Томска на 01.01.2013 в соответствии с паспортом муниципального образования "Город Томск" составляет 22885 мест. Количество детей дошкольного возраста муниципального образования "Город Томск" на 01.01.2013 составляет 46082 ребенка. Согласно вышеуказанной методике фактическая обеспеченность местами в дошкольных учреждениях составляет 50 мест на 100 детей при нормативе 60 мест на 100 детей.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска количество ученических мест в одну смену составляет 30604. Общеобразовательные учреждения вынуждены организовывать образовательный процесс в две смены. В 2012 - 2013 учебном году почти 39% детей обучаются во вторую смену, что вызывает затруднения полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового поколения.

Также согласно статистическим данным за 2010 - 2012 годы доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях составила в среднем 79% от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. С учетом развития начального и среднего профессионального образования этот показатель сохранится и в планируемом периоде.

Для реализации новых федеральных образовательных стандартов, организации образовательного процесса в одну смену, полноценной организации внеурочной деятельности обучающихся при учете увеличения количества детей к 2021 году количество мест в общеобразовательных учреждениях в городе должно увеличиться в 2 (два) раза.

В соответствии с вышеизложенным фактическая обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2013 составляет 77 мест при нормативе 85 мест на 100 детей.

Строительство новых школ и пристроек к существующим образовательным учреждениям лишь частично решит проблему обеспеченности современными условиями для реализации общего образования. Существующие здания образовательных учреждений ветшают, нуждаются в капитальном ремонте. Так с 2007 года из 86 зданий общеобразовательных учреждений комплексному капитальному ремонту подвергались лишь 15, из них 4 - по решениям судов (в 2007 году - 1, в 2008 году - 2, в 2009 году - 2, в 2010 году - 1, в 2011 году - 3, в 2012 году - 6).

Существуют проблемы и с обеспечением мест для занятий в учреждениях дополнительного образования детей. В связи с требованиями СанПиН ряд зданий и помещений, в которых располагались учреждения дополнительного образования, больше не используются для организации образовательного процесса, так как располагается в цокольных и подвальных этажах. Три здания переданы для размещения в них дошкольных образовательных учреждений. Существует потребность в строительстве учреждений дополнительного образования в новых микрорайонах, строительстве пристроек к уже существующим учреждениям для обеспечения доступности этих услуг для населения города.

## III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является:

1) повышение уровня обеспеченности населения объектами образования.

Для достижения цели Программы определены основные задачи:

1) развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов;

2) обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан (учащихся, воспитанников, работников учреждений образования) в объектах образования.

## IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Все предусмотренные настоящей Программой мероприятия планируется выполнить в 2014 - 2019 годах. Проектно-изыскательские работы выполняются в полном объеме за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

## V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2019 годы, указан в приложении 1 к настоящей Программе. Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу, указано в приложении 2 к настоящей Программе. Первоочередными мероприятиями реализации Программы предусмотрено завершение строительства объектов, по которым ведение строительно-монтажных работ началось до принятия программного документа, начало строительно-монтажных работ на объектах по ранее подготовленной проектной документации, проведение проектных и предпроектных работ по строительству школьных и дошкольных зданий.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных Программой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов-аналогов.

Капитальный ремонт включает услуги по строительному контролю, которые оказываются на безвозмездной основе.

## VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет модернизации и реконструкции объектов.

Социальный эффект:

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличение сети дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов.

Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

### Индикаторы цели и задач муниципальной Программы

| N пп | Наименование цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |
| 1 | Цель: повышение уровня обеспеченности населения объектами образования | Площадь объектов общего и дошкольного образования в расчете на 10000 чел. населения <*> | кв. м | 8844,02 | 12997,40 | 12932,75 | 12851,13 | 12780,62 | 12757,18 |
|  | Задача 1: развитие сети учреждений образования в части строительства новых объектов | Количество вновь введенных мест в образовательных учреждениях, в том числе: | мест | 845 | 11438 | 3144 | 0 | 0 | 190 |
|  |  | - в общеобразовательных учреждениях | мест | - | 7633 | 144 | - | - | - |
|  |  | - в дошкольных учреждениях | мест | 845 | 2745 | - | - | - | 190 |
|  |  | - в учреждениях дополнительного образования | мест | - | 1060 | 3000 | - | - | - |
|  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях <**> | % | 39,9 | 27,1 | 28,7 | 30,7 | 32,6 | 34,4 |
|  | Мероприятия: 1) строительство новых объектов | Количество построенных объектов, в том числе: | ед. | 8 | 25 | 1 | - | - | 1 |
|  |  | - в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | 9 | - | - | - | - |
|  |  | - в дошкольных учреждениях | ед. | 8 | 14 | - | - | - | 1 |
|  |  | - в учреждениях дополнительного образования | ед. | - | 2 | 1 | - | - | - |
|  | Задача 2: обеспечение соответствующих условий пребывания для граждан в объектах образования | Площадь отремонтированных объектов, в том числе: | кв. м | 81383,4 | 32135,4 | 26365,2 | 20597,0 | 5667,8 | 10204,5 |
|  |  | - в общеобразовательных учреждениях | кв. м | 32750,5 | 20610,0 | 18617,9 | 15462,2 | - | - |
|  |  | - в дошкольных учреждениях | кв. м | 16432,0 | 5742,6 | 4022,0 | 3534,8 | 5502,8 | 10204,5 |
|  |  | - в учреждениях дополнительного образования | кв. м | 32200,9 | 5782,8 | 3725,3 | 1600,0 | 165,0 | - |
|  |  | Площадь реконструированных объектов, в том числе: | кв. м | 1618,2 | 7655,5 | 2075 | - | - | - |
|  |  | - в общеобразовательных учреждениях | кв. м | 1618,2 | 1655,5 | 600 | - | - | - |
|  |  | - в дошкольных учреждениях | кв. м | - | 6000,0 | - | - | - | - |
|  |  | - в учреждениях дополнительного образования | кв. м | - | - | 1475 | - | - | - |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений <***> | % | 24,3 | 15,0 | 8,5 | 4,7 | 2,1 | - |
|  | Мероприятия: 1) капитальный ремонт объектов | Количество отремонтированных объектов, в том числе: | ед. | 37 | 20 | 15 | 9 | 6 | 5 |
|  |  | - в общеобразовательных учреждениях | ед. | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - |
|  |  | - в дошкольных учреждениях | ед. | 18 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|  |  | - в учреждениях дополнительного образования | ед. | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
|  | 2) реконструкция объектов | Количество реконструированных объектов, в том числе: | ед. | 2 | 8 | 3 | - | - | - |
|  |  | - в общеобразовательных учреждениях | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | - в дошкольных учреждениях | ед. | - | 7 | - | - | - | - |
|  |  | - в учреждениях дополнительного образования | ед. | - | - | 2 | - | - | - |

Примечание:

<*> Расчет индикатора "Площадь объектов общего и дошкольного образования в расчете на 10000 чел. населения, кв. м":

где:

- общая площадь объектов образования (нарастающим итогом);

- площади объектов образования, введенных в текущем году;

- численность населения

2014 год - 8844,02 = ((501157,0 + 16083,0) / 584847) x 10000;

2015 год - 12997,40 = ((517240,0 + 252113,7) / 591929) x 10000;

2016 год - 12932,75 = ((769353,7 + 600) / 595352) x 10000;

2017 год - 12851,13 = ((769353,7 +0) / 598666) x 10000;

2018 год - 12780,62 = ((769353,7 + 0) / 601969) x 10000;

2019 год - 12757,18 = ((769353,7 + 2844,5) / 605305) x 10000.

<**> Расчет индикатора "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %":

где:

- численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (нарастающим итогом);

К - количество ученических мест в одну смену (нарастающим итогом);

79% - доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.

2014 год - 39,9 = (64439 x 79% - 30604) / (64439 x 79%) x 100%;

2015 год - 27,1 = (66350 x 79% - 38237) / (66350 x 79%) x 100%;

2016 год - 28,7 = (68121 x 79% - 38381) / (68121 x 79%) x 100%;

2017 год - 30,7 = (70092 x 79% - 38381) / (70092 x 79%) x 100%;

2018 год - 32,6 = (72100 x 79% - 38381) / (72100 x 79%) x 100%;

2019 год - 34,4 = (74069 x 79% - 38381) / (74069 x 79%) x 100%.

Индикатор "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях" будет меняться от плана строительства объектов образования, а также от демографической ситуации муниципального образования "Город Томск".

<***> Расчет индикатора "Доля муниципальных общеобразовательных, дошкольных и дополнительных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений", %:

где:

- количество зданий образовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, к уровню 2013 г.;

К - количество отремонтированных зданий образовательных (нарастающим итогом);

- количество зданий образовательных учреждений всего (нарастающим итогом)

2014 год - 24,3 = ((95 - 39) / 230) x 100;

2015 год - 15,0 = ((95 - 60) / 234) x 100;

2016 год - 8,5 = ((95 - 75) / 235) x 100;

2017 год - 4,7 = ((95 - 84) / 235) x 100;

2018 год - 2,1 = ((95 - 90) / 235) x 100;

2019 год - 0,0 = ((95 - 95) /235) x 100.

## VII. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" ПРОГРАММЫ

| N пп | Мероприятия программы | Итого 2014 - 2019 годы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Разработка ПСД | 15836,3 | 3336,3 | 12500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнение работ по реконструкции | 155383,4 | 65383,4 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнение работ по строительству | 29989,3 | 29989,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту | 159088,2 | 43569,6 | 115518,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 360297,2 | 142278,6 | 218018,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(таблица в ред. постановления администрации г. Томска от 22.12.2014 N 1345)

## VIII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Порядок реализации Программы и система организации контроля за исполнением Программы:

1. Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет контроль за ходом реализации Программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

2. Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет реализацию мероприятий по данной Программе и предоставляет отчеты по установленной форме в управление экономического развития администрации Города Томска.

3. Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов образования, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

4. Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта Программы.

5. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Программы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

6. Корректировка сумм Программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования "Город Томск" на соответствующий период.

## Приложение N 1

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

объектов образования муниципального образования

"Город Томск" на 2014 - 2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2014 - 2019 ГОДЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 22.12.2014 N 1345)

| N пп | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Вид работ | Стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования | Площадь здания (кв. м) | Дополнительно введенные места |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет (прогноз) |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по реконструкции, в том числе: |  |  |  | 744428,9 | 158467,7 | 0,0 | 0,0 | 585961,2 | 0,0 | 11348,7 | 3201,0 |
| 1.1 | Общеобразовательные учреждения: |  |  |  | 506572,7 | 158467,7 | 0,0 | 0,0 | 348105,0 | 0,0 | 3873,7 | 541,0 |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 49 г. Томска, ул. Мокрушина, 10 (техническое присоединение к сетям инженерного обеспечения) | 1 | 2014 | СМР | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска, пр. Ленина, 53 | 2 | 2014 | СМР | 65383,4 | 65383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1618,2 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 3084,3 | 3084,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Пристройка к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 19 г. Томска (увеличение мощности на 397 мест) | 2 | 2015 | СМР | 277900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277900,0 | 0,0 | 1655,5 | 397 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 19453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19453,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 3 г. Томска, ул. К.Маркса, 21 (пристройка) | 2 | 2016 | СМР | 45732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45732,0 | 0,0 | 600,0 | 144 |
|  | (корректировка имеющейся документации) |  | 2016 | ПИР | 1920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,0 | 0,0 |  |  |
|  | Пристройка для размещения спортивного зала к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа N 3 г. Томска, ул. К.Маркса, 21 (строительство) |  | 2016 | ПИР | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2014 г. | ПИР | 4684,3 | 3084,3 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 65383,4 | 65383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1618,2 | 0,0 |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2015 г. | ПИР | 19453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 367900,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 277900,0 | 0,0 | 1655,5 | 397,0 |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2016 г. | ПИР | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 45732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45732,0 | 0,0 | 600,0 | 144,0 |
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  | 207297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207297,0 | 0,0 | 6000,0 | 660,0 |
| 1 | Пристройка к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Центр развития ребенка - детский сад N 83 г. Томска, ул. Беринга, 1/5 | 2 | 2015 | СМР | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28800,0 | 0,0 | 900,0 | 100 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Пристройка к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида N 56 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 140/2 | 2 | 2015 | СМР | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28800,0 | 0,0 | 900,0 | 100 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Пристройка к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида N 18 г. Томска, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а | 2 | 2015 | СМР | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19200,0 | 0,0 | 600,0 | 100 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 1344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1344,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Пристройка к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида N 33 г. Томска, ул. Учебная, 47/1 | 2 | 2015 | СМР | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28800,0 | 0,0 | 900,0 | 100 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Пристройка к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида N 41 г. Томска, ул. Мичурина, 71 | 2 | 2015 | СМР | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28800,0 | 0,0 | 900,0 | 100 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Пристройка к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 36 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1 | 2 | 2015 | СМР | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28800,0 | 0,0 | 900,0 | 80 |
| 7 | Пристройка к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе N 22 г. Томска, п. Светлый, 33 | 2 | 2015 | СМР | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31500,0 | 0,0 | 900,0 | 80 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 2205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2205,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2015 г. | ПИР | 12597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 194700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194700,0 | 0,0 | 6000,0 | 660,0 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования: |  |  |  | 30559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30559,2 | 0,0 | 1475,0 | 2000,0 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества "Наша гавань", ул. К.Маркса, 31 (спортивный зал) | 2 | 2016 | СМР | 24480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24480,0 | 0,0 | 765,0 | 1000 |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 1713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1713,6 | 0,0 |  |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор", лыжная база "Черемушки", ул. Иркутский тракт, 105 | 2 | 2016 | СМР | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4080,0 | 0,0 | 710,0 | 1000 |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 285,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,6 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2016 г. | ПИР | 1999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1999,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 28560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28560,0 | 0,0 | 1475,0 | 2000,0 |
| 2 | Выполнение работ по строительству, в том числе: |  |  |  | 7312797,8 | 42491,3 | 283275,3 | 168373,6 | 6818657,6 | 0,0 | 264902,5 | 12416,0 |
| 2.1 | Общеобразовательные учреждения: |  |  |  | 4738879,9 | 12501,0 | 0,0 | 32000,0 | 4694378,9 | 0,0 | 212680,6 | 7236,0 |
| 1 | Школа на 300 мест в пос. Просторный | 2 | 2015 | СМР | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210000,0 | 0,0 | 15687,0 | 300 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П.Федоровского | 2 | 2015 | СМР | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 28717,0 | 1136 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 17500,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Школа на 1100 мест по ул. Клюева МКР-5 жилого района "Восточный" | 2 | 2015 | СМР | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 23775,0 | 1100 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17500,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Школа на 1100 мест по ул. Высоцкого | 2 | 2015 | СМР | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 35872,0 | 1100 |
|  |  | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8001,0 | 1,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Школа на 1100 мест по ул. А.Крячкова | 2 | 2015 | СМР | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 28717,0 | 1100 |
|  |  | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Школа на 1100 мест по ул. Дизайнеров | 2 | 2015 | СМР | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 28717,0 | 1100 |
|  |  | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Школа на 1100 мест по ул. Ивановского | 2 | 2015 | СМР | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 0,0 | 21001,0 | 1100 |
|  |  | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Школа на 300 мест по ул. Добровидова (п. Наука) | 2 | 2015 | СМР | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210000,0 | 0,0 | 29304,0 | 300 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия N 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска (строение 3) | 2 | 2015 | СМР | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 300,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 65 г. Томска, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11 (строительство спортивного зала) | 2 | 2015 | СМР | 35198,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35198,9 | 0,0 | 590,6 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2014 г. | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 32001,0 | 1,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2015 г. | ПИР | 46281,0 | 12501,0 | 0,0 | 0,0 | 33780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 4660598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4660598,9 | 0,0 | 212680,6 | 7236,0 |
| 2.2 | Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  | 2463565,9 | 29990,3 | 283275,3 | 136373,6 | 2013926,7 | 0,0 | 49086,9 | 3120,0 |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. А.Крячкова, 6 | 1 | 2014 | СМР | 123099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123099,7 | 0,0 | 1168,8 | 220 |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Ивановского, 16/3 | 1 | 2014 | СМР | 81781,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81781,7 | 0,0 | 1048,8 | 145 |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Залесской | 1 | 2015 | СМР | 81781,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81781,7 | 0,0 | 1048,8 | 145 |
| 4 | Дошкольное образовательное учреждение по ул. Иркутский тракт, 83/2 | 1 | 2015 | СМР | 81781,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81781,7 | 0,0 | 1048,8 | 145 |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение по пер. Ботаническому, 16/6 | 1 | 2015 | СМР | 81781,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81781,7 | 0,0 | 1048,8 | 145 |
| 6 | Дошкольное образовательное учреждение п. Тимирязевский, ул. Ленина, 38 | 1 | 2015 | СМР | 81781,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81781,7 | 0,0 | 1048,8 | 145 |
| 7 | Детский сад по ул. Первомайской, 152 | 1 | 2019 | СМР | 272057,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272057,7 | 0,0 | 2844,5 | 190 |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 13 жилого района "Восточный", ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 5801,0 | 1,0 | 0,0 | 5800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 111761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111761,4 | 0,0 | 2500,0 | 145 |
| 9 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 13 жилого района "Восточный", ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 5800,0 | 0,0 | 0,0 | 5800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 111761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111761,4 | 0,0 | 2500,0 | 145 |
| 10 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, поселок Просторный | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 111761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111761,4 | 0,0 | 2500,0 | 145 |
| 11 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 9 "Солнечная долина" | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 154153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154153,6 | 0,0 | 3500,0 | 200 |
| 12 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 9 "Солнечная долина" | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 154153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154153,6 | 0,0 | 3500,0 | 200 |
| 13 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Высоцкого, 8ж | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 8800,0 |  | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 169563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169563,0 | 0,0 | 4000,0 | 220 |
| 14 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Первомайская | 1 | 2014 | ПИР | 2338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2338,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 61661,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61661,4 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 15 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Новгородская, 60 | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 61661,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61661,4 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 16 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Клюева, 24а | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 5800,0 | 0,0 | 0,0 | 5800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 111761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111761,4 | 0,0 | 2500,0 | 145 |
| 17 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Академика Сахарова | 1 | 2014 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 5800,0 | 0,0 | 0,0 | 5800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2 | 2015 | СМР | 111761,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111761,4 | 0,0 | 2500,0 | 145 |
| 18 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 11 по адресу: ТО, г. Томск, Кольцевой проезд, 39 | 1 | 2014 | СМР | 73671,7 | 1329,3 | 0,0 | 24820,2 | 47522,2 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 19 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 30 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11 | 1 | 2014 | СМР | 72105,0 | 5041,9 | 56655,1 | 10408,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 20 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 36 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1 | 1 | 2014 | СМР | 71642,7 | 3746,9 | 56655,0 | 11240,8 | 0,0 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 21 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 40 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Никитина, 26 | 1 | 2014 | СМР | 73616,9 | 4761,8 | 56655,0 | 12200,1 | 0,0 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 22 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ N 69 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20 | 1 | 2014 | СМР | 69900,3 | 3972,2 | 56655,1 | 9273,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 23 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ N 76 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Говорова, 24/1 | 1 | 2014 | СМР | 72590,9 | 4104,3 | 56655,1 | 11831,5 | 0,0 | 0,0 | 2041,2 | 80 |
| 24 | Дошкольное образовательное учреждение по пер. Ботаническому, 16/6 (вынос и строительство кабельной телефонизации) | 1 | 2014 | СМР | 7032,9 | 7032,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2014 г. | приобретение в муниципальную собственность ПСД | 58939,6 | 1,0 | 0,0 | 56600,0 | 2338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 645441,8 | 29989,3 | 283275,3 | 79773,6 | 252403,6 | 0,0 | 14464,8 | 845,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2015 г. | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 1487126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1487126,8 | 0,0 | 31777,6 | 2085,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2019 г. | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 272057,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272057,7 | 0,0 | 2844,5 | 190,0 |
| 2.3 | Учреждения дополнительного образования: |  |  |  | 110352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110352,0 | 0,0 | 3135,0 | 2060,0 |
| 1 | Учреждение дополнительного образования детей в микрорайоне "Зеленые горки" | 2 | 2015 | СМР | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 1500,0 | 1000 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, ДООЛ "Пост N 1", п. Аникино, пер. 5-й Басандайский, 3 (столовая на 60 мест) | 2 | 2015 | СМР | 4320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4320,0 | 0,0 | 135,0 | 60 |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Учреждение дополнительного образования детей в микрорайоне "Школьный" | 2 | 2016 | СМР | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 1500,0 | 1000 |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2015 г. | ПИР | 5232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 52320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52320,0 | 0,0 | 1635,0 | 1060,0 |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2016 г. | ПИР | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 1500,0 | 1000,0 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту <*>, в том числе: |  |  |  | 2794195,1 | 159338,2 | 0,0 | 10909,3 | 2623947,6 | 0,0 | 176353,3 | 0,0 |
| 3.1 | Общеобразовательные учреждения: |  |  |  | 1656256,5 | 156610,9 | 0,0 | 0,0 | 1499645,6 | 0,0 | 87440,6 | 0,0 |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 36 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1 | 1 | 2014 | СМР | 121666,8 | 5842,3 | 0,0 | 0,0 | 115824,5 | 0,0 | 6292,6 |  |
|  | (корректировка имеющейся документации) | 1 | 2014 | ПИР | 8516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8516,7 | 0,0 |  |  |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 25 г. Томска | 1 | 2014 | СМР | 10303,8 | 10303,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6562,7 |  |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 27 города Томска (по решению суда) | 1 | 2014 | СМР | 24696,2 | 24696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3835,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | СМР | 115518,6 | 115518,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 15 имени Г.Е.Николаевой г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а | 2 | 2014 | СМР | 97816,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97816,8 | 0,0 | 4968,6 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 6847,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6847,2 | 0,0 |  |  |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 53 г. Томска, ул. Бела Куна, 1 | 2 | 2014 | СМР | 74129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74129,3 | 0,0 | 4118,3 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 3706,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3706,5 | 0,0 |  |  |
| 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 32 г. Томска, ул. Пирогова, 2 | 2 | 2014 | СМР | 89134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89134,2 | 0,0 | 4951,9 |  |
| 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 16 г. Томска, пер. Сухоозерный, 6 | 2 | 2014 | СМР | 5693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5693,4 | 0,0 | 316,3 |  |
|  | (спортивный зал) | 1 | 2014 | ПИР | 284,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,7 | 0,0 |  |  |
| 8 | Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 39 VIII вида г. Томска, ул. Салтыкова-Щедрина, 35 | 2 | 2014 | СМР | 30691,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30691,9 | 0,0 | 1705,1 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 1534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1534,6 | 0,0 |  |  |
| 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей N 8 им. Н.Н.Рукавишникова г. Томска | 1 | 2014 | ПИР | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 67 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 51/3 | 2 | 2015 | СМР | 131111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131111,5 | 0,0 | 6817,3 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 9177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9177,8 | 0,0 |  |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 22 VIII вида г. Томска, ул. Сибирская, 81г | 2 | 2015 | СМР | 3468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3468,8 | 0,0 | 3854,2 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 3468,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3468,8 | 0,0 |  |  |
| 12 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска, ул. К.Ильмера, 11 | 2 | 2015 | СМР | 98483,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98483,5 | 0,0 | 5471,3 |  |
| 13 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска, ул. К.Ильмера, 11 | 1 | 2015 | ПИР | 4924,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4924,2 | 0,0 |  |  |
| 14 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 34 г. Томска, пр. Фрунзе, 135 | 2 | 2015 | СМР | 80409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80409,6 | 0,0 | 4467,2 |  |
|  | (корректировка имеющейся документации) | 1 | 2015 | ПИР | 4020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4020,5 | 0,0 |  |  |
| 15 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 19 г. Томска, ул. Центральная, 4а | 2 | 2016 | СМР | 77205,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77205,1 | 0,0 | 3822,5 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 5404,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5404,4 | 0,0 |  |  |
| 16 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 38 г. Томска, ул. И.Черных, 123/1 | 2 | 2016 | СМР | 72457,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72457,2 | 0,0 | 4025,4 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 3622,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3622,9 | 0,0 |  |  |
| 17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 51 г. Томска, ул. Карташова, 47 | 2 | 2016 | СМР | 59869,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59869,9 | 0,0 | 3326,1 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 2993,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2993,5 | 0,0 |  |  |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат N 1 основного общего образования г. Томска, ул. Смирнова, 50 | 2 | 2016 | СМР | 142390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142390,3 | 0,0 | 7443,9 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 9967,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9967,3 | 0,0 |  |  |
| 19 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 64 г. Томска, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18 | 2 | 2017 | СМР | 88570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88570,8 | 0,0 | 4920,6 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 4428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4428,5 | 0,0 |  |  |
| 20 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 11 г. Томска, ул. Кольцевой проезд, 39 | 2 | 2017 | СМР | 74845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74845,9 | 0,0 | 4158,1 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 3742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3742,3 | 0,0 |  |  |
| 21 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 46 г. Томска, ул. Д.Бедного, 4 | 2 | 2017 | СМР | 175657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175657,8 | 0,0 | 6383,5 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 9245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9245,2 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2014 г. | ПИР | 21139,7 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 20889,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 454132,4 | 40842,3 | 0,0 | 0,0 | 413290,1 | 0,0 | 32750,5 | 0,0 |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2015 г. | ПИР | 21591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 428992,0 | 115518,6 | 0,0 | 0,0 | 313473,4 | 0,0 | 20610,0 | 0,0 |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2016 г. | ПИР | 21988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21988,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 351922,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351922,5 | 0,0 | 18617,9 | 0,0 |
| ИТОГО по общеобразовательным учреждениям 2017 г. | ПИР | 17416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 339074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339074,5 | 0,0 | 15462,2 | 0,0 |
| 3.2 | Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  | 788660,0 | 2727,3 | 0,0 | 10909,3 | 775023,4 | 0,0 | 45438,7 | 0,0 |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 4 "Монтессори" г. Томска, пер. Пионерский, 4 | 2 | 2014 | СМР | 18779,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18779,5 | 0,0 | 1043,3 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 939,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 34 г. Томска, пер. Нечевский, 21 | 2 | 2014 | СМР | 19567,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19567,9 | 0,0 | 1087,1 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,4 | 0,0 |  |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 21 г. Томска, ул. Героев Чубаровцев, 28 | 2 | 2014 | СМР | 53370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53370,0 | 0,0 | 2965,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 2668,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2668,5 | 0,0 |  |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 116 г. Томска, пер. Базарный, 11 | 2 | 2014 | СМР | 13973,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13973,6 | 0,0 | 776,3 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 698,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,7 | 0,0 |  |  |
| 5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 6, ул. Транспортная, 4а | 2 | 2014 | СМР | 15993,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15993,1 | 0,0 | 888,5 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,7 | 0,0 |  |  |
| 6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 15 г. Томска (аварийный корпус по пер. Пушкина, 8 строение 2) | 2 | 2014 | СМР | 12264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12264,5 | 0,0 | 681,4 |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, детский сад общеразвивающего вида N 135, ул. Белинского, 65 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 5975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5975,6 | 0,0 | 756,4 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,8 | 0,0 |  |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 76, ул. Говорова, 24/1 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 8341,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8341,8 | 0,0 | 1097,6 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 417,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,1 | 0,0 |  |  |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 100, ул. Говорова, 4 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 7407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7407,0 | 0,0 | 937,6 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 370,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,4 | 0,0 |  |  |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 48 г. Томска, ул. Б.Куна, 24/3 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 12933,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12933,1 | 0,0 | 1637,1 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 646,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,6 | 0,0 |  |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 93 г. Томска, ул. 5 Армии, 20 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 2848,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2848,7 | 0,0 | 360,6 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,4 | 0,0 |  |  |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 62 г. Томска, ул. Мокрушина, 16/2 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 10408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10408,3 | 0,0 | 1317,5 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,4 | 0,0 |  |  |
| 13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 63 г. Томска, ул. Тверская, 70/1 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 10364,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10364,8 | 0,0 | 1312,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,2 | 0,0 |  |  |
| 14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 73, Водяная, 31/1 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 9018,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9018,6 | 0,0 | 1141,6 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,9 | 0,0 |  |  |
| 15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска ул. Айвазовского, 37 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 1185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,0 | 0,0 | 150,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 0,0 |  |  |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 95, ул. Томск-Северный МПС, 2а | 2 | 2014 | СМР | 2340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,0 | 0,0 | 130,0 |  |
| 17 | Софинансирование по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад комбинированного вида N 95 г. Томска | 2 | 2014 | СМР | 8198,1 | 1639,6 | 0,0 | 6558,5 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |
| 18 | Софинансирование по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад комбинированного вида N 15 г. Томска | 2 | 2014 | СМР | 5438,5 | 1087,7 | 0,0 | 4350,8 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 18 г. Томска, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а (канализация) | 1 | 2014 | ПИР | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 11 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 166 | 2 | 2015 | СМР | 28800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28800,0 | 0,0 | 900,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 0,0 |  |  |
| 21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 18, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а | 2 | 2015 | СМР | 19116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19116,0 | 0,0 | 1062,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 239,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,0 | 0,0 |  |  |
| 22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 21, ул. Большая Подгорная, 159а | 2 | 2015 | СМР | 19283,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19283,5 | 0,0 | 1071,3 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,2 | 0,0 |  |  |
| 23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 36, ул. К. Маркса, 61 | 2 | 2015 | СМР | 19117,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19117,9 | 0,0 | 1062,1 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 955,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,9 | 0,0 |  |  |
| 24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 46, ул. Войкова, 82б | 2 | 2015 | СМР | 19294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19294,3 | 0,0 | 1071,9 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 964,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,7 | 0,0 |  |  |
| 25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 79, ул. Кольцевой проезд, 8 | 2 | 2015 | СМР | 10355,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10355,5 | 0,0 | 575,3 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,8 | 0,0 |  |  |
| 26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 17, ул. Р.Люксембург, 38а | 2 | 2016 | СМР | 14923,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14923,8 | 0,0 | 829,6 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,6 | 0,0 |  |  |
| 27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 22, ул. Елизаровых, 37 | 2 | 2016 | СМР | 19150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19150,3 | 0,0 | 1063,9 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,5 | 0,0 |  |  |
| 28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 30, ул. Л.Шевцовой, 3/1 | 2 | 2016 | СМР | 14805,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14805,1 | 0,0 | 822,5 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 740,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,3 | 0,0 |  |  |
| 29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 66, пер. Механический, 1 | 2 | 2016 | СМР | 11028,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11028,7 | 0,0 | 612,7 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 551,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,4 | 0,0 |  |  |
| 30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, детский сад общеразвивающего вида N 110, ул. Алтайская, 112а | 2 | 2016 | СМР | 12479,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12479,5 | 0,0 | 693,3 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,0 | 0,0 |  |  |
| 31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 23, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а | 2 | 2017 | СМР | 20019,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20019,6 | 0,0 | 1112,2 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 1000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,1 | 0,0 |  |  |
| 32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 27, ул. Крылова, 15 | 2 | 2017 | СМР | 9468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9468,0 | 0,0 | 526,0 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 473,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,4 | 0,0 |  |  |
| 33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 35, ул. Елизаровых, 19/2 | 2 | 2017 | СМР | 19438,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19438,2 | 0,0 | 1079,9 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 971,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 971,9 | 0,0 |  |  |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 125, ул. Сибирская, 105а | 2 | 2017 | СМР | 14700,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14700,7 | 0,0 | 816,7 |  |
|  |  | 1 | 2017 | ПИР | 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,0 | 0,0 |  |  |
| 35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 2, ул. Тимакова, 3/1 | 2 | 2018 | СМР | 15840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15840,0 | 0,0 | 880,0 |  |
|  |  | 1 | 2018 | ПИР | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,0 | 0,0 |  |  |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 19, ул. Лебедева, 135 | 2 | 2018 | СМР | 12335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12335,5 | 0,0 | 685,3 |  |
|  |  | 1 | 2018 | ПИР | 616,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,8 | 0,0 |  |  |
| 37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 86 г. Томска, ул. Новгородская, д. 44/1 | 2 | 2018 | СМР | 15300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15300,0 | 0,0 | 850,0 |  |
|  |  | 1 | 2018 | ПИР | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  |  |
| 38 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 45, ул. Кулагина, 21 | 2 | 2018 | СМР | 19267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19267,2 | 0,0 | 1070,4 |  |
|  |  | 1 | 2018 | ПИР | 963,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,4 | 0,0 |  |  |
| 39 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад N 85, ул. Ф.Лыткина, 24 | 2 | 2018 | СМР | 36307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36307,9 | 0,0 | 2017,1 |  |
|  |  | 1 | 2018 | ПИР | 1815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1815,4 | 0,0 |  |  |
| 40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 31, ул. Тверская, 98 | 2 | 2019 | СМР | 19587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19587,6 | 0,0 | 1088,2 |  |
|  |  | 1 | 2019 | ПИР | 979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,4 | 0,0 |  |  |
| 41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 42, ул. Бердская, 11/1 | 2 | 2019 | СМР | 12051,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12051,1 | 0,0 | 669,5 |  |
|  |  | 1 | 2019 | ПИР | 602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,6 | 0,0 |  |  |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 72, ул. Щорса, 15/2 | 2 | 2019 | СМР | 19045,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19045,9 | 0,0 | 1058,1 |  |
|  |  | 1 | 2019 | ПИР | 952,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 0,0 |  |  |
| 43 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 40, ул. Усова, 33 | 2 | 2019 | СМР | 64744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64744,3 | 0,0 | 3596,9 |  |
|  |  | 1 | 2019 | ПИР | 3237,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3237,2 | 0,0 |  |  |
| 44 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад N 96, ул. Кошурникова, 11 | 2 | 2019 | СМР | 68252,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68252,4 | 0,0 | 3791,8 |  |
|  |  | 1 | 2019 | ПИР | 3412,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,6 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2014 г. | ПИР | 9520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 218408,1 | 2727,3 | 0,0 | 10909,3 | 204771,5 | 0,0 | 16432,0 | 0,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2015 г. | ПИР | 5081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 115967,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115967,2 | 0,0 | 5742,6 | 0,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2016 г. | ПИР | 3619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 72387,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72387,4 | 0,0 | 4022,0 | 0,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2017 г. | ПИР | 3180,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3180,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 63626,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63626,5 | 0,0 | 3534,8 | 0,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2018 г. | ПИР | 4952,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 99050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99050,6 | 0,0 | 5502,8 | 0,0 |
| ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 2019 г. | ПИР | 9184,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9184,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 183681,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183681,3 | 0,0 | 10204,5 | 0,0 |
| 3.3 | Учреждения дополнительного образования |  |  |  | 349278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349278,6 | 0,0 | 43474,0 | 0,0 |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Искорка", ул. Смирнова, 7 | 2 | 2014 | СМР | 13680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13680,0 | 0,0 | 760,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр", ул. Елизаровых, 70а | 2 | 2014 | СМР | 22222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22222,0 | 0,0 | 2222,2 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 1111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1111,1 | 0,0 |  |  |
| 3 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, ул. Вершинина, 17 | 2 | 2014 | СМР | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "У Белого озера", ул. Кривая, 33 | 2 | 2014 | СМР | 15840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15840,0 | 0,0 | 880,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр "Планирование карьеры" ул. Смирнова, 28, стр. 1 (кровля) | 2 | 2014 | СМР | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Планета", ул. Трудовая, 18 | 2 | 2014 | СМР | 6700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6700,0 | 0,0 | 670,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр сибирского фольклора, пер. Совпартшкольный, 2 | 2 | 2014 | СМР | 6030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6030,0 | 0,0 | 335,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,5 | 0,0 |  |  |
| 8 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр", ДООЛ "Солнечная республика", д. Некрасово, ул. Заречная, 15а (здание клуба) | 2 | 2014 | СМР | 1391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1391,5 | 0,0 | 77,3 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 0,0 |  |  |
| 9 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, ДООЛ "Энергетик", п. Аникино, ул. Басандайская, 63 (корпус N 1) | 2 | 2014 | СМР | 18718,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18718,3 | 0,0 | 1039,9 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 935,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 935,9 | 0,0 |  |  |
| 10 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр", ДООЛ "Лукоморье", п. Аникино, ул. Басандайская, 31/12 (корпус N 2) | 2 | 2014 | СМР | 4796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4796,9 | 0,0 | 266,5 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,9 | 0,0 |  |  |
| 11 | Здание по ул. Пушкина, 8 (для размещения Городской психолого-медико-педагогической комиссии) | 2 | 2014 | СМР | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 250,0 |  |
|  |  | 1 | 2014 | ПИР | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 |  |  |
| 12 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр "Звездочка", ул. Елизаровых, 2 | 2 | 2015 | СМР | 7080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7080,0 | 0,0 | 335,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 495,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,6 | 0,0 |  |  |
| 13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творческого "Созвездие", ул. Говорова, 6 | 2 | 2015 | СМР | 33600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33600,0 | 0,0 | 1400,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 2352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2352,0 | 0,0 |  |  |
| 14 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества "Факел", пр. Кирова, 60 | 2 | 2015 | СМР | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 550,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Искорка" г. Томска, Центр досуга "Ариэль", ул. Смирнова, 30 | 2 | 2015 | СМР | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 600,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Искорка", цент досуга "Доминанта", ул. Первомайская, 65/1 | 2 | 2015 | СМР | 25920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25920,0 | 0,0 | 810,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 1296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества "Кедр", ул. Красноармейская, 116 | 2 | 2015 | СМР | 11880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11880,0 | 0,0 | 660,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "У Белого озера", пер. Нагорный, 7 | 2 | 2015 | СМР | 7560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7560,0 | 0,0 | 420,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | 0,0 |  |  |
| 19 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор", ул. Пушкина, 54/1 | 2 | 2015 | СМР | 12960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12960,0 | 0,0 | 720,0 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 648,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 648,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, ДООЛ "Энергетик", п. Аникино, ул. Басандайская, 63 (корпус N 2) | 2 | 2015 | СМР | 5180,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5180,4 | 0,0 | 287,8 |  |
|  |  | 1 | 2015 | ПИР | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 |  |  |
| 21 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Искорка", детский центр "Теремок", проспект Мира, 31 | 2 | 2016 | СМР | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,0 | 0,0 | 1200,0 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 |  |  |
| 22 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр "Синяя птица", ул. Мокрушина, 22 | 2 | 2016 | СМР | 13860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13860,0 | 0,0 | 770,0 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,0 | 0,0 |  |  |
| 23 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Планета", пер. Дербышевский, 24 | 2 | 2016 | СМР | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 150,0 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |  |  |
| 24 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр "Звездочка", ул. Косарева, 9 | 2 | 2016 | СМР | 3240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3240,0 | 0,0 | 180,0 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |  |  |
| 25 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор", ул. Говорова, 34 | 2 | 2016 | СМР | 17100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17100,0 | 0,0 | 950,0 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 |  |  |
| 26 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, ДООЛ "Энергетик", п. Аникино, ул. Басандайская, 63 (корпус N 3) | 2 | 2016 | СМР | 8555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8555,5 | 0,0 | 475,3 |  |
|  |  | 1 | 2016 | ПИР | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,8 | 0,0 |  |  |
| 27 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Луч", ул. Алтайская, 95 | 2 | 2017 | СМР | 9540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9540,0 | 0,0 | 530,0 |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Луч", ул. Алтайская, 95 | 1 | 2017 | ПИР | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,0 | 0,0 |  |  |
| 28 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор", лыжная база "Сосновый бор", ул. Кутузова, 1б | 1 | 2017 | СМР | 27660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27660,0 | 0,0 | 1070,0 |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор", лыжная база "Сосновый бор", ул. Кутузова, 1б | 1 | 2017 | ПИР | 1936,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1936,2 | 0,0 |  |  |
| 29 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеский центр "Республика бодрых", ул. О.Кошевого, 68/1 | 2 | 2018 | СМР | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2970,0 | 0,0 | 165,0 |  |
|  |  | 1 | 2018 | ПИР | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2014 г. | ПИР | 6443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 128878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128878,7 | 0,0 | 32200,9 | 0,0 |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2015 г. | ПИР | 6547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 114680,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114680,4 | 0,0 | 5782,8 | 0,0 |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2016 г. | ПИР | 2380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 47615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47615,5 | 0,0 | 3725,3 | 0,0 |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2017 г. | ПИР | 2413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 37200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37200,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 2018 г. | ПИР | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | СМР | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2970,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по 2014 - 2019 гг.: |  |  |  | 10851422,8 | 360298,2 | 283275,3 | 179282,9 | 10028566,4 | 0,0 | 452604,5 | 15617,0 |
|  | Итого 2014 г. |  |  |  | 1644973,3 | 142278,6 | 283275,3 | 179282,9 | 1040136,5 | 0,0 | 97466,4 | 845,0 |
|  | Итого 2015 г. |  |  |  | 7539068,8 | 218019,6 | 0,0 | 0,0 | 7321049,2 | 0,0 | 285884,1 | 11438,0 |
|  | Итого 2016 г. |  |  |  | 632425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632425,3 | 0,0 | 29940,2 | 3144,0 |
|  | Итого 2017 г. |  |  |  | 462910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462910,6 | 0,0 | 20597,0 | 0,0 |
|  | Итого 2018 г. |  |  |  | 107121,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107121,7 | 0,0 | 5667,8 | 0,0 |
|  | Итого 2019 г. |  |  |  | 464923,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464923,1 | 0,0 | 13049,0 | 190,0 |
| 1 | Выполнение работ по реконструкции, в том числе: |  |  |  | 744428,9 | 158467,7 | 0,0 | 0,0 | 585961,2 | 0,0 | 11348,7 | 3201,00 |
| 1.1 | Общеобразовательные учреждения |  | 2014 |  | 70067,7 | 68467,7 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 1618,2 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 387353,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 297353,0 | 0,0 | 1655,5 | 397,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 49152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49152,0 | 0,0 | 600,0 | 144,0 |
| 1.2 | Дошкольные образовательные учреждения |  | 2015 |  | 207297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207297,0 | 0,0 | 6000,0 | 660,0 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования |  | 2016 |  | 30559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30559,2 | 0,0 | 1475,0 | 2000,0 |
| 2 | Выполнение работ по строительству, в том числе: |  |  |  | 7312798,8 | 42492,3 | 283275,3 | 168373,6 | 6818657,6 | 0,0 | 264902,5 | 12416,0 |
| 2.1 | Общеобразовательные учреждения |  | 2014 |  | 32001,0 | 1,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 4706879,9 | 12501,0 | 0,0 | 0,0 | 4694378,9 | 0,0 | 212680,6 | 7236,0 |
| 2.2 | Дошкольные образовательные учреждения |  | 2014 |  | 704381,4 | 29990,3 | 283275,3 | 136373,6 | 254742,2 | 0,0 | 14464,8 | 845,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 1487126,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1487126,8 | 0,0 | 31777,6 | 2085,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 272057,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272057,7 | 0,0 | 2844,5 | 190,0 |
| 2.3 | Учреждения дополнительного образования |  | 2015 |  | 57552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57552,0 | 0,0 | 1635,0 | 1060,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 52800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52800,0 | 0,0 | 1500,0 | 1000,0 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту <*>, в том числе: |  |  |  | 2794195,1 | 159338,2 | 0,0 | 10909,3 | 2623947,6 | 0,0 | 176353,3 | 0,0 |
| 3.1 | Общеобразовательные учреждения |  | 2014 |  | 475272,1 | 41092,3 | 0,0 | 0,0 | 434179,8 | 0,0 | 32750,5 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 450583,3 | 115518,6 | 0,0 | 0,0 | 335064,7 | 0,0 | 20610,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 373910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373910,6 | 0,0 | 18617,9 | 0,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 356490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356490,5 | 0,0 | 15462,2 | 0,0 |
| 3.2 | Дошкольные образовательные учреждения |  | 2014 |  | 227928,5 | 2727,3 | 0,0 | 10909,3 | 214291,9 | 0,0 | 16432,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 121048,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121048,8 | 0,0 | 5742,6 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 76007,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76007,2 | 0,0 | 4022,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 66806,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66806,9 | 0,0 | 3534,8 | 0,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 104003,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104003,2 | 0,0 | 5502,8 | 0,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 192865,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192865,4 | 0,0 | 10204,5 | 0,0 |
| 3.3 | Учреждения дополнительного образования |  | 2014 |  | 135322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135322,6 | 0,0 | 32200,9 | 0,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 121228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121228,0 | 0,0 | 5782,8 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 49996,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49996,3 | 0,0 | 3725,3 | 0,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 39613,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39613,2 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 3118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3118,5 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |

## Приложение N 2

к муниципальной программе

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

объектов образования муниципального образования

"Город Томск" на 2014 - 2019 годы

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 22.12.2014 N 1345)

| N пп | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование (застройщик) заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема представленных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска, пр. Ленина, 53 | ПИР | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 3084,30 | 0 | 0 | 158467,70 | 3084,30 | 0 | 0 |
|  |  | Реконструкция |  |  |  | 2015 г. |  | 65383,40 | 90000,00 | 0,00 |  | 65383,40 | 90000,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 11 по адресу: ТО, г. Томск, Кольцевой проезд, 39 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2014 г. | 73671,69 | 26149,50 | 0,00 | 0,00 | 26149,50 | 26149,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 30 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 73557,45 | 72105,00 | 0,00 | 0,00 | 72105,00 | 72105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 36 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 74667,76 | 71642,70 | 0,00 | 0,00 | 71642,70 | 71642,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ N 40 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Никитина, 26 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 75946,73 | 73616,90 | 0,00 | 0,00 | 73616,90 | 73616,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ N 69 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 72044,02 | 69900,30 | 0,00 | 0,00 | 69900,30 | 69900,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ N 76 по адресу: ТО, г. Томск, ул. Говорова, 24/1 | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 80 дополнительных мест | 2015 г. | 75455,49 | 72742,90 | 0,00 | 0,00 | 72590,90 | 72590,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Дошкольное образовательное учреждение по пер. Ботаническому, 16/6 (вынос и строительство кабельной телефонизации) | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 7032,90 | 0,00 | 0,00 | 7032,90 | 7032,90 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Школа на 1100 мест по ул. Высоцкого | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Школа на 1136 мест в микрорайоне 9 жилого района "Восточный" по ул. П.Федоровского | ПИР | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 |
| 11 | Школа на 1100 мест по ул. А.Крячкова | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Школа на 1100 мест по ул. Дизайнера | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Школа на 1100 мест по ул. Ивановского | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 13 жилого района "Восточный", ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 5801,00 | 5801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 13 жилого района "Восточный", ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, поселок Просторный | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 5400,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 9 "Солнечная долина" | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, микрорайон N 9 "Солнечная долина" | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Высоцкого, 8ж | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 8800,00 | 0,00 | 0,00 | 8801,00 | 8801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Новгородская, 60 | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Клюева, 24а | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Дошкольное образовательное учреждение в г. Томске, ул. Академика Сахарова | приобретение в муниципальную собственность ПСД | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | 2014 г. | - | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 445343,14 | 562757,90 | 90000,00 | 0,00 | 652607,90 | 550107,90 | 102500,00 | 0,00 |