|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению администрации Города Томска |
| от 31.01.2019 № 87 |
|  | Приложениек постановлению администрации Города Томска от 19.09.2014 №937 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.  Паспорт муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг."** |  |  |
| **(далее по тексту – муниципальная программа)** |  |  |
| **Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы** | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
| **Куратор муниципальной программы** | Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градостростроительства администрации Города Томска |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| **Соисполнители** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска |
| **Участники** |  |
| **Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска** | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик |
| **Наименование стратегической задачи развития Города Томска** | Сохранение историко-культурного наследия |
| **Цель и задачи муниципальной программы** | **Цель:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. |
| **Задача I:** создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. |
| **Задача II:**  обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам (далее - МКД) |
| **Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Цель:**  обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показатель цели I**: количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", - ед. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| **Показатель цели II:**  доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - % | 14,41 | 14,69 | 14,69 | 18,69 | 15,41 | 20,83 | 16,69 | 23,11 | 16,83 | 25,82 | 16,83 | 34,0 | 16,83 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 14,41 | Показатель введен с 01.01.2017 | 18,26 | 15,69 | 19,47 | 15,83 | 20,83 | 15,83 | 24,92 | 15,83 |
| **Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Задача 1:** создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показатели задачи I:**  1. доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, - % | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 5,48 | 3,11 | 8,54 | 3,11 | 11,61 | 3,11 |
| 2. Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, - кв. м | 71 270 | 71 270 | 71 270 | 71 270 | 71 270 | 71 270 | 71 270 | 125 716 | 71 270 | 195 866 | 71 270 | 266 259 | 71 270 |
| 3. Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом) - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| **Задача II:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показатели задачи II:**  доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - % | 13,39 | 13,76 | 13,76 | 18,9 | 14,68 | 21,65 | 16,3 | 24,59 | 16,51 | 28,07 | 16,51 | 39,00 | 16,51 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 13,39 | Показатель введен с 01.01.2017 | 18,35 | 15,04 | 19,91 | 15,23 | 21,65 | 15,23 | 33,00 | 15,23 |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)** | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 2015 | 10097 | 10001 | 10000 | 9904 |  |  |  |  | 97 | 97 |
| 2016 | 156445,4 | 13679,3 | 154906,3 | 13553,2 |  |  |  |  | 1539,1 | 126 |
| 2017 | 131852,4 | 29660,8 | 130647,6 | 29462,4 |  |  |  |  | 1204,9 | 198,4 |
| 2018 | 132810,9 | 10010,9 | 132810,9 | 10010,9 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2019 | 144800 | 700 | 144800 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2020 | 321832,8 | 700 | 321832,8 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Итого | 897838,4 | 64752 | 894997,6 | 64330,6 |  |  |  |  | 2841 | 421,4 |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2015-2020 гг. |
| **Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)** | 1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий. |
| 2. Обследование объектов деревянного зодчества. |
| 3. Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения". |
| 4. Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на объектах деревянного зодчества. |
| 5. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества г. Томска. |
| 6. Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска. |
| **Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:** |  |
| **- управление муниципальной программой осуществляет** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| **- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Приложение 2к постановлению |
| администрации Города Томска |
| от 31.01.2019 № 87 |
| **III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг."** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска | 1. Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", - ед. | Единовременное обследование (учет) | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| 2. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - % <1> | 14,41 | 14,69 | 14,69 | 18,69 | 15,41 | 20,83 | 16,69<5> | 23,11 | 16,83 | 25,82 | 16,83 | 34,0 | 16,83 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 14,41 | Показатель введен с 01.01.2017 | 18,26 | 15,69 | 19,47 | 15,83 | 20,83 | 15,83 | 24,92 | 15,83 |
| 1.1 | **Задача 1 муниципальной программы:**  создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку | 1. Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, - % <2> | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 5,48 | 3,11 | 8,54 | 3,11 | 11,61 | 3,11 |
| 2. Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, - кв. м | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 125 716 | 71270 | 195 866 | 71270 | 266 259 | 71270 |
| 3. Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом), - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.** Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | Количество организованных архитектурных конкурсов - ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0<6> | 0 | 0<6> | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1..1.2 | **Мероприятие 1.2.**  Обследование объектов деревянного зодчества | Количество обследованных объектов деревянного зодчества - ед. | 12 | 12 | 12 | 0<6> | 0 | 0<6> | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3**  Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения". | Доля выполненных работ к общему объему работ по выполнению научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" (нарастающим итогом), -% |  |  |  | 9,09 | 9,09 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Задача 2 муниципальной программы:**  обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - % <3> | Администрации районов Города Томска | 13,39 | 13,76 | 13,76 | 18,9 | 14,68 | 21,65 | 16,3<5> | 24,59 | 16,51<6> | 28,07 | 16,51 | 39,00 | 16,51 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 13,39 | Показатель введен с 01.01.2017 | 18,35 | 15,04 | 19,91 | 15,23 | 21,65 | 15,23 | 33,00 | 15,23 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 2.1.**  Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации - ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | Количество отремонтированных объектов деревянного зодчества - ед. <4> | 73 | 2 | 2 | 28 | 5 | 16 | 2 | 16 | 1 | 19 | 0 | 56 | 0 |
| 1.2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска | Количество объектов охваченных мероприятием по обеспечению сохранности - ед.  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 39 | 34 |  |  |  |  |

# Приложение 3

# к постановлению

# администрации Города Томска

# от 31.01.2019 № 87

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы:

Стоимость мероприятий определяется с учетом призового фонда в рамках планируемых архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций и средней рыночной стоимости выполнения необходимых работ.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015 года определена с учетом подготовленной проектно-сметной документации и дефектных ведомостей. Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015 - 2020 гг. определена с учетом опыта реализации ремонтно-реставрационных работ 2005 - 2014 гг. и будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015 - 2020 гг. указаны в таблице 2 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска " на 2015 - 2020 гг." раздела IV.

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества могут включать в себя:

1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц.

2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества.

3) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска № р965 от 02.09.2015 «О наделении полномочиями».

Выведение объектов деревянного зодчества из жилого фонда с целью их восстановления за счет средств инвесторов осуществляется посредством реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.01.2014 №945.

План-график организации архитектурных конкурсов на подготовку архитектурных концепций и объем премиального фонда каждого конкурса определены приложением 2 и 2.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график проведения мероприятий по обследованию объектов деревянного зодчества и объем их финансирования определены приложением 3 и 3.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график мероприятий по подготовке проектной документации и объем их финансирования определены в приложении 4 и 4.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график выполнения ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта) и объем их финансирования определены в приложении 5 и 5.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества и объем их финансирования определены в приложении 7 и 7.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

--------------------------------

<\*> Приложения 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1 приведены с учетом утвержденного финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  **Таблица 2** |  |  |  |  |  |
|  **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг."** |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Задача 1 муниципальной программы:** создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | **Мероприятие 1.1.** Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий |  | **всего** | **2100** | **0** | **2100** | **0** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 700 | 0 | 700 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 700 | 0 | 700 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Мероприятие 1.2.** Обследование объектов деревянного зодчества |  | **всего** | **2400** | **2308** | **2400** | **2308** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | 2015 | 300 | 208 | 300 | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятие 1.3.** Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г.Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" |  | **всего** | **11000** | **10450** | **11000** | **10450** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2016 | 1000 | 950 | 1000 | 950 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 10000 | 9500 | 10000 | 9500 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|   | **Итого по задаче 1** |  | **всего** | **15500** | **12758** | **15500** | **12758** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | 2015 | 300 | 208 | 300 | 208 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 1000 | 950 | 1000 | 950 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 10000 | 9500 | 10000 | 9500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 1400 | 700 | 1400 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 1400 | 700 | 1400 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 1400 | 700 | 1400 | 700 |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **Задача 2 муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 4 | **Мероприятие 2.1.**  Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества |  | **всего** | 17409 | 905 | 17400 | 896 |  |  |  |  | 9 | 9 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 909 | 905 | 900 | 896 |  |  |  |  | 9 | 9 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2015 году | 909 | 905 | 900 | 896 |  |  |  |  | 9 | 9 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2017 году | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2018 | 700 | 0 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 3100 | 0 | 3100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2018 году | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2019 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 2200 | 0 | 2200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019году | 8500 | 0 | 8500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
|   | 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
|   | 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
|   | 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|   |  | итого в 2020году | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 5 | **Мероприятие 2.2.**  Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества |  | **всего** | 864204,5 | 50398,5 | 861373 | 49986 |  |  |  |  | 2831,9 | 412,5 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 8888 | 8888 | 8800 | 8800 |  |  |  |  | 88 | 88 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2015 году | 8888 | 8888 | 8800 | 8800 |  |  |  |  | 88 | 88 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2016 | 24560,6 | 1644,4 | 24317,4 | 1628,1 |  |  |  |  | 243,2 | 16,3 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 8389,4 | 3639,3 | 8306,3 | 3603,3 |  |  |  |  | 83,1 | 36 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 37629,1 | 2318,9 | 37256,6 | 2295,9 |  |  |  |  | 372,5 | 23 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 84866,2 | 5126,7 | 84025,9 | 5075,9 |  |  |  |  | 840,3 | 50,8 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2016 году | 155445,4 | 12729,3 | 153906,3 | 12603,2 |  |  |  |  | 1539,1 | 126,1 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2017 | 16160 | 0 | 16000 | 0 |  |  |  |  | 160 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 45955 | 8754,4 | 45500 | 8667,7 |  |  |  |  | 455 | 86,7 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 29997 | 0 | 29700 | 0 |  |  |  |  | 297 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 29576 | 11276,6 | 29283,2 | 11164,9 |  |  |  |  | 292,8 | 111,7 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2017 году | 121688,1 | 20031 | 120483,2 | 19832,6 |  |  |  |  | 1204,8 | 198,4 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2018 | 35400 | 0 | 35400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 36600 | 0 | 36600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 25200 | 0 | 25200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 25650,2 | 8750,2 | 25650,2 | 8750,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2018 году | 122850,2 | 8750,2 | 122850,2 | 8750,2 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2019 | 12436 | 0 | 12436 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 28300 | 0 | 28300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 33960,7 | 0 | 33960,7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 60203,3 | 0 | 60203,3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 134900 | 0 | 134900 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 810 | 2020 | 45667 | 0 | 45667 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 86800 | 0 | 86800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 93500 | 0 | 93500 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | 94465,8 | 0 | 94465,8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 320432,8 | 0 | 320432,8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 6 | **Мероприятие 2.3.** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска |  | 1227 | 725 | 690,4 | 725 | 690,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 164,3 | 129,8 | 164,3 | 129,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2017 году | 164,3 | 129,8 | 164,3 | 129,8 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 216,9 | 103,2 | 216,9 | 103,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 177,4 | 208,7 | 177,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 280,1 | 587,1 | 280,1 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2018 году | 560,7 | 560,6 | 560,7 | 560,6 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
|   | **Итого по задаче 2** |  | **всего** | 882338,4 | 51994,0 | 879497,5 | 51572,6 | **0** | **0** | **0** | **0** | 2840,9 | 421,5 |   |
|  | 2015 | 9797 | 9793 | 9700 | 9696 |  |  |  |  | 97 | 97 |
|  | 2016 | 155445,4 | 12729,3 | 153906,3 | 12603,2 |  |  |  |  | 1539,1 | 126,1 |
|  | 2017 | 121852,4 | 20160,8 | 120647,6 | 19962,4 |  |  |  |  | 1204,8 | 198,4 |
|  | 2018 | 131410,9 | 9310,9 | 131410,9 | 9310,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 143400 | 0 | 143400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 320432,8 | 0 | 320432,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **Всего по муниципальной программе** |  | **всего** | 897838,4 | 64752 | 894997,5 | 64330,6 | **0** | **0** | **0** | **0** | 2840,9 | 421,5 |   |
|  | 2015 | 10097 | 10001 | 10000 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
|  | 2016 | 156445,4 | 13679,3 | 154906,3 | 13553,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539,1 | 126,1 |
|  | 2017 | 131852,4 | 29660,8 | 130647,6 | 29462,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204,8 | 198,4 |
|  | 2018 | 132810,9 | 10010,9 | 132810,9 | 10010,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 144800 | 700 | 144800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 321832,8 | 700 | 321832,8 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2019 № 87 |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2015-2020 гг." |
| **График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." в соответствии с потребностью.** |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **статус объекта** | **Форма собственности** | **Год постройки** | **Вид капитального ремонта** | **Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.)** | **Наименование обслуживающей организации** |
| **Стоимость (руб.) ВСЕГО**  | **Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.)** | **Доля софинансирования собственников МКД (руб.)** |
| **2015 год** |
| **Советский район** |
| 1 | Ленина пр.,58 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 848 000,0 | 4 800 000,0 | 48 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 2 | ул. Трифонова, 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 040 000,0 | 4 000 000,0 | 40 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 2 дома** | **8 888 000,0** | **8 800 000,0** | **88 000,0** |  |
| **ВСЕГО в 2015 году 2 дома**  | **8 888 000,0** | **8 800 000,0** | **88 000,0** |  |
| **2016 год** |
| **Кировский район** |
| **3** | Студенческая ул., 29 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 644 411,3 | 1 628 130,0 | 16 281,3 | ООО "УК Громада" |
| 4 | Кирова пр., 13а | ЦС | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 362 193,0 | 7 289 300,0 | 72 893,0 | ООО УК "Кировская" |
| 5 | Кирова пр.,21 | ЦС | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 747 000,0 | 4 700 000,0 | 47 000,0 | ООО "УК Кировская" |
| 6 | Кирова пр.,33 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 807 000,0 | 10 700 000,0 | 107 000,0 | ООО "УК Кировская" |
| **ИТОГО по Кировскому району 4 дома**  | **24 560 604,3** | **24 317 430,0** | **243 174,3** |  |
| **Ленинский район** |
| 7 | Войкова ул., 10 | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 642 363,0 | 3 606 300,0 | 36 063,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 8 | Ленина пр.,98 | ВОКН | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 747 000,0 | 4 700 000,0 | 47 000,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 2 дома** | **8 389 363,0** | **8 306 300,0** | **83 063,0** |  |
| **Октябрьский район** |
| 9 | Бакунина ул., 19/1 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 318 898,4 | 2 295 939,0 | 22 959,4 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 10 | Кузнечный взвоз ул.,3 | ВОКН | Смешанная | 1894 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 555 000,0 | 5 500 000,0 | 55 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 11 | Кузнечный взвоз ул.,3/1 | Ф | Смешанная | 1894 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 271 693,0 | 3 239 300,0 | 32 393,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 12 | Кузнечный взвоз ул.,5 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 343 000,0 | 4 300 000,0 | 43 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 13 | Кузнечный взвоз ул.,6 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 969 307,0 | 10 860 700,0 | 108 607,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 14 | Макушина пер.,3 | ВОКН | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 3 434 000,0 | 3 400 000,0 | 34 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 15 | Макушина пер.,5 | Ф | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 3 535 000,0 | 3 500 000,0 | 35 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 16 | Пушкина ул., 42а | Ф | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 202 307,0 | 4 160 700,0 | 41 607,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 8 домов** | **37 629 205,4** | **37 256 639,0** | **372 566,4** |  |
| **Советский район** |
| 17 | Нечевский пер., 19 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 626 000,0 | 2 600 000,0 | 26 000,0 | ООО УК "Стройсоюз" |
| 18 | Татарская ул., 11/1 | ВОКН | Смешанная | 1895 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 261 919,3 | 1 249 425,0 | 12 494,3 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 19 | Трифонова ул., 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 238 771,1 | 1 226 506,0 | 12 265,1 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 20 | Гагарина ул.,6/1 | ЦС | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 787 000,0 | 8 700 000,0 | 87 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 21 | Гагарина ул.,22 | ЦС | Смешанная | 1917 | реставрация фасадов | 1 111 000,0 | 1 100 000,0 | 11 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 22 | Гагарина ул.,24 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 242 000,0 | 4 200 000,0 | 42 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 23 | Дзержинского ул., 5 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 757 500,0 | 750 000,0 | 7 500,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 24 | Дзержинского ул., 6 | ВОКН | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 565 000,0 | 6 500 000,0 | 65 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 25 | Дзержинского ул., 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 100 000,0 | 10 000 000,0 | 100 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 26 | Дзержинского ул., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 565 000,0 | 6 500 000,0 | 65 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 27 | Дзержинского ул., 18 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 232 000,0 | 3 200 000,0 | 32 000,0 | ООО "Жилсервис" |
| 28 | Дзержинского ул., 20 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 121 000,0 | 2 100 000,0 | 21 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 29 | Ленина пр.,56 | ОФЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 757 000,0 | 5 700 000,0 | 57 000,0 | ООО УК "Стройсоюз" |
| 30 | Фрунзе пр.,8 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16 261 000,0 | 16 100 000,0 | 161 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 31 | Фрунзе пр.,12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 14 241 000,0 | 14 100 000,0 | 141 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 14 домов**  | **84 866 190,3** | **84 025 931,0** | **840 259,3** |  |
| **ВСЕГО в 2016 году 29 домов, в т.ч. с учетом 1 объекта (Трифонова ул., 10), по которому мероприятие осуществляется с 2015 года** | **155 445 363,0** | **153 906 300,0** | **1 539 063,0** |  |
| **2017год** |
| **Кировский район** |
| 32 | Кирова пр.,13 | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9 191 000,0 | 9 100 000,0 | 91 000,0 | ООО "УК Кировская" |
| 33 | Кирова пр.,29 | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 969 000,0 | 6 900 000,0 | 69 000,0 | ООО "УК Кировская" |
| **ИТОГО по Кировскому району 2 дома**  | **16 160 000,0** | **16 000 000,0** | **160 000,0** |  |
| **Ленинский район** |
| 34 | Войкова ул.,21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16 160 000,0 | 16 000 000,0 | 160 000,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 35 | Войкова ул.,23 | ОФЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 787 000,0 | 8 700 000,0 | 87 000,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 36 | Совпартшкольный пер.,6 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 787 000,0 | 8 700 000,0 | 87 000,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 37 | Совпартшкольный пер.,6а | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 747 000,0 | 4 700 000,0 | 47 000,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 38 | Совпартшкольный пер.,7 | ОРЗ | Смешанная | 1850 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 474 000,0 | 7 400 000,0 | 74 000,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО поЛенинскому району 5 домов**  | **45 955 000,0** | **45 500 000,0** | **455 000,0** |  |
| **Октябрьский район** |
| 39 | Пушкина ул., 4 | Ф | Смешанная | 1890 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 747 000,0 | 4 700 000,0 | 47 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 40 | Октябрьский взвоз ул.,8 | Ф | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 545 000,0 | 4 500 000,0 | 45 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 41 | Пушкина ул.,5а | Ф | Смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 363 000,0 | 6 300 000,0 | 63 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 42 | Пушкина ул.,6 | Ф | Смешанная | 1887 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 767 000,0 | 6 700 000,0 | 67 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 43 | Пушкина ул.,14 | Ф | Смешанная | 1860 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 575 000,0 | 7 500 000,0 | 75 000,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 5 домов** | **29 997 000,0** | **29 700 000,0** | **297 000,0** |  |
| **Советский район** |
| 44 | Никитина ул.,3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13 837 000,0 | 13 700 000,0 | 137 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 45 | Советская ул.,29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 11 918 000,0 | 11 800 000,0 | 118 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 46 | Советская ул.,32 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 333 000,0 | 3 300 000,0 | 33 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 47 | Никитина ул.,15 | ЦС | Смешанная |   | выборочный капитальный ремонт | 488 059,6 | 483 227,3 | 4 832,3 | ООО "УК Прогресс" |
| **ИТОГО по Советскому району 4 дома**  | **29 576 059,6** | **29 283 227,3** | **292 832,3** |  |
| **ВСЕГО в 2017 году 16 домов**  | **121 688 059,6** | **120 483 227,3** | **1 204 832,3** |  |
| **2018 год** |
| **Кировский район** |
| 48 | Ленина пр.,19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | выборочный капитальный ремонт | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 49 | Ленина пр.,24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | выборочный капитальный ремонт | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 50 | Ленина пр.,25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 51 | Ленина пр.,8 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16 200 000,0 | 16 200 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 52 | Ленина пр.,23 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 200 000,0 | 10 200 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| **ИТОГО по Кировскому району 5 домов**  | **35 400 000,0** | **35 400 000,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** |
| 53 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9 100 000,0 | 9 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 54 | Карла Маркса ул., 43а | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 900 000,0 | 7 900 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 55 | Карла Маркса ул.,29 | ЦС | Смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 12 600 000,0 | 12 600 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 56 | Карла Маркса ул.,38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 4 дома**  | **36 600 000,0** | **36 600 000,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** |
| 57 | Шишкова ул.,1 | ВОКН | Смешанная | 1890 | выборочный капитальный ремонт | 2 300 000,0 | 2 300 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 58 | Шишкова ул.,14 | ОФЗ | Смешанная | 1917 | выборочный капитальный ремонт | 3 800 000,0 | 3 800 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 59 | Шишкова ул.,1б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13 000 000,0 | 13 000 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 60 | Шишкова ул.,4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 100 000,0 | 6 100 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 4 дома** | **25 200 000,0** | **25 200 000,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** |
| 61 | Ленина пр.,56 | ОФЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 0,0 | ООО "Городская управляющая компания" |
| 62 | Дзержинского ул., 6 | ВОКН | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13 000 000,0 | 13 000 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 63 | Беленца Алексея ул.,3 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 900 000,0 | 3 900 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 64 | Дзержинского ул., 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | завершение капитального ремонта и реставрация фасадов | 3 750 221,0 | 3 750 221,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 4 дома**  | **25 650 221,0** | **25 650 221,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2018 году 17 домов**  | **122 850 221,0** | **122 850 221,0** | **0,0** |  |
| **2019 год** |
| **Кировский район** |
| 65 | Дзержинского ул., 17 | Ф | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 0,0 | ООО УК "Кировская" |
| 66 | Красноармейская ул., 79 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 | 0,0 | ООО УК "Громада" |
| 67 | Красноармейская ул., 79а | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 236 000,0 | 7 236 000,0 | 0,0 | ООО УК "Громада" |
| **ИТОГО по Кировскому району 3 дома**  | **12 436 000,0** | **12 436 000,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** |
| 68 | 1905 г. пер.,8 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 700 000,0 | 7 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 69 | Ванцетти пер., 2а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 200 000,0 | 6 200 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 70 | Карла Маркса ул., 47  | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 900 000,0 | 4 900 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 71 | Карла Маркса ул., 49 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9 500 000,0 | 9 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 4 дома**  | **28 300 000,0** | **28 300 000,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** |
| 72 | Кустарный пер.,3 | ЦС | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 73 | Кривая ул.,27 | Ф | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 600 000,0 | 10 600 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 74 | Кривая ул.,29 | Ф | Смешанная | 1893 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 700 000,0 | 8 700 000,0 | 0,0 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| 75 | Большая Подгорная ул.,17 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 12 860 700,0 | 12 860 700,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 4 дома** | **33 960 700,0** | **33 960 700,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** |
| 76 | Гагарина ул.,26 | ЦС | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 2 100 000,0 | 2 100 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 77 | Гагарина ул.,46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 78 | Красноармейская ул., 51 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13 560 000,0 | 13 560 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 79 | Красноармейская ул., 51 а  | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9 900 000,0 | 9 900 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 80 | Красноармейская ул., 53  | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16 680 000,0 | 16 680 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 81 | Красноармейская ул., 59 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 595 000,0 | 5 595 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 82 | Крылова ул., 3а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 841 300,0 | 3 841 300,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 83 | Крылова ул., 23 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 927 000,0 | 6 927 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 8 домов** | **60 203 300,0** | **60 203 300,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2019 году 19 домов**  | **134 900 000,0** | **134 900 000,0** | **0,0** |  |
| **2020 год** |
| **Кировский район** |
| 84 | Аркадия Иванова ул., 2 а | ОРЗ | смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 700 000,0 | 6 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 85 | Аркадия Иванова ул., 2/1 | ВОКН | смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 606 300,0 | 3 606 300,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 86 | Аркадия Иванова ул., 2/2 | Ф | смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 87 | Белинского ул., 17 / Герцена ул., 11 | ЦС | смешанная | 1906 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 300 000,0 | 2 300 000,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 88 | Белинского ул., 17 а | ЦС | смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 89 | Белинского ул., 17/1 | ЦС | смешанная | 1893 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 239 300,0 | 2 239 300,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 90 | Белинского ул., 82 | Ф  | смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 300 000,0 | 4 300 000,0 | 0,0 | ООО "УК Кировская" |
| 91 | Вершинина ул., 14 / Герцена ул., 21 | ОРЗ | смешанная |   | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 860 700,0 | 3 860 700,0 | 0,0 | ООО "УК "Стройсоюз" |
| 92 | Карташова ул., 2 | ЦС | смешанная | 1905 | выборочный капитальный ремонт | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 0,0 | ООО "УК Кировская" |
| 93 | Красноармейская ул., 92  | ОРЗ | смешанная | 1911 | выборочный капитальный ремонт | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Кировская" |
| 94 | Кузнецова ул., 17 / Карташова ул., 7 | ОРЗ | смешанная | 1917 | выборочный капитальный ремонт | 4 160 700,0 | 4 160 700,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 95 | Кузнецова ул., 18 / Карташова ул., 10 а | ЦС | смешанная | 1851 | выборочный капитальный ремонт | 2 600 000,0 | 2 600 000,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 96 | Кузнецова ул., 20 / Карташова ул., 11 | ВОКН | смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 97 | Студенческий городок, 3 | ОРЗ | смешанная | 1896 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| **ИТОГО по Кировскому району 3 дома**  | **45 667 000,0** | **45 667 000,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** |
| 98 | Алеутская ул., 1 | ОРЗ | смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 700 000,0 | 8 700 000,0 | 0,0 | ООО «УК «Каштачная» |
| 99 | Ванцетти пер., 2а | Ф  | смешанная |   | выборочный капитальный ремонт | 3 100 000,0 | 3 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 100 | Ванцетти пер., 6 / Карла Маркса ул., 35 | ЦС | смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 101 | Ванцетти пер., 6 а | ЦС | смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 102 | Ванцетти пер., 6/1 / Карла Маркса ул.,35 а | ЦС | смешанная | 1891 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 500 000,0 | 6 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 103 | Ванцетти пер., 6/2 | ЦС | смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 104 | Войкова ул., 13 | ЦС | смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 500 000,0 | 6 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 105 | Войкова ул., 13 а | ЦС | смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 200 000,0 | 7 200 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 106 | Войкова ул., 15 а | ЦС | смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 100 000,0 | 7 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 107 | Войкова ул., 2 | ОРЗ | смешанная | 1917г | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 700 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 108 | Войкова ул., 2/1 | ОРЗ | смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 100 000,0 | 3 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 109 | Войкова ул., 4 | Ф  | смешанная | 1919 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 100 000,0 | 7 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК "МЕДИНА" |
| 110 | Войкова ул., 4 а | Ф  | смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9 100 000,0 | 9 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 111 | Ленина пр., 100 | ВОКН | смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 900 000,0 | 6 900 000,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 14 домов** | **86 800 000,0** | **86 800 000,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** |
| 112 | Бакунина ул., 13 | Ф  | смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16 000 000,0 | 16 000 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 113 | Бакунина ул., 15 | Ф  | смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 700 000,0 | 8 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 114 | Бакунина ул., 16 | ЦС | смешанная | 1906 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 700 000,0 | 8 700 000,0 | 0,0 | ТСЖ Бакунинское  |
| 115 | Бакунина ул., 17 | Ф  | смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 700 000,0 | 4 700 000,0 | 0,0 | ТСЖ Бакунинское  |
| 116 | Бакунина ул., 17 а | Ф  | смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 400 000,0 | 7 400 000,0 | 0,0 | ООО УК "Октябрьский массив" |
| 117 | Бакунина ул., 18 | Ф  | смешанная | 1964 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 700 000,0 | 7 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 118 | Бакунина ул., 20 | Ф  | смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | ТСЖ "Белозерское" |
| 119 | Пушкина ул., 14 | Ф | смешанная | 1860 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 300 000,0 | 6 300 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 120 | Пушкина ул., 34 | ЦС | смешанная | 1905 | выборочный капитальный ремонт | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 121 | Пушкина ул., 38 | ОРЗ | смешанная | 1902 | выборочный капитальный ремонт | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 122 | Пушкина ул., 5 а | Ф | смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 700 000,0 | 3 700 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 123 | Пушкина ул., 6 | Ф | смешанная | 1887 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 800 000,0 | 4 800 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 124 | Шишкова ул., 30 / Лермонтова ул., 25 | ЦС | смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 300 000,0 | 6 300 000,0 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 125 | Шишкова ул., 34  | Ф | смешанная | 1872 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 11 500 000,3 | 11 500 000,3 | 0,0 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 14 домов** | **93 500 000,3** | **93 500 000,3** | **0,0** |  |
| **Советский район** |
| 126 | Гагарина ул., 6 / Нахановича пер., 11 | Ф  | смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 500 000,0 | 6 500 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 127 | Дзержинского ул., 16 | ОРЗ | смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7 500 000,0 | 7 500 000,0 | 0,0 | ООО «Жилсервис» |
| 128 | Дзержинского ул., 20 а | ЦС | смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 129 | Дзержинского ул., 3 | Ф | смешанная | 1901 | выборочный капитальный ремонт | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | УМП "Муниципальная УК" |
| 130 | Комсомольский пер., 16 | ОРЗ | смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 23 200 000,0 | 23 200 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 131 | Красноармейская ул., 64 а  | ЦС | смешанная | \_ | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9 100 000,0 | 9 100 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 132 | Крылова ул., 16 | ЦС | смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 900 000,0 | 2 900 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 133 | Крылова ул., 22 / Никитина ул., 5а | Ф | смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 600 000,0 | 5 600 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 134 | Плеханова пер., 1 а | ВОКН | смешанная | 1900 | выборочный капитальный ремонт | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 135 | Татарская ул., 1 а | Ф | смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 300 000,0 | 5 300 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 136 | Татарская ул., 11 | ОРЗ | смешанная | 1895 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 800 000,0 | 3 800 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 137 | Татарская ул., 29 | ОРЗ | смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13 000 000,0 | 13 000 000,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 138 | Татарская ул., 35 | ОРЗ | смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6 100 000,0 | 6 100 000,0 | 0,0 | ООО "УК"Источное" |
| 139 | Татарская ул., 46 | ОФЗ | смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5 265 750,0 | 5 265 750,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 14 домов** | **94 465 750,0** | **94 465 750,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2020 году 56 домов**  | **320 432 750,3** | **320 432 750,3** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг. 137 домов** | **864 204 393,8** | **861 372 498,6** | **2 831 895,3** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 5к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2019 № 87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5.1 к муниципальной программе "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2015-2020 гг." |
| **График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2020 гг." в соответствии с утверждённым финансированием.** |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **статус объекта** | **Форма собственности** | **Год постройки** | **Вид капитального ремонта** | **Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.)** | **Наименование обслуживающей организации** |
| **Стоимость (руб.) ВСЕГО**  | **Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.)** | **Доля софинансирования собственников МКД (руб.)** |
| **2015 год** |
| **Советский район** |
| 1 | пр. Ленина пр., 58 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 848 000,0 | 4 800 000,0 | 48 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 2 | ул. Трифонова, 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4 040 000,0 | 4 000 000,0 | 40 000,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **Итого по Советскому району 2 дома** | **8 888 000,0** | **8 800 000,0** | **88 000,0** |  |
| **Всего в 2015 году 2 дома** | **8 888 000,0** | **8 800 000,0** | **88 000,0** |  |
| **2016 год** |
| **Кировский район** |
| **3** | Студенческая ул., 29 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 644 411,3 | 1 628 130,0 | 16 281,3 | ООО "УК Громада" |
| **ИТОГО по Кировскому району 1 дом** | **1 644 411,3** | **1 628 130,0** | **16 281,3** |  |
| **Октябрьский район** |
| 4 | Бакунина ул., 19/1 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 318 898,4 | 2 295 939,0 | 22 959,4 | ООО «УК Октябрьский массив» |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 1 дом**  | **2 318 898,4** | **2 295 939,0** | **22 959,4** |  |
| **Советский район** |
| 5 | Нечевский пер., 19 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2 626 000,0 | 2 600 000,0 | 26 000,0 | ООО УК "Стройсоюз" |
| 6 | Татарская ул., 11/1 | ВОКН | Смешанная | 1895 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 261 919,3 | 1 249 425,0 | 12 494,3 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 7 | Трифонова ул., 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 238 771,1 | 1 226 506,0 | 12 265,1 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 3 дома** | **5 126 690,3** | **5 075 931,0** | **50 759,3** |  |
| **Ленинский район** |
| 8 | Войкова ул., 10 | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3 639 261,9 | 3 603 229,6 | 36 032,3 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 1 дом** | 3 639 261,9 | 3 603 229,6 | 36 032,3 |  |
| **ВСЕГО в 2016 году 6 домов, в т.ч. с учетом 1 объекта (Трифонова ул., 10), по которому мероприятие осуществляется с 2015 года** | **12 729 261,9** | **12 603 229,6** | **126 032,3** |  |
| **2017 год** |
| **Советский район** |
| 9 | Дзержинского ул., 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10 788 517,0 | 10 681 700,0 | 106 817,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 | Никитина ул., 15 | ЦС | Смешанная |   | выборочный капитальный ремонт | 488 108,4 | 483 227,3 | 4 881,1 | ООО "УК Прогресс" |
| **ИТОГО по Советскому району 2 дома** | **11 276 625,4** | **11 164 927,3** | **111 698,1** |  |
| **Ленинский район** |
| 11 | Войкова ул., 10 | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8 754 377,0 | 8 667 700,0 | 86 677,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 1 дом**  | **8 754 377,0** | **8 667 700,0** | **86 677,0** |  |
| **ВСЕГО в 2017 году 3 дома, в т.ч. с учетом 1 объекта (Войкова ул., 10), по которому мероприятие осуществляется с 2016 года** | **20 031 002,4** | **19 832 627,3** | **198 375,1** |  |
| **2018 год** |
| **Советский район** |
| 12 | Ленина пр., 56 | ОФЗ | Смешанная | 1900 | разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы, капитальный ремонт и реставрация | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 0,0 | ООО "Городская управляющая компания" |
| 13 | Дзержинского ул., 10 | ЦС | Смешанная | 1910 | завершение капитального ремонта и реставрация фасадов | 3 750 221,0 | 3 750 221,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 2 дома** | **8 750 221,0** | **8 750 221,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2018 году 2 дома, в т.ч. 1 объект (по Дзержинского ул., 10), по которому мероприятия осуществляются с 2017 года** | **8 750 221,0** | **8 750 221,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг. 10 домов** | **50 398 485,3** | **49 986 077,9** | **412 407,4** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 6к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2019 № 87 |
|  |  |  | Приложение 7к муниципальной программе "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." |
| **График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." в соответствии с потребностью.** |
| № п/п | **Адрес МКД** | **статус объекта** | **Форма собственности** | **Вид работ** | **Стоимость товаров, работ и услуг (руб.)** |
|
| **2017 год** |
| **Советский район** |
| 1 | Гоголя ул., 50/1 | ЦС | муниципальная | установка забора | 164 340,0 |
| **Итого по Советскому району**  | **164 340,0** |
| **Всего в 2017 году** | **164 340,0** |
| **2018 год** |
| **Кировский район** |
| 1 | Белинского ул., 34 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  | 103 194,10 |
| 2 | Белинского ул., 76 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 3 | Красноармейская ул., 75  | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 4 | Красноармейская ул., 78 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 5 | Ленина пр., 23/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 6 | Савиных ул., 10 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 7 | Савиных ул., 10а | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 8 | Советская ул., 93 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| **ИТОГО по Кировскому району 8 домов** | 103 194,10 |
| **Октябрьский район** |
| 10 | Октябрьская ул., 30 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  | 177 395,0 |
| 11 | Кустарный пер., 4 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 12 | Кустарный пер., 6 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 13 | Лермонтова ул., 24 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 14 | Пушкина ул., 28а | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 15 | Пушкина ул., 28в | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 16 | Центральная ул., 9 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 17 | Шишкова ул., 6 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 18 | Шишкова ул., 8 | ВОКН | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| **ИТОГО по Октябрьский району 9 домов** | 177 395,0 |
| **Советский район** |
| 19 | Батенькова пер., 18стр.1 / Комсомольский пер., 13  | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  | 280 060,8 |
| 20 | Гоголя ул., 14 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 21 | Гоголя ул., 14а | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 22 | Гоголя ул., 14/3 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 23 | Гоголя ул., 14/4 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 24 | Гоголя ул., 14/6 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 25 | Гоголя ул., 16 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 26 | Гоголя ул., 18/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 27 | Гоголя ул., 24 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 28 | Гоголя ул., 50/1 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 29 | Горького Максима ул., 30 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 30 | Кононова пер., 4 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 31 | Нахановича пер., 1/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 32 | Никитина ул., 2а | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 33 | Советская ул., 8 / Нахановича пер., 19 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 34 | Советская ул., 8б | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 35 | Советская ул., 29/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 36 | Татарская ул., 2 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 37 | Тверская ул., 66 | ОФЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 38 | Тверская ул., 66а | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 39 | Фрунзе пр., 15 / Белинского ул., 9 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| **ИТОГО по Советскому району 21 дом** | **280 060,8** |
| **Всего в 2018 году 39 домов** | **560 649,9** |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг.**  | **724 989,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение 7к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2019 № 87 |
|  |  |  | Приложение 7.1 к муниципальной программе "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." |
| **График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." в соответствии с утверждённым финансированием.** |
| № п/п | **Адрес МКД** | **статус объекта** | **Форма собственности** | **Вид работ** | **Стоимость товаров, работ и услуг (руб.)** |
|
| **2017 год** |
| **Советский район** |
| 1 | Гоголя ул., 50/1 | ЦС | муниципальная | установка забора | 129 800,0 |
| **Итого по Советскому району**  | **129 800,0** |
| **Всего в 2017 году** | **129 800,0** |
| **2018 год** |
| 1 | Белинского ул., 76 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  | 103 194,1 |
| 2 | Белинского ул., 34 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 3 | Красноармейская ул., 75  | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 4 | Красноармейская ул., 78 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 5 | Ленина пр., 23/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 6 | Савиных ул., 10 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 7 | Савиных ул., 10а | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 8 | Советская ул., 93 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| **ИТОГО по Кировскому району 8 домов** | **103 194,1** |
| **Октябрьский район** |
| 9 | Октябрьская ул., 30 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  | 177 395,0 |
| 10 | Кустарный пер., 4 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 11 | Кустарный пер., 6 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 12 | Лермонтова ул., 24 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 13 | Шишкова ул., 6 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 14 | Шишкова ул., 8 | ВОКН | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| **ИТОГО по Октябрьский району 6 домов** | **177 395,0** |
| **Советский район** |
| 15 | Батенькова пер., 18стр.1 / Комсомольский пер., 13  | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  | 280 060,8 |
| 16 | Гоголя ул., 14 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 17 | Гоголя ул., 14а | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 18 | Гоголя ул., 14/3 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 19 | Гоголя ул., 14/4 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 20 | Гоголя ул., 14/6 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 21 | Гоголя ул., 16 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 22 | Гоголя ул., 18/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 23 | Гоголя ул., 24 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 24 | Гоголя ул., 50/1 | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 25 | Горького Максима ул., 30 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 26 | Кононова пер., 4 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 27 | Нахановича пер., 1/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 28 | Никитина ул., 2а | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 29 | Советская ул., 8 / Нахановича пер., 19 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 30 | Советская ул., 8б | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 31 | Советская ул., 29/1 | Ф | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 32 | Татарская ул., 2 | ОРЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 33 | Тверская ул., 66 | ОФЗ | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| 34 | Тверская ул., 66а | ЦС | муниципальная | содержание и текущий ремонт  |
| **ИТОГО по Советскому району 20 домов** | **280 060,8** |
| **Всего в 2018 году 34 дома** | **560 649,8** |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг.**  | **690 449,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |