|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации Города Томска |
| от 31.01.2019 № 87 |
|  | Приложение  к постановлению администрации Города Томска от 19.09.2014 №937 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.  Паспорт муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **(далее по тексту – муниципальная программа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы** | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор муниципальной программы** | Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градостростроительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Соисполнители** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска** | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование стратегической задачи развития Города Томска** | Сохранение историко-культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель и задачи муниципальной программы** | **Цель:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача I:** создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача II:**  обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам (далее - МКД) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения** | 2014 | 2015 | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | |
| в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Цель:**  обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Показатель цели I**: количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", - ед. | 701 | 701 | | 701 | | | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | | 701 | 701 | | 701 | 701 |
| **Показатель цели II:**  доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - % | 14,41 | 14,69 | | 14,69 | | | 18,69 | 15,41 | 20,83 | 16,69 | 23,11 | 16,83 | | 25,82 | 16,83 | | 34,0 | 16,83 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 14,41 | Показатель введен с 01.01.2017 | | | | | | | 18,26 | 15,69 | 19,47 | 15,83 | | 20,83 | 15,83 | | 24,92 | 15,83 |
| **Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения** | 2014 | 2015 | | | 2016 | | | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | |
| в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Задача 1:** создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Показатели задачи I:**  1. доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, - % | 3,11 | 3,11 | | 3,11 | 3,11 | | | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 5,48 | | 3,11 | 8,54 | 3,11 | | 11,61 | 3,11 |
| 2. Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, - кв. м | 71 270 | 71 270 | | 71 270 | 71 270 | | | 71 270 | 71 270 | 71 270 | 125 716 | | 71 270 | 195 866 | 71 270 | | 266 259 | 71 270 |
| 3. Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом) - ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | 4 | 1 |
| **Задача II:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Показатели задачи II:**  доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - % | 13,39 | 13,76 | | 13,76 | 18,9 | | | 14,68 | 21,65 | 16,3 | 24,59 | | 16,51 | 28,07 | 16,51 | | 39,00 | 16,51 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 13,39 | Показатель введен с 01.01.2017 | | | | | | | 18,35 | 15,04 | 19,91 | | 15,23 | 21,65 | 15,23 | | 33,00 | 15,23 |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)** | Годы: | Всего по источникам | | | | местный бюджет | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | | внебюджетные источники | | | | |
| потребность | утверждено | | | потребность | | утверждено | потребность | утверждено | потребность | | утверждено | потребность | | план | | |
| 2015 | 10097 | 10001 | | | 10000 | | 9904 |  |  |  | |  | 97 | | 97 | | |
| 2016 | 156445,4 | 13679,3 | | | 154906,3 | | 13553,2 |  |  |  | |  | 1539,1 | | 126 | | |
| 2017 | 131852,4 | 29660,8 | | | 130647,6 | | 29462,4 |  |  |  | |  | 1204,9 | | 198,4 | | |
| 2018 | 132810,9 | 10010,9 | | | 132810,9 | | 10010,9 |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | |
| 2019 | 144800 | 700 | | | 144800 | | 700 |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | |
| 2020 | 321832,8 | 700 | | | 321832,8 | | 700 |  |  |  | |  | 0 | | 0 | | |
| Итого | 897838,4 | 64752 | | | 894997,6 | | 64330,6 |  |  |  | |  | 2841 | | 421,4 | | |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2015-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)** | 1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Обследование объектов деревянного зодчества. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения". | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на объектах деревянного зодчества. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества г. Томска. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- управление муниципальной программой осуществляет** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение 2  к постановлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| от 31.01.2019 № 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска | 1. Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", - ед. | Единовременное обследование (учет) | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| 2. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - % <1> | 14,41 | 14,69 | 14,69 | 18,69 | 15,41 | 20,83 | 16,69<5> | | 23,11 | 16,83 | 25,82 | 16,83 | 34,0 | 16,83 | |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 14,41 | Показатель введен с 01.01.2017 | | | | 18,26 | 15,69 | | 19,47 | 15,83 | 20,83 | 15,83 | 24,92 | 15,83 | |
| 1.1 | **Задача 1 муниципальной программы:**  создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку | 1. Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, - % <2> | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | | 5,48 | 3,11 | 8,54 | 3,11 | 11,61 | 3,11 | |
| 2. Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, - кв. м | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | | 125 716 | 71270 | 195 866 | 71270 | 266 259 | 71270 | |
| 3. Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом), - ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.** Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | Количество организованных архитектурных конкурсов - ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0<6> | 0 | 0<6> | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1..1.2 | **Мероприятие 1.2.**  Обследование объектов деревянного зодчества | Количество обследованных объектов деревянного зодчества - ед. | 12 | 12 | 12 | 0<6> | 0 | 0<6> | 0 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3**  Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения". | Доля выполненных работ к общему объему работ по выполнению научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" (нарастающим итогом), -% |  |  |  | 9,09 | 9,09 | 100 | 100 | |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | **Задача 2 муниципальной программы:**  обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - % <3> | Администрации районов Города Томска | 13,39 | 13,76 | 13,76 | 18,9 | 14,68 | 21,65 | 16,3<5> | | 24,59 | 16,51<6> | 28,07 | 16,51 | 39,00 | 16,51 | |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" | 13,39 | Показатель введен с 01.01.2017 | | | | 18,35 | 15,04 | | 19,91 | 15,23 | 21,65 | 15,23 | 33,00 | 15,23 | |
| 1.2.1 | **Мероприятие 2.1.**  Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации - ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | Количество отремонтированных объектов деревянного зодчества - ед. <4> | 73 | 2 | 2 | 28 | 5 | 16 | 2 | | 16 | 1 | 19 | 0 | 56 | 0 | |
| 1.2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска | Количество объектов охваченных мероприятием по обеспечению сохранности - ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | | 39 | 34 |  |  |  |  | |

# Приложение 3

# к постановлению

# администрации Города Томска

# от 31.01.2019 № 87

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы:

Стоимость мероприятий определяется с учетом призового фонда в рамках планируемых архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций и средней рыночной стоимости выполнения необходимых работ.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015 года определена с учетом подготовленной проектно-сметной документации и дефектных ведомостей. Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015 - 2020 гг. определена с учетом опыта реализации ремонтно-реставрационных работ 2005 - 2014 гг. и будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015 - 2020 гг. указаны в таблице 2 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска " на 2015 - 2020 гг." раздела IV.

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества могут включать в себя:

1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц.

2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества.

3) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска № р965 от 02.09.2015 «О наделении полномочиями».

Выведение объектов деревянного зодчества из жилого фонда с целью их восстановления за счет средств инвесторов осуществляется посредством реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.01.2014 №945.

План-график организации архитектурных конкурсов на подготовку архитектурных концепций и объем премиального фонда каждого конкурса определены приложением 2 и 2.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график проведения мероприятий по обследованию объектов деревянного зодчества и объем их финансирования определены приложением 3 и 3.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график мероприятий по подготовке проектной документации и объем их финансирования определены в приложении 4 и 4.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график выполнения ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта) и объем их финансирования определены в приложении 5 и 5.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

План-график проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества и объем их финансирования определены в приложении 7 и 7.1 <\*> к настоящей Муниципальной программе.

--------------------------------

<\*> Приложения 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1 приведены с учетом утвержденного финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | **Таблица 2** | | |  |  |  |  |  |
| **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| местного бюджета | | | федерального бюджета | | | областного бюджета | | | внебюджетных источников | | |
| потребность | | утверждено | | потребность | утверждено | | потребность | утверждено | | потребность | утверждено | | потребность | | план |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 |
|  | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | **Задача 1 муниципальной программы:** создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | **Мероприятие 1.1.** Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | |  | | **всего** | **2100** | | **0** | | **2100** | **0** | |  |  | |  |  | |  | |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2015 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2016 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2017 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2018 | 700 | | 0 | | 700 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2019 | 700 | | 0 | | 700 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2020 | 700 | | 0 | | 700 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | **Мероприятие 1.2.** Обследование объектов деревянного зодчества | |  | | **всего** | **2400** | | **2308** | | **2400** | **2308** | |  |  | |  |  | |  | |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2015 | 300 | | 208 | | 300 | 208 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2016 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2017 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2018 | 700 | | 700 | | 700 | 700 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2019 | 700 | | 700 | | 700 | 700 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2020 | 700 | | 700 | | 700 | 700 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | **Мероприятие 1.3.** Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г.Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" | |  | | **всего** | **11000** | | **10450** | | **11000** | **10450** | |  |  | |  |  | |  | |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2015 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2016 | 1000 | | 950 | | 1000 | 950 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2017 | 10000 | | 9500 | | 10000 | 9500 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2018 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2019 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | **Итого по задаче 1** | |  | | **всего** | **15500** | | **12758** | | **15500** | **12758** | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | 2015 | 300 | | 208 | | 300 | 208 | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 2016 | 1000 | | 950 | | 1000 | 950 | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 2017 | 10000 | | 9500 | | 10000 | 9500 | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 2018 | 1400 | | 700 | | 1400 | 700 | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 2019 | 1400 | | 700 | | 1400 | 700 | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 2020 | 1400 | | 700 | | 1400 | 700 | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | **Задача 2 муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 4 | **Мероприятие 2.1.**  Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | |  | | **всего** | 17409 | | 905 | | 17400 | 896 | |  |  | |  |  | | 9 | | 9 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2015 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 909 | | 905 | | 900 | 896 | |  |  | |  |  | | 9 | | 9 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2015 году | 909 | | 905 | | 900 | 896 | |  |  | |  |  | | 9 | | 9 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2016 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2016 году | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2017 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2017 году | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2018 | 700 | | 0 | | 700 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 3000 | | 0 | | 3000 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 1200 | | 0 | | 1200 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 3100 | | 0 | | 3100 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2018 году | 8000 | | 0 | | 8000 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2019 | 2700 | | 0 | | 2700 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 1200 | | 0 | | 1200 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2200 | | 0 | | 2200 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2400 | | 0 | | 2400 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2019году | 8500 | | 0 | | 8500 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
|  | 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
|  | 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
|  | 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  |  | | итого в 2020году | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 5 | **Мероприятие 2.2.**  Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | |  | | **всего** | 864204,5 | | 50398,5 | | 861373 | 49986 | |  |  | |  |  | | 2831,9 | | 412,5 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2015 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 8888 | | 8888 | | 8800 | 8800 | |  |  | |  |  | | 88 | | 88 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2015 году | 8888 | | 8888 | | 8800 | 8800 | |  |  | |  |  | | 88 | | 88 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2016 | 24560,6 | | 1644,4 | | 24317,4 | 1628,1 | |  |  | |  |  | | 243,2 | | 16,3 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 8389,4 | | 3639,3 | | 8306,3 | 3603,3 | |  |  | |  |  | | 83,1 | | 36 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 37629,1 | | 2318,9 | | 37256,6 | 2295,9 | |  |  | |  |  | | 372,5 | | 23 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 84866,2 | | 5126,7 | | 84025,9 | 5075,9 | |  |  | |  |  | | 840,3 | | 50,8 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2016 году | 155445,4 | | 12729,3 | | 153906,3 | 12603,2 | |  |  | |  |  | | 1539,1 | | 126,1 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2017 | 16160 | | 0 | | 16000 | 0 | |  |  | |  |  | | 160 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 45955 | | 8754,4 | | 45500 | 8667,7 | |  |  | |  |  | | 455 | | 86,7 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 29997 | | 0 | | 29700 | 0 | |  |  | |  |  | | 297 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 29576 | | 11276,6 | | 29283,2 | 11164,9 | |  |  | |  |  | | 292,8 | | 111,7 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2017 году | 121688,1 | | 20031 | | 120483,2 | 19832,6 | |  |  | |  |  | | 1204,8 | | 198,4 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2018 | 35400 | | 0 | | 35400 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 36600 | | 0 | | 36600 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 25200 | | 0 | | 25200 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 25650,2 | | 8750,2 | | 25650,2 | 8750,2 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2018 году | 122850,2 | | 8750,2 | | 122850,2 | 8750,2 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2019 | 12436 | | 0 | | 12436 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 28300 | | 0 | | 28300 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 33960,7 | | 0 | | 33960,7 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 60203,3 | | 0 | | 60203,3 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2019 году | 134900 | | 0 | | 134900 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 810 | | 2020 | 45667 | | 0 | | 45667 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 86800 | | 0 | | 86800 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 93500 | | 0 | | 93500 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 810 | | 94465,8 | | 0 | | 94465,8 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2020 году | 320432,8 | | 0 | | 320432,8 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 6 | **Мероприятие 2.3.** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска | |  | | 1227 | 725 | | 690,4 | | 725 | 690,4 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2017 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 164,3 | | 129,8 | | 164,3 | 129,8 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2017 году | 164,3 | | 129,8 | | 164,3 | 129,8 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2018 | 216,9 | | 103,2 | | 216,9 | 103,2 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 50 | | 0 | | 50 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 208,7 | | 177,4 | | 208,7 | 177,4 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 587,1 | | 280,1 | | 587,1 | 280,1 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2018 году | 560,7 | | 560,6 | | 560,7 | 560,6 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2019 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2019 году | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | | 2020 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 | Администрация Советского района |
|  | | итого в 2020 году | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  |  | | 0 | | 0 |  |
|  | **Итого по задаче 2** | |  | | **всего** | 882338,4 | | 51994,0 | | 879497,5 | 51572,6 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | 2840,9 | | 421,5 |  |
|  | | 2015 | 9797 | | 9793 | | 9700 | 9696 | |  |  | |  |  | | 97 | | 97 |
|  | | 2016 | 155445,4 | | 12729,3 | | 153906,3 | 12603,2 | |  |  | |  |  | | 1539,1 | | 126,1 |
|  | | 2017 | 121852,4 | | 20160,8 | | 120647,6 | 19962,4 | |  |  | |  |  | | 1204,8 | | 198,4 |
|  | | 2018 | 131410,9 | | 9310,9 | | 131410,9 | 9310,9 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | 2019 | 143400 | | 0 | | 143400 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | 2020 | 320432,8 | | 0 | | 320432,8 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | |  | | **всего** | 897838,4 | | 64752 | | 894997,5 | 64330,6 | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | 2840,9 | | 421,5 |  |
|  | | 2015 | 10097 | | 10001 | | 10000 | 9904 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 97 | | 97 |
|  | | 2016 | 156445,4 | | 13679,3 | | 154906,3 | 13553,2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1539,1 | | 126,1 |
|  | | 2017 | 131852,4 | | 29660,8 | | 130647,6 | 29462,4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1204,8 | | 198,4 |
|  | | 2018 | 132810,9 | | 10010,9 | | 132810,9 | 10010,9 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | 2019 | 144800 | | 700 | | 144800 | 700 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | 2020 | 321832,8 | | 700 | | 321832,8 | 700 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 4 к постановлению  администрации Города Томска  от 31.01.2019 № 87 | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | Приложение 5 к муниципальной программе  "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2015-2020 гг." | | | | | | | | | | | | | | |
| **График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." в соответствии с потребностью.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Адрес МКД** | | **статус объекта** | | | | **Форма собственности** | | **Год постройки** | | | | **Вид капитального ремонта** | | **Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.)** | | | | | | | | | | | **Наименование обслуживающей организации** | | | |
| **Стоимость (руб.) ВСЕГО** | | | | **Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.)** | | | | | **Доля софинансирования собственников МКД (руб.)** | |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Ленина пр.,58 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 848 000,0 | | | | 4 800 000,0 | | | | | 48 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 2 | | | ул. Трифонова, 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 040 000,0 | | | | 4 000 000,0 | | | | | 40 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 888 000,0** | | | | **8 800 000,0** | | | | | **88 000,0** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2015 году 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 888 000,0** | | | | **8 800 000,0** | | | | | **88 000,0** | |  | | | |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | Студенческая ул., 29 | | Ф | | | | Смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 1 644 411,3 | | | 1 628 130,0 | | | | | | 16 281,3 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 4 | | | Кирова пр., 13а | | ЦС | | | | Смешанная | | 1882 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 362 193,0 | | | 7 289 300,0 | | | | | | 72 893,0 | | ООО УК "Кировская" | | | |
| 5 | | | Кирова пр.,21 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1898 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 747 000,0 | | | 4 700 000,0 | | | | | | 47 000,0 | | ООО "УК Кировская" | | | |
| 6 | | | Кирова пр.,33 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 10 807 000,0 | | | 10 700 000,0 | | | | | | 107 000,0 | | ООО "УК Кировская" | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **24 560 604,3** | | | **24 317 430,0** | | | | | | **243 174,3** | |  | | | |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Войкова ул., 10 | | Ф | | | | Смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 642 363,0 | | | 3 606 300,0 | | | | | | 36 063,0 | | ООО  "УК Ремстройбыт" | | | |
| 8 | | | Ленина пр.,98 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1882 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 747 000,0 | | | 4 700 000,0 | | | | | | 47 000,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| **ИТОГО по Ленинскому району 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 389 363,0** | | | **8 306 300,0** | | | | | | **83 063,0** | |  | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Бакунина ул., 19/1 | | Ф | | | | Смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 318 898,4 | | | 2 295 939,0 | | | | | | 22 959,4 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 10 | | | Кузнечный взвоз ул.,3 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1894 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 555 000,0 | | | 5 500 000,0 | | | | | | 55 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 11 | | | Кузнечный взвоз ул.,3/1 | | Ф | | | | Смешанная | | 1894 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 271 693,0 | | | 3 239 300,0 | | | | | | 32 393,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 12 | | | Кузнечный взвоз ул.,5 | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 343 000,0 | | | 4 300 000,0 | | | | | | 43 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 13 | | | Кузнечный взвоз ул.,6 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1898 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 10 969 307,0 | | | 10 860 700,0 | | | | | | 108 607,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 14 | | | Макушина пер.,3 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1900 | | | | реставрация фасадов | | 3 434 000,0 | | | 3 400 000,0 | | | | | | 34 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 15 | | | Макушина пер.,5 | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | реставрация фасадов | | 3 535 000,0 | | | 3 500 000,0 | | | | | | 35 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 16 | | | Пушкина ул., 42а | | Ф | | | | Смешанная | | 1898 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 202 307,0 | | | 4 160 700,0 | | | | | | 41 607,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 8 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **37 629 205,4** | | | **37 256 639,0** | | | | | | **372 566,4** | |  | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Нечевский пер., 19 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1902 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 626 000,0 | | | 2 600 000,0 | | | | | | 26 000,0 | | ООО УК "Стройсоюз" | | | |
| 18 | | | Татарская ул., 11/1 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1895 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 1 261 919,3 | | | 1 249 425,0 | | | | | | 12 494,3 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 19 | | | Трифонова ул., 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 1 238 771,1 | | | 1 226 506,0 | | | | | | 12 265,1 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 20 | | | Гагарина ул.,6/1 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 787 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 87 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 21 | | | Гагарина ул.,22 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1917 | | | | реставрация фасадов | | 1 111 000,0 | | | 1 100 000,0 | | | | | | 11 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 22 | | | Гагарина ул.,24 | | Ф | | | | Смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 242 000,0 | | | 4 200 000,0 | | | | | | 42 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 23 | | | Дзержинского ул., 5 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 757 500,0 | | | 750 000,0 | | | | | | 7 500,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 24 | | | Дзержинского ул., 6 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 565 000,0 | | | 6 500 000,0 | | | | | | 65 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 25 | | | Дзержинского ул., 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 10 100 000,0 | | | 10 000 000,0 | | | | | | 100 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 26 | | | Дзержинского ул., 12 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 565 000,0 | | | 6 500 000,0 | | | | | | 65 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 27 | | | Дзержинского ул., 18 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 232 000,0 | | | 3 200 000,0 | | | | | | 32 000,0 | | ООО "Жилсервис" | | | |
| 28 | | | Дзержинского ул., 20 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 121 000,0 | | | 2 100 000,0 | | | | | | 21 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 29 | | | Ленина пр.,56 | | ОФЗ | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 757 000,0 | | | 5 700 000,0 | | | | | | 57 000,0 | | ООО УК "Стройсоюз" | | | |
| 30 | | | Фрунзе пр.,8 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1902 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 16 261 000,0 | | | 16 100 000,0 | | | | | | 161 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 31 | | | Фрунзе пр.,12 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1856 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 14 241 000,0 | | | 14 100 000,0 | | | | | | 141 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 14 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **84 866 190,3** | | | **84 025 931,0** | | | | | | **840 259,3** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2016 году 29 домов, в т.ч. с учетом 1 объекта (Трифонова ул., 10), по которому мероприятие осуществляется с 2015 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | **155 445 363,0** | | | **153 906 300,0** | | | | | | **1 539 063,0** | |  | | | |
| **2017год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Кирова пр.,13 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 9 191 000,0 | | | 9 100 000,0 | | | | | | 91 000,0 | | ООО "УК Кировская" | | | |
| 33 | | | Кирова пр.,29 | | Ф | | | | Смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 969 000,0 | | | 6 900 000,0 | | | | | | 69 000,0 | | ООО "УК Кировская" | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **16 160 000,0** | | | **16 000 000,0** | | | | | | **160 000,0** | |  | | | |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | Войкова ул.,21 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 16 160 000,0 | | | 16 000 000,0 | | | | | | 160 000,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 35 | | | Войкова ул.,23 | | ОФЗ | | | | Смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 787 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 87 000,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 36 | | | Совпартшкольный пер.,6 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 787 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 87 000,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 37 | | | Совпартшкольный пер.,6а | | Ф | | | | Смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 747 000,0 | | | 4 700 000,0 | | | | | | 47 000,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 38 | | | Совпартшкольный пер.,7 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1850 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 474 000,0 | | | 7 400 000,0 | | | | | | 74 000,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| **ИТОГО поЛенинскому району 5 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **45 955 000,0** | | | **45 500 000,0** | | | | | | **455 000,0** | |  | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | Пушкина ул., 4 | | Ф | | | | Смешанная | | 1890 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 747 000,0 | | | 4 700 000,0 | | | | | | 47 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 40 | | | Октябрьский взвоз ул.,8 | | Ф | | | | Смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 545 000,0 | | | 4 500 000,0 | | | | | | 45 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 41 | | | Пушкина ул.,5а | | Ф | | | | Смешанная | | 1913 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 363 000,0 | | | 6 300 000,0 | | | | | | 63 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 42 | | | Пушкина ул.,6 | | Ф | | | | Смешанная | | 1887 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 767 000,0 | | | 6 700 000,0 | | | | | | 67 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 43 | | | Пушкина ул.,14 | | Ф | | | | Смешанная | | 1860 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 575 000,0 | | | 7 500 000,0 | | | | | | 75 000,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 5 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **29 997 000,0** | | | **29 700 000,0** | | | | | | **297 000,0** | |  | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | Никитина ул.,3 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 13 837 000,0 | | | 13 700 000,0 | | | | | | 137 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 45 | | | Советская ул.,29 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1882 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 11 918 000,0 | | | 11 800 000,0 | | | | | | 118 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 46 | | | Советская ул.,32 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1882 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 333 000,0 | | | 3 300 000,0 | | | | | | 33 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 47 | | | Никитина ул.,15 | | ЦС | | | | Смешанная | |  | | | | выборочный капитальный ремонт | | 488 059,6 | | | 483 227,3 | | | | | | 4 832,3 | | ООО "УК Прогресс" | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **29 576 059,6** | | | **29 283 227,3** | | | | | | **292 832,3** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2017 году 16 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **121 688 059,6** | | | **120 483 227,3** | | | | | | **1 204 832,3** | |  | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | Ленина пр.,19 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1930 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 3 500 000,0 | | | 3 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 49 | | | Ленина пр.,24 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1880 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 2 500 000,0 | | | 2 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 50 | | | Ленина пр.,25 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1896 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 3 000 000,0 | | | 3 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 51 | | | Ленина пр.,8 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 16 200 000,0 | | | 16 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 52 | | | Ленина пр.,23 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 10 200 000,0 | | | 10 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 5 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **35 400 000,0** | | | **35 400 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | Карла Маркса ул., 43 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 9 100 000,0 | | | 9 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 54 | | | Карла Маркса ул., 43а | | ЦС | | | | Смешанная | | 1902 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 900 000,0 | | | 7 900 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 55 | | | Карла Маркса ул.,29 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1920 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 12 600 000,0 | | | 12 600 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 56 | | | Карла Маркса ул.,38 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 000 000,0 | | | 7 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| **ИТОГО по Ленинскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **36 600 000,0** | | | **36 600 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | Шишкова ул.,1 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1890 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 2 300 000,0 | | | 2 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 58 | | | Шишкова ул.,14 | | ОФЗ | | | | Смешанная | | 1917 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 3 800 000,0 | | | 3 800 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 59 | | | Шишкова ул.,1б | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1880 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 13 000 000,0 | | | 13 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 60 | | | Шишкова ул.,4 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1961 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 100 000,0 | | | 6 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 200 000,0** | | | **25 200 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | Ленина пр.,56 | | ОФЗ | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 000 000,0 | | | 5 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "Городская управляющая компания" | | | |
| 62 | | | Дзержинского ул., 6 | | ВОКН | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 13 000 000,0 | | | 13 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 63 | | | Беленца Алексея ул.,3 | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 900 000,0 | | | 3 900 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 64 | | | Дзержинского ул., 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1910 | | | | завершение капитального ремонта и реставрация фасадов | | 3 750 221,0 | | | 3 750 221,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **25 650 221,0** | | | **25 650 221,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2018 году 17 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **122 850 221,0** | | | **122 850 221,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | Дзержинского ул., 17 | | Ф | | | | Смешанная | | 1882 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 1 700 000,0 | | | 1 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО УК "Кировская" | | | |
| 66 | | | Красноармейская ул., 79 | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 500 000,0 | | | 3 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО УК "Громада" | | | |
| 67 | | | Красноармейская ул., 79а | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 236 000,0 | | | 7 236 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО УК "Громада" | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 3 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **12 436 000,0** | | | **12 436 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | 1905 г. пер.,8 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 700 000,0 | | | 7 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 69 | | | Ванцетти пер., 2а | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 200 000,0 | | | 6 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 70 | | | Карла Маркса ул., 47 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 900 000,0 | | | 4 900 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 71 | | | Карла Маркса ул., 49 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 9 500 000,0 | | | 9 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| **ИТОГО по Ленинскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **28 300 000,0** | | | **28 300 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | Кустарный пер.,3 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | реставрация фасадов | | 1 800 000,0 | | | 1 800 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 73 | | | Кривая ул.,27 | | Ф | | | | Смешанная | | 1903 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 10 600 000,0 | | | 10 600 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 74 | | | Кривая ул.,29 | | Ф | | | | Смешанная | | 1893 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 700 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК Октябрьский массив» | | | |
| 75 | | | Большая Подгорная ул.,17 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 12 860 700,0 | | | 12 860 700,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 4 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **33 960 700,0** | | | **33 960 700,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | Гагарина ул.,26 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1896 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 2 100 000,0 | | | 2 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 77 | | | Гагарина ул.,46 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1903 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 1 600 000,0 | | | 1 600 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 78 | | | Красноармейская ул., 51 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 13 560 000,0 | | | 13 560 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 79 | | | Красноармейская ул., 51 а | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 9 900 000,0 | | | 9 900 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 80 | | | Красноармейская ул., 53 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 16 680 000,0 | | | 16 680 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 81 | | | Красноармейская ул., 59 | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 595 000,0 | | | 5 595 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 82 | | | Крылова ул., 3а | | Ф | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 841 300,0 | | | 3 841 300,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 83 | | | Крылова ул., 23 | | ЦС | | | | Смешанная | | 1900 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 927 000,0 | | | 6 927 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 8 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **60 203 300,0** | | | **60 203 300,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2019 году 19 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **134 900 000,0** | | | **134 900 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | Аркадия Иванова ул., 2 а | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1880 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 700 000,0 | | | 6 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 85 | | | Аркадия Иванова ул., 2/1 | | ВОКН | | | | смешанная | | 1880 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 606 300,0 | | | 3 606 300,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 86 | | | Аркадия Иванова ул., 2/2 | | Ф | | | | смешанная | | 1880 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 700 000,0 | | | 4 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| 87 | | | Белинского ул., 17 / Герцена ул., 11 | | ЦС | | | | смешанная | | 1906 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 300 000,0 | | | 2 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 88 | | | Белинского ул., 17 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1898 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 500 000,0 | | | 2 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 89 | | | Белинского ул., 17/1 | | ЦС | | | | смешанная | | 1893 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 239 300,0 | | | 2 239 300,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 90 | | | Белинского ул., 82 | | Ф | | | | смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 300 000,0 | | | 4 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Кировская" | | | |
| 91 | | | Вершинина ул., 14 / Герцена ул., 21 | | ОРЗ | | | | смешанная | |  | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 860 700,0 | | | 3 860 700,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Стройсоюз" | | | |
| 92 | | | Карташова ул., 2 | | ЦС | | | | смешанная | | 1905 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 1 400 000,0 | | | 1 400 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Кировская" | | | |
| 93 | | | Красноармейская ул., 92 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1911 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 3 500 000,0 | | | 3 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Кировская" | | | |
| 94 | | | Кузнецова ул., 17 / Карташова ул., 7 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1917 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 4 160 700,0 | | | 4 160 700,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 95 | | | Кузнецова ул., 18 / Карташова ул., 10 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1851 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 2 600 000,0 | | | 2 600 000,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 96 | | | Кузнецова ул., 20 / Карташова ул., 11 | | ВОКН | | | | смешанная | | 1896 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 1 300 000,0 | | | 1 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 97 | | | Студенческий городок, 3 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1896 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 500 000,0 | | | 2 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Громада" | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 3 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | **45 667 000,0** | | | **45 667 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | Алеутская ул., 1 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1913 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 700 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «УК «Каштачная» | | | |
| 99 | | | Ванцетти пер., 2а | | Ф | | | | смешанная | |  | | | | выборочный капитальный ремонт | | 3 100 000,0 | | | 3 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 100 | | | Ванцетти пер., 6 / Карла Маркса ул., 35 | | ЦС | | | | смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 200 000,0 | | | 4 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 101 | | | Ванцетти пер., 6 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 600 000,0 | | | 3 600 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 102 | | | Ванцетти пер., 6/1 / Карла Маркса ул.,35 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1891 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 500 000,0 | | | 6 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 103 | | | Ванцетти пер., 6/2 | | ЦС | | | | смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 10 000 000,0 | | | 10 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 104 | | | Войкова ул., 13 | | ЦС | | | | смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 500 000,0 | | | 6 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 105 | | | Войкова ул., 13 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 200 000,0 | | | 7 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 106 | | | Войкова ул., 15 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 100 000,0 | | | 7 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 107 | | | Войкова ул., 2 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1917г | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 700 000,0 | | | 3 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 108 | | | Войкова ул., 2/1 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 100 000,0 | | | 3 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 109 | | | Войкова ул., 4 | | Ф | | | | смешанная | | 1919 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 100 000,0 | | | 7 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "МЕДИНА" | | | |
| 110 | | | Войкова ул., 4 а | | Ф | | | | смешанная | | 1920 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 9 100 000,0 | | | 9 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| 111 | | | Ленина пр., 100 | | ВОКН | | | | смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 900 000,0 | | | 6 900 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК Ремстройбыт" | | | |
| **ИТОГО по Ленинскому району 14 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **86 800 000,0** | | | **86 800 000,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | Бакунина ул., 13 | | Ф | | | | смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 16 000 000,0 | | | 16 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 113 | | | Бакунина ул., 15 | | Ф | | | | смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 700 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 114 | | | Бакунина ул., 16 | | ЦС | | | | смешанная | | 1906 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 8 700 000,0 | | | 8 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ТСЖ Бакунинское | | | |
| 115 | | | Бакунина ул., 17 | | Ф | | | | смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 700 000,0 | | | 4 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ТСЖ Бакунинское | | | |
| 116 | | | Бакунина ул., 17 а | | Ф | | | | смешанная | | 1892 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 400 000,0 | | | 7 400 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО УК "Октябрьский массив" | | | |
| 117 | | | Бакунина ул., 18 | | Ф | | | | смешанная | | 1964 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 700 000,0 | | | 7 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 118 | | | Бакунина ул., 20 | | Ф | | | | смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 500 000,0 | | | 4 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ТСЖ "Белозерское" | | | |
| 119 | | | Пушкина ул., 14 | | Ф | | | | смешанная | | 1860 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 300 000,0 | | | 6 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 120 | | | Пушкина ул., 34 | | ЦС | | | | смешанная | | 1905 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 700 000,0 | | | 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 121 | | | Пушкина ул., 38 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1902 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 2 500 000,0 | | | 2 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 122 | | | Пушкина ул., 5 а | | Ф | | | | смешанная | | 1913 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 700 000,0 | | | 3 700 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 123 | | | Пушкина ул., 6 | | Ф | | | | смешанная | | 1887 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 4 800 000,0 | | | 4 800 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 124 | | | Шишкова ул., 30 / Лермонтова ул., 25 | | ЦС | | | | смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 300 000,0 | | | 6 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| 125 | | | Шишкова ул., 34 | | Ф | | | | смешанная | | 1872 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 11 500 000,3 | | | 11 500 000,3 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК "Октябрьский массив" | | | |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 14 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **93 500 000,3** | | | **93 500 000,3** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | | | Гагарина ул., 6 / Нахановича пер., 11 | | Ф | | | | смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 500 000,0 | | | 6 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 127 | | | Дзержинского ул., 16 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1920 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 7 500 000,0 | | | 7 500 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО «Жилсервис» | | | |
| 128 | | | Дзержинского ул., 20 а | | ЦС | | | | смешанная | | 1917 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 000 000,0 | | | 3 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 129 | | | Дзержинского ул., 3 | | Ф | | | | смешанная | | 1901 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 1 200 000,0 | | | 1 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | УМП "Муниципальная УК" | | | |
| 130 | | | Комсомольский пер., 16 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 23 200 000,0 | | | 23 200 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 131 | | | Красноармейская ул., 64 а | | ЦС | | | | смешанная | | \_ | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 9 100 000,0 | | | 9 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 132 | | | Крылова ул., 16 | | ЦС | | | | смешанная | | 1905 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 2 900 000,0 | | | 2 900 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 133 | | | Крылова ул., 22 / Никитина ул., 5а | | Ф | | | | смешанная | | 1910 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 600 000,0 | | | 5 600 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 134 | | | Плеханова пер., 1 а | | ВОКН | | | | смешанная | | 1900 | | | | выборочный капитальный ремонт | | 2 000 000,0 | | | 2 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 135 | | | Татарская ул., 1 а | | Ф | | | | смешанная | | 1897 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 300 000,0 | | | 5 300 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 136 | | | Татарская ул., 11 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1895 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 3 800 000,0 | | | 3 800 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 137 | | | Татарская ул., 29 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1898 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 13 000 000,0 | | | 13 000 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| 138 | | | Татарская ул., 35 | | ОРЗ | | | | смешанная | | 1898 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 6 100 000,0 | | | 6 100 000,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "УК"Источное" | | | |
| 139 | | | Татарская ул., 46 | | ОФЗ | | | | смешанная | | 1902 | | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | 5 265 750,0 | | | 5 265 750,0 | | | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 14 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **94 465 750,0** | | | **94 465 750,0** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2020 году 56 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **320 432 750,3** | | | **320 432 750,3** | | | | | | **0,0** | |  | | | |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг. 137 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | **864 204 393,8** | | | **861 372 498,6** | | | | | | **2 831 895,3** | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | Приложение 5 к постановлению  администрации Города Томска  от 31.01.2019 № 87 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | Приложение 5.1 к муниципальной программе  "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2015-2020 гг." | | | | | | | | | | |
| **График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2020 гг." в соответствии с утверждённым финансированием.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Адрес МКД** | | **статус объекта** | | | | **Форма собственности** | | | **Год постройки** | | | **Вид капитального ремонта** | | | **Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.)** | | | | | | | | | | **Наименование обслуживающей организации** |
| **Стоимость (руб.) ВСЕГО** | | | | **Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.)** | | | | **Доля софинансирования собственников МКД (руб.)** | |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | пр. Ленина пр., 58 | | ОРЗ | | | | Смешанная | | | 1900 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 4 848 000,0 | | | | 4 800 000,0 | | | | 48 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" |
| 2 | | | | | ул. Трифонова, 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | | 1910 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 4 040 000,0 | | | | 4 000 000,0 | | | | 40 000,0 | | ООО "ЖилРемСервис" |
| **Итого по Советскому району 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 888 000,0** | | | | **8 800 000,0** | | | | **88 000,0** | |  |
| **Всего в 2015 году 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 888 000,0** | | | | **8 800 000,0** | | | | **88 000,0** | |  |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | | | Студенческая ул., 29 | | Ф | | | | Смешанная | | | 1905 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 1 644 411,3 | | | | 1 628 130,0 | | | | 16 281,3 | | ООО "УК Громада" |
| **ИТОГО по Кировскому району 1 дом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 644 411,3** | | | | **1 628 130,0** | | | | **16 281,3** | |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Бакунина ул., 19/1 | | Ф | | | | Смешанная | | | 1905 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 2 318 898,4 | | | | 2 295 939,0 | | | | 22 959,4 | | ООО «УК Октябрьский массив» |
| **ИТОГО по Октябрьскому району 1 дом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 318 898,4** | | | | **2 295 939,0** | | | | **22 959,4** | |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Нечевский пер., 19 | | ЦС | | | | Смешанная | | | 1902 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 2 626 000,0 | | | | 2 600 000,0 | | | | 26 000,0 | | ООО УК "Стройсоюз" |
| 6 | | | | | Татарская ул., 11/1 | | ВОКН | | | | Смешанная | | | 1895 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 1 261 919,3 | | | | 1 249 425,0 | | | | 12 494,3 | | ООО "ЖилРемСервис" |
| 7 | | | | | Трифонова ул., 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | | 1910 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 1 238 771,1 | | | | 1 226 506,0 | | | | 12 265,1 | | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району 3 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5 126 690,3** | | | | **5 075 931,0** | | | | **50 759,3** | |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | Войкова ул., 10 | | Ф | | | | Смешанная | | | 1917 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 3 639 261,9 | | | | 3 603 229,6 | | | | 36 032,3 | | ООО  "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 1 дом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 639 261,9 | | | | 3 603 229,6 | | | | 36 032,3 | |  |
| **ВСЕГО в 2016 году 6 домов, в т.ч. с учетом 1 объекта (Трифонова ул., 10), по которому мероприятие осуществляется с 2015 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12 729 261,9** | | | | **12 603 229,6** | | | | **126 032,3** | |  |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Дзержинского ул., 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | | 1910 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 10 788 517,0 | | | | 10 681 700,0 | | | | 106 817,0 | | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 | | | | | Никитина ул., 15 | | ЦС | | | | Смешанная | | |  | | | выборочный капитальный ремонт | | | 488 108,4 | | | | 483 227,3 | | | | 4 881,1 | | ООО "УК Прогресс" |
| **ИТОГО по Советскому району 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11 276 625,4** | | | | **11 164 927,3** | | | | **111 698,1** | |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | Войкова ул., 10 | | Ф | | | | Смешанная | | | 1917 | | | капитальный ремонт и реставрация фасадов | | | 8 754 377,0 | | | | 8 667 700,0 | | | | 86 677,0 | | ООО  "УК Ремстройбыт" |
| **ИТОГО по Ленинскому району 1 дом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 754 377,0** | | | | **8 667 700,0** | | | | **86 677,0** | |  |
| **ВСЕГО в 2017 году 3 дома, в т.ч. с учетом 1 объекта (Войкова ул., 10), по которому мероприятие осуществляется с 2016 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20 031 002,4** | | | | **19 832 627,3** | | | | **198 375,1** | |  |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | Ленина пр., 56 | | ОФЗ | | | | Смешанная | | | 1900 | | | разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы, капитальный ремонт и реставрация | | | 5 000 000,0 | | | | 5 000 000,0 | | | | 0,0 | | ООО "Городская управляющая компания" | |
| 13 | | | | | Дзержинского ул., 10 | | ЦС | | | | Смешанная | | | 1910 | | | завершение капитального ремонта и реставрация фасадов | | | 3 750 221,0 | | | | 3 750 221,0 | | | | 0,0 | | ООО "ЖилРемСервис" | |
| **ИТОГО по Советскому району 2 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 750 221,0** | | | | **8 750 221,0** | | | | **0,0** | |  | |
| **ВСЕГО в 2018 году 2 дома, в т.ч. 1 объект (по Дзержинского ул., 10), по которому мероприятия осуществляются с 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8 750 221,0** | | | | **8 750 221,0** | | | | **0,0** | |  | |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг. 10 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 398 485,3** | | | | **49 986 077,9** | | | | **412 407,4** | |  | |
|  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | Приложение 6 к постановлению  администрации Города Томска  от 31.01.2019 № 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | Приложение 7  к муниципальной программе "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." в соответствии с потребностью.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | **Адрес МКД** | | | | **статус объекта** | | | | **Форма собственности** | | | | | | **Вид работ** | | | | | | **Стоимость товаров, работ и услуг (руб.)** | | | | | | | | |
|
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Гоголя ул., 50/1 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | установка забора | | | | | | 164 340,0 | | | | | | | | |
| **Итого по Советскому району** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **164 340,0** | | | | | | | | |
| **Всего в 2017 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **164 340,0** | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Белинского ул., 34 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | | 103 194,10 | | | | | | | | |
| 2 | | Белинского ул., 76 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 3 | | Красноармейская ул., 75 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 4 | | Красноармейская ул., 78 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 5 | | Ленина пр., 23/1 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 6 | | Савиных ул., 10 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 7 | | Савиных ул., 10а | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 8 | | Советская ул., 93 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 8 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 194,10 | | | | | | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Октябрьская ул., 30 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | | 177 395,0 | | | | | | | | |
| 11 | | Кустарный пер., 4 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 12 | | Кустарный пер., 6 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 13 | | Лермонтова ул., 24 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 14 | | Пушкина ул., 28а | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 15 | | Пушкина ул., 28в | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 16 | | Центральная ул., 9 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 17 | | Шишкова ул., 6 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 18 | | Шишкова ул., 8 | | | | ВОКН | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| **ИТОГО по Октябрьский району 9 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 395,0 | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Батенькова пер., 18стр.1 / Комсомольский пер., 13 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | | 280 060,8 | | | | | | | | |
| 20 | | Гоголя ул., 14 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 21 | | Гоголя ул., 14а | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 22 | | Гоголя ул., 14/3 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 23 | | Гоголя ул., 14/4 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 24 | | Гоголя ул., 14/6 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 25 | | Гоголя ул., 16 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 26 | | Гоголя ул., 18/1 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 27 | | Гоголя ул., 24 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 28 | | Гоголя ул., 50/1 | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 29 | | Горького Максима ул., 30 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 30 | | Кононова пер., 4 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 31 | | Нахановича пер., 1/1 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 32 | | Никитина ул., 2а | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 33 | | Советская ул., 8 / Нахановича пер., 19 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 34 | | Советская ул., 8б | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 35 | | Советская ул., 29/1 | | | | Ф | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 36 | | Татарская ул., 2 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 37 | | Тверская ул., 66 | | | | ОФЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 38 | | Тверская ул., 66а | | | | ЦС | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 39 | | Фрунзе пр., 15 / Белинского ул., 9 | | | | ОРЗ | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 21 дом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **280 060,8** | | | | | | | | |
| **Всего в 2018 году 39 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **560 649,9** | | | | | | | | |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **724 989,9** | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | Приложение 7 к постановлению  администрации Города Томска  от 31.01.2019 № 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | Приложение 7.1 к муниципальной программе "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2020 гг." в соответствии с утверждённым финансированием.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | **Адрес МКД** | | | **статус объекта** | | | | | **Форма собственности** | | | | | | **Вид работ** | | | | | | **Стоимость товаров, работ и услуг (руб.)** | | | | | | | | | |
|
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Гоголя ул., 50/1 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | установка забора | | | | | | 129 800,0 | | | | | | | | | |
| **Итого по Советскому району** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **129 800,0** | | | | | | | | | |
| **Всего в 2017 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **129 800,0** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Белинского ул., 76 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | | 103 194,1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | Белинского ул., 34 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 3 | | | Красноармейская ул., 75 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 4 | | | Красноармейская ул., 78 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 5 | | | Ленина пр., 23/1 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 6 | | | Савиных ул., 10 | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 7 | | | Савиных ул., 10а | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 8 | | | Советская ул., 93 | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| **ИТОГО по Кировскому району 8 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **103 194,1** | | | | | | | | | |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Октябрьская ул., 30 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | | 177 395,0 | | | | | | | | | |
| 10 | | | Кустарный пер., 4 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 11 | | | Кустарный пер., 6 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 12 | | | Лермонтова ул., 24 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 13 | | | Шишкова ул., 6 | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 14 | | | Шишкова ул., 8 | | | ВОКН | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| **ИТОГО по Октябрьский району 6 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **177 395,0** | | | | | | | | | |
| **Советский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Батенькова пер., 18стр.1 / Комсомольский пер., 13 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | | 280 060,8 | | | | | | | | | |
| 16 | | | Гоголя ул., 14 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 17 | | | Гоголя ул., 14а | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 18 | | | Гоголя ул., 14/3 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 19 | | | Гоголя ул., 14/4 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 20 | | | Гоголя ул., 14/6 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 21 | | | Гоголя ул., 16 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 22 | | | Гоголя ул., 18/1 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 23 | | | Гоголя ул., 24 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 24 | | | Гоголя ул., 50/1 | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 25 | | | Горького Максима ул., 30 | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 26 | | | Кононова пер., 4 | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 27 | | | Нахановича пер., 1/1 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 28 | | | Никитина ул., 2а | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 29 | | | Советская ул., 8 / Нахановича пер., 19 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 30 | | | Советская ул., 8б | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 31 | | | Советская ул., 29/1 | | | Ф | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 32 | | | Татарская ул., 2 | | | ОРЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 33 | | | Тверская ул., 66 | | | ОФЗ | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| 34 | | | Тверская ул., 66а | | | ЦС | | | | | муниципальная | | | | | | содержание и текущий ремонт | | | | | |
| **ИТОГО по Советскому району 20 домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **280 060,8** | | | | | | | | | |
| **Всего в 2018 году 34 дома** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **560 649,8** | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО в 2015-2020 гг.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **690 449,8** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |