Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 09.11.2016 N 1174

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Томска  от 31.03.2017 [N 214](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=110216&dst=100006), от 02.06.2017 [N 439](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=113289&dst=100006), от 24.07.2017 [N 629](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=111904&dst=100005),  от 27.10.2017 [N 1071](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=114855&dst=100006), от 25.12.2017 [N 1300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117586&dst=100006), от 29.12.2017 [N 1339](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117353&dst=100006),  от 30.03.2018 [N 246](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=120051&dst=100006), от 17.08.2018 [N 733](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=123694&dst=100005), от 12.10.2018 [N 933](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=125061&dst=100008),  от 14.12.2018 [N 1140](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127004&dst=100006), от 25.12.2018 [N 1209](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127729&dst=101225), от 27.12.2018 [N 1258](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127624&dst=100006),  от 29.12.2018 [N 1271](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=156583&dst=100009), от 27.03.2019 [N 250](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=129850&dst=100006), от 13.05.2019 [N 355](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=130943&dst=100006),  от 17.06.2019 [N 486](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=131987&dst=100006), от 21.10.2019 [N 1022](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=135680&dst=100006), от 28.12.2019 [N 1341](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=138542&dst=100008),  от 31.03.2020 [N 252](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141527&dst=100006), от 30.12.2020 [N 1153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=149426&dst=100006), от 26.02.2021 [N 121](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=150655&dst=100006),  от 01.04.2021 [N 216](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100006), от 20.05.2021 [N 352](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=152737&dst=100006), от 30.12.2021 [N 1108](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159649&dst=100006),  от 31.01.2022 [N 75](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=160323&dst=100006), от 31.03.2022 [N 282](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=161964&dst=100006), от 26.09.2022 [N 868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100006),  от 28.08.2023 [N 722](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=176629&dst=100005), от 12.01.2024 [N 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180441&dst=100006), от 15.03.2024 [N 196](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100006)) |  |

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО

ЖИЛЬЯ И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

НА 2017 - 2025 ГОДЫ

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100007) администрации г. Томска

от 15.03.2024 N 196)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=169913) администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | администрация Октябрьского района Города Томска администрация Советского района Города Томска администрация Кировского района Города Томска администрация Ленинского района Города Томска департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Доступное и комфортное жилье | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Задача 1. Развитие жилищного строительства Задача 2. Повышение качества жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Задача 1. Расселение аварийного жилищного фонда Задача 2. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | Год разработки программы 2016 год | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель цели 1. Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на душу населения | 22,35 | 23,5 | 23,5 | 23,7 | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 24,6 | 24,4 | 25,5 | 25,1 | 26,3 | 26,3 | 26,7 | 26,7 | 27,1 | 27,1 |
| Показатель цели 2. Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % | 1,2 | 1,23 | 1,28 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,62 | 1,0 | 2,0 | не более 1,3 | 2,0 | не более 1,0 | 2,0 |
| Показатель цели 3. Численность населения, проживающего в аварийных домах, чел. | показатель введен с 2019 года | | | | | 9693 | 12834 | 9333 | 12190 | 9263 | 10882 | 8896 | 11635 | 8529 | 21054 | 11522 | 21700 | 8513 | 22400 |
| Показатель цели 4. Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда, % | 54,3 | 100 | 57,11 | 100 | 64,1 | 100 | 62,4 | 100 | 54,0 | 100 | 53,2 | 100 | 49,0 | 100 | 51,5 | 66 | 48,4 | 82 | 48,4 |
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | Год разработки программы 2016 год | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1. Расселение аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 51 | 63 | 36 | 42 | 10 | 152 | 67 | 141 | 15 | 300 | 5 | 200 | 5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | 3 | 33 | 1 | 25 | 2 | 44 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 |
| Показатель задачи 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | 0,64 | 12,15 | 0,43 | 5 | 1,3 | 28,5 | 8,9 | 11,1 | 6,6 | 7,5 | 1,6 | 28,2 | 10,7 | 31,5 | 1,7 | 31,2 | 0,5 | 26,3 | 0,5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % | 0,64 | 7,16 | 0,22 | 4,8 | 0,4 | 8,3 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,8 | 0 | 2,5 | 0 | 3,8 | 0 |
| Задача 2. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 2. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | 3404 | 1607 | 2838 | 371,8 | 1675,6 | 371,8 | 2254,4 | 371,8 | 2439,1 | 371,8 | 2152,1 | 371,8 | 2595,7 | 371,8 | 2050,0 | 1369,0 | 2020,0 | 870,0 | 2010,0 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | год | Всего по источникам | | | | Местный бюджет | | | | Федеральный бюджет <1> | | | Областной бюджет | | | Внебюджетные источники | | | |
| потребность | | утверждено | | потребность | | утверждено | | потребность | | утверждено | потребность | | утверждено | потребность | | план | |
| 2017 | 661432,6 | | 96845,7 | | 461432,6 | | 96845,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200000,0 | | 0,0 | |
| 2018 | 721099,0 | | 395792,2 | | 521099,0 | | 195792,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200000,0 | | 200000,0 | |
| 2019 | 3586521,1 | | 1113859,1 | | 1323031,8 | | 458831,8 | | 690337,7 | | 484649,7 | 21350,6 | | 14989,1 | 1551801,0 | | 155388,5 | |
| 2020 | 1722103,7 | | 747691,8 | | 714623,0 | | 252178,0 | | 353679,1 | | 353679,1 | 225303,2 | | 134245,5 | 428498,4 | | 7589,2 | |
| 2021 | 2066703,2 | | 997012,7 | | 965839,5 | | 493235,5 | | 898883,6 | | 482491,8 | 27800,4 | | 14889,6 | 174179,7 | | 6395,8 | |
| 2022 | 5306952,4 | | 3390868,6 | | 1507006,5 | | 859823,9 | | 3574369,3 | | 2350874,8 | 162526,8 | | 124686,8 | 63049,8 | | 55483,1 | |
| 2023 | 10923736,1 | | 4538124,7 | | 6769535,7 | | 1035731,9 | | 3612008,9 | | 2960201,3 | 498512,1 | | 498512,1 | 43679,4 | | 43679,4 | |
| 2024 | 10632615,5 | | 163948,9 | | 7815374,6 | | 163948,9 | | 2732723,7 | | 0,0 | 84517,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | 1311963,9 | | 163948,9 | | 1311963,9 | | 163948,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого | 36933127,5 | | 11608092,6 | | 21389906,6 | | 3720336,8 | | 11862002,3 | | 6631896,7 | 1020010,3 | | 787323,1 | 2661208,3 | | 468536,0 | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1. Подпрограмма "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы (приложение 3)  2. Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы (приложение 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление муниципальной программой осуществляет | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) администрация Октябрьского района Города Томска администрация Советского района Города Томска администрация Кировского района Города Томска администрация Ленинского района Города Томска департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Предусмотрены средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=125061&dst=100011) администрации г. Томска

от 12.10.2018 N 933)

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также [подразделом 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100669) "Повышение доступности жилья" раздела III "Развитие человеческого потенциала" Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.

Стратегической целью государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Стратегической целью развития Города Томска, определенной в [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=144115&dst=100925) социально-экономического развития муниципального образования "Город Томска" до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 N 224, является устойчивое повышение качества жизни томичей, в том числе через создание комфортных условий жизни в городе Томске. Ключевыми задачами для достижения цели является развитие жилищного строительства, повышение качества жилья и эффективное управление жилым фондом. Для решения указанной цели также направлена муниципальная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180792&dst=101244) "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017 - 2025 годы, утвержденная постановлением администрации Города Томска от 07.11.2016 N 1156 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на 2017 - 2025 годы".

В настоящее время приобретение, строительство и найм жилья с использованием рыночных механизмов доступны лишь семьям с высоким уровнем доходов. Однако даже ограниченная платежеспособность населения не приводит к снижению спроса на жилье. Препятствием развития массового жилищного строительства является ограниченность возможностей обеспечения земельными участками и необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В сложившейся ситуации превышения спроса над предложением на рынке жилья приводит к постоянному росту цен на него и делает жилье еще менее доступным для граждан.

Для граждан с умеренными доходами (ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) необходимо создать систему мер, предусматривающую развитие кооперации, позволяющую таким гражданам обеспечивать себя жильем в соответствии с социальными стандартами, в основном рыночными методами.

Для решения ключевых задач необходимо обеспечить соответствие объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды, в том числе путем создания условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию аварийного жилья.

Состояние жилищного фонда в городе Томске неоднородно. За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста объема аварийного жилищного фонда. Этот процесс связан с объективным фактором естественного старения и ветшания жилищного фонда.

Это наиболее характерно для домов, построенных в довоенный и в первый послевоенный периоды. Преимущественно это одно- и двухэтажные дома брусовой и щитовой конструкций, построенные на простейших фундаментах, квартиры в них имеют низкую степень благоустройства.

Первоочередной задачей является ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, что позволит снизить общий физический износ многоквартирных домов, повысить качество условий проживания населения муниципального образования "Город Томск".

На территории города Томска все дома, признанные до 01.01.2012 аварийными, расселены.

В период с 01.01.2012 до 01.07.2018 аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) признано 502 многоквартирных дома. В указанных домах проживают более 11 тыс. граждан. Около 1000 многоквартирных домов имеют процент износа свыше 65% и потенциально являются аварийными.

Ситуация с аварийным жилищным фондом усугубляется еще и тем, что назревает вопрос окончания нормативного срока эксплуатации многоквартирных домов первых массовых серий - панельных "хрущевок" и необходимости реконструкции "сталинок" и кирпичных "хрущевок".

Нормативные сроки эксплуатации жилых домов массовой постройки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип дома | время постройки | срок эксплуатации | сроки реконструкции | время сноса (нормативный срок) | количество домов |
| Неблагоустроенные и полублагоустроенные деревянные дома | До 1920 | 15 - 50 |  |  | 976 |
| Сталинские довоенные | 1921 - 1945 | 125 | 1990 - 2005 | 2050 - 2070 | 197 |
| Сталинские послевоенные, "хрущевки" панельные, кирпичные пятиэтажки | 1946 - 1970 | 50 - 150 | Сталинские послевоенные - 2020 - 2030  "Хрущевки" панельные - Реконструкция по строительным нормам не предусмотрена  Кирпичные пятиэтажки - 2015 - 2030 | Сталинские послевоенные - 2095 - 2105  "Хрущевки" панельные - 2005 - 2020  Кирпичные пятиэтажки - 2055 - 2070 | 2101 |
| Панельные и блочные 9 - 16-этажные | 1971 - 1995 | 100 | Реконструкция по строительным нормам не предусмотрена | 2055 - 2080 | 1361 |
| Современные кирпичные, монолитные и панельные | После 1995 | 100 - 150 | Кирпич, монолит - 2050 - 2070  Панель - реконструкция по строительным нормам не предусмотрена | Кирпич, монолит - 2105 - 2150  Панель - 2070 - 2105 | 964 |

Предельный физический износ здания согласно "Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов", утвержденному Постановлением Госстроя СССР от 31.07.1970 N 95, составляет 70%. Такие здания подлежат сносу. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно допустимого физического износа, являются качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте.

Массовое жилье, построенное в 50 - 80-х годах прошлого века, требует сегодня значительных затрат на проведение капитального ремонта. Жилищный фонд стремительно ветшает, в ближайшие 10 лет это может привести к кратному увеличению аварийного жилищного фонда.

Многоквартирные дома чувствительны к соблюдению сроков капитального ремонта и при его задержках быстро изнашиваются. Ремонтировать дом, с сохранением его технико-экономических показателей порой бессмысленно, а полностью реконструировать, дороже, чем построить новый.

Кроме того, необходимо учитывать, что панельные дома обладают низкими теплотехническими показателями наружных стен, что влечет за собой значительные потери в сетях тепло- и водоснабжения. Отсюда и общая ситуация - сегодня многоквартирные дома в эксплуатации очень дороги. Помимо самих домовых коробок, есть еще инженерные сети городского жилищно-коммунального хозяйства, высокий уровень их изношенности. Не удивителен рост претензий к работе ЖКХ, которые являются реакцией на низкое качество оказываемых коммунальных услуг при одновременном росте их стоимости.

Стоит отметить, что выборочный капитальный ремонт является вынужденной мерой для поддержания многоквартирных домов в удовлетворительном состоянии, но не является мерой, достаточной для восстановления утраченных характеристик. Как правило, многоквартирные дома, признанные подлежащими капитальному ремонту через несколько лет повторно выносятся на рассмотрение комиссии и признаются аварийными.

В декабре 2012 были внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации, направленные на создание механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908) Российской Федерации и Региональной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179703&dst=126960) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а, утвержден перечень работ и услуг, который включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения условий его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; утепление и ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома; установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг; установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); разработку проектной документации в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется ее разработка; проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, в установленном порядке признанных объектами исторического и культурного наследия в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется проведение таких экспертиз; осуществление строительного контроля.

Такие виды работ по капитальному ремонту, как ремонт и (или) замена межэтажных и чердачных перекрытий, ремонт печей в рамках Региональной [Программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179703&dst=126960) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области не выполняются.

Вместе с тем, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Очевидно, что проводить работы по капитальному ремонту ветхих многоквартирных домов экономически нецелесообразно, как по причине высокой стоимости ремонта, так и по причине того, что данные вложения, по сути, являются противоаварийными мероприятиями и через 5 - 7 лет вновь встанет вопрос о признании домов аварийными.

Справочно: в период с 01.01.2012 до 01.07.2018 аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) признано 502 многоквартирных дома:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Количество многоквартирных домов признанных аварийными за год | Площадь жилых помещений, кв. м |
| 2012 | 37 | 13260,3 |
| 2013 | 76 | 25500,01 |
| 2014 | 109 | 34680,7 |
| 2015 | 141 | 43472,83 |
| 2016 | 67 | 23318,45 |
| 2017 | 52 | 17902,82 |
| 01.07.2018 | 20 | 7357,1 |

Общая потребность в жилых помещениях, необходимых для расселения граждан, занимающих жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, составляет порядка 4200 квартир.

Стоит отметить, что показатели, отражающие ситуацию в указанной отрасли, в Городе Томск стремительно менялись в течение последних лет. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в 2012 г. - 2,41 тыс. кв. м, 2013 г. - 5,68 тыс. кв. м, 2014 г. - 12,66 тыс. кв. м, 2015 г. - 2,4 тыс. кв. м, 2016 г. - 3,2 тыс. кв. м, 2017 г. - 2,7 тыс. кв. м. При этом, площадь аварийного жилищного фонда в связи с увеличивающимся процентом износа деревянного жилого фонда и учетом возможностей бюджетного финансирования, с каждым годом увеличивается: 2013 г. - 99,4 тыс. кв. м, 2014 г. - 102,3 тыс. кв. м, 2015 г. - 120,6 тыс. кв. м, 2016 г. - 174,03 тыс. кв. м, 2017 г. - 182,6 тыс. кв. м.

Увеличение аварийного жилищного фонда, влечет за собой и увеличение потребности в жилых помещениях маневренного жилищного фонда. В силу того, что маневренный жилищный фонд в основном формируется за счет текущего освобождения жилых помещений жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", так в 2013 году к маневренному жилищному фонду отнесли - 0,4 тыс. кв. м, в 2014 году - 0,17 тыс. кв. м, в 2015 году - 1,12 тыс. кв. м (в том числе и за счет ремонта пустующих помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Максима Горького, д. 48), в 2016 году - 1,8 тыс. кв. м (в том числе и за счет ремонта пустующих помещений в доме по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 5), в 2017 году - 0,35 тыс. кв. м). Однако в ходе эксплуатации жилых помещений маневренного жилищного фонда, в которых проживают граждане, постоянно возникает потребность в проведении текущего ремонта в целях обеспечения комфортного проживания граждан.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году планируется:

- снизить долю аварийного жилищного фонда, средний уровень износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- достичь средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25,4 кв. метра на человека;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141527&dst=100008) администрации г. Томска от 31.03.2020 N 252)

- увеличить объем ввода жилья на базе комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации.

[Показатели](#P619) цели, задач, мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. Ресурсное [обеспечение](#P945) муниципальной программы приведено в приложении 2 к муниципальной программе.

III. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100008) администрации г. Томска

от 01.04.2021 N 216)

В рамках муниципальной программы администрация Города Томска выполняет следующие функции:

1. Администрация Города Томска:

- выступает заказчиком при заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов).

2. Комитет жилищной политики администрации Города Томска:

- ежегодно предоставляет отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года в сроки и в порядке, установленным [пунктом 7.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100643) Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, осуществляет общий контроль за ходом выполнения муниципальной программы и подпрограмм;

3. Администрации районов Города Томска:

- выступают заказчиками при заключении муниципальных контрактов на проведение капитального или текущего ремонта уже существующего маневренного жилищного фонда и жилых помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду муниципального образования "Город Томск";

- предоставляют в комитет жилищной политики администрации Города Томска отчеты о ходе реализации настоящей муниципальной программы в следующие сроки:

за первое полугодие - не позднее 15 июля отчетного года;

за год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100008) администрации г. Томска от 26.09.2022 N 868)

В рамках реализации подпрограмм действует система контроля за реализацией:

- администрации районов Города Томска и администрация Города Томска осуществляют общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения;

4. Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска осуществляет контроль за исполнением договора о развитии застроенной территории в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=99238) администрации Города Томска от 19.08.2015 N 751 "Об утверждении регламента работы администрации Города Томска по вопросам принятия решений о развитии застроенных территорий и заключения договоров о развитии застроенных территорий".

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", а также за счет привлечения внебюджетных источников путем заключения договоров о развитии застроенных территорий, на которых расположены подлежащие сносу аварийные, требующие расселения, многоквартирные дома.

Кроме того, в настоящее время, с учетом поставленной Президентом Российской Федерации задачи о запуске с 01.01.2019 постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда Минстроем России внесены изменения в Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты", предусматривающие введение новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012. С 2019 года на территории муниципального образования "Город Томск" реализуется региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319211) "Жилье и городская среда", с участием федерального и областного финансирования.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Расселение аварийного жилья и создание маневренного

жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАССЕЛЕНИЕ

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

НА 2017 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100008) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | Показатель цели 1. Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на душу населения | Статистические данные | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 22,35 | 23,5 | 23,5 | 23,7 | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 24,2 | 24,2 | 24,6 | 24,4 | 25,5 | 25,1 | 26,3 | 26,3 | 26,7 | 26,7 | 27,1 | 27,1 |
| Показатель цели 2. Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % | Статистические данные | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 1,2 | 1,23 | 1,28 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,62 | 1,0 | 2,0 | не более 1,3 | 2,0 | не более 1,0 | 2,0 |
| Показатель цели 3. Численность населения, проживающего в аварийных домах, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года | | | | | 9693 | 12834 | 9333 | 12190 | 9263 | 10882 | 8896 | 11635 | 8529 | 21054 | 11522 | 21700 | 8513 | 22400 |
| Показатель цели 4. Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда, % | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 54,3 | 100 | 57,11 | 100 | 64,1 | 100 | 62,4 | 100 | 54,0 | 100 | 53,2 | 100 | 49,0 | 100 | 51,5 | 66 | 48,4 | 82 | 48,4 |
| 1.1. | Задача 1. Расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. <4> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 51 | 63 | 36 | 42 | 10 | 152 | 67 | 141 | 15 | 300 | 5 | 200 | 5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | Единовременное обследование (учет) | 3 | 33 | 1 <1> | 25 | 2 <2> | 44 | 3 <3> | 6 | 1 <3> | 9 | 0 <3> | 7 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 |
| Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Периодическая отчетность | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0,64 | 12,15 | 0,43 | 5 | 1,3 | 28,5 | 8,9 | 11,1 | 6,6 | 7,5 | 1,6 | 28,2 | 10,7 | 31,5 | 1,7 | 31,2 | 0,5 | 26,3 | 0,5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % | Периодическая отчетность | 0,64 | 7,16 | 0,22 | 4,8 | 0,4 | 8,3 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,8 | 0 | 2,5 | 0 | 3,8 | 0 |
| 1.1.1. | Подпрограмма "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Задача 2. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | Показатель 1. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3403,5 | 1606,8 | 2837,7 | 371,8 | 1675,6 | 371,8 | 2254,4 | 371,8 | 2439,1 | 371,8 | 2152,1 | 371,8 | 2595,7 | 371,8 | 2050,0 | 1369,0 | 2020,0 | 870,0 | 2010,0 |
| 1.2.1. | Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> В 2017 году были завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 121 за счет жилых помещений, приобретенных в 2016 году в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106862&dst=108395) "Доступное и комфортное жилье" на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 944.

<2> В 2018 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2020 годы исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Кроме этого, в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенного по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, д. 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69

<3> В 2019 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4; в 2020 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы исполнено 16 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2019 году, а также завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. в 2021 году рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы завершены мероприятия по расселению 10 многоквартирных домов.

<4> в том числе многоквартирные дома, подлежащих расселению в рамках Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра [(Приложение N 1)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691).

- Показатель цели 2 рассчитывался следующим образом:

в столбце "в соответствии с потребностью" рассчитан исходя из показателя "Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, %" [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=144115&dst=101703) социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 N 224, а также из показателей "Общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах" и "Общая площадь жилищного фонда" Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2018 год и плановый [период 2019 и 2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=112760&dst=100235) годов и на [период до 2030 года](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=112760&dst=100461), утвержденного постановлением администрации Города Томска от 01.09.2017 N 780, Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2019 год и плановый [период 2020 и 2021 годов](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=124444&dst=100257) и на [период до 2030 года](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=124444&dst=100478), утвержденного постановлением администрации Города Томска от 13.09.2018 N 820;

в столбце "в соответствии с утвержденным финансированием":

на 2017 год: рассчитан исходя из общей площади жилищного фонда (13597,6 тыс. кв. м) и общей площади жилых помещений в аварийных домах (174,03 тыс. кв. м) - данные взяты из формы статистического наблюдения 1-жилфонд по состоянию на 01.01.2017;

на 2018 год: площадь жилых помещений в аварийных домах - 189,43 тыс. кв. м и общая площадь жилищного фонда - 13897,3 тыс. кв. м;

на 2019 год: площадь жилых помещений в аварийных домах - 192,2 тыс. кв. м и общая площадь жилищного фонда - 14138,8 тыс. кв. м;

на 2020 год: площадь жилых помещений в аварийных домах - 215,5 тыс. кв. м и общая площадь жилищного фонда - 14484,7 тыс. кв. м (прогнозные значения, которые планируется достичь к концу 2020 года);

на 2021 год: площадь жилых помещений в аварийных домах - 243,37 тыс. кв. м и общая площадь жилищного фонда - 14724,1 тыс. кв. м (прогнозные значения, которые планируется достичь к концу 2021 года);

на 2022 год: площадь жилых помещений в аварийных домах - 236,17 тыс. кв. м и общая площадь жилищного фонда - 14930,70 тыс. кв. м (прогнозные значения, которые планируется достичь к концу 2022 года);

- Показатель цели 4 в столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" рассчитан исходя из общей площади жилых помещений маневренного жилищного фонда и общей площади жилых помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии:

на 2017 год общая площадь жилых помещений маневренного жилищного фонда - 6081,5 кв. м, из них в нормативном состоянии 3473,1 кв. м;

на 2018 год общая площадь - 6696,15 кв. м, в нормативном состоянии - 4289,75 кв. м (при условии, что в 2018 году проведены работы по ремонту жилых помещений маневренного жилищного фонда и жилых помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду);

на 2019 год общая площадь - 6921,7 кв. м, в нормативном состоянии - 4318,5 кв. м (при условии, что в 2019 году проведены работы по ремонту жилых помещений маневренного жилищного фонда, в том числе и жилые помещения, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду);

на 2020 год общая площадь - 7039,4 кв. м, в нормативном состоянии - 4182 кв. м (при условии, что в 2020 году будут проведены работы по ремонту жилых помещений маневренного жилищного фонда).

на 2021 год общая площадь - 7662,4 кв. м, в нормативном состоянии - 4079,7 кв. м (при условии, что в 2021 году будут проведены работы по ремонту жилых помещений маневренного жилищного фонда).

на 2022 год общая площадь - 8316,3 кв. м, в нормативном состоянии - 3918,1 кв. м (при условии, что в 2022 году будут проведены работы по ремонту жилых помещений маневренного жилищного фонда).

- Показатель 2 Задачи 1 муниципальной программы в столбце "в соответствии с потребностью":

на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) - 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 33 многоквартирных дома и 23 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 56 шт.);

на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) - 519 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 25 многоквартирных домов и 1 многоквартирный дом в рамках договора о развитии застроенной территории (итого 26 шт.);

на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) - 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 44 многоквартирных домов и 106 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 150 шт.);

2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) - 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2020 года - 44 дома), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 6 многоквартирных домов, 23 многоквартирных дома в рамках договоров о развитии застроенной территории и 34 многоквартирных дома в рамках Региональной адресной программы (итого 63 шт.);

на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 621 шт. (при условии, что в 2021 году будет завершено расселение 10 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 75 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 9 многоквартирных домов, 10 многоквартирных дома в рамках договоров о развитии застроенной территории и 23 многоквартирных дома в рамках Региональной адресной программы (итого 42 шт.);

на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 539 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 152 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2022 года - 70 домов), планируется расселить 7 домов за счет средств муниципального образования "Город Томск", 5 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории, 140 домов в рамках Региональной адресной программы;

В столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования "Город Томск" и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);

на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец 2018 года (всего) - 519 шт., исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Также в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69. В связи с реализацией проекта благоустройства территории сквера "Парк Победы" вне очереди расселены дома по ул. Вокзальная, 80 и ул. Вокзальная, 67, кроме этого 2 многоквартирных дома, по адресам: г. Томск, ул. Вершинина, д. 27/4, ул. Вершинина, д. 27/5, снесены собственником в декабре 2017 года и в показатели 2017 года не вошли. В рамках договора о развитии застроенной территории, заключенном в 2017 году, планируется расселить 1 дом;

на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), в 2019 году исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Также за счет инвесторов планируется расселить 10 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенными в 2017 году и в рамках Региональной адресной программы планируется расселить 35 домов в случае софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4;

на 2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2020 года - 44 дома). В 2020 планируется исполнить судебные решения, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также завершить мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. Кроме этого, за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области планируется расселить 1 дом по адресу: г. Томск, пер. Баумана, 15, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 45, и д. 77 и 34 дома в рамках Региональной адресной программы;

на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 621 шт. (при условии, что в 2021 году будет завершено расселение 10 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 75 домов), планируется завершить расселение 9 домов в рамках Региональной адресной программы, 1 дом в рамках заключенного договора развития застроенных территорий, по адресу: г. Томск, Московский тракт, 15;

на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 624 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 67 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года - 70 домов), планируется расселить 62 домов в рамках Региональной адресной программы, 5 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории;

в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в столбце "в соответствии с потребностью":

на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) - 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 33 многоквартирных дома;

на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) - 519 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 25 многоквартирных домов;

на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) - 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 44 многоквартирных домов;

на 2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) - 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2020 года - 44 дома), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" - 6 многоквартирных домов;

на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 621 шт. (при условии, что в 2021 году будет завершено расселение 10 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 75 домов), планируется расселить 9 домов за счет средств муниципального образования "Город Томск";

на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 539 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 152 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2022 года - 70 домов), планируется расселить 7 домов за счет средств муниципального образования "Город Томск";

В столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования "Город Томск" и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);

на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец 2018 года (всего) - 519 шт., планируется исполнить 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Также в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69;

на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), в 2019 году планируется исполнить 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда, Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11

на 2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2020 года - 44 дома). В 2020 планируется исполнить судебные решения, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также завершить мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170.

на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 621 шт. (при условии, что в 2021 году будет завершено расселение 10 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 75 домов), проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" не планируется;

на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 624 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 67 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года - 70 домов), проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" не планируется.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Расселение аварийного жилья и создание маневренного

жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100009) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета <1> | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель муниципальной программы: | | | | | | | | | | | | | Комитет жилищной политики |
| повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Расселение аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 1 | 21 2 01 40010 414, 01 20540, 01 40010 412, 01 99990 244, 01 99990 853, 831, F3 67483 412, F3 67484 412, F3 6748S 412, F3 4И950 412, F3 40010 412, F3 67483 853, 831, F3 67484 853, 831, F3 6748S 853, 831, 99 0 00 99990 | всего | 35478516,1 | 11577426,1 | 19935295,2 | 3689670,3 | 11862002,3 | 6631896,7 | 1020010,3 | 787323,1 | 2661208,3 | 468536,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 600000,0 | 88298,3 | 400000,0 | 88298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 2018 | 679351,8 | 392029,6 | 479351,8 | 192029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2019 | 3525765,3 | 1112663,5 | 1262276,0 | 457636,2 | 690337,7 | 484649,7 | 21350,6 | 14989,1 | 1551801,0 | 155388,5 |
| 2020 | 1622859,0 | 745153,9 | 615378,3 | 249640,1 | 353679,1 | 353679,1 | 225303,2 | 134245,5 | 428498,4 | 7589,2 |
| 2021 | 1910448,0 | 994995,4 | 809584,3 | 491218,2 | 898883,6 | 482491,8 | 27800,4 | 14889,6 | 174179,7 | 6395,8 |
| 2022 | 5039234,4 | 3387499,1 | 1239288,5 | 856454,4 | 3574369,3 | 2350874,8 | 162526,8 | 124686,8 | 63049,8 | 55483,1 |
| 2023 | 10648996,2 | 4535896,5 | 6494795,8 | 1033503,7 | 3612008,9 | 2960201,3 | 498512,1 | 498512,1 | 43679,4 | 43679,4 |
| 2024 | 10384457,1 | 160444,9 | 7567216,2 | 160444,9 | 2732723,7 | 0,0 | 84517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1067404,3 | 160444,9 | 1067404,3 | 160444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по задаче 2 | 21 1 01 40010 414, 21 1 01 20320 243, 21 1 01 20320 244, 247 | всего | 1454611,4 | 30666,5 | 1454611,4 | 30666,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики), администрации районов Города Томска |
| 2017 | 61432,6 | 8547,4 | 61432,6 | 8547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 41747,2 | 3762,6 | 41747,2 | 3762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 60755,8 | 1195,6 | 60755,8 | 1195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 99244,7 | 2537,9 | 99244,7 | 2537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 156255,2 | 2017,3 | 156255,2 | 2017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 267718,0 | 3369,5 | 267718,0 | 3369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 274739,9 | 2228,2 | 274739,9 | 2228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 248158,4 | 3504,0 | 248158,4 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 244559,6 | 3504,0 | 244559,6 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | всего | 36933127,5 | 11608092,6 | 21389906,6 | 3720336,8 | 11862002,3 | 6631896,7 | 1020010,3 | 787323,1 | 2661208,3 | 468536,0 |  |
| 2017 | 661432,6 | 96845,7 | 461432,6 | 96845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 2018 | 721099,0 | 395792,2 | 521099,0 | 195792,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2019 | 3586521,1 | 1113859,1 | 1323031,8 | 458831,8 | 690337,7 | 484649,7 | 21350,6 | 14989,1 | 1551801,0 | 155388,5 |
| 2020 | 1722103,7 | 747691,8 | 714623,0 | 252178,0 | 353679,1 | 353679,1 | 225303,2 | 134245,5 | 428498,4 | 7589,2 |
| 2021 | 2066703,2 | 997012,7 | 965839,5 | 493235,5 | 898883,6 | 482491,8 | 27800,4 | 14889,6 | 174179,7 | 6395,8 |
| 2022 | 5306952,4 | 3390868,6 | 1507006,5 | 859823,9 | 3574369,3 | 2350874,8 | 162526,8 | 124686,8 | 63049,8 | 55483,1 |
| 2023 | 10923736,1 | 4538124,7 | 6769535,7 | 1035731,9 | 3612008,9 | 2960201,3 | 498512,1 | 498512,1 | 43679,4 | 43679,4 |
| 2024 | 10632615,5 | 163948,9 | 7815374,6 | 163948,9 | 2732723,7 | 0,0 | 84517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1311963,9 | 163948,9 | 1311963,9 | 163948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Предусмотрены средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"

Приложение 3

к муниципальной программе

"Расселение аварийного жилья и создание маневренного

жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПОДПРОГРАММА

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Томска  от 31.03.2017 [N 214](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=110216&dst=100009), от 02.06.2017 [N 439](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=113289&dst=100017), от 24.07.2017 [N 629](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=111904&dst=100008),  от 27.10.2017 [N 1071](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=114855&dst=100015), от 25.12.2017 [N 1300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117586&dst=100009), от 29.12.2017 [N 1339](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117353&dst=100012),  от 30.03.2018 [N 246](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=120051&dst=100011), от 17.08.2018 [N 733](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=123694&dst=100014), от 12.10.2018 [N 933](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=125061&dst=100009),  от 14.12.2018 [N 1140](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127004&dst=100009), от 25.12.2018 [N 1209](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127729&dst=100009), от 27.12.2018 [N 1258](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127624&dst=100015),  от 27.03.2019 [N 250](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=129850&dst=100010), от 13.05.2019 [N 355](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=130943&dst=100010), от 17.06.2019 [N 486](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=131987&dst=100020),  от 21.10.2019 [N 1022](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=135680&dst=100010), от 28.12.2019 [N 1341](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=138542&dst=100012), от 31.03.2020 [N 252](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141527&dst=100012),  от 30.12.2020 [N 1153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=149426&dst=100010), от 26.02.2021 [N 121](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=150655&dst=100010), от 01.04.2021 [N 216](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100011),  от 20.05.2021 [N 352](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=152737&dst=100010), от 30.12.2021 [N 1108](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159649&dst=100009), от 31.01.2022 [N 75](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=160323&dst=100010),  от 31.03.2022 [N 282](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=161964&dst=100010), от 26.09.2022 [N 868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100014), от 28.08.2023 [N 722](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=176629&dst=100009),  от 12.01.2024 [N 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180441&dst=100010), от 15.03.2024 [N 196](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100010)) |  |

I. Паспорт подпрограммы "Расселение

аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100011) администрации г. Томска

от 15.03.2024 N 196)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | администрация Октябрьского района Города Томска;  администрация Советского района Города Томска;  администрация Кировского района Города Томска;  администрация Ленинского района Города Томска  департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель (соответствует задаче муниципальной программы):  расселение аварийного жилищного фонда.  Задачи:  Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска  Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска  Задача 3. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу  Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска  Задача 5. Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: расселение аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель цели 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 51 | 63 | 36 <1> | 42 | 10 <1> | 152 | 67 <1> | 141 | 15 <1> | 300 | 5 <1> | 200 | 5 <1> |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | 3 | 33 | 1 <2> | 25 | 2 <2> | 44 | 3 <2> | 6 | 1 <2> | 9 | 0 <2> | 7 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 |
| Показатель цели 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | 0,64 | 12,15 | 0,43 | 5 | 1,3 | 28,5 | 8,9 | 11,1 | 6,6 | 7,5 | 1,6 | 28,2 | 10,7 | 31,5 | 1,7 | 31,2 | 0,5 | 26,3 | 0,5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % | 0,64 | 7,16 | 0,22 | 4,8 | 0,4 | 8,3 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,8 | 0 | 2,5 | 0 | 3,8 | 0 |
| Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска <3> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1. Число переселенных граждан, чел. | 260 | 690 | 272 | 508 | 402 | 3093 | 1474 | 1483 | 1086 | 1319 | 386 | 2593 | 1653 | 2929 | 1431 | 1975 | 81 | 480 | 89 |
| Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 3,1 | 9,75 | 2,7 | 6 | 4,9 | 40,8 | 6,6 | 8,2 | 4 | 4,3 | 4,3 | 8,25 | 8,25 | 37,8 | 8,35 | 46,7 | 1 | 8,7 | 1,1 |
| Задача 3 Подпрограммы. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 19,2 | 8,4 | 10,6 | 10,6 | 35,0 | 14,1 | 5,9 | 3,6 | 7,2 | 4,5 |
| Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 4. Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | 0 | 11 | 4 | 8 | 5 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5. Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" <4> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 5. Площадь расселенного (сокращенного) непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | Показатель введен с 2019 года | | | | | 11,6 | 11,6 | 11,1 | 11,1 <5> | 11,6 <6> | 11,6 <6> | 28,6 | 28,6 <7> | 2,2 | 2,2 <7> | 31,0 | 31,0 <7> | 0 | 0 |
| Показатель 2 задачи 5. Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, планируемая к расселению посредством выкупа, тыс. кв. м <8> | Показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 22,1 | 20,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3 задачи 5. Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 903 <6> | 903 <6> | 1639 | 1639 <9> | 124 | 124 <9> | 2260 | 2260 <9> | 0 | 0 |
| Показатель 4 задачи 5. Число жителей, планируемых к расселению посредством выкупа жилых помещений, чел. <8> | Показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 326 | 326 | 288 | 288 | 1644 | 847 | 1477 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | | федеральный бюджет <9> | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники <10> | | | |
| потребность | | утверждено | | потребность | утверждено | потребность | | утверждено | | потребность | | утверждено | | потребность | | план | |
| 2017 | 600000,0 | | 88298,3 | | 400000,0 | 88298,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 200000,0 | | 0,0 | |
| 2018 | 679351,8 | | 392029,6 | | 479351,8 | 192029,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 200000,0 | | 200000,0 | |
| 2019 | 3525765,3 | | 1112663,5 | | 1262276,0 | 457636,2 | 690337,7 | | 484649,7 | | 21350,6 | | 14989,1 | | 1551801,0 | | 155388,5 | |
| 2020 | 1622859,0 | | 745153,9 | | 615378,3 | 249640,1 | 353679,1 | | 353679,1 | | 225303,2 | | 134245,5 | | 428498,4 | | 7589,2 | |
| 2021 | 1910448,0 | | 994995,4 | | 809584,3 | 491218,2 | 898883,6 | | 482491,8 | | 27800,4 | | 14889,6 | | 174179,7 | | 6395,8 | |
| 2022 | 5039234,4 | | 3387499,1 | | 1239288,5 | 856454,4 | 3574369,3 | | 2350874,8 | | 162526,8 | | 124686,8 | | 63049,8 | | 55483,1 | |
| 2023 | 10648996,2 | | 4535896,5 | | 6494795,8 | 1033503,7 | 3612008,9 | | 2960201,3 | | 498512,1 | | 498512,1 | | 43679,4 | | 43679,4 | |
| 2024 | 10384457,1 | | 160444,9 | | 7567216,2 | 160444,9 | 2732723,7 | | 0,0 | | 84517,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2025 | 1067404,3 | | 160444,9 | | 1067404,3 | 160444,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| итого | 35478516,1 | | 11577426,1 | | 19935295,2 | 3689670,3 | 11862002,3 | | 6631896,7 | | 1020010,3 | | 787323,1 | | 2661208,3 | | 468536,0 | |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень укрупненных (основных) мероприятий подпрограммы | Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление Подпрограммой осуществляет | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Октябрьского района Города Томска; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Советского района Города Томска; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Кировского района Города Томска; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Ленинского района Города Томска; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Данный показатель планируется достичь посредством предоставления благоустроенных жилых помещений по договору социального найма (собственность), приобретенных или построенных, в том числе в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра, а также путем предоставления собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения.

<2> В 2017 году были завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 121 за счет жилых помещений, приобретенных в 2016 году в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106862&dst=108395) "Доступное и комфортное жилье" на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 944; В 2018 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2020 годы исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Кроме этого, в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенного по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, д. 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69. В 2019 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4; в 2020 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы исполнено 16 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2019 году, а также завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. Вместе с тем, значительное снижение количества расселенных аварийных многоквартирных домов, с учетом того, что финансирование данных мероприятий изменилось не значительно, связано с тем, что в некоторых домах остались не расселены по 1 - 3 квартиры; в 2021 году рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы завершены мероприятия по расселению 10 многоквартирных домов, в т.ч. 1 дома в рамках договора развития застроенных территорий и 9 домов в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра.

<3> Значение показателей достигаются за счет финансирования мероприятия 2.2. "Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания". Кроме этого, за счет расселения аварийных домов посредством предоставления жилых помещений освобожденного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", за счет инвесторов, а также за счет финансирования мероприятий Региональной адресной [программе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра, жилых помещений переданных Администрацией Томской области.

<4> [Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках данной задачи, указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра.

<5> При расчете данного показателя учтены фактически расселенные жилые помещения в текущем году, для расселения которых благоустроенные жилые помещения были приобретены в предыдущем году.

<6> Значения [показателей](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=106251) указаны в соответствии с приложением 7 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра и включают в себя площадь, планируемую к расселению в рамках этапа 2021 года посредством выкупа с учетом изъятой площади, по которой произошел переход права собственности к МО "Город Томск", и посредством предоставления квартир, построенных в МКД по пер. Целинному и планируемых к передаче МО "Город Томск".

<7> Значения [показателей](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=106251) указаны в соответствии с приложением 7 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра по годам в рамках соответствующих этапов.

<8> Значения показателей указаны в соответствии с доведенными объемами финансирования и фактическими расходами средств (в т.ч. без учета завершения перехода права собственности за изымаемые жилые помещения к МО "Город Томск")

<9> Предусмотрены средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"

<10> Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году рассчитан исходя из площади предоставленных жилых помещений взамен двух квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Московский тракт, 15 (в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (64315,00 рублей x 1 кв. м); В 2021 году размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади предоставленных жилых помещений взамен двух квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Московский тракт, 15 (в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (77778 рублей x 35,5 кв. м и 79015 рублей x 46 кв. м); В 2022 году размер планируемых к привлечению внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади 17 занимаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по адресам: пр. Фрунзе, 19а, 19б, ул. Белинского, 22, 24, 26 (в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска на 2 полугодие 2022 года.

II. Анализ текущей ситуации

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=135680&dst=100012) администрации г. Томска

от 21.10.2019 N 1022)

Проблема переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Города Томска, особо актуальна и первостепенна.

Площадь жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", по данным органов государственной статистики, по состоянию на 01.01.2018 составила 13747,3 тыс. кв. м. Общая площадь нерасселенного аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск", на начало 2018 года составляла 159,9 тыс. кв. м.

На 01.07.2018 506 многоквартирных домов признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) и нуждаются в расселении. Для расселения аварийного фонда необходимо порядка 4,2 тыс. квартир.

Специфика жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" заключается в значительном (42,3%) удельном весе деревянных домов в общем числе многоквартирных домов. Более высокие в сравнении с другими административными центрами регионов Сибирского федерального округа темпы роста ввода жилой площади в расчете на душу населения Города Томска не привели к снижению доли аварийного жилья в общей площади жилого фонда в связи с увеличивающимся процентом износа деревянного жилого фонда.

Первоочередной задачей Подпрограммы является ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, что позволит снизить общий физический износ многоквартирных домов, повысить качество условий проживания населения муниципального образования "Город Томск".

В целях реализации положений федерального законодательства необходимо разработать механизм своевременного переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Ключевая проблема в решении задач переселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда Города Томска - недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами бюджетных и внебюджетных источников. С учетом возможностей бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных ресурсов данная Подпрограмма направлена на поэтапное решение проблемы.

Кроме того, существуют следующие риски при реализации Подпрограммы: темпы признания многоквартирных домов аварийными, а также их состояние не позволяют прогнозировать достижение целей Подпрограммы. Для более эффективного решения проблемы в качестве дополнительных источников должны быть привлечены внебюджетные ресурсы, в том числе средства застройщиков, заинтересованных в предоставлении земельных участков и присоединении к городской инфраструктуре. Кроме этого, в случае неисполнения мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда возникает риск угрозы жизни граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), что может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Подпрограмма определяет прогнозное число граждан, планируемое к переселению из аварийного жилищного фонда Города Томска, состав и объем предполагаемых источников финансирования, организационный и финансово-инвестиционный механизмы реализации планируемых мер.

Принципы и цели Подпрограммы, механизм ее реализации определены на основе анализа существующей ситуации в градостроительном и жилищном комплексе муниципального образования "Город Томск".

Общая потребность в жилых помещениях, необходимых для переселения граждан, занимающих жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, составляет порядка 4200 квартир.

Стоит отметить, что показатели, отражающие ситуацию в указанной отрасли, в Городе Томске стремительно менялись в течение последних лет. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в 2012 г. - 2,41 тыс. кв. м, 2013 г. - 5,68 тыс. кв. м, 2014 г. - 12,66 тыс. кв. м, 2015 г. - 2,4 тыс. кв. м, 2016 г. - 3,2 тыс. кв. м, 2017 г. - 2,7 тыс. кв. м. Соответственно, менялось и количество расселенных жилых помещений: 2012 г. - 804, 2013 г. - 1651, 2014 г. - 1113, 2015 г. - 70, 2016 г. - 94, 2017 г. - 125.

В 2012 - 2014 годах аварийный жилищный фонд расселялся в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=86693&dst=104090) "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2016 годах", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 23.09.2009 N 880, а также в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=119276&dst=120481) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах", утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 06.05.2013 N 362-ра.

В 2015 - 2016 годах мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда проводились в рамках [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106862&dst=109175) "Расселение аварийного жилья" на 2015 - 2019 годы муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье" на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 944 ([перечень](#P2103) аварийных многоквартирных домов (в том числе многоквартирных домов, в которых расположены непригодные для проживания жилые помещения), в отношении собственников (нанимателей) жилых помещений в них расположенных были осуществлены мероприятия по переселению в 2016 году (значение на момент разработки муниципальной программы) приведен в приложении 1 к Подпрограмме).

В течение 2019 - 2024 годов на территории Томской области планируется реализация Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=100649) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра. В рамках указанной Региональной программы граждане будут переселены из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, что значительно сократит количество аварийных домов на территории муниципального образования "Город Томск".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100016) администрации г. Томска от 26.09.2022 N 868)

По результатам сравнительного анализа было выяснено, что региональные центры Сибирского федерального округа осуществляют расселение аварийного жилищного фонда за счет не только местных бюджетов, но и посредством привлечения средств федерального, областного (краевого) бюджетов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования, израсходованный на расселение аварийного жилищного фонда, тыс. руб. | | | |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Муниципальное образование "Город Томск" | 94511,00 | 94511,00 | 88298,30 |
| - местный бюджет | 94511,00 | 94511,00 | 88298,30 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Городской округ "Город Чита" | 78869,80 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 17624,80 | 0,00 | 0,00 |
| - областной (краевой) бюджет | 19192,50 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 42052,50 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальное образование "Город Барнаул" | 22706,30 | 82847,90 | 92503,20 |
| - местный бюджет | 22706,30 | 82847,90 | 92503,20 |
| - областной (краевой) бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальное образование "Город Бийск" | 432001,88 | 702002,36 | 1369000,76 |
| - местный бюджет | 83000,93 | 133000,96 | 267000,32 |
| - областной (краевой) бюджет | 83000,93 | 133000,96 | 267000,32 |
| - федеральный бюджет | 266000,02 | 436000,44 | 835000,12 |

Сравнительная таблица по площади расселенного аварийного жилищного фонда в региональных центрах Сибирского федерального округа на указанные бюджетные ассигнования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в течение года, тыс. кв. м | | | |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| муниципальное образование "Город Томск" | 2,4 | 3,2 | 2,7 |
| городской округ "Город Чита" | 2,5 | - | - |
| муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" | 2,3 | 1,9 | 1,95 |
| муниципальное образование "Город Барнаул" | 5,3 | 2,6 | 2,9 |
| муниципальное образование "Город Бийск" | 14,2 | 23,0 | 44,8 |

Кроме этого, сравнительный анализ показал, что на территории муниципального образования "Город Томск" количество домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, значительно больше, чем в региональных центрах Сибирского федерального округа:

|  |  |
| --- | --- |
| Количество МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) после 01.01.2012 и не расселенных (по состоянию на 01.01.2018), шт. | |
| муниципальное образование "Город Томск" | 486 |
| городской округ "Город Чита" | 200 |
| муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" | 0 |
| муниципальное образование "Город Барнаул" | 80 |
| муниципальное образование "Город Бийск" | 86 |

III. Цели, задачи, показатели Подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159649&dst=100011) администрации г. Томска

от 30.12.2021 N 1108)

Цель Подпрограммы - расселение аварийного жилищного фонда.

Задачи Подпрограммы:

1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска.

2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска.

3. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска.

5. Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319211) "Жилье и городская среда".

[Показатели](#P38548) целей, задач, мероприятий Подпрограммы представлены в приложении 9 к настоящей Подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100013) администрации г. Томска

от 01.04.2021 N 216)

1. Настоящая Подпрограмма регламентирует порядок переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (или реконструкции) и включенных в [приложения 3](#P3302), [5](#P19666), [7](#P33862) к настоящей Подпрограмме, порядок предоставления жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания и включенные в приложения 3, 5, 7 к настоящей Подпрограмме.

2. Реализация Подпрограммы предусматривает:

Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов)) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".

Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками жилых помещений, включенных в [приложение 5](#P19666) к настоящей Подпрограмме, заключаемых в соответствии с [частью 6 статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=546) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".

Расселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Томск", в соответствии с [перечнем](#P3034), содержащимся в приложении 2 к Подпрограмме. Под инвесторами в рамках настоящей Подпрограммы понимаются лица, заключившие в установленном порядке договор о развитии застроенной территории.

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки определены в [разделе V](#P2039) настоящей Подпрограммы.

3. Организационные мероприятия всех этапов должны быть направлены на обеспечение эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение инвестиций.

Собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания, указанных в [приложении 6](#P32870) к Подпрограмме предоставляются жилые помещения в случае наличия вступившего в законную силу судебного решения о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма или в собственность.

В случае экономии средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в ходе реализации мероприятий Подпрограммы указанные средства будут направлены на расселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Города Томска, содержащихся в резервном [перечне](#P33862) многоквартирных домов (согласно приложению 7 к Подпрограмме), за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Экономический расчет в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы приведен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания | | | |
| Год реализации Подпрограммы | Потребность в приобретении жилых помещений, помещений | Стоимость 1 жилого помещения, тыс. руб. | Ориентировочная сумма, тыс. руб. |
| 2019 | 406 | 1971,03 | 800238,00 |
| 2020 | 423 | 2176,03 | 920461,0 |
| 2021 | 53 | 3646,55 | 193267,30 |
| 2022 | 60 | 3221,12 | 193267,30 |
| 2023 | 183 | 2803,45 | 513032,0 |
| 2024 | 169 | 3035,7 | 513032,0 |
| 2025 | 192 | 2672,0 | 513032,0 |
| ИТОГО | 1486 |  | 3646329,60 |

Затраты на выполнение мероприятий определялись исходя из средней стоимости 1 квадратного метра условно типового жилья в черте населенного пункта г. Томск (прогнозные данные на 1-е полугодие 2021 года).

В силу того, что стоимость квадратного метра жилого помещения имеет прогнозный характер и устанавливается 1 раз в квартал, стоимость расселения аварийного жилищного фонда указана ориентировочно.

Окончательные значения затрат на проведение мероприятий Подпрограммы будут определяться методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), согласно [ч. 2 ст. 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972&dst=100225) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в ценах того периода, когда будут проводиться конкурсные процедуры по приобретению благоустроенных жилых помещений в соответствии с указанным Федеральным законом (в случае отсутствия свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда).

4. Мероприятия и финансовое обеспечение Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, указаны в [разделе 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102507) "Механизмы реализации Программы" и в [разделе 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102523) "Финансирование программных мероприятий" Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра, а также [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102553) аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, в отношении которого планируется проведение мероприятий по расселению, указан в приложении N 1 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100017) администрации г. Томска от 26.09.2022 N 868)

[Перечень](#P39178) основных мероприятий Подпрограммы и их ресурсное обеспечение представлены в приложении 9 к настоящей Подпрограмме.

При определении уровней приоритетности мероприятий Подпрограммы установлены следующие критерии.

Порядок определения критериев уровней приоритетности мероприятий Подпрограммы:

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению). Данный критерий приоритетности введен в связи с наличием судебных постановлений о предоставлении гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными, или в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений или предоставления возмещения за изымаемые жилые помещения и земельные участки.

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль). Данный критерий приоритетности введен в связи с необходимостью исполнять предписания органов, осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов. Данный критерий приоритетности введен в связи с реализацией национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=319211) "Жилье и городская среда".

Г. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов. Данный критерий приоритетности введен в связи с расселением аварийных домов за счет средств инвесторов (развитие застроенных территорий).

II. Второй уровень приоритетности:

А. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

V. Механизм управления и контроля Подпрограммой

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100257) администрации г. Томска

от 01.04.2021 N 216)

1. К способам реализации мероприятия настоящей Подпрограммы относятся:

1) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику(-ам) такого помещения иного жилого помещения в собственность с зачетом его стоимости при определении размера возмещения в соответствии со [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100247) Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии со [статьей 89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100560) Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) изъятие жилых помещений у собственников путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, подлежащий сносу (реконструкции), для муниципальных нужд на основании [статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100247) Жилищного кодекса РФ;

4) предоставление жилых помещений гражданам, являющимся собственниками жилых помещений (доли в праве собственности на жилое помещение), признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и имеющим вступившее в законную силу судебное постановление о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение в собственность или по договору социального найма;

5) предоставление жилых помещений гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и имеющим вступившее в законную силу судебное постановление о понуждении администрации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 57](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100399) Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также собственниками жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, указанных в [приложении 3](#P3302) к настоящей Подпрограмме, предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=178160) Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск".

Количество комнат жилого помещения, предоставляемого нанимателю (нанимателю и членам его семьи)/собственнику(-ам) жилого помещения взамен жилого помещения, может быть предоставлено, с согласия указанных лиц, оформленного в письменной форме, жилое помещение с меньшим количество комнат, чем занималось нанимателем (нанимателем и членами его семьи)/ собственником(-ами) жилого помещения.

Собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), указанных в [приложении 5](#P19666) к настоящей Подпрограмме, предоставляются возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100247) Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. В случае невозможности предоставления лицам, занимающим жилые помещения, признанные непригодными для проживания либо расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и указанные в [приложении 3](#P3302) к Подпрограмме, приобретенных в соответствии с настоящей Подпрограммой жилых помещений при наступлении одного из следующих обстоятельств:

- смерти гражданина (объявления судом умершим), которому на праве собственности принадлежало жилое помещение, признанное непригодным для проживания, и если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, либо не прошло шести месяцев с момента открытия наследства;

- смерти одиноко проживающего нанимателя (объявления судом умершим) жилого помещения, признанного непригодным для проживания либо расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) и отсутствия судебного решения о признании нанимателем указанного жилого помещения иного гражданина;

- признания безвестно отсутствующим, объявления в установленном в порядке розыска гражданина, которому на праве собственности (по договору социального найма) принадлежит жилое помещение, признанное непригодным для проживания;

- переселения гражданина, занимающего жилое помещение, признанное непригодным для проживания либо расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), за счет средств, не предусмотренных настоящей Подпрограммой;

- отказа гражданина, которому на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), от заключения соглашения, предусмотренного [частью 6 статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=546) Жилищного кодекса Российской Федерации, и подачи органом местного самоуправления искового заявления о выкупе жилого помещения у собственника;

- отказа от предложенного варианта переселения нанимателя и членов его семьи или недостижения согласия между нанимателем и членами его семьи при отсутствии искового заявления органа местного самоуправления о принудительном переселении;

- вступления в силу судебного постановления, резолютивная часть которого предусматривает обязанность органа местного самоуправления осуществить изъятие жилого помещения у гражданина, которому на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), путем предоставления возмещения за жилое помещение;

жилое помещение, приобретенное для целей переселения такого гражданина, подлежит предоставлению в установленном порядке гражданам, занимающим жилые помещения, признанные непригодными для проживания либо расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), с соблюдением следующих требований:

1) предоставление жилых помещений гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, а также гражданам, являющимся собственниками жилых помещений (собственниками доли в праве на жилое помещение - при наличии судебного решения о предоставлении жилого помещения), признанных в установленном порядке непригодными для проживания и указанных в [приложении 3](#P3302) к настоящей Подпрограмме, осуществляется с учетом мер социальной поддержки в соответствии с [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=178160) Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск";

2) очередность переселения граждан:

В первую очередь жилые помещения предоставляются на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения (часть жилого помещения - при наличии судебного решения о предоставлении жилого помещения), расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо признанных в установленном порядке непригодными для проживания и в отношении которых имеется вступившее в законную силу судебное постановление о предоставлении жилого помещения в связи с выселением в порядке, установленном [пунктами 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100547), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100549), [4 статьи 85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100550) Жилищного кодекса Российской Федерации или [пунктом 1 части 2 статьи 57](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100399) Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим в настоящей очереди, осуществляется в соответствии с датой вступления в законную силу судебного постановления.

Во вторую очередь жилые помещения предоставляются на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо признанных в установленном порядке непригодными для проживания и содержащихся в [приложении 3](#P3302) к настоящей Подпрограмме. При этом порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим в настоящей очереди, осуществляется в соответствии с датой признания уполномоченным органом соответствующего многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), за исключением следующих случаев:

- состояние конструктивных элементов многоквартирного дома / жилого помещения представляет собой угрозу для жизни и здоровья граждан, о чем должно свидетельствовать заключение специализированной организации, проводящей инструментальное обследование строения;

- конструктивные элементы многоквартирного дома / жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, обрушения конструктивных элементов, пожара не подлежат восстановлению, о чем должны свидетельствовать при чрезвычайной ситуации - справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области, при пожаре - справка органов пожарного надзора, подтверждающая факт пожара, и при обрушении - акт обследования специализированной организации.

В третью очередь жилые помещения предоставляются на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо признанных в установленном порядке непригодными для проживания, включенные в резервный [перечень](#P33862) многоквартирных домов, содержащийся в приложении 7 к Подпрограмме. При этом порядок предоставления жилых помещений гражданам, состоящим в настоящей очереди, осуществляется в соответствии с датой признания уполномоченным органом соответствующего многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), за исключением следующих случаев:

- состояние конструктивных элементов многоквартирного дома / жилого помещения представляет собой угрозу для жизни и здоровья граждан, о чем должно свидетельствовать заключение специализированной организации, проводящей инструментальное обследование строения;

- конструктивные элементы многоквартирного дома / жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, обрушения конструктивных элементов, пожара не подлежат восстановлению, о чем должны свидетельствовать при чрезвычайной ситуации - справка Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области, при пожаре - справка органов пожарного надзора, подтверждающая факт пожара, и при обрушении - акт обследования специализированной организации.

3.1. В случае поступления в собственность муниципального образования "Город Томск" из федеральной собственности или собственности Томской области жилых помещений, предназначенных для проведения мероприятий по переселению собственников (нанимателей) жилых помещений в конкретных аварийных многоквартирных домах (в том числе многоквартирных домах, в которых расположены непригодные для проживания жилые помещения), указанных в [приложении 3](#P3302), [7](#P33862) к настоящей Подпрограмме (далее по тексту пункта - конкретные аварийные многоквартирные дома), предоставление указанных жилых помещений осуществляется гражданам, являющимся собственниками (нанимателями) жилых помещений в соответствующих многоквартирных домах, в установленном законодательством порядке с учетом мер социальной поддержки в соответствии с [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=178160) Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск" и без учета очередности проведения мероприятий по переселению собственников (нанимателей) жилых помещений, предусмотренной [разделом IV](#P1967) и [приложения 3](#P3302), [7](#P33862) к настоящей Подпрограмме.

В случае если общая площадь поступившего в собственность муниципального образования "Город Томск" из федеральной собственности или собственности Томской области жилого помещения, указанного в [абзаце первом](#P2070) настоящего пункта, превышает норму предоставления на одного человека более чем в два раза, а также при наличии в собственности муниципального образования "Город Томск" жилого помещения, отвечающего требованиям действующего законодательства и настоящей Подпрограммы к помещениям, предназначенным для проведения мероприятий по переселению собственников (нанимателей) жилых помещений в конкретных аварийных многоквартирных домах, для целей реализации которых были переданы помещения из федеральной собственности или собственности Томской области, в целях обеспечения эффективного использования государственного и муниципального имущества администрация Города Томска в лице уполномоченных органов администрации Города Томска в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами порядке обеспечивает проведение мероприятий по переселению собственников (нанимателей) соответствующего жилого помещения в конкретном аварийном многоквартирном доме, для целей реализации которых было передано помещение из федеральной собственности или собственности Томской области, с использованием предусмотренного настоящим абзацем помещения, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск", а поступившее из федеральной собственности или собственности Томской области жилого помещения в собственность муниципального образования "Город Томск" жилое помещение подлежит использованию для целей реализации настоящей Подпрограммы.

В случае если собственник (собственники) обратился с заявлением о выплате возмещения за изымаемое недвижимое имущество, в целях обеспечения эффективного использования государственного и муниципального имущества администрация Города Томска в лице уполномоченных органов администрации Города Томска в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами порядке обеспечивает проведение мероприятий по изъятию у собственника соответствующего жилого помещения в конкретном аварийном многоквартирном доме, для целей расселения которых было передано помещение из федеральной собственности или собственности Томской области, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", а поступившее из федеральной собственности или собственности Томской области жилого помещения в собственность муниципального образования "Город Томск" жилое помещение подлежит использованию для целей реализации настоящей Подпрограммы".

3.2. Предоставлению жилых помещений гражданам в соответствии с настоящим пунктом предшествует внесение соответствующих изменений в Подпрограмму.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет администрация Города Томска.

4. В рамках Подпрограммы администрация Города Томска (ее уполномоченные органы) выполняет следующие функции:

1. Администрация Города Томска в лице комитета жилищной политики администрации Города Томска:

1.1. организует и координирует реализацию Подпрограммы, осуществляет общий контроль за ходом выполнения Подпрограммы;

1.2. выступает заказчиком при заключении муниципальных контрактов на приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе непригодных для проживания жилых помещений));

2. Администрации районов Города Томска:

2.1. проводят инвентаризацию аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению и сносу, и предоставляют в администрацию Города Томска информацию о результатах инвентаризации с приложением следующих документов:

- технических паспортов многоквартирных домов (заверенные копии);

- оригиналов справок о составе семьи управляющих организаций о количестве проживающих граждан в аварийных домах (поквартирно) с указанием реквизитов документа, на основании которого внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости) (в случае если помещение в муниципальном доме приватизировано);

- пояснений о расхождении данных технических паспортов с показателями фактически занимаемой площади (поквартирно) в случае наличия соответствующих расхождений в сведениях;

2.2. организуют и обеспечивают расселение граждан из аварийного жилищного фонда города Томска;

2.3. обеспечивают согласование с комитетом жилищной политики администрации Города Томска решений о передаче в собственность (социальный найм) жилых помещений, приобретенных в рамках настоящей Подпрограммы;

Информация о предоставлении гражданам меры социальной поддержки, предусмотренной [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=178160) Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам на территории муниципального образования "Город Томск", размещается в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска:

3.1. осуществляет контроль за исполнением договора о развитии застроенной территории в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=99238) администрации Города Томска от 19.08.2015 N 751 "Об утверждении регламента работы администрации Города Томска по вопросам принятия решений о развитии застроенных территорий и заключения договоров о развитии застроенных территорий".

5. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, установлен [разделом 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102532) "Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы и расходования денежных средств" Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра, а именно на уровне муниципальных образований (по согласованию) осуществляются:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100018) администрации г. Томска от 26.09.2022 N 868)

- организация реализации программных мероприятий;

- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, полученных на реализацию мероприятий Программы;

- представление в Департамент архитектуры и строительства Томской области отчетности о ходе реализации программных мероприятий в сроки и по формам, установленным соглашениями, заключенными между Департаментом и муниципальными образованиями.

Приложение 1

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2016 ГОДУ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ" НА 2015 - 2025 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=125061&dst=100017) администрации г. Томска  от 12.10.2018 N 933) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья) (тыс. руб.) |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Бакунина ул., 14 | 26.08.2011 | N 594 | 4 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 98 | 4876,00 |
| 2 | Войлочная заимка ул. 5 - 4 | решение суда | | 4 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3094,00 |
| 3 | Соляной пер., 28 - 6 | решение суда | | 5 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1782,00 |
| 4 | Белинского ул., 24 - 4 | решение суда | | 3 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3094,00 |
| 5 | Бердская ул., 11 - 9 | решение суда | | 3 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 6 | Б. Подгорная ул., 120 - 3 | решение суда | | 7 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 68,9 | 3087,50 |
| 7 | Белинского ул., 22 - 7 | решение суда | | 5 | 30,70 | 30,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2418,54 |
| 8 | 5 Армии ул., 8 | 24.02.2012 | N 685 | 15 | 352,60 | 83,90 | 268,70 | 9 | 2 | 7 | 413,8 | 21292,94 |
| 9 | Нахимова ул., 34а | 25.12.2012 | N 843 | 21 | 302,90 | 40,90 | 262,00 | 6 | 1 | 5 | 360,9 | 15151,83 |
| 10 | А.Иванова ул., 16г | 06.12.2013 | N 1072 | 12 | 219,60 | 23,20 | 196,40 | 7 | 1 | 6 | 250,2 | 13580,53 |
| 11 | Светлый пер., 40 - 6 | решение суда | | 1 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 12 | Аптекарский пер., 11/1 - 6 | решение суда | | 1 | 23,38 | 23,38 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,40 |
| 13 | Аптекарский пер., 11/1 - 6 | решение суда | | 2 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1782,00 |
| 14 | Пушкина ул., 12 | решение суда | | 3 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 99 | 5346,00 |
| 15 | Соляной пер., 2 - 1 | решение суда | | 3 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1782,00 |
| 16 | К.Маркса ул., 29/1 - 10 | решение суда | | 2 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1782,00 |
| 17 | Шегарский пер., 71 - 8 | решение суда | | 4 | 39,60 | 39,60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2527,20 |
| 18 | Светлый пер., 40 - 7 | решение суда | | 4 | 50,6 | 50,6 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3107,00 |
| 19 | Сибирская ул., 82 - 4 | решение суда | | 2 | 33,4 | 33,4 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2425,696 |
| 20 | Войкова ул., 23 - 4 | решение суда | | 4 | 43,5 | 43,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3107,00 |
| 21 | Целинный пер., 31а-1 | решение суда | | 4 | 38,1 | 38,1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2450,448 |
| 22 | Ангарская ул., 74 - 3 | решение суда | | 1 | 19,6 | 19,6 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1790,316 |
| 23 | Фрунзе пр., 43/1 - 5 | решение суда | | 7 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1790,316 |
| 24 | Красноармейская ул., 77 - 4 | решение суда | | 3 | 23,1 | 23,1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,20 |
| 25 | Первомайская ул., 149 - 8 | решение суда | | 4 | 65,3 | 65,3 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65,3 | 3107 |
| 26 | Учительская ул., 74 - 2 | решение суда | | 1 | 38,3 | 38,3 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2450,448 |
| 27 | Целинный пер., 31 - 1 | решение суда | | 3 | 38,7 | 38,7 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,20 |
| 28 | Бердская ул., 11 - 5 | решение суда | | 1 | 18 | 18 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1790,316 |
| 29 | Сибирская ул., 86 - 20 | решение суда | | 1 | 18,3 | 18,3 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,40 |
| 30 | Сибирская ул., 86 - 2 | решение суда | | 2 | 30,5 | 30,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,20 |
| 31 | Сибирская ул., 86 - 22 | решение суда | | 1 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 32 | Сибирская ул., 86 - 16 | решение суда | | 1 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 33 | Сибирская ул., 86 - 23 | решение суда | | 1 | 10,8 | 10,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1790,316 |
| 34 | Сибирская ул., 86 - 5 | решение суда | | 5 | 48,5 | 48,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3107 |
| 35 | Ленина пр., 78/1 - 45 | решение суда | | 3 | 27,8 | 27,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1797,44 |
| 36 | Промышленный пер., 8 - 8 | решение суда | | 4 | 67,9 | 67,9 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 67,9 | 3245,62 |
| 37 | с. Дзержинское, Больничная ул., 1 - 11 | решение суда | | 1 | 16,5 | 16,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 38 | Дружбы ул., 58 - 1 | решение суда | | 7 | 39,2 | 39,2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2413,32 |
| 39 | К.Маркса ул., 29/1 - 12 | решение суда | | 1 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 40 | Красноармейская ул., 77 - 3 | решение суда | | 4 | 21,8 | 21,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 41 | Советская ул., 89 - 3 | решение суда | | 4 | 28,1 | 28,1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 42 | Б. Подгорная ул., 120 - 14 | решение суда | | 1 | 28,6 | 28,6 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 43 | Р.Люксембург ул., 121 - 4 | решение суда | | 2 | 20 | 20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 44 | Щорса ул., 7 - 17 | решение суда | | 5 | 31,6 | 31,6 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 45 | Бердская ул., 11 - 2 | решение суда | | 4 | 34 | 34 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 46 | Мельничная ул., 32 - 7 | решение суда | | 2 | 30,4 | 30,4 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 47 | Войкова ул., 23 - 3 | решение суда | | 2 | 38,3 | 38,3 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 48 | Сибирская ул., 86 - 15 | решение суда | | 3 | 30,4 | 30,4 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 49 | Сибирская ул., 86 - 4 | решение суда | | 1 | 11,8 | 11,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 50 | Энергетиков ул., 11 - 5 | решение суда | | 2 | 39,6 | 39,6 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 51 | Нахановича пер., 1/1 - 2 | решение суда | | 3 | 33,9 | 33,9 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 52 | Учительская ул., 10 - 1 | решение суда | | 1 | 21 | 21 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 53 | Красноармейская ул., 77 - 6 | решение суда | | 3 | 13 | 13 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 54 | Щорса ул., 7 - 18 | решение суда | | 2 | 15,8 | 15,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 55 | Бердская ул., 11 - 3 | решение суда | | 1 | 13,7 | 13,7 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 56 | К.Маркса ул., 29/1 - 9 | решение суда | | 4 | 58,9 | 58,9 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 58,9 | 2803,64 |
| 57 | К.Маркса ул., 29/1 - 16 | решение суда | | 5 | 35,9 | 35,9 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 58 | Школьный пер., 8/2 - 3 | решение суда | | 1 | 29,1 | 29,1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2437,12 |
| 59 | Соляной пер., 28 - 17 | решение суда | | 2 | 34,5 | 34,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 60 | Загорная ул., 70 - 4 | решение суда | | 2 | 46,8 | 46,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 61 | Кулева ул., 16 - 3 | решение суда | | 1 | 26 | 26 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 62 | Учительская ул., 79 - 1 | решение суда | | 4 | 20,52 | 20,52 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 63 | Лесная 1-я ул., 18 - 8 | решение суда | | 6 | 39,7 | 39,7 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2523,96 |
| 64 | Б. Подгорная ул., 120 - 1 | решение суда | | 3 | 67,2 | 67,2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3212,16 |
| 65 | Р.Люксембург ул., 121 - 5 | решение суда | | 6 | 34,4 | 34,4 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3107 |
| 66 | Учительская ул., 79 - 16 | решение суда | | 3 | 19,8 | 19,8 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,4 |
| 67 | Шегарский ул., 69 - 6 | решение суда | | 3 | 40,5 | 40,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 68 | Шегарский ул., 69 - 4 | решение суда | | 6 | 39,5 | 39,5 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 69 | Красноармейская ул., 77 - 2 | решение суда | | 2 | 41,4 | 41,4 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2475,2 |
| 70 | Лермонтова ул., 29 | решение суда | | 1 | 9,85 |  | 9,85 | 1 |  | 1 | 33 | 1698,8 |
| 71 | Р.Люксембург ул., 121 - 3 | решение суда | | 3 | 14,6 | 14,6 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1698,8 |
| 72 | недостающие ассигнования 2015 года | | |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 6,69 |
| ИТОГО: | |  |  |  | 3057,75 | 2320,80 | 736,95 | 94 | 75 | 19 | 4246,9 | 210696,94 |

Приложение 2

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ ПОД РАЗВИТИЕ

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100014) администрации г. Томска  от 01.04.2021 N 216) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | | | | | | | |
| N | Адрес земельного участка | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | | | | | Тер. Зона |
| Адрес дома | Количество квартир | S квартир, кв. м | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Рыночная стоимость квартир, руб. (Прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Томск, ул. Щорса, 15, 17, ул. Косарева, 10, 12 | г. Томск, ул. Щорса, 15 | 8 | 387,20 | 19 | 19803690,00 | Ж-1 |
| г. Томск, ул. Щорса, 17 | 8 | 386,40 | 18 | 19800350,00 |
| г. Томск, ул. Косарева, 10 | 10 | 365,70 | 20 | 22044890,00 |
| г. Томск, ул. Косарева, 12 | 8 | 404,70 | 13 | 22898780,00 |
| 2 | г. Томск. Московский тракт, 15, 15/1 | г. Томск. Московский тракт, 15 | 6 | 136,90 | 30 | 11881800,00 | ЖИ-2 |
| 3 | г. Томск, пр. Фрунзе, 19а, 19/1, пер. Спортивный, 8 | г. Томск, пр. Фрунзе, 19а | 7 | 290,70 | 27 | 15821370,00 | ОЖИ |
| г. Томск, пр. Фрунзе, 19б | 4 | 129,40 | 12 | 8643800,00 |
| 4 | г. Томск, ул. Белинского, 22,24,26 | г. Томск, ул. Белинского, 22 | 5 | 110,10 | 12 | 10631200,00 | ЖИ-2 |
| г. Томск, ул. Белинского, 24 | 3 | 113,80 | 9 | 3797640,00 |
| г. Томск, ул. Белинского, 26 | 10 | 242,80 | 32 | 20065000,00 |
| ИТОГО в 2017 году: | | | 69 | 2567,70 | 192 | 155388520,00 |  |
| 2019 год | | | | | | | |
| N п/п | Адрес земельного участка | Адреса домов, подлежащих расселению, в составе участка | | | | | Тер. Зона |
| Адрес дома | Количество квартир | S квартир, кв. м | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Рыночная стоимость квартир, руб. (Прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Томск, ул. Лебедева, 34в, 34г, 34д [<\*>](#P3260) | г. Томск, ул. Лебедева, 34в | 10 | 307,4 | 30 | 17951260,00 | ОЖ |
| г. Томск, ул. Лебедева, 34г | 8 | 343,6 | 22 | 18947800,00 |
| г. Томск, ул. Лебедева, 34д | 8 | 344,6 | 26 | 19003995,00 |
| 2 | г. Томск, пер. Целинный, 29, 31, 31а <\*> | г. Томск, пер. Целинный, 29 | 8 | 307,1 | 25 | 17129310,00 | О-1 |
| г. Томск, пер. Целинный, 31 | 7 | 302,1 | 29 | 16565570,00 |
| г. Томск, пер. Целинный, 31а | 5 | 218,4 | 11 | 12064740,00 |
| 3 | г. Томск, ул. Энтузиастов, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17; пер. Баумана, 1, 2, 3, 4 <\*> | г. Томск, пер. Баумана, 1 | 9 | 352,2 | 29 | 19241435,00 | Ж-1 |
| г. Томск, пер. Баумана, 2 | 12 | 332,5 | 34 | 19805430,00 |
| г. Томск, пер. Баумана, 3 | 8 | 343,3 | 17 | 18766005,00 |
| г. Томск, пер. Баумана, 4 | 20 | 362,5 | 52 | 24353700,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 5 | 8 | 341,9 | 20 | 18684740,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 5а | 9 | 344,2 | 24 | 21525970,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 7 | 8 | 341,7 | 20 | 20565400,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 9 | 6 | 254,2 | 13 | 15755315,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 11 | 7 | 302,3 | 20 | 18471900,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 13 | 7 | 291,7 | 15 | 18085020,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 15 | 8 | 346,4 | 27 | 19097320,00 |
| г. Томск, ул. Энтузиастов, 17 | 8 | 344 | 28 | 20865290,00 |
| ИТОГО в 2019 году: | | | 156 | 5780,1 | 442 | 336880200,00 |  |
|  | г. Томск, ул. Сибирская, 82 <\*\*> | г. Томск, ул. Сибирская, 82 | 11 | 300,1 | 31 | 18027290,00 | Ж-1 |

--------------------------------

<\*> Аукционы в отношении данных участков, выставленных под развитие застроенной территории, проводились в 2018 и в 2019 годах. В связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися

<\*\*> Аукционы в отношении данного участка, выставленных под развитие застроенной территории, проводились в 2018 и в 2019 годах. В связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися. Данный участок исключен в связи с планируемым расселением в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы

Приложение 2

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА ТОРГИ

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=110216&dst=100011) администрации г. Томска от 31.03.2017 N 214.

Приложение 3

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2017 Г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 3

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100012) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) <1> |
| Всего: | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Лебедева ул., 102а | 15.08.2013 | N 946 | 10 | 62 | 62 | 0 | 3 | 3 | 0 | 118 | 5694,596 <2> |
| 2 | Сибирская ул., 82 - 12 | решение суда | | 5 | 55,5 | 55,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 4149,60 |
| 3 | Аптекарский пер., 11/1 - 6 | решение суда | | 1 | 28,93 | 28,93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,40 |
| 4 | Сибирская ул., 86 - 18 | решение суда | | 1 | 21,8 | 21,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,40 |
| 5 | пер. Светлый, 2 (пос. Геологов) - 7 | решение суда | | 4 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3191,76 <3> |
| 6 | Бердская ул., 13 - 6 | решение суда | | 2 | 61,5 | 61,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 7 | Б. Подгорная ул., 120 - 8 | решение суда | | 5 | 63,4 | 63,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 8 | Шегарский пер., 69 - 7 | решение суда | | 3 | 50,3 | 50,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 9 | Кутузова ул., 1 - 5 | решение суда | | 3 | 37,3 | 37,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 10 | Обская ул., 50 - 4 | решение суда | | 4 | 37,4 | 37,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 11 | Бердская ул., 9 - 2 | решение суда | | 6 | 52,1 | 52,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52,1 | 2542,80 |
| 12 | Большая Подгорная ул., 120 - 9 | решение суда | | 3 | 48,8 | 48,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 13 | Татарская ул., 42а - 1 | решение суда | | 2 | 49,8 | 49,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 14 | 1-Лесная ул., 18 - 6 | решение суда | | 4 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 15 | Кононова ул., 11 - 5 | решение суда | | 2 | 22,3 | 22,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1745,106 <3> |
| 16 | Урожайный ул., 25а - 6 | решение суда | | 3 | 33,8 | 33,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3033,88 <3> |
| 17 | Бердская ул., 3 - 8 | решение суда | | 7 | 60,5 | 60,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 18 | Целинная ул., 29 - 5 | решение суда | | 1 | 39,4 | 39,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2517,372 <3> |
| 19 | Алтайская ул., 101 - 4 | решение суда | | 6 | 39,4 | 39,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2530,086 <3> |
| 20 | Гагарина ул., 33 - 12 | решение суда | | 2 | 43,8 | 43,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 21 | Герцена ул., 34/1 - 2 | решение суда | | 2 | 27,8 | 27,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 22 | Целинный, 31а - 6 | решение суда | | 2 | 40,89 | 40,89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 23 | Урожайный пер., 24 - 11 | решение суда | | 3 | 33,6 | 33,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 24 | Светлый пер., 28 - 4 | решение суда | | 3 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 25 | 1-я Лесная ул., 18 - 2 | решение суда | | 4 | 17,5 | 17,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1717,98 <3> |
| 26 | Б. Подгорная ул., 161 - 7 | решение суда | | 5 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3114,67 <3> |
| 27 | 1-я Лесная ул., 18 - 9 | решение суда | | 3 | 18,4 | 18,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,40 |
| 28 | Ленина пр-т, 231 - 5 | решение суда | | 7 | 45,8 | 45,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3211,00 |
| 29 | Короленко ул., 4 - 1 | решение суда | | 3 | 40,5 | 40,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 30 | Шегарский пер., 69 - 2 | решение суда | | 4 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 31 | Фабричная ул., 7 - 1 (с. Дзержинское) | решение суда | | 2 | 29,1 | 29,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1808,40 |
| 32 | Кольцевой пр-д, 19 - 7 | решение суда | | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1780,00 <3> |
| 33 | Учительская ул., 79 - 8 | решение суда | | 2 | 11,5 | 11,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1745,105 <3> |
|  | ИТОГО в 2017 году: |  |  | 117 | 1315,12 | 1315,12 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1779,1 | 88298,36 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость кв. м жилья определяется на основании проведенного ООО "Бюро оценки "ТОККО" мониторинга рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь объекта, кв. м | 33 - 40 | 50 - 60 | 60 - 90 |
| Стоимость 1 кв. м, рублей на I полугодие 2017 года | 54800 | 48900 | 49600 |
| Стоимость 1 кв. м, рублей на II полугодие 2017 года | 54800 | 48900 | 49400 |

<2> - внеочередное расселение дома по ул. Лебедева, 102а связано с обрушением конструктивных элементов дома, невозможностью дальнейшего проживания в нем граждан, из 12 квартир расселены 3 муниципальные квартиры;

<3> - по результатам конкурсных процедур, проведенных в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441418) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", цены заключенных контрактов уменьшились по отношению к начальным (максимальным) ценам (рыночной стоимости).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) <1> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Учительская ул., 79 - 4 | решение суда | | 5 | 32,5 | 32,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1732,90 |
| 2 | Карла Маркса ул., 41 - 5 | решение суда | | 7 | 39,4 | 39,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 3 | Шегарский пер., 79 - 5 | решение суда | | 4 | 45,1 | 45,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 4 | Учительская ул., 79 - 13 | решение суда | | 2 | 11,9 | 11,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1741,92 |
| 5 | Энергетиков ул., 1 - 8 | решение суда | | 5 | 38,9 | 38,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 6 | Большая Подгорная ул., 175 - 1 | решение суда | | 5 | 36,6 | 36,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 7 | Учебная ул., 4 - 1 | решение суда | | 5 | 32,8 | 32,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 8 | Льва Толстого ул., 56а - 10 | решение суда | | 6 | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 9 | Крымская ул., 130 - 8 | решение суда | | 1 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 10 | Большая Подгорная ул., 161 - 8 | решение суда | | 4 | 42,7 | 42,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 11 | Карла Маркса ул., 29 - 6 | решение суда | | 2 | 50,6 | 50,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 12 | Учительская ул., 74 - 4 | решение суда | | 3 | 35,4 | 35,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 13 | Ангарская ул., 81 - 3 | решение суда | | 2 | 48,7 | 48,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 14 | Карла Маркса ул., 41 - 4 | решение суда | | 4 | 14,1 | 14,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1741,92 |
| 15 | Обская ул., 50 - 7 | решение суда | | 9 | 47,3 | 47,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 16 | Ангарская ул., 81 - 5 | решение суда | | 2 | 38,47 | 38,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 17 | Учительская ул., 74 - 7 | решение суда | | 6 | 46,8 | 46,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3224,00 |
| 18 | Первомайская ул., 177 - 8 | решение суда | | 1 | 38,3 | 38,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2530,09 |
| 19 | Крымская ул., 130 - 14 | решение суда | | 2 | 26,7 | 26,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1805,10 |
| 20 | Вокзальная ул., 50 - 16 | решение суда | | 1 | 31,9 | 31,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2530,09 |
| 21 | Эуштинская ул., 11/1 - 1 | решение суда | | 3 | 17,9 | 17,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1750,95 |
| 22 | Флотский пер., 8 - 1 | решение суда | | 3 | 29,6 | 29,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2530,09 |
| 23 | Энергетиков ул., 5 - 1 | решение суда | | 5 | 39,5 | 39,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2530,09 |
| 24 | Алтайская ул., 101 - 1 | решение суда | | 6 | 39,5 | 39,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 25 | Большая Подгорная ул., 118 - 7 | решение суда | | 6 | 53,2 | 53,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 26 | Днепровский пер., 12 - 15 | решение суда | | 4 | 34,3 | 34,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 27 | Большая Подгорная ул., 161 - 2 | решение суда | | 1 | 42,9 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2542,80 |
| 28 | Нахановича пер., 1/1 - 3 | решение суда | | 3 | 31,3 | 31,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2530,09 |
| 29 | Большая Подгорная ул., 118 - 1 | решение суда | | 1 | 28,7 | 28,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1800,00 |
| 30 | Кольцевой пр-д, 25 - 7 | решение суда | | 6 | 25,8 | 25,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 31 | Шегарский пер., 75 - 6 | решение суда | | 4 | 50,9 | 50,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 2946,30 |
| 32 | Смирнова ул., 24 - 1 | решение суда | | 2 | 46,1 | 46,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 33 | Крымская ул., 128 - 2 | решение суда | | 7 | 34,3 | 34,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 34 | Крымская ул., 128 - 10 | решение суда | | 4 | 36,6 | 36,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 35 | Урожайный пер., 22 - 7 | решение суда | | 3 | 47,6 | 47,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 36 | Ангарская ул., 74 - 2 | решение суда | | 5 | 20,1 | 20,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 37 | Промышленный пер., 8 - 6 | решение суда | | 3 | 67,9 | 67,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 3216,20 |
| 38 | Советская ул., 106 - 32 | решение суда | | 2 | 30,6 | 30,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 39 | Учительская ул., 79 - 16 | решение суда | | 1 | 22,6 | 22,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 40 | Дружбы ул., 58 - 2 | решение суда | | 3 | 39,9 | 39,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 41 | Бердская ул., 9 - 12 | решение суда | | 4 | 35,5 | 35,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35,5 | 1959,25 |
| 42 | Сибирская ул., 82 - 5 <2> | решение суда | | 3 | 14,8 | 14,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 43 | Ленина ул., 120 - 10 | решение суда | | 1 | 14,2 | 14,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 44 | Бердская ул., 3 - 3 | решение суда | | 5 | 62,4 | 62,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,4 | 3087,55 |
| 45 | Урожайный пер., 24 - 16 | решение суда | | 2 | 25,8 | 25,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 46 | Урожайный пер., 24 - 10 | решение суда | | 4 | 27,6 | 27,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 47 | Беленца ул., 5 - 5 | решение суда | | 1 | 22,4 | 22,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 48 | Ленина пр., 150 - 1 | решение суда | | 1 | 25,1 | 25,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2616,64 |
| 49 | Белинского ул., 26 - 6 | решение суда | | 5 | 18,6 | 18,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1821,27 |
| 50 | Вокзальная ул., 80 | 28.02.2014 | N 1109 | 19 | 266,9 | 212,7 | 54,2 | 6 | 5 | 1 | 358,7 | 0 <3> |
| 51 | Вокзальная ул., 67 | 18.02.2013 | N 853 | 14 | 186,9 | 44,6 | 142,3 | 5 | 2 | 3 | 238,3 | 0 <4 |
| 52 | Ангарская ул., 85 - 4 | решение суда | | 4 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59,3 | 0 <5> |
| 54 | Фрунзе проспект, 43/1 - 6А | мировое соглашение | | 3 | 53,6 | 53,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60,9 | 0 <5> |
| 55 | Фрунзе проспект, 43/1 - 6Б | мировое соглашение | | 3 | 43,91 | 43,91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60,9 | 0 <5> |
| 56 | Тургенева ул., 9 - 2 | решение суда | | 3 | 46 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66,2 | 0 <5> |
| 57 | Розы Люксембург ул., 74 - 25 | решение суда | | 4 | 38,1 | 38,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60,5 | 0 <5> |
| 58 | Белинского ул., 22 - 4 | решение суда | | 7 | 26,5 | 26,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37,6 | 0 <6> |
| 59 | Советская ул., 106 - 17 | решение суда | | 1 | 27,2 | 27,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30,3 | 0 <6> |
| 60 | Нахимова ул., 42а - 3 | решение суда | | 2 | 12,6 | 12,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,9 | 0 <6> |
| 61 | Фрунзе проспект, 43/1 - 5 | мировое соглашение | | 4 | 53,6 | 53,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69,6 | 0 <6> |
| 62 | Льва Толстого ул., 46а - 8 | решение суда | | 1 | 13,5 | 13,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15,3 | 0 <6> |
| 63 | Старо-Деповской пер., 7 - 8 | решение суда | | 8 | 26,6 | 26,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32,2 | 0 <6> |
| 64 | Лебедева ул., 34г - 2 | решение суда | | 3 | 51,7 | 51,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59,7 | 0 <6> |
| 65 | Красноармейская ул., 43/2 - 1 | решение суда | | 2 | 18,6 | 18,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 <6> |
| 66 | Эуштинская ул., 17 - 1 | решение суда | | 10 | 47,4 | 47,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 <6> |
|  | ИТОГО в 2018 году: |  | | 262 | 2685,98 | 2489,48 | 196,5 | 74 | 70 | 4 | 3583,2 | 116232,89 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость кв. м жилья определяется на основании проведенного ООО "Бюро оценки "ТОККО" мониторинга рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпункты перечня | Общая площадь объекта, кв. м | 33 - 40 | 50 - 60 | 60 - 90 |
| пп. 1 - 28 | Стоимость 1 кв. м, рублей на I полугодие 2018 года | 54700 | 48900 | 49600 |
| пп. 29 - 49 | Стоимость 1 кв. м, рублей на II полугодие 2018 года | 55190 | 50320 | 49480 |

<2> - планировалось расселить ул. Сибирская, 82 - 5, однако в связи с отказом от предоставления жилого помещения, расселено жилое помещение по пер. Урожайный, 25а - 12.

<3> - внеочередное расселение дома по ул. Вокзальная, 80 связано с реализацией проекта благоустройства территории сквера "Парк Победы", расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения, безвозмездно переданные муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области.

<4> - внеочередное расселение дома по ул. Вокзальная, 67 связано с реализацией проекта благоустройства территории сквера "Парк Победы", расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения, безвозмездно переданные муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области (3 шт.), а также из освобожденного муниципального жилищного фонда после проведения текущего ремонта (2 шт.).

<5> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения, безвозмездно переданные муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области

<6> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения за счет освобожденного муниципального жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма ((гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья <1>) - (гр. 6 x 42,88 тыс. руб./кв. м <2>)), тыс. руб. <2> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Промышленный пер., 8 - 1 | решение суда | | 2 | 17,27 | 17,27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1751,0 <3> |
| 2 | Большая Подгорная ул., 116 - 4 | решение суда | | 1 | 30,6 | 30,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1910,99 <3> |
| 3 | Калужская ул., 5 - 4 | решение суда | | 3 | 23,6 | 23,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1717,24 <3> |
| 4 | Урожайный пер., 26а - 4 | решение суда | | 2 | 25,5 | 25,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1755,19 <3> |
| 5 | Первомайская ул., 153 - 2 | решение суда | | 2 | 62,5 | 62,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 3536,0 <3> |
| 6 | Ванцетти пер., 9 - 2 | решение суда | | 7 | 27,4 | 27,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1910,997 <3> |
| 7 | Бердская ул., 2 - 11 | решение суда | | 2 | 39,4 | 39,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2623,5 <3> |
| 8 | Розы Люксембург ул., 111 - 11 | решение суда | | 3 | 36,1 | 36,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2623,5 <3> |
| 9 | Днепровский пер., 23 - 11 | мировое соглашение | | 1 | 34,7 | 34,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60,5 | 0 <4> |
| 10 | Красноармейский пер., 5 - 1 | решение суда | | 6 | 30,2 | 30,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 <4> |
| 11 | Фабричная ул., 7 - 21 | решение суда | | 1 | 30,5 | 30,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42,6 | 0 <4> |
| 12 | Кулева, 25 - 16 | мировое соглашение | | 1 | 17,1 | 17,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54,8 | 0 <4> |
| 13 | Кулева, 25 - 17 | мировое соглашение | | 1 | 18,3 | 18,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 <4> |
| 14 | Большая Подгорная ул., 221 - 12 | решение суда | | 5 | 25,9 | 25,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 915,608 <4> |
| 15 | Белинского ул., 22 - 2 | решение суда | | 3 | 17,4 | 17,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1280,088 <5> |
| 16 | Белинского ул., 22 - 4а | решение суда | | 3 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1297,24 <5> |
| 17 | Бердская ул., 3 - 2 | решение суда | | 3 | 30,7 | 30,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 709,784 <5> |
| 18 | Вершинина ул., 58 - 9 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 997,08 <5> |
| 19 | Вершинина ул., 58 - 9 | 13.08.2015 | N 1595 | 3 | 20,1 | 20,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1164,312 <5> |
| 20 | Вокзальная ул., 50 - 12 | решение суда | | 2 | 18,3 | 18,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1241,496 <5> |
| 21 | Гагарина ул., 21 - 9 | 18.07.2014 | N 1213 | 2 | 19,3 | 19,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1198,616 <5> |
| 22 | Гагарина ул., 21 - 13 | 18.07.2014 | N 1213 | 2 | 18,7 | 18,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1224,344 <5> |
| 23 | Гагарина ул., 21 - 11 | 18.07.2014 | N 1213 | 6 | 28,9 | 28,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 786,968 <5> |
| 24 | Гагарина ул., 21 - 4 | 18.07.2014 | N 1213 | 1 | 17,5 | 17,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1275,8 <5> |
| 25 | Дунайский пер., 10 - 1 | решение суда | | 3 | 22,4 | 22,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1065,688 <5> |
| 26 | Краснознаменная ул., 3 - 6 | решение суда | | 2 | 14,8 | 14,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1391,576 <5> |
| 27 | Кулева ул., 16 - 6 | решение суда | | 11 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1125,72 <5> |
| 28 | Кулева ул., 25 - 10 | 19.04.2013 | N 869 | 2 | 17,6 | 17,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1271,512 <5> |
| 29 | Кулева ул., 25 - 19 | 19.04.2013 | N 869 | 1 | 15,9 | 15,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1344,408 <5> |
| 30 | Кулева ул., 25 - 23 | 19.04.2013 | N 869 | 3 | 16,7 | 16,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1310,104 <5> |
| 31 | Кулева ул., 25 - 7 | решение суда | | 1 | 15,5 | 15,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1361,56 <5> |
| 32 | Островского пер., 7 - 3а | 17.12.2015 | N 1681 | 4 | 25,1 | 25,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 949,912 <5> |
| 33 | Промышленный пер., 4 - 5 | 27.09.2013 | N 968 | 1 | 22,5 | 22,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1061,4 <5> |
| 34 | Промышленный пер., 4 - 7 | 27.09.2013 | N 968 | 1 | 22,4 | 22,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1065,688 <5> |
| 35 | Промышленный пер., 4 - 7 | 27.09.2013 | N 968 | 3 | 29,4 | 29,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 765,528 <5> |
| 36 | Розы Люксембург ул., 56 - 2 | решение суда | | 2 | 32,5 | 32,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 632,6 <5> |
| 37 | Свердлова ул., 6/1 - 5 | решение суда | | 4 | 26,8 | 26,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 877,016 <5> |
| 38 | Сибирская ул., 82 - 9 | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 15,4 | 15,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1365,848 <5> |
| 39 | Сибирская ул., 86 - 26 | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 15,2 | 15,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1374,424 <5> |
| 40 | Сибирская ул., 82 - 5 | решение суда | | 3 | 14,8 | 14,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1391,576 <5> |
| 41 | Советская ул., 89 - 5 | решение суда | | 2 | 19,9 | 19,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1172,888 <5> |
| 42 | Советская ул., 106 - 23 | 17.08.2012 | N 795 | 2 | 19,7 | 19,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1181,464 <5> |
| 43 | Советская ул., 106 - 25 | 17.08.2012 | N 795 | 1 | 12,7 | 12,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1481,624 <5> |
| 44 | Советская ул., 106 - 26 | 17.08.2012 | N 795 | 3 | 20,6 | 20,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1142,872 <5> |
| 45 | Советская ул., 106 - 28 | 17.08.2012 | N 795 | 2 | 26,9 | 26,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 872,728 <5> |
| 46 | Учебная ул., 35 - 22 | 06.04.2012 | N 715 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1254,36 <5> |
| 47 | Учительская ул., 79 - 11 | решение суда | | 3 | 16,3 | 16,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1327,256 <5> |
| 48 | Фрунзе пр., 43/1 - 5 | решение суда | | 1 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 911,32 <5> |
| 49 | Богдана Хмельницкого пер., 5 - 8 | решение суда | | 2 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1000,64 <5> |
| 50 | Большая Подгорная ул., 179 - 3 | решение суда | | 3 | 48,3 | 48,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 944,896 <5> |
| 51 | Большая Подгорная ул., 179 - 4 | решение суда | | 5 | 46,9 | 46,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1004,928 <5> |
| 52 | Вершинина ул., 60 - 1 | 13.08.2015 | N 1596 | 5 | 46,1 | 46,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1039,232 <5> |
| 53 | Днепровский пер., 21 - 4 | решение суда | | 5 | 46,6 | 46,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1017,792 <5> |
| 54 | Карповский пер., 20 - 2 | решение суда | | 6 | 48,6 | 48,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 932,032 <5> |
| 55 | Кольцевой пр-д, 25 - 6 | решение суда | | 2 | 45,9 | 45,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1047,808 <5> |
| 56 | Красноармейская ул., 43/1 - 7 | решение суда | | 3 | 45,3 | 45,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1073,536 <5> |
| 57 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 8 | решение суда | | 6 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 957,76 <5> |
| 58 | Максима Горького ул., 11а - 7 | 05.03.2015 | N 1393 | 2 | 45,1 | 45,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1082,112 <5> |
| 59 | Московский тракт, 58 - 4 | решение суда | | 1 | 46,9 | 46,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1004,928 <5> |
| 60 | Первомайская ул., 149 - 10 | решение суда | | 2 | 48,9 | 48,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 919,168 <5> |
| 61 | Песочный пер., 41 - 3 | решение суда | | 3 | 45,3 | 45,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 1073,536 <5> |
| 62 | Промышленный пер., 8 - 1 | решение суда | | 1 | 50,33 | 50,33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 857,849 <5> |
| 63 | Профсоюзная ул., 25/1 - 16 | решение суда | | 4 | 49,7 | 49,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 884,864 <5> |
| 64 | Урожайный пер., 22 - 3 | решение суда | | 2 | 47,8 | 47,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 966,336 <5> |
| 65 | с. Дзержинское, Фабричная ул., 7 - 10 | решение суда | | 3 | 47,5 | 47,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 979,2 <5> |
| 66 | Максима Горького ул., 11 - 3 | 05.03.2015 | N 1393 | 3 | 34,1 | 34,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34,1 | 631,532 <5> |
| 67 | Островского пер., 7 - 1 | 17.12.2015 | N 1681 | 5 | 36,5 | 36,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36,5 | 675,98 <5> |
| 68 | Большая Подгорная ул., 118 - 2 | решение суда | | 4 | 53,2 | 53,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53,2 | 804,384 <5> |
| 69 | Промышленный пер., 8 - 2 | 24.02.2012 | N 684 | 2 | 53,8 | 53,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53,8 | 813,456 <5> |
| 70 | Промышленный пер., 8 - 4 | 24.02.2012 | N 684 | 2 | 53,8 | 53,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53,8 | 813,456 <5> |
| 71 | Островского пер., 7 - 4 | 17.12.2015 | N 1681 | 2 | 57,9 | 57,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57,9 | 875,448 <5> |
| 72 | 5 Армии ул., 9а - 2 | решение суда | | 9 | 76 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 959,12 <5> |
| 73 | Большая Подгорная ул., 120 - 5 | решение суда | | 2 | 58,9 | 58,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 896,368 <5> |
| 74 | Первомайская ул., 177 - 7 | решение суда | | 6 | 48,4 | 48,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1346,608 <5> |
| 75 | Мельничная ул., 73 - 1 | решение суда | | 8 | 52,5 | 52,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1170,8 <5> |
| 76 | Большая Подгорная ул., 203 - 13 | решение суда | | 4 | 47,2 | 47,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1398,064 <5> |
| 77 | Энергетиков ул., 1 - 3 | решение суда | | 4 | 52,4 | 52,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1175,088 <5> |
| 78 | Бердская ул., 9а - 6 | решение суда | | 2 | 52,3 | 52,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1179,376 <5> |
| 79 | Полины Осипенко ул., 3 - 7 | решение суда | | 6 | 53,3 | 53,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1136,496 <5> |
| 80 | Короленко ул., 20 - 7 | решение суда | | 5 | 51,3 | 51,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1222,256 <5> |
| 81 | Дербышевский пер., 31 - 3 | решение суда | | 3 | 42,7 | 42,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1591,024 <5> |
| 82 | Учебная ул., 35 - 16 | 06.04.2012 | N 715 | 7 | 52,4 | 52,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1175,088 <5> |
| 83 | Советская ул., 106 - 12 | 17.08.2012 | N 795 | 1 | 55,8 | 55,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1029,296 <5> |
| 84 | Ангарская ул., 81 - 7 | 15.11.2016 | N 1917 | 2 | 47,9 | 47,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1368,048 <5> |
| 85 | Урожайный пер., 25а - 13 | решение суда | | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1594,38 <5> |
| 86 | Сибирская ул., 82 - 14 | решение суда | | 4 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1508,62 <5> |
| 87 | Гагарина ул., 33 - 16 | решение суда | | 3 | 26,2 | 26,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1500,044 <5> |
| 88 | Ленина пр., 152 - 5 | решение суда | | 3 | 29,2 | 29,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1371,404 <5> |
| 89 | Кулева ул., 25 - 8а | решение суда | | 2 | 31,9 | 31,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1255,628 <5> |
| 90 | Урожайный пер., 28 - 11 | решение суда | | 11 | 33,9 | 33,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1169,868 <5> |
| 91 | Ленина пр., 120 - 14 | решение суда | | 4 | 34,4 | 34,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1148,428 <5> |
| 92 | Целинный пер., 24 - 11 | решение суда | | 5 | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1122,7 <5> |
| 93 | Большая Подгорная ул., 221 - 10 | решение суда | | 4 | 35,5 | 35,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1101,26 <5> |
| 94 | Максима Горького ул., 64 - 10 | решение суда | | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1079,82 <5> |
| 95 | Светлый пер., 26 - 4 | решение суда | | 3 | 36,5 | 36,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1058,38 <5> |
| 96 | Энергетиков ул., 5 - 3 | решение суда | | 3 | 36,93 | 36,93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1039,9416 <5> |
| 97 | Первомайская ул., 171 - 5 | решение суда | | 4 | 37 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1036,94 <5> |
| 98 | Первомайская ул., 171 - 1 | решение суда | | 3 | 37,1 | 37,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1032,652 <5> |
| 99 | Энергетиков ул., 3 - 3 | решение суда | | 6 | 37,14 | 37,14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1030,9368 <5> |
| 100 | Учительская ул., 74 - 6 | 10.09.2012 | N 803 | 4 | 37,3 | 37,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1024,076 <5> |
| 101 | Светлый пер., 26 - 5 | 02.07.2015 | N 1514 | 3 | 37,4 | 37,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1019,788 <5> |
| 102 | Светлый пер., 26 - 6 | 02.07.2015 | N 1514 | 3 | 37,5 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1015,5 <5> |
| 103 | Учительская ул., 74 - 8 | 10.09.2012 | N 803 | 4 | 37,7 | 37,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1006,924 <5> |
| 104 | Дружбы ул., 56 - 1 | решение суда | | 3 | 37,9 | 37,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 998,348 <5> |
| 105 | Первомайская ул., 177 - 1 | решение суда | | 6 | 38,1 | 38,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 989,772 <5> |
| 106 | Днепровский пер., 12 - 10 | решение суда | | 4 | 38,3 | 38,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 981,196 <5> |
| 107 | Первомайская ул., 171 - 4 | решение суда | | 3 | 38,5 | 38,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 972,62 <5> |
| 108 | Севастопольская ул., 174 - 5 | решение суда | | 5 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 951,18 <5> |
| 109 | Светлый пер., 28 - 1 (Учительская ул., 72 - 1) | 12.05.2012 | N 747 | 4 | 39,2 | 39,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 942,604 <5> |
| 110 | Энергетиков ул., 1 - 1 | решение суда | | 4 | 39,5 | 39,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 929,74 <5> |
| 111 | Целинный пер., 29 - 8 | решение суда | | 5 | 39,8 | 39,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 916,876 <5> |
| 112 | Лебедева ул., 34г - 3 | решение суда | | 2 | 39,8 | 39,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 916,876 <5> |
| 113 | Целинный пер., 26 - 5 | решение суда | | 3 | 39,9 | 39,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 912,588 <5> |
| 114 | Короленко ул., 4 - 4 | решение суда | | 5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 908,3 <5> |
| 115 | Короленко ул., 20 - 8 | решение суда | | 5 | 40,1 | 40,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 904,012 <5> |
| 116 | Большая Подгорная ул., 161 - 5 | решение суда | | 4 | 40,7 | 40,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 878,284 <5> |
| 117 | Короленко ул., 20 - 4 | решение суда | | 4 | 41,5 | 41,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 843,98 <5> |
| 118 | Блок-Пост ул., 1 - 3 | решение суда | | 6 | 41,6 | 41,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 839,692 <5> |
| 119 | Смирнова ул., 24 - 3 | решение суда | | 2 | 42,3 | 42,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 809,676 <5> |
| 120 | Большая Подгорная ул., 161 - 4 | решение суда | | 3 | 43,2 | 43,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 771,084 <5> |
| 121 | п. Геологов, Светлый пер., 2 - 15 | решение суда | | 3 | 43,5 | 43,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 758,22 <5> |
| 122 | Ванцетти пер., 18 - 2 | решение суда | | 7 | 43,7 | 43,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 749,644 <5> |
| 123 | Промышленный пер., 4 - 1 | 27.09.2013 | N 968 | 11 | 64,3 | 64,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 960,816 <5> |
| 124 | Советская ул., 106 - 30 | 17.08.2012 | N 795 | 2 | 67,4 | 67,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67,4 | 965,168 <5> |
| 125 | Розы Люксембург ул., 72б - 2 | 06.07.2012 | N 779 | 1 | 61 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 873,52 <5> |
| 126 | Бердская ул., 3 - 1 | решение суда | | 7 | 61,8 | 61,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1068,016 <5> |
| 127 | Большая Подгорная ул., 197 - 2 | решение суда | | 7 | 62,7 | 62,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1029,424 <5> |
| 128 | 5 Армии ул., 10 - 1 | решение суда | | 2 | 68,4 | 68,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68,4 | 979,488 <5> |
| 129 | Гоголя ул., 36/1 - 4 | решение суда | | 6 | 58,3 | 58,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1012,272 <5> |
| 130 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 8 | 17.08.2012 | N 797 | 3 | 63,1 | 63,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1188,736 <5> |
| 131 | Учебная ул., 35 - 23 | 06.04.2012 | N 715 | 4 | 53,1 | 53,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53,1 | 1265,136 <5> |
| 132 | Дружбы ул., 58 - 7 | 06.07.2012 | N 778 | 7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1269,424 <5> |
| 133 | Дружбы ул., 58 - 3 | 06.07.2012 | N 778 | 6 | 50,2 | 50,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1299,44 <5> |
| 134 | Промышленный пер., 2 - 3 | 08.11.2013 | N 1052 | 4 | 49,5 | 49,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1136,496 <5> |
| 135 | Промышленный пер., 2 - 6 | 08.11.2013 | N 1052 | 3 | 53,3 | 53,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1106,48 <5> |
| 136 | Промышленный пер., 2 - 7 | 08.11.2013 | N 1052 | 6 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1127,92 <5> |
| 137 | Осипенко Полины ул., 3 - 4 | 13.08.2015 | N 1593 | 8 | 53,5 | 53,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1012,144 <5> |
| 138 | Осипенко Полины ул., 3 - 5 | 13.08.2015 | N 1593 | 4 | 56,2 | 56,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1136,496 <5> |
| 139 | Кулева ул., 25 - 25 | 19.04.2013 | N 869 | 3 | 53,3 | 53,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1273,712 <5> |
| 140 | Дружбы ул., 56 - 7 | 18.07.2014 | N 1215 | 4 | 50,1 | 50,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1320,88 <5> |
| 141 | Войлочная заимка ул., 5 - 3 | 10.09.2012 | N 810 | 4 | 49 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1440,944 <5> |
| 142 | Промышленный пер., 2 - 2 | 08.11.2013 | N 1052 | 5 | 46,2 | 46,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1119,344 <5> |
| 143 | Кулева ул., 25 - 12 | 19.04.2013 | N 869 | 3 | 53,7 | 53,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1308,016 <5> |
| 144 | Островского пер., 7 - 3 | 17.12.2015 | N 1681 | 5 | 49,3 | 49,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1676,016 <5> |
| 145 | Сибирская ул., 82 - 6 | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 27,4 | 27,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1268,656 <5> |
| 146 | Учебная ул., 35 - 1 | 06.04.2012 | N 715 | 6 | 33,8 | 33,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1255,792 <5> |
| 147 | Сибирская ул., 82 - 8 | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 34,1 | 34,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1122,864 <5> |
| 148 | Вершинина ул., 56 - 2 | 08.11.2013 | N 1054 | 3 | 37,9 | 37,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1058,544 <5> |
| 149 | Осипенко Полины ул., 3 - 3 | 13.08.2015 | N 1593 | 3 | 39,8 | 39,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1002,8 <5> |
| 150 | Осипенко Полины, ул., 3 - 1 | 13.08.2015 | N 1593 | 1 | 41,3 | 41,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 934,192 <5> |
| 151 | Промышленный пер., 2 - 1 | 08.11.2013 | N 1052 | 5 | 41,6 | 41,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 912,752 <5> |
| 152 | Промышленный пер., 2 - 8 | 08.11.2013 | N 1052 | 2 | 42,1 | 42,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 912,752 <5> |
| 153 | Советская ул., 106 - 29 | 17.08.2012 | N 795 | 1 | 42,1 | 42,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 899,888 <5> |
| 154 | Осипенко Полины ул., 3 - 8 | 13.08.2015 | N 1593 | 8 | 42,4 | 42,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 865,584 <5> |
| 155 | Промышленный пер., 6 - 3 | 08.11.2013 | N 1053 | 2 | 43,2 | 43,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 852,72 <5> |
| 156 | Максима Горького ул., 11а - 8 | 05.03.2015 | N 1393 | 3 | 43,5 | 43,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 839,856 <5> |
| 157 | Вершинина ул., 58 - 12 | 13.08.2015 | N 1595 | 4 | 43,8 | 43,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 826,992 <5> |
| 158 | Кулева ул., 25 - 14 | 19.04.2013 | N 869 | 4 | 30,2 | 30,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1350,128 <5> |
| 159 | Лермонтова ул., 21 - 3 | решение суда | | 8 | 31,9 | 31,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 922,096 <5> |
|  | Софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра ([перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) многоквартирных аварийных домов указан в приложении N 1 к Региональной адресной программе) | | | | | | | | | | | 156115,53 |
| 160 | 19 Гвардейской дивизии ул., 2 | 14.03.2019 | N 2248 | 7 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3 | 172,8 | 0 <6> |
| 161 | 19 Гвардейской дивизии ул., 4 | 14.03.2019 | N 2249 | 18 | 153,8 | 76,6 | 77,2 | 6 | 3 | 3 | 362,1 | 0 <6> |
| ИТОГО 2019 год | | | | 587 | 6334,57 | 6197,37 | 137,2 | 168 | 162 | 6 | 7912 | 173943,95 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется на основании проведенного ООО "Бюро оценки "ТОККО" мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпункты перечня | Общая площадь объекта, кв. м | 30 - 40 | 50 - 60 | 60 - 90 |
| пп. 1, 3, 4 | Стоимость 1 кв. м, рублей на I полугодие 2019 года | 57500 |  |  |
| пп. 2, 5, 6 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 квартал 2019 года | 58200 |  | 54400 |
| пп. 7 - 8 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 3 квартал 2019 года |  | 54920 |  |
| пп. 14 - 96 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 4 квартал 2019 года (первичный рынок жилья) | 61400 | 58000 | 55500 |

<2> - цена 1 кв. м жилья в соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322353) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 N 197/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года"

<3> - жилые помещения приобретены или планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

<4> - расселяемым гражданам предоставлено жилое помещение за счет освобожденного муниципального жилищного фонда

<5> - приобретение жилых помещений с софинансированием из федерального и областного бюджетов в рамках Основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" за счет средств государственной корпорации

<6> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения, безвозмездно переданные муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) <1> Сумма ((гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья <1>) - (гр. 6 x 46,53 тыс. руб./кв. м <2>)), тыс. руб. <2> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ново-Киевская ул., 7 - 10 | решение суда | | 4 | 16,8 | 16,8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1961,72 <3> |
| 2 | Алексея Беленца ул., 5 - 5 | решение суда | | 4 | 10,5 | 10,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1961,72 <3> |
| 3 | Шегарский пер., 75 - 4 | решение суда | | 5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2959,97 <3> |
| 4 | Крымская ул., 141 - 11 | решение суда | | 4 | 34,6 | 34,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2959,97 <3> |
| 5 | Войкова ул., 5 - 2 | решение суда | | 1 | 37,3 | 37,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2959,97 <3> |
| 6 | Первомайская ул., 153 - 1 | решение суда | | 3 | 47,5 | 47,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 3011,94 <3> |
| 7 | Первомайская ул., 153 - 7 | решение суда | | 2 | 46 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 3011,94 <3> |
| 8 | Первомайская ул., 153 - 12а | решение суда | | 6 | 46,7 | 46,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 3011,94 <3> |
| 9 | Большая Подгорная ул., 116 - 5 | решение суда | | 2 | 46,3 | 46,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 3011,94 <3> |
| 10 | Щорса ул., 3 - 9 | решение суда | | 4 | 47,6 | 47,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2971,02 <3> |
| 11 | Свердлова ул., 6 - 3 | решение суда | | 5 | 66,1 | 66,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66,1 | 3632,2 <3> |
| 12 | Транспортная ул., 8 - 3 | решение суда | | 2 | 55,3 | 55,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 3690,4 <3> |
| 13 | Эуштинская ул., 17 - 6 | решение суда | | 3 | 42,1 | 42,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 3877,8 <3> |
| 14 | Лермонтова ул., 29 | решение суда | | 2 | 19,7 | 0 | 19,7 | 1 | 0 | 1 | 44,8 | 0 <4> |
| 15 | Баумана пер., 15 | 19.12.2016 | N 1945 | 27 | 514,1 | 257,3 | 256,8 | 12 | 6 | 6 | 841,8 | 0 <5> |
| 16 | Красноармейская ул., 77 | 15.08.2013 | N 941 | 14 | 217,4 | 182,3 | 35,1 | 8 | 7 | 1 | 432,8 | 0 <5> |
| 17 | Красноармейская ул., 45 | 21.04.2015 | N 1450 | 10 | 107 | 107 | 0 | 2 | 2 | 0 | 161 | 0 <5> |
| 18 | Кузнецова ул., 33 - 1 | 06.07.2012 | N 777 | 9 | 81,9 | 81,9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83,3 | 1,0 <6> |
| ИТОГО 2020 год | | | | 107 | 1476,9 | 1165,3 | 311,6 | 37 | 29 | 8 | 2208,8 | 39023,5 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпункты перечня | Общая площадь жилого помещения кв. м | 33 - 44,9 | 45 - 51,9 | 52 - 58,9 | 59 - 64,9 | 65 - 83,9 | 52 - 64,9 | 65 - 90 |
| пп. 1 - 9 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 1 квартал 2020 года | 59446 | 65777 | - | - | - | 57922 | 56316 |
| пп. 10 - 11 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 квартал 2020 года | 60284 | 64377 | - | - | - | 57135 | 54950 |
| пп. 12 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 3 квартал 2020 года | 66709 | 65423 | 68723 | 62549 | 65919 | - | - |
| пп. 13 - 18 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 4 квартал 2020 года | 64315 | 66962 | - | - | - | 65726 | 65850 |

<2> - цена 1 кв. м жилья в соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322353) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 N 197/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года"

<3> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

<4> - расселяемым гражданам предоставлено жилое помещение за счет освобожденного муниципального жилищного фонда

<5> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения, безвозмездно переданные муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области

<6> - софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (в том числе многоквартирные аварийные дома, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) которых указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) <1> Сумма ((гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья <1>) - (гр. 6 x 51,4 тыс. руб./кв. м <2>)), тыс. руб. <2> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Большая Подгорная ул., 116 - 3 | решение суда | | 3 | 45,6 | 45,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52,0 | 3699,6 <3> |
| 2 | Большая Подгорная ул., 116 - 4 | решение суда | | 1 | 30,6 | 30,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,0 | 2825,6 <3> |
| 3 | Эуштинская ул., 17 - 6 | решение суда | | 3 | 42,1 | 42,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54,0 | 0 <4> |
| 4 | Максима Горького ул., 42 - 1 | решение суда | | 2 | 35,7 | 35,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44,8 | 0 <4> |
| 5 | ул. Б. Подгорная 215 - 7 | решение суда | | 1 | 27,2 | 27,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30,4 | 0 <4> |
| 6 | ул. Лермонтова, д. 21 - 6 | решение суда | | 2 | 58,3 | 58,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58,9 | 0 <5> |
| 7 | ул. Мельничная, д. 32 - 5 | решение суда | | 2 | 46 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62,0 | 0 <5> |
| 8 | ул. Приречная, 43а - 5 | решение суда | | 2 | 48,1 | 48,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61,1 | 0 <5> |
| 9 | ул. Короленко, д. 4 - 6 | решение суда | | 1 | 41,4 | 41,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64,6 | 0 <5> |
| 10 | ул. Московский тракт, 58 - 7 | решение суда | | 1 | 46,2 | 46,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64,7 | 0 <5> |
| 11 | ул. Бердская, д. 3 - 7 | решение суда | | 1 | 60,4 | 60,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78,1 | 0 <5> |
| 12 | ул. Никитина, д. 37 - 1 | решение суда | | 1 | 53,0 | 53,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59,4 | 0 <5> |
| 13 | ул. Полины Осипенко ул., 3 - 7 | решение суда | | 6 | 53,3 | 53,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78,2 | 0 <5> |
| 14 | ул. Энергетиков, д. 11 - 3 | решение суда | | 1 | 51,6 | 51,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82,7 | 0 <5> |
| 15 | с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 5 - 3 | решение суда | | 1 | 46,3 | 0 | 46,3 | 1 | 0 | 1 | 54,2 | 0 <4> |
| Итого 2021 год | | | | 28 | 685,8 | 639,5 | 46,3 | 15 | 14 | 1 | 878,1 | 6525,2 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпункты перечня | Общая площадь жилого помещения кв. м | 33 - 44,9 | 45 - 51,9 | 52 - 58,9 | 59 - 64,9 | 65 - 90 |
| пп. 1 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 1 квартал 2021 года | 77778 | 79015 | 71147 | 69306 | 72129 |
| пп. 2 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 3 квартал 2021 года | 85623 | 80872 | 82754 | 78734 | 82087 |

<2> - цена 1 кв. м жилья в соответствии с [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397488) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 N 699/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года"

<3> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

<4> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения за счет освобожденного муниципального жилищного фонда

<5> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения, безвозмездно переданные муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (тыс. руб.) <1> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Урожайный, 27 - 13 | решение суда | | 2 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4651335,00 <2> |
| 2 | ул. Московский тракт, 109, кв. 4 | решение суда | | 3 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3288813,00 <2> |
| 3 | ул. Войкова, 14/1 - 2 | решение суда | | 3 | 42,30 | 42,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 4 | пер. Шегарский, 79 - 7 | решение суда | | 4 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 4909112,00 <2> |
| 5 | пер. Урожайный, 27 - 11 | решение суда | | 3 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 6 | ул. Б Подгорная 215 - 8 | решение суда | | 3 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 7 | ул. Ангарская, 70 - 1 | решение суда | | 4 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 8 | ул. Первомайская, 143 - 6 | решение суда | | 7 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 9 | ул. Первомайская, 141 - 3 | решение суда | | 2 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 59,00 | 5335926,82 <2> |
| 10 | ул. Трудовая, д. 1 - 4 | решение суда | | 6 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 11 | ул. Б. Подгорная, 216 - 1 | решение суда | | 5 | 68,70 | 68,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 68,70 | 6102208,80 <2> |
| 12 | ул. Григорьева, 8 - 2 | решение суда | | 1 | 56,30 | 56,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 56,30 | 5315057,80 <2> |
| 13 | ул. Первомайская 145 - 3 | решение суда | | 3 | 49,10 | 49,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 59,00 | 5319165,06 <2> |
| 14 | ул. Большая Подгорная, 203а - 4 | решение суда | | 5 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 15 | ул. Крымская, 128 - 6 | решение суда | | 1 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 16 | пер. Урожайный, 26а - 13 | решение суда | | 1 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 17 | пер. Совпартшкольный, 7 - 7 | решение суда | | 1 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 1 | 0 | 1 | 59,00 | 5583288,00 <2> |
| 18 | ул. Первомайская, 141 - 6 | решение суда | | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 19 | пер. Урожайный, 27 - 6 | решение суда | | 4 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 20 | ул. Бакунина, 13 - 4 | решение суда | | 1 | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 21 | ул. Щорса, 3 - 4,5 | решение суда | | 1 | 63,80 | 63,80 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 65,00 | 5773560,00 <2> |
| 22 | ул. Водяная, 31 - 9 | решение суда | | 1 | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 59,00 | 5583288,00 <2> |
| 23 | ул. Профсоюзная, 5 - 4 | решение суда | | 1 | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 24 | ул. Профсоюзная, 8 - 4 | решение суда | | 1 | 58,30 | 58,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 58,30 | 5503869,8,00 <2> |
| 25 | ул. Б. Подгорная, 215 - 4 | решение суда | | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 26 | ул. Загорная 9 - 6 | решение суда | | 1 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 27 | ул. 5-й Армии, 6 - 5 | решение суда | | 1 | 33,43 | 33,43 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 28 | пер. Целинный 28 - 11 | решение суда | | 1 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 4465305,00 <2> |
| 29 | пер. Урожайный, 25 - 7 | решение суда | | 1 | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 1 | 0 | 1 | 50,20 | 0 <3> |
| 30 | ул. Первомайская, 149 - 2 | решение суда | | 3 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65,00 | 0 <3> |
| 31 | пер. Сухоозерный, 13 - 9 | решение суда | | 1 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 0 <3> |
| 32 | пер. Урожайный, 22 - 2 | решение суда | | 2 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 65,00 | 0 <3> |
| 33 | пер. Промышленный, 2 - 3 | решение суда | | 1 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 53,30 | 0 <3> |
| 34 | ул. Севастопольская, 174 - 2 | решение суда | | 2 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 1 | 0 | 1 | 69,00 | 0 <3> |
| 35 | ул. Первомайская, 177 - 6 | решение суда | | 1 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0 <3> |
| 36 | Кольцевой проезд, 19 - 3 | решение суда | | 2 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 59,90 | 0 <3> |
| 37 | пер. Шегарский, 71 - 3 | решение суда | | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 1 | 0 | 1 | 59,90 | 0 <3> |
| 38 | ул. Большая Подгорная, 118 - 5 | решение суда | | 1 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 57,20 | 0 <3> |
| 39 | ул. Приречная, 37 - 3 | решение суда | | 1 | 44,52 | 44,52 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 0 <3> |
| 40 | ул. Большая Подгорная, 179 - 6 | решение суда | | 1 | 60,70 | 60,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 60,70 | 0 <3> |
| 41 | ул. Большая Подгорная, 220 - 2 | решение суда | | 1 | 62,40 | 62,40 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 62,40 | 0 <3> |
| Итого 2022 год | | | | 86 | 1865,35 | 1520,45 | 344,90 | 42 | 35 | 7 | 2116,90 | 133275809,28 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпункты перечня | Общая площадь жилого помещения кв. м | однокомнатные квартиры 33 - 44,9 | однокомнатные квартиры 45 - 51,9 | двухкомнатные квартиры 45 - 51,9 | двухкомнатные квартиры 52 - 58,9 | трехкомнатные квартиры 59 - 64,9 | трехкомнатные квартиры 65 - 83,9 |
| п. 1 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 квартал 2022 года | 103130 | - | 101345 | 95802 | 93148 | 90444 |
| пп. 2 - 34 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 полугодие 2022 года | 99661 | 100117 | 99229 | 94406 | 94632 | 88824 |

<2> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

<3> - расселяемым гражданам предоставлены жилые помещения за счет освобожденного муниципального жилищного фонда

<2> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (руб.) <1> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | пер. Ванцетти, д. 9, кв. 3 | судебное решение | | 1 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 2 | ул. Первомайская, д. 153, кв. 12 | судебное решение | | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 3 | пер. Урожайный, д. 26а, кв. 1 | судебное решение | | 5 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 4 | ул. Щорса, д. 5, кв. 15 | судебное решение | | 2 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 5 | ул. Каховская, д. 135, кв. 14 | судебное решение | | 3 | 26,90 | 26,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 6 | пер. Просторный, д. 10, кв. 11 | судебное решение | | 3 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 7 | ул. Профсоюзная, д. 11а, кв. 20 | судебное решение | | 4 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3393819,00 <2> |
| 8 | ул. Первомайская, д. 153, кв. 3 | судебное решение | | 1 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 1 | 0 | 1 | 34,50 | 3815355,00 <2> |
| 9 | ул. Ново-Киевская, 7, кв. 15 | судебное решение | | 6 | 34,30 | 0,00 | 34,30 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 10 | ул. 5-й Армии, д. 6, кв. 5 | судебное решение | | 6 | 33,43 | 33,43 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 11 | ул. Большая Подгорная, д. 215, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 12 | ул. Первомайская, д. 141, кв. 4 | судебное решение | | 3 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 13 | пер. Целинный, д. 28, кв. 11 | судебное решение | | 3 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 14 | ул. Войкова, д. 5, кв. 2 | судебное решение | | 1 | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 15 | ул. Войкова, д. 5, кв. 3 | судебное решение | | 3 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 53,70 | 5083199,6 <2> |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 5, кв. 5 | судебное решение | | 4 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 57,20 | 5440577,6 <2> |
| 17 | пер. Совпартшкольный, д. 7, кв. 7 | судебное решение | | 1 | 51,50 | 0,00 | 51,50 | 2 | 0 | 2 | 52,00 | 4909616 <2> |
| 18 | ул. Учительская, д. 36, кв. 2 | судебное решение | | 1 | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 52,00 | 4909616 <2> |
| 19 | ул. Белая, д. 12, кв. 3 | судебное решение | | 2 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 67,20 | 5352775,43 <2> |
| 20 | пер. Урожайный, д. 28а, кв. 15 | судебное решение | | 2 | 33,70 | 33,70 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 52,00 | 4909616,00 <2> |
| 21 | ул. Загорная, д. 9, кв. 6 | судебное решение | | 5 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4622850,00 <2> |
| 22 | ул. Алтайская, д. 37, кв. 4 | судебное решение | | 7 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 59,00 | 5183996,00 <2> |
| 23 | пер. Шегарский, д. 81, кв. 3 | судебное решение | | 3 | 60,80 | 60,80 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 65,00 | 5767972,00 <2> |
| 24 | ул. Розы Люксембург, д. 111, кв. 8 | судебное решение | | 3 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 25 | ул. Войкова, д. 5, кв. 1 | судебное решение | | 1 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 26 | пер. Кононова, д. 11, кв. 9 | судебное решение | | 3 | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 27 | проезд Кольцевой, д. 15, кв. 8 | судебное решение | | 1 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 1 | 0 | 1 | 35,60 | 3940142,80 <2> |
| 28 | ул. Большая Подгорная, д. 173, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 37,10 | 37,10 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 29 | ул. Татарская, д. 42а, кв. 3 | судебное решение | | 5 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 30 | ул. Татарская, д. 31, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 31 | пер. Шегарский, д. 81, кв. 8 | судебное решение | | 2 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 32 | ул. Яковлева, д. 39/2, кв. 11 | судебное решение | | 6 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 33 | пер. Урожайный, д. 27, кв. 15 | судебное решение | | 2 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| Итого 2023 год | | | | 93 | 1185,83 | 858,63 | 327,20 | 60 | 46 | 14 | 3396,80 | 145169409,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подпункты перечня | Общая площадь жилого помещения кв. м | однокомнатные квартиры (от 33 кв. м) | двухкомнатные квартиры (45 - 51,9 кв. м) | двухкомнатные квартиры (52 - 58,9 кв. м) | трехкомнатные квартиры (59 - 64,9 кв. м) | трехкомнатные квартиры (65 - 83,9 кв. м) | четырехкомнатные квартиры (70 - 83,9 кв. м) |
| мониторинг ИП Доценко Юлия Геннадьевна | | | | | | | |
| п. 1 - 24 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 1 полугодие 2023 года | 102843 | 102730 | 102108 | 94644 | 94913 | 89857 |
| мониторинг ООО ЦО "СКОРИНГ" | | | | | | | |
| пп. 25 - 33 | Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 полугодие 2023 года | 110590 | 106635 | 106527 | 98702 | 96831 | 86990 |

--------------------------------

<2> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (руб.) <1> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | проезд Ключевской, д. 30а, кв. 4 | судебное решение | | 2 | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 2 | ул. Ново-Киевская, 7, кв. 6 | судебное решение | | 1 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 3 | ул. Б. Подгорная, д. 203б, кв. 11 | судебное решение | | 1 | 39,30 | 39,30 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 4 | ул. Загорная, д. 24/1, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 5 | ул. Ново-Киевская, д. 7, кв. 11 | судебное решение | | 3 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 59,00 | 5823418,00 <2> |
| 6 | ул. Лермонтова, д. 29 (1/4) | судебное решение | | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 7 | пер. Чехова, д. 16 | судебное решение | | 5 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 4 | 0 | 4 | 70,00 | 6939383,40 <2> |
| 8 | ул. Крымская, д. 128, кв. 9 | судебное решение | | 1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 9 | ул. Профсоюзная, д. 14, кв. 4 | судебное решение | | 4 | 79,70 | 79,70 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 79,70 | 7967430,70 <2> |
| 10 | пр. Ленина, д. 8, кв. 2 | судебное решение | | 1 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 11 | ул. Большая Подгорная, д. 215, кв. 14 | судебное решение | | 3 | 39,10 | 0,00 | 39,10 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 4, кв. 4 | судебное решение | | 3 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 13 | пер. Флотский, д. 4, кв. 2 | судебное решение | | 1 | 30,10 | 30,10 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 14 | ул. МПС, д. 15, кв. 3 | судебное решение | | 3 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 52,00 | 5539404,00 <2> |
| 15 | пер. Флотский, д. 4, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 16 | ул. Карла Маркса, д. 29, кв. 4 | судебное решение | | 3 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 17 | ул. Большая Подгорная, д. 203а, кв. 8 | судебное решение | | 2 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 18 | ул. Героев Чубаровцев, д. 30а, кв. 100 | судебное решение | | 2 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 19 | пер. Луговой, д. 18, кв. 2а | судебное решение | | 8 | 40,85 | 40,85 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 20 | ул. Григорьева, д. 8, кв. 7 | судебное решение | | 1 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 3 | 0 | 3 | 75,90 | 7599472,90 <2> |
| 21 | ул. Большая Подгорая, д. 41/1, кв. 4 | судебное решение | | 2 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 22 | ул. Льва Толстого, д. 48, кв. 1 | судебное решение | | 2 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 23 | ул. Большая Подгорная, д. 118/3, кв. 6 | судебное решение | | 5 | 65,90 | 65,90 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 65,90 | 6789990,00 <2> |
| 24 | ул. Бердская, д. 2, кв. 6 | судебное решение | | 4 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 25 | ул. Большая Подгорная, д. 189, кв. 8 | судебное решение | | 7 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 26 | ул. Бирюкова, д. 3, кв. 4 | судебное решение | | 2 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 27 | ул. Большая Подгорная, д. 41/1, кв. 6 | судебное решение | | 3 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 59,00 | 5823418,00 <2> |
| 28 | ул. Пушкина, д. 48/8, кв. 1 | судебное решение | | 2 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 29 | ул. Большая Подгорная, д. 118/3, кв. 3 | судебное решение | | 4 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 3 | 0 | 3 | 67,50 | 6541408,00 <2> |
| 30 | пос. Спутник, д. 18, кв. 313 | решение суда | | 1 | 19,3 | 19,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,00 | 3649470,00 <2> |
| 31 | ул. Профсоюзная, д. 23, кв. 12 | судебное решение | | 2 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| Итого 2024 год | | | | 81 | 1147,25 | 830,55 | 316,70 | 59 | 41 | 18 | 1413,00 | 151900100,00 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется на основании проведенного ООО ЦО "СКОРИНГ" мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого помещения кв. м | однокомнатные квартиры (от 33 кв. м) | двухкомнатные квартиры (45 - 51,9 кв. м) | двухкомнатные квартиры (52 - 58,9 кв. м) | трехкомнатные квартиры (59 - 64,9 кв. м) | трехкомнатные квартиры (65 - 83,9 кв. м) | четырехкомнатные квартиры (70 - 83,9 кв. м) |
| Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 полугодие 2023 года | 110590 | 106635 | 106527 | 98702 | 96831 | 86990 |

<2> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | | | | | | | | | | | | |
| N | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | | | Количество помещений | | | Площадь жилых помещений с учетом мер социальной поддержки, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья (руб.) <1> |
| всего | в том числе жилых помещений | | Всего: | в том числе жилых помещений | |
| в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ул. Большая Подгорная, д. 118/3, кв. 5 | судебное решение | | 4 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 52,00 | 5539404,00 <2> |
| 2 | ул. Октябрьская, д. 27, кв. 4 | судебное решение | | 2 | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 52,00 | 5539404,00 <2> |
| 3 | ул. Большая Подгорная, д. 80, кв. 3 | судебное решение | | 2 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 52,00 | 5539404,00 <2> |
| 4 | ул. Большая Подгорная, д. 45, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 5 | ул. Сибирская, д. 64а, кв. 4 | судебное решение | | 3 | 32,10 | 32,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 6 | ул. Большая Подгорная, д. 116, кв. 11 | судебное решение | | 3 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 52,00 | 5539404,00 <2> |
| 7 | пер. Целинный, д. 28, кв. 9 | судебное решение | | 2 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 8 | пер. Целинный, д. 28, кв. 3 | судебное решение | | 3 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 59,00 | 5723418,00 <2> |
| 9 | ул. Мусы Джалиля, д. 11, кв. 2 | судебное решение | | 2 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 10 | ул. Каховская, д. 59, кв. 8 | судебное решение | | 2 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 11 | ул. Учительская, д. 55, кв. 6 | судебное решение | | 2 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 12 | ул. Куйбышева, д. 2, кв. 21 | судебное решение | | 2 | 32,10 | 32,10 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 13 | пер. Днепровский, д. 25, кв. 14 | судебное решение | | 3 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 14 | пер. Урожайный, д. 26а, кв. 5 | судебное решение | | 4 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 15 | ул. Большая Подгорная, д. 118/3, кв. 2 | судебное решение | | 2 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 52,00 | 5539404,00 <2> |
| 16 | пер. Целинный, д. 28, кв. 15 | судебное решение | | 5 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 17 | ул. Куйбышева, д. 2, кв. 9 | судебное решение | | 3 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 18 | пер. Урожайный, д. 28а, кв. 23 | судебное решение | | 2 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 19 | ул. Куйбышева, д. 2, кв. 21 | судебное решение | | 1 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 3649470,00 <2> |
| 20 | пер. Урожайный, д. 26а, кв. 15 | судебное решение | | 2 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 21 | ул. А.Иванова, д. 2/2, кв. 16 | судебное решение | | 3 | 34,10 | 34,10 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 22 | ул. Колхозная, д. 14, кв. 23 | судебное решение | | 2 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 23 | ул. Куйбышева д. 2, кв. 16, 18 | судебное решение | | 6 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 24 | ул. Мусы Джалиля, д. 15, кв. 4 | судебное решение | | 1 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 59,00 | 5723418,00 <2> |
| 25 | пер. Урожайный, д. 27, кв. 9 | судебное решение | | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 26 | ул. Алтайская, д. 37, кв. 1 | судебное решение | | 8 | 39,70 | 39,70 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 59,00 | 5723418,00 <2> |
| 27 | ул. Пушкина, д. 48/8, кв. 8 | судебное решение | | 3 | 54,70 | 54,70 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 54,70 | 5827026,90 <2> |
| 28 | ул. Источная, д. 43, кв. 2 | судебное решение | | 6 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 29 | ул. Мельничная, д. 29, кв. 5 | судебное решение | | 2 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| 30 | ул. Яковлева, д. 45, кв. 5, 6 | судебное решение | | 6 | 62,8 | 62,80 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 65,00 | 6181249,10 <2> |
| 31 | ул. Большая Подгорная, д. 39, кв. 6 | судебное решение | | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 4798575,00 <2> |
| Итого 2025 год | | | | 89 | 1147,30 | 990,10 | 157,20 | 61 | 52 | 9 | 1441,70 | 151900100,00 |

--------------------------------

<1> - рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется на основании проведенного ООО ЦО "СКОРИНГ" мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого помещения кв. м | однокомнатные квартиры (от 33 кв. м) | двухкомнатные квартиры (45 - 51,9 кв. м) | двухкомнатные квартиры (52 - 58,9 кв. м) | трехкомнатные квартиры (59 - 64,9 кв. м) | трехкомнатные квартиры (65 - 83,9 кв. м) | четырехкомнатные квартиры (70 - 83,9 кв. м) |
| Стоимость 1 кв. м, рублей на 2 полугодие 2023 года | 110590 | 106635 | 106527 | 98702 | 96831 | 86990 |

<2> - жилые помещения планируется приобрести в рамках муниципальной программы без софинансирования из федерального и областного бюджетов

Приложение 4

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 4

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ В ЦЕЛЯХ ИЗЪЯТИЯ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100013) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Стоимость услуг по оценке рыночной стоимости <\*>, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Кузнецова ул., 33 - 2 | 06.07.2012 | N 777 | 75 | 2728,43 |
| 2 | Короленко ул., 20 - 1 | 06.04.2015 | N 1422 | 39,7 | 2728,44 |
| 3 | Короленко ул., 20 - 2 | 06.04.2015 | N 1422 | 41,5 | 2728,44 |
| 4 | Кирова пр., 29/1 - 9 | 17.12.2015 | N 1967 | 53,5 | 2728,43 |
| 5 | Промышленный пер., 8 - 5 | 24.02.2012 | N 1967 | 54 | 2728,43 |
| 6 | Кузнецова ул., 33 - 2 | 06.07.2012 | N 777 | 45,9 | 2728,43 |
| 7 | Инструментальный пер., 36 - 6 | 24.05.2013 | N 833 | 20,2 | 2728,43 |
| 8 | Дружбы ул., 56 - 2 | 18.07.2014 | N 1215 | 39,1 | 2728,43 |
| 9 | Дружбы ул., 56 - 3 | 18.07.2014 | N 1215 | 48,9 | 2728,43 |
| 10 | Красноармейская ул., 84 - 7 | 24.05.2013 | N 884 | 11,2 | 2728,43 |
| 11 | Московский тракт, 27/1 - 2 | 10.10.2014 | N 1266 | 51 | 2728,43 |
| 12 | Московский тракт, 27/1 - 4 | 10.10.2014 | N 1266 | 10,6 | 2728,43 |
| 13 | Московский тракт, 27/1 - 6 | 10.10.2014 | N 1266 | 61,4 | 2728,43 |
| 14 | Нахимова ул., 42 - 9 | 05.03.2015 | N 1396 | 38,3 | 2728,43 |
| 15 | Студенческий городок, 7 - 1 | 06.04.2012 | N 714 | 27,5 | 2728,43 |
| 16 | Инструментальный пер., 36 - 8 | 24.05.2013 | N 833 | 47,3 | 2728,43 |
| 17 | Максима Горького ул., 64 - 2 | 20.06.2013 | N 899 | 32,4 | 2728,43 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 697,5 | 46383,33 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | |
| 1 | Большая Подгорная ул., 220 - 4 | 02.07.2018 | N 1515 | 47 | 806,31 |
| 2 | Большая Подгорная ул., 220 - 6 | 02.07.2018 | N 1515 | 63,7 | 806,31 |
| 3 | Днепровский пер., 21 - 5 | 31.10.2014 | N 1309 | 47,4 | 806,31 |
| 4 | Днепровский пер., 21 - 8 | 31.10.2014 | N 1309 | 46,6 | 806,31 |
| 5 | Кедровая ул., 32 - 1 | 14.06.2016 | N 1857 | 19,4 | 806,31 |
| 6 | 1-я Лесная ул., 18 - 14 | 25.12.2012 | N 845 | 13,3 | 806,31 |
| 7 | Крымская ул., 130 - 11 | 23.12.2014 | N 1337 | 26 | 806,31 |
| 8 | Розы Люксембург ул., 47 - 3 | 02.07.2015 | N 1498 | 42,8 | 806,31 |
| 9 | Сухоозерный пер., 13 - 6 | 27.10.2015 | N 1656 | 36,2 | 806,31 |
| 10 | Большая Подгорная ул., 120 - 2 | 15.08.2013 | N 943 | 48,2 | 752,55 |
| 11 | Большая Подгорная ул., 161 - 6 | 17.10.2014 | N 1093 | 42,9 | 752,55 |
| 12 | Большая Подгорная ул., 179 - 5 | 29.05.2015 | N 1465 | 45,8 | 752,55 |
| 13 | Большая Подгорная ул., 220 - 1 | 02.07.2018 | N 1515 | 47,4 | 752,55 |
| 14 | Большая Подгорная ул., 220 - 3 | 02.07.2018 | N 1515 | 49,2 | 752,55 |
| 15 | Большая Подгорная ул., 220 - 5 | 02.07.2018 | N 1515 | 48,2 | 752,55 |
| 16 | Большая Подгорная ул., 220 - 7 | 02.07.2018 | N 1515 | 48,9 | 752,55 |
| 17 | Большая Подгорная ул., 220 - 8 | 02.07.2018 | N 1515 | 48,14 | 752,55 |
| 18 | Днепровский пер., 21 - 2 | 31.10.2014 | N 1309 | 62,2 | 752,55 |
| 19 | Днепровский пер., 21 - 3 | 31.10.2014 | N 1309 | 49,4 | 752,55 |
| 20 | Кольцевой проезд, 13 - 10 | 22.01.2015 | N 1367 | 25,1 | 752,55 |
| 21 | Нижне-Луговая ул., 45б - 4 | 17.12.2015 | N 1679 | 29,5 | 752,55 |
| 22 | Нижне-Луговая ул., 45б - 6 | 17.12.2015 | N 1679 | 29,7 | 752,55 |
| 23 | Обская ул., 54 - 5 | 17.12.2015 | N 1680 | 36,6 | 752,55 |
| 24 | Розы Люксембург ул., 47 - 1 | 02.07.2015 | N 1498 | 26 | 752,55 |
| 25 | Шегарский пер., 71 - 7 | 27.09.2013 | N 978 | 50,6 | 752,55 |
| 26 | Большая Подгорная ул., 179 - 1 | 29.05.2015 | N 1465 | 45,9 | 778,36 |
| 27 | Большая Подгорная ул., 179 - 7 | 29.05.2015 | N 1465 | 48 | 778,36 |
| 28 | Большая Подгорная ул., 207 - 6 | 16.03.2016 | N 1778 | 55,74 | 859,96 |
| 29 | Большая Подгорная ул., 207 - 9 | 16.03.2016 | N 1778 | 52,7 | 817,06 |
| 30 | Ленина пр., 231 - 3 | 16.02.2016 | N 1731 | 45,8 | 778,36 |
| 31 | Первомайская ул., 149 - 1 | 21.08.2014 | N 1229 | 42,6 | 778,36 |
| 32 | Первомайская ул., 149 - 3 | 21.08.2014 | N 1229 | 68,4 | 817,06 |
| 33 | Смирнова ул., 24 - 2 | 15.11.2016 | N 1918 | 54,1 | 806,31 |
| 34 | Сухоозерный пер., 13 - 3 | 27.10.2015 | N 1656 | 16,5 | 778,36 |
| 35 | Крымская ул., 130 - 13 | 23.12.2014 | N 1337 | 36,5 | 2750,00 |
| 36 | Большая Подгорная ул., 197 - 2 | 31.10.2014 | N 1311 | 62,7 | 2866,67 |
| 37 | Смирнова ул., 19 - 5 | 15.08.2013 | N 944 | 62,4 | 2866,67 |
| 38 | Ленина пр., 231 - 1 | 16.02.2016 | N 1731 | 30,2 | 2750,00 |
| 39 | Карла Маркса ул., 29/1 - 11 | 27.09.2013 | N 974 | 41,1 | 2833,33 |
| 40 | Карла Маркса ул., 29/1 - 13 | 27.09.2013 | N 974 | 39,9 | 2750,00 |
| 41 | Учительская ул., 74 - 5 | 20.06.2013 | N 900 | 37,3 | 2750,00 |
| 42 | Розы Люксембург ул., 47 - 6 | 02.07.2015 | N 1498 | 82,3 | 2933,33 |
| 43 | Первомайская ул., 149 - 9 | 21.08.2014 | N 1229 | 48,2 | 2833,33 |
| 44 | Учительская ул., 57 - 2 | 27.09.2013 | N 979 | 37,2 | 2750,00 |
| 45 | Большая Подгорная ул., 211 - 2 | 14.10.2016 | N 1906 | 48,6 | 2833,33 |
| 46 | Кутузова ул., 1 - 6 | 14.10.2015 | N 1617 | 37,2 | 2250,00 |
| 47 | Розы Люксембург ул., 48 - 3 | 19.07.2017 | N 2012 | 54,4 | 2250,00 |
| 48 | Розы Люксембург ул., 48 - 2 | 19.07.2017 | N 2012 | 34,2 | 2250,00 |
| 49 | Розы Люксембург ул., 48 - 6 | 19.07.2017 | N 2012 | 22 | 2250,00 |
| 50 | Сухоозерный пер., 13 - 7 | 27.10.2015 | N 1656 | 34,6 | 2250,00 |
| 51 | Дербышевский пер., 19 - 5 | 14.06.2016 | N 1854 | 16,5 | 2250,00 |
| 52 | Дербышевский пер., 19 - 1 | 14.06.2016 | N 1854 | 43,1 | 2250,00 |
| 53 | Блок-Пост ул., 1 - 5 | 16.11.2012 | N 820 | 28,8 | 2250,00 |
| 54 | Кедровая ул., 36 - 2 | 16.02.2016 | N 1733 | 41,8 | 2250,00 |
| 55 | Большая Подгорная ул., 175 - 5 | 14.10.2016 | N 1905 | 38,1 | 3750,00 |
| 56 | Смирнова ул., 24 - 5 | 15.11.2016 | N 1918 | 51,8 | 3866,67 |
| 57 | Ванцетти пер., 18 - 4 | 04.07.2014 | N 1189 | 25,3 | 3666,67 |
| 58 | Целинный пер., 24 - 13 | 18.01.2016 | N 1712 | 26,1 | 3666,67 |
| 59 | Кольцевой проезд, 19 - 13 | 10.10.2014 | N 1264 | 35,2 | 3750,00 |
| 60 | Большая Подгорная ул., 211 - 8 | 14.10.2016 | N 1906 | 47,1 | 3833,33 |
| 61 | Целинный пер., 24 - 3 | 18.01.2016 | N 1712 | 26,9 | 3666,67 |
| 62 | Розы Люксембург ул., 97 - 1 | 16.05.2017 | N 1988 | 14,9 | 2416,67 |
| 63 | Розы Люксембург ул., 97 - 4 | 16.05.2017 | N 1988 | 28,3 | 2416,67 |
| 64 | Розы Люксембург ул., 97 - 5 | 16.05.2017 | N 1988 | 29,4 | 2416,67 |
| 65 | Розы Люксембург ул., 97 - 7 | 16.05.2017 | N 1988 | 29,4 | 2416,67 |
| 66 | Дербышевский пер., 19 - 2 | 14.06.2016 | N 1854 | 15 | 2416,67 |
| 67 | Бердская ул., 11 - 1 | 24.05.2013 | N 886 | 24,7 | 2416,67 |
|  | ИТОГО (жилые помещения) |  |  | 2691,18 | 118356,47 |
| 68 | Большая Подгорная ул., 179 (земельный участок) | 29.05.2015 | N 1465 | 1190 | 1505,11 |
| 69 | Большая Подгорная ул., 220 (земельный участок) | 02.07.2018 | N 1515 | 1175 | 1505,11 |
| 70 | Кутузова ул., 1 (земельный участок) | 14.10.2015 | N 1617 | 767 | 3666,67 |
| 71 | Розы Люксембург ул., 48 (земельный участок) | 19.07.2017 | N 2012 | 811 | 3666,67 |
| 72 | Розы Люксембург ул., 97 (земельный участок) | 16.05.2017 | N 1988 | 972 | 3166,67 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  | | 2691,18 | 131866,70 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | |
| 1 | Песочный пер., 41 - 4 | 07.10.2014 | N 1254 | 39,7 | 2333,33 |
| 2 | Войлочная заимка ул., 5 - 1 | 10.09.2012 | N 810 | 36,9 | 2333,33 |
| 3 | Войлочная заимка ул., 5 - 2 | 10.09.2012 | N 810 | 31,6 | 2333,33 |
| 4 | Ново-Деповская 2-я ул., 25 - 5 | 25.12.2012 | N 841 | 42,3 | 2333,33 |
| 5 | Соляной пер., 28 - 2 | 23.11.2012 | N 831 | 43,2 | 2333,33 |
| 6 | Загорная ул., 60 - 9 | 23.12.2014 | N 1341 | 21,1 | 3333,33 |
| 7 | Загорная ул., 60 - 10 | 23.12.2014 | N 1341 | 29,7 | 3333,33 |
| 8 | Свердлова ул., 6/1 - 5 | 30.04.2014 | N 1181 | 55 | 3333,33 |
| 9 | Соляная пл., 9 - 1 | 29.03.2013 | N 867 | 35 | 3333,33 |
| 10 | Соляной пер., 2 - 1 | 24.02.2012 | N 687 | 67,2 | 3333,33 |
| 11 | Соляной пер., 2 - 2 | 24.02.2012 | N 687 | 84 | 3333,33 |
| 12 | Соляной пер., 2 - 3 | 24.02.2012 | N 687 | 49,2 | 3333,33 |
| 13 | Загорная ул., 24/1 - 3 | 18.01.2017 | N 1949 | 29,5 | 3333,33 |
| 14 | Свердлова ул., 6/1 - 10 | 30.04.2014 | N 1181 | 18,6 | 3333,33 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 583 | 41666,62 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | |
| 1 | Максима Горького ул., 2 - 2а | 13.08.2015 | N 1575 | 28,2 | 1154,96 |
| 2 | Сибирская ул., 82 - 2 | 24.02.2012 | N 690 | 22 | 1154,96 |
| 3 | Гоголя ул., 39 - 9 | 21.08.2014 | N 1235 | 30,1 | 1154,96 |
| 4 | Казахский пер., 9 - 2 | 29.05.2015 | N 1467 | 31,3 | 1154,96 |
| 5 | Гагарина ул., 33 - 1 | 27.09.2013 | N 995 | 17,5 | 1154,96 |
| 6 | Гагарина ул., 33 - 4 | 27.09.2013 | N 995 | 22,6 | 1154,96 |
| 7 | Гагарина ул., 33 - 5 | 27.09.2013 | N 995 | 38 | 1154,96 |
| 8 | Гагарина ул., 33 - 14 | 27.09.2013 | N 995 | 33,5 | 1154,96 |
| 9 | Максима Горького ул., 2 - 2 | 13.08.2015 | N 1575 | 39,3 | 1261,57 |
| 10 | Гоголя ул., 39 - 5 | 21.08.2014 | N 1235 | 42,1 | 1261,57 |
| 11 | Гоголя ул., 39 - 14 | 21.08.2014 | N 1235 | 37,6 | 1261,57 |
| 12 | Алтайская ул., 101 - 2б | 12.05.2012 | N 749 | 15,9 | 1261,57 |
| 13 | Герцена ул., 37а-2 | 13.04.2016 | N 1812 | 45,8 | 1261,57 |
| 14 | Красноармейская ул., 41 - 2 | 10.09.2012 | N 811 | 29,59 | 1261,57 |
| 15 | Гоголя ул., 39 - 3 | 21.08.2014 | N 1235 | 19,7 | 1279,34 |
| 16 | Кононова пер., 17 - 1 | 24.05.2013 | N 889 | 44,1 | 1279,34 |
| 17 | Кононова пер., 17 - 4 | 24.05.2013 | N 889 | 43,9 | 1279,34 |
| 18 | Жуковского ул., 25 - 15 | 23.11.2012 | N 832 | 26,7 | 1279,34 |
| 19 | Гагарина ул., 21 - 3 | 18.04.2014 | N 1213 | 27,4 | 1279,33 |
| 20 | Сибирская ул., 82 - 1 | 24.02.2012 | N 690 | 31,1 | 1243,80 |
| 21 | Сибирская ул., 82 - 10 | 24.02.2012 | N 690 | 30,4 | 1243,80 |
| 22 | Сибирская ул., 82 - 11 | 24.02.2012 | N 690 | 22 | 1243,80 |
| 23 | Сибирская ул., 82 - 13 | 24.02.2012 | N 690 | 30,4 | 1243,80 |
| 24 | Сибирская ул., 82 - 15 | 24.02.2012 | N 690 | 37 | 1243,80 |
| 25 | Советская ул., 8в - 3 | 08.11.2013 | N 1057 | 42,5 | 2533,33 |
| 26 | Кононова пер., 17 - 3 | 24.05.2013 | N 889 | 43,6 | 2633,33 |
|  | ИТОГО (жилые помещения) |  |  | 832 | 34591,45 |
| 27 | Казахский пер., 9 (земельный участок) | 29.05.2015 | N 1467 | 426 | 1154,96 |
| 28 | Алтайская ул., 101 (земельный участок) | 12.05.2012 | N 749 | 391 | 1261,57 |
| 29 | Гоголя ул., 39 (земельный участок) | 21.08.2014 | N 1235 | 1520 | 1279,34 |
| 30 | Кононова пер., 17 (земельный участок) | 24.05.2013 | N 889 | 391 | 1279,34 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 832 | 39566,66 |
|  | Итого по городу: |  |  | 4804 | 259483,31 |
| 2019 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Промышленный пер., 8 - 3 | 24.02.2012 | N 684 | 67,7 | 1000,00 |
| 2 | Студенческий городок, 7 - 2 | 06.04.2012 | N 714 | 31,6 | 1000,00 |
| 3 | Студенческий городок, 7 - 3 | 06.04.2012 | N 714 | 20,7 | 1000,00 |
| 4 | Студенческий городок, 7 - 4 | 06.04.2012 | N 714 | 37,7 | 1000,00 |
| 5 | Студенческий городок, 7 - 10 | 06.04.2012 | N 714 | 16,0 | 1000,00 |
| 6 | Студенческий городок, 7 - 13 | 06.04.2012 | N 714 | 25,1 | 1000,00 |
| 7 | Студенческий городок, 7 - 14 | 06.04.2012 | N 714 | 35,4 | 1000,00 |
| 8 | Студенческий городок, 7 - 15 | 06.04.2012 | N 714 | 27,0 | 1000,00 |
| 9 | Студенческий городок, 7 - 16 | 06.04.2012 | N 714 | 16,2 | 1000,00 |
| 10 | Учебная ул., 35 - 2 | 06.04.2012 | N 715 | 16,8 | 1000,00 |
| 11 | Учебная ул., 35 - 6 | 06.04.2012 | N 715 | 33,6 | 1000,00 |
| 12 | Учебная ул., 35 - 8 | 06.04.2012 | N 715 | 31,7 | 1000,00 |
| 13 | Учебная ул., 35 - 10 | 06.04.2012 | N 715 | 17,1 | 1000,00 |
| 14 | Учебная ул., 35 - 11 | 06.04.2012 | N 715 | 33,9 | 1000,00 |
| 15 | Учебная ул., 35 - 17 | 06.04.2012 | N 715 | 33,6 | 1000,00 |
| 16 | Учебная ул., 35 - 18 | 06.04.2012 | N 715 | 33,3 | 1000,00 |
| 17 | Учебная ул., 35 - 25 | 06.04.2012 | N 715 | 35,0 | 1000,00 |
| 18 | Советская ул., 106 - 14 | 17.08.2012 | N 795 | 39,9 | 1000,00 |
| 19 | Промышленный пер., 4 - 2 | 27.09.2013 | N 968 | 52,2 | 1000,00 |
| 20 | Промышленный пер., 4 - 3 | 27.09.2013 | N 968 | 63,1 | 1000,00 |
| 21 | Промышленный пер., 4 - 4 | 27.09.2013 | N 968 | 52,4 | 1000,00 |
| 22 | Промышленный пер., 4 - 5 | 27.09.2013 | N 968 | 29,2 | 1000,00 |
| 23 | Промышленный пер., 4 - 6 | 27.09.2013 | N 968 | 65,4 | 1000,00 |
| 24 | Промышленный пер., 4 - 8 | 27.09.2013 | N 968 | 63,3 | 1000,00 |
| 25 | Промышленный пер., 2 - 5 | 08.11.2013 | N 1052 | 42,7 | 1000,00 |
| 26 | Промышленный пер., 6 - 1 | 08.11.2013 | N 1052 | 42,0 | 1000,00 |
| 27 | Промышленный пер., 6 - 2 | 08.11.2013 | N 1052 | 52,7 | 1000,00 |
| 28 | Промышленный пер., 6 - 4 | 08.11.2013 | N 1052 | 54,3 | 1000,00 |
| 29 | Промышленный пер., 6 - 5 | 08.11.2013 | N 1052 | 10,4 | 1000,00 |
| 30 | Промышленный пер., 6 - 5а | 08.11.2013 | N 1052 | 16,3 | 1000,00 |
| 31 | Промышленный пер., 6 - 5б | 08.11.2013 | N 1052 | 11,0 | 1000,00 |
| 32 | Промышленный пер., 6 - 5в | 08.11.2013 | N 1052 | 11,2 | 1000,00 |
| 33 | Промышленный пер., 6 - 6 | 08.11.2013 | N 1052 | 42,4 | 1000,00 |
| 34 | Промышленный пер., 6 - 7 | 08.11.2013 | N 1052 | 54,5 | 1000,00 |
| 35 | Промышленный пер., 6 - 8 | 08.11.2013 | N 1052 | 43,8 | 1000,00 |
| 36 | Вершинина ул., 56 - 1 | 08.11.2013 | N 1054 | 48,1 | 1000,00 |
| 37 | Вершинина ул., 56 - 3 | 08.11.2013 | N 1054 | 45,9 | 1000,00 |
| 38 | Вершинина ул., 56 - 4 | 08.11.2013 | N 1054 | 47,7 | 1000,00 |
| 39 | Вершинина ул., 56 - 5 | 08.11.2013 | N 1054 | 36,9 | 1000,00 |
| 40 | Вершинина ул., 56 - 6 | 08.11.2013 | N 1054 | 50,1 | 1000,00 |
| 41 | Вершинина ул., 56 - 7 | 08.11.2013 | N 1054 | 45,7 | 1000,00 |
| 42 | Вершинина ул., 56 - 8 | 08.11.2013 | N 1054 | 37,9 | 1000,00 |
| 43 | Вершинина ул., 56 - 9 | 08.11.2013 | N 1054 | 45,6 | 1000,00 |
| 44 | Вершинина ул., 56 - 10 | 08.11.2013 | N 1054 | 46,4 | 1000,00 |
| 45 | Вершинина ул., 56 - 11 | 08.11.2013 | N 1054 | 37,6 | 1000,00 |
| 46 | Вершинина ул., 56 - 12 | 08.11.2013 | N 1054 | 47,0 | 1000,00 |
| 47 | Дружбы ул., 62 - 2 | 18.07.2014 | N 1214 | 40,2 | 1000,00 |
| 48 | Дружбы ул., 62 - 3 | 18.07.2014 | N 1214 | 49,9 | 1000,00 |
| 49 | Дружбы ул., 62 - 4 | 18.07.2014 | N 1214 | 40,2 | 1000,00 |
| 50 | Дружбы ул., 62 - 5 | 18.07.2014 | N 1214 | 39,3 | 1000,00 |
| 51 | Дружбы ул., 62 - 7 | 18.07.2014 | N 1214 | 50,7 | 1000,00 |
| 52 | Дружбы ул., 56 - 4 | 18.07.2014 | N 1215 | 38,7 | 1000,00 |
| 53 | Дружбы ул., 56 - 5 | 18.07.2014 | N 1215 | 39,3 | 1000,00 |
| 54 | Дружбы ул., 56 - 6 | 18.07.2014 | N 1215 | 15,4 | 1000,00 |
| 55 | Дружбы ул., 56 - 6 | 18.07.2014 | N 1215 | 24,5 | 1000,00 |
| 56 | Дружбы ул., 56 - 8 | 18.07.2014 | N 1215 | 38,8 | 1000,00 |
| 57 | Вершинина ул., 58 - 1 | 13.08.2015 | N 1595 | 44,9 | 1000,00 |
| 58 | Вершинина ул., 58 - 2 | 13.08.2015 | N 1595 | 37,6 | 1000,00 |
| 59 | Вершинина ул., 58 - 3 | 13.08.2015 | N 1595 | 10,5 | 1000,00 |
| 60 | Вершинина ул., 58 - 3а | 13.08.2015 | N 1595 | 13,4 | 1000,00 |
| 61 | Вершинина ул., 58 - 3б | 13.08.2015 | N 1595 | 16,9 | 1000,00 |
| 62 | Вершинина ул., 58 - 4 | 13.08.2015 | N 1595 | 46,8 | 1000,00 |
| 63 | Вершинина ул., 58 - 5 | 13.08.2015 | N 1595 | 36,2 | 1000,00 |
| 64 | Вершинина ул., 58 - 6 | 13.08.2015 | N 1595 | 46,2 | 1000,00 |
| 65 | Вершинина ул., 58 - 7 | 13.08.2015 | N 1595 | 44,7 | 1000,00 |
| 66 | Вершинина ул., 58 - 8 | 13.08.2015 | N 1595 | 34,2 | 1000,00 |
| 67 | Вершинина ул., 58 - 10 | 13.08.2015 | N 1595 | 27,2 | 1000,00 |
| 68 | Вершинина ул., 58 - 10 | 13.08.2015 | N 1595 | 17,8 | 1000,00 |
| 69 | Вершинина ул., 58 - 11 | 13.08.2015 | N 1595 | 34,8 | 1000,00 |
| 70 | Вершинина ул., 60 - 2 | 13.08.2015 | N 1596 | 37,7 | 1000,00 |
| 71 | Вершинина ул., 60 - 3 | 13.08.2015 | N 1596 | 16,5 | 1000,00 |
| 72 | Вершинина ул., 60 - 3 | 13.08.2015 | N 1596 | 12,3 | 1000,00 |
| 73 | Вершинина ул., 60 - 3 | 13.08.2015 | N 1596 | 17,0 | 1000,00 |
| 74 | Вершинина ул., 60 - 4 | 13.08.2015 | N 1596 | 47,7 | 1000,00 |
| 75 | Вершинина ул., 60 - 5 | 13.08.2015 | N 1596 | 38,2 | 1000,00 |
| 76 | Вершинина ул., 60 - 6 | 13.08.2015 | N 1596 | 46,3 | 1000,00 |
| 77 | Вершинина ул., 60 - 7 | 13.08.2015 | N 1596 | 45,0 | 1000,00 |
| 78 | Вершинина ул., 60 - 8 | 13.08.2015 | N 1596 | 37,5 | 1000,00 |
| 79 | Вершинина ул., 60 - 9 | 13.08.2015 | N 1596 | 46,7 | 1000,00 |
| 80 | Вершинина ул., 60 - 10 | 13.08.2015 | N 1596 | 45,7 | 1000,00 |
| 81 | Вершинина ул., 60 - 11 | 13.08.2015 | N 1596 | 39,4 | 1000,00 |
| 82 | Вершинина ул., 60 - 12 | 13.08.2015 | N 1596 | 48,3 | 1000,00 |
| 83 | Осипенко Полины ул., 3 - 2 | 13.08.2015 | N 1593 | 56,2 | 1000,00 |
| 84 | Осипенко Полины ул., 3 - 6 | 13.08.2015 | N 1593 | 43,9 | 1000,00 |
| 85 | Кузнецова ул., 33 - 3 | 06.07.2012 | N 777 | 57,8 | 1000,00 |
| 86 | Кулева ул., 25 - 5 | 19.04.2013 | N 869 | 32,7 | 1000,00 |
| 87 | Дружбы ул., 58 - 8 | 09.07.2012 | N 778 | 37,7 | 1000,00 |
| 88 | 19 Гвардейской дивизии ул., 2 - 1 | 14.03.2019 | N 2248 | 13,5 | 1000,00 |
| 89 | 19 Гвардейской дивизии ул., 2 - 2 | 14.03.2019 | N 2248 | 25,8 | 1000,00 |
| 90 | 19 Гвардейской дивизии ул., 2 - 3 | 14.03.2019 | N 2248 | 20,7 | 1000,00 |
| 91 | 19 Гвардейской дивизии ул., 4 - 2 | 14.03.2019 | N 2248 | 26,1 | 1000,00 |
| 92 | 19 Гвардейской дивизии ул., 4 - 5 | 14.03.2019 | N 2248 | 25,3 | 1000,00 |
| 93 | 19 Гвардейской дивизии ул., 4 - 6 | 14.03.2019 | N 2248 | 25,8 | 1000,00 |
| 94 | Красноармейская ул., 77 - 13 | 15.08.2013 | N 941 | 35,1 | 1000,00 |
| 95 | Иркутский тракт, 194а - 114 <2> | - | - | 56,5 | 1000,00 |
| 96 | Иркутский тракт, 175А - 93 <2> | - | - | 60,1 | 1000,00 |
| 97 | Иркутский тракт, 194а - 110 <2> | - | - | 56,2 | 1000,00 |
| 98 | Высоцкого ул., 6 - 85 <2> | - | - | 60,7 | 1000,00 |
| 99 | Высоцкого ул., 6 - 25 <2> | - | - | 60,5 | 1000,00 |
| 100 | Высоцкого ул., 6 - 70 <2> | - | - | 60,6 | 1000,00 |
| 101 | Ивановского ул., 24 - 40 <2> | - | - | 59,4 | 1000,00 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 3829,2 | 101000,00 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | |
| 1 | Целинный пер., 26 - 2 | 07.10.2014 | N 1258 | 40,5 | 2051,13 |
| 2 | Водяная ул., 41а - 5 | 13.12.2017 | N 2075 | 46,4 | 1484,52 |
| 3 | Водяная ул., 41а - 10 | 13.12.2017 | N 2075 | 46,7 | 2051,13 |
| 4 | Первомайская ул., 151 - 7 | 16.03.2016 | N 1772 | 48,6 | 1484,52 |
| 5 | Первомайская ул., 151 - 6 | 16.03.2016 | N 1772 | 63,5 | 2209,78 |
| 6 | Шегарский пер., 79 - 4 | 09.08.2016 | N 1880 | 45,1 | 2051,13 |
| 7 | Шегарский пер., 79 - 7 | 09.08.2016 | N 1880 | 48,5 | 1484,52 |
| 8 | Целинный пер., 24 - 10 | 18.01.2016 | N 1712 | 36,6 | 1444,86 |
| 9 | Первомайская ул., 149 - 7 | 21.08.2014 | N 1229 | 69,7 | 2209,78 |
| 10 | Розы Люксембург ул., 33/1 - 2 | 27.10.2015 | N 1659 | 27 | 1444,86 |
| 11 | 1-я Лесная ул., 18 - 16 | 25.12.2012 | N 845 | 23 | 2051,13 |
| 12 | Светлый пер., 28 - 3 | 12.05.2012 | N 747 | 51,7 | 1529,82 |
| 13 | Розы Люксембург, 56 - 8 | 06.04.2015 | N 1425 | 31,9 | 1444,86 |
| 14 | Войкова ул., 21 - 2 | 09.08.2016 | N 1882 | 44,2 | 1586,51 |
| 15 | Войкова ул., 21 - 1 | 09.08.2016 | N 1882 | 56,7 | 2209,78 |
| 16 | Сухоозерный пер., 13 - 5 | 27.10.2015 | N 1656 | 35,3 | 1586,51 |
| 17 | Розы Люксембург, 97 - 6 | 16.05.2017 | N 1988 | 29,3 | 1586,51 |
| 18 | Блок-Пост ул., 1 - 23 | 16.11.2012 | N 820 | 28,4 | 1586,51 |
| 19 | Блок-Пост ул., 1 - 22 | 16.11.2012 | N 820 | 28,4 | 1586,51 |
| 20 | Ангарская ул., 81 - 1 | 15.11.2016 | N 1917 | 38,6 | 3000,00 |
| 21 | Ангарская ул., 81 - 2 | 15.11.2016 | N 1917 | 39,1 | 3000,00 |
| 22 | Ангарская ул., 81 - 4 | 15.11.2016 | N 1917 | 37,7 | 3000,00 |
| 23 | Ангарская ул., 81 - 6 | 15.11.2016 | N 1917 | 38,8 | 3000,00 |
| 24 | Ангарская ул., 81 - 8 | 15.11.2016 | N 1917 | 38,8 | 3000,00 |
| 25 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 1 | 17.08.2012 | N 797 | 39,9 | 3000,00 |
| 26 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 4 | 17.08.2012 | N 797 | 34,6 | 3000,00 |
| 27 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 5 | 17.08.2012 | N 797 | 42,7 | 3000,00 |
| 28 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 7 | 17.08.2012 | N 797 | 42,5 | 3000,00 |
| 29 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 9 | 17.08.2012 | N 797 | 32,8 | 3000,00 |
| 30 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 10 | 17.08.2012 | N 797 | 44 | 3000,00 |
| 31 | Светлый пер., 26 - 1 | 02.07.2015 | N 1514 | 36,7 | 3000,00 |
| 32 | Светлый пер., 26 - 2 | 02.07.2015 | N 1514 | 47,2 | 3000,00 |
| 33 | Светлый пер., 26 - 3 | 02.07.2015 | N 1514 | 38,6 | 3000,00 |
| 34 | Светлый пер., 26 - 8 | 02.07.2015 | N 1514 | 39,8 | 3000,00 |
| 35 | Учительская ул., 74 - 1 | 20.06.2013 | N 900 | 40 | 3000,00 |
| 36 | Светлый пер., 28 - 6 | 12.05.2012 | N 747 | 41,6 | 3000,00 |
| 37 | Светлый пер., 28 - 7 | 12.05.2012 | N 747 | 51,8 | 3000,00 |
| 38 | Николая Островского ул., 7 - 2 | 17.12.2015 | N 1681 | 42,4 | 3000,00 |
|  | ИТОГО (жилые помещения) |  |  | 1569,1 | 90084,37 |
| 39 | Дербышевский пер., 19 (земельный участок) | 14.06.2016 | N 1854 | 738 | 1133,22 |
| 40 | Кедровая ул., 36 (земельный участок) | 16.02.2016 | N 1733 | 1912 | 1133,22 |
| 41 | Блок-Пост ул., 1 (земельный участок) | 16.11.2012 | N 820 | 1447,3 | 1133,22 |
| 42 | Сухоозерный пер., 13 (земельный участок) | 27.10.2015 | N 1656 | 1445 | 1133,22 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  |  | 1569,1 | 94617,25 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | |
| 1 | Песочный пер., 41 - 7 | 07.10.2014 | N 1254 | 43,4 | 3616,67 |
| 2 | Белая ул., 12 - 1 | 18.01.2017 | N 1950 | 51,2 | 3616,67 |
| 3 | Белая ул., 12 - 4 | 18.01.2017 | N 1950 | 16,2 | 3500,00 |
| 4 | Октябрьская ул., 17/1 - 4 | 22.01.2015 | N 1374 | 37,8 | 3616,67 |
| 5 | Октябрьская ул., 17/1 - 5 | 22.01.2015 | N 1374 | 37,6 | 3500,00 |
| 6 | Лермонтова ул., 13/1 - 7 | 10.10.2014 | N 1282 | 19,2 | 3616,67 |
| 7 | Транспортная ул., 8 - 1 | 16.05.2018 | N 2134 | 41,5 | 3616,67 |
| 8 | Транспортная ул., 8 - 2 | 16.05.2018 | N 2134 | 39 | 3500,00 |
| 9 | Транспортная ул., 8 - 4 | 16.05.2018 | N 2134 | 28 | 3500,00 |
| 10 | Соляной пер., 2 - 2 | 24.02.2012 | N 687 | 51,2 | 3000,00 |
| 11 | Соляной пер., 2 - 4 | 24.02.2012 | N 687 | 14,5 | 3000,00 |
| 12 | Яковлева ул., 18 - 1 | 12.05.2012 | N 748 | 35,1 | 3000,00 |
| 13 | Яковлева ул., 18 - 2 | 12.05.2012 | N 748 | 16,1 | 3000,00 |
| 14 | Яковлева ул., 18 - 5 | 12.05.2012 | N 748 | 28,2 | 3000,00 |
| 15 | Пушкина ул., 12 - 1 | 06.04.2012 | N 717 | 43 | 3000,00 |
| 16 | Пушкина ул., 12 - 2 | 06.04.2012 | N 717 | 55,9 | 3000,00 |
| 17 | Пушкина ул., 12 - 5 | 06.04.2012 | N 717 | 43,9 | 3000,00 |
| 18 | Пушкина ул., 12 - 7 | 06.04.2012 | N 717 | 43,6 | 3000,00 |
| 19 | Пушкина ул., 12 - 8 | 06.04.2012 | N 717 | 43,5 | 3000,00 |
| 20 | Мечникова ул., 14 - 3 | 06.06.2012 | N 780 | 22,3 | 3000,00 |
| 21 | Мечникова ул., 14 (земельный участок) | - | - | - |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 711,2 | 65083,35 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | |
| 1 | Лебедева ул., 102а - 10 | 15.02.2013 | N 946 | 35,7 | 1983,33 |
| 2 | Гоголя ул., 39 - 11 | 21.08.2019 | N 1235 | 44,9 | 1983,33 |
| 3 | Алтайская ул., 101 - 2 | 12.05.2012 | N 749 | 19,3 | 1288,33 |
| 4 | Алтайская ул., 101 - 2а | 12.05.2012 | N 749 | 10,2 | 1288,33 |
| 5 | Алтайская ул., 101 - 2б | 12.05.2012 | N 749 | 15,9 | 1288,33 |
| 6 | Алтайская ул., 101 - 6 | 12.05.2012 | N 749 | 50,8 | 1288,33 |
| 7 | Алтайская ул., 101 - 8 | 12.05.2012 | N 749 | 40,3 | 1288,33 |
| 8 | Максима Горького ул., 11 - 1 | 08.11.2013 | N 1033 | 30 | 1288,33 |
| 9 | Максима Горького ул., 11 - 2 | 08.11.2013 | N 1033 | 30,2 | 1288,33 |
| 10 | Максима Горького ул., 11 - 5 | 08.11.2013 | N 1033 | 34,1 | 1288,33 |
| 11 | Максима Горького ул., 11 - 6 | 08.11.2013 | N 1033 | 33 | 1288,33 |
| 12 | Максима Горького ул., 11 - 7 | 08.11.2013 | N 1033 | 16,8 | 1288,33 |
| 13 | Максима Горького ул., 11 - 8 | 08.11.2013 | N 1033 | 16,6 | 1288,33 |
| 14 | Сибирская ул., 82 - 1 | 24.02.2012 | N 690 | 31,1 | 1288,33 |
| 15 | Сибирская ул., 82 - 10 | 24.02.2012 | N 690 | 30,4 | 1288,33 |
| 16 | Сибирская ул., 86 - 19 | 06.07.2012 | N 782 | 15,2 | 1288,38 |
| 17 | Гагарина ул., 21 - 1 | 18.07.2014 | N 1213 | 19,5 | 2490,00 |
| 18 | Гагарина ул., 21 - 5 | 18.07.2014 | N 1213 | 20,8 | 2490,00 |
| 19 | Гагарина ул., 21 - 6 | 18.07.2014 | N 1213 | 18 | 2490,00 |
| 20 | Гагарина ул., 21 - 12 | 18.07.2014 | N 1213 | 24,9 | 2490,00 |
| 21 | Гагарина ул., 21 - 14 | 18.07.2014 | N 1213 | 13,7 | 2490,00 |
|  | ИТОГО (жилые помещения) |  |  | 551,4 | 34453,33 |
| 17 | Лебедева ул., 102а (земельный участок) | 15.02.2013 | N 946 | 1654 | 1166,67 |
| 18 | ул. Алтайская, 101 (земельный участок) | 12.05.2012 | N 749 | 391 | 1288,33 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 551,4 | 36908,33 |
|  | Итого по городу: |  |  | 6660,9 | 297608,93 |
| 2020 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Щорса ул., 7 - 1 | 10.09.2012 | N 807 | 15,6 | 1700,00 |
| 2 | Щорса ул., 7 - 2 | 10.09.2012 | N 807 | 16,1 | 1700,00 |
| 3 | Щорса ул., 7 - 3 | 10.09.2012 | N 807 | 28,3 | 1700,00 |
| 4 | Щорса ул., 7 - 4 | 10.09.2012 | N 807 | 30,9 | 1700,00 |
| 5 | Щорса ул., 7 - 5 | 10.09.2012 | N 807 | 15,4 | 1700,00 |
| 6 | Щорса ул., 7 - 7 | 10.09.2012 | N 807 | 15,8 | 1700,00 |
| 7 | Щорса ул., 7 - 10 | 10.09.2012 | N 807 | 15,6 | 1700,00 |
| 8 | Щорса ул., 7 - 11 | 10.09.2012 | N 807 | 15,6 | 1700,00 |
| 9 | Щорса ул., 7 - 12 | 10.09.2012 | N 807 | 16,1 | 1700,00 |
| 10 | Щорса ул., 7 - 14 | 10.09.2012 | N 807 | 7,9 | 1700,00 |
| 11 | Щорса ул., 7 - 19 | 10.09.2012 | N 807 | 28,1 | 1700,00 |
| 12 | Щорса ул., 7 - 22 | 10.09.2012 | N 807 | 15,9 | 1700,00 |
| 13 | Московский тракт, 76 - 2 | 23.11.2012 | N 829 | 35 | 1700,00 |
| 14 | Московский тракт, 76 - 8 | 23.11.2012 | N 829 | 26,4 | 1700,00 |
| 15 | Московский тракт, 76 - 9 | 23.11.2012 | N 829 | 35,8 | 1700,00 |
| 16 | Московский тракт, 76 - 10 | 23.11.2012 | N 829 | 27,5 | 1700,00 |
| 17 | Московский тракт, 76 - 11 | 23.11.2012 | N 829 | 35,1 | 1700,00 |
| 18 | Советская ул., 49/2 - 2 | 01.02.2013 | N 848 | 58,2 | 1700,00 |
| 19 | Советская ул., 49/2 - 4 | 01.02.2013 | N 848 | 27,1 | 1700,00 |
| 20 | Советская ул., 49/2 - 5 | 01.02.2013 | N 848 | 24,8 | 1700,00 |
| 21 | Советская ул., 89 - 2 | 16.11.2012 | N 819 | 24,2 | 1700,00 |
| 22 | Советская ул., 89 - 4 | 16.11.2012 | N 819 | 19 | 1700,00 |
| 23 | Советская ул., 89 - 6 | 16.11.2012 | N 819 | 23,7 | 1700,00 |
| 24 | Энергетиков ул., 11 - 7 | 17.08.2012 | N 796 | 52,3 | 1700,00 |
| 25 | Энергетиков ул., 4 - 8 | 17.01.2014 | N 1091 | 41,40 | 1700,00 |
| 26 | Энергетиков ул., 4 - 3 | 17.01.2014 | N 1091 | 53,70 | 1700,00 |
| 27 | Энергетиков ул., 4 - 5 | 17.01.2014 | N 1091 | 41,80 | 1700,00 |
| 28 | Энергетиков ул., 4 - 7 | 17.01.2014 | N 1091 | 53,20 | 1700,00 |
| 29 | Энергетиков ул., 4 - 6 | 17.01.2014 | N 1091 | 41,60 | 1700,00 |
| 30 | Энергетиков ул., 4 - 1 | 17.01.2014 | N 1091 | 40,60 | 1700,00 |
| 31 | Энергетиков ул., 4 - 2 | 17.01.2014 | N 1091 | 39,70 | 1700,00 |
| 32 | Промышленный пер., 2 - 5 | 08.11.2013 | N 1052 | 42,7 | 1700,00 |
| 33 | Дружбы ул., 56 - 5 | 18.07.2014 | N 1215 | 39,3 | 1700,00 |
| 34 | Кулева ул., 25 - 5 | 19.04.2013 | N 869 | 32,7 | 1700,00 |
| 35 | Вершинина ул., 60 - 11 | 13.08.2015 | N 1596 | 39,4 | 1700,00 |
| 36 | Вершинина ул., 58 - 2 | 13.08.2015 | N 1595 | 37,6 | 1700,00 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 1114,1 | 61200,00 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | |
| 1 | Целинный пер., 29 - 1 | 15.08.2013 | N 952 | 39,6 | 3500,00 |
| 2 | Целинный пер., 29 - 2 | 15.08.2013 | N 952 | 40,9 | 3500,00 |
| 3 | Целинный пер., 29 - 3 | 15.08.2013 | N 952 | 39,7 | 3500,00 |
| 4 | Целинный пер., 29 - 4 | 15.08.2013 | N 952 | 39,2 | 3500,00 |
| 5 | Целинный пер., 29 - 7 | 15.08.2013 | N 952 | 40,2 | 3500,00 |
| 6 | Целинный пер., 31а - 2 | 08.11.2013 | N 1059 | 39,5 | 3500,00 |
| 7 | Целинный пер., 31 - 2 | 08.11.2013 | N 1058 | 40,9 | 3500,00 |
| 8 | Целинный пер., 31 - 3 | 08.11.2013 | N 1058 | 50,8 | 3500,00 |
| 9 | Целинный пер., 31 - 4 | 08.11.2013 | N 1058 | 40 | 3500,00 |
| 10 | Целинный пер., 31 - 5 | 08.11.2013 | N 1058 | 39,6 | 3500,00 |
| 11 | Целинный пер., 31 - 8 | 08.11.2013 | N 1058 | 38,8 | 3500,00 |
| 12 | Блок-пост ул., 1 - 16 | 16.11.2012 | N 820 | 28,3 | 2500,00 |
| 13 | Блок-пост ул., 1 - 7 | 16.11.2012 | N 820 | 28,6 | 2500,00 |
| 14 | Блок-пост ул., 1 - 21 | 16.11.2012 | N 820 | 29,1 | 2500,00 |
| 15 | Блок-пост ул., 1 - 4 | 16.11.2012 | N 820 | 28,3 | 2500,00 |
| 16 | Блок-пост ул., 1 - 9 | 16.11.2012 | N 820 | 29,2 | 2500,00 |
| 17 | Блок-пост ул., 1 - 1 | 16.11.2012 | N 820 | 28,7 | 2500,00 |
| 18 | Блок-пост ул., 1 - 22 | 16.11.2012 | N 820 | 28,7 | 3500,00 |
| 19 | Блок-пост ул., 1 - 23 | 16.11.2012 | N 820 | 28,4 | 2500,00 |
| 20 | Блок-пост ул., 1 - 17 | 16.11.2012 | N 820 | 28,9 | 2500,00 |
| 21 | Блок-пост ул., 1 - 13 | 16.11.2012 | N 820 | 28,5 | 2500,00 |
| 22 | Блок-пост ул., 1 - 24 | 16.11.2012 | N 820 | 28,3 | 1000,00 |
| 23 | Блок-пост ул., 1 - 19 | 16.11.2012 | N 820 | 28,5 | 2500,00 |
| 24 | Ванцетти пер., 18 - 4 | 04.07.2014 | N 1189 | 25,3 | 3000,00 |
| 25 | Речной пер., 3 - 269 | - | - | 34,7 | 3000,00 |
| 26 | Ангарская ул., 74 - 1 | 29.03.2013 | N 864 | 43,1 | 500,00 |
| 27 | Ивана Черных ул., 85 - 26 | - | - | 48,9 | 500,00 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  |  | 944,7 | 75000,00 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | |
| 1 | Баумана пер., 15 - 5 | 19.12.2016 | N 1945 | 42,1 | 2400,00 |
| 2 | Баумана пер., 15 - 6 | 19.12.2016 | N 1945 | 30,8 | 2400,00 |
| 3 | Баумана пер., 15 - 9 | 19.12.2016 | N 1945 | 41,1 | 2400,00 |
| 4 | Баумана пер., 15 - 10 | 19.12.2016 | N 1945 | 51,7 | 2400,00 |
| 5 | Баумана пер., 15 - 11 | 19.12.2016 | N 1945 | 40,7 | 2400,00 |
| 6 | Баумана пер., 15 - 12 | 19.12.2016 | N 1945 | 51,3 | 2400,00 |
| 7 | Ивана Черных ул., 71 - 2 | 21.08.2014 | N 1232 | 36,8 | 2400,00 |
| 8 | Ивана Черных ул., 71 - 2а | 21.08.2014 | N 1232 | 20,7 | 2400,00 |
| 9 | Ивана Черных ул., 71 - 3 | 21.08.2014 | N 1232 | 40 | 2400,00 |
| 10 | Ивана Черных ул., 71 - 6 | 21.08.2014 | N 1232 | 57,1 | 2400,00 |
| 11 | Ивана Черных ул., 71 - 7 | 21.08.2014 | N 1232 | 40 | 2400,00 |
| 12 | Шишкова ул., 27 - 5 | 15.08.2013 | N 938 | 28,3 | 2400,00 |
| 13 | Шишкова ул., 27 - 6 | 15.08.2013 | N 938 | 59,1 | 2400,00 |
| 14 | Шишкова ул., 27 - 8 | 15.08.2013 | N 938 | 15,9 | 2400,00 |
| 15 | Ивановского ул., 24 - 127 <3> | - | - | 59,2 | 2400,00 |
| 16 | Ивановского ул., 24 - 85 <3> | - | - | 78,3 | 2400,00 |
| 17 | Ивановского ул., 24 - 91 <3> | - | - | 59,2 | 2400,00 |
| 18 | Ивановского ул., 24 - 107 <3> | - | - | 59,2 | 2400,00 |
| 19 | Владимира Высоцкого ул., 6 - 56 <3> | - | - | 77,9 | 2400,00 |
| 20 | Владимира Высоцкого ул., 6 - 80 <3> | - | - | 60,8 | 2400,00 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 950,2 | 48000,00 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | |
| 1 | Гоголя ул., 36/1 - 1 | 21.04.2015 | N 1451 | 47,4 | 2500,00 |
| 2 | Гоголя ул., 36/1 - 2 | 21.04.2015 | N 1451 | 47,9 | 2500,00 |
| 3 | Гоголя ул., 36/1 - 3 | 21.04.2015 | N 1451 | 50,3 | 2500,00 |
| 4 | Гоголя ул., 36/1 - 5 | 21.04.2015 | N 1451 | 49,5 | 2500,00 |
| 5 | Гоголя ул., 36/1 - 6 | 21.04.2015 | N 1451 | 48,1 | 2500,00 |
| 6 | Гоголя ул., 36/1 - 7 | 21.04.2015 | N 1451 | 61,6 | 2500,00 |
| 7 | Гоголя ул., 36/1 - 8 | 21.04.2015 | N 1451 | 50,4 | 2500,00 |
| 8 | Гоголя ул., 36/2 - 1 | 05.03.2015 | N 1394 | 47,1 | 2500,00 |
| 9 | Гоголя ул., 36/2 - 2 | 05.03.2015 | N 1394 | 47 | 2500,00 |
| 10 | Гоголя ул., 36/2 - 3 | 05.03.2015 | N 1394 | 50,4 | 2500,00 |
| 11 | Гоголя ул., 36/2 - 4 | 05.03.2015 | N 1394 | 64,2 | 2500,00 |
| 12 | Гоголя ул., 36/2 - 5 | 05.03.2015 | N 1394 | 47,8 | 2500,00 |
| 13 | Гоголя ул., 36/2 - 6 | 05.03.2015 | N 1394 | 47,6 | 2500,00 |
| 14 | Гоголя ул., 36/2 - 7 | 05.03.2015 | N 1394 | 50,4 | 2500,00 |
| 15 | Гоголя ул., 36/2 - 8 | 05.03.2015 | N 1394 | 63,8 | 2500,00 |
| 16 | Гоголя ул., 36/3 - 4 | 21.04.2015 | N 1447 | 63,4 | 2500,00 |
| 17 | Гоголя ул., 36/3 - 6 | 21.04.2015 | N 1447 | 48,1 | 2500,00 |
| 18 | Гоголя ул., 36/3 - 7 | 21.04.2015 | N 1447 | 49,2 | 2500,00 |
| 19 | Гоголя ул., 36/3 - 8 | 21.04.2015 | N 1447 | 61,5 | 2500,00 |
| 20 | Гоголя ул., 36/4 - 3 | 28.02.2014 | N 1111 | 40,9 | 2500,00 |
| 21 | Гоголя ул., 36/4 - 4 | 28.02.2014 | N 1111 | 20,7 | 2500,00 |
| 22 | Гоголя ул., 36/4 - 7 | 28.02.2014 | N 1111 | 20,9 | 2500,00 |
| 23 | Гоголя ул., 36/4 - 15 | 28.02.2014 | N 1111 | 13,8 | 2500,00 |
| 24 | Красноармейская ул., 43/1 - 1 | 21.04.2015 | N 1448 | 45,5 | 2500,00 |
| 25 | Красноармейская ул., 43/1 - 2 | 21.04.2015 | N 1448 | 59 | 2500,00 |
| 26 | Красноармейская ул., 43/1 - 3 | 21.04.2015 | N 1448 | 46,2 | 2500,00 |
| 27 | Красноармейская ул., 43/1 - 4 | 21.04.2015 | N 1448 | 44,9 | 2500,00 |
| 28 | Красноармейская ул., 43/1 - 5 | 21.04.2015 | N 1448 | 45,2 | 2500,00 |
| 29 | Красноармейская ул., 43/1 - 6 | 21.04.2015 | N 1448 | 59 | 2500,00 |
| 30 | Красноармейская ул., 43/1 - 8 | 21.04.2015 | N 1448 | 45,9 | 2500,00 |
| 31 | Красноармейская ул., 43/2 - 2 | 21.04.2015 | N 1449 | 45,6 | 2500,00 |
| 32 | Красноармейская ул., 43/2 - 6 | 21.04.2015 | N 1449 | 46 | 2500,00 |
| 33 | Красноармейская ул., 43/2 - 7 | 21.04.2015 | N 1449 | 59,6 | 2500,00 |
| 34 | Нечевский пер., 9 - 5 | 25.12.2012 | N 842 | 29,8 | 2500,00 |
| 35 | Советская ул., 36 - 1 | 23.11.2012 | N 828 | 19,57 | 2500,00 |
| 36 | Советская ул., 36 - 1 | 23.11.2012 | N 828 | 19,57 | 2500,00 |
| 37 | Советская ул., 36 - 2 | 23.11.2012 | N 828 | 23,3 | 2500,00 |
| 38 | Никитина ул., 37 - 4 | 08.11.2013 | N 1020 | 53,6 | 2500,00 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 1734,74 | 95000,00 |
|  | Итого по городу: |  |  | 4743,74 | 279200,00 |
| 2021 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Московский тракт, д. 58 - 2 | 18.02.2013 | N 851 | 47,20 | 1835,00 |
| 2 | Московский тракт, д. 4, к. Б - 1 | 29.03.2013 | N 862 | 16,60 | 1835,00 |
| 3 | Московский тракт, д. 4, к. Б - 7 | 29.03.2013 | N 862 | 21,30 | 1835,00 |
| 4 | Московский тракт, д. 4, к. Б - 8 | 29.03.2013 | N 862 | 15,60 | 1835,00 |
| 5 | Московский тракт, д. 4, к. Б - 9 | 29.03.2013 | N 862 | 37,10 | 1835,00 |
| 6 | Инструментальный пер., д. 36 - 5 | 24.05.2013 | N 883 | 47,20 | 1835,00 |
| 7 | Инструментальный пер., д. 36 - 7 | 24.05.2013 | N 883 | 48,80 | 1835,00 |
| 8 | Пирогова ул., д. 14/1 - 11 | 15.08.2013 | N 949 | 36,60 | 1835,00 |
| 9 | Пирогова ул., д. 14/1 - 10 | 15.08.2013 | N 949 | 45,40 | 1835,00 |
| 10 | Пирогова ул., д. 14/1 - 6 | 15.08.2013 | N 949 | 45,60 | 1835,00 |
| 11 | Пирогова ул., д. 14/1 - 2 | 15.08.2013 | N 949 | 36,70 | 1835,00 |
| 12 | Пирогова ул., д. 14/2 - 2 | 16.08.2013 | N 939 | 28,80 | 1835,00 |
| 13 | Пирогова ул., д. 14/2 - 3 | 17.08.2013 | N 939 | 65,50 | 1835,00 |
| 14 | Пирогова ул., д. 14/2 - 6 | 18.08.2013 | N 939 | 24,00 | 1835,00 |
| 15 | Пирогова ул., д. 14/2 - 8 | 19.08.2013 | N 939 | 50,90 | 1835,00 |
| 16 | Пирогова ул., д. 14/2 - 4 | 20.08.2013 | N 939 | 42,30 | 1835,00 |
| 17 | Пирогова ул., д. 14/2 - 9 | 21.08.2013 | N 939 | 42,50 | 1835,00 |
| 18 | Калужская ул., д. 39 - 7 | 15.08.2013 | N 940 | 62,50 | 1835,00 |
| 19 | Калужская ул., д. 39 - 4 | 15.08.2013 | N 940 | 46,80 | 1835,00 |
| 20 | Калужская ул., д. 39 - 2 | 15.08.2013 | N 940 | 51,20 | 1835,00 |
| 21 | Калужская ул., д. 39 - 1 | 15.08.2013 | N 940 | 47,20 | 1835,00 |
| 22 | Калужская ул., д. 39 - 5 | 15.08.2013 | N 940 | 47,30 | 1835,00 |
| 23 | Студенческая ул., д. 51 - 1 | 27.09.2013 | N 959 | 37,80 | 1835,00 |
| 24 | Студенческая ул., д. 51 - 4 | 27.09.2013 | N 959 | 20,00 | 1835,00 |
| 25 | Студенческая ул., д. 51 - 6 | 27.09.2013 | N 959 | 66,40 | 1835,00 |
| 26 | Студенческая ул., д. 51 - 7 | 27.09.2013 | N 959 | 68,40 | 1835,00 |
| 27 | Студенческая ул., д. 53 - 3 | 27.09.2013 | N 970 | 69,30 | 1835,00 |
| 28 | Студенческая ул., д. 53 - 5 | 27.09.2013 | N 970 | 70,20 | 1835,00 |
| 29 | Студенческая ул., д. 53 - 8 | 27.09.2013 | N 970 | 69,10 | 1835,00 |
| 30 | Энергетиков ул., д. 11, к. А - 4 | 27.09.2013 | N 967 | 39,60 | 1835,00 |
| 31 | Энергетиков ул., д. 11, к. А - 5 | 27.09.2013 | N 967 | 40,20 | 1835,00 |
| 32 | Энергетиков ул., д. 11, к. А - 3 | 27.09.2013 | N 967 | 52,80 | 1835,00 |
| 33 | Московский тракт, д. 27, к. 1 - 3 | 10.10.2014 | N 1266 | 20,30 | 1835,00 |
| 34 | Герцена ул., д. 15, к. 1 - 2 | 31.03.1014 | N 1158 | 23,00 | 1835,00 |
| 35 | Косарева ул., д. 12 - 6 | 12.05.2012 | N 746 | 56,60 | 1835,00 |
| 36 | Косарева ул., д. 12 - 1 | 12.05.2012 | N 746 | 26,70 | 1835,00 |
| 37 | Косарева ул., д. 12 - 4 | 12.05.2012 | N 746 | 43,90 | 1835,00 |
| 38 | Калужская ул., д. 47а - 1 | 08.11.2013 | N 1027 | 21,60 | 1835,00 |
| 39 | Щорса ул., д. 7 - 19 | 10.09.2012 | N 807 | 28,10 | 1835,00 |
| 40 | Косарева ул., д. 10 - 2 | 09.09.2015 | N 1616 | 51,30 | 1835,00 |
| 41 | Косарева ул., д. 10 - 7 | 09.09.2015 | N 1616 | 51,60 | 1835,00 |
| 42 | Щорса ул., д. 15 - 1 | 02.07.2015 | N 1525 | 43,40 | 1835,00 |
| 43 | Щорса ул., д. 15 - 2 | 02.07.2015 | N 1525 | 54,00 | 1835,00 |
| 44 | Щорса ул., д. 15 - 3 | 02.07.2015 | N 1525 | 44,20 | 1835,00 |
| 45 | Щорса ул., д. 15 - 5 | 02.07.2015 | N 1525 | 53,40 | 1835,00 |
| 46 | Щорса ул., д. 15 - 6 | 02.07.2015 | N 1525 | 42,10 | 1835,00 |
| 47 | Щорса ул., д. 17 - 1 | 09.09.2015 | N 1614 | 54,40 | 1835,00 |
| 48 | Щорса ул., д. 17 - 3 | 09.09.2015 | N 1614 | 55,40 | 1835,00 |
| 49 | Щорса ул., д. 17 - 4 | 09.09.2015 | N 1614 | 41,80 | 1835,00 |
| 50 | Щорса ул., д. 17 - 6 | 09.09.2015 | N 1614 | 41,00 | 1835,00 |
| 51 | Щорса ул., д. 17 - 7 | 09.09.2015 | N 1614 | 42,80 | 1835,00 |
| 52 | Инструментальный пер., д. 36 - 2 | 24.05.2013 | N 883 | 61,20 | 2919,00 |
| 53 | Инструментальный пер., д. 36 -. 3 (282/491) | 24.05.2013 | N 883 | 28,20 | 2919,00 |
| 54 | Инструментальный пер., д. 36 - 4 | 24.05.2013 | N 883 | 47,70 | 2919,00 |
| 55 | Кирова проспект, д. 25 - 4 | 30.04.2014 | N 1177 | 43,70 | 2919,00 |
| 56 | Кирова проспект, д. 25 - 9 | 30.04.2014 | N 1177 | 19,20 | 2919,00 |
| 57 | Комсомольский проспект, д. 49 - 21 <4> | - | - | 54,20 | 2926,00 |
| 58 | с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 5 - 3 | 31.03.2014 | N 1161 | 46,30 | 2919,00 |
| 59 | Московский тракт, д. 27, к. 1 - 4а | 10.10.2014 | N 1266 | 14,70 | 2919,00 |
| 60 | Московский тракт, д. 27, к. 1 - 5 | 10.10.2014 | N 1266 | 25,10 | 2919,00 |
| 61 | Московский тракт, д. 58 - 1 | 18.02.2013 | N 851 | 41,20 | 2919,00 |
| 62 | Московский тракт, д. 58 - 1 | 18.02.2013 | N 851 | 16,60 | 2919,00 |
| 63 | Московский тракт, д. 58 - 6 | 18.02.2013 | N 851 | 21,90 | 2919,00 |
| 64 | Московский тракт, д. 58 - 6 | 18.02.2013 | N 851 | 35,50 | 2919,00 |
| 65 | Герцена ул., д. 15, к. 1 - 1 | 31.03.2014 | N 1158 | 16,40 | 2919,00 |
| 66 | Герцена ул., д. 15, к. 1 - 13 | 31.03.2014 | N 1158 | 16,30 | 2919,00 |
| 67 | Герцена ул., д. 15, к. 1 - 7 | 31.03.2014 | N 1158 | 23,50 | 2919,00 |
| 68 | Герцена ул., д. 15, к. А - 1 | 31.03.2014 | N 1157 | 38,50 | 2919,00 |
| 69 | Герцена ул., д. 15, к. А - 10 | 31.03.2014 | N 1157 | 59,30 | 2919,00 |
| 70 | Герцена ул., д. 15, к. А - 8 | 31.03.2014 | N 1157 | 27,60 | 2919,00 |
| 71 | Калужская ул., д. 11 - 16 | 09.09.2015 | N 1600 | 48,20 | 2919,00 |
| 72 | Калужская ул., д. 11 - 17 | 09.09.2015 | N 1600 | 47,60 | 2919,00 |
| 73 | Калужская ул., д. 11 - 2 | 09.09.2015 | N 1600 | 45,50 | 2919,00 |
| 74 | Калужская ул., д. 11 - 3 | 09.09.2015 | N 1600 | 12,70 | 2919,00 |
| 75 | Косарева ул., 10 - 8 | 09.09.2015 | N 1616 | 41,30 | 2919,00 |
| 76 | Косарева ул., д. 10 - 1 | 09.09.2015 | N 1616 | 39,10 | 2919,00 |
| 77 | Косарева ул., д. 10 - 4 | 09.09.2015 | N 1616 | 51,60 | 2919,00 |
| 78 | Косарева ул., д. 10 - 5 | 09.09.2015 | N 1616 | 36,40 | 2919,00 |
| 79 | Косарева ул., д. 10 - 6 | 09.09.2015 | N 1616 | 40,00 | 2919,00 |
| 80 | Косарева ул., д. 12 - 3 (2125/42500) | 12.05.2012 | N 746 | 21,25 | 2919,00 |
| 81 | Косарева ул., д. 12 - 5 | 12.05.2012 | N 746 | 44,60 | 2919,00 |
| 82 | Косарева ул., д. 12 - 8 | 12.05.2012 | N 746 | 44,20 | 2919,00 |
| 83 | Ломоносова ул., д. 1 - 4 | 16.03.2016 | N 1769 | 23,40 | 2919,00 |
| 84 | М. Горького ул., д. 64 - 6 | 20.06.2013 | N 899 | 56,50 | 2919,00 |
| 85 | Нахимова ул., д. 42 - 9 | 05.03.2015 | N 1396 | 38,30 | 2919,00 |
| 86 | Пирогова ул., д. 14/1 - 8 | 15.08.2013 | N 949 | 37,00 | 2919,00 |
| 87 | Пирогова ул., д. 14/2 - 6 (275/666) | 15.08.2013 | N 939 | 27,50 | 2919,00 |
| 88 | Советская ул., д. 47, к. А - 2 | 08.11.2013 | N 1027 | 43,80 | 2919,00 |
| 89 | Советская ул., д. 47, к. А - 5 | 08.11.2013 | N 1027 | 31,40 | 2919,00 |
| 90 | Советская ул., д. 47, к. А - 6 | 08.11.2013 | N 1027 | 48,50 | 2919,00 |
| 91 | Советская ул., д. 93 (дубль 1) - 1 | 30.04.2014 | N 1175 | 28,30 | 2919,00 |
| 92 | Советская ул., д. 93 (дубль 1) - 4 | 30.04.2014 | N 1175 | 18,90 | 2919,00 |
| 93 | Советская ул., д. 93 (дубль 1) - 9 | 30.04.2014 | N 1175 | 24,30 | 2919,00 |
| 94 | Студенческая ул., д. 53 - 7 | 27.09.2013 | N 970 | 45,20 | 2919,00 |
| 95 | Щорса ул., д. 15 - 8 | 02.07.2015 | N 1525 | 40,90 | 2919,00 |
| 96 | Энергетиков ул., д. 10 - 2 | 17.01.2014 | N 1092 | 38,90 | 2919,00 |
| 97 | Кулева ул., д. 16, кв. 4 | 05.11.2013 | N 1251 | 33,00 | 2919,00 |
| 98 | Эуштинская ул., д. 11 - 3 | 21.08.2014 | N 1239 | 31,00 | 2919,00 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 3912,95 | 230785,00 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | |
| 1 | Розы Люксембург ул., 88 - 1 | 24.05.2013 | N 885 | 29,90 | 2266,00 |
| 2 | Урожайный пер., 25 - 2 | 15.08.2013 | N 942 | 39,30 | 2266,00 |
| 3 | Урожайный пер., 25 - 4 | 15.08.2013 | N 942 | 40,10 | 2266,00 |
| 4 | Урожайный пер., 25 - 5 | 15.08.2013 | N 942 | 40,40 | 2266,00 |
| 5 | Урожайный пер., 25 - 8 | 15.08.2013 | N 942 | 40,50 | 2266,00 |
| 6 | Смирнова ул., 19 - 3 | 15.08.2013 | N 944 | 20,50 | 2266,00 |
| 7 | Смирнова ул., 19 - 1 | 15.08.2013 | N 944 | 60,70 | 2266,00 |
| 8 | Смирнова ул., 19 - 6 | 15.08.2013 | N 944 | 64,80 | 2266,00 |
| 9 | Заозерный пер., 27 - 4 | 27.09.2013 | N 984 | 45,20 | 2266,00 |
| 10 | Заозерный пер., 27 - 2 | 27.09.2013 | N 984 | 57,70 | 2266,00 |
| 11 | Заозерный пер., 27 - 1 | 27.09.2013 | N 984 | 44,70 | 2266,00 |
| 12 | Заозерный пер., 27 - 5 | 27.09.2013 | N 984 | 44,80 | 2266,00 |
| 13 | Заозерный пер., 27 - 7 | 27.09.2013 | N 984 | 47,60 | 2266,00 |
| 14 | Учительская ул., 57 - 7 | 27.09.2013 | N 979 | 48,40 | 2266,00 |
| 15 | Большая Подгорная, 209 - 1 | 08.11.2013 | N 1055 | 46,30 | 2266,00 |
| 16 | Большая Подгорная, 209 - 10 | 08.11.2013 | N 1055 | 68,40 | 2266,00 |
| 17 | Бердская ул., 3 - 6 | 17.01.2014 | N 1094 | 30,25 | 2266,00 |
| 18 | Учительская ул., 79 - 12 | 14.06.2016 | N 1855 | 48,20 | 2266,00 |
| 19 | Днепровский пер., 21 - 3 | 31.10.2014 | N 1309 | 49,40 | 2266,00 |
| 20 | Урожайный пер., 24 - 7 | 04.07.2014 | N 1187 | 37,40 | 2266,00 |
| 21 | Урожайный пер., 24 - 4 | 04.07.2014 | N 1187 | 26,40 | 2266,00 |
| 22 | Урожайный пер., 28 - 7 | 10.10.2014 | N 1263 | 26,90 | 2266,00 |
| 23 | Урожайный пер., 28 - 10 | 10.10.2014 | N 1263 | 36,90 | 2266,00 |
| 24 | Урожайный пер., 28 - 5 | 10.10.2014 | N 1263 | 26,70 | 2266,00 |
| 25 | Целинный пер., 24 - 12 | 18.01.2016 | N 1712 | 25,80 | 2266,00 |
| 26 | Целинный пер., 24 - 13 | 18.01.2016 | N 1712 | 26,10 | 2266,00 |
| 27 | Целинный пер., 24 - 3 | 18.01.2016 | N 1712 | 26,90 | 2266,00 |
| 28 | Целинный пер., 26 - 8 | 07.10.2014 | N 1258 | 38,50 | 2266,00 |
| 29 | Целинный пер., 26 - 2 | 07.10.2014 | N 1258 | 40,50 | 2266,00 |
| 30 | Блокпост ул., 1 - 13 | 16.11.2012 | N 820 | 28,50 | 2266,00 |
| 31 | Большая Подгорная ул., 209 - 3 | 08.11.2013 | N 1055 | 16,50 | 2266,00 |
| 32 | Первомайская ул., 149 - 10 | 21.08.2014 | N 1229 | 33,30 | 2266,00 |
| 33 | Профсоюзная ул., 25/1 - 20 | 16.09.2021 | N 1898 | 49,70 | 2266,00 |
| 34 | Алеутский 1-й пер., д. 4 - 1 | 30.04.2014 | N 1179 | 28,90 | 3000,00 |
| 35 | Ванцетти пер., д. 18 - 7 | 04.07.2014 | N 1189 | 47,60 | 3000,00 |
| 36 | Обская ул., д. 50 - 5 | 23.11.2012 | N 830 | 37,80 | 3000,00 |
| 37 | Урожайный пер., д. 24 - 13 | 04.07.2014 | N 1187 | 36,10 | 3000,00 |
| 38 | Светлый пер., д. 40 - 4 | 28.02.2014 | N 1108 | 40,40 | 3000,00 |
| 39 | Флотский пер., д. 2 - 8 | 28.02.2014 | N 1107 | 29,00 | 3000,00 |
| 40 | Флотский пер., д. 2, к. А - 2 | 21.08.2014 | N 1243 | 29,20 | 3000,00 |
| 41 | Урожайный пер., д. 24 - 3 | 04.07.2014 | N 1187 | 37,90 | 3000,00 |
| 42 | Ленина пр-кт, д. 138 - 2 | 07.10.2014 | N 1259 | 33,70 | 3000,00 |
| 43 | Ленина пр-кт, д. 138 - 4 | 07.10.2014 | N 1259 | 17,30 | 3000,00 |
| 44 | Ленина пр-кт, д. 138 - 8 | 07.10.2014 | N 1259 | 34,70 | 3000,00 |
| 45 | Ленина пр-кт, д. 138 - 1 | 07.10.2014 | N 1259 | 39,90 | 3000,00 |
| 46 | Ленина пр-кт, д. 138 - 7 | 07.10.2014 | N 1259 | 40,20 | 3000,00 |
| 47 | Кольцевой проезд, д. 19 - 10 | 10.10.2014 | N 1264 | 60,20 | 3000,00 |
| 48 | Кольцевой проезд, д. 25 - 11 | 30.04.2014 | N 1178 | 35,60 | 3000,00 |
| 49 | Урожайный пер., д. 24 - 8 | 04.07.2014 | N 1187 | 26,20 | 3000,00 |
| 50 | Большая Подгорная ул., д. 118 - 6 | 10.10.2014 | N 1261 | 64,80 | 3000,00 |
| 51 | Большая Подгорная ул., д. 118 - 3 | 10.10.2014 | N 1261 | 66,80 | 3000,00 |
| 52 | Большая Подгорная ул., д. 157 - 4 | 21.08.2014 | N 1234 | 46,70 | 3000,00 |
| 53 | Большая Подгорная ул., д. 157 - 3 | 21.08.2014 | N 1234 | 61,90 | 3000,00 |
| 54 | Большая Подгорная ул., д. 159 - 5 | 21.08.2014 | N 1233 | 45,60 | 3000,00 |
| 55 | Большая Подгорная ул., д. 159 - 4 | 21.08.2014 | N 1233 | 42,80 | 3000,00 |
| 56 | Первомайская ул., д. 177 - 5 | 31.03.2014 | N 1163 | 38,70 | 3000,00 |
| 57 | Профсоюзная ул., д. 4 - 9 | 07.10.2014 | N 1252 | 28,70 | 3000,00 |
| 58 | Профсоюзная ул., д. 4 - 22 | 07.10.2014 | N 1252 | 28,30 | 3000,00 |
| 59 | Профсоюзная ул., д. 4 - 23 | 07.10.2014 | N 1252 | 28,60 | 3000,00 |
| 60 | Розы Люксембург ул., д. 27 - 5 | 26.06.2014 | N 1184 | 33,60 | 3000,00 |
| 61 | Розы Люксембург ул., д. 27 - 6 | 26.06.2014 | N 1184 | 17,40 | 3000,00 |
| 62 | Розы Люксембург ул., д. 27 - 18 | 26.06.2014 | N 1184 | 20,00 | 3000,00 |
| 63 | Дербышевский пер., д. 31 - 2 | 25.12.2012 | N 844 | 25,10 | 3000,00 |
| 64 | Целинный пер., 29, усл. <4> |  |  |  | 12000,00 <1> |
|  | Итого по Ленинскому району: |  |  | 2430,95 | 176778,00 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | |
| 1 | Соляной пер, 28 - 2 | 23.11.2012 | N 831 | 44,20 | 3000,00 |
| 2 | Соляной пер., 28 - 8 | 23.11.2012 | N 831 | 41,40 | 3000,00 |
| 3 | Соляной пер., 28 - 9 | 23.11.2012 | N 831 | 48,60 | 3000,00 |
| 4 | Комсомольский пр., 5/1 - 6 | 18.02.2013 | N 854 | 65,20 | 3000,00 |
| 5 | Краснознаменная ул., 3 - 1 | 24.05.2013 | N 887 | 27,10 | 3000,00 |
| 6 | Шишкова ул., 21 - 1 | 15.08.2013 | N 937 | 75,60 | 3300,00 |
| 7 | Шишкова ул., 21 - 2 (220/382) | 15.08.2013 | N 937 | 17,39 | 3300,00 |
| 8 | Иркутский тр., 82 - 4 | 27.09.2013 | N 988 | 31,40 | 3000,00 |
| 9 | Иркутский тр., 82 - 4 | 27.09.2013 | N 988 | 50,20 | 3000,00 |
| 10 | Иркутский тр., 82 - 8 | 27.09.2013 | N 988 | 82,20 | 3000,00 |
| 11 | Иркутский тр., 82 - 1 | 27.09.2013 | N 988 | 63,30 | 3000,00 |
| 12 | Иркутский тр., 82 - 7 | 27.09.2013 | N 988 | 63,40 | 3000,00 |
| 13 | Иркутский тр., 82 - 6 | 27.09.2013 | N 988 | 63,60 | 3000,00 |
| 14 | Иркутский тр., 82 - 5 | 27.09.2013 | N 988 | 64,20 | 3000,00 |
| 15 | Иркутский тр., 82 - 2 | 27.09.2013 | N 988 | 66,40 | 3000,00 |
| 16 | Лермонтова ул., 21 - 4 | 06.12.2013 | N 1076 | 35,20 | 3000,00 |
| 17 | Лермонтова ул., 21 - 6 | 06.12.2013 | N 1076 | 35,20 | 3000,00 |
| 18 | Лермонтова ул., 21 - 7 | 06.12.2013 | N 1076 | 40,20 | 3000,00 |
| 19 | Октябрьская ул., 15/1 - 1 | 17.01.2014 | N 1095 | 31,30 | 3000,00 |
| 20 | Октябрьская ул., 15/1 - 7 | 18.01.2014 | N 1095 | 63,40 | 3000,00 |
| 21 | Пушкина ул., 48в - 3 | 28.02.2014 | N 1110 | 41,30 | 3300,00 |
| 22 | Пушкина ул., 48в - 5 | 28.02.2014 | N 1110 | 42,10 | 3300,00 |
| 23 | Комсомольский пр., д. 5, кв. 4 | 24.05.2013 | N 888 | 49,10 | 3300,00 |
| 24 | Песочный пер., д. 41, кв. 8 | 07.10.2014 | N 1254 | 40,30 | 3300,00 |
| 25 | Бакунина ул., д. 24, кв. 3 | 31.03.2014 | N 1159 | 34,00 | 3300,00 |
| 26 | Бакунина ул., д. 24, кв. 4 | 31.03.2014 | N 1159 | 34,00 | 3300,00 |
| 27 | Бакунина ул., д. 24, кв. 6 | 31.03.2014 | N 1159 | 75,30 | 3300,00 |
| 28 | Бакунина ул., д. 24, кв. 7 | 31.03.2014 | N 1159 | 34,00 | 3300,00 |
| 29 | Войлочная заимка ул., д. 25, кв. 17 | 07.10.2014 | N 1255 | 17,30 | 3300,00 |
| 30 | Вокзальная ул., д. 50, кв. 7 | 26.09.2014 | N 1244 | 17,30 | 3300,00 |
| 31 | Ивана Черных ул., д. 71а, кв. 2 | 04.07.2014 | N 1198 | 33,60 | 3300,00 |
| 32 | Ивана Черных ул., д. 71а, кв. 10 | 04.07.2014 | N 1198 | 19,90 | 3300,00 |
| 33 | Лермонтова ул., д. 56, кв. 6 | 04.07.2014 | N 1193 | 38,40 | 3300,00 |
| 34 | Лермонтова ул., д. 56, кв. 9 | 04.07.2014 | N 1193 | 32,30 | 3300,00 |
| 35 | 2-я Ново-Деповская ул., д. 25, кв. 6 | 21.08.2014 | N 1227 | 20,30 | 3300,00 |
| 36 | Пушкина ул., д. 10/2, кв. 1 | 26.09.2014 | N 1251 | 28,70 | 3300,00 |
| 37 | Свердлова ул., д. 6/1, кв. 12 | 30.04.2014 | N 1181 | 46,00 | 3300,00 |
| 38 | Таврическая ул., д. 25, кв. 4 | 30.04.2014 | N 1180 | 38,30 | 3300,00 |
| 39 | Техническая ул., д. 8, кв. 6 | 04.07.2014 | N 1194 | 64,70 | 3300,00 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 1716,39 | 123300,00 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | |
| 1 | Татарская ул., д. 20, кв. 5 | 19.12.2016 | N 1940 | 66,90 | 3500,00 |
| 2 | Аптекарский пер, д. 11, кв. 1 | 20.06.2013 | N 901 | 40,80 | 3300,00 |
| 3 | Аптекарский пер., д. 11, кв. 4 | 20.06.2013 | N 901 | 58,20 | 3300,00 |
| 4 | Нахановича пер., д. 1/1, кв. 5 | 15.08.2013 | N 948 | 36,80 | 3300,00 |
| 5 | Лебедева ул., д. 102А, к. 19 | 15.08.2013 | N 946 | 19,00 | 3300,00 |
| 6 | Лебедева ул., д. 34в, кв. 1 | 15.08.2013 | N 953 | 39,00 | 3300,00 |
| 7 | Лебедева ул., д. 34в, кв. 6 | 15.08.2013 | N 953 | 24,70 | 3300,00 |
| 8 | Лебедева ул., д. 34в, кв. 7 | 15.08.2013 | N 953 | 40,00 | 3300,00 |
| 9 | Лебедева ул., д. 34г, кв. 7 | 15.08.2013 | N 954 | 41,30 | 3300,00 |
| 10 | Лебедева ул., д. 34г, кв. 6 | 15.08.2013 | N 954 | 51,10 | 3300,00 |
| 11 | Лебедева ул., д. 34д, кв. 4 | 15.08.2013 | N 955 | 39,90 | 3300,00 |
| 12 | Лебедева ул., д. 34д, кв. 5 | 15.08.2013 | N 955 | 40,00 | 3300,00 |
| 13 | Лебедева ул., д. 34д, кв. 8 | 15.08.2013 | N 955 | 39,90 | 3300,00 |
| 14 | Герцена ул., д. 36, кв. 17 | 06.12.2013 | N 1071 | 23,20 | 3300,00 |
| 15 | Гоголя ул., д. 39, кв. 4 | 21.08.2014 | N 1235 | 39,10 | 3300,00 |
| 16 | Гоголя ул., д. 39, кв. 10 | 21.08.2014 | N 1235 | 36,80 | 3300,00 |
| 17 | Гоголя ул., д. 43, кв. 1 | 13.04.2016 | N 1813 | 37,20 | 3300,00 |
| 18 | Гоголя ул., д. 43, кв. 4 | 13.04.2016 | N 1813 | 41,10 | 3300,00 |
| 19 | Гоголя ул., д. 43, кв. 6 | 13.04.2016 | N 1813 | 49,70 | 3300,00 |
| 20 | Лебедева ул., д. 34д, кв. 1 | 15.08.2013 | N 955 | 39,80 | 3000,00 |
| 21 | Вершинина ул., д. 8, кв. 7 | 16.11.2012 | N 818 | 18,50 | 3100,00 |
| 22 | Вершинина ул., д. 8, кв. 4 | 16.11.2012 | N 818 | 21,40 | 3100,00 |
| 23 | Вершинина ул., д. 8, кв. 3 | 16.11.2012 | N 818 | 24,50 | 3100,00 |
| 24 | Вершинина ул., д. 8, кв. 1 | 16.11.2012 | N 818 | 85,30 | 3100,00 |
| 25 | Нахановича пер., д. 1/1, кв. 1 | 15.08.2013 | N 948 | 32,70 | 3100,00 |
| 26 | Нахановича пер., д. 1/1, кв. 7 | 15.08.2013 | N 948 | 45,00 | 3100,00 |
| 27 | Герцена ул., д. 34, кв. 2 | 06.12.2013 | N 1078 | 19,90 | 3100,00 |
| 28 | Герцена ул., д. 36, кв. 1 | 06.12.2013 | N 1071 | 36,60 | 3100,00 |
| 29 | Герцена ул., д. 36, кв. 2 | 06.12.2013 | N 1071 | 35,30 | 3100,00 |
| 30 | Герцена ул., д. 36, кв. 3 | 06.12.2013 | N 1071 | 45,20 | 3100,00 |
| 31 | Герцена ул., д. 36, кв. 9 | 06.12.2013 | N 1071 | 53,10 | 3100,00 |
| 32 | Герцена ул., д. 36, кв. 10 | 06.12.2013 | N 1071 | 22,50 | 3100,00 |
| 33 | Герцена ул., д. 36, кв. 11 | 06.12.2013 | N 1071 | 32,60 | 3100,00 |
| 34 | Герцена ул., д. 36, кв. 14 | 06.12.2013 | N 1071 | 43,90 | 3100,00 |
| 35 | Гоголя ул., д. 41, кв. 12 | 14.07.2016 | N 1868 | 79,20 | 3100,00 |
| 36 | Гоголя ул., д. 41, кв. 14 | 14.07.2016 | N 1868 | 22,10 | 3100,00 |
| 37 | Гоголя ул., д. 41, кв. 10 | 14.07.2016 | N 1868 | 42,70 | 3100,00 |
| 38 | Батенькова пер., д. 9, кв. 3 | 31.03.2014 | N 1168 | 22,00 | 3100,00 |
| 39 | Нечевский пер., 18а, кв. 2 | 10.10.2014 | N 1276 | 52,00 | 3100,00 |
| 40 | Нечевский пер., 18а, кв. 3 | 10.10.2014 | N 1276 | 43,70 | 3100,00 |
| 41 | Нечевский пер., 18а, кв. 3 | 10.10.2014 | N 1276 | 34,00 | 3100,00 |
| 42 | Алтайская ул., д. 3/1, кв. 3 | 26.09.2014 | N 1245 | 59,20 | 3100,00 |
| 43 | Алтайская ул., д. 3/1, кв. 4 | 26.09.2014 | N 1245 | 59,20 | 3100,00 |
| 44 | Алтайская ул., д. 35/1, кв. 5 | 21.08.2014 | N 1241 | 45,10 | 3100,00 |
| 45 | Алтайская ул., д. 43а, кв. 4 | 30.04.2014 | N 1182 | 62,90 | 3100,00 |
| 46 | Алтайская ул., д. 43а, кв. 6 | 30.04.2014 | N 1182 | 81,40 | 3100,00 |
| 47 | Вершинина ул., д. 10, кв. 1 | 30.04.2014 | N 1176 | 23,10 | 3100,00 |
| 48 | Вершинина ул., д. 10, кв. 4 | 30.04.2014 | N 1176 | 43,20 | 3100,00 |
| 49 | Вершинина ул., д. 10, кв. 5 | 30.04.2014 | N 1176 | 148,80 | 3100,00 |
| 50 | Гоголя ул., д. 50/2, кв. 7 | 28.02.2014 | N 1104 | 9,50 | 3100,00 |
| 51 | М.Джалиля ул., д. 28, кв. 5 | 21.08.2014 | N 1230 | 25,40 | 3100,00 |
| 52 | Батенькова пер., д. 9, кв. 2 | 31.03.2014 | N 1168 | 33,70 | 3016,67 |
| 53 | А.Беленца ул., д. 25, кв. 1 | 10.10.2014 | N 1272 | 56,30 | 3016,67 |
| 54 | Гоголя ул, д. 50/2, кв. 10 | 28.02.2014 | N 1104 | 23,50 | 3466,66 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 2288,00 | 171500,00 |
|  | Итого по городу: |  |  | 10348,29 | 702363,00 |
| 2022 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Московский тракт ул., 27/1 - 5 | 10.10.2014 | N 1266 | 25,10 | 2000,00 |
| 2 | Студенческая ул., 53 - 1 | 27.09.2013 | N 970 | 68,20 | 2000,00 |
| 3 | Щорса ул., 7 - 19 | 10.09.2012 | N 807 | 28,10 | 2000,00 |
| 4 | Советская ул., 47, к. А - 1 | 08.11.2013 | N 1027 | 21,60 | 2000,00 |
| 5 | Кирова пр-кт., 25 - 9 | 30.04.2014 | N 1177 | 19,20 | 2000,00 |
| 6 | Нахимова ул., 42 - 9 | 05.03.2015 | N 1396 | 38,30 | 2000,00 |
| 7 | Суворова ул., 12 - 45 | оценка для предоставления гражданам взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, д. 42 кв. 9 | | 46,70 | 2000,00 |
| 8 | Дзержинское с., Фабричная ул., 5 - 11 | 31.03.2014 | N 1161 | 51,50 | 3500,00 |
| 9 | Герцена ул., 15, к. А-9 | 31.03.2014 | N 1157 | 14,70 | 3500,00 |
| 10 | Советская ул., 93 (дубль 1) - 3 | 30.04.2014 | N 1175 | 50,70 | 3500,00 |
| 11 | Советская ул., 93 (дубль 1) - 10 | 30.04.2014 | N 1175 | 51,10 | 3500,00 |
| 12 | Целинный пер., 29 - 42 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, д. 15 к. 1, кв. 1 | | 35,50 | 2465,00 |
| 13 | Целинный пер., 29 - 43 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, д. 15 к. 1 кв. 7 | | 35,50 | 2465,00 |
| 14 | Целинный пер., 29 - 39 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, д. 15 к. 1 кв. 13 | | 35,50 | 2465,00 |
| 15 | Целинный пер., 29 - 97 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Калужская, д. 11 кв. 2 | | 53,10 | 2465,00 |
| 16 | Целинный пер., 29 - 79 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Калужская, д. 11 кв. 3 | | 35,60 | 2465,00 |
| 17 | Целинный пер., 29 - 101 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Калужская, д. 11 кв. 17 | | 53,00 | 2465,00 |
| 18 | Целинный пер., 29 - 114 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ломоносова, д. 1 кв. 4 | | 35,50 | 2465,00 |
| 19 | Целинный пер., 29 - 131 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тр-т, д. 27 к. 1 кв. 4а | | 35,50 | 2465,00 |
| 20 | Целинный пер., 29 - 135 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тр-т, д. 58 кв. 1 | | 35,50 | 2465,00 |
| 21 | Целинный пер., 29 - 140 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тр-т д. 58 кв. 1 | | 53,10 | 2465,00 |
| 22 | Целинный пер., 29 - 138 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тр-т, д. 58 кв. 6 | | 35,40 | 2465,00 |
| 23 | Целинный пер., 29 - 137 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тр-т, кв. 6 | | 52,10 | 2465,00 |
| 24 | Целинный пер., 29 - 5 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Калужская, д. 11 кв. 16 | | 52,10 | 2465,00 |
| 25 | Целинный пер., 29 - 115 | оценка для предоставления взамен жилого помещения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кулева, д. 16 кв. 4 | | 35,60 | 2465,00 |
| 26 | Московский тракт, 27, к. 1 - 4а | 10.10.2014 | N 1266 | 14,70 | 2465,00 |
| 27 | Московский тракт, 58 - 1 | 18.02.2013 | N 851 | 41,20 | 2465,00 |
| 28 | Московский тракт, 58 - 1 | 18.02.2013 | N 851 | 16,60 | 2465,00 |
| 29 | Московский тракт, 58 - 6 | 18.02.2013 | N 851 | 21,90 | 2465,00 |
| 30 | Московский тракт, 58 - 6 | 18.02.2013 | N 851 | 35,50 | 2465,00 |
| 31 | Герцена ул., 15, к. 1 - 1 | 31.03.2014 | N 1158 | 16,40 | 2465,00 |
| 32 | Герцена ул., 15, к. 1 - 13 | 31.03.2014 | N 1158 | 16,30 | 2465,00 |
| 33 | Герцена ул., 15, к. 1 - 7 | 31.03.2014 | N 1158 | 23,50 | 2465,00 |
| 34 | Калужская ул., 11 - 16 | 09.09.2015 | N 1600 | 48,20 | 2465,00 |
| 35 | Калужская ул., 11 - 17 | 09.09.2015 | N 1600 | 47,60 | 2465,00 |
| 36 | Калужская ул., 11 - 2 | 09.09.2015 | N 1600 | 45,50 | 2465,00 |
| 37 | Калужская ул., 11 - 3 | 09.09.2015 | N 1600 | 12,70 | 2465,00 |
| 38 | Ломоносова ул., 1 - 4 | 16.03.2016 | N 1769 | 23,40 | 2465,00 |
| 39 | Кулева ул., 16 - 4 | 05.11.2013 | N 1251 | 33,00 | 2465,00 |
| 40 | Инструментальный пер., 38 - 1 | 05.03.2015 | N 1399 | 48,10 | 3500,00 |
| 41 | Инструментальный пер., 38 - 2 | 05.03.2015 | N 1399 | 49,30 | 3500,00 |
| 42 | Инструментальный пер., 38 - 3 | 05.03.2015 | N 1399 | 62,90 | 3500,00 |
| 43 | Инструментальный пер., 38 - 5 | 05.03.2015 | N 1399 | 48,00 | 3500,00 |
| 44 | Инструментальный пер., 38 - 6 | 05.03.2015 | N 1399 | 49,60 | 3500,00 |
| 45 | Инструментальный пер., 38 - 8 | 05.03.2015 | N 1399 | 48,60 | 3500,00 |
| 46 | Калужская ул., 11а-2 | 10.08.2015 | N 707 | 34,00 | 3500,00 |
| 47 | Калужская ул., 11а-3 | 10.08.2015 | N 707 | 35,20 | 3500,00 |
| 48 | Энергетиков ул., 11, к. А-4 | 06.11.2013 | N 1251 | 39,60 | 0,00 |
| 49 | Кирова пр., 29 - 2 | 17.12.2015 | N 1698 | 23,70 | 3500,00 |
| 50 | Кирова пр., д. 29 - 5 | 17.12.2015 | N 1698 | 35,50 | 3500,00 |
| 51 | Комсомольский пр., 71 - 1 | оценка для предоставления по договору мены помещения по ул. Басандайская, д. 31 - 1 | | 31,20 | 3500,00 |
| 52 | Басандайская ул., 31 - 1 | 18.01.2016 | N 1711 | 15,70 | 3500,00 |
| 53 | Московский тракт ул., 4, к. Б - 5 | 29.03.2013 | N 862 | 26,30 | 3500,00 |
| 54 | Московский тракт ул., 58 - 5 | 18.02.2013 | N 851 | 46,90 | 3500,00 |
| 55 | Герцена ул., 15, к. 1 - 9 | 31.03.2014 | N 1158 | 36,20 | 3500,00 |
| 56 | Елизаровых ул., 14 - 1 | 31.03.2014 | N 1157 | 59,50 | 3500,00 |
| 57 | Елизаровых ул., 14 - 2 | 09.09.2015 | N 1611 | 49,60 | 3500,00 |
| 58 | Елизаровых ул., 14 - 8 | 09.09.2015 | N 1611 | 48,40 | 3500,00 |
| 59 | Елизаровых ул., 14 - 9 | 09.09.2015 | N 1611 | 26,50 | 3500,00 |
| 60 | Елизаровых ул., 14 - 10 | 09.09.2015 | N 1611 | 27,50 | 3500,00 |
| 61 | Елизаровых ул., 14 - 11 | 09.09.2015 | N 1611 | 46,30 | 3500,00 |
| 62 | Елизаровых ул., 14 - 12 | 09.09.2015 | N 1611 | 58,00 | 3500,00 |
| 63 | Елизаровых ул., 16 - 2 | 09.09.2015 | N 1612 | 54,50 | 3500,00 |
| 64 | Елизаровых ул., 16 - 4 | 09.09.2015 | N 1612 | 54,40 | 3500,00 |
| 65 | Елизаровых ул., 16 - 8 | 09.09.2015 | N 1612 | 25,50 | 3500,00 |
| 66 | Елизаровых ул., 16 - 5 | 09.09.2015 | N 1612 | 54,60 | 3500,00 |
| 67 | Карпова ул., 8, к. 6 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 44,90 | 3500,00 |
| 68 | Карпова ул., 8, к. 6 - 2 | 30.09.2015 | N 926 | 58,80 | 3500,00 |
| 69 | Карпова ул., 8, к. 6 - 3 | 30.09.2015 | N 926 | 45,10 | 3500,00 |
| 70 | Карпова ул., 8, к. 6 - 5 | 30.09.2015 | N 926 | 44,20 | 3500,00 |
| 71 | Карпова ул., 8, к. 6 - 7 | 30.09.2015 | N 926 | 45,00 | 3500,00 |
| 72 | Киевская ул., 80 - 5 | 21.11.2014 | N 1207 | 25,60 | 3500,00 |
| 73 | Киевская ул., 84 - 1 | 17.10.2014 | N 1287 | 44,50 | 3500,00 |
| 74 | Киевская ул., 84 - 2 | 17.10.2014 | N 1287 | 23,90 | 3500,00 |
| 75 | Калужская ул., 11 - 8 | 09.09.2015 | N 1600 | 47,60 | 3500,00 |
| 76 | Короленко ул., 20 - 6 | 06.04.2015 | N 1422 | 41,10 | 3500,00 |
| 77 | Красноармейская ул., 92/2 - 4 | 09.09.2015 | N 1610 | 15,30 | 3500,00 |
| 78 | Нахимова ул., 42 - 3 | 05.03.2015 | N 1396 | 38,10 | 3500,00 |
| 79 | Нахимова ул., 42 - 6 | 05.03.2015 | N 1396 | 55,20 | 3500,00 |
| 80 | Нахимова ул., 42 - 8 | 05.03.2015 | N 1396 | 54,80 | 3500,00 |
| 81 | Московский тракт ул., 48 - 2 | 27.10.2015 | N 1661 | 47,90 | 3500,00 |
| 82 | Московский тракт ул., 48 - 6 | 27.10.2015 | N 1661 | 58,80 | 3500,00 |
| 83 | Московский тракт ул., 48 - 7 | 27.10.2015 | N 1661 | 47,00 | 3500,00 |
| 84 | Приречная ул., 35 - 1 | 02.07.2015 | N 1526 | 48,60 | 3500,00 |
| 85 | Приречная ул., 35 - 4 | 02.07.2015 | N 1526 | 48,30 | 3500,00 |
| 86 | Приречная ул., 35 - 5 | 02.07.2015 | N 1526 | 48,50 | 3500,00 |
| 87 | Приречная ул., 35 - 6 | 02.07.2015 | N 1526 | 47,80 | 3500,00 |
| 88 | Приречная ул., 35 - 7 | 02.07.2015 | N 1526 | 62,40 | 3500,00 |
| 89 | Приречная ул., 35 - 8 | 02.07.2015 | N 1526 | 44,70 | 3500,00 |
| 90 | Приречная ул., 39, к. А - 2 | 22.01.2015 | N 1372 | 50,30 | 3500,00 |
| 91 | Приречная ул., 39, к. А - 3 | 22.01.2015 | N 1372 | 64,00 | 3500,00 |
| 92 | Приречная ул., 39, к. А - 5 | 22.01.2015 | N 1372 | 47,90 | 3500,00 |
| 93 | Приречная ул., 39, к. А - 6 | 22.01.2015 | N 1372 | 50,20 | 3500,00 |
| 94 | Приречная ул., 43 - 4 | 22.01.2015 | N 1371 | 47,00 | 3500,00 |
| 95 | Приречная ул., 43 - 6 | 22.01.2015 | N 1371 | 48,40 | 3500,00 |
| 96 | Приречная ул., 43 - 7 | 22.01.2015 | N 1371 | 45,50 | 3500,00 |
| 97 | Приречная ул., 43 - 8 | 22.01.2015 | N 1371 | 43,40 | 3500,00 |
| 98 | Студенческая ул., 53 - 2 | 06.11.2013 | N 1251 | 67,40 | 3500,00 |
| 99 | Энергетиков ул., 10 - 3 | 17.01.2014 | N 1092 | 49,00 | 3500,00 |
| 100 | Нахимова ул., 44 - 1 | 13.08.2015 | N 1590 | 37,00 | 3500,00 |
| 101 | Нахимова ул., 44 - 2 | 13.08.2015 | N 1590 | 51,90 | 3500,00 |
| 102 | Нахимова ул., 44 - 3 | 13.08.2015 | N 1590 | 54,50 | 3500,00 |
| 103 | Нахимова ул., 44 - 4 | 13.08.2015 | N 1590 | 38,90 | 3500,00 |
| 104 | Нахимова ул., 44 - 5 | 13.08.2015 | N 1590 | 54,80 | 3500,00 |
| 105 | Нахимова ул., 44 - 6 | 13.08.2015 | N 1590 | 36,20 | 3500,00 |
| 106 | Нахимова ул., 44 - 7 | 13.08.2015 | N 1590 | 36,50 | 3500,00 |
| 107 | Нахимова ул., 44 - 8 | 13.08.2015 | N 1590 | 53,40 | 3500,00 |
| 108 | Нахимова ул., 44 - 10 | 13.08.2015 | N 1590 | 36,20 | 3500,00 |
| 109 | Нахимова ул., 44 - 11 | 13.08.2015 | N 1590 | 53,80 | 3500,00 |
| 110 | Нахимова ул., 44 - 12 | 13.08.2015 | N 1590 | 53,80 | 3500,00 |
| 111 | Киевская, ул., 84 - 3 | 17.10.2014 | N 1287 | 45,80 | 3500,00 |
| 112 | Киевская ул., 84 - 5 | 17.10.2014 | N 1287 | 45,40 | 3500,00 |
| 113 | Киевская ул., 80 - 3 | 21.11.2014 | N 1207 | 64,10 | 3500,00 |
| 114 | Приречная ул., 37 - 4 | 02.07.2015 | N 1527 | 46,90 | 3500,00 |
| 115 | Приречная ул., 37 - 6 | 02.07.2015 | N 1527 | 49,90 | 3500,00 |
| 116 | Приречная ул., 37 - 7 | 02.07.2015 | N 1527 | 62,30 | 3500,00 |
| 117 | Елизаровых ул., 14 - 4 | 09.09.2015 | N 1611 | 27,60 | 3500,00 |
| 118 | Приречная ул., 41 - 1 | 02.07.2015 | N 1528 | 47,10 | 3500,00 |
| 119 | Приречная ул., 41 - 3 | 02.07.2015 | N 1528 | 55,40 | 3500,00 |
| 120 | Приречная ул., 41 - 4 | 02.07.2015 | N 1528 | 47,40 | 3500,00 |
| 121 | Приречная ул., 41 - 7 | 02.07.2015 | N 1528 | 65,20 | 3500,00 |
| 122 | Приречная ул., 43, к. А - 2 | 02.07.2015 | N 1530 | 50,70 | 3500,00 |
| 123 | Приречная ул., 43, к. А - 7 | 02.07.2015 | N 1530 | 63,80 | 3500,00 |
| 124 | Приречная ул., 39а - 1 | 22.01.2015 | N 1372 | 48,70 | 3500,00 |
| 125 | Приречная ул., 35 - 3 | 02.07.2015 | N 1526 | 47,30 | 3500,00 |
| 126 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 3 | 29.05.2015 | N 1471 | 16,90 | 3500,00 |
| 127 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 3 | 29.05.2015 | N 1471 | 31,90 | 3500,00 |
| 128 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 5 | 29.05.2015 | N 1471 | 54,70 | 3500,00 |
| 129 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 6 | 29.05.2015 | N 1471 | 17,20 | 3500,00 |
| 130 | Кирова пр., 29 - 6 | 17.12.2015 | N 1698 | 25,60 | 3500,00 |
| 131 | Московский тракт ул., 50 - 5 | 27.10.2015 | N 1662 | 46,80 | 3500,00 |
| 132 | Московский тракт ул., 50 - 6 | 27.10.2015 | N 1662 | 60,20 | 3500,00 |
| 133 | Артема ул., 8 - 4 | 14.10.2016 | N 1904 | 46,90 | 3500,00 |
| 134 | Артема ул., 8 - 10 | 14.10.2016 | N 1904 | 74,60 | 3500,00 |
| 135 | Энергетиков ул., 8 - 6 | 06.12.2013 | N 1073 | 38,70 | 3500,00 |
| 136 | Фрунзе пр., 107 - 50 | оценка для предоставления по договору мены помещения по ул. Фабричная, д. 5 - 11 | | 53,80 | 3500,00 |
| 137 | Вершинина ул., 27 к. 7, кв. 6 | 17.10.2014 | N 1289 | 26,40 | 2465,00 |
| 138 | Вершинина ул., 27 к. 7, кв. 8 | 17.10.2014 | N 1289 | 52,10 | 2465,00 |
| 139 | Вершинина ул., 27 к. 7, кв. 8 | 17.10.2014 | N 1289 | 17,70 | 2465,00 |
| 140 | Калужская ул., 7 - 8 | 22.01.2015 | N 1474 | 51,90 | 2465,00 |
| 141 | Калужская ул., 7 - 12 | 22.01.2015 | N 1474 | 56,90 | 2465,00 |
| 142 | Калужская ул., 7 - 14 | 22.01.2015 | N 1474 | 15,30 | 2465,00 |
| 143 | Киевская ул., 80 - 1 | 21.11.2014 | N 1207 | 63,90 | 2465,00 |
| 144 | Киевская ул., 80 - 2 | 21.11.2014 | N 1207 | 34,70 | 2465,00 |
| 145 | Киевская ул., 80 - 5 | 21.11.2014 | N 1207 | 38,90 | 2465,00 |
| 146 | Киевская ул., 80 - 7 | 21.11.2014 | N 1207 | 64,50 | 2465,00 |
| 147 | Киевская ул., 84 - 6 | 17.10.2014 | N 1287 | 24,40 | 2465,00 |
| 148 | Киевская, 84 - 8 | 17.10.2014 | N 1287 | 44,70 | 2465,00 |
| 149 | Короленко ул., 8 - 8 | 23.12.2014 | N 1346 | 37,60 | 2465,00 |
| 150 | Учебная ул., 4 - 7 | 17.10.2014 | N 1285 | 36,90 | 2465,00 |
| 151 | Энергетиков ул., 1 - 5 | 10.10.2014 | N 1267 | 39,30 | 2465,00 |
| 152 | Энергетиков ул., 1 - 7 | 10.10.2014 | N 1267 | 51,80 | 2465,00 |
| 153 | Энергетиков, ул., 3 - 5 | 10.10.2014 | N 1268 | 39,90 | 2465,00 |
| 154 | Энергетиков ул., 5 - 7 | 10.10.2014 | N 1269 | 52,00 | 2465,00 |
| 155 | Энергетиков ул., 7 к. А - 2 | 10.10.2014 | N 1270 | 41,20 | 2465,00 |
| 156 | Энергетиков ул., 7 к. А - 4 | 10.10.2014 | N 1270 | 40,40 | 2465,00 |
| 157 | Энергетиков ул., 7 к. А - 5 | 10.10.2014 | N 1270 | 39,40 | 2480,00 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 6693,30 | 484800,00 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | |
| 1 | Большая Подгорная ул., 209 - 3 | 24.01.2014 | N 30 | 63,70 | 3500,00 |
| 2 | Большая Подгорная ул., 159 - 1 | 30.10.2014 | N 1128 | 43,50 | 3500,00 |
| 3 | Розы Люксембург ул., 27 - 9 | 26.06.2014 | N 1184 | 39,50 | 3500,00 |
| 4 | Бердская ул., 3 - 2 | - | - | 14/25 | 3500,00 |
| 5 | Клюева ул., 26 - 7 | - | - | 35,70 | 3500,00 |
| 6 | Целинный пер., 29 - 71 | - | - | 35,50 | 3500,00 |
| 7 | Целинный пер., 29 - 191 | - | - | 35,50 | 3500,00 |
| 8 | Целинный пер., 29 - 144 | - | - | 53,00 | 3500,00 |
| 9 | Целинный пер., 29 - 156 | - | - | 53,00 | 3500,00 |
| 10 | Целинный пер., 29 - 180 | - | - | 52,10 | 3500,00 |
| 11 | Целинный пер., 29 - 181 | - | - | 52,90 | 3500,00 |
| 12 | Первомайская ул., 177 - 6 | 28.04.2014 | N 333 | 39,90 | 4000,00 |
| 13 | Киевская ул., 78/1 - 26 | - | - | 45,30 | 4000,00 |
| 14 | Урожайный пер., 24 - 3 | 22.10.2014 | N 1091 | 37,90 | 4000,00 |
| 15 | Урожайный пер., 24 - 8 | 22.10.2014 | N 1091 | 26,20 | 4000,00 |
| 16 | Урожайный пер., 24 - 13 | 22.10.2014 | N 1091 | 36,10 | 4000,00 |
| 17 | Обская ул., 50 - 5 | 27.12.2012 | N 1606 | 37,80 | 4000,00 |
| 18 | Дербышевский пер., 31 - 2 | 12.02.2013 | N 109 | 25,10 | 4000,00 |
| 19 | Профсоюзная ул., 25/1 - 20 | 28.09.2016 | N 1031 | 49,70 | 4000,00 |
| 20 | Севастопольская ул., 174 - 2 | 17.08.2015 | N 730 | 69,00 | 4000,00 |
| 21 | Богдана Хмельницкого пер., 5/1 - 535 | - | - | 74,90 | 4000,00 |
| 22 | Нижне-Луговая ул., 45б - | 30.12.2015 | N 1353 | 29,50 | 4000,00 |
| 23 | Урожайный пер., 25а - 20 | 27.12.2014 | N 1394 | 25,9 (доля 107/225) | 4000,00 |
| 24 | Дербышевский пер., 19 - 6 | 23.06.2016 | N 583 | 12,00 | 4000,00 |
| 25 | Светлый пер., 40 - 1 | 03.04.2014 | N 263 | 39,30 | 4000,00 |
| 26 | Урожайный пер., 25а - 1 | 27.12.2014 | N 1394 | 25,90 | 4000,00 |
| 27 | Флотский пер., 2а - 4 | 30.10.2014 | N 1128 | 29,00 | 4000,00 |
| 28 | Целинный пер., 24 - 5 | 29.01.2016 | N 44 | 26,00 | 4000,00 |
| 29 | Шегарский пер., 71 - 1 | 06.11.2013 | N 1251 | 37,00 | 4000,00 |
| 30 | Кольцевой проезд, 25 - 1 | 30.04.2014 | N 1178 | 35,00 | 4000,00 |
| 31 | Кольцевой проезд, 25 - 8 | 30.04.2014 | N 1178 | 25,80 | 4000,00 |
| 32 | Бердская ул., 9а - 4 | 20.02.2016 | N 119 | 39,10 | 4000,00 |
| 33 | Большая Подгорная ул., 157 - 5 | 30.10.2014 | N 1128 | 49,40 | 4000,00 |
| 34 | Большая Подгорная ул., 159 - 3 | 30.10.2014 | N 1128 | 48,20 | 4000,00 |
| 35 | Большая Подгорная ул., 175 - 7 | 18.10.2016 | N 1104 | 39,20 | 4000,00 |
| 36 | Большая Подгорная ул., 179 - 2 | 10.08.2015 | N 707 | 45,50 | 4000,00 |
| 37 | Большая Подгорная ул., 203 - 1 | 06.11.2015 | N 1061 | 26,20 | 4000,00 |
| 38 | Большая Подгорная ул., 203 - 4 | 06.11.2015 | N 1061 | 35,60 | 4000,00 |
| 39 | Большая Подгорная ул., 203 - 7 | 06.11.2015 | N 1061 | 38,10 | 4000,00 |
| 40 | Большая Подгорная ул., 209 - 9 | 24.01.2014 | N 30 | 68,10 | 4000,00 |
| 41 | Кедровая ул., 32 - 4 | 23.06.2016 | N 583 | 25,70 | 4000,00 |
| 42 | Кедровая ул., 32 - 9 | 23.06.2016 | N 583 | 15,60 | 4000,00 |
| 43 | Кедровая ул., 36 - 12 | 20.02.2016 | N 119 | 55,30 | 4000,00 |
| 44 | Нижне-Луговая ул., 45б - 6 | 30.12.2015 | N 1353 | 29,70 | 4000,00 |
| 45 | Обская ул., 52 - 2 | 17.08.2015 | N 730 | 38,70 | 4000,00 |
| 46 | Обская ул., 52 - 1 | 17.08.2015 | N 730 | 20,30 | 4000,00 |
| 47 | Правобережная ул., 10а - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 25,20 | 4000,00 |
| 48 | Правобережная ул., 10а - 6 | 30.09.2015 | N 926 | 32,00 | 4000,00 |
| 49 | Профсоюзная ул., 25/1 - 23 | 28.09.2016 | N 1031 | 53,60 | 4000,00 |
| 50 | Профсоюзная ул., 25/1 - 17 | 28.09.2016 | N 1031 | 64,80 | 4000,00 |
| 51 | Профсоюзная ул., 4 - 15 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,20 | 4000,00 |
| 52 | Розы Люксембург ул., 107 - 2 | 14.04.2015 | N 326 | 47,60 | 4000,00 |
| 53 | Розы Люксембург ул., 74 - 20 | 14.04.2015 | N 326 | 32,40 | 4000,00 |
| 54 | Розы Люксембург ул., 74 - 5 | 14.04.2015 | N 326 | 21,10 | 4000,00 |
| 55 | Смирнова ул., 19 - 3 | 19.11.2013 | N 1315 | 77,30 | 4000,00 |
| 56 | Учительская ул., 57 - 6 | 27.09.2013 | N 979 | 38,10 | 4000,00 |
| 57 | Ленина просп., 138 - 6 | 10.11.2014 | N 1156 | 23,20 | 4000,00 |
| 58 | Профсоюзная ул., 4 - 24 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,70 | 4000,00 |
| 59 | Кольцевой проезд, 19 - 6 | 21.11.2014 | N 1209 | 83,70 | 4000,00 |
| 60 | Кольцевой проезд, 19 - 4 | 21.11.2014 | N 1209 | 35,30 | 4000,00 |
| 61 | Бердская ул., 9а - 3 | 20.02.2016 | N 119 | 40,80 | 4000,00 |
| 62 | Кольцевой проезд, 19 - 5 | 21.11.2014 | N 1209 | 34,70 | 4000,00 |
| 63 | Просторный пер., 21 - 9 | 10.03.2015 | N 221 | 34,80 | 4000,00 |
| 64 | Просторный пер., 21 - 1 | 10.03.2015 | N 221 | 35,70 | 4000,00 |
| 65 | Кольцевой проезд, 13 - 6 | 25.02.2015 | N 176 | 24,10 | 4000,00 |
| 65 | Бердская ул., д. 9 - 11 | 22.10.2014 | N 1091 | 49,90 | 2912,16 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  |  | 2577,60 | 257412,16 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | |
| 1 | Демьяна Бедного ул., 26 - 5 | 17.10.2014 | N 1293 | 40,80 | 4250,00 |
| 2 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 - 4 | 17.10.2014 | N 1295 | 28,70 | 4250,00 |
| 3 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 - 5 | 17.10.2014 | N 1295 | 43,30 | 4250,00 |
| 4 | Пушкина ул., 48/6 - 8 | 17.10.2014 | N 1297 | 32,60 | 4250,00 |
| 5 | Средне-Кирпичная ул., 22 - 1 | 17.01.2014 | N 1096 | 45,00 | 4250,00 |
| 6 | Кедровый пер., 7 - 8 | 23.12.2014 | N 1339 | 20,90 | 4250,00 |
| 7 | Кедровый пер., 7 - 9 | 23.12.2014 | N 1339 | 43,40 | 4250,00 |
| 8 | Кедровый пер., 7 - 10 | 23.12.2014 | N 1339 | 49,00 | 4250,00 |
| 9 | Загорная ул., 70 - 3 (174/630 долей в праве общей долевой собственности) | 23.12.2014 | N 1342 | 17,40 | 4250,00 |
| 10 | Загорная ул., 70 - 5 | 23.12.2014 | N 1342 | 48,00 | 4250,00 |
| 11 | Октябрьская ул., 17/1 - 1 | 22.01.2015 | N 1374 | 35,40 | 4250,00 |
| 12 | Октябрьская ул., 15/1 - 9 | 17.01.2014 | N 1095 | 29,00 | 4250,00 |
| 13 | Ивана Черных ул., 71а - 12 | 04.07.2014 | N 1198 | 20,10 | 4250,00 |
| 14 | Соляной пер., 24 - 6 | 21.08.2014 | N 1226 | 30,80 | 4250,00 |
| 15 | Таврическая ул., 4а - 8 | 22.01.2015 | N 1373 | 38,70 | 4250,00 |
| 16 | Таврическая ул., 4а - 7 | 22.01.2015 | N 1373 | 39,30 | 4250,00 |
| 17 | Иркутский тракт, 84 - 5 | 18.01.2016 | N 1714 | 45,90 | 4250,00 |
| 18 | Иркутский тракт, 84 - 4 | 18.01.2016 | N 1714 | 46,20 | 4250,00 |
| 19 | Техническая ул., 1 - 2 | 13.05.2016 | N 1841 | 49,70 | 4250,00 |
| 20 | Комсомольский пр-т, 5 - 7 | 24.05.2013 | N 888 | 68,70 | 4250,00 |
| 21 | Дальне-Ключевская ул., 107 - 1 | 02.07.2015 | N 1523 | 30,10 | 4250,00 |
| 22 | Войлочная заимка ул., 25 - 17 | 07.10.2014 | N 1255 | 17,40 | 4250,00 |
| 23 | Октябрьская ул., 15/1 - 6 | 17.01.2014 | N 1095 | 31,10 | 4250,00 |
| 24 | Таврическая ул., 25 - 8 | 30.04.2014 | N 1180 | 38,30 | 4250,00 |
| 25 | Лермонтова ул., 56 - 13 | 04.07.2014 | N 1193 | 32,30 | 4250,00 |
| 26 | Техническая ул., 8 - 4 | 04.07.2014 | N 1194 | 48,20 | 4250,00 |
| 27 | Шишкова ул., 16 - 3 | 04.07.2014 | N 1192 | 21,80 | 4250,00 |
| 28 | Шишкова ул., 16 - 7 | 04.07.2014 | N 1192 | 22,30 | 4250,00 |
| 29 | 2-я Ново-Деповская ул, 25 - 8 | 21.08.2014 | N 1227 | 14,30 | 4250,00 |
| 30 | 2-я Ново-Деповская ул, 25 - 16 | 21.08.2014 | N 1227 | 32,80 | 4250,00 |
| 31 | 2-я Ново-Деповская ул., 25 - 23 | 21.08.2014 | N 1227 | 55,70 | 4250,00 |
| 32 | Шишкова ул., 5 - 13 | 27.10.2015 | N 1666 | 37,30 | 4250,00 |
| 33 | Загорная ул., 60 - 9 | 23.12.2014 | N 1341 | 21,10 | 4250,00 |
| 34 | Таврическая ул., 4а - 2 | 22.01.2015 | N 1373 | 38,70 | 4250,00 |
| 35 | Лермонтова ул., 13/1 - 7а | 10.10.2014 | N 1282 | 28,60 | 4250,00 |
| 36 | Баумана пер., 5 - 4 | 17.12.2015 | N 1687 | 39,60 | 4250,00 |
| 37 | Пушкина ул., 48/6 - 5 | 17.10.2014 | N 1297 | 59,10 | 4250,00 |
| 38 | Комсомольский пр-т, 5/1 - 8 (410/684 долей в праве общей долевой собственности) | 18.02.2013 | N 854 | 29,80 | 4250,00 |
| 39 | Комсомольский пр-т, 5/1 - 5 | 18.02.2013 | N 854 | 48,50 | 4250,00 |
| 40 | Комсомольский пр-т, 5/1 - 1 | 18.02.2013 | N 854 | 48,60 | 4250,00 |
| 41 | 3-я Рабочая ул., 2 - 9 | 29.03.2013 | N 865 | 30,30 | 4250,00 |
| 42 | Комсомольский пр-т, 5 - 1 | 24.05.2013 | N 888 | 50,90 | 4250,00 |
| 43 | Комсомольский пр-т, 5 - 3 | 24.05.2013 | N 888 | 60,10 | 4250,00 |
| 44 | Загорная ул., 59 - 2 | 16.03.2016 | N 1774 | 31,00 | 4250,00 |
| 45 | 3-я Рабочая ул., 2 - 8 | 29.03.2013 | N 865 | 23,00 | 4250,00 |
| 46 | Октябрьская ул., 15/1 - 2 | 17.01.2014 | N 1095 | 37,40 | 4250,00 |
| 47 | Техническая ул., 1в - 8 | 08.11.2013 | N 1056 | 24,00 | 4250,00 |
| 48 | Техническая ул., 1в - 11 | 08.11.2013 | N 1056 | 28,90 | 4250,00 |
| 49 | Рабочая ул., 29 - 2 | 17.10.2014 | N 1296 | 25,30 | 4250,00 |
| 50 | Баумана пер., 4 - 13 | 17.12.2015 | N 1686 | 36,10 | 4250,00 |
| 51 | Техническая ул., 1в - 13 | 08.11.2013 | N 1056 | 20,70 | 4250,00 |
| 52 | Техническая ул., 1 - 4 | 13.05.2016 | N 1841 | 48,10 | 4250,00 |
| 53 | Таврическая ул., 25 - 3 (269/375 долей в праве общей долевой собственности) | 30.04.2014 | N 1180 | 36,30 | 4250,00 |
| 54 | Таврическая ул., 25 - 2 | 30.04.2014 | N 1180 | 39,60 | 4250,00 |
| 55 | Таврическая ул., 25 - 6 | 30.04.2014 | N 1180 | 39,50 | 4250,00 |
| 56 | Техническая ул., 1 - 5 | 13.05.2016 | N 1841 | 48,50 | 4250,00 |
| 57 | Техническая ул., 1 - 1 | 13.05.2016 | N 1841 | 48,60 | 4250,00 |
| 58 | Баумана пер. 4 - 33 | 17.12.2015 | N 1686 | 22,40 | 4250,00 |
| 59 | Баумана пер., 4 - 5 | 17.12.2015 | N 1686 | 21,60 | 4250,00 |
| 60 | Войлочная заимка ул., 25 - 19 | 07.10.2014 | N 1255 | 25,40 | 4250,00 |
| 61 | Краснознаменная ул., 3 - 2 | 24.05.2013 | N 887 | 21,60 | 4250,00 |
| 62 | Демьяна Бедного ул., 26 - 14 | 17.10.2014 | N 1293 | 39,70 | 4250,00 |
| 63 | Октябрьская ул., 15/1 - 3 | 17.01.2014 | N 1095 | 40,70 | 4250,00 |
| 64 | Загорная ул., 60 - 12 | 23.12.2014 | N 1341 | 29,30 | 4250,00 |
| 65 | Комсомольский пр-т, 5/1 - 7 | 18.02.2013 | N 854 | 48,80 | 4250,00 |
| 66 | Целинный пер., 29 - 78 |  |  | 35,60 | 4250,00 |
| 67 | Целинный пер., 29 - 112 |  |  | 52,10 | 4250,00 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 2434,00 | 284750,00 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | |
| 1 | Гагарина ул., 37 - 2 | - | - | - | 3500,00 |
| 2 | Советская ул., 10 - 4 | 10.10.2014 | N 1274 | 38,40 | 3500,00 |
| 3 | Советская ул., 10 - 3 | 10.10.2014 | N 1274 | 43,70 | 3500,00 |
| 4 | Лебедева ул., 34в - 1 | 15.08.2013 | N 953 | 39,90 | 3500,00 |
| 5 | Лебедева ул., 34в - 6 | 15.08.2013 | N 953 | 49,40 | 3500,00 |
| 6 | Лебедева ул., 34в - 7 | 15.08.2013 | N 953 | 39,40 | 3500,00 |
| 7 | Целинный пер., 29 - 66 | - | - | 35,60 | 3000,00 |
| 8 | Целинный пер., 29 - 68 | - | - | 53,00 | 3000,00 |
| 9 | Плеханова пер., 32 - 1 | 31.10.2014 | 1306 | 23,90 | 4500,00 |
| 10 | Плеханова пер., 32 - 1а | 31.10.2014 | 1306 | 30,80 | 4500,00 |
| 11 | Плеханова пер., 32 - 2 | 31.10.2014 | 1306 | 23,50 | 4500,00 |
| 12 | Белинского проезд, 3 - 5 | 31.10.2014 | 1307 | 24,40 | 4500,00 |
| 13 | Гоголя ул., 41 - 14 | 14.07.2016 | 1868 | 22,10 | 4000,00 |
| 14 | Гоголя ул., 50/2 - 10 | 28.02.2014 | 1104 | 23,50 | 4000,00 |
| 15 | Алтайская ул., 43, к. А - 11 | 30.04.2014 | 1182 | 75,60 | 3163,33 |
| 16 | Аптекарский пер., 11 - 2а | 20.06.2013 | 901 | 36,10 | 3163,33 |
| 17 | Белинского проезд, 3 - 3 | 31.10.2014 | 1307 | 64,60 | 3163,33 |
| 18 | Батенькова пер., 9, к. 1 - 2 | 06.04.2015 | 1423 | 28,80 | 3163,33 |
| 19 | Гоголя ул., 41 - 4 | 14.07.2016 | 1868 | 53,50 | 3163,33 |
| 20 | Гоголя ул., 43 - 2 | 13.04.2016 | 1813 | 25,00 | 3163,33 |
| 21 | Гоголя ул., 52 - 3 | 13.08.2015 | 1573 | 48,10 | 3163,33 |
| 22 | Гоголя, 22 - 2 | 16.09.2016 | 1899 | 18,30 | 3163,33 |
| 23 | Гоголя ул., 23а-3 | 13.05.2016 | 1844 | 30,50 | 3163,33 |
| 24 | Казахский пер., 9 - 3 | 29.05.2015 | 1467 | 16,40 | 3163,33 |
| 25 | Крылова ул., 3 - 3 | 13.08.2015 | 1567 | 22,20 | 3163,33 |
| 26 | Крылова ул., 10, к. 1 - 4 | 06.04.2015 | 1436 | 33,20 | 3163,33 |
| 27 | Крылова ул., 10, к. 1 - 5 | 06.04.2015 | 1436 | 33,20 | 3163,33 |
| 28 | Крылова ул., 10, к. 1 - 7 | 06.04.2015 | 1436 | 33,20 | 3163,33 |
| 29 | Крылова ул., 11 - 6 | 23.12.2014 | 1334 | 20,10 | 3163,33 |
| 30 | М.Горького ул., 16 - 5 | 17.12.2015 | 1699 | 30,30 | 3163,33 |
| 31 | М.Горького ул., 16 - 2 | 17.12.2015 | 1699 | 50,60 | 3163,33 |
| 32 | М.Горького ул., 16 - 6 | 17.12.2015 | 1699 | 42,50 | 3163,33 |
| 33 | М.Горького, ул., 29 - 2 | 27.10.2015 | 1646 | 29,40 | 3163,33 |
| 34 | Льва Толстого ул., 46а - 13 | 15.08.2013 | 947 | 18,20 | 3163,33 |
| 35 | Льва Толстого ул., 46а - 14а | 15.08.2013 | 947 | 13,10 | 3163,33 |
| 36 | Некрасова ул., 1, к. В - 2 | 14.06.2016 | 1856 | 62,20 | 3163,33 |
| 37 | Некрасова ул., 1, к. В - 4 | 14.06.2016 | 1856 | 46,40 | 3163,33 |
| 38 | Некрасова ул., 1, к. В - 6 | 14.06.2016 | 1856 | 62,90 | 3163,33 |
| 39 | ул. Татарская, д. 14, кв. 2 | 13.05.2016 | 1843 | 40,60 | 3163,33 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 1382,60 | 132083,25 |
|  | Итого по городу: |  |  | 13087,50 | 1159045,41 |
| 2023 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Артема ул., д. 8 - 12 | 18.10.2016 | N 1104 | 46,50 | 2800,00 |
| 2 | Артема ул., д. 8 - 2 | 18.10.2016 | N 1104 | 61,30 | 2800,00 |
| 3 | Артема ул., 8 - 3 | 18.10.2016 | N 1104 | 75,20 | 2800,00 |
| 4 | Артема ул., 8 - 5 | 18.10.2016 | N 1104 | 61,70 | 2800,00 |
| 5 | Артема ул., 8 - 6 | 18.10.2016 | N 1104 | 45,40 | 2800,00 |
| 6 | Артема ул., 8 - 7 | 18.10.2016 | N 1104 | 26,70 | 2800,00 |
| 7 | Артема ул., 8 - 7 | 18.10.2016 | N 1104 | 22,40 | 2800,00 |
| 8 | Артема ул., 8 - 8 | 18.10.2016 | N 1104 | 17,40 | 2800,00 |
| 9 | Артема ул., 8 - 9 | 18.10.2016 | N 1104 | 47,00 | 2800,00 |
| 10 | Басандайская ул., 31 - 4 | 29.01.2016 | N 44 | 47,60 | 2800,00 |
| 11 | Дзержинское с., Фабричная ул., 5 - 2 | 28.04.2014 | N 333 | 46,90 | 2800,00 |
| 12 | Дзержинское с., Фабричная ул., 5 - 10 | 28.04.2014 | N 333 | 48,70 | 2800,00 |
| 13 | Белинского ул., 36 - 11 | 30.09.2015 | N 926 | 10,20 | 2800,00 |
| 14 | Белинского ул., 36 - 2 | 30.09.2015 | N 926 | 23,60 | 2800,00 |
| 15 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 11 | 10.08.2015 | N 707 | 26,00 | 2800,00 |
| 16 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 13 | 10.08.2015 | N 707 | 27,20 | 2800,00 |
| 17 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 2 | 10.08.2015 | N 707 | 36,20 | 2800,00 |
| 18 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 4 | 10.08.2015 | N 707 | 26,50 | 2800,00 |
| 19 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 6 | 10.08.2015 | N 707 | 35,60 | 2800,00 |
| 20 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 8 | 10.08.2015 | N 707 | 27,00 | 2800,00 |
| 21 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 3 | 10.08.2015 | N 707 | 22,60 | 2800,00 |
| 22 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 4 | 10.08.2015 | N 707 | 54,60 | 2800,00 |
| 23 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 6 | 10.08.2015 | N 707 | 34,80 | 2800,00 |
| 24 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 7 | 10.08.2015 | N 707 | 53,10 | 2800,00 |
| 25 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 8 | 10.08.2015 | N 707 | 23,30 | 2800,00 |
| 26 | Вершинина ул., 27, к. 2 - 2 | 10.08.2015 | N 707 | 22,10 | 2800,00 |
| 27 | Вершинина ул., 27, к. 7 - 6 | 21.11.2014 | N 1207 | 26,40 | 2800,00 |
| 28 | Герцена ул., 15, к. А - 2 | 208.04.2014 | N 333 | 15,00 | 2800,00 |
| 29 | Герцена ул., 15, к. А - 8 | 28.04.2014 | N 333 | 27,60 | 2800,00 |
| 30 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 2 | 17.08.2018 | N 730 | 16,20 | 2800,00 |
| 31 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 6 | 17.08.2018 | N 730 | 42,30 | 2800,00 |
| 32 | Дзержинское с., Фабричная ул., 7 - 38 | 30.10.2017 | N 1128 | 28,90 | 2800,00 |
| 33 | Елизаровых ул., 14 - 3 | 15.10.2015 | N 986 | 26,60 | 2800,00 |
| 34 | Елизаровых ул., 14 - 7 | 15.10.2015 | N 986 | 59,70 | 2800,00 |
| 35 | Елизаровых ул., 16 - 1 | 15.10.2015 | N 986 | 67,50 | 2800,00 |
| 36 | Елизаровых ул., 16 - 6 | 15.10.2015 | N 986 | 31,40 | 2800,00 |
| 37 | Елизаровых ул., 16 - 8 | 15.10.2015 | N 986 | 19,60 | 2800,00 |
| 38 | Калужская ул., 7 - 1 | 25.02.2015 | N 176 | 58,00 | 2800,00 |
| 39 | Калужская ул., 7 - 7 | 25.02.2015 | N 176 | 33,20 | 2800,00 |
| 40 | Калужская ул., 11а - 1 | 10.08.2015 | N 707 | 32,70 | 2800,00 |
| 41 | Карпова ул., 8, к. 2 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 44,20 | 2800,00 |
| 42 | Карпова ул., 8, к. 2 - 2 | 30.09.2015 | N 926 | 57,10 | 2800,00 |
| 43 | Карпова ул., 8, к. 2 - 3 | 30.09.2015 | N 926 | 44,00 | 2800,00 |
| 44 | Карпова ул., 8/3 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 43,80 | 2800,00 |
| 45 | Карпова ул., 8/3 - 3 | 30.09.2015 | N 926 | 42,90 | 2800,00 |
| 46 | Карпова ул., 8/3 - 7 | 30.09.2015 | N 926 | 44,40 | 2800,00 |
| 47 | Карпова ул., 8, к. 6 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 57,90 | 2800,00 |
| 48 | Киевская ул., 80 - 2 | 21.11.2014 | N 1207 | 43,40 | 2800,00 |
| 49 | Киевская ул., 82а - 15 | 06.11.2015 | N 1061 | 15,30 | 2800,00 |
| 50 | Киевская ул., 82а - 20 | 06.11.2015 | N 1061 | 15,30 | 2800,00 |
| 51 | Кирова пр., 25 - 5 | 29.05.2014 | N 449 | 36,70 | 2800,00 |
| 52 | Короленко ул., 2 - 6 | 10.03.2015 | N 221 | 41,10 | 2800,00 |
| 53 | Короленко ул., 2 - 7 | 10.03.2015 | N 221 | 50,00 | 2800,00 |
| 54 | Короленко ул., 4 - 8 | 10.03.2015 | N 221 | 40,00 | 2800,00 |
| 55 | Короленко ул., 6 - 1 | 10.03.2015 | N 221 | 39,20 | 2800,00 |
| 56 | Короленко ул., 6 - 2 | 10.03.2015 | N 221 | 40,80 | 2800,00 |
| 57 | Короленко ул., 6 - 4 | 10.03.2015 | N 221 | 40,00 | 2800,00 |
| 58 | Короленко ул., 8 - 1 | 10.03.2015 | N 221 | 39,80 | 2800,00 |
| 59 | Короленко ул., 8 - 3 | 10.03.2015 | N 221 | 52,10 | 2800,00 |
| 60 | Короленко ул., 8 - 5 | 10.03.2015 | N 221 | 38,80 | 2800,00 |
| 61 | Короленко ул., 8 - 7 | 10.03.2015 | N 221 | 42,00 | 2800,00 |
| 62 | Косарева ул., 12 - 3 | 14.06.2012 | N 660 | 42,50 | 2800,00 |
| 63 | Красноармейская ул., 92/2 - 1 | 15.10.2015 | N 986 | 13,80 | 2800,00 |
| 64 | Красноармейская ул., 92/2 - 10 | 15.10.2015 | N 986 | 16,00 | 2800,00 |
| 65 | Красноармейская ул., 117 - 18 | 06.11.2015 | N 1061 | 16,70 | 2800,00 |
| 66 | Красноармейская ул., 117 - 19а | 06.11.2015 | N 1061 | 17,30 | 2800,00 |
| 67 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 9 | 17.08.2015 | N 730 | 22,50 | 2800,00 |
| 68 | Московский тракт, 4, к. Б - 1 | 13.05.2013 | N 457 | 16,60 | 2800,00 |
| 69 | Московский тракт, 4, к. Б - 10 | 13.05.2013 | N 457 | 39,20 | 2800,00 |
| 70 | Московский тракт, 50 - 2а | 06.11.2015 | N 1061 | 27,40 | 2800,00 |
| 71 | Нахимова ул., 40 - 3 | 30.09.2015 | N 926 | 49,40 | 2800,00 |
| 72 | Нахимова ул., 40 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 49,70 | 2800,00 |
| 73 | Нахимова ул., 42 - 3 | 14.04.2015 | N 326 | 16,10 | 2800,00 |
| 74 | Нахимова ул., 42 - 5 | 14.04.2015 | N 326 | 17,30 | 2800,00 |
| 75 | Нахимова ул., 42 - 5 | 14.04.2015 | N 326 | 38,00 | 2800,00 |
| 76 | Нахимова ул., 42, к. А - 3 | 05.11.2013 | N 1251 | 16,50 | 2800,00 |
| 77 | Нахимова ул., 42, к. А - 3 | 05.11.2013 | N 1251 | 20,50 | 2800,00 |
| 78 | Нахимова ул., 42, к. А - 7 | 05.11.2013 | N 1251 | 19,20 | 2800,00 |
| 79 | Нахимова ул., 44 - 9 | 30.09.2013 | N 926 | 51,80 | 2800,00 |
| 80 | Инструментальный пер., 38 - 4 | 05.03.2015 | N 1399 | 48,60 | 2800,00 |
| 81 | Пирогова ул., 14/1 - 1 | 31.10.2013 | N 1420 | 45,60 | 2800,00 |
| 82 | Пирогова ул., 14/1 - 12 | 31.10.2013 | N 1420 | 44,80 | 2800,00 |
| 83 | г. Томск, Пирогова ул., 14/1 - 3 | 31.10.2013 | N 1420 | 45,30 | 2800,00 |
| 84 | Пирогова ул., 14/1 - 4 | 31.10.2013 | N 1420 | 46,20 | 2800,00 |
| 85 | Пирогова ул., 14/1 - 5 | 31.10.2013 | N 1420 | 37,00 | 2800,00 |
| 86 | Пирогова ул., 14/1 - 6 | 31.10.2013 | N 1420 | 45,60 | 2800,00 |
| 87 | Пирогова ул., 14/1 - 7 | 31.10.2013 | N 1420 | 46,40 | 2800,00 |
| 88 | Пирогова ул., 14/1 - 9 | 31.10.2013 | N 1420 | 44,70 | 2800,00 |
| 89 | Пирогова ул., 14/2 - 5 | 31.10.2013 | N 1420 | 46,10 | 2800,00 |
| 90 | Пирогова ул., 14/2 - 6 | 31.10.2013 | N 1420 | 27,50 | 2800,00 |
| 91 | Пирогова ул., 14/2 - 7 | 31.10.2013 | N 1420 | 26,80 | 2800,00 |
| 92 | Приречная ул., 37 - 2 | 17.08.2015 | N 730 | 50,00 | 2800,00 |
| 93 | Приречная ул., 39 - 3 | 18.11.2013 | N 1315 | 12,90 | 2800,00 |
| 94 | Приречная ул., 39, к. А - 8 | 25.02.2015 | N 176 | 49,00 | 2800,00 |
| 95 | Приречная ул., 41 - 5 | 17.08.2015 | N 730 | 47,60 | 2800,00 |
| 96 | Приречная ул., 41 - 6 | 17.08.2015 | N 730 | 48,80 | 2800,00 |
| 97 | Приречная ул., 41 - 8 | 17.08.2015 | N 730 | 47,50 | 2800,00 |
| 98 | Приречная ул., 43 - 3 | 25.02.2015 | N 176 | 28,70 | 2800,00 |
| 99 | Приречная ул., 43 - 3а | 25.02.2015 | N 176 | 32,10 | 2800,00 |
| 100 | Приречная ул., 43, к. А - 1 | 17.08.2015 | N 730 | 47,60 | 2800,00 |
| 101 | Советская ул., 93/1 - 1 | 29.05.2014 | N 449 | 28,30 | 2800,00 |
| 102 | Советская ул., 93/1 - 5 | 29.05.2014 | N 449 | 24,10 | 2800,00 |
| 103 | Советская ул., 93/1 - 6 | 29.05.2014 | N 449 | 15,50 | 2800,00 |
| 104 | Советская ул., 93/1 - 7 | 29.05.2014 | N 449 | 21,10 | 2800,00 |
| 105 | Советская ул., 97 - 2 | 30.12.2015 | N 1353 | 29,80 | 2800,00 |
| 106 | Советская ул., 97, к. А - 1 | 30.12.2015 | N 1353 | 53,20 | 2800,00 |
| 107 | Советская ул., 97, к. А - 8 | 30.12.2015 | N 1353 | 20,90 | 2800,00 |
| 108 | Студенческая ул., 51 - 1 | 05.11.2013 | N 1251 | 23,10 | 2800,00 |
| 109 | Студенческая ул., 51 - 4 | 05.11.2013 | N 1251 | 22,90 | 2800,00 |
| 110 | Студенческая ул., 51 - 5 | 05.11.2013 | N 1251 | 12,60 | 2800,00 |
| 111 | Студенческая ул., 53 - 7 | 05.11.2013 | N 1251 | 22,50 | 2800,00 |
| 112 | Усова ул., 9 - 7 | 30.12.2015 | N 1353 | 35,90 | 2800,00 |
| 113 | Учебная ул., 4 - 4 | 21.11.2014 | N 1207 | 34,40 | 2800,00 |
| 114 | Учебная ул., 4 - 5 | 21.11.2014 | N 1207 | 35,10 | 2800,00 |
| 115 | Учебная ул., 4 - 8 | 21.11.2014 | N 1207 | 32,80 | 2800,00 |
| 116 | Щорса ул., 15 - 1 | 17.08.2015 | N 730 | 43,40 | 2800,00 |
| 117 | Щорса ул., 15 - 3 | 17.08.2015 | N 730 | 44,20 | 2800,00 |
| 118 | Энергетиков ул., 3 - 8 | 21.11.2014 | N 1209 | 40,30 | 2800,00 |
| 119 | Энергетиков ул., 5 - 2 | 21.11.2014 | N 1209 | 40,20 | 2800,00 |
| 120 | Энергетиков ул., 5 - 4 | 21.11.2014 | N 1209 | 39,70 | 2800,00 |
| 121 | Энергетиков ул., 7, к. А - 1 | 21.11.2014 | N 1209 | 39,60 | 2800,00 |
| 122 | Энергетиков ул., 7, к. А - 3 | 21.11.2014 | N 1209 | 51,90 | 2800,00 |
| 123 | Энергетиков ул., 7, к. А - 8 | 21.11.2014 | N 1209 | 40,10 | 2800,00 |
| 124 | Энергетиков ул., 8 - 7 | 25.12.2013 | N 1502 | 50,90 | 2800,00 |
| 125 | Энергетиков ул., 10 - 6 | 17.02.2017 | N 115 | 40,10 | 2800,00 |
| 126 | Энергетиков ул., 10 - 8 | 17.02.2017 | N 115 | 39,30 | 2800,00 |
| 127 | Эуштинская ул., 5 - 2 | 30.10.2014 | N 1128 | 22,60 | 2800,00 |
| 128 | Эуштинская ул., 5 - 3 | 30.10.2014 | N 1128 | 18,50 | 2800,00 |
| 129 | Эуштинская ул., 11 - 3 | 30.10.2014 | N 1128 | 31,00 | 2800,00 |
| 130 | Эуштинская ул., 11 - 4 | 30.10.2014 | N 1128 | 29,40 | 2800,00 |
| 131 | Эуштинская ул., 11/1 - 2 | 30.10.2014 | N 1128 | 17,30 | 2800,00 |
| 132 | Короленко ул., 2 - 4 | 10.03.2015 | N 221 | 39,50 | 2800,00 |
| 133 | Артема ул., 8 - 1 | 18.10.2016 | N 1104 | 46,60 | 2800,00 |
| 134 | Приречная ул., 39 - 6 | 18.11.2013 | N 1315 | 51,40 | 2800,00 |
| 135 | Короленко ул., 4 - 2 | 10.03.2015 | N 221 | 40,40 | 2800,00 |
| 136 | Пирогова ул., 14/2 - 2 | 31.10.2013 | N 1240 | 20,80 | 2800,00 |
| 137 | Герцена ул., 15/1 - 7 | 28.04.2014 | N 333 | 15,30 | 2800,00 |
| 138 | Елизаровых ул., 16 - 6 | 15.10.2015 | N 986 | 31,40 | 2800,00 |
| 139 | Эуштинская ул., 11/1 - 3 | 30.10.2014 | N 1128 | 19,10 | 2800,00 |
| 140 | Студенческая ул., 51 - 4 | 05.11.2013 | N 1251 | 13,60 | 2800,00 |
| 141 | Максима Горького ул., 64 - 3 | 01.10.2013 | N 1115 | 30,20 | 2800,00 |
| 142 | Максима Горького ул., 64 - 9 | 01.10.2013 | N 1115 | 52,90 | 2800,00 |
| 143 | Максима Горького ул., 64 - 7 | 01.10.2013 | N 1115 | 36,00 | 2800,00 |
| 144 | Вершинина ул., 27, к. 1 - 1 | 10.08.2015 | N 707 | 37,40 | 2800,00 |
| 145 | Калужская ул., 11а - 5 | 10.08.2015 | N 707 | 32,80 | 2800,00 |
| 146 | Энергетиков ул., 3, кв. 2 | 21.11.2014 | N 1209 | 41,70 | 2800,00 |
| 147 | Энергетиков ул., 3, кв. 4 | 21.11.2014 | N 1209 | 39,50 | 2800,00 |
| 148 | Энергетиков ул., 7, к. А - 7 | 21.11.2014 | N 1209 | 52,70 | 2800,00 |
| 149 | Энергетиков ул., 8 - 3 | 25.12.2013 | N 1502 | 49,80 | 2800,00 |
| 150 | Калужская ул., д. 7 - 5 | 25.02.2015 | N 176 | 31,30 | 2800,00 |
| 151 | Дзержинское с., Фабричная ул., 5 - 4 | 28.04.2014 | N 333 | 48,70 | 2800,00 |
| 152 | Дзержинское с., Фабричная ул., 5 - 5 | 28.04.2014 | N 333 | 47,90 | 2800,00 |
| 153 | Дзержинское с., Фабричная ул., 5 - 8 | 28.04.2014 | N 333 | 48,70 | 3573,40 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 5511,20 | 429173,40 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | |
| 1 | Алексея Беленца ул., 25 - 1 | 21.11.2014 | N 1209 | 56,30 | 3150,00 |
| 2 | Алексея Беленца ул., 25 - 2 | 21.11.2014 | N 1209 | 14,90 | 3150,00 |
| 3 | Алексея Беленца ул., 25 - 3 | 21.11.2014 | N 1209 | 22,00 | 3150,00 |
| 4 | Алексея Беленца ул., 25 - 5 | 21.11.2014 | N 1209 | 32,80 | 3150,00 |
| 5 | Алтайская ул., 3 к. 1 - 1 | 18.10.2007 | N 650 | 73,30 | 3150,00 |
| 6 | Алтайская ул., 3 к. 1 - 4 | 18.10.2007 | N 650 | 59,20 | 3150,00 |
| 7 | Алтайская ул., 43 к. А - 2 | 30.09.2022 | N 889 | 77,50 | 3150,00 |
| 8 | Алтайская ул., 11, к. 1 - 7 | 21.11.2014 | N 1209 | 50,00 | 3150,00 |
| 9 | Алтайская ул., 29 - 3 | 06.11.2015 | N 1061 | 27,70 | 3150,00 |
| 10 | Алтайская ул., 29 - 6 | 06.11.2015 | N 1061 | 30,70 | 3150,00 |
| 11 | Алтайская ул., 29 - 8 | 06.11.2015 | N 1061 | 26,20 | 3150,00 |
| 12 | Алтайская ул., 18 - 1а | 29.01.2016 | N 44 | 16,20 | 3150,00 |
| 13 | Батенькова пер., 9 - 1 | 28.04.2014 | N 333 | 18,90 | 3150,00 |
| 14 | Батенькова пер., 9 - 3 | 28.04.2014 | N 333 | 22,00 | 3150,00 |
| 15 | Батенькова пер., 9 - 4 | 28.04.2014 | N 333 | 39,30 | 3150,00 |
| 16 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 13 | 17.08.2015 | N 730 | 33,90 | 3150,00 |
| 17 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 23 | 17.08.2015 | N 730 | 19,50 | 3150,00 |
| 18 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 11 | 17.08.2015 | N 730 | 23,30 | 3150,00 |
| 19 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 12 | 17.08.2015 | N 730 | 27,20 | 3150,00 |
| 20 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 14 | 17.08.2015 | N 730 | 27,10 | 3150,00 |
| 21 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 21 | 17.08.2015 | N 730 | 14,70 | 3150,00 |
| 22 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 24 | 17.08.2015 | N 730 | 15,60 | 3150,00 |
| 23 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 26 | 17.08.2015 | N 730 | 21,70 | 3150,00 |
| 24 | Батенькова ул., 17 к. 1 - 9 | 17.08.2015 | N 730 | 29,70 | 3150,00 |
| 25 | Белинского проезд, 3 - 2 | 27.12.2014 | N 1394 | 28,00 | 3150,00 |
| 26 | Вершинина ул., 10 - 4 | 29.05.2014 | N 449 | 43,20 | 3150,00 |
| 27 | Вершинина ул., 8 - 3 | 27.12.2012 | N 1606 | 24,50 | 3150,00 |
| 28 | Гоголя ул., 50 к. 2 - 6 | 03.04.2014 | N 263 | 33,00 | 3150,00 |
| 29 | Гоголя ул., 50 к. 2 - 7 | 03.04.2014 | N 263 | 9,50 | 3150,00 |
| 30 | Гоголя ул., 41 - 15 | 25.07.2016 | N 761 | 29,30 | 3150,00 |
| 31 | Гоголя ул., 41 - 8 | 25.07.2016 | N 761 | 22,30 | 3150,00 |
| 32 | Гоголя ул., 43 - 3 | 25.04.2016 | N 332 | 24,50 | 3150,00 |
| 33 | Гоголя ул., 22 - 3 | 28.09.2016 | N 1031 | 28,30 | 3150,00 |
| 34 | Гоголя ул., 22 - 5а | 28.09.2016 | N 1031 | 16,00 | 3150,00 |
| 35 | Гоголя ул., 22 - 6 | 28.09.2016 | N 1031 | 25,60 | 3150,00 |
| 36 | Гоголя ул., 22 - 7 | 28.09.2016 | N 1031 | 16,00 | 3150,00 |
| 37 | Гоголя ул., 23а - 4 | 24.05.2016 | N 447 | 40,10 | 3150,00 |
| 38 | Гоголя ул., 52 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 42,00 | 3150,00 |
| 39 | Гоголя ул., 52 - 2 | 30.09.2015 | N 926 | 39,30 | 3150,00 |
| 40 | Герцена ул., 34 - 2 | 25.12.2013 | N 1502 | 19,90 | 3150,00 |
| 41 | Герцена ул., 37а - 8 | 25.04.2016 | N 332 | 60,70 | 3150,00 |
| 42 | Герцена ул., 37а - 1 | 25.04.2016 | N 332 | 46,00 | 3150,00 |
| 43 | Герцена ул., 37а - 3 | 25.04.2016 | N 332 | 59,20 | 3150,00 |
| 44 | Герцена ул., 37а - 7 | 25.04.2016 | N 332 | 45,70 | 3150,00 |
| 45 | Дзержинского ул., 9 - 2 | 23.06.2016 | N 583 | 50,70 | 3150,00 |
| 46 | Дзержинского ул., 9 - 3а | 23.06.2016 | N 583 | 25,40 | 3150,00 |
| 47 | Дзержинского ул., 9 - 4 | 23.06.2016 | N 583 | 19,80 | 3150,00 |
| 48 | Дзержинского ул., 9 - 4а | 23.06.2016 | N 583 | 24,20 | 3150,00 |
| 49 | Кононова пер., 17 - 1 | 10.07.2013 | N 725 | 44,10 | 3150,00 |
| 50 | Кононова пер., 6 лит. А - 5 | 06.11.2015 | N 1061 | 22,70 | 3150,00 |
| 51 | Крылова ул., 3 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 23,00 | 3150,00 |
| 52 | Крылова ул., 3 - 5 | 30.09.2015 | N 926 | 25,50 | 3150,00 |
| 53 | Крылова ул., 3 - 3 | 30.09.2015 | N 926 | 22,20 | 3150,00 |
| 54 | Крылова ул., 3 - 4 | 30.09.2015 | N 926 | 23,30 | 3150,00 |
| 55 | Крылова ул., 3 - 6 | 30.09.2015 | N 926 | 22,60 | 3150,00 |
| 56 | Крылова ул., 10 к. 1 - 6 | 15.05.2015 | N 418 | 32,80 | 3150,00 |
| 57 | Красноармейская ул., 53 - 1 | 25.04.2016 | N 332 | 19,90 | 3150,00 |
| 58 | Красноармейская ул., 53 - 2 | 25.04.2016 | N 332 | 25,70 | 3150,00 |
| 59 | Лебедева ул., 102 к. А - 4 | 19.11.2013 | N 1315 | 13,40 | 3150,00 |
| 60 | Лебедева ул, 34д - 1 | 31.10.2013 | N 1240 | 39,80 | 3150,00 |
| 61 | Лебедева ул, 34д - 7 | 31.10.2013 | N 1240 | 41,20 | 3150,00 |
| 62 | Льва Толстого ул., 46а - 16 | 19.11.2013 | N 1315 | 18,10 | 3150,00 |
| 63 | Льва Толстого ул., 46а - 21 | 19.11.2013 | N 1315 | 19,20 | 3150,00 |
| 64 | Льва Толстого ул., 56, к. А - 7 | 15.05.2015 | N 418 | 57,40 | 3150,00 |
| 65 | Льва Толстого ул., 56, к. А - 1 | 15.05.2015 | N 418 | 38,60 | 3150,00 |
| 66 | Льва Толстого ул., 56, к. А - 12 | 15.05.2015 | N 418 | 39,90 | 3150,00 |
| 67 | Льва Толстого ул., 56, к. А - 2 | 15.05.2015 | N 418 | 56,80 | 3150,00 |
| 68 | Льва Толстого ул., 56, к. А - 3 | 15.05.2015 | N 418 | 56,50 | 3150,00 |
| 69 | Льва Толстого ул., 56, к. А - 4 | 15.05.2015 | N 418 | 38,40 | 3150,00 |
| 70 | Мусы Джалиля ул., 28 - 1 | 30.10.2014 | N 1128 | 15,60 | 3150,00 |
| 71 | Мусы Джалиля ул., 28 - 3 | 30.10.2014 | N 1128 | 45,80 | 3150,00 |
| 72 | Мусы Джалиля ул., 28 - 6 | 30.10.2014 | N 1128 | 41,50 | 3150,00 |
| 73 | Максима Горького ул., 16 - 4 | 30.12.2015 | N 1353 | 20,00 | 3150,00 |
| 74 | Максима Горького ул., 16 - 7 | 30.12.2015 | N 1353 | 13,00 | 3150,00 |
| 75 | Максима Горького ул., 16 - 1 | 30.12.2015 | N 1353 | 54,60 | 3150,00 |
| 76 | Максима Горького ул., 16 - 1а | 30.12.2015 | N 1353 | 24,60 | 3150,00 |
| 77 | Максима Горького ул., 56, к. 1 - 1 | 06.11.2015 | N 1061 | 55,00 | 3150,00 |
| 78 | Максима Горького ул., 56, к. 1 - 3 | 06.11.2015 | N 1061 | 25,90 | 3150,00 |
| 79 | Максима Горького ул., 29 - 1 | 06.11.2015 | N 1061 | 15,70 | 3150,00 |
| 80 | Максима Горького ул., 29 - 4 | 06.11.2015 | N 1061 | 34,10 | 3150,00 |
| 81 | Максима Горького ул., 29 - 5 | 06.11.2015 | N 1061 | 15,20 | 3150,00 |
| 82 | Некрасова ул., 1 к. В - 1 | 23.06.2016 | 583 | 47,70 | 3150,00 |
| 83 | Некрасова ул., 1 к. В - 7 | 23.06.2016 | 583 | 47,50 | 3150,00 |
| 84 | Некрасова ул., 1 к. В - 5 | 23.06.2016 | 583 | 47,40 | 3150,00 |
| 85 | Некрасова ул., 1 к. В - 8 | 23.06.2016 | 583 | 47,20 | 3150,00 |
| 86 | Нечевский пер., 3 - 2 | 10.08.2015 | N 707 | 23,80 | 3150,00 |
| 87 | Нечевский пер., 18 к. А - 1 | 21.11.2014 | N 1209 | 59,00 | 3150,00 |
| 88 | Нечевский пер., 18 к. А - 3 | 21.11.2014 | N 1209 | 19,30 | 3150,00 |
| 89 | Никитина ул., 9 - 7 | 21.11.2014 | N 1209 | 19,50 | 3150,00 |
| 90 | Олега Кошевого ул., 52 - 1 | 06.11.2015 | N 1061 | 46,30 | 3150,00 |
| 91 | Олега Кошевого ул., 52 - 14 | 06.11.2015 | N 1061 | 62,60 | 3150,00 |
| 92 | Олега Кошевого ул., 52 - 15 | 06.11.2015 | N 1061 | 49,20 | 3150,00 |
| 93 | Олега Кошевого ул., 52 - 17 | 06.11.2015 | N 1061 | 47,30 | 3150,00 |
| 94 | Олега Кошевого ул., 52 - 5 | 06.11.2015 | N 1061 | 62,70 | 3150,00 |
| 95 | Олега Кошевого ул., 52 - 6 | 06.11.2015 | N 1061 | 48,70 | 3150,00 |
| 96 | Петропавловская ул., 33 - 5 | 25.11.2016 | N 1238 | 35,90 | 3150,00 |
| 97 | Рузского ул., 22 - 1 | 27.12.2014 | N 1394 | 48,80 | 3150,00 |
| 98 | Рузского ул., 22 - 2 | 27.12.2014 | N 1394 | 49,80 | 3150,00 |
| 99 | Рузского ул., 22 - 3 | 27.12.2014 | N 1394 | 49,10 | 3150,00 |
| 100 | Советская ул., 10 - 1 | 21.11.2014 | N 1209 | 51,60 | 3150,00 |
| 101 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 1 | 06.11.2015 | N 1061 | 38,00 | 3150,00 |
| 102 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 2 | 06.11.2015 | N 1061 | 37,20 | 3150,00 |
| 103 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 3 | 06.11.2015 | N 1061 | 9,00 | 3150,00 |
| 104 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 6 | 06.11.2015 | N 1061 | 38,80 | 3150,00 |
| 105 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 9 | 06.11.2015 | N 1061 | 37,80 | 3150,00 |
| 106 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 10 | 06.11.2015 | N 1061 | 9,90 | 3150,00 |
| 107 | Степана Разина ул., 27 лит. А - 12 | 06.11.2015 | N 1061 | 38,90 | 3150,00 |
| 108 | Татарская ул., 10 - 2 | 25.02.2015 | N 176 | 32,90 | 3150,00 |
| 109 | Татарская ул., 10 - 3 | 25.02.2015 | N 176 | 25,30 | 3150,00 |
| 110 | Татарская ул., 10 - 4 | 25.02.2015 | N 176 | 16,10 | 3150,00 |
| 111 | Татарская ул., 10 - 5 | 25.02.2015 | N 176 | 28,70 | 3150,00 |
| 112 | Татарская ул., 10 - 7 | 25.02.2015 | N 176 | 27,00 | 3150,00 |
| 113 | Татарская ул., 10 - 8 | 25.02.2015 | N 176 | 15,70 | 3150,00 |
| 114 | Татарская ул., 14 - 1 | 24.05.2016 | N 447 | 53,40 | 3150,00 |
| 115 | Татарская ул., 14 - 4 | 24.05.2016 | N 447 | 43,80 | 3150,00 |
| 116 | Татарская ул., 14 - 5 | 24.05.2016 | N 447 | 46,30 | 3150,00 |
| 117 | Татарская ул., 14 - 8 | 24.05.2016 | N 447 | 57,10 | 3150,00 |
| 118 | Тверская ул., 22 - 2 | 27.12.2014 | N 1394 | 45,00 | 3150,00 |
| 119 | Тверская ул., 22 - 4 | 27.12.2014 | N 1394 | 26,50 | 3150,00 |
| 120 | Тверская ул., 22 - 5 | 27.12.2014 | N 1394 | 33,10 | 3150,00 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 4118,90 | 378000,00 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | |
| 1 | Большая Подгорная ул., 157 - 5 | 30.10.2014 | N 1128 | 49,40 | 3000,00 |
| 2 | Большая Подгорная ул., 157 - 6 | 30.10.2014 | N 1128 | 49,4 (доля 117/302) | 3000,00 |
| 3 | Большая Подгорная ул., 157 - 7 | 30.10.2014 | N 1128 | 62,0 (доля 439/620) | 3000,00 |
| 4 | Большая Подгорная ул., 159 - 6 | 30.10.2014 | N 1128 | 62,20 | 3000,00 |
| 5 | Кольцевой проезд, 25 - 12 | 30.04.2014 | N 1178 | 34,00 | 3000,00 |
| 6 | Кольцевой проезд, 25 - 13 | 30.04.2014 | N 1178 | 24,30 | 3000,00 |
| 7 | Кольцевой проезд, 25 - 2 | 30.04.2014 | N 1178 | 24,80 | 3000,00 |
| 8 | Кольцевой проезд, 25 - 3 | 30.04.2014 | N 1178 | 25,20 | 3000,00 |
| 9 | Кольцевой проезд, 25 - 4 | 30.04.2014 | N 1178 | 34,90 | 3000,00 |
| 10 | Кольцевой проезд, 25 - 7 | 30.04.2014 | N 1178 | 34,80 | 3000,00 |
| 11 | Ленина пр., 138 - 10 | 10.11.2014 | N 1156 | 17,40 | 3000,00 |
| 12 | Ленина пр., 138 - 3 | 10.11.2014 | N 1156 | 23,00 | 3000,00 |
| 13 | Профсоюзная ул., 4 - 15 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,50 | 3000,00 |
| 14 | Профсоюзная ул., 4 - 10 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,50 | 3000,00 |
| 15 | Профсоюзная ул., 4 - 11 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,70 | 3000,00 |
| 16 | Профсоюзная ул., 4 - 13 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,50 | 3000,00 |
| 17 | Профсоюзная ул., 4 - 19 | 10.11.2014 | N 1156 | 29,70 | 3000,00 |
| 18 | Профсоюзная ул., 4 - 2 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,50 | 3000,00 |
| 19 | Профсоюзная ул., 4 - 21 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,60 | 3000,00 |
| 20 | Профсоюзная ул., 4 - 3 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,30 | 3000,00 |
| 21 | Профсоюзная ул., 4 - 4 | 10.11.2014 | N 1156 | 42,40 | 3000,00 |
| 22 | Профсоюзная ул., 4 - 5 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,10 | 3000,00 |
| 23 | Профсоюзная ул., 4 - 8 | 10.11.2014 | N 1156 | 28,50 | 3000,00 |
| 24 | Розы Люксембург ул., 27 - 12 | 26.06.2014 | N 1184 | 28,20 | 3000,00 |
| 25 | Розы Люксембург ул., 27 - 17 | 26.06.2014 | N 1184 | 17,60 | 3000,00 |
| 26 | Розы Люксембург ул., 27 - 4 | 26.06.2014 | N 1184 | 28,70 | 3000,00 |
| 27 | Светлый пер., 40 - 2 | 03.04.2014 | N 263 | 50,00 | 3000,00 |
| 28 | Светлый пер., 40 - 8 | 03.04.2014 | N 263 | 40,00 | 3000,00 |
| 29 | Учительская ул., 79 - 12 | 23.06.2016 | N 583 | 48,20 (доля 1/3) | 3000,00 |
| 30 | Флотский пер., 2 - 1 | 03.04.2014 | N 263 | 28,50 | 3000,00 |
| 31 | Флотский пер., 2 - 5 | 03.04.2014 | N 263 | 28,90 | 3000,00 |
| 32 | Флотский пер., 2а - 1 | 30.10.2014 | N 1128 | 28,90 | 3000,00 |
| 33 | Флотский пер., 2а - 7 | 30.10.2014 | N 1128 | 29,30 | 3000,00 |
| 34 | Флотский пер., 2а - 5 | 30.10.2014 | N 1128 | 28,80 | 3000,00 |
| 35 | Флотский пер., 2а - 6 | 30.10.2014 | N 1128 | 28,90 | 3000,00 |
| 36 | Шегарский пер., 71 - 5 | 06.11.2013 | N 1251 | 39,20 | 3000,00 |
| 37 | Шегарский пер., 71 - 4 | 06.11.2013 | N 1251 | 39,00 | 3000,00 |
| 38 | Шегарский пер., 71 - 6 | 06.11.2013 | N 1251 | 39,60 | 3000,00 |
| 39 | Большая Подгорная ул., 209 - 7 | 24.01.2014 | N 30 | 45,70 | 3000,00 |
| 40 | Большая Подгорная ул., 209 - 6 | 24.01.2014 | N 30 | 63,40 | 3000,00 |
| 41 | Большая Подгорная ул., 209 - 12 | 24.01.2014 | N 30 | 46,40 | 3000,00 |
| 42 | Розы Люксембург ул., 88 - 5 | 10.07.2013 | N 725 | 28,60 | 3000,00 |
| 43 | Учительская ул., 57 - 1 | 27.09.2013 | N 979 | 36,70 | 3000,00 |
| 44 | Учительская ул., 57 - 3 | 27.09.2013 | N 979 | 49,00 | 3000,00 |
| 45 | Бердская ул., 13 - 8 | 25.12.2013 | N 1502 | 63,70 | 3000,00 |
| 46 | Днепровский пер., 21 - 5 | 31.10.2014 | N 1309 | 47,40 | 3000,00 |
| 47 | Днепровский пер., 21 - 8 | 31.10.2014 | N 1309 | 46,60 | 3000,00 |
| 48 | Урожайный пер., 24 - 13 | 22.10.2014 | N 1091 | 25,70 | 3000,00 |
| 49 | Урожайный пер., 24 - 14 | 22.10.2014 | N 1091 | 26,60 | 3000,00 |
| 50 | Урожайный пер., 24 - 15 | 22.10.2014 | N 1091 | 33,50 | 3000,00 |
| 51 | Урожайный пер., 24 - 7 | 22.10.2014 | N 1091 | 37,40 | 3000,00 |
| 52 | Урожайный пер., 24 - 12 | 22.10.2014 | N 1091 | 25,90 | 3000,00 |
| 53 | Урожайный пер., 24 - 5 | 22.10.2014 | N 1091 | 26,60 | 3000,00 |
| 54 | Урожайный пер., 25а - 1 | 27.12.2014 | N 1394 | 25,90 | 3000,00 |
| 55 | Урожайный пер., 28 - 9 | 21.11.2014 | N 1209 | 25,80 | 3000,00 |
| 56 | Первомайская ул., 151 - 5 | 16.03.2016 | N 1772 | 46,20 | 3000,00 |
| 57 | Первомайская ул., 151 - 3 | 16.03.2016 | N 1772 | 48,50 | 3000,00 |
| 58 | Днепровский пер., 12 - 12 | 30.09.2015 | N 926 | 25,60 | 3000,00 |
| 59 | Днепровский пер., 12 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 26,30 | 3000,00 |
| 60 | Днепровский пер., 12 - 13 | 30.09.2015 | N 926 | 26,40 | 3000,00 |
| 61 | Днепровский пер., 12 - 9 | 30.09.2015 | N 926 | 26,40 | 3000,00 |
| 62 | Днепровский пер., 12 - 3 | 30.09.2015 | N 926 | 28,00 | 3000,00 |
| 63 | Днепровский пер., 12 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 37,40 | 3000,00 |
| 64 | Дунайский пер., 10 - 2 | 15.05.2015 | N 418 | 44,60 | 3000,00 |
| 65 | Просторный пер., 21 - 12 | 10.03.2015 | N 221 | 77,70 | 3000,00 |
| 66 | Светлый пер., 38 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 38,40 | 3000,00 |
| 67 | Светлый пер., 38 - 1 | 30.09.2015 | N 926 | 38,70 | 3000,00 |
| 68 | Светлый пер., 38 - 7 | 30.09.2015 | N 926 | 48,30 | 3000,00 |
| 69 | Флотский пер., 8 - 7 | 06.11.2015 | N 1061 | 29,40 | 3000,00 |
| 70 | Флотский пер., 8 - 8 | 06.11.2015 | N 1061 | 29,30 | 3000,00 |
| 71 | Флотский пер., 8 - 4 | 06.11.2015 | N 1061 | 58,40 | 3000,00 |
| 72 | Кольцевой проезд, 13 - 10 | 25.02.2015 | N 176 | 25,10 | 3000,00 |
| 73 | Кольцевой проезд, 13 - 8 | 25.02.2015 | N 176 | 43,00 | 3000,00 |
| 74 | Кольцевой проезд, 13 - 7 | 25.02.2015 | N 176 | 44,20 | 3000,00 |
| 75 | 5-й Армии ул., 10 - 7 | 06.11.2015 | N 1061 | 51,90 | 3000,00 |
| 76 | Большая Подгорная ул., 179 - 2а | 10.08.2015 | N 707 | 14,00 | 3000,00 |
| 77 | Большая Подгорная ул., 203 - 10 | 06.11.2015 | N 1061 | 27,70 | 3000,00 |
| 78 | Большая Подгорная ул., 203 - 14 | 06.11.2015 | N 1061 | 27,20 | 3000,00 |
| 79 | Большая Подгорная ул., 203 - 5 | 06.11.2015 | N 1061 | 25,60 | 3000,00 |
| 80 | Большая Подгорная ул., 203 - 15 | 06.11.2015 | N 1061 | 35,50 | 3000,00 |
| 81 | Большая Подгорная ул., 203 - 8 | 06.11.2015 | N 1061 | 36,60 | 3000,00 |
| 82 | Большая Подгорная ул., 203 - 9 | 06.11.2015 | N 1061 | 48,00 | 3000,00 |
| 83 | Большая Подгорная ул., 221 - 1 | 10.03.2015 | N 221 | 25,90 | 3000,00 |
| 84 | Большая Подгорная ул., 221 - 2 | 10.03.2015 | N 221 | 35,50 | 3000,00 |
| 85 | Большая Подгорная ул., 221 - 4 | 10.03.2015 | N 221 | 35,20 | 3000,00 |
| 86 | Большая Подгорная ул., 221 - 6 | 10.03.2015 | N 221 | 35,00 | 3000,00 |
| 87 | Большая Подгорная ул., 64 - 11 | 06.11.2015 | N 1061 | 23,60 | 3000,00 |
| 88 | Большая Подгорная ул., 64 - 2 | 06.11.2015 | N 1061 | 23,10 | 3000,00 |
| 89 | Большая Подгорная ул., 64 - 5 | 06.11.2015 | N 1061 | 27,20 | 3000,00 |
| 90 | Большая Подгорная ул., 64 - 10 | 06.11.2015 | N 1061 | 40,10 | 3000,00 |
| 91 | Большая Подгорная ул., 64 - 12 | 06.11.2015 | N 1061 | 41,00 | 3000,00 |
| 92 | Большая Подгорная ул., 64 - 3 | 06.11.2015 | N 1061 | 42,50 | 3000,00 |
| 93 | Большая Подгорная ул., 64 - 4 | 06.11.2015 | N 1061 | 41,00 | 3000,00 |
| 94 | Большая Подгорная ул., 64 - 6 | 06.11.2015 | N 1061 | 40,00 | 3000,00 |
| 95 | Большая Подгорная ул., 64 - 8 | 06.11.2015 | N 1061 | 49,10 | 3000,00 |
| 96 | Кутузова ул., 1 - 7 | 14.10.2015 | N 1617 | 37,60 | 3000,00 |
| 97 | Карла Маркса ул., 37 - 1 | 15.05.2015 | N 418 | 46,80 | 3000,00 |
| 98 | Мельничная ул., 27 - 2 | 15.05.2015 | N 418 | 31,70 | 3000,00 |
| 99 | Мельничная ул., 27 - 3 | 15.05.2015 | N 418 | 99,70 | 3000,00 |
| 100 | Мельничная ул., 73 - 5 | 30.09.2015 | N 926 | 15,60 | 3000,00 |
| 101 | Мельничная ул., 73 - 6 | 30.09.2015 | N 926 | 16,60 | 3000,00 |
| 102 | Мельничная ул., 73 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 44,20 | 3000,00 |
| 103 | Обская ул., 52 - 5 | 17.08.2015 | N 730 | 37,50 | 3000,00 |
| 104 | Обская ул., 52 - 1 | 17.08.2015 | N 730 | 17,50 | 3000,00 |
| 105 | Обская ул., 52 - 6 | 17.08.2015 | N 730 | 39,20 | 3000,00 |
| 106 | Обская ул., 52 - 3 | 17.08.2015 | N 730 | 47,30 | 3000,00 |
| 107 | Правобережная ул., 10а - 5 | 30.09.2015 | N 926 | 25,10 | 3000,00 |
| 108 | Правобережная ул., 10а - 14 | 30.09.2015 | N 926 | 37,20 | 3000,00 |
| 109 | Розы Люксембург ул., 107 - 2а | 14.04.2015 | N 326 | 13,90 | 3000,00 |
| 110 | Розы Люксембург ул., 107 - 6 | 14.04.2015 | N 326 | 51,30 | 3000,00 |
| 111 | Розы Люксембург ул., 107 - 8 | 14.04.2015 | N 326 | 28,60 | 3000,00 |
| 112 | Розы Люксембург ул., 107 - 5 | 14.04.2015 | N 326 | 48,60 | 3000,00 |
| 113 | Розы Люксембург ул., 107 - 3 | 14.04.2015 | N 326 | 50,60 | 3000,00 |
| 114 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 14 | 01.02.2013 | N 848 | 10,70 | 3000,00 |
| 115 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 10 | 01.02.2013 | N 848 | 15,10 | 3000,00 |
| 116 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 11 | 01.02.2013 | N 848 | 18,80 | 3000,00 |
| 117 | Розы Люксембург ул., 56 - 7 | 06.04.2015 | N 1425 | 23,60 | 3000,00 |
| 118 | Розы Люксембург ул., 56 - 4 | 06.04.2015 | N 1425 | 32,40 | 3000,00 |
| 119 | Розы Люксембург ул., 74 - 8 | 14.04.2015 | N 326 | 15,60 | 3000,00 |
| 120 | Розы Люксембург ул., 74 - 27 | 14.04.2015 | N 326 | 20,30 | 3000,00 |
| 121 | Розы Люксембург ул., 74 - 9а | 14.04.2015 | N 326 | 32,10 | 3000,00 |
| 122 | Розы Люксембург ул., 74 - 11 | 14.04.2015 | N 326 | 47,30 | 3000,00 |
| 123 | Розы Люксембург ул., 76 - 1 | 15.10.2015 | N 986 | 36,40 | 3000,00 |
| 124 | Севастопольская ул., 174 - 8 | 17.08.2015 | N 730 | 29,50 | 3000,00 |
| 125 | Севастопольская ул., 174 - 3 | 17.08.2015 | N 730 | 35,10 | 3000,00 |
| 126 | Севастопольская ул., 174 - 6 | 17.08.2015 | N 730 | 46,80 | 3000,00 |
| 127 | Севастопольская ул., 174 - 9 | 17.08.2015 | N 730 | 40,10 | 3000,00 |
| 128 | Смирнова ул., 13 - 2 | 15.10.2015 | N 986 | 51,60 | 3000,00 |
| 129 | Смирнова ул., 13 - 5 | 15.10.2015 | N 986 | 60,90 | 3000,00 |
| 130 | Смирнова ул., 13 - 8 | 15.10.2015 | N 986 | 61,10 | 3000,00 |
| 131 | Смирнова ул., 13 - 4 | 15.10.2015 | N 986 | 61,20 | 3000,00 |
| 132 | Смирнова ул., 13 - 6 | 15.10.2015 | N 986 | 62,10 | 3000,00 |
| 133 | Смирнова ул., 13 - 3 | 15.10.2015 | N 986 | 77,10 | 3000,00 |
| 134 | Смирнова ул., 13 - 7 | 15.10.2015 | N 986 | 77,80 | 3000,00 |
| 135 | Учительская ул., 59 - 5 | 15.05.2015 | N 418 | 36,60 | 3000,00 |
| 136 | Учительская ул., 59 - 4 | 15.05.2015 | N 418 | 38,00 | 3000,00 |
| 137 | Учительская ул., 59 - 7 | 15.05.2015 | N 418 | 48,30 | 3000,00 |
| 138 | Дербышевский пер., 9 - 3 | 18.08.2016 | N 898 | 23,10 | 3000,00 |
| 139 | Просторный пер., 17 - 11 | 30.12.2015 | N 1353 | 21,40 | 3000,00 |
| 140 | Ленина пр., 231 - 10 | 20.02.2016 | N 119 | 46,10 | 3000,00 |
| 141 | Ленина пр., 231 - 12 | 20.02.2016 | N 119 | 31,00 | 3000,00 |
| 142 | Ленина пр., 231 - 2 | 20.02.2016 | N 119 | 46,00 | 3000,00 |
| 143 | Ленина пр., 231 - 9 | 20.02.2016 | N 119 | 31,00 | 3000,00 |
| 144 | Барнаульский проезд, 11 - 4 | 24.05.2016 | N 447 | 37,50 | 3000,00 |
| 145 | 5-й Армии ул., 18 - 1 | 29.01.2016 | N 44 | 61,90 | 3000,00 |
| 146 | 5-й Армии ул., 18 - 10 | 29.01.2016 | N 44 | 62,00 | 3000,00 |
| 147 | 5-й Армии ул., 18 - 11 | 29.01.2016 | N 44 | 78,60 | 3000,00 |
| 148 | 5-й Армии ул., 18 - 5 | 29.01.2016 | N 44 | 76,00 | 3000,00 |
| 149 | 5-й Армии ул., 18 - 6 | 29.01.2016 | N 44 | 82,60 | 3000,00 |
| 150 | 5-й Армии ул., 18 - 7 | 29.01.2016 | N 44 | 61,90 | 3000,00 |
| 151 | 5-й Армии ул., 18 - 8 | 29.01.2016 | N 44 | 72,40 | 3000,00 |
| 152 | 5-й Армии ул., 9а - 10 | 20.02.2016 | N 119 | 63,70 | 3000,00 |
| 153 | 5-й Армии ул., 9а - 12 | 20.02.2016 | N 119 | 33,60 | 3000,00 |
| 154 | 5-й Армии ул., 9а - 4 | 20.02.2016 | N 119 | 83,30 | 3000,00 |
| 155 | 5-й Армии ул., 9а - 8 | 20.02.2016 | N 119 | 76,80 | 3000,00 |
| 156 | 5-й Армии ул., 9а - 9 | 20.02.2016 | N 119 | 81,90 | 3000,00 |
| 157 | 5-й Армии ул., 9а - 7 | 20.02.2016 | N 119 | 41,40 | 3000,00 |
| 158 | Большая Подгорная ул., 155 - 1 | 29.01.2016 | N 44 | 47,40 | 3000,00 |
| 159 | Большая Подгорная ул., 155 - 2 | 29.01.2016 | N 44 | 50,90 | 3000,00 |
| 160 | Большая Подгорная ул., 155 - 4 | 29.01.2016 | N 44 | 45,80 | 3000,00 |
| 161 | Большая Подгорная ул., 175 - 2 | 18.10.2016 | N 1104 | 39,50 | 3000,00 |
| 162 | Большая Подгорная ул., 175 - 4 | 18.10.2016 | N 1104 | 37,80 | 3000,00 |
| 163 | Большая Подгорная ул., 201 - 13 | 25.03.2016 | N 222 | 30,80 | 3000,00 |
| 164 | Большая Подгорная ул., 201 - 17 | 25.03.2016 | N 222 | 30,10 | 3000,00 |
| 165 | Большая Подгорная ул., 201 - 3 | 25.03.2016 | N 222 | 30,50 | 3000,00 |
| 166 | Большая Подгорная ул., 201 - 31 | 25.03.2016 | N 222 | 15,20 | 3000,00 |
| 167 | Большая Подгорная ул., 201 - 4 | 25.03.2016 | N 222 | 45,70 | 3000,00 |
| 168 | Большая Подгорная ул., 201 - 6 | 25.03.2016 | N 222 | 42,40 | 3000,00 |
| 169 | Большая Подгорная ул., 201 - 9 | 25.03.2016 | N 222 | 31,20 | 3000,00 |
| 170 | Большая Подгорная ул., 207 - 1 | 25.03.2016 | N 222 | 60,60 | 3000,00 |
| 171 | Большая Подгорная ул., 207 - 3 | 25.03.2016 | N 222 | 80,00 | 3000,00 |
| 172 | Большая Подгорная ул., 207 - 7 | 25.03.2016 | N 222 | 60,70 | 3000,00 |
| 173 | Большая Подгорная ул., 211 - 1 | 18.10.2016 | N 1104 | 47,60 | 3000,00 |
| 174 | Большая Подгорная ул., 211 - 6 | 18.10.2016 | N 1104 | 49,20 | 3000,00 |
| 175 | Войкова ул., 21 - 6 | 18.08.2016 | N 898 | 14,20 | 3000,00 |
| 176 | Кедровая ул., 32 - 12 | 23.06.2016 | N 583 | 19,70 | 3000,00 |
| 177 | Кедровая ул., 32 - 5 | 23.06.2016 | N 583 | 15,60 | 3000,00 |
| 178 | Кедровая ул., 36 - 1 | 20.02.2016 | N 119 | 40,30 | 3000,00 |
| 179 | Кедровая ул., 36 - 11а | 20.02.2016 | N 119 | 14,60 | 3000,00 |
| 180 | Кедровая ул., 36 - 13 | 20.02.2016 | N 119 | 41,80 | 3000,00 |
| 181 | Кедровая ул., 36 - 14 | 20.02.2016 | N 119 | 42,20 | 3000,00 |
| 182 | Кедровая ул., 36 - 16 | 20.02.2016 | N 119 | 28,70 | 3000,00 |
| 183 | Кедровая ул., 36 - 20 | 20.02.2016 | N 119 | 28,80 | 3000,00 |
| 184 | Кедровая ул., 36 - 22 | 20.02.2016 | N 119 | 14,80 | 3000,00 |
| 185 | Кедровая ул., 36 - 6 | 20.02.2016 | N 119 | 28,20 | 3000,00 |
| 186 | Обская ул., 54 - 1 | 30.12.2015 | N 1353 | 36,60 | 3000,00 |
| 187 | Обская ул., 54 - 6 | 30.12.2015 | N 1353 | 36,80 | 3000,00 |
| 188 | Обская ул., 54 - 7 | 30.12.2015 | N 1353 | 48,00 | 3000,00 |
| 189 | Правобережная ул., 9/1 - 10 | 28.09.2016 | N 1031 | 28,10 | 3000,00 |
| 190 | Правобережная ул., 9/1 - 12 | 28.09.2016 | N 1031 | 25,00 | 3000,00 |
| 191 | Правобережная ул., 9/1 - 14 | 28.09.2016 | N 1031 | 24,00 | 3000,00 |
| 192 | Правобережная ул., 9/1 - 15 | 28.09.2016 | N 1031 | 34,50 | 3000,00 |
| 193 | Правобережная ул., 9/1 - 16 | 28.09.2016 | N 1031 | 25,30 | 3000,00 |
| 194 | Правобережная ул., 9/1 - 4 | 28.09.2016 | N 1031 | 23,80 | 3000,00 |
| 195 | Правобережная ул., 9/1 - 5 | 28.09.2016 | N 1031 | 24,50 | 3000,00 |
| 196 | Правобережная ул., 9/1 - 6 | 28.09.2016 | N 1031 | 33,50 | 3000,00 |
| 197 | Правобережная ул., 9/1 - 7 | 28.09.2016 | N 1031 | 38,00 | 3000,00 |
| 198 | Правобережная ул., 9/1 - 8 | 28.09.2016 | N 1031 | 25,30 | 3000,00 |
| 199 | Правобережная ул., 9/1 - 9 | 28.09.2016 | N 1031 | 35,00 | 3000,00 |
| 200 | Профсоюзная ул., 25/1 - 14 | 28.09.2016 | N 1031 | 48,00 | 3000,00 |
| 201 | Профсоюзная ул., 25/1 - 18 | 28.09.2016 | N 1031 | 48,00 | 3000,00 |
| 202 | Профсоюзная ул., 25/1 - 19 | 28.09.2016 | N 1031 | 51,40 | 3000,00 |
| 203 | Профсоюзная ул., 25/1 - 21 | 28.09.2016 | N 1031 | 54,10 | 3000,00 |
| 204 | Профсоюзная ул., 25/1 - 22 | 28.09.2016 | N 1031 | 33,20 | 3000,00 |
| 205 | Профсоюзная ул., 25/1 - 24 | 28.09.2016 | N 1031 | 34,80 | 3000,00 |
| 206 | Смирнова ул., 24 - 2 | 25.11.2016 | N 1238 | 54,10 | 3000,00 |
| 207 | Смирнова ул., 24 - 6 | 25.11.2016 | N 1238 | 41,20 | 3000,00 |
| 208 | Смирнова ул., 24 - 7 | 25.11.2016 | N 1238 | 52,70 | 3000,00 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  |  | 8065,90 | 624000,00 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | |
| 1 | Баумана пер., 1 - 1 | 13.05.2016 | N 1837 | 39,50 | 3500,00 |
| 2 | Баумана пер., 1 - 7 | 13.05.2016 | N 1837 | 44,00 | 3500,00 |
| 3 | Баумана пер., 1 - 8 | 13.05.2016 | N 1837 | 40,10 | 3500,00 |
| 4 | Баумана пер., 2 - 2 | 17.12.2015 | N 1684 | 34,60 | 3500,00 |
| 5 | Баумана пер., 2 - 5 | 17.12.2015 | N 1684 | 23,50 | 3500,00 |
| 6 | Баумана пер., 2 - 8 | 17.12.2015 | N 1684 | 31,70 | 3500,00 |
| 7 | Баумана пер., 2 - 11 | 17.12.2015 | N 1684 | 30,10 | 3500,00 |
| 8 | Баумана пер., 3 - 5 | 17.12.2015 | N 1685 | 40,10 | 3500,00 |
| 9 | Баумана пер., 3 - 1 | 17.12.2015 | N 1685 | 39,30 | 3500,00 |
| 10 | Баумана пер., 3 - 7 | 17.12.2015 | N 1685 | 40,60 | 3500,00 |
| 11 | Баумана пер., 3 - 8 | 17.12.2015 | N 1685 | 39,70 | 3500,00 |
| 12 | Баумана пер., 4 - 19 | 17.12.2015 | N 1686 | 16,50 | 3500,00 |
| 13 | Баумана пер., 4 - 2 | 17.12.2015 | N 1686 | 11,90 | 3500,00 |
| 14 | Баумана пер., 4 - 22 | 17.12.2015 | N 1686 | 37,80 | 3500,00 |
| 15 | Баумана пер., 5 - 7 | 17.12.2015 | N 1686 | 40,30 | 3500,00 |
| 16 | Баумана ул., 17 - 1 | 13.04.2016 | N 1811 | 40,00 | 3500,00 |
| 17 | Баумана ул., 17 - 5 | 13.04.2016 | N 1811 | 39,00 | 3500,00 |
| 18 | Баумана ул., 17 - 7 | 13.04.2016 | N 1811 | 40,70 | 3500,00 |
| 19 | Баумана ул., 17 - 8 | 13.04.2016 | N 1811 | 38,60 | 3500,00 |
| 20 | Водопроводный пер., 4 - 1 | 17.12.2015 | N 1683 | 42,80 | 3500,00 |
| 21 | Водопроводный пер., 4, кв. 6 | 17.12.2015 | N 1683 | 22,20 | 3500,00 |
| 22 | Демьяна Бедного ул., 26 - 10 | 17.10.2014 | N 1293 | 42,70 | 3500,00 |
| 23 | Демьяна Бедного ул., 26 - 12 | 17.10.2014 | N 1293 | 42,40 | 3500,00 |
| 24 | Демьяна Бедного ул., 26 - 16 | 17.10.2014 | N 1293 | 43,30 | 3500,00 |
| 25 | Демьяна Бедного ул., 26 - 17 | 17.10.2014 | N 1293 | 41,00 | 3500,00 |
| 26 | Демьяна Бедного ул., 26 - 18 | 17.10.2014 | N 1293 | 43,00 | 3500,00 |
| 27 | Демьяна Бедного ул., 26 - 7 | 17.10.2014 | N 1293 | 42,60 | 3500,00 |
| 28 | Демьяна Бедного ул., 26 - 9 | 17.10.2014 | N 1293 | 42,70 | 3500,00 |
| 29 | Загорная ул., 59 - 4 | 16.03.2016 | N 1774 | 13,50 | 3500,00 |
| 30 | Загорная ул., 60 - 4 | 23.12.2014 | N 1341 | 29,60 | 3500,00 |
| 31 | Загорная ул., 60 - 8 | 23.12.2014 | N 1341 | 15,70 | 3500,00 |
| 32 | Загорная ул., 70 - 2 | 23.12.2014 | N 1342 | 49,20 | 3500,00 |
| 33 | Загорная ул., 70 - 7 | 23.12.2014 | N 1342 | 50,00 | 3500,00 |
| 34 | Загорная ул., 70 - 8 | 23.12.2014 | N 1342 | 48,10 | 3500,00 |
| 35 | Ивана Черных ул., 71а - 7 | 04.07.2014 | N 1198 | 19,30 | 3500,00 |
| 36 | Ивана Черных ул., 71а - 24 | 04.07.2014 | N 1198 | 19,60 | 3500,00 |
| 37 | Иркутский тракт, 80 - 4 | 27.09.2013 | N 985 | 42,00 | 3500,00 |
| 38 | Иркутский тракт, 84 - 6 | 18.01.2016 | N 1714 | 52,60 | 3500,00 |
| 39 | Кедровый пер., 7 - 1 | 23.12.2014 | N 1339 | 20,70 | 3500,00 |
| 40 | Кедровый пер., 7 - 12 | 23.12.2014 | N 1339 | 26,20 | 3500,00 |
| 41 | Кедровый пер., 7 - 2 | 23.12.2014 | N 1339 | 25,10 | 3500,00 |
| 42 | Кедровый пер., 7 - 5 | 23.12.2014 | N 1339 | 22,70 | 3500,00 |
| 43 | Кедровый пер., 7 - 6 | 23.12.2014 | N 1339 | 50,30 | 3500,00 |
| 44 | Кузнечный Взвоз ул., 3/1 - 7 | 17.10.2014 | N 1295 | 28,30 | 3500,00 |
| 45 | Лермонтова ул., 13/1 - 5 | 10.10.2014 | N 1282 | 28,60 | 3500,00 |
| 46 | Лермонтова ул., 21 - 1 | 06.12.2013 | N 1076 | 13,70 | 3500,00 |
| 47 | Лермонтова ул., 21 - 5 | 06.12.2013 | N 1076 | 17,30 | 3500,00 |
| 48 | Песочный пер., 41 - 1 | 07.10.2014 | N 1254 | 67,00 | 3500,00 |
| 49 | Пушкина ул., 10/2 - 1 | 26.09.2014 | N 1251 | 28,70 | 3500,00 |
| 50 | Пушкина ул., 10/2 - 2 | 26.09.2014 | N 1251 | 37,40 | 3500,00 |
| 51 | Пушкина ул., 48 В - 1 | 28.02.2014 | N 1110 | 19,60 | 3500,00 |
| 52 | Пушкина ул., 48/4 - 3 | 06.12.2013 | N 1077 | 22,90 | 3500,00 |
| 53 | Пушкина ул., 48/4 - 4 | 06.12.2013 | N 1077 | 22,10 | 3500,00 |
| 54 | Пушкина ул., 48/4 - 8 | 06.12.2013 | N 1077 | 22,70 | 3500,00 |
| 55 | Рабочая ул., 29 - 1 | 17.10.2014 | N 1296 | 25,30 | 3500,00 |
| 56 | Соляной пер., 24 - 3 | 21.08.2014 | N 1226 | 30,60 | 3500,00 |
| 57 | Соляной пер., 28 - 13 | 23.11.2013 | N 831 | 24,70 | 3500,00 |
| 58 | Соляной пер., 28 - 4 | 23.11.2013 | N 831 | 20,20 | 3500,00 |
| 59 | Средне-Кирпичная ул., 32 - 1 | 17.10.2014 | N 1292 | 33,20 | 3500,00 |
| 60 | Средне-Кирпичная ул., 32 - 7 | 17.10.2014 | N 1292 | 30,20 | 3500,00 |
| 61 | Техническая ул., 1 - 3 | 13.05.2016 | N 1841 | 64,20 | 3500,00 |
| 62 | Техническая ул., 1 - 6 | 13.05.2016 | N 1841 | 49,70 | 3500,00 |
| 63 | Техническая ул., 1 - 7 | 13.05.2016 | N 1841 | 63,50 | 3500,00 |
| 64 | Техническая ул., 1 Б - 2 | 05.03.2015 | N 1401 | 40,70 | 3500,00 |
| 65 | Техническая ул., 1 Б - 3 | 05.03.2015 | N 1401 | 51,00 | 3500,00 |
| 66 | Техническая ул., 1 Б - 4 | 05.03.2015 | N 1401 | 39,50 | 3500,00 |
| 67 | Техническая ул., 1 Б - 7 | 05.03.2015 | N 1401 | 40,90 | 3500,00 |
| 68 | Техническая ул., 1 В - 12 | 08.11.2013 | N 1056 | 41,00 | 3500,00 |
| 69 | Техническая ул., 1 В - 3 | 08.11.2013 | N 1056 | 19,30 | 3500,00 |
| 70 | Техническая ул., 1 В - 7а | 08.11.2013 | N 1056 | 13,60 | 3500,00 |
| 71 | Техническая ул., 1 В - 7в | 08.11.2013 | N 1056 | 13,60 | 3500,00 |
| 72 | Техническая ул., 1 В - 7г | 08.11.2013 | N 1056 | 11,10 | 3500,00 |
| 73 | Техническая ул., 1 В - 7б | 08.11.2013 | N 1056 | 8,70 | 3500,00 |
| 74 | Шишкова ул., 5 - 1 | 27.10.2015 | N 1666 | 38,70 | 3500,00 |
| 75 | Шишкова ул., 5 - 5 | 27.10.2015 | N 1666 | 63,80 | 3500,00 |
| 76 | Шишкова ул., 21 - 2 (162/382 доли) | 15.08.2013 | N 937 | 22,20 | 3500,00 |
| 77 | Шишкова ул., 21 - 5 | 15.08.2013 | N 937 | 45,50 | 3500,00 |
| 78 | Энтузиастов ул., 5 - 2 | 17.12.2015 | N 1688 | 40,60 | 3500,00 |
| 79 | Энтузиастов ул., 5 - 6 | 17.12.2015 | N 1688 | 40,80 | 3500,00 |
| 80 | Энтузиастов ул., 5 - 1 | 17.12.2015 | N 1688 | 40,50 | 3500,00 |
| 81 | Энтузиастов ул., 5 - 3 | 17.12.2015 | N 1688 | 50,70 | 3500,00 |
| 82 | Энтузиастов ул., 5 - 4 | 17.12.2015 | N 1688 | 39,50 | 3500,00 |
| 83 | Энтузиастов ул., 5 - 7 | 17.12.2015 | N 1688 | 50,50 | 3500,00 |
| 84 | Энтузиастов ул., 5 - 8 | 17.12.2015 | N 1688 | 39,60 | 3500,00 |
| 85 | Речной пер., 3 - 240 |  |  | 34,70 | 3500,00 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 2951,70 | 297500,00 |
|  | Итого по городу: |  |  | 20647,70 | 1728673,40 |
| 2024 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 8 | 29.05.2015 | N 1469 | 25,10 | 2543,40 |
| 2 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 11 | 29.05.2015 | N 1469 | 25,10 | 2543,40 |
| 3 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 5 | 29.05.2015 | N 1469 | 36,70 | 2543,40 |
| 4 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 16 | 29.05.2015 | N 1469 | 42,90 | 2543,40 |
| 5 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 13 | 29.05.2015 | N 1469 | 43,00 | 2543,40 |
| 6 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 9 | 29.05.2015 | N 1469 | 43,10 | 2543,40 |
| 7 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 4 | 29.05.2015 | N 1469 | 43,80 | 2543,40 |
| 8 | Геологов п., Светлый пер., 2 - 1 | 29.05.2015 | N 1469 | 55,70 | 2543,40 |
| 9 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 4 | 02.07.2015 | N 1524 | 9,60 | 2543,40 |
| 10 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 10 | 02.07.2015 | N 1524 | 23,40 | 2543,40 |
| 11 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 13 | 02.07.2015 | N 1524 | 28,50 | 2543,40 |
| 12 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 12 | 02.07.2015 | N 1524 | 30,00 | 2543,40 |
| 13 | Тимирязевское с., Октябрьская ул., 104, лит. В - 2 | 22.01.2015 | N 1361 | 19,10 | 2543,40 |
| 14 | Тимирязевское с., Октябрьская ул., 104, лит. В - 1 | 22.01.2015 | N 1361 | 39,40 | 2543,40 |
| 15 | Московский тр., 48 - 3 | 27.10.2015 | N 1661 | 60,20 | 2543,40 |
| 16 | Московский тр., 50 - 7 | 27.10.2015 | N 1062 | 19,50 | 2543,40 |
| 17 | Московский тр., 50 - 4 | 27.10.2015 | N 1062 | 47,10 | 2543,40 |
| 18 | Вершинина ул., 27 к. 1 - 3 | 10.08.2015 | N 707 | 24,00 | 2543,40 |
| 19 | Вершинина ул., 27 к. 1 - 7 | 10.08.2015 | N 707 | 24,50 | 2543,40 |
| 20 | Вершинина ул., 27 к. 1 - 11 | 10.08.2015 | N 707 | 26,00 | 2543,40 |
| 21 | Вершинина ул., 27 к. 1 - 9 | 10.08.2015 | N 707 | 28,60 | 2543,40 |
| 22 | Вершинина ул., 27 к. 1 - 12 | 10.08.2015 | N 707 | 32,70 | 2543,40 |
| 23 | Вершинина ул., 27 к. 1 - 14 | 10.08.2015 | N 707 | 36,60 | 2543,40 |
| 24 | Вершинина ул., 27 к. 2 - 2 | 10.08.2015 | N 707 | 31,70 | 2543,40 |
| 25 | Вершинина ул., 27 к. 2 - 5 | 10.08.2015 | N 707 | 54,70 | 2543,40 |
| 26 | Вершинина ул., 27 к. 7 - 5 | 21.11.2014 | N 1207 | 17,70 | 2543,40 |
| 27 | Вершинина ул., 27 к. 7 - 3 | 21.11.2014 | N 1207 | 25,50 | 2543,40 |
| 28 | Вершинина ул., 27 к. 7 - 3 | 21.11.2014 | N 1207 | 40,80 | 2543,40 |
| 29 | Вершинина ул., 27 к. 7 - 1 | 21.11.2014 | N 1207 | 65,90 | 2543,40 |
| 30 | Елизаровых ул., 14 - 1 | 15.10.2015 | N 986 | 59,50 | 2543,40 |
| 31 | Калужская ул., 11а - 8 | 10.08.2015 | N 707 | 31,20 | 2543,40 |
| 32 | Калужская ул., 11а - 4 | 10.08.2015 | N 707 | 31,40 | 2543,40 |
| 33 | Калужская ул., 11а - 5 | 10.08.2015 | N 707 | 32,80 | 2543,40 |
| 34 | Калужская ул., 7 - 11 | 25.02.2015 | N 176 | 33,30 | 2543,40 |
| 35 | Карпова ул., 8 к. 2 - 7 | 30.09.2015 | N 926 | 42,70 | 2543,40 |
| 36 | Карпова ул., 8 к. 2 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 43,60 | 2543,40 |
| 37 | Карпова ул., 8 к. 2 - 4 | 30.09.2015 | N 926 | 44,00 | 2543,40 |
| 38 | Карпова ул., 8 к. 2 - 5 | 30.09.2015 | N 926 | 44,90 | 2543,40 |
| 39 | Карпова ул., 8/3 - 5 | 30.09.2015 | N 926 | 43,10 | 2543,40 |
| 40 | Карпова ул., 8/3 - 4 | 30.09.2015 | N 926 | 43,30 | 2543,40 |
| 41 | Карпова ул., 8/3 - 6 | 30.09.2015 | N 926 | 44,70 | 2543,40 |
| 42 | Карпова ул., 8/3 - 2 | 30.09.2015 | N 926 | 56,80 | 2543,40 |
| 43 | Карпова ул., 8/3 - 8 | 30.09.2015 | N 926 | 57,60 | 2543,40 |
| 44 | Киевская ул., 82а - 28 | 06.11.2015 | N 1061 | 22,40 | 2543,40 |
| 45 | Киевская ул., 82а - 13 | 06.11.2015 | N 1061 | 27,90 | 2543,40 |
| 46 | Киевская ул., 84 - 6 | 21.11.2014 | N 1207 | 15,30 | 2543,40 |
| 47 | Киевская ул., 84 - 6 | 21.11.2014 | N 1207 | 18,00 | 2543,40 |
| 48 | Киевская ул., 84 - 2 | 21.11.2014 | N 1207 | 33,40 | 2543,40 |
| 49 | Короленко ул., 4 - 8 | 10.03.2015 | N 221 | 40,00 | 2543,40 |
| 50 | Короленко ул., 4 - 2 | 10.03.2015 | N 221 | 40,40 | 2543,40 |
| 51 | Короленко ул., 6 - 7 | 10.03.2015 | N 221 | 34,10 | 2543,40 |
| 52 | Короленко ул., 6 - 5 | 10.03.2015 | N 221 | 39,30 | 2543,30 |
| 53 | Короленко ул., 8 - 8 | 10.03.2015 | N 221 | 37,60 | 2543,30 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 1918,20 | 134800,00 |
|  | Итого по городу: |  |  | 1918,20 | 134800,00 |
| 2025 | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | |
| 1 | Московский тр., 109 - 1 | 18.01.2017 | N 17 | 30,40 | 2543,40 |
| 2 | Московский тр., 109 - 2 | 18.01.2017 | N 17 | 31,40 | 2543,40 |
| 3 | Московский тр., 109 - 3 | 18.01.2017 | N 17 | 30,80 | 2543,40 |
| 4 | Студенческий городок, 9 - 1 | 18.01.2017 | N 17 | 51,90 | 2543,40 |
| 5 | Студенческий городок, 9 - 2 | 18.01.2017 | N 17 | 19,00 | 2543,40 |
| 6 | Студенческий городок, 9 - 4 | 18.01.2017 | N 17 | 19,00 | 2543,40 |
| 7 | Студенческий городок, 9 - 5 | 18.01.2017 | N 17 | 19,00 | 2543,40 |
| 8 | Студенческий городок, 9 - 6 | 18.01.2017 | N 17 | 25,50 | 2543,40 |
| 9 | Студенческий городок, 9 - 7 | 18.01.2017 | N 17 | 50,90 | 2543,40 |
| 10 | Студенческий городок, 9 - 9 | 18.01.2017 | N 17 | 19,00 | 2543,40 |
| 11 | Студенческий городок, 9 - 10 | 18.01.2017 | N 17 | 19,00 | 2543,40 |
| 12 | Студенческий городок, 9 - 11 | 18.01.2017 | N 17 | 18,90 | 2543,40 |
| 13 | Студенческий городок, 9 - 12 | 18.01.2017 | N 17 | 25,50 | 2543,40 |
| 14 | Щорса ул., 3 - 1 | 18.01.2017 | N 17 | 48,50 | 2543,40 |
| 15 | Щорса ул., 3 - 7 | 18.01.2017 | N 17 | 47,50 | 2543,40 |
| 16 | Щорса ул., 3 - 9 | 18.01.2017 | N 17 | 47,60 | 2543,40 |
| 17 | Щорса ул., 3 - 11 | 18.01.2017 | N 17 | 49,40 | 2543,40 |
| 18 | Щорса ул., 3 - 16 | 18.01.2017 | N 17 | 46,90 | 2543,40 |
| 19 | Щорса ул., 3 - 17 | 18.01.2017 | N 17 | 49,10 | 2543,40 |
| 20 | Ленина пр., 8 - 2 | 13.02.2017 | N 80 | 20,30 | 2543,40 |
| 21 | Ленина пр., 8 - 4 | 13.02.2017 | N 80 | 40,60 | 2543,40 |
| 22 | Ленина пр., 8 - 10 | 13.02.2017 | N 80 | 44,70 | 2543,40 |
| 23 | Ленина пр., 8 - 11 | 13.02.2017 | N 80 | 27,40 | 2543,40 |
| 24 | Ленина пр., 8 - 16 | 13.02.2017 | N 80 | 39,10 | 2543,40 |
| 25 | Кирова пр., 13 - 17 | 13.10.2017 | N 2055 | 22,00 | 2543,40 |
| 26 | Кирова пр., 13 - 21 | 13.10.2017 | N 2055 | 51,60 | 2543,40 |
| 27 | Кирова пр., 13 - 22 | 13.10.2017 | N 2055 | 69,80 | 2543,40 |
| 28 | Кирова пр., 13а - 1 | 13.10.2017 | N 2055 | 25,00 | 2543,40 |
| 29 | Кирова пр., 13а - 4 | 13.10.2017 | N 2055 | 13,60 | 2543,40 |
| 30 | Кирова пр., 13а - 6 | 13.10.2017 | N 2055 | 30,80 | 2543,40 |
| 31 | Кирова пр., 13а - 7 | 13.10.2017 | N 2055 | 9,70 | 2543,40 |
| 32 | Кирова пр., 13а - 15 | 13.10.2017 | N 2055 | 30,60 | 2543,40 |
| 33 | Кирова пр., 13а - 16 | 13.10.2017 | N 2055 | 10,10 | 2543,40 |
| 34 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 2 | 13.12.2017 | N 1235 | 20,70 | 2543,40 |
| 35 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 6 | 13.12.2017 | N 1235 | 17,20 | 2543,40 |
| 36 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 9 | 13.12.2017 | N 1235 | 15,20 | 2543,40 |
| 37 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 10 | 13.12.2017 | N 1235 | 48,50 | 2543,40 |
| 38 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 11 | 13.12.2017 | N 1235 | 16,20 | 2543,40 |
| 39 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 12 | 13.12.2017 | N 1235 | 22,60 | 2543,40 |
| 40 | Аркадия Иванова ул., 2/2 - 14 | 13.12.2017 | N 1235 | 18,80 | 2543,40 |
| 41 | Калужская ул., 5 - 1 | 04.07.2018 | N 581 | 46,10 | 2543,40 |
| 42 | Калужская ул., 5 - 2 | 04.07.2018 | N 581 | 47,10 | 2543,40 |
| 43 | Калужская ул., 5 - 3 | 04.07.2018 | N 581 | 13,00 | 2543,40 |
| 44 | Калужская ул., 5 - 4 | 04.07.2018 | N 581 | 23,60 | 2543,40 |
| 45 | Калужская ул., 5 - 4 | 04.07.2018 | N 581 | 23,00 | 2543,40 |
| 46 | Калужская ул., 5 - 5 | 04.07.2018 | N 581 | 45,90 | 2543,40 |
| 47 | Калужская ул., 5 - 6 | 04.07.2018 | N 581 | 22,05 | 2543,40 |
| 48 | Калужская ул., 5 - 6 | 04.07.2018 | N 581 | 24,55 | 2543,40 |
| 49 | Калужская ул., 5 - 7 | 04.07.2018 | N 581 | 26,05 | 2543,40 |
| 50 | Калужская ул., 5 - 7 | 04.07.2018 | N 581 | 21,25 | 2543,40 |
| 51 | Калужская ул., 5 - 8 | 04.07.2018 | N 581 | 13,00 | 2543,40 |
| 52 | Тимакова ул., 33 - 2 | 24.09.2018 | N 853 | 62,10 | 2543,30 |
| 53 | Тимакова ул., 33 - 4 | 24.09.2018 | N 853 | 46,70 | 2543,30 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 1658,20 | 134800,00 |
|  | Итого по городу: |  |  | 1658,20 | 134800,00 |

Приложение 5

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2019 ГОДУ

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 5

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ (РЕКОНСТРУКЦИИ),

ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПУТЕМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СОГЛАШЕНИЯХ С СОБСТВЕННИКАМИ

УКАЗАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ

СО СТАТЬЕЙ 32 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100014) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Количество собственников | Число жителей, зарегистрированных в жилом помещении | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Сумма возмещения за изымаемые жилые помещения тыс. рублей <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 |
| 2018 | | | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Короленко ул., 20 - 1 | 06.04.2015 | N 1422 | 1 | 3 | 39,7 | 22554,80 |
| 2 | Короленко ул., 20 - 2 | 06.04.2015 | N 1422 | 1 | 1 | 41,5 |
| 3 | Кирова пр., 29/1 - 9 | 17.12.2015 | N 1967 | 2 | 2 | 53,5 |
| 4 | Студенческий городок, 7 - 1 | 06.04.2012 | N 714 | 1 | 3 | 27,5 |
| 5 | Дружбы ул., 56 - 2 | 18.07.2014 | N 1215 | 1 | 3 | 39,1 |
| 6 | Дружбы ул., 56 - 3 | 18.07.2014 | N 1215 | 1 | 1 | 48,9 |
| 7 | Промышленный пер., 8 - 5 | N 714 | N 684 | 3 | 3 | 54 |
| 8 | Инструментальный пер., 36 - 8 | 24.05.2013 | N 883 | 2 | 4 | 47,3 |
| 9 | Максима Горького, 64 - 2 | 20.06.2013 | N 899 | 2 | 0 | 32,4 |
| 10 | Кузнецова ул., 33 - 2 | 06.07.2012 | N 777 | 4 | 4 | 75 |
| 11 | Московский тракт, 27/1 - 4 | 10.10.2014 | N 1266 | 1 | 0 | 10,6 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 19 | 24 | 469,5 | 22554,80 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Большая Подгорная ул., 120 - 11 | 15.08.2013 | N 943 | 4 | 4 | 49,5 | 23668,00 |
| 2 | Бердская ул., 9 - 1 | 04.07.2014 | N 1188 | 1 | 4 | 52 |
| 3 | Урожайный пер., 28 - 1 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 2 | 26,2 |
| 4 | Урожайный пер., 28 - 2 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 3 | 34,8 |
| 5 | Урожайный пер., 28 - 3 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 7 | 27,4 |
| 6 | Урожайный пер., 28 - 6 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 0 | 34,9 |
| 7 | Днепровский пер, 21 - 1 | 31.10.2014 | N 1309 | 1 | 0 | 47,1 |
| 8 | Днепровский пер, 21 - 7 | 31.10.2014 | N 1309 | 1 | 5 | 48,6 |
| 9 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 15 | 02.07.2015 | N 1518 | 4 | 9 | 35 |
| 10 | Дербышевский пер., 19 - 7 | 14.06.2016 | N 1854 | 1 | 1 | 31,3 |
| 11 | Дербышевский пер., 19 - 8 | 14.06.2016 | N 1854 | 1 | 1 | 29,1 |
| 12 | Обская ул., 50 - 6 | 23.11.2012 | N 830 | 1 | 0 | 39,1 |
| 13 | Бердская ул., 11 - 6 | 24.05.2013 | N 886 | 2 | 4 | 24,7 |
| 14 | Ванцетти пер., 18 - 6 | 04.07.2014 | N 1187 | 2 | 2 | 25,5 |
| 15 | Кедровая ул., 36 - 11 | 16.02.2016 | N 1733 | 1 | 0 | 41,6 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  | | 23 | 42 | 546,8 | 23668,00 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Белозерская ул., 10 - 4 | 22.01.2015 | N 1362 | 1 | 1 | 18,6 | 12109,10 |
| 2 | Белозерская ул., 10 - 4а | 22.01.2015 | N 1362 | 1 | 0 | 20 |
| 3 | Войлочная заимка ул., 5 - 1 | 10.09.2012 | N 810 | 1 | 0 | 36,9 |
| 4 | Войлочная заимка ул., 5 - 2 | 10.09.2012 | N 810 | 1 | 0 | 31,6 |
| 5 | пер. Песочный, 41 - 4 | 07.10.2014 | N 1254 | 1 | 6 | 39,7 |
| 6 | Ново-Деповская 2-я ул., 25 - 5 | 25.12.2012 | N 841 | 1 | 2 | 42,3 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 6 | 9 | 189,1 | 12109,10 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Льва Толстого ул., 46а - 15 | 15.08.2013 | N 947 | 3 | 4 | 19,4 | 17203,80 |
| 2 | Льва Толстого ул., 46а - 19 | 15.08.2013 | N 947 | 1 | 1 | 17,4 |
| 3 | Татарская ул., 20 - 3 | 19.12.2016 | N 1940 | 1 | 3 | 17,5 |
| 4 | Красноармейская ул., 37 - 3 | 27.09.2013 | N 992 | 3 | 4 | 12,6 |
| 5 | Красноармейская ул., 41 - 1 | 10.09.2012 | N 811 | 1 | 3 | 23,3 |
| 6 | Советская ул., 8в - 5 | 08.11.2013 | N 1057 | 1 | 1 | 41,1 |
| 7 | Татарская ул., 20 - 2 | 19.12.2016 | N 1940 | 1 | 1 | 51,9 |
| 8 | Советская ул., 8в - 6 | 08.11.2013 | N 1057 | 1 | 1 | 42,6 |
| 9 | Советская ул., 8в - 2 | 08.11.2013 | N 1057 | 1 | 1 | 32,8 |
| 10 | Гагарина ул., 21 - 2 | 18.04.2014 | N 1213 | 2 | 2 | 23,6 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 15 | 21 | 282,2 | 17203,80 |
|  | Итого по городу: |  |  | 63 | 96 | 1487,6 | 75535,70 |
| 2019 | | | | | | | |
| КИРОВСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Кузнецова ул., 33 - 6 | 06.07.2012 | N 777 | 1 | 4 | 45,9 | 3290,40 |
| 2 | Красноармейская ул., 84 - 7 | 24.05.2013 | N 884 | 1 | 1 | 11,2 |
|  | Итого по Кировскому району: |  |  | 2 | 5 | 57,1 | 3290,40 |
| ЛЕНИНСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Розы Люксембург, 48 - 3 | 19.07.2017 | N 2012 | 1 | 1 | 54,4 | 52027,30 |
| 2 | Кольцевой проезд, 19 - 13 | 10.10.2014 | N 1264 | 3 | 5 | 35,2 |
| 3 | Большая Подгорная ул., 220 - 7 | 02.07.2018 | N 1515 | 1 | 3 | 48,9 |
| 4 | Большая Подгорная ул., 220 - 5 | 02.07.2018 | N 1515 | 3 | 4 | 48,2 |
| 5 | Большая Подгорная ул., 220 - 1 | 02.07.2018 | N 1515 | 3 | 3 | 47,4 |
| 6 | Большая Подгорная ул., 220 - 4 | 02.07.2018 | N 1515 | 1 | 1 | 47 |
| 7 | Большая Подгорная ул., 220 - 3 | 02.07.2018 | N 1515 | 3 | 2 | 49,2 |
| 8 | Большая Подгорная ул., 220 - 8 | 02.07.2018 | N 1515 | 1 | 3 | 48,14 |
| 9 | Большая Подгорная ул., 220 - 6 | 02.07.2018 | N 1515 | 3 | 3 | 63,7 |
| 10 | Большая Подгорная ул., 207 - 6 | 16.03.2016 | N 1778 | 1 | 1 | 55,74 <2> |
| 11 | Большая Подгорная ул., 207 - 9 | 16.03.2016 | N 1778 | 5 | 5 | 52,7 <2> |
| 12 | Розы Люксембург ул., 97 - 7 | 16.05.2017 | N 1988 | 1 | 1 | 29,4 |
| 13 | Розы Люксембург ул., 97 - 5 | 16.05.2017 | N 1988 | 1 | 1 | 29,4 |
| 14 | Розы Люксембург ул., 48 - 6 | 19.07.2017 | N 2012 | 1 | 1 | 22 |
| 15 | Розы Люксембург ул., 48 - 2 | 19.07.2017 | N 2012 | 1 | 2 | 34,2 |
| 16 | Обская ул., 54 - 5 | 17.12.2015 | N 1680 | 2 | 2 | 36,6 |
| 17 | Кедровая ул., 36 - 7 | 16.02.2016 | N 1733 | 3 | 3 | 27,7 |
| 18 | Первомайская ул., 149 - 3 | 21.08.2014 | N 1229 | 1 | 1 | 68,4 |
| 19 | Урожайный пер., 28 - 8 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 3 | 36,5 |
| 20 | Урожайный пер., 28 - 4 | 10.10.2014 | N 1263 | 3 | 3 | 36,4 |
| 21 | Большая Подгорная ул., 161 - 6 | 17.10.2014 | N 1093 | 1 | 1 | 42,9 |
| 22 | Смирнова ул., 19 - 5 | 15.08.2013 | N 944 | 1 | 5 | 62,4 |
| 23 | Бердская ул., 9а - 2 | 16.02.2016 | N 1732 | 1 | 1 | 53 |
| 24 | Кольцевой проезд, 13 - 1 | 22.01.2015 | N 1367 | 3 | 0 | 35,4 |
|  | Итого по Ленинскому району: |  |  | 45 | 55 | 1064,88 | 52027,30 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Соляной пер., 2 - 2 | 24.02.2012 | N 687 | 1 | 2 | 32,8 <2> | 11215,80 |
| 2 | Соляной пер., 2 - 3 | 24.02.2012 | N 687 | 1 | 1 | 49,2 |
| 3 | Соляная пл., 9 - 1 | 29.03.2013 | N 867 | 1 | 0 | 21,8 <2> |
| 4 | Загорная ул., 24/1 - 3 | 18.01.2017 | N 1949 | 1 | 2 | 29,5 |
| 5 | Свердлова ул., 6/1 - 5 | 30.04.2014 | N 1181 | 1 | 3 | 35 <2> |
| 6 | Песочный пер., 41 - 7 | 07.10.2014 | N 1254 | 2 | 2 | 43,4 |
| 7 | Лермонтова ул., 13/1 - 7 | 10.10.2014 | N 1282 | 5 | 5 | 19,2 |
|  | Итого по Октябрьскому району: |  |  | 12 | 15 | 230,9 | 11215,80 |
| СОВЕТСКИЙ | | | | | | | |
| 1 | Советская ул., 8в - 3 | 08.11.2013 | N 1057 | 1 | 1 | 42,5 | 19159,70 |
| 2 | Красноармейская ул., 41 - 2 | 10.09.2012 | N 811 | 1 | 1 | 29,59 |
| 3 | Гоголя ул., 39 - 9 | 21.08.2014 | N 1235 | 1 | 1 | 30,1 |
| 4 | Сибирская ул., 82 - 2 | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 4 | 22 |
| 5 | Казахский пер., 9 - 2 | 29.05.2015 | N 1467 | 1 | 1 | 31,3 |
| 6 | Гоголя ул., 39 - 14 | 21.08.2014 | N 1236 | 1 | 1 | 37,6 |
| 7 | Кононова пер., 17 - 3 | 24.05.2013 | N 889 | 2 | 3 | 43,6 |
| 8 | Максима Горького, 2 - 2 | 13.08.2015 | N 1575 | 2 | 2 | 39,3 |
| 9 | Льва Толстого ул., 46а - 4 | 15.08.2013 | N 947 | 1 | 0 | 31,9 <2> |
| 10 | Гагарина ул., 21 - 3 | 18.07.2014 | N 1213 | 2 | 3 | 27,4 |
|  | Итого по Советскому району: |  |  | 13 | 17 | 335,29 | 19159,70 |
| Администрация Города Томска | | | | | | | |
| 1 | Урожайный пер., 24а - 11а | 06.04.2012 | N 716 | 1 | 1 | 23,8 | 75232,90 |
| 2 | Алтайская ул., 3/1 - 2 | 26.09.2014 | N 1245 | 1 | 3 | 36,75 <2> |
| 3 | Льва Толстого ул., 46а - 4 | 15.08.2013 | N 947 | 1 | 3 | 15,95 <2> |
| 4 | Светлый пер., 28 - 8 | 12.05.2012 | N 747 | 2 | 2 | 39,8 |
| 5 | Карла Маркса ул., 29/1 - 11 | 27.09.2013 | N 974 | 1 | 1 | 41,1 |
| 6 | Кулева ул., 25 - 3 | 19.04.2013 | N 869 | 1 | 2 | 32,3 |
| 7 | Жуковского ул., 25 - 15 | 23.11.2012 | N 832 | 1 | 1 | 26,7 |
| 8 | Картасный пер., 5 - 4а | 18.11.2011 | N 640 | 1 | 1 | 22 |
| 9 | Максима Горького ул., 64 - 4 | 20.06.2013 | N 899 | 1 | 0 | 30 |
| 10 | Бердская ул, 9 - 7 | 04.07.2014 | N 1188 | 1 | 2 | 51,8 |
| 11 | Бердская ул, 9 - 5 | 04.07.2014 | N 1188 | 2 | 0 | 50,2 |
| 12 | Крымская ул., 130 - 11 | 23.12.2014 | N 1337 | 1 | 3 | 26 |
| 13 | Сибирская ул., 86 - 25 | 06.07.2012 | N 782 | 1 | 0 | 15 |
| 14 | Крымская ул., 130 - 13 | 23.12.2014 | N 1337 | 3 | 1 | 36,8 |
| 15 | Белозерская ул., 10 - 2 | 22.01.2015 | N 1362 | 3 | 4 | 38,60 |
| 16 | Белозерская ул., 10 - 3 | 22.01.2015 | N 1362 | 1 | 1 | 39,7 |
| 17 | Белинского ул., 22 - 1 | 24.05.2013 | N 890 | 2 | 3 | 21,3 |
| 18 | Жуковского ул., 25 - 4 | 23.11.2012 | N 832 | 1 | 1 | 31,9 |
| 19 | Лермонтова ул., 45 - 4 | 16.11.2012 | N 817 | 1 | 6 | 42,5 |
| 20 | Максима Горького ул., 2 - 1 | 13.08.2015 | N 1575 | 2 | 4 | 42,3 |
| 21 | Татарская ул., 20 - 11 | 19.12.2016 | N 1940 | 1 | 3 | 43,5 |
| 22 | Светлый пер., 26 - 7 | 02.07.2015 | N 1514 | 5 | 4 | 38,7 |
| 23 | Максима Горького ул., 2 - 4 | 13.08.2015 | N 1575 | 1 | 2 | 24,6 |
| 24 | Шегарский пер., 71 - 7 | 27.09.2013 | N 978 | 1 | 2 | 50,6 |
| 25 | Максима Горького ул., 2 - 1а | 13.08.2015 | N 1575 | 3 | 5 | 27,1 |
| 26 | Шегарский пер., 79 - 4 | 09.08.2016 | N 1880 | 1 | 3 | 45,1 |
| 27 | Ванцетти пер., 18 - 7а | 04.07.2014 | N 1189 | 1 | 1 | 36,3 |
| 28 | Сухоозерный пер., 13 - 2 | 27.10.2015 | N 1656 | 1 | 3 | 17,5 |
| 29 | Московский тракт, 27/1 - 2 | 10.10.2014 | N 1266 | 1 | 2 | 51 |
| 30 | Бердская ул., 11 - 1 | 24.05.2013 | N 886 | 1 | 2 | 24,7 |
| 31 | Блок - Пост ул., 1 - 12 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,3 |
| 32 | Свердлова ул., 6/1 - 4 | 30.04.2014 | N 1181 | 1 | 1 | 18,6 |
| 33 | Московский тракт, 27/1 - 6 | 10.10.2014 | N 1266 | 1 | 3 | 61,4 |
| 34 | Сухоозерный пер., 13 - 1 | 27.10.2015 | N 1656 | 1 | 2 | 35,8 |
| 35 | Инструментальный пер., 36 - 6 | 24.05.2013 | N 883 | 1 | 1 | 16,6 |
| 36 | Учительская ул., 74 - 5 | 20.06.2013 | N 900 | 1 | 4 | 37,3 |
| 37 | Герцена ул., 37а - 2 | 13.04.2016 | N 1812 | 1 | 1 | 45,8 |
| 38 | Днепровский пер., 21 - 2 | 31.10.2014 | N 1309 | 1 | 5 | 30,1 |
| Оплата государственной пошлины и возмещение понесенных убытков гражданами | | | | | | 39 | 226,80 |
|  | Итого: |  |  | 52 | 84 | 1244,8 | 75459,7 |
|  | Итого по городу в рамках муниципальной программы |  |  | 124 | 176 | 2932,97 | 161152,9 |
| Администрация Города Томска (в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра) | | | | | | | |
| 1 | Белозерская ул., 10 - 1 | 22.01.2015 | N 1362 | 1 | 1 | 40,1 |  |
| 2 | Гагарина ул., 33 - 9 | 27.09.2013 | N 995 | 1 | 1 | 12,4 |
| 3 | Сибирская ул., 82 - 13 | 24.02.2012 | N 690 | 2 | 4 | 30,4 |
| 4 | Гагарина ул., 33 - 10 | 27.09.2013 | N 995 | 1 | 0 | 8,1 |
| 5 | Сибирская ул., 82 - 11 <5> | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 0 | 22 |
| 6 | Гоголя ул., 39 - 5 | 21.08.2014 | N 1235 | 1 | 3 | 42,1 |
| 7 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 10 | 17.08.2012 | N 797 | 1 | 2 | 44 |
| 8 | Ангарская ул., 81 - 8 | 15.11.2016 | N 1917 | 1 | 1 | 38,8 |
| 9 | Островского ул., 7 - 2 | 17.12.2015 | N 1681 | 1 | 1 | 42,4 |
| 10 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 5 | 17.08.2012 | N 797 | 2 | 4 | 42,7 |
| 11 | Яковлева ул., 18 - 5 | 12.05.2012 | N 748 | 1 | 4 | 28,2 |
| 12 | Учительская ул., 74 - 1 | 20.06.2013 | N 900 | 2 | 4 | 40 |
| 13 | Ангарская ул., 81 - 4 | 15.11.2016 | N 1917 | 2 | 4 | 37,7 |
| 14 | Промышленный пер., 6 - 5 | 08.11.2013 | N 1053 | 2 | 4 | 10,4 |
| 15 | Промышленный пер., 6 - 5а | 08.11.2013 | N 1053 | 2 | 2 | 16,3 |
| 16 | Максима Горького ул., 11 - 6 | 08.11.2013 | N 1033 | 1 | 2 | 33 |
| 17 | Светлый пер., 26 - 1 | 02.07.2015 | N 1514 | 1 | 3 | 37,6 |
| 18 | Ангарская ул., 81 - 1 | 15.11.2016 | N 1917 | 1 | 2 | 38,6 |
| 19 | Учебная ул., 35 - 8 | 06.04.2012 | N 715 | 1 | 1 | 31,7 |
| 20 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 4 | 17.08.2012 | N 797 | 1 | 3 | 34,6 |
| 21 | Максима Горького ул., 11 - 5 | 08.11.2013 | N 1033 | 1 | 1 | 34,1 |
| 22 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 9 | 17.08.2012 | N 797 | 1 | 1 | 32,8 |
| 23 | Учебная ул., 35 - 11 | 06.04.2012 | N 715 | 1 | 1 | 33,9 |
| 24 | Учебная ул., 35 - 17 | 06.04.2012 | N 715 | 4 | 4 | 33,6 |
| 25 | Пушкина пер., 12 - 8 | 06.04.2012 | N 717 | 4 | 1 | 43,5 |
| 26 | Соляной пер., 2 - 2 | 24.02.2012 | N 687 | 2 | 0 | 51,2 |
| 27 | Учебная ул., 35 - 10 | 06.04.2012 | N 715 | 6 | 6 | 17,1 |
| 28 | Вершинина ул., 56 - 1 | 08.11.2013 | N 1054 | 3 | 3 | 48,1 |
| 29 | Пушкина пер., 12 - 5 | 06.04.2012 | N 717 | 4 | 4 | 43,9 |
| 30 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 7 | 17.08.2012 | N 797 | 3 | 3 | 42,5 |
| 31 | Розы Люксембург ул., 92/1 - 1 | 17.08.2012 | N 797 | 4 | 5 | 39,9 |
| 32 | Учебная ул., 35 - 6 | 06.04.2012 | N 715 | 3 | 3 | 33,6 |
| 33 | Алтайская ул., 101 - 2 | 12.05.2012 | N 749 | 3 | 3 | 19,3 |
| 34 | Сибирская ул., 86 - 19 | 06.07.2012 | N 782 | 4 | 4 | 15,2 |
| 35 | Учебная ул., 35 - 25 | 06.04.2012 | N 715 | 4 | 3 | 35 |
| 36 | Пушкина пер., 12 - 1 | 06.04.2012 | N 717 | 1 | 1 | 43 |
| 37 | Пушкина пер., 12 - 2 | 06.04.2012 | N 717 | 1 | 2 | 55,9 |
| 38 | Вершинина ул., 56 - 12 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 47 |
| 39 | Максима Горького ул., 11 - 7 | 08.11.2013 | N 1033 | 2 | 2 | 16,8 |
| 40 | Максима Горького ул., 11 - 2 | 08.11.2013 | N 1033 | 1 | 2 | 30,2 |
| 41 | Вершинина ул., 56 - 6 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 50,1 |
| 42 | Гагарина ул., 21 - 5 | 18.07.2014 | N 1213 | 1 | 0 | 20,8 |
| 43 | Вершинина ул., 58 - 1 | 13.08.2015 | N 1595 | 2 | 2 | 44,90 |
| 44 | Вершинина ул., 56 - 10 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 46,4 |
| 45 | Студенческий городок ул., 7 - 13 | 06.04.2012 | N 714 | 1 | 1 | 25,1 | 122241,70 <4> |
| 46 | Вершинина ул., 56 - 4 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 47,7 |
| 47 | Соляная пл., 9 - 4 | 29.03.2013 | N 867 | 1 | 0 | 25 |
| 48 | Яковлева ул., 18 - 2 | 12.05.2012 | N 748 | 1 | 2 | 16,1 |
| 49 | Дружбы ул., 62 - 5 | 18.07.2014 | N 1214 | 1 | 1 | 39,30 |
| 50 | Промышленный пер., 4 - 8 | 27.09.2013 | N 968 | 1 | 1 | 63,3 |
| 51 | Соляная пл., 9 - 3 | 29.03.2013 | N 867 | 1 | 0 | 21,9 |
| 52 | Вершинина ул., 60 - 8 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 1 | 37,50 |
| 53 | Яковлева ул., 18 - 1 | 12.05.2012 | N 748 | 1 | 4 | 35,1 |
| 54 | Вершинина ул., 56 - 5 | 08.11.2013 | N 1054 | 2 | 2 | 36,9 |
| 55 | Максима Горького ул., 11 - 8 | 08.11.2013 | N 1033 | 1 | 1 | 16,6 |
| 56 | Вершинина ул., 60 - 2 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 1 | 37,70 |
| 57 | Вершинина ул., 56 - 11 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 37,6 |
| 58 | Соляной пер., 2 - 4 | 24.02.2012 | N 687 | 1 | 7 | 14,5 |
| 59 | Вершинина ул., 60 - 5 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 1 | 38,20 |
| 60 | Гагарина ул., 21 - 14 | 18.07.2014 | N 1213 | 1 | 2 | 13,7 |
| 61 | Вершинина ул., 58 - 5 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 36,20 |
| 62 | Вершинина ул., 60 - 9 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 1 | 46,70 |
| 63 | Промышленный пер., 6 - 6 | 08.11.2013 | N 1053 | 2 | 2 | 42,4 |
| 64 | Промышленный пер., 6 - 4 | 08.11.2013 | N 1053 | 4 | 4 | 54,3 |
| 65 | Вершинина ул., 58 - 3а | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 13,40 |
| 66 | Вершинина ул., 58 - 3 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 10,50 |
| 67 | Вершинина ул., 60 - 12 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 1 | 48,30 |
| 68 | Пушкина пер., 12 - 7 | 06.04.2012 | N 717 | 3 | 3 | 43,6 |
| 69 | Алтайская ул., 101 - 2а | 12.05.2012 | N 749 | 1 | 0 | 10,2 |
| 70 | Гагарина ул., 21 - 12 | 18.07.2014 | N 1213 | 1 | 3 | 24,9 |
| 71 | Советская ул., 106 - 14 | 15.06.2017 | N 2003 | 3 | 2 | 39,9 |
| 72 | Промышленный пер., 4 - 6 | 27.09.2013 | N 968 | 5 | 5 | 65,4 |
| 73 | Вершинина ул., 58 - 7 | 13.08.2015 | N 1595 | 3 | 4 | 44,70 |
| 74 | Вершинина ул., 58 - 8 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 34,20 |
| 75 | Дружбы ул., 62 - 2 | 18.07.2014 | N 1214 | 3 | 3 | 40,20 |
| 76 | Вершинина ул., 60 - 7 | 13.08.2015 | N 1596 | 2 | 2 | 45,00 |
| 77 | Дружбы ул., 56 - 4 | 18.07.2014 | N 1215 | 1 | 1 | 38,70 |
| 78 | Промышленный пер., 6 - 1 | 08.11.2013 | N 1053 | 1 | 1 | 42 |
| 79 | Кузнецова ул., 33 - 3 | 06.07.2012 | N 777 | 2 | 0 | 57,8 |
| 80 | Алтайская ул., 101 - 8 | 12.05.2012 | N 749 | 1 | 4 | 40,3 |
| 81 | Светлый пер., 28 - 6 (Учительская ул. 72 - 6) | 12.05.2012 | N 747 | 1 | 5 | 41,6 |
| 82 | Светлый пер., 26 - 8 | 02.07.2015 | N 1514 | 1 | 1 | 39,8 |
| 83 | Гагарина ул., 21 - 1 | 18.07.2014 | N 1213 | 1 | 4 | 19,5 |
| 84 | Алтайская ул., 101 - 2б | 12.05.2012 | N 749 | 1 | 1 | 15,9 |
| 85 | Алтайская ул., 101 - 6 | 12.05.2012 | N 749 | 3 | 3 | 50,8 |
| 86 | Мечникова ул., 14 - 3 | 06.07.2012 | N 780 | 2 | 2 | 22,3 |
| 87 | Студенческий городок ул., 7 - 3 | 06.04.2012 | N 714 | 3 | 3 | 20,7 |
| 88 | Промышленный пер., 4 - 4 | 27.09.2013 | N 968 | 1 | 1 | 52,4 |
| 89 | Дружбы ул., 62 - 7 | 18.07.2014 | N 1214 | 2 | 7 | 50,70 |
| 90 | Светлый пер., 26 - 2 | 02.07.2015 | N 1514 | 1 | 4 | 47,2 |
| 91 | Промышленный пер., 8 - 3 | 24.02.2012 | N 684 | 1 | 5 | 67,7 |
| 92 | Промышленный пер., 6 - 5в | 08.11.2013 | N 1053 | 2 | 2 | 11,2 |  |
| 93 | Студенческий городок ул., 7 - 14 | 06.04.2012 | N 714 | 2 | 2 | 35,4 |
| 94 | Промышленный пер., 4 - 2 | 27.09.2013 | N 968 | 1 | 1 | 52,5 |
| 95 | Промышленный пер., 4 - 5 | 27.09.2013 | N 968 | 1 | 1 | 29,2 |
| 96 | Вершинина ул., 60 - 6 | 13.08.2015 | N 1596 | 2 | 3 | 46,30 |
| 97 | Вершинина ул., 56 - 9 | 13.08.2015 | N 1595 | 2 | 2 | 45,6 |
| 98 | Вершинина ул., 60 - 4 | 13.08.2015 | N 1596 | 5 | 5 | 47,70 |
| 99 | Студенческий городок ул., 7 - 10 | 06.04.2012 | N 714 | 1 | 1 | 16 |
| 100 | Максима Горького ул., 11 - 1 | 08.11.2013 | N 1033 | 1 | 0 | 30 |
| 101 | Промышленный пер., 6 - 7 | 08.11.2013 | N 1053 | 4 | 4 | 54,5 |
| 102 | Дружбы ул., 62 - 4 | 18.07.2014 | N 1214 | 2 | 2 | 40,20 |
| 103 | Дружбы ул., 56 - 6 | 18.07.2014 | N 1215 | 1 | 1 | 15,40 |
| 104 | Дружбы ул., 56 - 6 | 18.07.2014 | N 1215 | 1 | 1 | 24,5 |
| 105 | Соляная пл., 9 - 1 | 29.03.2013 | N 867 | 1 | 1 | 13,2 |
| 106 | Промышленный пер., 4 - 3 | 27.09.2013 | N 968 | 3 | 3 | 63,1 |
| 107 | Ангарская ул., 81 - 2 | 15.11.2016 | N 1917 | 3 | 3 | 39,1 |
| 108 | Дружбы ул., 62 - 3 | 18.07.2014 | N 1214 | 1 | 1 | 49,90 |
| 109 | Светлый пер., 28 - 7 (Учительская ул. 72 - 7) | 12.05.2012 | N 747 | 1 | 6 | 51,8 |
| 110 | Студенческий городок ул., 7 - 2 | 06.04.2012 | N 714 | 1 | 1 | 31,6 |
| 111 | Вершинина ул., 56 - 3 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 45,9 |
| 112 | Вершинина ул., 58 - 6 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 46,20 |
| 113 | Вершинина ул., 56 - 8 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 37,9 |
| 114 | Вершинина ул., 56 - 7 | 08.11.2013 | N 1054 | 1 | 1 | 45,7 |
| 115 | Студенческий городок ул., 7 - 16 | 06.04.2012 | N 714 | 1 | 1 | 16,2 |
| 116 | Светлый пер., 28 - 2 (Учительская ул., 72 - 2) | 12.05.2012 | N 747 | 1 | 1 | 39,4 |
| 117 | Сухоозерный пер., 13 - 8 | 27.10.2015 | N 1656 | 2 | 8 | 35,1 |
| 118 | Максима Горького ул., 2 - 4а | 13.08.2015 | N 1575 | 5 | 5 | 35,2 |
| 119 | Розы Люксембург ул., 47 - 3 | 02.07.2015 | N 1498 | 1 | 1 | 42,8 |
| 120 | Розы Люксембург ул., 56 - 1 <3> | 06.04.2015 | N 1425 | 1 | 1 | 23,7 |
| 121 | Розы Люксембург ул., 56 - 5 <3> | 06.04.2015 | N 1425 | 2 | 0 | 32,5 |
| 122 | Первомайская ул., 149 - 9 <3> | 21.08.2014 | N 1229 | 3 | 2 | 48,2 |
| 123 | Блок-Пост ул., 1 - 14 <3> | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,1 |
| 124 | Крымская ул., 130 - 6 | 23.12.2014 | N 1337 | 1 | 2 | 36,4 |
| 125 | Красноармейская ул., 77 - 8 | 15.08.2013 | N 941 | 1 | 1 | 39,4 |
| 126 | Кулева ул., 25 - 8 | 19.04.2013 | N 869 | 3 | 3 | 32,3 |
| 127 | Советская ул., 106 - 22 | 15.06.2017 | N 2003 | 4 | 4 | 41,4 |
| 128 | Сибирская ул., 82 - 15 | 24.02.2012 | N 690 | 2 | 1 | 37 |
| 129 | Максима Горького ул., 2 - 2а <3> | 13.08.2015 | N 1575 | 1 | 1 | 28,2 |
| 130 | Московский тракт, 27/1 - 1 | 10.10.2014 | N 1266 | 3 | 4 | 20,00 |
| 131 | Короленко ул., 8 - 6 <3> | 23.12.2014 | N 1346 | 2 | 2 | 52,5 |
| 132 | Блок - Пост ул., 1 - 15 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 41,4 |
| 133 | Гагарина ул., 33 - 4 | 27.09.2013 | N 995 | 1 | 3 | 22,6 |  |
| 134 | Гагарина ул., 33 - 14 | 27.09.2013 | N 995 | 1 | 3 | 33,5 |
| 135 | Гагарина ул., 33 - 1 | 27.09.2013 | N 995 | 2 | 2 | 17,5 |
| 136 | Гагарина ул., 33 - 5 | 27.09.2013 | N 995 | 3 | 3 | 38 |
| 137 | 5-й Армии ул., 9а - 7 <3> | 16.02.2016 | N 1734 | 5 | 5 | 64,8 |
| 138 | Розы Люксембург ул., 72б - 1 <3> | 06.07.2012 | N 779 | 2 | 4 | 46,6 |
| 139 | Крымская ул., 130 - 5 | 23.12.2014 | N 1337 | 1 | 1 | 38,2 |
| 140 | Урожайный пер., 25 - 7 <3> | 15.08.2013 | N 942 | 1 | 1 | 50,2 |
| 141 | Ленина пр., 120 - 4 | 10.10.2014 | N 1260 | 1 | 9 | 27,3 |
| 142 | Сухоозерный пер., 13 - 4 | 27.10.2015 | N 1656 | 1 | 3 | 35,5 |
| 143 | Баумана пер., 17 - 2 | 13.04.2016 | N 1811 | 1 | 3 | 49,7 |
| 144 | Мусы Джалиля ул., 28 - 1а | 21.08.2014 | N 1230 | 1 | 1 | 24,2 |
| 145 | Мусы Джалиля ул., 28 - 7 | 21.08.2014 | N 1230 | 1 | 5 | 20,7 |
| 146 | Мусы Джалиля ул., 28 - 4 | 21.08.2014 | N 1230 | 1 | 2 | 24,4 |
| 147 | Большая Подгорная ул., 179 - 7 | 29.05.2015 | N 1465 | 2 | 2 | 48 |
| 148 | Дружбы ул., 56 - 8 | 18.07.2014 | N 1215 | 1 | 1 | 38,90 |
| 149 | Вершинина ул., 58 - 11 | 13.08.2015 | N 1595 | 2 | 2 | 34,80 |
| 150 | Вершинина ул., 58 - 10 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 17,80 |
| 151 | Гагарина ул., 21 - 6 | 18.07.2014 | N 1213 | 1 | 1 | 18 |
| 152 | Ангарская ул., 81 - 6 | 15.11.2016 | N 1917 | 3 | 3 | 38,8 |
| 153 | Вершинина ул., 58 - 4 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 46,80 |
| 154 | Осипенко Полины ул., 3 - 2 | 13.08.2015 | N 1593 | 1 | 1 | 56,20 |
| 155 | Вершинина ул., 60 - 3 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 0 | 16,50 |
| 156 | Вершинина ул., 60 - 3 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 0 | 12,30 |
| 157 | Вершинина ул., 60 - 3 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 0 | 17,00 |
| 158 | Промышленный пер., 6 - 8 | 08.11.2013 | N 1053 | 1 | 1 | 43,8 |
| 159 | Дружбы ул., 58 - 8 | 06.07.2012 | N 778 | 3 | 4 | 37,7 |
| 160 | Осипенко Полины ул., 3 - 6 | 13.08.2015 | N 1593 | 2 | 2 | 43,90 |
| 161 | Студенческий городок ул., 7 - 4 | 06.04.2012 | N 714 | 1 | 1 | 37,7 |
| 162 | Студенческий городок ул., 7 - 15 | 06.04.2012 | N 714 | 2 | 2 | 27 |
| 163 | Светлый пер., 28 - 3 (Учительская ул. 72 - 3) | 12.05.2012 | N 747 | 1 | 3 | 51,7 |
| 164 | Вершинина ул., 60 - 10 | 13.08.2015 | N 1596 | 1 | 1 | 45,70 |
| 165 | Вершинина ул., 58 - 3б | 13.08.2015 | N 1595 | 2 | 2 | 16,90 |
| 166 | Сухоозерный пер., 13 - 6 | 27.10.2015 | N 1656 | 1 | 1 | 36,20 |
| 167 | Светлый пер., 26 - 3 | 02.07.2015 | N 1514 | 3 | 3 | 38,6 |
| 168 | Промышленный пер., 6 - 2 | 08.11.2013 | N 1053 | 3 | 2 | 52,7 |
| 169 | Сибирская ул., 82 - 10 | 24.02.2012 | N 690 | 2 | 0 | 30,4 |
|  | Софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (предоставление возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) которых указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе) | | | | | | 122421,70 |
|  | Итого за счет средств местного бюджета |  |  | 289 | 364 | 6026,7 | 122241,70 |
| 2020 | | | | | | | |
| Администрация Города Томска | | | | | | | |
| 1 | 5-й Армии ул., 10 - 8 <5> | 27.10.2015 | N 1638 | 2 | 4 | 32,2 | 129515,30 |
| 2 | Баумана пер., 5 - 1 <5> | 17.12.2015 | N 1687 | 2 | 3 | 39 |
| 3 | Бердская ул., 3 - 5 <5> | 17.01.2014 | N 1094 | 2 | 2 | 50,8 |
| 4 | Бердская ул., 9 - 9 <5> | 04.07.2014 | N 1188 | 1 | 2 | 51,7 |
| 5 | Блок-Пост ул., 1 - 5 <5> | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,8 |
| 6 | Блок-Пост ул., 1 - 18 <5> | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,5 |
| 7 | Большая Подгорная ул., 169 - 6 | 17.04.2018 | N 2121 | 1 | 1 | 48,1 |
| 8 | Большая Подгорная ул., 169 - 7 | 17.04.2018 | N 2121 | 2 | 2 | 39,1 |
| 9 | Большая Подгорная ул., 175 - 5 <5> | 14.10.2016 | N 1905 | 1 | 3 | 38,1 |
| 10 | Большая Подгорная ул., 189 - 7 | 15.06.2017 | N 2001 | 1 | 1 | 36,67 <2> |
| 11 | Большая Подгорная ул., 211 - 2 <5> | 14.10.2016 | N 1906 | 1 | 1 | 48,6 |
| 12 | Вершинина ул., 8 - 9 <5> | 16.11.2012 | N 818 | 5 | 5 | 47,8 |
| 13 | Водяная ул., 41а - 5 | 15.02.2018 | N 2113 | 1 | 1 | 46,4 |
| 14 | Гоголя ул., 39 - 3 <5> | 21.08.2014 | N 1235 | 1 | 1 | 19,7 |
| 15 | Дербышевский пер., 19 - 1 <5> | 14.06.2016 | N 1854 | 2 | 8 | 43,1 |
| 16 | Дербышевский пер., 19 - 5 <5> | 14.06.2016 | N 1854 | 4 | 4 | 16,5 |
| 17 | Загорная ул., 60 - 10 <5> | 23.12.2014 | N 1341 | 1 | 3 | 29,7 |
| 18 | Карла Маркса ул., 29 - 2 | 13.11.2017 | N 2073 | 1 | 1 | 39,6 |
| 19 | Карла Маркса ул., 29 - 3 | 13.11.2017 | N 2073 | 1 | 1 | 25,5 |
| 20 | Карла Маркса ул., 29 - 5 | 13.11.2017 | N 2073 | 1 | 1 | 16 |
| 21 | Карла Маркса ул., 29 - 8 | 13.11.2017 | N 2073 | 1 | 2 | 27,5 |
| 22 | Карла Маркса ул., 29 - 11 | 13.11.2017 | N 2073 | 3 | 3 | 27 |
| 23 | Карла Маркса ул., 29 - 12 | 13.11.2017 | N 2073 | 1 | 2 | 15,7 |
| 24 | Карла Маркса ул., 29/1 - 13 <5> | 27.09.2013 | N 974 | 1 | 1 | 19,95 <2> |
| 25 | Карла Маркса ул., 37 - 1 | 06.04.2015 | N 1424 | 1 | 1 | 20,5 <2> |
| 26 | Киевская ул., 80 - 6 <5> | 17.10.2014 | N 1288 | 1 | 1 | 36,8 |
| 27 | Киевская ул., 80 - 6 <5> | 17.10.2014 | N 1288 | 1 | 1 | 42,3 |
| 28 | Кольцевой пр-д, 15 - 4 | 16.05.2017 | N 1990 | 4 | 4 | 25,7 |
| 29 | Кононова пер., 17 - 4 <5> | 24.05.2013 | N 889 | 2 | 2 | 43,9 |
| 30 | Крымская ул., 128 - 8 | 14.09.2017 | N 2030 | 2 | 5 | 34,8 |
| 31 | Крымская ул., 130 - 4 <5> | 23.12.2014 | N 1337 | 4 | 4 | 52,9 |
| 32 | Крымская ул., 130 - 12 <5> | 23.12.2014 | N 1337 | 3 | 3 | 38 |
| 33 | Кутузова ул., 1 - 6 <5> | 14.10.2015 | N 1617 | 2 | 2 | 37,2 |
| 34 | Лебедева ул., 102а - 10 <5> | 15.08.2013 | N 946 | 2 | 2 | 35,7 |
| 35 | Ленина пр., 231 - 1 <5> | 16.02.2016 | N 1731 | 2 | 2 | 30,2 |
| 36 | Ленина пр., 231 - 3 <5> | 16.02.2016 | N 1731 | 1 | 6 | 45,8 |
| 37 | Лермонтова ул., 45 - 3 <5> | 16.11.2012 | N 817 | 2 | 2 | 40,5 |
| 38 | Мельничная ул., 31 - 5 <5> | 26.06.2014 | N 1185 | 1 | 5 | 45,5 |
| 39 | Мельничная ул., 32 - 2 <5> | 13.05.2016 | N 1839 | 1 | 2 | 23,4 |
| 40 | Октябрьская ул., 17/1 - 4 <5> | 22.01.2015 | N 1374 | 1 | 1 | 37,8 |
| 41 | Октябрьская ул., 17/1 - 5 <5> | 22.01.2015 | N 1374 | 2 | 2 | 37,6 |
| 42 | Первомайская ул., 149 - 1 <5> | 21.08.2014 | N 1229 | 1 | 1 | 42,6 |
| 43 | Первомайская ул., 170 - 3 | 14.09.2017 | N 2046 | 1 | 1 | 40,5 |
| 44 | Профсоюзная ул., 19 - 4 | 21.12.2018 | N 2225 | 3 | 3 | 33,7 |
| 45 | Профсоюзная ул., 19 - 5 | 21.12.2018 | N 2225 | 1 | 2 | 33,3 |
| 46 | Профсоюзная ул., 19 - 7 | 21.12.2018 | N 2225 | 3 | 3 | 40,3 |
| 47 | Профсоюзная ул., 19 - 8 | 21.12.2018 | N 2225 | 1 | 3 | 33,5 |
| 48 | Профсоюзная ул., 19 - 12 | 21.12.2018 | N 2225 | 2 | 2 | 72,8 |
| 49 | Профсоюзная ул., 19 - 14 | 21.12.2018 | N 2225 | 1 | 3 | 32,3 |
| 50 | Розы Люксембург ул., 47 - 6 <5> | 02.07.2015 | N 1498 | 2 | 2 | 82,3 |
| 51 | Розы Люксембург ул., 56 - 8 <5> | 06.04.2015 | N 1425 | 1 | 3 | 31,9 |
| 52 | Розы Люксембург ул., 97 - 1 | 16.05.2017 | N 1988 | 1 | 3 | 14,9 |
| 53 | Розы Люксембург ул., 97 - 4 | 16.05.2017 | N 1988 | 2 | 2 | 28,3 |
| 54 | Розы Люксембург ул., 111 - 18 | 14.09.2017 | N 2028 | 5 | 5 | 23,4 |
| 55 | Севастопольская ул., 174 - 10 <5> | 02.07.2015 | N 1496 | 3 | 3 | 39,8 |
| 56 | Сухоозерный пер., 13 - 7 <5> | 27.10.2015 | N 1656 | 3 | 5 | 34,6 |
| 57 | Татарская ул., 20 - 10 | 19.12.2016 | N 1940 | 1 | 8 | 26,8 |
| 58 | Транспортная ул., 8 - 2 | 16.05.2018 | N 2134 | 1 | 1 | 9,75 <2> |
| 59 | Транспортная ул., 8 - 4 | 16.05.2018 | N 2134 | 1 | 2 | 28 |
| 60 | Урожайный пер., 22 - 6 <5> | 13.05.2016 | N 1838 | 2 | 2 | 64,7 |
| 61 | Урожайный пер., 28 - 15 <5> | 10.10.2014 | N 1263 | 3 | 3 | 33,9 |
| 62 | Учительская ул., 59 - 1 <5> | 06.04.2015 | N 1427 | 4 | 6 | 36,6 |
| 63 | Целинный пер., 24 - 10 <5> | 18.01.2016 | N 1712 | 1 | 6 | 36,6 |
| 64 | Шегарский пер., 79 - 2 | 09.08.2016 | N 1880 | 1 | 1 | 47,3 |
| 65 | Шегарский пер., 79 - 6 | 09.08.2016 | N 1880 | 3 | 3 | 60,6 |
| 66 | Шегарский пер., 83 - 6 | 18.08.2017 | N 2025 | 1 | 1 | 45,1 |
| 67 | Эуштинская ул., 17 - 4 | 29.03.2013 | N 866 | 3 | 3 | 38,5 |
| Оплата государственной пошлины и возмещение понесенных убытков гражданами | | | | | |  | 886,80 |
|  | Итого по городу в рамках муниципальной программы |  |  | 121 | 176 | 2456,67 | 130402,1 |
| Администрация Города Томска (в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра) | | | | | | | |
| 1 | 5-й Армии ул., 9а - 7 <5> | 16.02.2016 | N 1734 | 5 | 5 | 64,8 | 21329,00 |
| 2 | 5-й Армии ул., 10 - 8а | 27.10.2015 | N 1638 | 1 | 1 | 36 |
| 3 | Большая Подгорная ул., 179 - 5 | 29.05.2015 | N 1465 | 1 | 1 | 45,8 |
| 4 | Большая Подгорная ул., 197 - 6 <3> | 31.10.2014 | N 1311 | 1 | 1 | 63,3 |
| 5 | Большая Подгорная ул., 221 - 11 <3> | 23.12.2014 | N 1338 | 3 | 3 | 34,1 |
| 6 | Войкова ул., 21 - 2 | 09.08.2016 | N 1882 | 1 | 1 | 44,2 |
| 7 | Вокзальная ул., 50 - 9 | 26.09.2014 | N 1244 | 4 | 4 | 30,5 |
| 8 | Герцена ул., 15/1 - 3 | 31.03.2014 | N 1158 | 2 | 2 | 35,8 |
| 9 | Герцена ул., 15/1 - 4 <5> | 31.03.2014 | N 1158 | 1 | 1 | 33,6 |
| 10 | Герцена ул., 15/1 - 8 | 31.03.2014 | N 1158 | 5 | 5 | 62,8 |
| 11 | Карла Маркса ул., 37 - 2 | 06.04.2015 | N 1424 | 4 | 4 | 70,6 |
| 12 | Карла Маркса ул., 37 - 4 | 06.04.2015 | N 1424 | 1 | 1 | 17,6 |
| 13 | Карла Маркса ул., 37 - 6 <3> | 06.04.2015 | N 1424 | 1 | 1 | 14,2 |
| 14 | Кедровая ул., 32 - 1 | 14.06.2016 | N 1857 | 1 | 1 | 19,4 |
| 15 | Кедровая ул., 32 - 11 | 14.06.2016 | N 1857 | 2 | 3 | 65,5 |
| 16 | Кедровая ул., 36 - 2 | 16.02.2016 | N 1733 | 1 | 1 | 41,8 |
| 17 | Красноармейская ул., 64а - 6 | 15.11.2016 | N 1915 | 1 | 1 | 20,6 |
| 18 | Ленина пр., 120 - 4 <6> | 10.10.2014 | N 1260 | 1 | 1 | 27,3 |
| 19 | Лермонтова ул., 45 - 1 | 16.11.2012 | N 817 | 1 | 1 | 19,5 |
| 20 | Мельничная ул., 25 - 1 | 15.11.2016 | N 1916 | 2 | 2 | 44,5 |
| 21 | Нахимова ул., 40 - 7 | 13.08.2015 | N 1590 | 1 | 1 | 48,4 |
| 22 | Нижне-Луговая ул., 45б - 5 | 17.12.2015 | N 1679 | 5 | 5 | 29,9 |
| 23 | Обская ул., 50 - 2 | 23.11.2012 | N 830 | 2 | 2 | 38,7 |
| 24 | Октябрьская ул., 16в - 4 <3> | 13.05.2016 | N 1845 | 4 | 4 | 40,5 |
| 25 | Первомайская ул., 151 - 6 | 16.03.2016 | N 1772 | 3 | 3 | 48,4 |
| 26 | Пирогова ул., 14/2 - 7 <3> | 15.08.2013 | N 939 | 3 | 3 | 26,1 |
| 27 | Розы Люксембург ул., 33/1 - 2 | 27.10.2015 | N 1659 | 1 | 1 | 27 |
| 28 | Советская ул., 106 - 22 <6> | 15.06.2017 | N 2003 | 1 | 1 | 20,7 <2> |
| 29 | Студгородок ул., 7 - 8 | 06.04.2012 | N 714 | 3 | 3 | 51,6 |
| 30 | Урожайный пер., 22 - 4 <3> | 13.05.2016 | N 1838 | 2 | 3 | 46,8 |
| 31 | Учительская ул., 57 - 2 <3> | 27.09.2013 | N 979 | 3 | 4 | 37,2 |
| 32 | Учительская ул., 79 - 6 <3> | 14.06.2016 | N 1855 | 1 | 1 | 31,6 |
| 33 | Первомайская ул., 151 - 7 | 16.03.2016 | N 1772 | 1 | 1 | 48,6 |
| 34 | Блок-пост ул., 1 - 1 | 16.11.2012 | N 820 | 2 | 2 | 28,70 |  |
| 35 | Блок-пост ул., 1 - 4 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,30 |
| 36 | Блок-пост ул., 1 - 7 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,60 |
| 37 | Блок-пост ул., 1 - 9 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 29,20 |
| 38 | Блок-пост ул., 1 - 16 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,30 |
| 39 | Блок-пост ул., 1 - 17 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,90 |
| 40 | Блок-пост ул., 1 - 19 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,50 |
| 41 | Блок-пост ул., 1 - 21 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 29,10 |
| 42 | Блок-пост ул., 1 - 22 | 16.11.2012 | N 820 | 2 | 2 | 28,40 |
| 43 | Блок-пост ул., 1 - 23 | 16.11.2012 | N 820 | 1 | 1 | 28,40 |
| 44 | Блок-пост ул., 1 - 24 | 16.11.2012 | N 820 | 2 | 2 | 28,30 |
| 45 | Вершинина ул., 58 - 2 | 13.08.2015 | N 1595 | 1 | 1 | 37,60 |
| 46 | Вершинина ул., 60 - 11 | 13.08.2015 | N 1596 | 2 | 2 | 39,40 |
| 47 | Гоголя ул., 36/1 - 1 | 21.04.2015 | N 1451 | 2 | 2 | 47,40 |
| 48 | Гоголя ул., 36/1 - 2 | 21.04.2015 | N 1451 | 1 | 1 | 47,90 |
| 49 | Гоголя ул., 36/1 - 3 | 21.04.2015 | N 1451 | 1 | 1 | 50,30 |
| 50 | Гоголя ул., 36/1 - 5 | 21.04.2015 | N 1451 | 1 | 1 | 49,50 |
| 51 | Гоголя ул., 36/1 - 6 | 21.04.2015 | N 1451 | 4 | 4 | 48,10 |
| 52 | Гоголя ул., 36/1 - 8 | 21.04.2015 | N 1451 | 1 | 1 | 50,40 |
| 53 | Гоголя ул., 36/2 - 3 | 05.03.2015 | N 1394 | 1 | 1 | 50,40 |
| 54 | Гоголя ул., 36/2 - 5 | 05.03.2015 | N 1394 | 1 | 1 | 47,80 |
| 55 | Гоголя ул., 36/2 - 6 | 05.03.2015 | N 1394 | 2 | 2 | 47,60 |
| 56 | Гоголя ул., 36/2 - 7 | 05.03.2015 | N 1394 | 1 | 1 | 50,30 |
| 57 | Гоголя ул., 36/2 - 8 | 05.03.2015 | N 1394 | 2 | 2 | 64,20 |
| 58 | Гоголя ул., 36/3 - 4 | 21.04.2015 | N 1447 | 1 | 1 | 63,4 |
| 59 | Гоголя ул., 36/3 - 6 | 21.04.2015 | N 1447 | 1 | 1 | 48,1 |
| 60 | Гоголя ул., 36/3 - 7 | 21.04.2015 | N 1447 | 3 | 3 | 49,20 |
| 61 | Гоголя ул., 36/4 - 3 | 28.02.2014 | N 1111 | 3 | 3 | 40,90 |
| 62 | Гоголя ул., 36/4 - 4 | 28.02.2014 | N 1111 | 1 | 1 | 20,70 |
| 63 | Гоголя ул., 36/4 - 15 | 28.02.2014 | N 1111 | 1 | 1 | 13,80 |
| 64 | Дружбы ул., 56 - 5 | 18.07.2014 | N 1215 | 4 | 4 | 39,30 |
| 65 | Ивана Черных ул., 71 - 2 | 21.08.2014 | N 1232 | 2 | 2 | 36,80 |
| 66 | Ивана Черных ул., 71 - 2а | 21.08.2014 | N 1232 | 1 | 1 | 20,70 |
| 67 | Ивана Черных ул., 71 - 3 | 21.08.2014 | N 1232 | 1 | 1 | 40,00 |
| 68 | Ивана Черных ул., 71 - 6 | 21.08.2014 | N 1232 | 3 | 3 | 57,10 |
| 69 | Ивана Черных ул., 71 - 7 | 21.08.2014 | N 1232 | 1 | 1 | 40,00 |
| 70 | Красноармейская ул., 43/1 - 1 | 21.04.2015 | N 1448 | 2 | 2 | 45,50 |
| 71 | Красноармейская ул., 43/1 - 2 | 21.04.2015 | N 1448 | 1 | 1 | 24,50 |
| 72 | Красноармейская ул., 43/1 - 5 | 21.04.2015 | N 1448 | 2 | 2 | 45,20 |
| 73 | Красноармейская ул., 43/1 - 6 | 21.04.2015 | N 1448 | 3 | 3 | 42,50 |
| 74 | Красноармейская ул., 43/1 - 8 | 21.04.2015 | N 1448 | 1 | 1 | 45,90 |
| 75 | Красноармейская ул., 43/2 - 2 | 21.04.2015 | N 1449 | 1 | 1 | 45,60 |
| 76 | Красноармейская ул., 43/2 - 6 | 21.04.2015 | N 1449 | 3 | 3 | 46,00 | 58502,00 |
| 77 | Красноармейская ул., 43/2 - 7 | 21.04.2015 | N 1449 | 7 | 7 | 59,60 |
| 78 | Кулева ул., 25 - 5 | 19.04.2013 | N 869 | 1 | 1 | 32,70 |
| 79 | Московский тракт, 76 - 2 | 23.11.2012 | N 829 | 3 | 3 | 35,00 |
| 80 | Московский тракт, 76 - 8 | 23.11.2012 | N 829 | 1 | 1 | 26,40 |
| 81 | Московский тракт, 76 - 9 | 23.11.2012 | N 829 | 2 | 2 | 35,80 |
| 82 | Московский тракт, 76 - 10 | 23.11.2012 | N 829 | 1 | 1 | 27,50 |
| 83 | Московский тракт, 76 - 11 | 23.11.2012 | N 829 | 2 | 2 | 35,10 |
| 84 | Никитина ул., 37 - 4 | 08.11.2013 | N 1020 | 1 | 1 | 53,60 |
| 85 | Промышленный пер., 2 - 5 | 08.11.2013 | N 1052 | 1 | 1 | 42,70 |
| 86 | Светлый пер., 28 - 7 <6> | 12.05.2012 | N 747 | 1 | 1 | 51,80 |
| 87 | Советская ул., 36 - 1 | 23.11.2012 | N 828 | 1 | 1 | 19,57 |
| 88 | Советская ул., 36 - 1 | 23.11.2012 | N 828 | 1 | 1 | 19,56 |
| 89 | Советская ул., 36 - 2 | 23.11.2012 | N 828 | 1 | 1 | 23,27 |
| 90 | Советская ул., 36 - 2 | 23.11.2012 | N 828 | 1 | 1 | 45,74 |
| 91 | Советская ул., 49/2 - 4 | 01.02.2013 | N 848 | 1 | 1 | 27,10 |
| 92 | Советская ул., 49/2 - 5 | 01.02.2013 | N 848 | 1 | 1 | 24,80 |
| 93 | Советская ул., 89 - 2 | 16.11.2012 | N 819 | 1 | 1 | 24,20 |
| 94 | Советская ул., 89 - 4 | 16.11.2012 | N 819 | 1 | 1 | 19,00 |
| 95 | Советская ул., 89 - 6 | 16.11.2012 | N 819 | 1 | 1 | 23,90 |
| 96 | Целинный пер., 29 - 1 | 15.08.2013 | N 952 | 2 | 2 | 39,60 |
| 97 | Целинный пер., 29 - 2 | 15.08.2013 | N 952 | 1 | 1 | 40,90 |
| 98 | Целинный пер., 29 - 3 | 15.08.2013 | N 952 | 1 | 1 | 39,70 |
| 99 | Целинный пер., 29 - 4 | 15.08.2013 | N 952 | 2 | 2 | 39,20 |
| 100 | Целинный пер., 29 - 7 | 15.08.2013 | N 952 | 2 | 2 | 40,20 |
| 101 | Целинный пер., 31 - 2 | 08.11.2013 | N 1058 | 4 | 4 | 40,90 |
| 102 | Целинный пер., 31 - 3 | 08.11.2013 | N 1058 | 1 | 1 | 50,80 |
| 103 | Целинный пер., 31 - 4 | 08.11.2013 | N 1058 | 2 | 2 | 40,00 |
| 104 | Целинный пер., 31 - 5 | 08.11.2013 | N 1058 | 1 | 1 | 39,60 |
| 105 | Целинный пер., 31 - 8 | 08.11.2013 | N 1058 | 1 | 1 | 38,80 |
| 106 | Целинный пер., 31а - 2 | 08.11.2013 | N 1059 | 1 | 1 | 39,50 |
| 107 | Шишкова ул., 27 - 5 | 15.08.2013 | N 938 | 1 | 1 | 28,30 |
| 108 | Шишкова ул., 27 - 6 | 15.08.2013 | N 938 | 1 | 1 | 59,10 |
| 109 | Шишкова ул., 27 - 8 | 15.08.2013 | N 938 | 2 | 2 | 15,90 |
| 110 | Щорса ул., 7 - 1 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 15,60 |
| 111 | Щорса ул., 7 - 2 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 16,10 |
| 112 | Щорса ул., 7 - 3 | 10.09.2012 | N 807 | 3 | 3 | 28,30 |
| 113 | Щорса ул., 7 - 4 | 10.09.2012 | N 807 | 4 | 4 | 30,90 |
| 114 | Щорса ул., 7 - 5 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 15,40 |
| 115 | Щорса ул., 7 - 7 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 15,80 |
| 116 | Щорса ул., 7 - 10 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 15,60 |
| 117 | Щорса ул., 7 - 11 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 15,60 |
| 118 | Щорса ул., 7 - 12 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 16,10 |
| 119 | Щорса ул., 7 - 14 | 10.09.2012 | N 807 | 3 | 3 | 7,90 |
| 120 | Щорса ул., 7 - 22 | 10.09.2012 | N 807 | 1 | 1 | 15,90 |
| 121 | Энергетиков ул., 4 - 1 | 17.01.2014 | N 109 | 2 | 2 | 40,60 |
| 122 | Энергетиков ул., 4 - 2 | 17.01.2014 | N 109 | 1 | 1 | 39,70 |
| 123 | Энергетиков ул., 4 - 3 | 17.01.2014 | N 109 | 2 | 2 | 53,70 |
| 124 | Энергетиков ул., 4 - 5 | 17.01.2014 | N 109 | 1 | 1 | 41,80 |
| 125 | Энергетиков ул., 4 - 6 | 17.01.2014 | N 109 | 1 | 1 | 41,60 |
| 126 | Энергетиков ул., 4 - 7 | 17.01.2014 | N 109 | 2 | 2 | 53,20 |
| 127 | Энергетиков ул., 4 - 8 | 17.01.2014 | N 109 | 3 | 3 | 41,40 |
| 128 | Энергетиков ул., 11 - 7 | 17.08.2012 | N 796 | 2 | 2 | 52,30 |
| Остаток бюджетных ассигнований <7> | | | | | | | 104,40 |
| ИТОГО за счет средств местного бюджета (Софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (предоставление возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) которых указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе) | | | | 221 | 224 | 4735,54 | 79935,40 |
| 2021 | | | | | | | |
| Администрация Города Томска | | | | | | | |
| 1 | 5-й Армии ул., 13а - 12 | 15.01.2018 | N 2097 | 3 | 5 | 83,60 |  |
| 2 | 5-й Армии ул., 13а - 2 | 15.01.2018 | N 2097 | 2 | 1 | 79,20 |
| 3 | 5-й Армии ул., 13а - 4 | 15.01.2018 | N 2097 | 2 | 2 | 82,60 |
| 4 | 5-й Армии ул., 13а - 5 | 15.01.2018 | N 2097 | 1 | 1 | 26,3 <2> |
| 5 | 5-й Армии ул., 13а - 6 | 15.01.2018 | N 2097 | 1 | 4 | 64,60 |
| 6 | 5-й Армии ул., 13а - 7 | 15.01.2018 | N 2097 | 3 | 2 | 60,00 |
| 7 | 5-й Армии ул., 13а - 8 | 15.01.2018 | N 2097 | 3 | 5 | 76,20 |
| 8 | 5-й Армии ул., 13а - 9 | 15.01.2018 | N 2097 | 2 | 3 | 82,80 |
| 9 | Алтайская ул., 37 - 2 | 16.05.2017 | N 1986 | 2 | 3 | 39,30 |
| 10 | Баумана ул., 17 - 1 | 13.04.2016 | N 1811 | 1 | 1 | 20,00 <2> |
| 11 | Белая ул., 12 - 1 | 18.01.2017 | N 1950 | 4 | 4 | 51,20 |
| 12 | Белая ул., 12 - 4 | 18.01.2017 | N 1950 | 1 | 1 | 16,20 |
| 13 | Белая ул., 5 - 10 | 12.04.2019 | N 2262 | 3 | 1 | 22,40 |
| 14 | Белинского ул., 24 - 2 | 31.10.2014 | N 1299 | 1 | 1 | 18,60 |
| 15 | Бердская ул., 2 - 10 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 1 | 14,20 |
| 16 | Бердская ул., 2 - 16 | 15.03.2018 | N 2120 | 2 | 2 | 39,00 |
| 17 | Бердская ул., 2 - 3 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 3 | 18,90 |
| 18 | Бердская ул., 2 - 5 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 1 | 14,30 |
| 19 | Бердская ул., 2 - 8 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 2 | 33,60 |
| 20 | Большая Подгорная ул., 116 - 12 | 17.04.2018 | N 2122 | 1 | 2 | 45,40 |
| 21 | Большая Подгорная ул., 169 - 8 | 17.04.2018 | N 2121 | 1 | 1 | 37,90 |
| 22 | Большая Подгорная ул., 173 - 5 | 25.07.2018 | N 2170 | 4 | 5 | 39,10 |
| 23 | Большая Подгорная ул., 179 - 8 | 29.05.2015 | N 1465 | 1 | 1 | 46,90 |
| 24 | Большая Подгорная ул., 189 - 6 | 15.06.2017 | N 2001 | 1 | 3 | 44,50 |
| 25 | Большая Подгорная ул., 189 - 7 | 15.06.2017 | N 2001 | 1 | 2 | 18,33 <8> |
| 26 | Большая Подгорная ул., 199 - 1 | 13.12.2019 | N 2356 | 1 | 1 | 57,30 |
| 27 | Большая Подгорная ул., 203б - 12 | 07.06.2019 | N 2283 | 1 | 1 | 52,30 |
| 28 | Большая Подгорная ул., 203б - 6 | 07.06.2019 | N 2283 | 1 | 5 | 51,40 |
| 29 | Большая Подгорная ул., 215 - 9 | 14.03.2019 | N 2247 | 1 | 1 | 27,30 |
| 30 | Большая Подгорная ул., 221 - 15 | 10.03.2015 | N 221 | 2 | 2 | 34,10 |
| 31 | Большая Подгорная ул., 232 - 6 | 27.09.2018 | N 2194 | 1 | 1 | 40,30 |
| 32 | Ванцетти пер., 6 - 4 | 13.12.2017 | N 2085 | 3 | 3 | 68,15 <2> |
| 33 | Войкова ул., 21 - 1 | 09.08.2016 | N 1882 | 3 | 3 | 56,70 |
| 34 | Войкова ул., 23 - 1 | 16.05.2018 | N 2140 | 1 | 1 | 35,80 |
| 35 | Гагарина ул., 24 - 3 | 05.07.2018 | N 2165 | 1 | 0 | 67,90 |
| 36 | Днепровский пер., 23 - 14 | 24.01.2020 | N 2369 | 1 | 2 | 38,00 |
| 37 | Каховская ул., 135 - 1 | 19.11.2018 | N 2213 | 2 | 3 | 24,80 | 279595,5 |
| 38 | Каховская ул., 135 - 2 | 19.11.2018 | N 2213 | 3 | 1 | 34,50 |
| 39 | Каховская ул., 135 - 5 | 19.11.2018 | N 2213 | 1 | 2 | 25,50 |
| 40 | Каховская ул., 135 - 8 | 19.11.2018 | N 2213 | 1 | 4 | 24,80 |
| 41 | Короленко ул., 2 - 5 | 23.12.2014 | N 1343 | 1 | 1 | 39,20 |
| 42 | Красноармейская ул., 21 - 8 | 05.09.2019 | N 2322 | 4 | 1 | 36,40 |
| 43 | Крымская ул., 128 - 12 | 12.10.2017 | N 1011 | 2 | 2 | 25,90 |
| 44 | Крымская ул., 128 - 4 | 14.09.2017 | N 2030 | 1 | 6 | 34,80 |
| 45 | Крымская ул., 128 - 5 | 14.09.2017 | N 2030 | 1 | 5 | 25,50 |
| 46 | Крымская ул., 139 - 9 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 42,30 |
| 47 | Крымская ул., 141 - 10 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 2 | 37,60 |
| 48 | Крымская ул., 141 - 2 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 3 | 34,40 |
| 49 | Крымская ул., 141 - 3 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 1 | 27,50 |
| 50 | Крымская ул., 141 - 8 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 5 | 35,80 |
| 51 | Ленина пр., 231 - 7 | 16.02.2016 | N 1731 | 1 | 1 | 46,30 |
| 52 | Макушина пер., 5 - 3 | 16.05.2018 | N 2139 | 1 | 1 | 36,80 |
| 53 | Мельничная ул., 31 - 7 | 26.06.2014 | N 1185 | 1 | 1 | 31,40 |
| 54 | Московский тракт, 27/1 - 7 | 10.10.2014 | N 1266 | 1 | 1 | 62,60 |
| 55 | МПС ул., 15 - 1 | 02.08.2019 | N 2315 | 2 | 2 | 49,00 |
| 56 | МПС ул., 15 - 4 | 02.08.2019 | N 2315 | 2 | 2 | 38,70 |
| 57 | МПС ул., 15 - 5 | 02.08.2019 | N 2315 | 2 | 2 | 20,90 |
| 58 | Ново-Киевская, 7 - 16 | 18.02.2019 | N 2239 | 1 | 1 | 33,10 |
| 59 | Октябрьская ул. 5 - 4 | 17.04.2017 | N 1967 | 1 | 1 | 49,20 |
| 60 | Октябрьская ул., 17/1 - 2 | 22.01.2015 | N 1374 | 5 | 5 | 37,90 |
| 61 | Октябрьская ул., 5 - 3 | 17.04.2017 | N 1967 | 1 | 2 | 60,10 |
| 62 | Октябрьская ул., 5 - 7 | 17.04.2017 | N 1967 | 1 | 1 | 25,50 |
| 63 | Первомайская ул., 149 - 7 | 21.08.2014 | N 1229 | 2 | 2 | 69,70 |
| 64 | Первомайская ул., 153 - 11 | 16.05.2017 | N 1987 | 2 | 3 | 47,10 |
| 65 | Первомайская ул., 153 - 5 | 16.05.2017 | N 1987 | 1 | 4 | 63,80 |
| 66 | Приречная ул., 39а - 4 | 22.01.2015 | N 1372 | 1 | 1 | 48,40 |
| 67 | Профсоюзная ул., 11а - 5 | 19.12.2016 | N 1941 | 4 | 2 | 26,70 |
| 68 | Профсоюзная ул., 11а - 3 | 19.12.2016 | N 1941 | 1 | 4 | 35,00 |
| 69 | Профсоюзная ул., 12 - 3 | 13.11.2017 | N 2072 | 1 | 2 | 84,50 |
| 70 | Профсоюзная ул., 12 - 6 | 13.11.2017 | N 2072 | 1 | 1 | 87,40 |
| 71 | Профсоюзная ул., 19 - 2 | 21.12.2018 | N 2225 | 1 | 1 | 41,70 |
| 72 | Профсоюзная ул., 8 - 1 | 02.08.2019 | N 2312 | 2 | 2 | 62,30 |
| 73 | Профсоюзная ул., 8 - 2 | 02.08.2019 | N 2312 | 1 | 6 | 78,20 |
| 74 | Розы Люксембург ул., 113 - 1 | 13.11.2017 | N 2069 | 2 | 2 | 19,90 |
| 75 | Розы Люксембург ул., 97 - 6 | 16.05.2017 | N 1988 | 1 | 1 | 29,30 |
| 76 | Светлый пер., 38 - 5 | 13.08.2015 | N 1583 | 2 | 2 | 38,20 |
| 77 | Советская ул., 10а - 9 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 42,40 |
| 78 | Советская ул., 10а - 1 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 42,60 |
| 79 | Советская ул., 10а - 3 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 44,00 |
| 80 | Советская ул., 10а - 5 | 04.07.2019 | N 2302 | 2 | 1 | 31,80 |
| 81 | Советская ул., 10а - 7 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 13,45 <2> |
| 82 | Сухоозерный пер., 13 - 5 | 27.10.2015 | N 1656 | 4 | 4 | 35,30 |
| 83 | Татарская ул., 31 - 2 | 14.11.2019 | N 2353 | 1 | 3 | 34,30 |
| 84 | Татарская ул., 31 - 3 | 14.11.2019 | N 2353 | 1 | 3 | 16,95 <2> |
| 85 | Транспортная ул., 8 - 1 | 16.05.2018 | N 2134 | 1 | 1 | 41,50 |
| 86 | Транспортная ул., 8 - 2 | 16.05.2018 | N 2134 | 2 | 2 | 19,5 <2> |
| 87 | Урожайный пер., 22 - 8 | 13.05.2016 | N 1838 | 1 | 1 | 48,20 |
| 88 | Урожайный пер., 26а - 6 | 15.01.2018 | N 2093 | 2 | 2 | 35,20 |
| 89 | Урожайный пер., 27 - 7 | 04.07.2019 | N 2305 | 1 | 2 | 26,60 |
| 90 | Фрунзе пр., 19а - 15 | 31.03.2014 | N 1166 | 3 | 3 | 38,80 |
| 91 | Фрунзе пр., 19а - 16 | 31.03.2014 | N 1166 | 2 | 2 | 40,00 |
| 92 | Фрунзе пр., 19а - 18 | 31.03.2014 | N 1166 | 1 | 1 | 48,00 |
| 93 | Фрунзе пр., 19а - 18а | 31.03.2014 | N 1166 | 3 | 3 | 38,70 |
| 94 | Фрунзе пр., 19а - 20 | 31.03.2014 | N 1166 | 3 | 3 | 19,80 |
| 95 | Шегарский пер., 75 - 5 | 18.08.2017 | N 2026 | 1 | 1 | 39,90 |
| 96 | Шегарский пер., 75 - 8 | 18.08.2017 | N 2026 | 1 | 1 | 39,60 |
| 97 | Шегарский пер., 81 - 6 | 19.11.2018 | N 2216 | 1 | 6 | 45,30 |
| 98 | Шегарский пер., 81 - 7 | 19.11.2018 | N 2216 | 1 | 4 | 59,60 |
| 99 | Шегарский пер., 83 - 2 | 18.08.2017 | N 2025 | 1 | 5 | 44,80 |
| 100 | Шишкова ул., 5 - 11 | 06.11.2015 | N 1061 | 1 | 1 | 20,50 |
| 101 | Шишкова ул., 5 - 12 | 06.11.2015 | N 1061 | 3 | 3 | 29,20 |
| 102 | Щорса ул, 15 - 7 | 02.07.2015 | N 1525 | 2 | 2 | 53,60 |
| Оплата государственной пошлины и возмещение понесенных убытков гражданами | | | | | |  | 1638,7 |
|  | Итого по городу в рамках муниципальной программы |  |  | 164 | 225 | 4226,68 | 281234,2 |
| Администрация Города Томска (в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра) | | | | | | | |
| 1 | 1-я Лесная ул., 18 - 16 | 25.12.2012 | N 845 | 3 | 3 | 23,00 |  |
| 2 | 5-й Армии ул., 18 - 2 | 18.01.2016 | N 1710 | 2 | 2 | 25,20 |
| 3 | 5-й Армии ул., 18 - 2 | 18.01.2016 | N 1710 | 2 | 2 | 25,60 <2> |
| 4 | Алеутский 1-й пер. 4 - 1 | 30.04.2014 | N 1179 | 1 | 1 | 28,90 |
| 5 | Алтайская ул., 43а - 6 | 30.04.2014 | N 1182 | 1 | 1 | 81,40 |
| 6 | Аптекарский пер., 11 - 1 | 20.06.2013 | N 901 | 1 | 1 | 40,80 |
| 7 | Аптекарский пер., 11 - 4 | 20.06.2013 | N 901 | 2 | 2 | 58,50 |
| 8 | Бакунина ул., 24 - 6 | 31.03.2014 | N 1159 | 3 | 3 | 75,30 |
| 9 | Бакунина ул., 24 - 4 | 31.03.2014 | N 1159 | 1 | 1 | 34,00 |
| 10 | Басандайская ул., 31 - 1 | 18.01.2016 | N 1711 | 2 | 2 | 37,50 |
| 11 | Батенькова пер, 9/1 - 4 | 06.04.2015 | N 1423 | 1 | 1 | 33,50 |
| 12 | Баумана ул., 4 - 31 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 16,60 |
| 13 | Белинского проезд, 3 - 1 | 31.10.2014 | N 1307 | 1 | 1 | 34,10 |
| 14 | Белинского ул., 36 - 14 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 39,30 |
| 15 | Бердская ул., 3 - 4 | 17.01.2014 | N 1094 | 4 | 4 | 61,80 |
| 16 | Бердская ул., 3 - 6 | 17.01.2014 | N 1094 | 1 | 1 | 30,25 |
| 17 | Большая Подгорная ул., 64 - 9 | 27.10.2015 | N 1660 | 1 | 1 | 34,80 |
| 18 | Большая Подгорная ул., 118 - 3 | 10.10.2014 | N 1261 | 3 | 3 | 66,80 |
| 19 | Большая Подгорная ул., 118 - 6 | 10.10.2014 | N 1261 | 1 | 1 | 21,90 |
| 20 | Большая Подгорная ул., 120 - 12 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 21,40 |
| 21 | Большая Подгорная ул., 120 - 12 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 15,70 |
| 22 | Большая Подгорная ул., 120 - 12 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 12,00 |
| 23 | Большая Подгорная ул., 157 - 3 | 21.08.2014 | N 1234 | 1 | 1 | 61,90 |
| 24 | Большая Подгорная ул., 159 - 4 | 21.08.2014 | N 1233 | 2 | 2 | 42,80 |
| 25 | Большая Подгорная ул., 209 - 1 | 08.11.2013 | N 1055 | 1 | 1 | 46,30 |
| 26 | Большая Подгорная ул., 209 - 11 | 08.11.2013 | N 1055 | 1 | 1 | 61,90 |
| 27 | Большая Подгорная ул., 209 - 10 | 08.11.2013 | N 1055 | 1 | 1 | 68,40 |
| 28 | Ванцетти пер., 18 - 7а | 04.07.2014 | N 1189 | 1 | 1 | 47,60 |
| 29 | Вокзальная ул., 50 - 17 | 26.09.2014 | N 1244 | 2 | 2 | 38,30 |
| 30 | Герцена ул., 15, к. 1 - 2 | 31.03.2014 | N 1158 | 1 | 1 | 23,00 |
| 31 | Герцена ул., 36 - 17 | 06.12.2013 | N 1071 | 1 | 1 | 23,20 |
| 32 | Гоголя ул., 36/2 - 1 | 05.03.2015 | N 1394 | 6 | 6 | 47,10 |
| 33 | Гоголя ул., 36/2 - 2 | 05.03.2015 | N 1394 | 2 | 2 | 47,00 |
| 34 | Гоголя ул., 36/2 - 4 | 05.03.2015 | N 1394 | 3 | 3 | 64,20 |
| 35 | Гоголя ул., 36/3 - 8 | 21.04.2015 | N 1447 | 3 | 3 | 61,50 |
| 36 | Гоголя ул., 39 - 4 | 21.08.2014 | N 1235 | 2 | 2 | 39,10 |
| 37 | Гоголя ул., 39 - 10 | 21.08.2014 | N 1235 | 1 | 1 | 36,80 |
| 38 | Гоголя ул., 39 - 11 | 21.08.2014 | N 1235 | 2 | 2 | 44,90 |
| 39 | Гоголя ул., 41 - 10 | 14.07.2016 | N 1868 | 1 | 1 | 42,70 |
| 40 | Гоголя ул., 43 - 1 | 13.04.2016 | N 1813 | 1 | 1 | 37,20 |
| 41 | Гоголя ул., 43 - 4 | 13.04.2016 | N 1813 | 1 | 1 | 41,10 |
| 42 | Гоголя ул., 43 - 6 | 13.04.2016 | N 1813 | 2 | 2 | 49,70 |
| 43 | Дербышевский пер., 19 - 2 | 14.06.2016 | N 1854 | 1 | 1 | 15,00 | 194850,70 |
| 44 | Днепровский пер., 12 - 14 | 13.08.2015 | N 1584 | 3 | 3 | 38,30 |
| 45 | Днепровский пер., 21 - 3 | 31.10.2014 | N 1309 | 2 | 2 | 49,40 |
| 46 | Загорная ул., 60 - 1 | 23.12.2014 | N 1341 | 1 | 1 | 13,50 |
| 47 | Заозерный пер., 27 - 2 | 27.09.2013 | N 984 | 1 | 1 | 57,70 |
| 48 | Заозерный пер., 27 - 5 | 27.09.2013 | N 984 | 1 | 1 | 44,80 |
| 49 | Заозерный пер., 27 - 7 | 27.09.2013 | N 984 | 1 | 1 | 47,60 |
| 50 | Ивана Черных ул., 71а - 11 | 04.07.2014 | N 1198 | 3 | 3 | 20,50 |
| 51 | Инструментальный пер., 36 - 2 | 24.05.2013 | N 883 | 1 | 1 | 61,20 |
| 52 | Инструментальный пер., 36 - 4 | 24.05.2013 | N 883 | 1 | 1 | 47,70 |
| 53 | Инструментальный пер., 36 - 5 | 24.05.2013 | N 883 | 2 | 2 | 47,20 |
| 54 | Инструментальный пер., 36 - 7 | 24.05.2013 | N 883 | 1 | 1 | 48,80 |
| 55 | Иркутский тракт, 82 - 1 | 27.09.2013 | N 988 | 2 | 2 | 63,30 |
| 56 | Иркутский тракт, 82 - 2 | 27.09.2013 | N 988 | 1 | 1 | 66,40 |
| 57 | Иркутский тракт, 82 - 4 | 27.09.2013 | N 988 | 1 | 1 | 31,40 |
| 58 | Иркутский тракт, 82 - 4 | 27.09.2013 | N 988 | 3 | 3 | 50,20 |
| 59 | Иркутский тракт, 82 - 5 | 27.09.2013 | N 988 | 2 | 2 | 64,20 |
| 60 | Иркутский тракт, 82 - 6 | 27.09.2013 | N 988 | 2 | 2 | 63,60 |
| 61 | Иркутский тракт, 82 - 7 | 27.09.2013 | N 988 | 1 | 1 | 63,40 |
| 62 | Иркутский тракт, 82 - 8 | 27.09.2013 | N 988 | 1 | 1 | 82,20 |
| 63 | Кедровая ул, 36 - 10 | 16.02.2016 | N 1733 | 1 | 1 | 28,00 |
| 64 | Кирова, пр. 25 - 4 | 30.04.2014 | N 1177 | 3 | 3 | 43,70 |
| 65 | Кирова, пр. 25 - 7 | 30.04.2014 | N 1177 | 2 | 2 | 40,50 |
| 66 | Комсомольский пр., 5 - 4 | 24.05.2013 | N 888 | 1 | 1 | 49,10 |
| 67 | Комсомольский пр., 5/1 - 2 | 18.02.2013 | N 854 | 1 | 1 | 65,00 |
| 68 | Комсомольский пр., 5/1 - 6 | 18.02.2013 | N 854 | 2 | 2 | 65,20 |
| 69 | Комсомольский пр., 5/1 - 8 | 18.02.2013 | N 854 | 1 | 1 | 19,90 |
| 70 | Короленко ул.. 2 - 3 | 23.12.2014 | N 1343 | 1 | 1 | 50,40 |
| 71 | Косарева ул., 10 - 2 | 09.09.2015 | N 1616 | 1 | 1 | 51,30 |
| 72 | Косарева ул., 10 - 7 | 09.09.2015 | N 1616 | 2 | 2 | 51,60 |
| 73 | Косарева ул., 10 - 6 | 09.09.2015 | N 1616 | 3 | 3 | 40,00 |
| 74 | Косарева ул., 10 - 8 | 09.09.2015 | N 1616 | 1 | 1 | 41,30 |
| 75 | Косарева ул., 10 - 1 | 09.09.2015 | N 1616 | 1 | 1 | 39,10 |
| 76 | Косарева ул., 12 - 1 | 12.05.2012 | N 746 | 1 | 1 | 26,70 |
| 77 | Косарева ул., 12 - 8 | 12.05.2012 | N 746 | 1 | 1 | 44,20 |
| 78 | Косарева ул., 12 - 4 | 12.05.2012 | N 746 | 2 | 2 | 43,90 |
| 79 | Красноармейская ул., 43/1 - 3 | 21.04.2015 | N 1448 | 1 | 1 | 26,00 <2> |
| 80 | Красноармейская ул., 43/1 - 4 | 21.04.2015 | N 1448 | 3 | 3 | 25,30 |
| 81 | Красноармейская ул., 64а - 3 | 15.11.2016 | N 1915 | 3 | 3 | 30,50 |
| 82 | Краснознаменная ул., 3 - 1 | 24.05.2013 | N 887 | 1 | 1 | 27,10 |
| 83 | Крымская ул., 130 - 3 | 23.12.2014 | N 1337 | 1 | 1 | 36,40 |
| 84 | Лебедева ул., 34в - 3а | 15.08.2013 | N 953 | 1 | 1 | 38,30 |
| 85 | Лебедева ул., 34г - 6 | 15.08.2013 | N 954 | 1 | 1 | 51,10 |
| 86 | Лебедева ул., 34г - 7 | 15.08.2013 | N 954 | 3 | 3 | 41,30 |  |
| 87 | Лебедева ул., 34д - 4 | 15.08.2013 | N 955 | 1 | 1 | 39,90 |
| 88 | Лебедева ул., 34д - 5 | 15.08.2013 | N 955 | 2 | 2 | 40,00 |
| 89 | Лебедева ул., 34д - 8 | 15.08.2013 | N 955 | 1 | 1 | 40,00 |
| 90 | Ленина пр., 138 - 4 | 07.10.2014 | N 1259 | 2 | 2 | 17,30 |
| 91 | Ленина пр., 138 - 8 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 34,70 |
| 92 | Ленина пр., 152 - 3 | 13.12.2019 | N 2365 | 2 | 2 | 16,00 |
| 93 | Лермонтова ул., 21 - 4 | 06.12.2013 | N 1076 | 2 | 2 | 35,20 |
| 94 | Лермонтова ул., 21 - 7 | 06.12.2013 | N 1076 | 3 | 3 | 40,20 |
| 95 | Лермонтова ул., 56 - 1 | 04.07.2014 | N 1193 | 3 | 3 | 30,40 |
| 96 | Лермонтова ул., 56 - 2 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 38,30 |
| 97 | Лермонтова ул., 56 - 3 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 41,50 |
| 98 | Лермонтова ул., 56 - 5 | 04.07.2014 | N 1193 | 4 | 4 | 31,30 |
| 99 | Лермонтова ул., 56 - 6 | 04.07.2014 | N 1193 | 2 | 2 | 38,40 |
| 100 | Лермонтова ул., 56 - 9 | 04.07.2014 | N 1193 | 2 | 2 | 32,30 |
| 101 | Лермонтова ул., 56 - 10 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 39,00 |
| 102 | Лермонтова ул., 56 - 15 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 70,90 |
| 103 | Мельничная ул., 25 - 2 | 15.11.2016 | N 1916 | 2 | 2 | 54,80 |
| 104 | Мельничная ул., 25 - 6 | 15.11.2016 | N 1916 | 2 | 2 | 21,00 |
| 105 | Мельничная ул., 27 - 2 | 06.04.2015 | N 1437 | 1 | 1 | 31,60 |
| 106 | Московский тракт, 4Б - 7 | 29.03.2013 | N 862 | 2 | 2 | 21,30 |
| 107 | Московский тракт, 4Б - 8 | 29.03.2013 | N 862 | 1 | 1 | 15,60 |
| 108 | Московский тракт, 4Б - 9 | 29.03.2013 | N 862 | 1 | 1 | 37,10 |
| 109 | Московский тракт, 27, к. 1 - 3 | 10.10.2014 | N 1266 | 1 | 1 | 20,30 |
| 110 | Московский тракт, 50 - 2 | 27.10.2015 | N 1662 | 2 | 2 | 18,50 |
| 111 | Московский тракт, 58 - 2 | 18.02.2013 | N 851 | 1 | 1 | 47,20 |
| 112 | Нахановича пер., 1/1 - 5 | 12.05.2012 | N 734 | 2 | 2 | 36,80 |
| 113 | Нечевский пер., 18а - 2 | 10.10.2014 | N 1276 | 1 | 1 | 52,00 |
| 114 | Нечевский пер., 18а - 3 | 10.10.2014 | N 1276 | 1 | 1 | 43,70 |
| 115 | Нечевский пер., 18а - 3 | 10.10.2014 | N 1276 | 1 | 1 | 34,00 |
| 116 | Нечевский пер., 9 - 5 | 25.12.2012 | N 842 | 3 | 3 | 29,80 |
| 117 | Октябрьская ул., 15/1 - 5 | 17.01.2014 | N 1095 | 1 | 1 | 30,50 |
| 118 | Октябрьская ул., 15/1 - 7 | 17.01.2014 | N 1095 | 1 | 1 | 63,40 |
| 119 | Первомайская ул., 151 - 4 | 16.03.2016 | N 1772 | 1 | 1 | 44,90 |
| 120 | Первомайская ул., 177 - 5 | 31.03.2014 | N 1163 | 2 | 2 | 38,70 |
| 121 | Пирогова ул., 14/1 - 11 | 15.08.2013 | N 949 | 2 | 2 | 36,60 |
| 122 | Пирогова ул., 14/1 - 10 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 45,40 |
| 123 | Пирогова ул., 14/1 - 8 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 37,00 |
| 124 | Пирогова ул., 14/2 - 2 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 28,80 |
| 125 | Пирогова ул., 14/2 - 3 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 65,50 |
| 126 | Пирогова ул., 14/2 - 4 | 15.08.2013 | N 939 | 2 | 2 | 42,30 |
| 127 | Пирогова ул., 14/2 - 6 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 24,00 |
| 128 | Пирогова ул., 14/2 - 8 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 50,90 |
| 129 | Пирогова ул., 14/2 - 9 | 15.08.2013 | N 939 | 3 | 3 | 42,50 |  |
| 130 | Приречная ул., 39 - 1 | 15.08.2013 | N 940 | 1 | 1 | 47,20 |
| 131 | Приречная ул., 39 - 2 | 15.08.2013 | N 940 | 1 | 1 | 51,20 |
| 132 | Приречная ул., 39 - 4 | 15.08.2013 | N 940 | 3 | 3 | 46,80 |
| 133 | Приречная ул., 39 - 5 | 15.08.2013 | N 940 | 1 | 1 | 47,30 |
| 134 | Приречная ул., 39 - 7 | 15.08.2013 | N 940 | 1 | 1 | 62,50 |
| 135 | Профсоюзная ул. 4 - 22 | 07.10.2014 | N 1252 | 1 | 1 | 28,30 |
| 136 | Профсоюзная ул. 4 - 23 | 07.10.2014 | N 1252 | 1 | 1 | 28,60 |
| 137 | Пушкина ул., 48в - 3 | 28.02.2014 | N 1110 | 1 | 1 | 41,30 |
| 138 | Пушкина ул., 48в - 5 | 28.02.2014 | N 1110 | 3 | 3 | 42,10 |
| 139 | Розы Люксембург ул., 47 - 2 | 02.07.2015 | N 1498 | 1 | 1 | 20,60 |
| 140 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 9 | 02.07.2015 | N 1518 | 1 | 1 | 23,30 |
| 141 | Розы Люксембург ул., 88 - 1 | 24.05.2013 | N 885 | 1 | 1 | 29,90 |
| 142 | Светлый пер., 40 - 4 | 28.02.2014 | N 1108 | 1 | 1 | 40,40 |
| 143 | Сибирская ул., 82 - 1 | 24.02.2012 | N 690 | 2 | 2 | 31,10 |
| 144 | Смирнова ул., 19 - 1 | 15.08.2013 | N 944 | 1 | 1 | 60,70 |
| 145 | Смирнова ул., 19 - 3 | 15.08.2013 | N 944 | 1 | 1 | 20,50 |
| 146 | Смирнова ул., 19 - 6 | 15.08.2013 | N 944 | 3 | 3 | 64,80 |
| 147 | Советская, 93/1 - 4 | 30.04.2014 | N 1175 | 1 | 1 | 18,90 |
| 148 | Советская, 93/1 - 9 | 30.04.2014 | N 1175 | 1 | 1 | 24,30 |
| 149 | Соляной пер., 2 - 1 | 24.02.2012 | N 687 | 1 | 1 | 18,70 |
| 150 | Соляной пер., 24 - 7 | 21.08.2014 | N 1226 | 1 | 1 | 31,10 |
| 151 | Соляной пер., 28 - 2 | 23.11.2012 | N 831 | 4 | 4 | 43,20 |
| 152 | Соляной пер., 28 - 8 | 23.11.2012 | N 831 | 1 | 1 | 41,40 |
| 153 | Соляной пер., 28 - 9 | 23.11.2012 | N 831 | 1 | 1 | 48,60 |
| 154 | Студенческая ул., 51 - 1 | 27.09.2013 | N 959 | 1 | 1 | 37,80 |
| 155 | Студенческая ул., 51 - 4 | 27.09.2013 | N 959 | 1 | 1 | 20,00 |
| 156 | Студенческая ул., 51 - 6 | 27.09.2013 | N 959 | 6 | 6 | 66,40 |
| 157 | Студенческая ул., 51 - 7 | 27.09.2013 | N 959 | 1 | 1 | 68,40 |
| 158 | Студенческая ул., 53 - 3 | 27.09.2013 | N 970 | 3 | 3 | 69,30 |
| 159 | Студенческая ул., 53 - 5 | 27.09.2013 | N 970 | 3 | 3 | 70,20 |
| 160 | Студенческая ул., 53 - 6 | 27.09.2013 | N 970 | 2 | 2 | 64,00 |
| 161 | Студенческая ул., 53 - 7 | 27.09.2013 | N 970 | 1 | 1 | 45,20 |
| 162 | Студенческая ул., 53 - 8 | 27.09.2013 | N 970 | 5 | 5 | 69,10 |
| 163 | Сухоозерный пер., 13 - 3 | 27.10.2015 | N 1656 | 1 | 1 | 16,50 |
| 164 | Таврическая ул., 25 - 4 | 30.04.2014 | N 1180 | 2 | 2 | 38,30 |
| 165 | Техническая ул., 8 - 6 | 04.07.2014 | N 1194 | 3 | 3 | 64,70 |
| 166 | Урожайный пер., 25 - 2 | 15.08.2013 | N 942 | 3 | 3 | 39,30 |
| 167 | Урожайный пер., 25 - 4 | 15.08.2013 | N 942 | 1 | 1 | 40,10 |
| 168 | Урожайный пер., 25 - 8 | 15.08.2013 | N 942 | 4 | 4 | 40,50 |
| 169 | Урожайный пер., 28 - 5 | 10.10.2014 | N 1263 | 4 | 4 | 26,70 |
| 170 | Урожайный пер., 28 - 7 | 10.10.2014 | N 1263 | 2 | 2 | 26,90 |
| 171 | Урожайный пер., 28 - 10 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 1 | 36,90 |
| 172 | Урожайный пер., 28 - 13 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 1 | 26,00 |
| 173 | Учительская ул., 57 - 5 | 27.09.2013 | N 979 | 3 | 3 | 37,40 |
| 174 | Учительская ул., 57 - 7 | 27.09.2013 | N 979 | 4 | 4 | 48,40 |
| 175 | Учительская ул., 59 - 6 | 14.06.2016 | N 1855 | 1 | 1 | 37,30 |
| 176 | Учительская ул., 79 - 12 | 14.06.2016 | N 1855 | 1 | 1 | 32,1 <2> |
| 177 | Учительская ул., 79 - 19 | 14.06.2016 | N 1855 | 1 | 1 | 19,30 |
| 178 | Флотский пер., д. 2 - 8 | 28.02.2014 | N 1107 | 4 | 4 | 29,00 |
| 179 | Флотский пер., д. 2, к. А - 2 | 21.08.2014 | N 1243 | 3 | 3 | 29,20 |
| 180 | Целинный пер., 24 - 3 | 18.01.2016 | N 1712 | 1 | 1 | 26,90 |
| 181 | Целинный пер., 24 - 12 | 18.01.2016 | N 1712 | 1 | 1 | 25,80 |
| 182 | Целинный пер., 24 - 13 | 18.01.2016 | N 1712 | 2 | 2 | 26,10 |
| 183 | Целинный пер., 26 - 2 | 07.10.2014 | N 1258 | 3 | 3 | 40,50 |
| 184 | Целинный пер., 26 - 8 | 07.10.2014 | N 1258 | 1 | 1 | 38,50 |
| 185 | Центральная ул., 23 - 3 | 13.04.2016 | N 1823 | 2 | 2 | 59,30 |
| 186 | Шишкова ул., 21 - 1 | 15.08.2013 | N 937 | 1 | 1 | 75,60 |
| 187 | Шишкова ул., 21 - 2 | 15.08.2013 | N 937 | 1 | 1 | 30,20 |
| 188 | Щорса ул., 15 - 2 | 02.07.2015 | N 1525 | 1 | 1 | 54,00 |
| 189 | Щорса ул., 15 - 5 | 02.07.2015 | N 1525 | 3 | 3 | 53,40 |
| 190 | Щорса ул., 15 - 6 | 02.07.2015 | N 1525 | 1 | 1 | 42,10 |
| 191 | Энергетиков, 10 - 2 | 17.01.2014 | N 1092 | 1 | 1 | 38,90 |
| 192 | Энергетиков ул., 11А - 3 | 27.09.2013 | N 967 | 2 | 2 | 52,80 |
| 193 | Энергетиков ул., 11А - 5 | 27.09.2013 | N 967 | 1 | 1 | 40,20 |
| 194 | Эуштинская, 11 - 2 | 21.08.2014 | N 1239 | 2 | 2 | 46,80 |
| ИТОГО за счет средств местного бюджета (Софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (предоставление возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) которых указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе) | | | | 326 | 326 | 7957,85 | 194850,7 |
| 2022 | | | | | | | |
| Администрация Города Томска | | | | | | | |
| 1 | 5-й Армии ул., 13а - 11 | 15.01.2018 | N 2097 | 1 | 1 | 79,90 |  |
| 2 | 5-й Армии ул., 13а - 5 | 15.01.2018 | N 2097 | 1 | 1 | 33,70 |
| 3 | 5-й Армии ул., 18 - 2 | 18.01.2016 | N 1710 | 1 | 1 | 25,60 |
| 4 | 5-й Армии ул., 6 - 3 | 09.09.2020 | N 2420 | 1 | 1 | 65,60 |
| 5 | Алтайская ул., 37 - 3 | 18.01.2016 | N 1710 | 5 | 5 | 40,10 |
| 6 | Бердская ул., 2 - 13 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 1 | 14,20 |
| 7 | Бердская ул., 2 - 17 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 1 | 37,60 |
| 8 | Бердская ул., 2 - 7 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 1 | 37,60 |
| 9 | Большая Подгорная ул., 169 - 1 | 17.04.2018 | N 2121 | 1 | 1 | 38,90 |
| 10 | Большая Подгорная ул., 199 - 4 | 13.12.2019 | N 2356 | 1 | 1 | 57,00 |
| 11 | Большая Подгорная ул., 203б - 4 | 07.06.2019 | N 2283 | 1 | 1 | 40,60 |
| 12 | Большая Подгорная ул., 203б - 7 | 07.06.2019 | N 2283 | 1 | 1 | 49,50 |
| 13 | Большая Подгорная ул., 203б - 8 | 07.06.2019 | N 2283 | 1 | 1 | 38,90 |
| 14 | Большая Подгорная ул., 215 - 11 | 14.03.2019 | N 2247 | 5 | 5 | 36,30 |
| 15 | Большая Подгорная ул., 215 - 2 | 14.03.2019 | N 2247 | 4 | 4 | 35,20 |
| 16 | Большая Подгорная ул., 215 - 5 | 14.03.2019 | N 2247 | 1 | 1 | 26,40 |
| 17 | Большая Подгорная ул., 224 - 4 | 02.08.2019 | N 2309 | 2 | 2 | 44,40 |
| 18 | Большая Подгорная ул., 224 - 5 | 02.08.2019 | N 2309 | 1 | 1 | 44,70 |
| 19 | Большая Подгорная ул., 232 - 7 | 27.09.2018 | N 2194 | 3 | 3 | 52,40 |
| 20 | Большая Подгорная ул., 232 - 8 | 27.09.2018 | N 2194 | 1 | 1 | 39,90 |
| 21 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 12 | 17.02.2017 | 1960 | 1 | 1 | 65,60 |
| 22 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 17 | 17.02.2017 | N 1960 | 1 | 1 | 16,20 |
| 23 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 2 | 17.02.2017 | 1960 | 1 | 1 | 30,80 |
| 24 | Ванцетти ул., 9 - 4 | 13.11.2017 | N 2070 | 2 | 2 | 36,20 |
| 25 | Водяная ул., 41 - 7 | 15.02.2018 | N 2113 | 2 | 2 | 31,80 |
| 26 | Водяная ул., 41а - 10 | 13.12.2017 | N 2075 | 2 | 2 | 46,70 |
| 27 | Войкова ул., 13А - 16 | 26.06.2020 | N 2414 | 1 | 1 | 40,40 |
| 28 | Войкова ул., 13а - 17 | 26.06.2020 | N 2414 | 3 | 3 | 43,00 |
| 29 | Войкова ул., 13а - 18 | 26.06.2020 | N 2414 | 3 | 3 | 40,60 |
| 30 | Войкова ул., 13а - 19 | 26.06.2020 | N 2414 | 1 | 1 | 47,20 |
| 31 | Героев Чубаровцев ул., 30а - 143 | 05.10.2018 | N 2199 | 1 | 1 | 18,80 |
| 32 | Героев Чубаровцев ул., 30а - 102 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 19,10 |
| 33 | Героев Чубаровцев ул., 30а - 137 | 07.08.2020 | N 2417 | 4 | 4 | 12,10 |
| 34 | Героев Чубаровцев ул., 30а - 88 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 23,40 |
| 35 | Дзержинского ул., 6 - 1 | 18.03.2020 | N 2385 | 1 | 1 | 36,00 |
| 36 | Дзержинского ул., 6 - 2 | 18.03.2020 | N 2385 | 3 | 3 | 93,70 |
| 37 | Днепровский пер, 23 - 12 | 24.01.2020 | N 2369 | 1 | 1 | 26,70 |
| 38 | Днепровский пер., 23 - 15 | 24.01.2020 | N 2369 | 1 | 1 | 34,70 |
| 39 | Жуковского пер., 3 - 1 | 07.08.2020 | N 2418 | 1 | 1 | 63,80 |
| 40 | К.Маркса ул., 49 - 8 | 15.02.2018 | N 2114 | 1 | 1 | 19,70 |
| 41 | Карла Маркса ул., 29 - 10 | 13.11.2017 | N 2073 | 2 | 2 | 25,70 |
| 42 | Карла Маркса ул., 29 - 7 | 13.11.2017 | N 2073 | 1 | 1 | 18,60 |
| 43 | Карла Маркса ул., 49 - 3 | 15.02.2018 | N 2114 | 2 | 2 | 35,40 |
| 44 | Карла Маркса ул., 49 - 7 | 15.02.2018 | N 2114 | 1 | 1 | 31,20 |
| 45 | Каховская ул., 135 - 3 | 19.11.2018 | N 2213 | 1 | 1 | 36,90 | 553068,9 |
| 46 | Каховская ул., 135 - 6 | 19.11.2018 | N 2213 | 1 | 1 | 31,20 |
| 47 | Кольцевой проезд ул., 7 - 12 | 13.12.2019 | N 2354 | 1 | 1 | 29,70 |
| 48 | Комсомольский пр., 67а - 5 | 28.12.2020 | N 2449 | 1 | 1 | 21,90 |
| 49 | Кононова пер., 15/1 - 3 | 08.06.2018 | N 2152 | 1 | 1 | 51,60 |
| 50 | Кононова пер., 6 - 1 | 07.08.2020 | N 2419 | 1 | 1 | 70,90 |
| 51 | Косарева ул., 12 - 6 | 12.05.2012 | N 746 | 1 | 1 | 70,90 |
| 52 | Красноармейская ул., 21 - 4 | 05.09.2019 | N 2322 | 1 | 1 | 24,00 |
| 53 | Красный пер., 6/1 - 1 | 18.03.2020 | N 2384 | 1 | 1 | 35,00 |
| 54 | Красный пер., 6/1 - 2 | 18.03.2020 | N 2384 | 1 | 1 | 28,60 |
| 55 | Красный пер., 6/1 - 3 | 18.03.2020 | N 2384 | 1 | 1 | 12,20 |
| 56 | Крымская ул., 128 - 1 | 14.09.2017 | N 2030 | 1 | 1 | 25,90 |
| 57 | Крымская ул., 128 - 11 | 14.09.2017 | N 2030 | 4 | 4 | 34,70 |
| 58 | Крымская ул., 128 - 16 | 14.09.2017 | N 2030 | 2 | 2 | 37,50 |
| 59 | Крымская ул., 139 - 11 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 42,60 |
| 60 | Крымская ул., 139 - 12 | 09.09.2020 | N 2421 | 2 | 2 | 28,60 |
| 61 | Крымская ул., 139 - 4 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 42,60 |
| 62 | Крымская ул., 139 - 7 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 28,10 |
| 63 | Крымская ул., 139 - 8 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 31,20 |
| 64 | Крымская ул., 141 - 1 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 1 | 25,60 |
| 65 | Крымская ул., 141 - 16 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 1 | 25,80 |
| 66 | Крымская ул., 141 - 5 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 1 | 25,30 |
| 67 | Ленина пр., 123/3 - 10 | 24.01.2020 | N 2368 | 3 | 3 | 27,20 |
| 68 | Ленина пр., 123/3 - 2 | 24.01.2020 | N 2368 | 1 | 1 | 25,60 |
| 69 | Ленина пр., 123/3 - 4 | 24.01.2020 | N 2368 | 2 | 2 | 22,50 |
| 70 | Ленина пр., 123/3 - 5 | 24.01.2020 | N 2368 | 2 | 2 | 22,20 |
| 71 | Ленина пр., 123/3 - 9 | 24.01.2020 | N 2368 | 1 | 1 | 23,20 |
| 72 | Ленина пр., 198 - 1 | 29.05.2020 | N 2400 | 1 | 1 | 29,90 |
| 73 | Ленина пр., 198 - 12 | 29.05.2020 | N 2400 | 2 | 2 | 31,40 |
| 74 | Ленина пр., 198 - 2 | 29.05.2020 | N 2400 | 1 | 1 | 29,50 |
| 75 | Ленина пр., 198 - 4 | 29.05.2020 | N 2400 | 8 | 8 | 46,30 |
| 76 | Ленина пр., 198 - 6 | 29.05.2020 | N 2400 | 1 | 1 | 31,80 |
| 77 | Ленина пр., 198 - 7 | 29.05.2020 | N 2400 | 4 | 4 | 47,90 |
| 78 | Ленина пр., 198 - 8 | 29.05.2020 | N 2400 | 1 | 1 | 30,00 |
| 79 | Ленина пр., 198 - 9 | 29.05.2020 | N 2400 | 2 | 2 | 46,20 |
| 80 | Ленина пр., 47/1 - 4 | 12.04.2019 | N 2266 | 1 | 1 | 73,60 |
| 81 | Луговой пер., 18 - 1 | 04.07.2019 | N 2300 | 1 | 1 | 23,80 |
| 82 | Льва Толстого ул., 48 - 14 | 26.06.2020 | N 2406 | 1 | 1 | 19,50 |
| 83 | Льва Толстого ул., 48 - 4 | 26.06.2020 | N 2406 | 2 | 2 | 14,20 |
| 84 | М.Джалиля ул., 11 - 1 | 16.05.2017 | N 1989 | 1 | 1 | 30,70 |
| 85 | Максима Горького ул., 8 - 1 | 21.02.2020 | N 2380 | 1 | 1 | 41,10 |
| 86 | Максима Горького ул., 8 - 11 | 21.02.2020 | N 2380 | 2 | 2 | 19,70 |
| 87 | Максима Горького ул., 8 - 9 | 21.02.2020 | N 2380 | 1 | 1 | 22,70 |
| 88 | Макушина пер., 5 - 1 | 16.05.2018 | N 2139 | 1 | 1 | 45,90 |
| 89 | Мамонтова ул., 14 - 2 | 08.06.2018 | N 2149 | 1 | 1 | 23,80 |
| 90 | Мельничная ул., 29 - 10 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 14,30 |  |
| 91 | Мельничная ул., 29 - 11 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 22,20 |
| 92 | Мельничная ул., 29 - 12 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 31,70 |
| 93 | Мельничная ул., 29 - 13 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 36,80 |
| 94 | Мельничная ул., 29 - 4 | 26.06.2020 | N 2412 | 4 | 4 | 28,50 |
| 95 | Мельничная ул., 29 - 6 | 26.06.2020 | N 2412 | 4 | 4 | 49,90 |
| 96 | Мельничная ул., 29 - 7 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 9,80 |
| 97 | Мельничная ул., 29 - 8 | 26.06.2020 | N 2412 | 4 | 4 | 54,80 |
| 98 | Мельничная ул., 29 - 9 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 27,50 |
| 99 | Московский тракт ул., 36 | 09.09.2020 | N 2422 | 2 | 2 | 33,20 |
| 100 | Московский тракт ул., 36 - 1 | 09.09.2020 | N 2422 | 1 | 1 | 32,70 |
| 101 | Московский тракт ул., 36 - 2 | 09.09.2020 | N 2422 | 1 | 1 | 32,80 |
| 102 | Московский тракт ул., 36 - 4 | 09.09.2020 | N 2422 | 1 | 1 | 33,80 |
| 103 | Московский тракт, 36 - 5 | 09.09.2020 | N 2422 | 1 | 1 | 33,20 |
| 104 | Московский тракт ул., 36 - 6 | 09.09.2020 | N 2422 | 1 | 1 | 32,80 |
| 105 | Нечевский пер., 7 - 4 | 18.02.2019 | N 2239 | 3 | 3 | 44,00 |
| 106 | Ново-Киевская ул., 7 - 2 | 18.02.2019 | N 2239 | 2 | 2 | 20,20 |
| 107 | Ново-Киевская ул., 7 - 3 | 18.02.2019 | N 2239 | 2 | 2 | 21,50 |
| 108 | Ново-Киевская ул., 7 - 4 | 18.02.2019 | N 2239 | 4 | 4 | 27,50 |
| 109 | Ново-Киевская ул., 7 - 7 | 18.02.2019 | N 2239 | 1 | 1 | 19,60 |
| 110 | Ново-Киевская ул., 7 - 8 | 18.02.2019 | N 2239 | 1 | 1 | 27,50 |
| 111 | О.Кошевого ул., 42 - 2 | 14.12.2018 | N 2220 | 1 | 1 | 60,20 |
| 112 | О.Кошевого ул., 42 - 6 | 14.12.2018 | N 2220 | 1 | 1 | 61,80 |
| 113 | Крымская ул., 139 - 7 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 14,10 |
| 114 | Октябрьская ул., 4 - 4 | 18.01.2019 | N 2232 | 2 | 2 | 37,50 |
| 115 | Октябрьская ул., 5 - 2 | 17.04.2017 | N 1967 | 1 | 1 | 57,80 |
| 116 | Октябрьская, ул. 4 - 1 | 18.01.2019 | N 2232 | 2 | 2 | 31,90 |
| 117 | 5-й Армии ул., 13а - 5 | 15.01.2018 | N 2097 | 1 | 1 | 46,10 |
| 118 | Первомайская ул., 141 - 1 | 18.01.2017 | N 1955 | 1 | 1 | 37,30 |
| 119 | Первомайская ул., 145 - 4 | 18.01.2019 | N 2234 | 1 | 1 | 36,70 |
| 120 | Первомайская ул., 153 - 6 | 16.05.2017 | N 1987 | 1 | 1 | 69,00 |
| 121 | Петропавловская ул., 3а - 6 | 14.09.2017 | N 2043 | 1 | 1 | 40,70 |
| 122 | Профсоюзная ул., 11а - 9 | 19.12.2016 | N 1941 | 2 | 2 | 27,50 |
| 123 | Профсоюзная ул., 11а - 1 | 19.12.2016 | N 1941 | 2 | 2 | 26,70 |
| 124 | Профсоюзная ул., 11а - 13 | 19.12.2016 | N 1941 | 1 | 1 | 27,50 |
| 125 | Профсоюзная ул., 12 - 1 | 13.11.2017 | N 2072 | 1 | 1 | 64,10 |
| 126 | Профсоюзная ул., 12 - 10 | 13.11.2017 | N 2072 | 1 | 1 | 64,40 |
| 127 | Профсоюзная ул., 12 - 5 | 13.11.2017 | N 2072 | 3 | 3 | 79,00 |
| 128 | Профсоюзная ул., 12 - 7 | 13.11.2017 | N 2072 | 1 | 1 | 63,50 |
| 129 | Профсоюзная ул., 14 - 8 | 09.11.2020 | N 2436 | 1 | 1 | 79,70 |
| 130 | Профсоюзная ул., 21а - 1 | 13.12.2017 | N 2076 | 1 | 1 | 54,40 |
| 131 | Профсоюзная ул., 21а - 17 | 13.12.2017 | N 2076 | 1 | 1 | 22,60 |
| 132 | Профсоюзная ул., 21а - 5 | 13.12.2017 | N 2076 | 3 | 3 | 88,30 |
| 133 | Профсоюзная ул., 21а - 7 | 13.12.2017 | N 2076 | 1 | 1 | 37,80 |
| 134 | Профсоюзная ул., 5 - 3 | 05.09.2019 | N 2328 | 2 | 2 | 64,40 |
| 135 | Профсоюзная ул., 5 - 6 | 05.09.2019 | N 2328 | 2 | 2 | 66,20 |
| 136 | Профсоюзная, ул. 21 - 1 | 15.03.2018 | N 2117 | 3 | 3 | 50,00 |
| 137 | Пушкина ул., 48/8 - 11 | 17.02.2021 | N 2464 | 4 | 4 | 32,90 |
| 138 | Пушкина ул., 48/8 - 14 | 17.02.2021 | N 2464 | 2 | 2 | 33,30 |  |
| 139 | Пушкина ул., 48/8 - 15 | 17.02.2021 | N 2464 | 1 | 1 | 32,00 |
| 140 | Пушкина ул., 48/8 - 16 | 17.02.2021 | N 2464 | 2 | 2 | 32,10 |
| 141 | Пушкина ул., 48/8 - 9 | 17.02.2021 | N 2464 | 2 | 2 | 32,90 |
| 142 | Розы Люксембург ул., 113 - 4 | 27.10.2015 | N 1654 | 1 | 1 | 27,00 |
| 143 | Советская ул., 10а - 11 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 30,10 |
| 144 | Советская ул., 10а - 13 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 27,50 |
| 145 | Советская ул., 10а - 2 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 35,90 |
| 146 | Советская ул., 10а - 7 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 29,90 |
| 147 | Советская ул., 10а - 8 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 40,70 |
| 148 | Совпартшкольный пер., 7 - 4 | 12.04.2019 | N 2260 | 3 | 3 | 25,10 |
| 149 | Совпартшкольный пер., 7 - 6 | 12.04.2019 | N 2260 | 1 | 1 | 12,00 |
| 150 | Студенческий городок ул., 6 - 4 | 07.06.2019 | N 2296 | 1 | 1 | 61,10 |
| 151 | Татарская ул., 20 - 5 | 19.12.2016 | N 1940 | 2 | 2 | 66,90 |
| 152 | Татарская ул., 31 - 1 | 14.11.2019 | N 2353 | 1 | 1 | 45,10 |
| 153 | Татарская ул., 31 - 3 | 14.11.2019 | N 2353 | 1 | 1 | 33,90 |
| 154 | Транспортная ул., 8 - 2 | 16.05.2018 | N 2134 | 2 | 2 | 39,00 |
| 155 | Урожайный пер., 26а - 9 | 15.01.2018 | N 2093 | 1 | 1 | 37,30 |
| 156 | Флотский пер., 4 - 8 | 14.11.2019 | N 2351 | 4 | 4 | 30,80 |
| 157 | Центральная ул., 11 - 3 | 18.08.2017 | N 2023 | 4 | 4 | 29,30 |
| 158 | Шегарский пер, 81 - 4 | 19.11.2018 | N 2216 | 1 | 1 | 45,50 |
| 159 | Шегарский пер., 83 - 1 | 18.08.2017 | N 2025 | 1 | 1 | 44,10 |
| 160 | Шегарский пер., 83 - 8 | 18.08.2017 | N 2025 | 1 | 1 | 44,40 |
| 161 | Шегарский пер., 79 - 1 | 09.08.2016 | N 1880 | 1 | 1 | 45,50 |
| 162 | Шишкова ул., 1б - 8 | 29.05.2020 | N 2398 | 1 | 1 | 48,10 |
| 163 | Шишкова ул., 1б - 7 | 29.05.2020 | N 2398 | 3 | 3 | 84,50 |
| 164 | Шишкова ул., 30 - 5 | 13.04.2021 | N 2482 | 1 | 1 | 38,70 |
| 165 | Щорса ул, 15 - 4 | 02.07.2015 | N 1525 | 4 | 4 | 55,60 |
|  | Итого по городу в рамках муниципальной программы |  |  | 266 | 266 | 6441,47 | 553068,9 |
| Администрация Города Томска (в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра) | | | | | | | |
| 1 | 5 Армии ул., 9а - 11 | 16.02.2016 | N 1734 | 2 | 2 | 77,20 |  |
| 2 | 5-й Армии ул., 18 - 2 | 18.01.2016 | N 1710 | 1 | 1 | 21,30 |
| 3 | Алексея Беленца ул., 25 - 1 | 10.10.2014 | N 1272 | 1 | 1 | 56,30 |
| 4 | Алтайская ул., 3/1 - 3 | 26.09.2014 | N 1245 | 2 | 2 | 19,80 |
| 5 | Алтайская ул., 35/1 - 5 | 21.08.2014 | N 1241 | 1 | 1 | 45,10 |
| 6 | Алтайская ул., 43а - 4 | 30.04.2014 | N 1182 | 1 | 1 | 62,90 |
| 7 | Бакунина ул., 24 - 7 | 31.03.2014 | N 1159 | 1 | 1 | 34,00 |
| 8 | Баумана пер., 4 - 13 | 17.12.2015 | N 1686 | 2 | 2 | 36,10 |
| 9 | Баумана пер., 5 - 4 | 17.12.2015 | N 1687 | 1 | 1 | 39,60 |
| 10 | Баумана пер., 5 - 8 | 17.12.2015 | N 1687 | 1 | 1 | 39,60 |
| 11 | Белинского проезд, 3 - 1 | 31.10.2014 | N 1307 | 1 | 1 | 34,10 |
| 12 | Белинского ул., 36 - 10 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 20,00 |
| 13 | Белинского ул., 36 - 13 | 13.08.2015 | N 1560 | 4 | 4 | 39,22 |
| 14 | Белинского ул., 36 - 5 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 22,20 |
| 15 | Белинского ул., 36 - 8 | 13.08.2015 | N 1560 | 4 | 4 | 19,80 |
| 16 | Белинского ул., 36 - 6 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 25,90 |
| 17 | Бердская ул., 3 - 2 | 17.01.2014 | N 1094 | 1 | 1 | 39,10 |
| 18 | Блок Пост ул., 1 - 13 | 16.11.2012 | N 820 | 3 | 3 | 28,50 |
| 19 | Большая Подгорная ул., 118 - 6 | 10.10.2014 | N 1261 | 2 | 2 | 42,90 |
| 20 | Большая Подгорная ул., 120 - 12 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 13,40 |
| 21 | Большая Подгорная ул., 120 - 2 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 48,20 |
| 22 | Большая Подгорная ул., 157 - 4 | 21.08.2014 | N 1234 | 3 | 3 | 46,70 |
| 23 | Большая Подгорная ул., 157 - 8 | 21.08.2014 | N 1234 | 2 | 2 | 46,80 |
| 24 | Большая Подгорная ул., 179 - 1 | 29.05.2015 | N 1465 | 1 | 1 | 45,90 |
| 25 | Большая Подгорная ул., 179 - 1 | 29.05.2015 | N 1465 | 1 | 1 | 45,90 |
| 26 | Большая Подгорная ул., 207 - 11 | 16.03.2016 | N 1778 | 3 | 3 | 48,26 |
| 27 | Большая Подгорная ул., 209 - 3 | 08.11.2013 | N 1055 | 1 | 1 | 25,50 |
| 28 | Большая Подгорная ул., 211 - 5 | 14.10.2016 | N 1906 | 3 | 3 | 48,10 |
| 29 | Большая Подгорная ул., 120 - 2 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 48,20 |
| 30 | Большая Подгорная, 120 - 12 | 15.08.2013 | N 943 | 1 | 1 | 13,40 |
| 31 | Вершинина ул., 27/7 - 8 | 17.10.2014 | N 1289 | 1 | 1 | 52,10 |
| 32 | Герцена ул., 15 к. 1 - 9 | 31.03.2014 | N 1158 | 1 | 1 | 36,20 |
| 33 | Герцена ул., 15, к. А - 1 | 31.03.2014 | N 1157 | 1 | 1 | 38,50 |
| 34 | Герцена ул., 15, к. А - 10 | 31.03.2014 | N 1157 | 1 | 1 | 59,30 |
| 35 | Герцена ул., 15, к. А - 7 | 31.03.2014 | N 1157 | 2 | 2 | 39,00 |
| 36 | Герцена ул., 15а - 7 | 31.03.2014 | N 1157 | 1 | 1 | 39,00 |
| 37 | Гоголя ул., 36/1 - 7 | 21.04.2015 | N 1451 | 1 | 1 | 61,60 |
| 38 | Демьяна Бедного ул., 26 - 11 | 17.10.2014 | N 1293 | 2 | 2 | 40,10 |
| 39 | Демьяна Бедного ул., 26 - 5 | 17.10.2014 | N 1293 | 4 | 4 | 40,80 |
| 40 | Елизаровых ул., 14 - 10 | 09.09.2015 | N 1611 | 1 | 1 | 27,50 |
| 41 | Елизаровых ул., 14 - 11 | 09.09.2015 | N 1611 | 1 | 1 | 46,30 |
| 42 | Елизаровых ул., 14 - 12 | 09.09.2015 | N 1611 | 2 | 2 | 58,00 |
| 43 | Елизаровых ул., 14 - 2 | 09.09.2015 | N 1611 | 2 | 2 | 49,60 |
| 44 | Елизаровых ул., 14 - 6 | 09.09.2015 | N 1611 | 3 | 3 | 39,30 |
| 45 | Елизаровых ул., 14 - 8 | 09.09.2015 | N 1611 | 1 | 1 | 48,40 |
| 46 | Елизаровых ул., 16 - 4 | 09.09.2015 | N 1612 | 1 | 1 | 54,40 | 101396,4 |
| 47 | Елизаровых ул., 16 - 5 | 09.09.2015 | N 1612 | 2 | 2 | 54,60 |
| 48 | Загорная ул., 60 - 9 | 23.12.2014 | N 1341 | 1 | 1 | 21,10 |
| 49 | Загорная ул., 70 - 3 | 23.12.2014 | N 1342 | 1 | 1 | 17,40 |
| 50 | Заозерный пер., 27 - 1 | 27.09.2013 | N 984 | 1 | 1 | 44,70 |
| 51 | Заозерный пер., 27 - 4 | 27.09.2013 | N 984 | 2 | 2 | 45,20 |
| 52 | Ивана Черных ул., 71а - 10 | 04.07.2014 | N 1198 | 2 | 2 | 19,90 |
| 53 | Ивана Черных ул., 71а - 2 | 04.07.2014 | N 1198 | 1 | 1 | 33,60 |
| 54 | Инструментальный пер., 36 - 3 | 24.05.2013 | N 883 | 1 | 1 | 28,20 |
| 55 | Инструментальный пер., 38 - 1 | 05.03.2015 | N 1399 | 2 | 2 | 48,10 |
| 56 | Инструментальный пер., 38 - 3 | 05.03.2015 | N 1399 | 1 | 1 | 62,90 |
| 57 | Инструментальный пер., 38 - 5 | 05.03.2015 | N 1399 | 1 | 1 | 48,00 |
| 58 | Инструментальный пер., 38 - 7 | 05.03.2015 | N 1399 | 3 | 3 | 62,60 |
| 59 | Инструментальный пер., 38 - 7 | 05.03.2015 | N 1399 | 1 | 1 | 20,80 |
| 60 | Иркутский тракт, 84 - 5 | 18.01.2016 | N 1714 | 2 | 2 | 45,90 |
| 61 | Калужская ул., 7 - 12 | 22.01.2015 | N 1474 | 1 | 1 | 56,90 |
| 62 | Калужская ул., 11 к. А - 3 | 09.09.2015 | N 1600 | 3 | 3 | 34,00 |
| 63 | Калужская ул., 11 - 8 | 09.09.2015 | N 1600 | 2 | 2 | 47,60 |
| 64 | Калужская ул., 7 - 14 | 22.01.2015 | N 1474 | 1 | 1 | 15,30 |
| 65 | Калужская ул., 7 - 8 | 22.01.2015 | N 1474 | 4 | 4 | 51,90 |
| 66 | Карла Маркса ул., 37 - 3 | 06.04.2015 | N 1424 | 1 | 1 | 30,20 |
| 67 | Карпова ул., 8/6 - 4 | 13.08.2015 | N 1589 | 1 | 1 | 41,80 |
| 68 | Карпова ул., 8/6 - 7 | 13.08.2015 | N 1589 | 2 | 2 | 45,00 |
| 69 | Кедровая ул., 32 - 4 | 14.06.2016 | N 1857 | 1 | 1 | 25,70 |
| 70 | Кедровая ул., 36 - 5 | 16.02.2016 | N 1733 | 3 | 3 | 27,90 |
| 71 | Кедровая ул., 32 - 9 | 14.06.2016 | N 1857 | 1 | 1 | 15,60 |
| 72 | Кедровый пер., 7 - 10 | 23.12.2014 | N 1339 | 1 | 1 | 49,00 |
| 73 | Кедровый пер., 7 - 8 | 23.12.2014 | N 1339 | 1 | 1 | 20,90 |
| 74 | Кедровый пер., 7 - 9 | 23.12.2014 | N 1339 | 2 | 2 | 43,40 |
| 75 | Киевская ул., 80 - 1 | 17.10.2014 | N 1288 | 3 | 3 | 63,90 |
| 76 | Киевская ул., 80 - 2 | 17.10.2014 | N 1288 | 1 | 1 | 34,70 |
| 77 | Киевская ул., 80 - 5 | 17.10.2014 | N 1288 | 2 | 2 | 38,90 |
| 78 | Киевская ул., 80 - 7 | 17.10.2014 | N 1288 | 4 | 4 | 64,50 |
| 79 | Киевская ул., 84 - 4 | 17.10.2014 | N 1287 | 2 | 2 | 46,40 |
| 80 | Киевская ул., 84 - 7 | 17.10.2014 | N 1287 | 1 | 1 | 44,40 |
| 81 | Киевская ул., 84 - 8 | 17.10.2014 | N 1287 | 2 | 2 | 44,70 |
| 82 | Кирова ул., 25 - 9 | 30.04.2014 | N 1177 | 1 | 1 | 19,20 |
| 83 | Кольцевой пр., 19 - 10 | 10.10.2014 | N 1264 | 2 | 2 | 60,20 |
| 84 | Комсомольский пр., 5 - 1 | 24.05.2013 | N 888 | 1 | 1 | 50,90 |
| 85 | Комсомольский пр., 5 - 3 | 24.05.2013 | N 888 | 4 | 4 | 60,10 |
| 86 | Короленко ул, 20 - 6 | 06.04.2015 | N 1422 | 1 | 1 | 41,10 |
| 87 | Короленко ул., 8 - 8 | 23.12.2014 | N 1346 | 2 | 2 | 37,60 |
| 88 | Косарева ул., 10 - 4 | 09.09.2015 | N 1616 | 2 | 2 | 51,60 |  |
| 89 | Косарева ул., 10 - 5 | 09.09.2015 | N 1616 | 3 | 3 | 36,40 |
| 90 | Косарева ул., 12 - 3 | 12.05.2012 | N 746 | 1 | 1 | 21,25 |
| 91 | Косарева ул., 12 - 5 | 12.05.2012 | N 746 | 1 | 1 | 44,60 |
| 92 | Косарева ул., 12 - 6 | 12.05.2012 | N 746 | 2 | 2 | 56,60 |
| 93 | Красноармейская ул., 62 - 1 | 13.08.2015 | N 1566 | 1 | 1 | 31,30 |
| 94 | Красноармейская ул., 92/2 - 4 | 09.09.2015 | N 1610 | 1 | 1 | 15,30 |
| 95 | Крылова ул., 3 - 2 | 13.08.2015 | N 1567 | 1 | 1 | 24,40 |
| 96 | Крымская ул., 130 - 1 | 23.12.2014 | N 1337 | 3 | 3 | 52,90 |
| 97 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 - 5 | 17.10.2014 | N 1295 | 1 | 1 | 43,30 |
| 98 | Кулева ул., 16 - 5 | 27.09.2013 | N 966 | 1 | 1 | 17,90 |
| 99 | Лебедева ул., 34в - 6 | 15.08.2013 | N 953 | 2 | 2 | 49,40 |
| 100 | Лебедева ул., 34в - 7 | 15.08.2013 | N 953 | 1 | 1 | 39,40 |
| 101 | Ленина пр., 138 - 1 | 07.10.2014 | N 1259 | 2 | 2 | 39,90 |
| 102 | Ленина пр., 138 - 12 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 31,00 |
| 103 | Ленина пр., 138 - 2 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 33,70 |
| 104 | Ленина пр., 138 - 7 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 40,20 |
| 105 | Ленина пр., 152 - 5 | 17.12.2015 | N 1682 | 1 | 1 | 69,00 |
| 106 | Ленина пр., 231 - 8 | 16.02.2016 | N 1731 | 1 | 1 | 47,10 |
| 107 | Лермонтова ул., 13/1 - 7а | 10.10.2014 | N 1282 | 2 | 2 | 28,60 |
| 108 | Лермонтова ул., 17, к. 2 - 2 | 07.10.2014 | N 1257 | 1 | 1 | 38,30 |
| 109 | Лермонтова ул., 56 - 13 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 32,30 |
| 110 | Лермонтова ул., 56 - 4 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 32,30 |
| 111 | Лермонтова ул., 56 - 7 | 04.07.2014 | N 1193 | 4 | 4 | 41,60 |
| 112 | Московский тракт ул., 27/1 - 5 | 10.10.2014 | N 1266 | 1 | 1 | 25,10 |
| 113 | Московский тракт ул., 4 к. Б - 5 | 29.03.2013 | N 862 | 2 | 2 | 26,30 |
| 114 | Московский тракт ул., 48 - 5 | 27.10.2015 | N 1661 | 2 | 2 | 47,00 |
| 115 | Московский тракт ул., 50 - 3 | 27.10.2015 | N 1662 | 1 | 1 | 60,40 |
| 116 | Мусы Джалиля ул., 28 - 5 | 21.08.2014 | N 1230 | 1 | 1 | 25,40 |
| 117 | Нахимова, 40 - 4 | 13.08.2015 | N 1590 | 2 | 2 | 48,00 |
| 118 | Ново-Деповская 2-я ул., 25 - 16 | 21.08.2014 | N 1227 | 3 | 3 | 32,80 |
| 119 | Октябрьская ул., 15 к. 1 - 2 | 17.01.2014 | N 1095 | 1 | 1 | 37,40 |
| 120 | Октябрьская ул., 15 к. 1 - 6 | 17.01.2014 | N 1095 | 2 | 2 | 31,10 |
| 121 | Октябрьская ул., 15 к. 1 - 9 | 17.01.2014 | N 1095 | 1 | 1 | 29,00 |
| 122 | Октябрьская ул., 15/1 - 1 | 17.01.2014 | N 1095 | 1 | 1 | 31,30 |
| 123 | Октябрьская ул., 17/1 | 22.01.2015 | N 1374 | 1 | 1 | 35,40 |
| 124 | Песочный пер., 41 - 8 | 07.10.2014 | N 1254 | 2 | 2 | 40,30 |
| 125 | Пирогова ул., 14/1 - 2 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 36,70 |
| 126 | Плеханова пер, 32 - 2 | 01.05.2014 | N 1306 | 4 | 4 | 23,50 |
| 127 | Плеханова пер., 32 - 1 | 01.05.2014 | N 1306 | 2 | 2 | 23,90 |
| 128 | Плеханова пер., 32 - 1а | 01.05.2014 | N 1306 | 1 | 1 | 30,80 |
| 129 | Правобережная ул., 9/1 - 11 | 16.09.2016 | N 1897 | 1 | 1 | 33,70 |
| 130 | Приречная ул., 35 - 7 | 02.07.2015 | N 1526 | 1 | 1 | 62,40 |
| 131 | Приречная ул., 35 - 1 | 02.07.2015 | N 1526 | 1 | 1 | 48,60 |
| 132 | Приречная ул., 35 - 4 | 02.07.2015 | N 1526 | 1 | 1 | 48,30 |  |
| 133 | Приречная ул., 39 к. А - 2 | 22.01.2015 | N 1372 | 1 | 1 | 50,30 |
| 134 | Приречная ул., 39 к. А - 3 | 22.01.2015 | N 1372 | 1 | 1 | 64,00 |
| 135 | Приречная ул., 39 к. А - 5 | 22.01.2015 | N 1372 | 3 | 3 | 47,90 |
| 136 | Приречная ул., 39 к. А - 6 | 22.01.2015 | N 1372 | 1 | 1 | 50,20 |
| 137 | Приречная ул., 43 - 4 | 22.01.2015 | N 1371 | 2 | 2 | 47,00 |
| 138 | Приречная ул., 43 - 8 | 22.01.2015 | N 1371 | 1 | 1 | 43,40 |
| 139 | Профсоюзная ул., 4 - 15 | 07.10.2014 | N 1252 | 3 | 3 | 28,20 |
| 140 | Пушкина ул., 48/6 - 8 | 17.10.2014 | N 1297 | 1 | 1 | 32,60 |
| 141 | Рабочая 3-я ул., 2 - 8 | 29.03.2013 | N 865 | 2 | 2 | 23,00 |
| 142 | Розы Люксембург ул., 27 - 6 | 26.06.2014 | N 1184 | 1 | 1 | 17,40 |
| 143 | Розы Люксембург ул., 47 - 1 | 02.07.2015 | N 1498 | 1 | 1 | 26,00 |
| 144 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 13 | 02.07.2015 | N 1518 | 2 | 2 | 23,90 |
| 145 | Свердлова ул., 6/1 - 12 | 30.04.2014 | N 1181 | 4 | 4 | 36,80 |
| 146 | Светлый пер., 40 - 3 | 28.02.2014 | N 1108 | 1 | 1 | 41,80 |
| 147 | Светлый пер., 40 - 5 | 28.02.2014 | N 1108 | 1 | 1 | 39,20 |
| 148 | Советская ул., 10 - 3 | 10.10.2014 | N 1247 | 2 | 2 | 21,85 |
| 149 | Советская ул., 47, к. А - 1 | 08.11.2013 | N 1027 | 1 | 1 | 21,60 |
| 150 | Советская ул., 47, к. А - 6 | 08.11.2013 | N 1027 | 4 | 4 | 48,50 |
| 151 | Советская ул., 49/2 - 2 | 01.02.2013 | N 848 | 1 | 1 | 58,20 |
| 152 | Советская ул., 93/1 - 10 | 30.04.2014 | N 1175 | 1 | 1 | 51,10 |
| 153 | Советская, 10 - 4 | 10.10.2014 | N 1247 | 1 | 1 | 38,40 |
| 154 | Средне - Кирпичная ул., 22 - 1 | 17.01.2014 | N 1096 | 2 | 2 | 45,00 |
| 155 | Студенческая ул., 53 - 1 | 27.09.2013 | N 970 | 3 | 3 | 68,20 |
| 156 | Таврическая ул., 25 - 8 | 30.04.2014 | N 1180 | 1 | 1 | 38,30 |
| 157 | Таврическая ул., 4 к. А - 7 | 22.01.2015 | N 1373 | 1 | 1 | 39,30 |
| 158 | Техническая ул, 1 к. В - 13 | 08.11.2013 | N 1056 | 1 | 1 | 20,70 |
| 159 | Техническая ул., 1 - 2 | 13.05.2016 | N 1841 | 2 | 2 | 49,70 |
| 160 | Урожайный пер., 25 - 5 | 15.08.2013 | N 942 | 2 | 2 | 40,40 |
| 161 | Учебная ул., 4 - 7 | 17.10.2014 | N 1285 | 1 | 1 | 36,90 |
| 162 | Флотский пер., 2, к. А - 8 | 28.02.2014 | N 1243 | 1 | 1 | 28,80 |
| 163 | Флотский, 2 к. А - 4 | 21.08.2014 | N 1243 | 1 | 1 | 29,00 |
| 164 | Шишкова ул., 16 - 7 | 04.07.2014 | N 1192 | 1 | 1 | 22,30 |
| 165 | Щорса ул., 15 - 4 | 02.07.2015 | N 1525 | 4 | 4 | 55,60 |
| 166 | Щорса ул., 17 - 2 | 09.09.2015 | N 1614 | 3 | 3 | 42,20 |
| 167 | Щорса ул., 17 - 3 | 09.09.2015 | N 1614 | 1 | 1 | 55,40 |
| 168 | Щорса ул., 7 - 19 | 10.09.2012 | N 807 | 3 | 3 | 28,10 |
| 169 | Энергетиков ул, 1 - 5 | 10.10.2014 | N 1267 | 1 | 1 | 39,30 |
| 170 | Энергетиков ул., 10 - 1 | 17.01.2014 | N 1092 | 1 | 1 | 39,30 |
| 171 | Энергетиков ул., 11а - 4 | 10.10.2014 | N 1267 | 3 | 3 | 39,60 |
| 172 | Энергетиков ул., 1 - 7 | 10.10.2014 | N 1267 | 1 | 1 | 51,50 |
| 173 | Энергетиков ул., 3 - 5 | 10.10.2014 | N 1268 | 1 | 1 | 39,90 |
| 174 | Энергетиков ул., 7а - 2 | 10.10.2014 | N 1270 | 1 | 1 | 41,20 |
| 175 | Энергетиков ул., 7а - 4 | 10.10.2014 | N 1270 | 1 | 1 | 40,40 |
| 176 | Энергетиков ул., 7а - 5 | 10.10.2014 | N 1270 | 3 | 3 | 39,40 |
| 177 | Эуштинская ул., 11 - 2 | 21.08.2014 | N 1239 | 1 | 1 | 23,40 |
| ИТОГО за счет средств местного бюджета (Софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (предоставление возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) которых указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе) | | | | 288 | 288 | 6989,88 | 101396,4 |
| 2023 | | | | | | | |
| Администрация Города Томска | | | | | | | |
| 1 | 1905 года пер., 15 - 6 | 25.06.2021 | N 2505 | 1 | 1 | 39,60 |  |
| 2 | 3-я Рабочая ул., 5 - 2 | 17.04.2018 | N 2123 | 1 | 1 | 36,50 |
| 3 | 5-й Армии ул., 13а - 1 (1/2 доля) | 15.01.2018 | N 2097 | 1 | 1 | 40,70 |
| 4 | 5-й Армии ул., 13а - 10 | 15.01.2018 | N 2097 | 5 | 5 | 62,90 |
| 5 | 5-й Армии ул., 6 - 7 | 09.09.2020 | N 2420 | 1 | 1 | 66,90 |
| 6 | 5-й Армии ул., 10а - 2 | 17.02.2021 | N 2463 | 1 | 1 | 63,40 |
| 7 | Алтайская ул., 114 - 1 | 25.06.2021 | N 2498 | 1 | 1 | 63,80 |
| 8 | Аптекарский пер., 7 - 2 | 28.10.2021 | N 2537 | 3 | 3 | 44,90 |
| 9 | Аптекарский пер., 7 - 5 | 28.10.2021 | N 2537 | 1 | 1 | 32,60 |
| 10 | Баранчуковский пер., 10 - 10 | 14.10.2016 | N 1908 | 1 | 1 | 37,60 |
| 11 | Баранчуковский пер., 10 - 14 | 14.10.2016 | N 1908 | 1 | 1 | 38,10 |
| 12 | Баранчуковский пер., 31а - 13 | 25.06.2021 | N 2500 | 1 | 1 | 36,20 |
| 13 | Баранчуковский пер., 31а - 2 | 25.06.2021 | N 2500 | 2 | 2 | 35,30 |
| 14 | Баранчуковский пер., 33а - 5 | 15.01.2018 | N 2098 | 1 | 1 | 53,50 |
| 15 | Белая ул., 12 - 2 | 18.01.2017 | N 1950 | 1 | 1 | 37,60 |
| 16 | Белая ул., 5 - 8 | 12.04.2019 | N 2262 | 1 | 1 | 25,90 |
| 17 | Белинского ул., 82 - 2 | 07.06.2019 | N 2297 | 1 | 1 | 46,30 |
| 18 | Бердская ул., 2 - 9 | 15.03.2018 | N 2120 | 1 | 1 | 34,00 |
| 19 | Большая Подгорная ул., 116 - 9 | 17.04.2018 | N 2122 | 1 | 1 | 46,20 |
| 20 | Большая Подгорная ул., 147 - 4 | 13.12.2019 | N 2355 | 1 | 1 | 43,10 |
| 21 | Большая Подгорная ул., 147 - 8 | 13.12.2019 | N 2355 | 1 | 1 | 44,80 |
| 22 | Большая Подгорная ул., 155 - 7 | 18.01.2016 | N 1713 | 2 | 2 | 48,30 |
| 23 | Большая Подгорная ул., 169 - 2 | 17.04.2018 | N 2121 | 1 | 1 | 40,20 |
| 24 | Большая Подгорная ул., 169 - 3 | 17.04.2018 | N 2121 | 1 | 1 | 49,40 |
| 25 | Большая Подгорная ул., 169 - 4 | 17.04.2018 | N 2121 | 6 | 6 | 38,40 |
| 26 | Большая Подгорная ул., 173 - 7 | 25.07.2018 | N 2170 | 1 | 1 | 39,10 |
| 27 | Большая Подгорная ул., 181 - 8 | 04.03.2021 | N 2477 | 3 | 3 | 39,10 |
| 28 | Большая Подгорная ул., 203а - 1 | 18.01.2019 | N 2228 | 1 | 1 | 25,60 |
| 29 | Большая Подгорная ул., 203а - 1 | 18.01.2019 | N 2228 | 1 | 1 | 25,60 |
| 30 | Большая Подгорная ул., 203а-9 | 18.01.2019 | N 2228 | 1 | 1 | 36,30 |
| 31 | Большая Подгорная ул., 216 - 2 | 19.11.2018 | N 2207 | 1 | 1 | 50,20 |
| 32 | Большая Подгорная ул., 218 - 4 | 13.04.2021 | N 2481 | 1 | 1 | 47,50 |
| 33 | Большая Подгорная ул., 224 - 1 | 02.08.2019 | N 2309 | 1 | 1 | 44,70 |
| 34 | Большая Подгорная ул., 224 - 3 | 02.08.2019 | N 2309 | 1 | 1 | 59,50 |
| 35 | Большая Подгорная ул., 224 - 4 | 02.08.2019 | N 2309 | 1 | 1 | 44,40 |
| 36 | Большая Подгорная ул., 232 - 1 | 27.09.2018 | N 2194 | 2 | 2 | 37,80 |
| 37 | Большая Подгорная ул., 232 - 1 | 27.09.2018 | N 2194 | 1 | 1 | 37,80 |
| 38 | Большая Подгорная ул., 232 - 5 | 27.09.2018 | N 2194 | 1 | 1 | 37,70 |
| 39 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 17 | 17.02.2017 | N 1960 | 1 | 1 | 32,40 |
| 40 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 3 | 07.06.2019 | N 2284 | 1 | 1 | 20,00 |
| 41 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 8 | 17.02.2017 | N 1960 | 1 | 1 | 63,10 |
| 42 | Большая Подгорная ул., 41/1 - 9 | 17.02.2017 | N 1960 | 1 | 1 | 26,60 |
| 43 | Большая Подгорная ул., 45 - 6 | 02.08.2019 | N 2314 | 1 | 1 | 29,50 |
| 44 | Большая Подгорная ул., 55 - 1 | 17.02.2021 | N 2467 | 4 | 4 | 55,00 |
| 45 | Большая Подгорная ул., 55 - 2 | 17.02.2021 | N 2467 | 1 | 1 | 58,20 |
| 46 | Большая Подгорная ул., 80 - 2 | 17.02.2021 | N 2468 | 2 | 2 | 31,20 |
| 47 | Большая Подгорная ул., 80 - 2 | 17.02.2021 | N 2468 | 1 | 1 | 31,20 | 689284 |
| 48 | Ванцетти пер., 9 - 3а | 13.11.2017 | N 2070 | 3 | 3 | 29,70 |
| 49 | Войкова ул., 13а-17 | 26.06.2020 | N 2414 | 2 | 2 | 40,40 |
| 50 | Гагарина ул., 5/1 - 5 | 08.10.2020 | N 2428 | 2 | 2 | 36,60 |
| 51 | Героев Чубаровцев ул., 30а-1 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 11,70 |
| 52 | Героев Чубаровцев ул., 30а-103 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 17,90 |
| 53 | Героев Чубаровцев ул., 30а-106 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 45,30 |
| 54 | Героев Чубаровцев ул., 30а-113 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 17,20 |
| 55 | Героев Чубаровцев ул., 30а-122 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 18,30 |
| 56 | Героев Чубаровцев ул., 30а-124 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 30,20 |
| 57 | Героев Чубаровцев ул., 30а-14 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 17,50 |
| 58 | Героев Чубаровцев ул., 30а-148 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 12,00 |
| 59 | Героев Чубаровцев ул., 30а-155 | 07.08.2020 | N 2417 | 3 | 3 | 18,30 |
| 60 | Героев Чубаровцев ул., 30а-17 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 17,80 |
| 61 | Героев Чубаровцев ул., 30а-42 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 23,00 |
| 62 | Героев Чубаровцев ул., 30а-55 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 25,80 |
| 63 | Героев Чубаровцев ул., 30а-78 | 07.08.2020 | N 2417 | 3 | 3 | 17,40 |
| 64 | Героев Чубаровцев ул., 30а-91 | 07.08.2020 | N 2417 | 3 | 3 | 18,80 |
| 65 | Героев Чубаровцев ул., 30а-94 | 07.08.2020 | N 2417 | 1 | 1 | 38,10 |
| 66 | Героев Чубаровцев ул., 30а-99 | 07.08.2020 | N 2417 | 3 | 3 | 23,30 |
| 67 | Григорьева ул., 8 - 8 | 16.05.2018 | N 2143 | 1 | 1 | 30,70 |
| 68 | Дальне-Ключевская ул., 113 - 20 | 25.06.2021 | N 2503 | 1 | 1 | 13,90 |
| 69 | Дальне-Ключевская ул., 113 - 9 | 25.06.2021 | N 2503 | 1 | 1 | 27,40 |
| 70 | Днепровский пер., 23 - 3 | 24.01.2020 | N 2369 | 1 | 1 | 28,30 |
| 71 | Днепровский пер., 23 - 9 | 24.01.2020 | N 2369 | 1 | 1 | 26,70 |
| 72 | Елизаровых ул., 16 - 3 | 09.09.2015 | N 1612 | 4 | 4 | 67,70 |
| 73 | Жуковского пер., 3 - 2 | 07.08.2020 | N 2418 | 5 | 5 | 36,10 |
| 74 | Жуковского пер., 3 - 3 | 07.08.2020 | N 2418 | 3 | 3 | 33,40 |
| 75 | Источный пер., 3 - 5 | 04.07.2019 | N 2303 | 2 | 2 | 49,40 |
| 76 | Источный пер., 3 - 8 | 04.07.2019 | N 2303 | 1 | 1 | 49,40 |
| 77 | Калужская ул., 9а-4 | 01.07.2022 | N 2617 | 2 | 2 | 30,00 |
| 78 | Каховская ул., 135 - 9 | 19.11.2018 | N 2213 | 1 | 1 | 35,00 |
| 79 | Каховская ул., 59 - 19 | 15.03.2018 | N 2118 | 1 | 1 | 30,90 |
| 80 | Кольцевой проезд, 7 - 1 | 13.12.2019 | N 2354 | 1 | 1 | 69,10 |
| 81 | Кольцевой проезд, 7 - 16а | 13.12.2019 | N 2354 | 3 | 3 | 35,50 |
| 82 | Кольцевой проезд, 7 - 4 | 13.12.2019 | N 2354 | 1 | 1 | 21,40 |
| 83 | Красноармейская ул., 21 - 5 | 05.09.2019 | N 2322 | 1 | 1 | 24,30 |
| 84 | Красноармейская ул., 51 - 2 | 05.09.2019 | N 2325 | 2 | 2 | 67,90 |
| 85 | Кривая ул., 9 - 5 | 23.12.2021 | N 2559 | 1 | 1 | 32,70 |
| 86 | Крымская ул., 126а-11 | 26.01.2022 | N 2567 | 1 | 1 | 34,70 |
| 87 | Крымская ул., 126а-13 | 26.01.2022 | N 2567 | 1 | 1 | 25,20 |
| 88 | Крымская ул., 126а-2 | 26.01.2022 | N 2567 | 5 | 5 | 34,30 |
| 89 | Крымская ул., 126а-7 | 26.01.2022 | N 2567 | 1 | 1 | 35,10 |
| 90 | Крымская ул., 126а-8 | 26.01.2022 | N 2567 | 1 | 1 | 34,80 |
| 91 | Крымская ул., 126а-9 | 26.01.2022 | N 2567 | 1 | 1 | 25,90 |
| 92 | Крымская ул., 139 - 1 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 52,50 |
| 93 | Крымская ул., 139 - 6 | 09.09.2020 | N 2421 | 1 | 1 | 31,00 |  |
| 94 | Крымская ул., 141 - 15 | 08.06.2018 | N 2148 | 1 | 1 | 34,60 |
| 95 | Куйбышева ул., 2 - 11 | 27.09.2013 | N 989 | 2 | 2 | 20,70 |
| 96 | Куйбышева ул., 2 - 19 | 27.09.2013 | N 989 | 1 | 1 | 25,10 |
| 97 | Куйбышева ул., 2 - 5 | 27.09.2013 | N 989 | 1 | 1 | 21,60 |
| 98 | Ленина пр., 123/2 - 1 | 26.01.2022 | N 2565 | 1 | 1 | 51,50 |
| 99 | Ленина пр., 123/2 - 3 | 26.01.2022 | N 2565 | 1 | 1 | 42,50 |
| 100 | Ленина пр., 123/2 - 4 | 26.01.2022 | N 2565 | 3 | 3 | 44,60 |
| 101 | Ленина пр., 198 - 3 | 29.05.2020 | N 2400 | 2 | 2 | 46,50 |
| 102 | Ленина пр., 212 - 1 | 25.06.2021 | N 2506 | 2 | 2 | 37,30 |
| 103 | Ленина пр., 237 - 4 | 04.03.2021 | N 2475 | 2 | 2 | 32,10 |
| 104 | Ленина пр., 237 - 5 | 04.03.2021 | N 2475 | 1 | 1 | 46,60 |
| 105 | Ленина пр., 47/1 - 3 | 12.04.2019 | N 2266 | 1 | 1 | 38,10 |
| 106 | Луговой пер., 18 - 3 | 04.07.2019 | N 2300 | 2 | 2 | 41,60 |
| 107 | Луговой пер., 18 - 6 | 04.07.2019 | N 2300 | 1 | 1 | 38,70 |
| 108 | Льва Толстого ул., 48 - 8 | 26.06.2020 | N 2406 | 1 | 1 | 19,70 |
| 109 | Льва Толстого ул., 48 - 9а | 26.06.2020 | N 2406 | 1 | 1 | 18,60 |
| 110 | Льва Толстого ул., 50 - 1а | 03.09.2021 | N 2529 | 1 | 1 | 9,70 |
| 111 | Максима Горького ул., 14 - 1 | 29.05.2020 | N 2399 | 1 | 1 | 21,60 |
| 112 | Максима Горького ул., 14 - 3 | 29.05.2020 | N 2399 | 1 | 1 | 29,10 |
| 113 | Максима Горького ул., 39 - 1 | 24.01.2020 | N 2375 | 1 | 1 | 35,60 |
| 114 | Мамонтова ул., 14 - 2а | 08.06.2018 | N 2149 | 2 | 2 | 21,70 |
| 115 | Мельничная ул., 29 - 2 | 26.06.2020 | N 2412 | 1 | 1 | 15,80 |
| 116 | Мирный пер., 32 - 3 | 15.06.2017 | N 2000 | 1 | 1 | 17,70 |
| 117 | Московский тракт, 109 - 1 | 19.12.2016 | N 1944 | 4 | 4 | 31,40 |
| 118 | МПС ул., 16 - 1 | 28.10.2021 | N 2536 | 1 | 1 | 27,00 |
| 119 | МПС ул., 16 - 2 | 28.10.2021 | N 2536 | 1 | 1 | 34,90 |
| 120 | МПС ул., 16 - 5 | 28.10.2021 | N 2536 | 1 | 1 | 16,10 |
| 121 | МПС ул., 16 - 6 | 28.10.2021 | N 2536 | 2 | 2 | 19,40 |
| 122 | МПС ул., 16 - 7 | 28.10.2021 | N 2536 | 1 | 1 | 14,10 |
| 123 | Наумова ул., 12 - 3 | 28.07.2021 | N 2508 | 1 | 1 | 26,50 |
| 124 | Наумова ул., 12 - 4 | 28.07.2021 | N 2508 | 1 | 1 | 26,50 |
| 125 | Нечевский пер., 7 - 1 | 14.09.2017 | N 2044 | 1 | 1 | 54,50 |
| 126 | Николая Островского пер., 29 - 10 | 17.02.2021 | N 2466 | 1 | 1 | 37,40 |
| 127 | Ново-Киевская ул., 7 - 5 | 18.02.2019 | N 2239 | 1 | 1 | 27,50 |
| 128 | Октябрьская ул., 4 - 3 | 18.01.2019 | N 2232 | 1 | 1 | 31,90 |
| 129 | Октябрьская ул., 4 - 3 | 18.01.2019 | N 2232 | 1 | 1 | 38,90 |
| 130 | Первомайская ул., 143 - 1 | 04.10.2019 | N 2341 | 1 | 1 | 37,50 |
| 131 | Первомайская ул., 143 - 2 | 04.10.2019 | N 2341 | 1 | 1 | 39,90 |
| 132 | Первомайская ул., 143 - 3 | 04.10.2019 | N 2341 | 1 | 1 | 49,00 |
| 133 | Первомайская ул., 143 - 4 | 04.10.2019 | N 2341 | 2 | 2 | 21,10 |
| 134 | Первомайская ул., 143 - 5 | 04.10.2019 | N 2341 | 1 | 1 | 37,00 |
| 135 | Первомайская ул., 143 - 8 | 04.10.2019 | N 2341 | 1 | 1 | 40,30 |
| 136 | Первомайская ул., 147 - 2 | 17.02.2021 | N 2471 | 1 | 1 | 35,50 |  |
| 137 | Первомайская ул., 157 - 2 | 26.01.2022 | N 2566 | 1 | 1 | 57,00 |
| 138 | Песочный пер., 13 - 1 | 03.09.2021 | N 2511 | 1 | 1 | 27,40 |
| 139 | Песочный пер., 13 - 2 | 03.09.2021 | N 2511 | 1 | 1 | 27,00 |
| 140 | Песочный пер., 13 - 3 | 03.09.2021 | N 2511 | 1 | 1 | 27,00 |
| 141 | Песочный пер., 13 - 4 | 03.09.2021 | N 2511 | 2 | 2 | 38,50 |
| 142 | Песочный пер., 13 - 5 | 03.09.2021 | N 2511 | 1 | 1 | 25,00 |
| 143 | Плеханова пер., 26а-5 | 27.04.2022 | N 2591 | 1 | 1 | 33,40 |
| 144 | Плеханова пер., 34 - 5 | 03.09.2021 | N 2530 | 2 | 2 | 36,40 |
| 145 | Плеханова пер., 34 - 5 | 03.09.2021 | N 2530 | 2 | 2 | 36,40 |
| 146 | Плеханова пер., 34 - 6 | 03.09.2021 | N 2530 | 3 | 3 | 26,10 |
| 147 | Плеханова пер., 34 - 7 | 03.09.2021 | N 2530 | 1 | 1 | 15,70 |
| 148 | Плеханова пер., 34 - 7 | 03.09.2021 | N 2530 | 2 | 2 | 15,70 |
| 149 | Просторный пер., 8а-4 | 25.07.2018 | N 2172 | 1 | 1 | 35,20 |
| 150 | Профсоюзная ул., 11а-12 | 19.12.2016 | N 1941 | 1 | 1 | 26,20 |
| 151 | Профсоюзная ул., 11а-15 | 19.12.2016 | N 1941 | 2 | 2 | 34,90 |
| 152 | Профсоюзная ул., 12 - 11 | 13.11.2017 | N 2072 | 2 | 2 | 78,90 |
| 153 | Профсоюзная ул., 12 - 8 | 13.11.2017 | N 2072 | 3 | 3 | 84,50 |
| 154 | Профсоюзная ул., 23 - 1 | 24.11.2021 | N 2544 | 1 | 1 | 36,30 |
| 155 | Профсоюзная ул., 23 - 2 | 24.11.2021 | N 2544 | 1 | 1 | 42,30 |
| 156 | Профсоюзная ул., 5 - 2 | 05.09.2019 | N 2328 | 1 | 1 | 65,60 |
| 157 | Пушкина ул., 21 - 1 | 26.06.2020 | N 2415 | 1 | 1 | 46,50 |
| 158 | Пушкина ул., 21 - 6 | 26.06.2020 | N 2415 | 1 | 1 | 19,90 |
| 159 | Пушкина ул., 48/8 - 3 | 17.02.2021 | N 2464 | 3 | 3 | 33,20 |
| 160 | Розы Люксембург ул., 33 - 1 | 24.02.2022 | N 2574 | 2 | 2 | 44,40 |
| 161 | Розы Люксембург ул., 33 - 2 | 24.02.2022 | N 2574 | 1 | 1 | 29,20 |
| 162 | Розы Люксембург ул., 113 - 5 | 13.11.2017 | N 2069 | 1 | 1 | 20,40 |
| 163 | Розы Люксембург ул., 113 - 6 | 13.11.2017 | N 2069 | 1 | 1 | 21,10 |
| 164 | Розы Люксембург ул., 69 - 4 | 25.03.2022 | N 2584 | 1 | 1 | 31,80 |
| 165 | Свердлова ул., 6 - 5 | 27.09.2018 | N 2195 | 1 | 1 | 15,30 |
| 166 | Советская ул., 10а - 16 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 33,10 |
| 167 | Советская ул., 10а-10 | 04.07.2019 | N 2302 | 2 | 2 | 35,60 |
| 168 | Советская ул., 10а-14 | 04.07.2019 | N 2302 | 1 | 1 | 43,80 |
| 169 | Средне-Кирпичная ул., 8 - 5 | 24.02.2022 | N 2575 | 1 | 1 | 26,90 |
| 170 | Татарская ул., 21 - 5 | 05.07.2018 | N 2158 | 3 | 3 | 23,90 |
| 171 | Техническая ул., 10 - 1 | 03.09.2021 | N 2520 | 1 | 1 | 48,00 |
| 172 | Тихий пер., 27/1 - 17 | 01.07.2022 | N 2615 | 1 | 1 | 38,00 |
| 173 | Томск-Северный МПС ул., 1 - 4 | 28.07.2021 | N 2510 | 1 | 1 | 28,60 |
| 174 | Трифонова ул., 9а-6 | 23.12.2021 | N 2564 | 1 | 1 | 19,90 |
| 175 | Урожайный пер., 23 - 13 | 17.02.2021 | N 2472 | 1 | 1 | 26,00 |
| 176 | Урожайный пер., 26а-11 | 15.01.2018 | N 2093 | 1 | 1 | 34,40 |
| 177 | Урожайный пер., 26а-14 | 15.01.2018 | N 2093 | 2 | 2 | 28,10 |
| 178 | Урожайный пер., 27 - 14 | 04.07.2019 | N 2305 | 2 | 2 | 37,40 |
| 179 | Урожайный пер., 27 - 8 | 04.07.2019 | N 2305 | 1 | 1 | 36,10 |
| 180 | Учительская ул., 55 - 8 | 24.02.2022 | N 2577 | 1 | 1 | 36,50 |
| 181 | Флотский пер., 4 - 7 | 14.11.2019 | N 2351 | 1 | 1 | 30,70 |
| 182 | Целинный пер. 22 - 5 | 18.03.2020 | N 2382 | 4 | 4 | 38,60 |
| 183 | Целинный пер., 22 - 2 | 18.03.2020 | N 2382 | 1 | 1 | 39,60 |
| 184 | Целинный пер., 28 - 16 | 08.10.2020 | N 2427 | 1 | 1 | 26,30 |
| 185 | Целинный пер., 28 - 4 | 08.10.2020 | N 2427 | 1 | 1 | 26,00 |
| 186 | Целинный пер., 28 - 6 | 08.10.2020 | N 2427 | 2 | 2 | 35,00 |
| 187 | Целинный пер., 28 - 7 | 08.10.2020 | N 2427 | 1 | 1 | 37,40 |
| 188 | Центральная ул., 11 - 1 | 18.08.2017 | N 2023 | 1 | 1 | 13,60 |
| 189 | Центральная ул., 11 - 4 | 02.07.2015 | N 1495 | 1 | 1 | 20,10 |
| 190 | Шегарский пер., 73 - 2 | 02.08.2019 | N 2313 | 2 | 2 | 39,50 |
| 191 | Шегарский пер., 73 - 6 | 02.08.2019 | N 2313 | 1 | 1 | 40,60 |
| 192 | Шегарский пер., 75 - 7 | 18.08.2017 | N 2026 | 2 | 2 | 40,70 |
| 193 | Шегарский пер., 83 - 5 | 18.08.2017 | N 2025 | 1 | 1 | 43,60 |
| 194 | Школьный пер., 13 - 3 | 23.12.2021 | N 2557 | 1 | 1 | 18,40 |
| 195 | Школьный пер., 13 - 5 | 23.12.2021 | N 2557 | 4 | 4 | 38,40 |
| 196 | Школьный пер., 13 - 7 | 23.12.2021 | N 2557 | 2 | 2 | 31,60 |
| 197 | Школьный пер., 4 - 17 | 19.12.2016 | N 1946 | 2 | 2 | 33,10 |
| Оплата государственной пошлины и возмещение понесенных убытков гражданами | | | | | |  | 4519,7 |
|  | Итого по городу в рамках муниципальной программы |  |  | 289 | 289 | 7030,87 | 693804,1 |
| Администрация Города Томска (в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра) | | | | | | | |
| 1 | 5-й Армии ул., 10 - 7 | 27.10.2015 | N 1638 | 3 | 3 | 51,60 |  |
| 2 | 5-й Армии ул., 9а-4 | 16.02.2016 | N 1734 | 1 | 1 | 82,80 |
| 3 | Алексея Беленца ул., 25 - 5 | 10.10.2014 | N 1272 | 3 | 3 | 32,80 |
| 4 | Алтайская ул., 11/1 - 7 | 10.10.2014 | N 1277 | 2 | 2 | 50,00 |
| 5 | Алтайская ул., 29 - 3 | 27.10.2015 | N 1649 | 1 | 1 | 27,70 |
| 6 | Алтайская ул., 3/1 - 1 | 26.09.2014 | N 1245 | 1 | 1 | 73,30 |
| 7 | Алтайская ул., 3/1 - 4 | 26.09.2014 | N 1245 | 3 | 3 | 59,20 |
| 8 | Алтайская ул., 43а-11 | 30.04.2014 | N 1182 | 1 | 1 | 75,60 |
| 9 | Алтайская ул., 43а-2 | 30.04.2014 | N 1182 | 2 | 2 | 77,50 |
| 10 | Аптекарский пер., 11 - 2а | 20.06.2013 | N 901 | 1 | 1 | 36,10 |
| 11 | Артема ул., 8 - 1 | 14.10.2016 | N 1904 | 2 | 2 | 46,60 |
| 12 | Артема ул., 8 - 10 | 14.10.2016 | N 1904 | 2 | 2 | 74,60 |
| 13 | Артема ул., 8 - 11 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 61,10 |
| 14 | Артема ул., 8 - 2 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 61,20 |
| 15 | Артема ул., 8 - 3 | 14.10.2016 | N 1904 | 5 | 5 | 75,20 |
| 16 | Артема ул., 8 - 4 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 46,90 |
| 17 | Артема ул., 8 - 5 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 61,70 |
| 18 | Артема ул., 8 - 6 | 14.10.2016 | N 1904 | 3 | 3 | 45,40 |
| 19 | Артема ул., 8 - 7 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 26,70 |
| 20 | Артема ул., 8 - 7 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 22,40 |
| 21 | Артема ул., 8 - 8 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 17,40 |
| 22 | Артема ул., 8 - 9 | 14.10.2016 | N 1904 | 1 | 1 | 47,00 |
| 23 | Бакунина ул., 24 - 3 | 31.03.2014 | N 1159 | 5 | 5 | 34,00 |
| 24 | Барнаульский проезд, 11 - 4 | 13.05.2016 | N 1840 | 1 | 1 | 37,50 |
| 25 | Басандайская ул., 31 - 4 | 18.01.2016 | N 1711 | 2 | 2 | 47,60 |
| 26 | Батенькова пер., 17/1 - 12 | 02.07.2015 | N 1494 | 1 | 1 | 27,20 |
| 27 | Батенькова пер., 17/1 - 13 | 02.07.2015 | N 1494 | 1 | 1 | 33,90 |
| 28 | Батенькова пер., 17/1 - 14 | 02.07.2015 | N 1494 | 1 | 1 | 27,10 |
| 29 | Батенькова пер., 17/1 - 23 | 02.07.2015 | N 1494 | 1 | 1 | 19,50 |
| 30 | Батенькова пер., 17/1 - 24 | 02.07.2015 | N 1494 | 1 | 1 | 16,60 |
| 31 | Батенькова пер., 17/1 - 26 | 02.07.2015 | N 1494 | 2 | 2 | 21,70 |
| 32 | Батенькова пер., 17/1 - 9 | 02.07.2015 | N 1494 | 1 | 1 | 29,70 |
| 33 | Батенькова пер., 9/1 - 2 | 06.04.2015 | N 1423 | 2 | 2 | 28,80 |
| 34 | Батенькова пер., 9 - 2 | 31.03.2014 | N 1168 | 1 | 1 | 33,70 |
| 35 | Батенькова пер., 9 - 4 | 31.03.2014 | N 1168 | 1 | 1 | 39,30 |
| 36 | Баумана пер., 1 - 1 | 13.05.2016 | N 1837 | 1 | 1 | 39,50 |
| 37 | Баумана пер., 1 - 7 | 13.05.2016 | N 1837 | 2 | 2 | 44,00 |
| 38 | Баумана пер., 1 - 8 | 13.05.2016 | N 1837 | 1 | 1 | 40,10 |
| 39 | Баумана пер., 2 - 11 | 17.12.2015 | N 1684 | 1 | 1 | 30,10 |
| 40 | Баумана пер., 2 - 2 | 17.12.2015 | N 1684 | 2 | 2 | 34,60 |
| 41 | Баумана пер., 2 - 5 | 17.12.2015 | N 1684 | 1 | 1 | 23,50 |
| 42 | Баумана пер., 2 - 8 | 17.12.2015 | N 1684 | 1 | 1 | 31,70 |
| 43 | Баумана пер., 3 - 1 | 17.12.2015 | N 1685 | 1 | 1 | 39,30 |
| 44 | Баумана пер., 3 - 5 | 17.12.2015 | N 1685 | 1 | 1 | 40,10 | 121069,4 |
| 45 | Баумана пер., 3 - 7 | 17.12.2015 | N 1685 | 2 | 2 | 40,60 |
| 46 | Баумана пер., 3 - 8 | 17.12.2015 | N 1685 | 2 | 2 | 39,70 |
| 47 | Баумана пер., 4 - 13 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 18,05 |
| 48 | Баумана пер., 4 - 19 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 16,50 |
| 49 | Баумана пер., 4 - 22 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 37,80 |
| 50 | Баумана пер., 4 - 24 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 16,90 |
| 51 | Баумана пер., 4 - 33 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 22,40 |
| 52 | Баумана пер., 4 - 5 | 17.12.2015 | N 1686 | 1 | 1 | 21,60 |
| 53 | Баумана пер., 5 - 4 | 17.12.2015 | N 1687 | 1 | 1 | 39,60 |
| 54 | Баумана пер., 5 - 7 | 17.12.2015 | N 1687 | 1 | 1 | 40,30 |
| 55 | Баумана ул., 17 - 5 | 13.04.2016 | N 1811 | 2 | 2 | 39,00 |
| 56 | Баумана ул., 17 - 8 | 13.04.2016 | N 1811 | 2 | 2 | 38,60 |
| 57 | Белинского ул., 3 - 5 | 11.08.2023 | N 2762 | 4 | 4 | 24,40 |
| 58 | Белинского ул., 36 - 1 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 23,00 |
| 59 | Белинского ул., 36 - 2 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 23,60 |
| 60 | Белинского ул., 36 - 3 | 13.08.2015 | N 1560 | 1 | 1 | 18,00 |
| 61 | Белинского ул., 36 - 7 | 13.08.2015 | N 1560 | 4 | 4 | 39,40 |
| 62 | Белинского ул., 36 - 9 | 13.08.2015 | N 1560 | 4 | 4 | 27,20 |
| 63 | Бердская ул., 13 - 8 | 06.12.2013 | N 1075 | 4 | 4 | 63,70 |
| 64 | Бердская ул., 9а-3 | 16.02.2016 | N 1732 | 1 | 1 | 40,80 |
| 65 | Бердская ул., 9а-4 | 16.02.2016 | N 1732 | 2 | 2 | 39,10 |
| 66 | Большая Подгорная ул., 155 - 7 | 18.01.2016 | N 1713 | 2 | 2 | 48,30 |
| 67 | Большая Подгорная ул., 157 - 2 | 21.08.2014 | N 1234 | 3 | 3 | 48,60 |
| 68 | Большая Подгорная ул., 157 - 5 | 21.08.2014 | N 1234 | 2 | 2 | 49,40 |
| 69 | Большая Подгорная ул., 159 - 1 | 21.08.2014 | N 1233 | 2 | 2 | 43,50 |
| 70 | Большая Подгорная ул., 159 - 3 | 21.08.2014 | N 1233 | 1 | 1 | 48,20 |
| 71 | Большая Подгорная ул., 159 - 5 | 21.08.2014 | N 1233 | 1 | 1 | 45,60 |
| 72 | Большая Подгорная ул., 159 - 6 | 21.08.2014 | N 1233 | 1 | 1 | 62,20 |
| 73 | Большая Подгорная ул., 159 - 8 | 21.08.2014 | N 1233 | 3 | 3 | 45,30 |
| 74 | Большая Подгорная ул., 175 - 7 | 14.10.2016 | N 1905 | 2 | 2 | 39,20 |
| 75 | Большая Подгорная ул., 179 - 2 | 29.05.2015 | N 1465 | 1 | 1 | 45,50 |
| 76 | Большая Подгорная ул., 201 - 17 | 16.03.2016 | N 1773 | 1 | 1 | 30,10 |
| 77 | Большая Подгорная ул., 203 - 1 | 27.10.2015 | N 1640 | 1 | 1 | 26,20 |
| 78 | Большая Подгорная ул., 203 - 4 | 27.10.2015 | N 1640 | 1 | 1 | 35,60 |
| 79 | Большая Подгорная ул., 203 - 5 | 27.10.2015 | N 1640 | 1 | 1 | 25,60 |
| 80 | Большая Подгорная ул., 203 - 7 | 27.10.2015 | N 1640 | 1 | 1 | 38,10 |
| 81 | Большая Подгорная ул., 203 - 8 | 27.10.2015 | N 1640 | 1 | 1 | 36,60 |
| 82 | Большая Подгорная ул., 207 - 1 | 16.03.2016 | N 1778 | 3 | 3 | 60,60 |
| 83 | Большая Подгорная ул., 207 - 2 | 16.03.2016 | N 1778 | 1 | 1 | 74,00 |
| 84 | Большая Подгорная ул., 209 - 3 | 08.11.2013 | N 1055 | 1 | 1 | 21,70 |
| 85 | Большая Подгорная ул., 209 - 12 | 08.11.2013 | N 1055 | 1 | 1 | 46,40 |
| 86 | Большая Подгорная ул., 209 - 9 | 08.11.2013 | N 1055 | 2 | 2 | 68,10 |
| 87 | Большая Подгорная ул., 64 - 2 | 27.10.2015 | N 1660 | 1 | 1 | 23,10 |
| 88 | Большая Подгорная ул., 64 - 6 | 27.10.2015 | N 1660 | 1 | 1 | 40,00 |
| 89 | Вершинина ул., 10 - 4 | 30.04.2014 | N 1176 | 1 | 1 | 43,20 |  |
| 90 | Вершинина ул., 10 - 5 | 30.04.2014 | N 1176 | 14 | 14 | 148,80 |
| 91 | Вершинина ул., 27/1 - 1 | 29.05.2015 | N 1470 | 5 | 5 | 37,40 |
| 92 | Вершинина ул., 27/1 - 11 | 29.05.2015 | N 1470 | 1 | 1 | 26,00 |
| 93 | Вершинина ул., 27/1 - 13 | 29.05.2015 | N 1470 | 1 | 1 | 27,20 |
| 94 | Вершинина ул., 27/1 - 2 | 29.05.2015 | N 1470 | 2 | 2 | 36,20 |
| 95 | Вершинина ул., 27/1 - 4 | 29.05.2015 | N 1470 | 1 | 1 | 26,50 |
| 96 | Вершинина ул., 27/1 - 6 | 29.05.2015 | N 1470 | 1 | 1 | 35,60 |
| 97 | Вершинина ул., 27/1 - 8 | 29.05.2015 | N 1470 | 1 | 1 | 27,00 |
| 98 | Вершинина ул., 27/2 - 2 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 22,10 |
| 99 | Вершинина ул., 27/2 - 3 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 22,60 |
| 100 | Вершинина ул., 27/2 - 3 | 29.05.2015 | N 1471 | 2 | 2 | 31,90 |
| 101 | Вершинина ул., 27/2 - 3 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 16,90 |
| 102 | Вершинина ул., 27/2 - 4 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 54,60 |
| 103 | Вершинина ул., 27/2 - 6 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 34,80 |
| 104 | Вершинина ул., 27/2 - 6 | 29.05.2015 | N 1471 | 2 | 2 | 26,40 |
| 105 | Вершинина ул., 27/2 - 6 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 17,20 |
| 106 | Вершинина ул., 27/2 - 7 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 53,10 |
| 107 | Вершинина ул., 27/2 - 8 | 29.05.2015 | N 1471 | 1 | 1 | 23,30 |
| 108 | Войлочная Заимка ул., 25 - 17 | 07.10.2014 | N 1255 | 1 | 1 | 17,40 |
| 109 | Войлочная Заимка ул., 25 - 19 | 07.10.2014 | N 1255 | 1 | 1 | 25,40 |
| 110 | Герцена ул., 15/1 - 10 | 31.03.2014 | N 1158 | 1 | 1 | 27,10 |
| 111 | Герцена ул., 15а-2 | 31.03.2014 | N 1157 | 2 | 2 | 15,00 |
| 112 | Герцена ул., 15а-8 | 31.03.2014 | N 1157 | 3 | 3 | 27,60 |
| 113 | Герцена ул., 15а-9 | 31.03.2014 | N 1157 | 1 | 1 | 14,70 |
| 114 | Герцена ул., 37а-3 | 13.04.2016 | N 1812 | 2 | 2 | 59,20 |
| 115 | Герцена ул., 37а-7 | 13.04.2016 | N 1812 | 1 | 1 | 45,70 |
| 116 | Гоголя ул., 23а-3 | 13.05.2016 | N 1844 | 1 | 1 | 30,50 |
| 117 | Гоголя ул., 41 - 12 | 14.07.2016 | N 1868 | 1 | 1 | 79,20 |
| 118 | Гоголя ул., 41 - 15 | 14.07.2016 | N 1868 | 2 | 2 | 29,30 |
| 119 | Гоголя ул., 41 - 4 | 14.07.2016 | N 1868 | 2 | 2 | 53,50 |
| 120 | Гоголя ул., 50/2 - 6 | 28.02.2014 | N 1104 | 1 | 1 | 33,00 |
| 121 | Гоголя ул., 52 - 1 | 13.08.2015 | N 1573 | 3 | 3 | 42,00 |
| 122 | Гоголя ул., 52 - 2 | 13.08.2015 | N 1573 | 2 | 2 | 39,30 |
| 123 | Гоголя ул., 52 - 3 | 13.08.2015 | N 1573 | 1 | 1 | 48,90 |
| 124 | Дальне-Ключевская ул., 107 - 1 | 02.07.2015 | N 1523 | 1 | 1 | 30,10 |
| 125 | Демьяна Бедного ул., 26 - 10 | 17.10.2014 | N 1293 | 1 | 1 | 42,70 |
| 126 | Демьяна Бедного ул., 26 - 12 | 17.10.2014 | N 1293 | 1 | 1 | 42,40 |
| 127 | Демьяна Бедного ул., 26 - 14 | 17.10.2014 | N 1293 | 1 | 1 | 39,70 |
| 128 | Демьяна Бедного ул., 26 - 16 | 17.10.2014 | N 1293 | 1 | 1 | 43,30 |
| 129 | Демьяна Бедного ул., 26 - 17 | 17.10.2014 | N 1293 | 4 | 4 | 41,00 |
| 130 | Демьяна Бедного ул., 26 - 18 | 17.10.2014 | N 1293 | 1 | 1 | 43,00 |
| 131 | Демьяна Бедного ул., 26 - 7 | 17.10.2014 | N 1293 | 1 | 1 | 42,60 |
| 132 | Демьяна Бедного ул., 26 - 9 | 17.10.2014 | N 1293 | 2 | 2 | 42,70 |  |
| 133 | Дербышевский пер., 19 - 6 | 14.06.2016 | N 1854 | 4 | 4 | 12,00 |
| 134 | Дербышевский пер., 9 - 2 | 09.08.2016 | N 1879 | 4 | 4 | 24,00 |
| 135 | Дербышевский пер., 9 - 3 | 09.08.2016 | N 1879 | 1 | 1 | 23,10 |
| 136 | Дзержинское с. Фабричная ул., 5 - 7 | 31.03.2014 | N 1161 | 1 | 1 | 47,40 |
| 137 | Дзержинское с. Фабричная ул., 7 - 12 | 21.08.2014 | N 1240 | 1 | 1 | 19,20 |
| 138 | Дзержинское с. Фабричная ул., 7 - 32 | 21.08.2014 | N 1240 | 1 | 1 | 28,60 |
| 139 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 2 | 02.07.2015 | N 1524 | 1 | 1 | 16,20 |
| 140 | Дзержинское с., Больничная ул., 10 - 6 | 02.07.2015 | N 1524 | 4 | 4 | 42,30 |
| 141 | Елизаровых ул., 14 - 3 | 09.09.2015 | N 1611 | 3 | 3 | 26,60 |
| 142 | Елизаровых ул., 14 - 4 | 09.09.2015 | N 1611 | 2 | 2 | 27,60 |
| 143 | Елизаровых ул., 14 - 5 | 09.09.2015 | N 1611 | 1 | 1 | 45,90 |
| 144 | Елизаровых ул., 14 - 7 | 09.09.2015 | N 1611 | 1 | 1 | 59,70 |
| 145 | Елизаровых ул., 14 - 9 | 09.09.2015 | N 1611 | 1 | 1 | 26,50 |
| 146 | Елизаровых ул., 16 - 2 | 09.09.2015 | N 1612 | 2 | 2 | 54,60 |
| 147 | Елизаровых ул., 16 - 3 | 09.09.2015 | N 1612 | 4 | 4 | 67,70 |
| 148 | Елизаровых ул., 16 - 6 | 09.09.2015 | N 1612 | 1 | 1 | 31,40 |
| 149 | Елизаровых ул., 16 - 8 | 09.09.2015 | N 1612 | 1 | 1 | 25,50 |
| 150 | Загорная ул., 59 - 2 | 16.03.2016 | N 1774 | 3 | 3 | 31,00 |
| 151 | Загорная ул., 60 - 4 | 23.12.2014 | N 1341 | 1 | 1 | 29,60 |
| 152 | Загорная ул., 60 - 8 | 23.12.2014 | N 1341 | 1 | 1 | 15,70 |
| 153 | Загорная ул., 70 - 2 | 23.12.2014 | N 1342 | 1 | 1 | 49,20 |
| 154 | Загорная ул., 70 - 7 | 23.12.2014 | N 1342 | 2 | 2 | 50,00 |
| 155 | Загорная ул., 70 - 8 | 23.12.2014 | N 1342 | 1 | 1 | 48,10 |
| 156 | Ивана Черных ул., 71а-24 | 04.07.2014 | N 1198 | 1 | 1 | 19,60 |
| 157 | Ивана Черных ул., 71а-27 | 04.07.2014 | N 1198 | 1 | 1 | 19,80 |
| 158 | Ивана Черных ул., 71а-29 | 04.07.2014 | N 1198 | 1 | 1 | 18,10 |
| 159 | Ивана Черных ул., 71а-6 | 04.07.2014 | N 1198 | 3 | 3 | 67,70 |
| 160 | Инструментальный пер., 38 - 2 | 05.03.2015 | N 1399 | 1 | 1 | 49,30 |
| 161 | Инструментальный пер., 38 - 6 | 05.03.2015 | N 1399 | 1 | 1 | 49,60 |
| 162 | Инструментальный пер., 38 - 8 | 05.03.2015 | N 1399 | 2 | 2 | 48,60 |
| 163 | Иркутский тракт, 80 - 4 | 27.09.2013 | N 985 | 1 | 1 | 42,00 |
| 164 | Иркутский тракт, 84 - 4 | 18.01.2016 | N 1714 | 2 | 2 | 46,20 |
| 165 | Иркутский тракт, 84 - 6 | 18.01.2016 | N 1714 | 2 | 2 | 52,60 |
| 166 | Казахский пер., 9 - 3 | 29.05.2015 | N 1467 | 1 | 1 | 16,40 |
| 167 | Калужская ул., 11а-1 | 29.05.2015 | N 1474 | 1 | 1 | 32,70 |
| 168 | Калужская ул., 11а-2 | 29.05.2015 | N 1474 | 1 | 1 | 35,20 |
| 169 | Калужская ул., 7 - 1 | 22.01.2015 | N 1369 | 3 | 3 | 58,00 |
| 170 | Калужская ул., 7 - 5 | 22.01.2015 | N 1369 | 2 | 2 | 31,30 |
| 171 | Калужская ул., 7 - 7 | 22.01.2015 | N 1369 | 1 | 1 | 33,20 |
| 172 | Карпова ул., 8/2 - 1 | 13.08.2015 | N 1587 | 1 | 1 | 44,20 |
| 173 | Карпова ул., 8/2 - 3 | 13.08.2015 | N 1587 | 2 | 2 | 44,00 |
| 174 | Карпова ул., 8/3 - 1 | 13.08.2015 | N 1588 | 1 | 1 | 43,80 |
| 175 | Карпова ул., 8/6 - 1 | 13.08.2015 | N 1589 | 1 | 1 | 44,90 |
| 176 | Карпова ул., 8/6 - 2 | 13.08.2015 | N 1589 | 1 | 1 | 58,50 |
| 177 | Карпова ул., 8/6 - 3 | 13.08.2015 | N 1589 | 3 | 3 | 45,10 |
| 178 | Карпова ул., 8/6 - 5 | 13.08.2015 | N 1589 | 1 | 1 | 44,20 |
| 179 | Карпова ул., 8/6 - 6 | 13.08.2015 | N 1589 | 1 | 1 | 45,10 |  |
| 180 | Карпова ул., 8/6 - 8 | 13.08.2015 | N 1589 | 2 | 2 | 57,90 |
| 181 | Кедровая ул., 32 - 4 | 14.06.2016 | N 1857 | 1 | 1 | 25,70 |
| 182 | Кедровая ул., 32 - 9 | 14.06.2016 | N 1857 | 1 | 1 | 15,60 |
| 183 | Кедровая ул., 36 - 1 | 16.02.2016 | N 1733 | 3 | 3 | 40,30 |
| 184 | Кедровая ул., 36 - 12 | 16.02.2016 | N 1733 | 1 | 1 | 55,30 |
| 185 | Кедровый пер., 7 - 1 | 23.12.2014 | N 1339 | 2 | 2 | 20,70 |
| 186 | Кедровый пер., 7 - 12 | 23.12.2014 | N 1339 | 4 | 4 | 26,20 |
| 187 | Кедровый пер., 7 - 5 | 23.12.2014 | N 1339 | 3 | 3 | 22,70 |
| 188 | Кедровый пер., 7 - 6 | 23.12.2014 | N 1339 | 2 | 2 | 50,30 |
| 189 | Киевская ул., 80 - 2 | 17.10.2014 | N 1288 | 2 | 2 | 43,40 |
| 190 | Киевская ул., 80 - 3 | 17.10.2014 | N 1288 | 1 | 1 | 27,90 |
| 191 | Киевская ул., 80 - 5 | 17.10.2014 | N 1288 | 1 | 1 | 25,60 |
| 192 | Киевская ул., 84 - 1 | 17.10.2014 | N 1287 | 3 | 3 | 44,50 |
| 193 | Киевская ул., 84 - 2 | 17.10.2014 | N 1287 | 1 | 1 | 23,90 |
| 194 | Киевская ул., 84 - 3 | 17.10.2014 | N 1287 | 1 | 1 | 45,80 |
| 195 | Киевская ул., 84 - 5 | 17.10.2014 | N 1287 | 3 | 3 | 45,40 |
| 196 | Киевская ул., 84 - 6 | 17.10.2014 | N 1287 | 4 | 4 | 24,40 |
| 197 | Кирова пр., 25 - 5 | 30.04.2014 | N 1177 | 4 | 4 | 36,70 |
| 198 | Кирова пр., 29 - 2 | 17.12.2015 | N 1698 | 2 | 2 | 23,70 |
| 199 | Кирова пр., 29 - 5 | 17.12.2015 | N 1698 | 2 | 2 | 35,50 |
| 200 | Кирова пр., 29 - 6 | 17.12.2015 | N 1698 | 2 | 2 | 25,60 |
| 201 | Кольцевой проезд, 13 - 8 | 22.01.2015 | N 1367 | 1 | 1 | 43,00 |
| 202 | Кольцевой проезд, 19 - 4 | 10.10.2014 | N 1264 | 3 | 3 | 35,30 |
| 203 | Кольцевой проезд, 19 - 5 | 10.10.2014 | N 1264 | 1 | 1 | 34,70 |
| 204 | Кольцевой проезд, 19 - 6 | 10.10.2014 | N 1264 | 1 | 1 | 29,60 |
| 205 | Кольцевой проезд, 19 - 6 | 10.10.2014 | N 1264 | 1 | 1 | 54,10 |
| 206 | Кольцевой проезд, 25 - 1 | 30.04.2014 | N 1178 | 1 | 1 | 35,00 |
| 207 | Кольцевой проезд, 25 - 11 | 30.04.2014 | N 1178 | 4 | 4 | 35,60 |
| 208 | Кольцевой проезд, 25 - 12 | 30.04.2014 | N 1178 | 1 | 1 | 34,00 |  |
| 209 | Кольцевой проезд, 25 - 3 | 30.04.2014 | N 1178 | 1 | 1 | 25,20 |
| 210 | Кольцевой проезд, 25 - 4 | 30.04.2014 | N 1178 | 3 | 3 | 34,90 |
| 211 | Кольцевой проезд, 25 - 7 | 30.04.2014 | N 1178 | 1 | 1 | 34,80 |
| 212 | Кольцевой проезд, 25 - 8 | 30.04.2014 | N 1178 | 1 | 1 | 25,80 |
| 213 | Комсомольский пр., 5/1 - 1 | 18.02.2013 | N 854 | 1 | 1 | 48,60 |
| 214 | Комсомольский пр., 5/1 - 5 | 18.02.2013 | N 854 | 1 | 1 | 48,50 |
| 215 | Комсомольский пр., 5/1 - 8 | 18.02.2013 | N 854 | 2 | 2 | 29,80 |
| 216 | Комсомольский пр., 5 - 7 | 24.05.2013 | N 888 | 2 | 2 | 68,70 |
| 217 | Кононова пер., 17 - 1 | 24.05.2013 | N 889 | 3 | 3 | 44,10 |
| 218 | Короленко ул., 2 - 4 | 23.12.2014 | N 1343 | 1 | 1 | 39,50 |
| 219 | Короленко ул., 2 - 6 | 23.12.2014 | N 1343 | 1 | 1 | 41,10 |
| 220 | Короленко ул., 2 - 7 | 23.12.2014 | N 1343 | 1 | 1 | 50,00 |
| 221 | Короленко ул., 4 - 8 | 23.12.2014 | N 1344 | 3 | 3 | 40,00 |
| 222 | Короленко ул., 6 - 1 | 23.12.2014 | N 1345 | 1 | 1 | 39,20 |
| 223 | Короленко ул., 6 - 2 | 23.12.2014 | N 1345 | 1 | 1 | 40,80 |
| 224 | Короленко ул., 6 - 4 | 23.12.2014 | N 1345 | 1 | 1 | 40,00 |
| 225 | Короленко ул., 8 - 1 | 23.12.2014 | N 1346 | 1 | 1 | 39,80 |
| 226 | Короленко ул., 8 - 3 | 23.12.2014 | N 1346 | 2 | 2 | 52,10 |
| 227 | Короленко ул., 8 - 5 | 23.12.2014 | N 1346 | 2 | 2 | 38,80 |
| 228 | Красноармейская ул., 92/2 - 1 | 09.09.2015 | N 1610 | 1 | 1 | 13,80 |
| 229 | Красноармейская ул., 92/2 - 10 | 09.09.2015 | N 1610 | 4 | 4 | 16,00 |
| 230 | Краснознаменная ул., 3 - 2 | 24.05.2013 | N 887 | 1 | 1 | 21,60 |
| 231 | Крылова ул., 10/1 - 4 | 06.04.2015 | N 1436 | 3 | 3 | 33,20 |
| 232 | Крылова ул., 10/1 - 5 | 06.04.2015 | N 1436 | 1 | 1 | 33,20 |
| 233 | Крылова ул., 10/1 - 7 | 06.04.2015 | N 1436 | 1 | 1 | 33,20 |
| 234 | Крылова ул., 3 - 3 | 13.08.2015 | N 1567 | 3 | 3 | 22,20 |
| 235 | Крылова ул., 3 - 4 | 13.08.2015 | N 1567 | 1 | 1 | 23,30 |
| 236 | Крылова ул., 3 - 5 | 13.08.2015 | N 1567 | 1 | 1 | 25,50 |
| 237 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 - 7 | 17.10.2014 | N 1295 | 1 | 1 | 28,30 |
| 238 | Лебедева ул., 102а-19 | 15.08.2013 | N 946 | 2 | 2 | 19,00 |
| 239 | Лебедева ул., 34в-1 | 15.08.2013 | N 953 | 1 | 1 | 39,90 |
| 240 | Лебедева ул., 34д-1 | 15.08.2013 | N 955 | 1 | 1 | 39,80 |
| 241 | Ленина пр., 138 - 10 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 17,40 |
| 242 | Ленина пр., 138 - 3 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 23,00 |
| 243 | Ленина пр., 138 - 6 | 07.10.2014 | N 1259 | 1 | 1 | 23,20 |
| 244 | Ленина пр., 231 - 10 | 16.02.2016 | N 1731 | 1 | 1 | 46,10 |
| 245 | Ленина пр., 231 - 11 | 16.02.2016 | N 1731 | 4 | 4 | 46,80 |
| 246 | Ленина пр., 231 - 2 | 16.02.2016 | N 1731 | 2 | 2 | 46,00 |
| 247 | Лермонтова ул., 13/1 - 5 | 10.10.2014 | N 1282 | 1 | 1 | 28,60 |
| 248 | Лермонтова ул., 21 - 5 | 06.12.2013 | N 1076 | 1 | 1 | 17,30 |
| 249 | Лермонтова ул., 21 - 6 | 06.12.2013 | N 1076 | 1 | 1 | 17,65 |
| 250 | Лермонтова ул., 56 - 12 | 04.07.2014 | N 1193 | 1 | 1 | 29,10 |
| 251 | Льва Толстого ул., 46а-14а | 15.08.2013 | N 947 | 1 | 1 | 13,10 |  |
| 252 | Льва Толстого ул., 56а-1 | 06.04.2015 | N 1429 | 1 | 1 | 38,60 |
| 253 | Льва Толстого ул., 56а-12 | 06.04.2015 | N 1429 | 2 | 2 | 39,90 |
| 254 | Льва Толстого ул., 56а-2 | 06.04.2015 | N 1429 | 3 | 3 | 56,80 |
| 255 | Льва Толстого ул., 56а-3 | 06.04.2015 | N 1429 | 1 | 1 | 56,50 |
| 256 | Льва Толстого ул., 56а-4 | 06.04.2015 | N 1429 | 1 | 1 | 38,40 |
| 257 | Максима Горького ул., 16 - 1 | 17.12.2015 | N 1699 | 1 | 1 | 54,60 |
| 258 | Максима Горького ул., 16 - 1а | 17.12.2015 | N 1699 | 1 | 1 | 24,60 |
| 259 | Максима Горького ул., 16 - 2 | 17.12.2015 | N 1699 | 1 | 1 | 50,60 |
| 260 | Максима Горького ул., 16 - 5 | 17.12.2015 | N 1699 | 1 | 1 | 30,30 |
| 261 | Максима Горького ул., 16 - 6 | 17.12.2015 | N 1699 | 2 | 2 | 42,50 |
| 262 | Максима Горького ул., 29 - 1 | 27.10.2015 | N 1646 | 1 | 1 | 15,70 |
| 263 | Максима Горького ул., 29 - 2 | 27.10.2015 | N 1646 | 1 | 1 | 29,40 |
| 264 | Максима Горького ул., 56/1 - 2 | 27.10.2015 | N 1642 | 2 | 2 | 26,50 |
| 265 | Максима Горького ул., 64 - 3 | 20.06.2013 | N 899 | 2 | 2 | 30,20 |
| 266 | Максима Горького ул., 64 - 6 | 20.06.2013 | N 899 | 2 | 2 | 56,50 |
| 267 | Максима Горького ул., 64 - 7 | 20.06.2013 | N 899 | 1 | 1 | 36,00 |
| 268 | Максима Горького ул., 64 - 9 | 20.06.2013 | N 899 | 2 | 2 | 52,90 |
| 269 | Московский тракт, 58 - 3 | 18.02.2013 | N 851 | 2 | 2 | 58,40 |
| 270 | Московский тракт, 48 - 2 | 27.10.2015 | N 1661 | 3 | 3 | 47,90 |
| 271 | Московский тракт, 48 - 6 | 27.10.2015 | N 1661 | 2 | 2 | 58,80 |
| 272 | Московский тракт, 48 - 7 | 27.10.2015 | N 1661 | 1 | 1 | 47,00 |
| 273 | Московский тракт, 4б-1 | 29.03.2013 | N 862 | 2 | 2 | 16,60 |
| 274 | Московский тракт, 4б-10 | 29.03.2013 | N 862 | 1 | 1 | 39,20 |
| 275 | Московский тракт, 50 - 2а | 27.10.2015 | N 1662 | 1 | 1 | 27,40 |
| 276 | Московский тракт, 50 - 5 | 27.10.2015 | N 1662 | 3 | 3 | 46,80 |
| 277 | Московский тракт, 50 - 6 | 27.10.2015 | N 1662 | 4 | 4 | 60,20 |
| 278 | Московский тракт, 58 - 5 | 18.02.2013 | N 851 | 4 | 4 | 46,90 |
| 279 | Мусы Джалиля ул., 28 - 1 | 21.08.2014 | N 1230 | 1 | 1 | 15,60 |
| 280 | Мусы Джалиля ул., 28 - 6 | 21.08.2014 | N 1230 | 1 | 1 | 41,50 |
| 281 | Нахановича пер., 1/1 - 1 | 15.08.2013 | N 948 | 1 | 1 | 32,70 |
| 282 | Нахановича пер., 1/1 - 7 | 15.08.2013 | N 948 | 1 | 1 | 45,00 |
| 283 | Нахимова ул., 40 - 3 | 13.08.2015 | N 1590 | 1 | 1 | 49,40 |
| 284 | Нахимова ул., 40 - 6 | 13.08.2015 | N 1590 | 1 | 1 | 22,40 |
| 285 | Нахимова ул., 42 - 3 | 05.03.2015 | N 1396 | 4 | 4 | 38,10 |
| 286 | Нахимова ул., 42 - 5 | 05.03.2015 | N 1396 | 1 | 1 | 38,00 |
| 287 | Нахимова ул., 42 - 5 | 05.03.2015 | N 1396 | 1 | 1 | 17,30 |
| 288 | Нахимова ул., 42 - 6 | 05.03.2015 | N 1396 | 2 | 2 | 55,20 |
| 289 | Нахимова ул., 42 - 8 | 05.03.2015 | N 1396 | 2 | 2 | 54,80 |
| 290 | Нахимова ул., 42а-3 | 27.09.2013 | N 964 | 1 | 1 | 16,50 |
| 291 | Нахимова ул., 42а-7 | 27.09.2013 | N 964 | 1 | 1 | 19,20 |
| 292 | Нахимова ул., 44 - 1 | 13.08.2015 | N 1591 | 3 | 3 | 37,00 |
| 293 | Нахимова ул., 44 - 11 | 13.08.2015 | N 1591 | 5 | 5 | 53,80 |  |
| 294 | Нахимова ул., 44 - 12 | 13.08.2015 | N 1591 | 3 | 3 | 53,80 |
| 295 | Нахимова ул., 44 - 2 | 13.08.2015 | N 1591 | 2 | 2 | 51,90 |
| 296 | Нахимова ул., 44 - 3 | 13.08.2015 | N 1591 | 1 | 1 | 54,50 |
| 297 | Нахимова ул., 44 - 4 | 13.08.2015 | N 1591 | 3 | 3 | 38,90 |
| 298 | Нахимова ул., 44 - 5 | 13.08.2015 | N 1591 | 1 | 1 | 54,80 |
| 299 | Нахимова ул., 44 - 6 | 13.08.2015 | N 1591 | 4 | 4 | 36,20 |
| 300 | Нахимова ул., 44 - 7 | 13.08.2015 | N 1591 | 1 | 1 | 36,50 |
| 301 | Нахимова ул., 44 - 8 | 13.08.2015 | N 1591 | 6 | 6 | 53,40 |
| 302 | Нахимова ул., 44 - 9 | 13.08.2015 | N 1591 | 2 | 2 | 51,80 |
| 303 | Некрасова ул., 1в-1 | 14.06.2016 | N 1856 | 1 | 1 | 47,50 |
| 304 | Некрасова ул., 1в-2 | 14.06.2016 | N 1856 | 2 | 2 | 62,20 |
| 305 | Некрасова ул., 1в-4 | 14.06.2016 | N 1856 | 1 | 1 | 46,80 |
| 306 | Некрасова ул., 1в-5 | 14.06.2016 | N 1856 | 3 | 3 | 47,40 |
| 307 | Некрасова ул., 1в-6 | 14.06.2016 | N 1856 | 1 | 1 | 62,90 |
| 308 | Некрасова ул., 1в-8 | 14.06.2016 | N 1856 | 2 | 2 | 47,20 |
| 309 | Нечевский пер., 18а-1 | 10.10.2014 | N 1276 | 2 | 2 | 59,00 |
| 310 | Нечевский пер., 18а-3 | 10.10.2014 | N 1276 | 1 | 1 | 19,50 |
| 311 | Нечевский пер., 3 - 2 | 29.05.2015 | N 1466 | 1 | 1 | 24,80 |
| 312 | Нижне-Луговая ул., 45б - 6 | 17.12.2015 | N 1679 | 1 | 1 | 29,70 |
| 313 | Нижне-Луговая ул., 45б-4 | 17.12.2015 | N 1679 | 1 | 1 | 29,50 |
| 314 | Никитина ул., 9 - 7 | 10.10.2014 | N 1271 | 1 | 1 | 19,50 |
| 315 | Ново-Деповская 2-я ул., 25 - 23 | 21.08.2014 | N 1227 | 2 | 2 | 55,70 |
| 316 | Обская ул., 52 - 1 | 02.07.2015 | N 1517 | 1 | 1 | 20,30 |
| 317 | Обская ул., 52 - 2 | 02.07.2015 | N 1517 | 3 | 3 | 38,70 |
| 318 | Обская ул., 52 - 7 | 02.07.2015 | N 1517 | 1 | 1 | 48,20 |
| 319 | Октябрьская ул., 15/1 - 3 | 17.01.2014 | N 1095 | 1 | 1 | 40,70 |
| 320 | Олега Кошевого ул., 52 - 1 | 27.10.2015 | N 1639 | 2 | 2 | 46,30 |
| 321 | Олега Кошевого ул., 52 - 15 | 27.10.2015 | N 1639 | 1 | 1 | 49,20 |
| 322 | Олега Кошевого ул., 52 - 17 | 27.10.2015 | N 1639 | 2 | 2 | 47,30 |
| 323 | Олега Кошевого ул., 52 - 5 | 27.10.2015 | N 1639 | 1 | 1 | 62,70 |
| 324 | Олега Кошевого ул., 52 - 6 | 27.10.2015 | N 1639 | 3 | 3 | 48,70 |
| 325 | Первомайская ул., 151 - 5 | 16.03.2016 | N 1772 | 1 | 1 | 46,10 |
| 326 | Первомайская ул., 151 - 8 | 16.03.2016 | N 1772 | 2 | 2 | 45,50 |
| 327 | Песочный пр., 41 - 1 | 07.10.2014 | N 1254 | 1 | 1 | 67,00 |
| 328 | Петропавловская ул., 33 - 5 | 15.11.2016 | N 1920 | 1 | 1 | 35,90 |
| 329 | Пирогова ул., 14/1 - 1 | 15.08.2013 | N 949 | 2 | 2 | 45,60 |
| 330 | Пирогова ул., 14/1 - 12 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 44,80 |
| 331 | Пирогова ул., 14/1 - 3 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 45,30 |
| 332 | Пирогова ул., 14/1 - 4 | 15.08.2013 | N 949 | 3 | 3 | 46,20 |
| 333 | Пирогова ул., 14/1 - 5 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 37,00 |
| 334 | Пирогова ул., 14/1 - 6 | 15.08.2013 | N 949 | 2 | 2 | 45,60 |
| 335 | Пирогова ул., 14/1 - 7 | 15.08.2013 | N 949 | 1 | 1 | 46,40 |
| 336 | Пирогова ул., 14/1 - 9 | 15.08.2013 | N 949 | 2 | 2 | 44,70 |  |
| 337 | Пирогова ул., 14/2 - 1 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 44,70 |
| 338 | Пирогова ул., 14/2 - 2 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 20,80 |
| 339 | Пирогова ул., 14/2 - 5 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 46,10 |
| 340 | Пирогова ул., 14/2 - 7 | 15.08.2013 | N 939 | 1 | 1 | 26,80 |
| 341 | Правобережная ул., 10а-1 | 13.08.2015 | N 1582 | 1 | 1 | 25,20 |
| 342 | Правобережная ул., 9/1 - 13 | 16.09.2016 | N 1897 | 1 | 1 | 36,10 |
| 343 | Правобережная ул., 9/1 - 15 | 16.09.2016 | N 1897 | 1 | 1 | 34,50 |
| 344 | Правобережная ул., 9/1 - 9 | 16.09.2016 | N 1897 | 1 | 1 | 35,00 |
| 345 | Приречная ул., 35 - 3 | 02.07.2015 | N 1526 | 2 | 2 | 47,30 |
| 346 | Приречная ул., 35 - 5 | 02.07.2015 | N 1526 | 1 | 1 | 48,50 |
| 347 | Приречная ул., 35 - 6 | 02.07.2015 | N 1526 | 3 | 3 | 47,80 |
| 348 | Приречная ул., 35 - 8 | 02.07.2015 | N 1526 | 1 | 1 | 44,70 |
| 349 | Приречная ул., 37 - 2 | 02.07.2015 | N 1527 | 1 | 1 | 50,00 |
| 350 | Приречная ул., 37 - 4 | 02.07.2015 | N 1527 | 2 | 2 | 46,90 |
| 351 | Приречная ул., 37 - 6 | 02.07.2015 | N 1527 | 1 | 1 | 49,90 |
| 352 | Приречная ул., 37 - 7 | 02.07.2015 | N 1527 | 2 | 2 | 62,30 |
| 353 | Приречная ул., 39 - 6 | 15.08.2013 | N 940 | 1 | 1 | 51,40 |
| 354 | Приречная ул., 39а-1 | 22.01.2015 | N 1372 | 1 | 1 | 48,70 |
| 355 | Приречная ул., 39а-8 | 22.01.2015 | N 1372 | 2 | 2 | 49,00 |
| 356 | Приречная ул., 41 - 1 | 02.07.2015 | N 1528 | 4 | 4 | 47,10 |
| 357 | Приречная ул., 41 - 3 | 02.07.2015 | N 1528 | 2 | 2 | 55,40 |
| 358 | Приречная ул., 41 - 4 | 02.07.2015 | N 1528 | 1 | 1 | 47,40 |
| 359 | Приречная ул., 41 - 5 | 02.07.2015 | N 1528 | 1 | 1 | 47,60 |
| 360 | Приречная ул., 41 - 6 | 02.07.2015 | N 1528 | 2 | 2 | 48,80 |
| 361 | Приречная ул., 41 - 7 | 02.07.2015 | N 1528 | 2 | 2 | 65,20 |
| 362 | Приречная ул., 41 - 8 | 02.07.2015 | N 1528 | 1 | 1 | 47,50 |
| 363 | Приречная ул., 43 - 7 | 22.01.2015 | N 1371 | 2 | 2 | 45,50 |
| 364 | Приречная ул., 43 - 3 | 22.01.2015 | N 1371 | 2 | 2 | 28,00 |
| 365 | Приречная ул., 43 - 3а | 22.01.2015 | N 1371 | 1 | 1 | 32,10 |
| 366 | Приречная ул., 43 - 6 | 22.01.2015 | N 1371 | 2 | 2 | 48,40 |
| 367 | Приречная ул., 43а-2 | 02.07.2015 | N 1530 | 1 | 1 | 50,70 |
| 368 | Приречная ул., 43а-7 | 02.07.2015 | N 1530 | 1 | 1 | 63,80 |
| 369 | Просторный пер., 17 - 11 | 17.12.2015 | N 1678 | 1 | 1 | 21,40 |
| 370 | Просторный пер., 21 - 1 | 23.12.2014 | N 1336 | 2 | 2 | 35,70 |
| 371 | Просторный пер., 21 - 9 | 23.12.2014 | N 1336 | 1 | 1 | 34,80 |
| 372 | Профсоюзная ул., 25/1 - 17 | 16.09.2016 | N 1898 | 1 | 1 | 64,80 |
| 373 | Профсоюзная ул., 25/1 - 23 | 16.09.2016 | N 1898 | 2 | 2 | 53,60 |
| 374 | Профсоюзная ул., 25/1 - 14 | 16.09.2016 | N 1898 | 1 | 1 | 48,00 |
| 375 | Профсоюзная ул., 25/1 - 18 | 16.09.2016 | N 1898 | 1 | 1 | 26,00 |
| 376 | Профсоюзная ул., 25/1 - 18 | 16.09.2016 | N 1898 | 1 | 1 | 22,00 |
| 377 | Профсоюзная ул., 25/1 - 19 | 16.09.2016 | N 1898 | 3 | 3 | 51,40 |
| 378 | Профсоюзная ул., 4 - 19 | 07.10.2014 | N 1252 | 1 | 1 | 29,70 |
| 379 | Профсоюзная ул., 4 - 2 | 07.10.2014 | N 1252 | 1 | 1 | 28,50 |
| 380 | Профсоюзная ул., 4 - 20 | 07.10.2014 | N 1252 | 1 | 1 | 28,40 |  |
| 381 | Профсоюзная ул., 4 - 24 | 07.10.2014 | N 1252 | 2 | 2 | 28,70 |
| 382 | Профсоюзная ул., 4 - 4 | 07.10.2014 | N 1252 | 1 | 1 | 42,40 |
| 383 | Пушкина ул., 10/2 - 2 | 02.08.2010 | N 315 | 1 | 1 | 37,40 |
| 384 | Пушкина ул., 48/4 - 3 | 06.12.2013 | N 1077 | 1 | 1 | 22,90 |
| 385 | Пушкина ул., 48/4 - 4 | 06.12.2013 | N 1077 | 1 | 1 | 22,10 |
| 386 | Пушкина ул., 48/4 - 8 | 06.12.2013 | N 1077 | 4 | 4 | 22,70 |
| 387 | Пушкина ул., 48/6 - 5 | 17.10.2014 | N 1297 | 2 | 2 | 59,10 |
| 388 | Рабочая 3-я ул., 2 - 9 | 29.03.2013 | N 865 | 1 | 1 | 30,30 |
| 389 | Рабочая ул., 29 - 1 | 17.10.2014 | N 1296 | 1 | 1 | 25,30 |
| 390 | Рабочая ул., 29 - 2 | 17.10.2014 | N 1296 | 1 | 1 | 25,30 |
| 391 | Розы Люксембург ул., 107 - 2 | 05.03.2015 | N 1397 | 2 | 2 | 47,60 |
| 392 | Розы Люксембург ул., 27 - 12 | 26.06.2014 | N 1184 | 1 | 1 | 28,20 |
| 393 | Розы Люксембург ул., 27 - 17 | 26.06.2014 | N 1184 | 1 | 1 | 17,60 |
| 394 | Розы Люксембург ул., 27 - 4 | 26.06.2014 | N 1184 | 1 | 1 | 28,70 |
| 395 | Розы Люксембург ул., 27 - 5 | 26.06.2014 | N 1184 | 3 | 3 | 33,60 |
| 396 | Розы Люксембург ул., 27 - 9 | 26.06.2014 | N 1184 | 1 | 1 | 39,50 |
| 397 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 10 | 02.07.2015 | N 1518 | 2 | 2 | 15,10 |
| 398 | Розы Люксембург ул., 49/2 - 14 | 02.07.2015 | N 1518 | 1 | 1 | 10,70 |
| 399 | Розы Люксембург ул., 74 - 20 | 05.03.2015 | N 1398 | 1 | 1 | 32,40 |
| 400 | Розы Люксембург ул., 74 - 5 | 05.03.2015 | N 1398 | 1 | 1 | 21,10 |
| 401 | Розы Люксембург ул., 76 - 1а | 09.09.2015 | N 1605 | 2 | 2 | 36,60 |
| 402 | Рузского ул., 22 - 1 | 31.10.2014 | N 1308 | 4 | 4 | 48,80 |
| 403 | Рузского ул., 22 - 2 | 31.10.2014 | N 1308 | 3 | 3 | 49,80 |
| 404 | Рузского ул., 22 - 3 | 31.10.2014 | N 1308 | 1 | 1 | 49,10 |
| 405 | Свердлова ул., 6/1 - 12 | 30.04.2014 | N 1181 | 1 | 1 | 9,20 |
| 406 | Светлый пер., 40 - 1 | 28.02.2014 | N 1108 | 3 | 3 | 39,30 |
| 407 | Светлый пер., 40 - 2 | 28.02.2014 | N 1108 | 1 | 1 | 50,00 |
| 408 | Светлый пер., 40 - 8 | 28.02.2014 | N 1108 | 1 | 1 | 40,00 |
| 409 | Сибирская ул., 82 - 1 | 24.02.2012 | N 690 | 1 | 1 | 15,55 |
| 410 | Смирнова ул., 19 - 3 | 15.08.2013 | N 944 | 1 | 1 | 33,40 |
| 411 | Советская ул., 10 - 1 | 10.10.2014 | N 1274 | 3 | 3 | 51,60 |
| 412 | Советская ул., 47а-2 | 08.11.2013 | N 1027 | 2 | 2 | 43,80 |
| 413 | Советская ул., 47а-5 | 08.11.2013 | N 1027 | 1 | 1 | 31,40 |
| 414 | Советская ул., 93/1 - 3 | 30.04.2014 | N 1175 | 1 | 1 | 50,70 |
| 415 | Советская ул., 93/1 - 5 | 30.04.2014 | N 1175 | 1 | 1 | 24,10 |
| 416 | Советская ул., 93/1 - 7 | 30.04.2014 | N 1175 | 1 | 1 | 21,10 |
| 417 | Советская ул., 97а-1 | 17.12.2015 | N 1696 | 2 | 2 | 53,20 |
| 418 | Советская ул., 97а-8 | 17.12.2015 | N 1696 | 1 | 1 | 20,90 |
| 419 | Соляной пер., 24 - 3 | 21.08.2014 | N 1226 | 1 | 1 | 27,20 |
| 420 | Соляной пер., 24 - 6 | 21.08.2014 | N 1226 | 1 | 1 | 30,80 |
| 421 | Соляной пер., 28 - 13 | 23.11.2012 | N 831 | 1 | 1 | 24,70 |
| 422 | Соляной пер., 28 - 4 | 23.11.2012 | N 831 | 2 | 2 | 20,20 |  |
| 423 | Средне-Кирпичная ул., 32 - 1 | 17.10.2014 | N 1292 | 1 | 1 | 33,20 |
| 424 | Средне-Кирпичная ул., 32 - 7 | 17.10.2014 | N 1292 | 1 | 1 | 30,20 |
| 425 | Старо-Деповская ул., 43 - 5 | 07.10.2014 | N 1253 | 1 | 1 | 25,10 |
| 426 | Степана Разина ул., 27а-1 | 27.10.2015 | N 1643 | 1 | 1 | 38,00 |
| 427 | Степана Разина ул., 27а-10 | 27.10.2015 | N 1643 | 1 | 1 | 9,90 |
| 428 | Степана Разина ул., 27а-2 | 27.10.2015 | N 1643 | 1 | 1 | 37,20 |
| 429 | Степана Разина ул., 27а-6 | 27.10.2015 | N 1643 | 1 | 1 | 38,80 |
| 430 | Степана Разина ул., 27а-9 | 27.10.2015 | N 1643 | 1 | 1 | 37,80 |
| 431 | Студенческая ул., 51 - 4 | 27.09.2013 | N 959 | 2 | 2 | 22,90 |
| 432 | Студенческая ул., 51 - 5 | 27.09.2013 | N 959 | 1 | 1 | 12,60 |
| 433 | Студенческая ул., 53 - 2 | 27.09.2013 | N 970 | 3 | 3 | 67,40 |
| 434 | Студенческая ул., 53 - 7 | 27.09.2013 | N 970 | 1 | 1 | 22,50 |
| 435 | Таврическая ул., 25 - 2 | 30.04.2014 | N 1180 | 1 | 1 | 39,60 |
| 436 | Таврическая ул., 25 - 3 | 30.04.2014 | N 1180 | 1 | 1 | 36,30 |
| 437 | Таврическая ул., 25 - 6 | 30.04.2014 | N 1180 | 1 | 1 | 39,50 |
| 438 | Таврическая ул., 4а-2 | 22.01.2015 | N 1373 | 1 | 1 | 38,70 |
| 439 | Таврическая ул., 4а-8 | 22.01.2015 | N 1373 | 3 | 3 | 38,70 |
| 440 | Татарская ул., 10 - 5 | 22.01.2015 | N 1366 | 1 | 1 | 28,70 |
| 441 | Татарская ул., 10 - 7 | 22.01.2015 | N 1366 | 1 | 1 | 27,00 |
| 442 | Татарская ул., 14 - 1 | 13.05.2016 | N 1843 | 1 | 1 | 53,40 |
| 443 | Татарская ул., 14 - 2 | 13.05.2016 | N 1843 | 2 | 2 | 40,60 |
| 444 | Татарская ул., 14 - 4 | 13.05.2016 | N 1843 | 2 | 2 | 43,80 |
| 445 | Татарская ул., 14 - 5 | 13.05.2016 | N 1843 | 2 | 2 | 46,30 |
| 446 | Татарская ул., 14 - 8 | 13.05.2016 | N 1843 | 2 | 2 | 57,10 |
| 447 | Техническая ул., 1 - 1 | 13.05.2016 | N 1841 | 1 | 1 | 48,60 |
| 448 | Техническая ул., 1 - 3 | 13.05.2016 | N 1841 | 1 | 1 | 64,20 |
| 449 | Техническая ул., 1 - 4 | 13.05.2016 | N 1841 | 1 | 1 | 48,10 |
| 450 | Техническая ул., 1 - 5 | 13.05.2016 | N 1841 | 2 | 2 | 48,50 |
| 451 | Техническая ул., 1 - 6 | 13.05.2016 | N 1841 | 1 | 1 | 49,70 |
| 452 | Техническая ул., 1 - 7 | 13.05.2016 | N 1841 | 1 | 1 | 63,50 |
| 453 | Техническая ул., 1б-2 | 05.03.2015 | N 1401 | 1 | 1 | 40,70 |
| 454 | Техническая ул., 1б-3 | 05.03.2015 | N 1401 | 2 | 2 | 51,00 |
| 455 | Техническая ул., 1б-4 | 05.03.2015 | N 1401 | 2 | 2 | 39,50 |
| 456 | Техническая ул., 1б-7 | 05.03.2015 | N 1401 | 1 | 1 | 40,90 |
| 457 | Техническая ул., 1в-11 | 08.11.2013 | N 1056 | 2 | 2 | 28,90 |
| 458 | Техническая ул., 1в-12 | 08.11.2013 | N 1056 | 1 | 1 | 41,00 |
| 459 | Техническая ул., 1в-3 | 08.11.2013 | N 1056 | 1 | 1 | 19,30 |
| 460 | Техническая ул., 1в-7а | 08.11.2013 | N 1056 | 1 | 1 | 13,60 |
| 461 | Техническая ул., 1в-7б | 08.11.2013 | N 1056 | 2 | 2 | 8,70 |
| 462 | Техническая ул., 1в-7в | 08.11.2013 | N 1056 | 2 | 2 | 13,60 |
| 463 | Техническая ул., 1в-7г | 08.11.2013 | N 1056 | 1 | 1 | 11,10 |
| 464 | Техническая ул., 1в-8 | 08.11.2013 | N 1056 | 2 | 2 | 24,00 |
| 465 | Техническая ул., 8 - 4 | 04.07.2014 | N 1194 | 1 | 1 | 48,20 |  |
| 466 | Урожайный пер., 25а-1 | 31.10.2014 | N 1310 | 1 | 1 | 13,60 |
| 467 | Урожайный пер., 25а-1 | 31.10.2014 | N 1310 | 1 | 1 | 12,30 |
| 468 | Урожайный пер., 25а-20 | 31.10.2014 | N 1310 | 1 | 1 | 15,30 |
| 469 | Урожайный пер., 28 - 9 | 10.10.2014 | N 1263 | 1 | 1 | 25,80 |
| 470 | Усова ул., 9 - 7 | 17.12.2015 | N 1677 | 4 | 4 | 35,90 |
| 471 | Учебная ул., 4 - 4 | 17.10.2014 | N 1285 | 3 | 3 | 34,40 |
| 472 | Учебная ул., 4 - 5 | 17.10.2014 | N 1285 | 4 | 4 | 35,10 |
| 473 | Учебная ул., 4 - 8 | 17.10.2014 | N 1285 | 4 | 4 | 32,80 |
| 474 | Учительская ул., 57 - 6 | 27.09.2013 | N 979 | 2 | 2 | 38,10 |
| 475 | Учительская ул., 59 - 7 | 06.04.2015 | N 1427 | 2 | 2 | 48,30 |
| 476 | Учительская ул., 79 - 3 | 14.06.2016 | N 1855 | 1 | 1 | 11,20 |
| 477 | Флотский пер., 2 - 5 | 28.02.2014 | N 1107 | 1 | 1 | 28,90 |
| 478 | Флотский пер., 2а-1 | 21.08.2014 | N 1243 | 1 | 1 | 28,90 |
| 479 | Флотский пер., 2а-4 | 21.08.2014 | N 1243 | 1 | 1 | 29,00 |
| 480 | Флотский пер., 2а-7 | 21.08.2014 | N 1243 | 1 | 1 | 29,30 |
| 481 | Флотский пер., 8 - 6 | 27.10.2015 | N 1658 | 1 | 1 | 29,20 |
| 482 | Фрунзе пр., 34 - 2 | 17.01.2014 | N 1090 | 1 | 1 | 36,50 |
| 483 | Целинный пер., 24 - 15 | 18.01.2016 | N 1712 | 1 | 1 | 34,50 |
| 484 | Целинный пер., 24 - 5 | 18.01.2016 | N 1712 | 2 | 2 | 26,00 |
| 485 | Целинный пер., 24 - 6 | 18.01.2016 | N 1712 | 1 | 1 | 34,80 |
| 486 | Целинный пер., 24 - 8 | 18.01.2016 | N 1712 | 1 | 1 | 38,40 |
| 487 | Шегарский пер., 71 - 1 | 27.09.2013 | N 978 | 1 | 1 | 37,00 |
| 488 | Шегарский пер., 71 - 5 | 27.09.2013 | N 978 | 2 | 2 | 39,20 |
| 489 | Шишкова ул., 21 - 2 | 15.08.2013 | N 937 | 1 | 1 | 22,20 |
| 490 | Шишкова ул., 21 - 5 | 15.08.2013 | N 937 | 3 | 3 | 45,50 |
| 491 | Шишкова ул., 5 - 1 | 27.10.2015 | N 1666 | 1 | 1 | 38,70 |
| 492 | Шишкова ул., 5 - 13 | 27.10.2015 | N 1666 | 1 | 1 | 37,30 |
| 493 | Шишкова ул., 5 - 5 | 27.10.2015 | N 1666 | 2 | 2 | 63,80 |
| 494 | Щорса ул., 15 - 1 | 02.07.2015 | N 1525 | 2 | 2 | 43,40 |
| 495 | Щорса ул., 15 - 3 | 02.07.2015 | N 1525 | 1 | 1 | 44,20 |
| 496 | Щорса ул., 15 - 8 | 02.07.2015 | N 1525 | 4 | 4 | 40,90 |
| 497 | Энергетиков ул., 10 - 3 | 17.01.2014 | N 1092 | 3 | 3 | 49,00 |
| 498 | Энергетиков ул., 10 - 6 | 17.01.2014 | N 1092 | 1 | 1 | 40,10 |
| 499 | Энергетиков ул., 10 - 7 | 17.01.2014 | N 1092 | 3 | 3 | 50,10 |
| 500 | Энергетиков ул., 10 - 8 | 17.01.2014 | N 1092 | 1 | 1 | 39,30 |
| 501 | Энергетиков ул., 3 - 2 | 10.10.2014 | N 1268 | 1 | 1 | 41,70 |
| 502 | Энергетиков ул., 3 - 8 | 10.10.2014 | N 1268 | 2 | 2 | 40,30 |
| 503 | Энергетиков ул., 5 - 2 | 10.10.2014 | N 1269 | 1 | 1 | 40,20 |
| 504 | Энергетиков ул., 5 - 7 | 10.10.2014 | N 1269 | 1 | 1 | 52,00 |
| 505 | Энергетиков ул., 7а-1 | 10.10.2014 | N 1270 | 4 | 4 | 39,60 |
| 506 | Энергетиков ул., 7а-3 | 10.10.2014 | N 1270 | 1 | 1 | 51,90 |
| 507 | Энергетиков ул., 7а-7 | 10.10.2014 | N 1270 | 1 | 1 | 52,70 |
| 508 | Энергетиков ул., 7а-8 | 10.10.2014 | N 1270 | 1 | 1 | 40,10 |
| 509 | Энергетиков ул., 8 - 3 | 06.12.2013 | N 1073 | 2 | 2 | 49,80 |
| 510 | Энергетиков ул., 8 - 6 | 06.12.2013 | N 1073 | 1 | 1 | 38,70 |
| 511 | Энергетиков ул., 8 - 7 | 06.12.2013 | N 1073 | 2 | 2 | 50,90 |
| 512 | Энергетиков ул., 3 - 4 | 10.10.2014 | N 1268 | 1 | 1 | 39,50 |
| 513 | Энтузиастов ул., 5 - 1 | 17.12.2015 | N 1688 | 4 | 4 | 40,50 |
| 514 | Энтузиастов ул., 5 - 2 | 17.12.2015 | N 1688 | 1 | 1 | 40,60 |
| 515 | Энтузиастов ул., 5 - 3 | 17.12.2015 | N 1688 | 2 | 2 | 50,70 |
| 516 | Энтузиастов ул., 5 - 4 | 17.12.2015 | N 1688 | 1 | 1 | 39,50 |
| 517 | Энтузиастов ул., 5 - 6 | 17.12.2015 | N 1688 | 1 | 1 | 40,80 |
| 518 | Энтузиастов ул., 5 - 7 | 17.12.2015 | N 1688 | 1 | 1 | 50,50 |
| 519 | Энтузиастов ул., 5 - 8 | 17.12.2015 | N 1688 | 1 | 1 | 39,60 |
| 520 | Эуштинская ул., 11/1 - 3 | 21.08.2014 | N 1238 | 1 | 1 | 19,10 |
| 521 | Эуштинская ул., 11 - 4 | 14.09.2017 | N 2037 | 1 | 1 | 29,40 |
| 522 | Эуштинская ул., 5 - 2 | 21.08.2014 | N 1237 | 1 | 1 | 22,60 |
| 523 | Эуштинская ул., 5 - 3 | 21.08.2014 | N 1237 | 1 | 1 | 18,50 |
| ИТОГО за счет средств местного бюджета (Софинансирование за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2025 годы", утвержденной Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (предоставление возмещения собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) которых указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе) | | | | 847 | 847 | 20017,55 | 121069,4 |

Приложение 6

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2020 ГОДУ

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 6

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ГРАЖДАН И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ

СОБСТВЕННОСТИ (СПРАВОЧНО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100015) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Решение комиссии | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путевая ул., 21 с. Тимирязевское | 06.07.2012 | N 773 | непригодно для проживания | 25,00 | 1 |
| 2 | 1-й Ново-Кузнечный ряд, 5 | 25.12.2012 | N 794 | непригодно для проживания | 51,40 | 1 |
| 3 | Дамбовая ул., 16 - 1 | 04.07.2014 | N 1195 | непригодно для проживания | 46,90 | 1 |
| 4 | Керепетский пер., 12 | 04.07.2014 | N 1190 | непригоден для проживания | 45,00 | 1 |
| 5 | Польская ул., 6 | 04.07.2014 | N 1191 | непригодно для проживания | 61,10 | 1 |
| 6 | Дальне-Ключевская ул., 46 | 23.12.2014 | N 1326 | непригодно для проживания | 109,40 | 1 |
| 7 | Мясокомбинат пос., 85 | 22.01.2015 | N 1360 | непригодно для проживания | 33,50 | 1 |
| 8 | Татарская ул., 41/1 - 6 | 22.01.2015 | N 1377 | непригодно для проживания | 37,00 | 1 |
| 9 | Льва Толстого ул., 23 | 21.04.2015 | N 1445 | непригоден для проживания | 74,10 | 1 |
| 10 | Калужская ул., 5 - 7 | 02.07.2015 | N 1499 | непригодно для проживания | 47,30 | 1 |
| 11 | Севастопольская ул., 49 | 02.07.2015 | N 1531 | непригоден для проживания | 93,50 | 1 |
| 12 | 2-я Степная ул., 27 - 1 | 02.07.2015 | N 1197 | непригодно для проживания | 24,30 | 1 |
| 13 | Рабочий пер., 12 | 13.08.2015 | N 1561 | непригоден для проживания | 56,80 | 1 |
| 14 | Каштак пос., 99 | 13.08.2015 | N 1562 | непригоден для проживания | 46,60 | 1 |
| 15 | Войкова ул., 2/1 - 1 | 09.09.2015 | N 1594 | непригодно для проживания | 40,80 | 1 |
| 16 | Фрунзе пр., 202 | 14.10.2015 | N 1623 | непригодно для проживания | 51,20 | 1 |
| 17 | Советская ул., 8а-2 | 27.10.2015 | N 1650 | непригодно для проживания | 25,20 | 1 |
| 18 | Войкова ул., 22 - 2 | 16.02.2016 | N 1723 | непригодно для проживания | 34,60 | 1 |
| 19 | Войкова ул., 22 - 3 | 13.04.2016 | N 1808 | непригодно для проживания | 36,10 | 1 |
| 20 | Севастопольская ул., 33 | 13.04.2016 | N 1810 | непригодно для проживания | 31,60 | 1 |
| 21 | Магнитогорский пер., 2, пом. 1 | 13.05.2016 | N 1832 | непригодно для проживания | 35,30 | 1 |
| 22 | Лермонтова ул., 29/1 | 14.06.2016 | N 1852 | непригодно для проживания | 62,70 | 1 |
| 23 | Крепежная ул., 10 | 09.08.2016 | N 1874 | непригодно для проживания | 23,00 | 1 |
| 24 | Малая Подгорная ул., 1 | 09.08.2016 | N 1875 | непригодно для проживания | 154,80 | 1 |
| 25 | Ново-Логовая ул., 1, с. Дзержинское | 17.04.2017 | N 1968 | непригодно для проживания | 22,30 | 1 |
| 26 | Украинская ул., 2а | 17.04.2017 | N 1969 | непригодно для проживания | 169,60 | 1 |
| 27 | Омская ул., 61 | 19.07.2017 | N 2004 | непригодно для проживания | 29,00 | 1 |
| 28 | Омская ул., 61 стр. 1 | 19.07.2017 | N 2005 | непригодно для проживания | 30,70 | 1 |
| 29 | Ярославская ул., 31 | 19.07.2017 | N 2013 | непригодно для проживания | 80,40 | 1 |
| 30 | Ключевской проезд, 8 | 18.08.2017 | N 2019 | непригодно для проживания | 85,80 | 1 |
| 31 | Песочный пер., 52 | 18.08.2017 | N 2018 | непригоден для проживания | 128,10 | 1 |
| 32 | ЛПК 2-й пос., 141 | 18.08.2017 | N 2020 | непригоден для проживания | 24,90 | 1 |
| 33 | 1905 года пер., 8 - 1 | 18.08.2017 | N 2021 | непригодно для проживания | 39,00 | 1 |
| 34 | Сплавная ул., 115 | 14.09.2017 | N 2048 | непригодно для проживания | 36,00 | 1 |
| 35 | Школьная ул., 9а - 4, с. Тимирязевское | 14.09.2017 | N 2041 | непригодно для проживания | 47,00 | 1 |
| 36 | Войкова ул., 40 | 13.10.2017 | N 2050 | непригодно для проживания | 111,30 | 1 |
| 37 | Кедровая ул., 12 | 13.10.2017 | N 2051 | непригодно для проживания | 67,30 | 1 |
| 38 | Средне-Кирпичная ул., 23 - 15 | 13.11.2017 | N 2062 | непригодно для проживания | 11,90 | 1 |
| 39 | Омский пер., 22 | 13.11.2017 | N 2063 | непригоден для проживания | 78,20 | 1 |
| 40 | Дербышевский пер., 6 | 13.11.2017 | N 2064 | непригоден для проживания | 82,60 | 1 |
| 41 | Обская ул., 11 | 13.11.2017 | N 2065 | непригоден для проживания | 86,30 | 1 |
| 42 | Кедровая ул., 100г | 13.12.2017 | N 2082 | непригодно для проживания | 32,10 | 1 |
| 43 | Мамонтова ул., 5а-3 | 15.01.2018 | N 2090 | непригодно для проживания | 28,10 | 1 |
| 44 | Большая Каштачная ул., 24 | 15.02.2018 | N 2100 | непригодно для проживания | 25,80 | 1 |
| 45 | Петропавловская ул., 12 | 15.02.2018 | N 2101 | непригодно для проживания | 172,70 | 1 |
| 46 | Рузского ул., 6 - 2 | 15.02.2018 | N 2102 | непригодно для проживания | 60,10 | 1 |
| 47 | Юрточный пер., 24 | 15.02.2018 | N 2103 | непригодно для проживания | 31,20 | 1 |
| 48 | Ярский пер., 3 | 15.03.2018 | N 2119 | непригодно для проживания | 66,40 | 1 |
| 49 | Крымская ул., 23 | 25.05.2018 | N 2144 | непригодно для проживания | 105,80 | 1 |
| 50 | Заливная ул., 28 | 08.06.2018 | N 2153 | непригодно для проживания | 113,10 | 1 |
| 51 | Кустарный пер., 10 - 3 | 05.07.2018 | N 2160 | непригодно для проживания | 32,70 | 1 |
| 52 | Киевская ул., 73 | 05.07.2018 | N 2164 | непригодно для проживания | 172,40 | 1 |
| 53 | Короленко ул., 13 - 10 | 25.07.2018 | N 2178 | непригодно для проживания | 45,00 | 1 |
| 54 | Тюменский пер., 18 | 25.07.2018 | N 2182 | непригодно для проживания | 54,50 | 1 |
| 55 | Луговой пер., 20а | 27.09.2018 | N 2196 | непригодно для проживания | 147,70 | 1 |
| 56 | Куйбышева ул., 13 - 2 | 23.10.2018 | N 2201 | непригодно для проживания | 39,70 | 1 |
| 57 | Северо-Каштачная ул., 83а | 19.11.2018 | N 2209 | непригодно для проживания | 44,60 | 1 |
| 58 | Волгоградская ул., 8 | 19.11.2018 | N 2210 | непригодно для проживания | 35,40 | 1 |
| 59 | Петровская ул., 21, с. Дзержинское | 19.11.2018 | N 2211 | непригодно для проживания | 81,50 | 1 |
| 60 | Вокзальная ул., 76 - 8 | 19.11.2018 | N 2206 | непригодно для проживания | 17,80 | 1 |
| 61 | Венгерская ул., 7/4 | 18.01.2019 | N 2226 | непригодно для проживания | 410,20 | 1 |
| 62 | Усть-Керепеть ул., 7 | 18.02.2019 | N 2235 | непригодно для проживания | 69,10 | 1 |
| 63 | Донской пер., 58 | 18.02.2019 | N 2236 | непригодно для проживания | 65,50 | 1 |
| 64 | Черемуховая ул., 1 | 18.02.2019 | N 2237 | непригодно для проживания | 192,90 | 1 |
| 65 | Басандайская ул., 15/1 | 18.02.2019 | N 2238 | непригодно для проживания | 52,20 | 1 |
| 66 | Аникинский 4-й пер., 3 | 14.03.2019 | N 2246 | непригодно для проживания | 37,10 | 1 |
| 67 | Песочный пер., 13 | 08.05.2019 | N 2274 | непригодно для проживания | 160,50 | 1 |
| 68 | Большая Каштачная ул., 320 | 07.06.2019 | N 2281 | непригодно для проживания | 33,60 | 1 |
| 69 | Черемошинский пер., 6 | 07.06.2019 | N 2282 | непригодно для проживания | 75,00 | 1 |
| 70 | Мельничная ул., 63 | 04.07.2019 | N 2301 | непригодно для проживания | 143,00 | 1 |
| 71 | Большая Каштачная ул., 46в | 02.08.2019 | N 2311 | непригодно для проживания | 26,40 | 1 |
| 72 | Смирнова ул., 25 - 2 | 05.09.2019 | N 2323 | непригодно для проживания | 47,90 | 1 |
| 73 | Петропавловская ул., 24а | 04.10.2019 | N 2331 | непригодно для проживания | 65,00 | 1 |
| 74 | Соляной пер., 34 | 14.11.2019 | N 2345 | непригодно для проживания | 52,30 | 1 |
| 75 | Соляной пер., 34, стр. 1 | 04.10.2019 | N 2332 | непригодно для проживания | 137,90 | 1 |
| 76 | Новороссийская ул., 1 | 13.12.2019 | N 2361 | непригодно для проживания | 33,20 | 1 |
| 77 | Новороссийская ул., 1, стр. 1 | 13.12.2019 | N 2362 | непригодно для проживания | 122,90 | 1 |
| 78 | Розы Люксембург ул., 69 - 6 | 24.01.2020 | N 2370 | непригодно для проживания | 50,50 | 1 |
| 79 | Розы Люксембург ул., 69 - 7 | 24.01.2020 | N 2371 | непригодно для проживания | 49,20 | 1 |
| 80 | Тихий пер., 10, п. Кузовлево | 24.01.2020 | N 2372 | непригодно для проживания | 30,60 | 1 |
| 81 | Октябрьская ул., 20 - 1, с. Тимирязевское | 24.01.2020 | N 2374 | непригодно для проживания | 31,50 | 1 |
| 82 | Крылова ул., 4 | 18.03.2020 | N 2390 | непригодно для проживания | 292,30 | 1 |
| 83 | Светлый пер., 40а-65а | 04.12.2020 | N 2441 | непригодно для проживания | 21,80 | 1 |
| 84 | Донской пер., 8 | 17.02.2021 | N 2474 | непригодно для проживания | 127,40 | 1 |
| 85 | Большая Подгорная ул., 94 | 04.03.2021 | N 2478 | непригодно для проживания | 150,50 | 1 |
| 86 | Копылова ул., 6 | 04.03.2021 | N 2479 | непригодно для проживания | 75,50 | 1 |
| 87 | Чехова пер., 16 | 13.04.2021 | N 2483 | непригодно для проживания | 48,00 | 1 |
| 88 | Чулымская ул., 40а | 21.05.2021 | N 2488 | непригодно для проживания | 98,00 | 1 |
| 89 | Ново-Карьерный пос., 14 - 1 | 21.05.2021 | N 2492 | непригодно для проживания | 58,50 | 1 |
| 90 | Ново-Карьерный пос., 14 - 3 | 21.05.2021 | N 2493 | непригодно для проживания | 20,00 | 1 |
| 91 | Ново-Карьерный пос., 14 - 4 | 21.05.2021 | N 2494 | непригодно для проживания | 20,40 | 1 |
| 92 | Ново-Карьерный пос., 15 - 1 | 21.05.2021 | N 2495 | непригодно для проживания | 31,60 | 1 |
| 93 | Ново-Карьерный пос., 15 - 3 | 21.05.2021 | N 2496 | непригодно для проживания | 19,10 | 1 |
| 94 | Ново-Карьерный пос., 15 - 4 | 21.05.2021 | N 2497 | непригодно для проживания | 18,20 | 1 |
| 95 | Спутник пос., 18 - 313 | 21.05.2021 | N 2487 | непригодно для проживания | 19,30 | 1 |
| 96 | Заливная ул., 5 | 25.06.2021 | N 2507 | непригодно для проживания | 76,20 | 1 |
| 97 | 5-й Армии ул., 21 | 03.09.2021 | N 2521 | непригодно для проживания | 23,40 | 1 |
| 98 | Красноармейская ул., 13 | 06.10.2021 | N 2535 | непригодно для проживания | 239,50 | 1 |
| 99 | Буткеевский пер., 2б | 28.10.2021 | N 2542 | непригодно для проживания | 58,80 | 1 |
| 100 | Киргизка пос., 40 | 24.11.2021 | N 2546 | непригодно для проживания | 15,70 | 1 |
| 101 | Парабельский пер., 5 | 26.01.2022 | N 2570 | непригодно для проживания | 62,30 | 1 |
| 102 | Мариинский пер., 41 | 26.01.2022 | N 2571 | непригодно для проживания | 216,70 | 1 |
| 103 | Свердлова ул., 3, строение 1 | 24.02.2022 | N 2572 | непригодно для проживания | 274,20 | 1 |
| 104 | Тихий пер., 27/1 - 17 | 24.02.2022 | N 2578 | непригодно для проживания | 38,00 | 1 |
| 105 | Мамонтова ул., 4 - 6 | 24.02.2022 | N 2579 | непригодно для проживания | 31,00 | 1 |
| 106 | Угольный пос., 5а | 25.03.2022 | N 2580 | непригодно для проживания | 37,00 | 1 |
| 107 | Аркадия Иванова ул., 39А | 08.04.2022 | N 2587 | непригодно для проживания | 215,10 | 1 |
| 108 | Баранчуковский пер., 10 - 4 | 27.05.2022 | N 2600 | непригодно для проживания | 36,10 | 1 |
| 109 | Яковлева ул., 49 | 27.05.2022 | N 2607 | непригодно для проживания | 50,70 | 1 |
| 110 | Октябрьская ул., 71 | 02.12.2022 | N 2675 | непригодно для проживания | 101,60 | 1 |
| 111 | Гагарина ул., 14 - 6 | 02.12.2022 | N 2698 | непригодно для проживания | 23,30 | 1 |
| 112 | Фабричный пер., 6, с. Дзержинское | 01.07.2022 | N 2619 | непригодно для проживания | 65,70 | 1 |
| 113 | Советская ул., 8, п. Кузовлево | 01.07.2022 | N 2616 | непригодно для проживания | 29,00 | 1 |
| 114 | Куйбышева ул., 8 - 1 | 01.07.2022 | N 2618 | непригодно для проживания | 37,30 | 1 |
| 115 | ЛПК 2-й п., 140 | 18.08.2022 | N 2649 | непригодно для проживания | 39,20 | 1 |
| 116 | Смоленский пер., 10/1 | 17.04.2023 | N 2696 | непригодно для проживания | 207,40 | 1 |
| 117 | Богдана Хмельницкого ул., 26 | 17.04.2023 | N 2699 | непригодно для проживания | 90,10 | 1 |
| 118 | Кедровая ул., 6а | 17.04.2023 | N 2700 | непригодно для проживания | 53,60 | 1 |
| 119 | Степная ул., 61в | 17.04.2023 | N 2708 | непригодно для проживания | 42,90 | 1 |
| 120 | Горшковский пер., 26 | 17.04.2023 | N 2709 | непригодно для проживания | 138,80 | 1 |
| 121 | Ижевская ул., 18 | 17.04.2023 | N 2710 | непригодно для проживания | 32,90 | 1 |
| 122 | 2-я Рабочая ул., 32 | 17.04.2023 | N 2711 | непригодно для проживания | 82,20 | 1 |
| 123 | Мало-Кирпичный пер., 5 | 17.04.2023 | N 2735 | непригодно для проживания | 154,40 | 1 |
| 124 | Октябрьская ул., 20 - 4 с. Тимирязевское | 17.04.2023 | N 2706 | непригодно для проживания | 9,90 | 1 |
| 125 | Советская ул., 27 - 1б | 17.04.2023 | N 2712 | непригодно для проживания | 19,70 | 1 |
| 126 | Карла Маркса ул., 20/2 - 1 | 17.04.2023 | N 2724 | непригодно для проживания | 63,20 | 1 |
| 127 | Грузинская ул., 28 | 13.09.2023 | N 2772 | непригодно для проживания | 32,00 | 1 |
| 128 | Северо-Каштачный 2-й пер., 1 | 13.09.2023 | N 2775 | непригодно для проживания | 97,80 | 1 |
| 129 | Северо-Каштачный 2-й пер., 3 | 13.09.2023 | N 2774 | непригодно для проживания | 37,80 | 1 |
| 130 | Ферганская ул., 10 | 13.09.2023 | N 2776 | непригодно для проживания | 119,90 | 1 |
| 131 | Дзержинское с., Фабричный пер., 5 - 2 | 13.09.2023 | N 2773 | непригодно для проживания | 194,60 | 1 |
| 132 | Учительская ул., 36 - 1 | 13.09.2023 | N 2777 | непригодно для проживания | 96,70 | 1 |
| 133 | Флотский пер., 2б-4 | 14.12.2023 | N 2887 | непригодно для проживания | 28,50 | 1 |
| 134 | Ново-Карьерный пос., 15 - 2 | 11.08.2023 | N 2771 | непригодно для проживания | 33,20 | 1 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9777,70 | 134 |

Приложение 7

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2021 ГОДУ

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 7

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100016) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции / жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | | Решение комиссии | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Станиславского ул., 24 | 11.12.2008 | N 387 | аварийный, подлежащий сносу | 97,00 | 1 |
| 2 | Станиславского ул., 18 | 30.10.2009 | N 260 | аварийный, подлежащий сносу | 97,30 | 1 |
| 3 | Алеутская ул., 16 | 27.08.2010 | N 363 | аварийный, подлежащий сносу | 136,10 | 1 |
| 4 | Эуштинская, ул., 17 | 29.03.2013 | N 866 | аварийный, подлежащий сносу | 135,50 | 3 |
| 5 | Куйбышева ул., 2 | 27.09.2013 | N 989 | аварийный, подлежащий сносу | 574,60 | 23 |
| 6 | Алтайская ул., 42 | 08.11.2013 | N 999 | аварийный, подлежащий рекон. | 185,60 | 7 |
| 7 | 2-я Ново-Деповская ул., 25 | 21.08.2014 | N 1227 | аварийный, подлежащий сносу | 26,50 | 1 |
| 8 | Войкова ул., 35 | 26.09.2014 | N 1247 | аварийный, подлежащий сносу | 41,30 | 1 |
| 9 | Беленца ул. 5, пом. 6 | 23.12.2014 | N 1332 | непригодно для проживания | 57,60 | 1 |
| 10 | Октябрьская ул., 27 пом. 4 | 22.01.2015 | N 1376 | непригодно для проживания | 48,80 | 1 |
| 11 | Советская ул., 8а-1 | 02.07.2015 | N 1510 | непригодно для проживания | 45,80 | 1 |
| 12 | Томск - Северный МПС ул., 8/1 - 6 | 17.12.2015 | N 1670 | непригодно для проживания | 35,20 | 1 |
| 13 | Томск - Северный МПС ул., 8/1 - 8 | 17.12.2015 | N 1671 | непригодно для проживания | 12,40 | 1 |
| 14 | Яковлева ул., 14/2 - 1 | 16.02.2016 | N 1314 | непригодно для проживания | 34,10 | 1 |
| 15 | Яковлева ул., 14/2 - 2 | 16.02.2016 | N 1725 | непригодно для проживания | 35,90 | 1 |
| 16 | Ключевской проезд, 30а | 13.05.2016 | N 1826 | непригодно для проживания | 33,10 | 1 |
| 17 | Нечевский пер., 28 - 19 | 13.05.2016 | N 1836 | непригодно для проживания | 57,30 | 1 |
| 18 | Дальне-Ключевская ул., 113 - 1 | 14.07.2016 | N 1864 | непригодно для проживания | 13,50 | 1 |
| 19 | Шишкова ул., 25/1 | 09.08.2016 | N 1878 | непригодно для проживания | 58,80 | 1 |
| 20 | Шегарский пер., 79 | 09.08.2016 | N 1880 | аварийный, подлежащий сносу | 309,20 | 6 |
| 21 | Бакунина ул., 13 - 4 | 15.11.2016 | N 1911 | непригодно для проживания | 32,80 | 1 |
| 22 | Московский тракт, 109 | 19.12.2016 | N 1944 | аварийный, подлежащий сносу | 163,40 | 5 |
| 23 | Профсоюзная ул., 11а | 19.12.2016 | N 1941 | аварийный, подлежащий сносу | 730,90 | 24 |
| 24 | Студгородок ул., 9 | 19.12.2016 | N 1943 | аварийный, подлежащий сносу | 267,70 | 10 |
| 25 | Татарская ул., 20 | 19.12.2016 | N 1940 | аварийный, подлежащий рекон. | 158,90 | 4 |
| 26 | Щорса ул., 3 | 19.12.2016 | N 1944 | аварийный, подлежащий сносу | 415,90 | 9 |
| 27 | Школьный пер., 4 | 19.12.2016 | N 1946 | аварийный, подлежащий сносу | 933,10 | 17 |
| 28 | Белая ул., 12 | 18.01.2017 | N 1950 | аварийный, подлежащий рекон. | 172,20 | 4 |
| 29 | Гагарина ул., 8 | 18.01.2017 | N 1948 | аварийный, подлежащий рекон. | 125,70 | 4 |
| 30 | Загорная ул., 24/1 | 18.01.2017 | N 1949 | аварийный, подлежащий рекон. | 87,50 | 3 |
| 31 | Ленина пр., 8 | 18.01.2017 | N 1951 | аварийный, подлежащий рекон. | 573,00 | 16 |
| 32 | Первомайская ул., 141 | 18.01.2017 | N 1955 | аварийный, подлежащий сносу | 293,60 | 7 |
| 33 | Энтузиастов ул., 15 | 18.01.2017 | N 1954 | аварийный, подлежащий сносу | 346,40 | 8 |
| 34 | Бердская ул., 7 - 23 | 17.02.2017 | N 1961 | непригодно для проживания | 31,10 | 1 |
| 35 | Большая Подгорная ул., 41/1 | 17.02.2017 | N 1960 | аварийный, подлежащий рекон. | 556,40 | 17 |
| 36 | Энтузиастов ул., 20а | 17.02.2017 | N 1959 | аварийный, подлежащий сносу | 335,00 | 8 |
| 37 | Аэродромная ул., 23а | 17.04.2017 | N 1973 | аварийный, подлежащий сносу | 420,90 | 9 |
| 38 | Октябрьская ул., 5 | 17.04.2017 | N 1967 | аварийный, подлежащий рекон. | 337,40 | 7 |
| 39 | Алтайская ул., 37 | 16.05.2017 | N 1986 | аварийный, подлежащий рекон. | 158,90 | 4 |
| 40 | Кольцевой проезд, 15 | 16.05.2017 | N 1990 | аварийный, подлежащий сносу | 474,50 | 14 |
| 41 | Мусы Джалиля ул., 11 | 16.05.2017 | N 1989 | аварийный, подлежащий сносу | 141,40 | 4 |
| 42 | Первомайская ул., 153 | 16.05.2017 | N 1987 | аварийный, подлежащий сносу | 481,70 | 10 |
| 43 | Розы Люксембург ул., 97 | 16.05.2017 | N 1988 | аварийный, подлежащий сносу | 113,20 | 3 |
| 44 | Большая Подгорная ул., 189 (пер. Целинный, 1) | 15.06.2017 | N 2002 | аварийный, подлежащий сносу | 321,60 | 7 |
| 45 | Мирный пер., 32 | 15.06.2017 | N 2000 | аварийный, подлежащий рекон. | 69,20 | 2 |
| 46 | Молодежная ул., 11 - 3, пос. Кузовлево | 15.06.2017 | N 1998 | непригодно для проживания | 30,70 | 1 |
| 47 | Соляная пл., 1 | 15.06.2017 | N 2001 | аварийный, подлежащий сносу | 47,10 | 2 |
| 48 | Розы Люксембург ул.. 48 | 19.07.2017 | N 2012 | аварийный, подлежащий сносу | 71,60 | 2 |
| 49 | Соляной пер. 16 | 19.07.2017 | N 2014 | аварийный, подлежащий сносу | 162,40 | 4 |
| 50 | Яковлева ул., 39/2 | 19.07.2017 | N 2009 | аварийный, подлежащий сносу | 450,60 | 13 |
| 51 | Войкова ул., 5 | 18.08.2017 | N 2024 | аварийный, подлежащий сносу | 108,70 | 3 |
| 52 | Центральная ул., 11 | 18.08.2017 | N 2023 | аварийный, подлежащий рекон. | 196,00 | 7 |
| 53 | Шегарский пер., 83 | 18.08.2017 | N 2025 | аварийный, подлежащий сносу | 332,60 | 8 |
| 54 | Шегарский пер., 75 | 18.08.2017 | N 2026 | аварийный, подлежащий сносу | 250,50 | 6 |
| 55 | Крымская ул., 128 | 14.09.2017 | N 2030 | аварийный, подлежащий сносу | 385,40 | 13 |
| 56 | Нечевский пер., 7 | 14.09.2017 | N 2044 | аварийный, подлежащий сносу | 241,80 | 6 |
| 57 | Петропавловская ул., 3а | 14.09.2017 | N 2043 | аварийный, подлежащий сносу | 315,70 | 8 |
| 58 | Розы Люксембург ул., 111 | 14.09.2017 | N 2028 | аварийный, подлежащий сносу | 471,70 | 16 |
| 59 | Техническая ул., 2 | 14.09.2017 | N 2032 | аварийный, подлежащий сносу | 423,70 | 8 |
| 60 | Техническая ул., 4 | 14.09.2017 | N 2042 | аварийный, подлежащий сносу | 356,50 | 7 |
| 61 | Энтузиастов ул., 5а | 14.09.2017 | N 2034 | аварийный, подлежащий сносу | 344,20 | 9 |
| 62 | Энтузиастов ул., 7 | 14.09.2017 | N 2035 | аварийный, подлежащий сносу | 341,70 | 8 |
| 63 | Энтузиастов ул., 9 | 14.09.2017 | N 2036 | аварийный, подлежащий сносу | 254,20 | 6 |
| 64 | Энтузиастов ул., 11 | 14.09.2017 | N 2037 | аварийный, подлежащий сносу | 302,30 | 7 |
| 65 | Энтузиастов ул., 13 | 14.09.2017 | N 2038 | аварийный, подлежащий сносу | 291,70 | 7 |
| 66 | Энтузиастов ул., 17 | 14.09.2017 | N 2039 | аварийный, подлежащий сносу | 344,00 | 8 |
| 67 | Войкова ул., 14/1 | 13.10.2017 | N 2054 | аварийный, подлежащий рекон. | 168,50 | 4 |
| 68 | Кирова пр., 13 | 13.10.2017 | N 2055 | аварийный, подлежащий рекон. | 286,70 | 6 |
| 69 | Кирова пр., 13а | 13.10.2017 | N 2056 | аварийный, подлежащий рекон. | 289,50 | 13 |
| 70 | Аркадия Иванова ул., 2/2 | 13.11.2017 | N 2074 | аварийный, подлежащий рекон. | 305,50 | 14 |
| 71 | Ванцетти пер., 9 | 13.11.2017 | N 2070 | аварийный, подлежащий сносу | 158,30 | 5 |
| 72 | Карла Маркса ул., 29 | 13.11.2017 | N 2073 | аварийный, подлежащий рекон. | 179,90 | 7 |
| 73 | Ленина пр., 150 | 13.11.2017 | N 2071 | аварийный, подлежащий сносу | 35,70 | 2 |
| 74 | Профсоюзная ул., 12 | 13.11.2017 | N 2072 | аварийный, подлежащий сносу | 927,30 | 12 |
| 75 | Розы Люксембург ул., 11 - 4 | 13.11.2017 | N 2060 | непригодно для проживания | 40,30 | 1 |
| 76 | Розы Люксембург ул., 113 | 13.11.2017 | N 2069 | аварийный, подлежащий сносу | 115,40 | 5 |
| 77 | Ванцетти пер., 6 | 13.12.2017 | N 2085 | аварийный, подлежащий рекон. | 349,00 | 8 |
| 78 | Водяная ул., 41а | 13.12.2017 | N 2075 | аварийный, подлежащий сносу | 353,50 | 10 |
| 79 | Комсомольский пер., 11 | 13.12.2017 | N 2086 | аварийный, подлежащий рекон. | 281,00 | 7 |
| 80 | Профсоюзная ул., 21а | 13.12.2017 | N 2076 | аварийный, подлежащий сносу | 1131,50 | 22 |
| 81 | 5-й Армии ул., 13а | 15.01.2018 | N 2097 | аварийный, подлежащий сносу | 900,50 | 13 |
| 82 | Баранчуковский пер., 33а | 15.01.2018 | N 2098 | аварийный, подлежащий сносу | 593,30 | 13 |
| 83 | Большая Подгорная ул., 149 | 15.01.2018 | N 2096 | аварийный, подлежащий сносу | 387,20 | 8 |
| 84 | Кононова пер., 11 - 9 | 15.01.2018 | N 2089 | непригодно для проживания | 41,60 | 1 |
| 85 | Ленина пр., 152а-9 | 15.01.2018 | N 2091 | непригодно для проживания | 29,00 | 1 |
| 86 | Ленина пр., 152а-11 | 15.01.2018 | N 2092 | непригодно для проживания | 24,00 | 1 |
| 87 | Урожайный пер., 26а | 15.01.2018 | N 2093 | аварийный, подлежащий сносу | 475,70 | 15 |
| 88 | Водяная ул., 41 | 15.02.2018 | N 2113 | аварийный, подлежащий сносу | 239,90 | 7 |
| 89 | Карла Маркса ул., 49 | 15.02.2018 | N 2114 | аварийный, подлежащий рекон. | 184,60 | 6 |
| 90 | Бердская ул., 2 | 15.03.2018 | N 2120 | аварийный, подлежащий сносу | 356,60 | 15 |
| 91 | Каховская ул., 59 | 15.03.2018 | N 2118 | аварийный, подлежащий сносу | 259,40 | 10 |
| 92 | Профсоюзная ул., 21 | 15.03.2018 | N 2117 | аварийный, подлежащий сносу | 526,10 | 12 |
| 93 | 3-я Рабочая ул., 5 | 17.04.2018 | N 2123 | аварийный, подлежащий сносу | 108,00 | 3 |
| 94 | Бакунина ул., 17 - 10 | 17.04.2018 | N 2124 | непригодно для проживания | 46,10 | 1 |
| 95 | Большая Подгорная ул., 116 | 17.04.2018 | N 2122 | аварийный, подлежащий сносу | 444,10 | 11 |
| 96 | Большая Подгорная ул., 169 | 17.04.2018 | N 2121 | аварийный, подлежащий сносу | 243,60 | 6 |
| 97 | Войкова ул., 23 | 16.05.2018 | N 2140 | аварийный, подлежащий рекон. | 82,80 | 2 |
| 98 | Григорьева ул., 8 | 16.05.2018 | N 2143 | аварийный, подлежащий рекон. | 514,80 | 10 |
| 99 | Карла Маркса ул., 43 - 9А | 16.05.2018 | N 2141 | непригодно для проживания | 22,10 | 1 |
| 100 | Макушина ул., 5 | 16.05.2018 | N 2139 | аварийный, подлежащий рекон. | 162,20 | 5 |
| 101 | Транспортная ул., 8 | 16.05.2018 | N 2134 | аварийный, подлежащий сносу | 41,50 | 1 |
| 102 | Калужская ул., 5 | 08.06.2018 | N 2151 | аварийный, подлежащий сносу | 375,90 | 13 |
| 103 | Кононова пер., 15/1 | 08.06.2018 | N 2152 | аварийный, подлежащий сносу | 156,20 | 4 |
| 104 | Крымская ул., 141 | 08.06.2018 | N 2148 | аварийный, подлежащий сносу | 424,40 | 14 |
| 105 | Мамонтова, ул., 14 | 08.06.2018 | N 2149 | аварийный, подлежащий сносу | 94,40 | 3 |
| 106 | Бердская ул., 7 - 6 | 05.07.2018 | N 2159 | непригодно для проживания | 21,20 | 1 |
| 107 | Гагарина ул., 24 | 05.07.2018 | N 2165 | аварийный, подлежащий рекон. | 144,30 | 3 |
| 108 | Татарская ул., 21 | 05.07.2018 | N 2158 | аварийный, подлежащий рекон. | 208,00 | 5 |
| 109 | Большая Подгорная ул., 173 | 25.07.2018 | N 2170 | аварийный, подлежащий сносу | 318,90 | 8 |
| 110 | Просторный пер., 8 | 25.07.2018 | N 2171 | аварийный, подлежащий сносу | 320,30 | 11 |
| 111 | Просторный пер., 8а | 25.07.2018 | N 2172 | аварийный, подлежащий сносу | 305,40 | 9 |
| 112 | Просторный пер., 10 | 25.07.2018 | N 2173 | аварийный, подлежащий сносу | 339,10 | 8 |
| 113 | Просторный пер., 10а | 25.07.2018 | N 2174 | аварийный, подлежащий сносу | 47,00 | 2 |
| 114 | Просторный пер., 10б | 25.07.2018 | N 2175 | аварийный, подлежащий сносу | 56,00 | 2 |
| 115 | Просторный пер., 12 | 25.07.2018 | N 2176 | аварийный, подлежащий сносу | 305,60 | 7 |
| 116 | Соляная пл., 1а-1 | 25.07.2018 | N 2177 | непригодно для проживания | 34,30 | 1 |
| 117 | Розы Люксембург ул., 8 - N 23 - 26 | 10.08.2018 | N 2190 | непригодно для проживания | 37,30 | 1 |
| 118 | Энтузиастов ул., 8 | 10.08.2018 | N 2183 | аварийный, подлежащий сносу | 351,70 | 8 |
| 119 | Левобережная ул., 7б-2 | 24.08.2018 | N 2190 | непригодно для проживания | 38,80 | 1 |
| 120 | Мичурина ул., 51 - 8 | 06.09.2018 | N 2193 | непригодно для проживания | 38,30 | 1 |
| 121 | Тимакова ул., 33 | 06.09.2018 | N 2191 | аварийный, подлежащий сносу | 411,50 | 8 |
| 122 | Большая Подгорная ул., 219 - 2 | 27.09.2018 | N 2197 | непригодно для проживания | 39,80 | 1 |
| 123 | Большая Подгорная ул., 232 | 27.09.2018 | N 2194 | аварийный, подлежащий сносу | 339,60 | 8 |
| 124 | Свердлова ул., 6 | 27.09.2018 | N 2195 | аварийный, подлежащий рекон. | 215,70 | 5 |
| 125 | Героев Чубаровцев ул., 30а | 05.10.2018 | N 2199 | аварийный, подлежащий рекон. | 2924,90 | 148 |
| 126 | Мичурина ул., 51 - 4 | 23.10.2018 | N 2202 | непригодно для проживания | 38,50 | 1 |
| 127 | Большая Подгорная ул., 216 | 19.11.2018 | N 2207 | аварийный, подлежащий сносу | 401,50 | 7 |
| 128 | Большая Подгорная ул., 217 - 3 | 19.11.2018 | N 2215 | непригодно для проживания | 50,20 | 1 |
| 129 | Каховская ул., 135 | 19.11.2018 | N 2213 | аварийный, подлежащий сносу | 451,50 | 15 |
| 130 | Трудовая ул., 1 | 19.11.2018 | N 2212 | аварийный, подлежащий сносу | 138,90 | 4 |
| 131 | Шегарский пер., 81 | 19.11.2018 | N 2216 | аварийный, подлежащий сносу | 382,00 | 8 |
| 132 | Олега Кошевого ул., 42 | 14.12.2018 | N 2220 | аварийный, подлежащий сносу | 406,40 | 10 |
| 133 | Розы Люксембург ул., 11/1 | 14.12.2018 | N 2022 | аварийный, подлежащий сносу | 93,50 | 3 |
| 134 | Шишкова ул., 30 - 1 | 14.12.2018 | N 2219 | непригодно для проживания | 29,50 | 1 |
| 135 | Профсоюзная ул., 19 | 21.12.2018 | N 2225 | аварийный, подлежащий сносу | 337,00 | 8 |
| 136 | Большая Подгорная ул., 203а | 18.01.2019 | N 2228 | аварийный, подлежащий сносу | 537,30 | 16 |
| 137 | Лермонтова ул., 17 | 18.01.2019 | N 2231 | аварийный, подлежащий рекон. | 221,20 | 6 |
| 138 | Октябрьская ул., 4 | 18.01.2019 | N 2232 | аварийный, подлежащий рекон. | 644,60 | 18 |
| 139 | Первомайская ул., 145 | 18.01.2019 | N 2234 | аварийный, подлежащий сносу | 327,40 | 9 |
| 140 | Большая Подгорная ул., 15 | 18.02.2019 | N 2240 | аварийный, подлежащий рекон. | 340,20 | 12 |
| 141 | Ново - Киевская ул., 7 | 18.02.2019 | N 2239 | аварийный, подлежащий сносу | 367,70 | 14 |
| 142 | Большая Подгорная ул., 215 | 14.03.2019 | N 2247 | аварийный, подлежащий сносу | 482,70 | 15 |
| 143 | Аркадия Иванова ул., 2а | 12.04.2019 | N 2265 | аварийный, подлежащий рекон. | 201,10 | 8 |
| 144 | Белая ул., 5 | 12.04.2019 | N 2262 | аварийный, подлежащий рекон. | 285,80 | 10 |
| 145 | Ленина пр., 47/1 | 12.04.2019 | N 2266 | аварийный, подлежащий сносу | 257,40 | 6 |
| 146 | Розы Люксембург ул., 76/1 | 12.04.2019 | N 2261 | аварийный, подлежащий рекон. | 324,00 | 9 |
| 147 | Совпартшкольный пер., 7 | 12.04.2019 | N 2260 | аварийный, подлежащий рекон. | 266,50 | 9 |
| 148 | Ленина пр., 153 | 08.05.2019 | N 2272 | аварийный, подлежащий сносу | 179,40 | 8 |
| 149 | Белинского ул., 82 | 07.06.2019 | N 2297 | аварийный, подлежащий рекон. | 319,70 | 8 |
| 150 | Большая Подгорная ул., 203б | 07.06.2019 | N 2283 | аварийный, подлежащий сносу | 491,60 | 12 |
| 151 | Загорная ул., 44 | 07.06.2019 | N 2298 | аварийный, подлежащий рекон. | 184,90 | 5 |
| 152 | Крылова ул., 11/1 | 07.06.2019 | N 2299 | аварийный, подлежащий сносу | 140,70 | 4 |
| 153 | Московский тракт, 60 | 07.06.2019 | N 2294 | аварийный, подлежащий сносу | 410,80 | 11 |
| 154 | Розы Люксембург ул., 60 | 07.06.2019 | N 2280 | аварийный, подлежащий сносу | 453,10 | 15 |
| 155 | Студгородок ул., 6 | 07.06.2019 | N 2296 | аварийный, подлежащий рекон. | 138,90 | 3 |
| 156 | Учебная ул., 1 | 07.06.2019 | N 2295 | аварийный, подлежащий сносу | 396,00 | 10 |
| 157 | Источный пер., 3 | 04.07.2019 | N 2303 | аварийный, подлежащий сносу | 422,80 | 8 |
| 158 | Луговой пер., 18 | 04.07.2019 | N 2300 | аварийный, подлежащий сносу | 271,70 | 8 |
| 159 | Советская ул., 10а | 04.07.2019 | N 2302 | аварийный, подлежащий рекон. | 573,50 | 16 |
| 160 | Урожайный пер., 27 | 04.07.2019 | N 2305 | аварийный, подлежащий сносу | 461,20 | 15 |
| 161 | Большая Подгорная ул., 45 | 02.08.2019 | N 2314 | аварийный, подлежащий сносу | 245,30 | 7 |
| 162 | Большая Подгорная ул., 224 | 02.08.2019 | N 2309 | аварийный, подлежащий сносу | 389,90 | 8 |
| 163 | Загорная ул., 9 - 6 | 02.08.2019 | N 2308 | непригодно для проживания | 36,90 | 1 |
| 164 | МПС ул., 15 | 02.08.2019 | N 2315 | аварийный, подлежащий сносу | 227,60 | 6 |
| 165 | Профсоюзная ул., 8 | 02.08.2019 | N 2312 | аварийный, подлежащий сносу | 526,10 | 9 |
| 166 | Татарская ул., 3а | 02.08.2019 | N 2318 | аварийный, подлежащий рекон. | 260,20 | 8 |
| 167 | Татарская ул., 11 | 02.08.2019 | N 2319 | аварийный, подлежащий рекон. | 217,20 | 9 |
| 168 | Шегарский пер., 73 | 02.08.2019 | N 2313 | аварийный, подлежащий сносу | 336,30 | 8 |
| 169 | Белая ул., 14 | 05.09.2019 | N 2321 | аварийный, подлежащий рекон. | 215,60 | 6 |
| 170 | Красноармейская ул., 21 | 05.09.2019 | N 2322 | аварийный, подлежащий сносу | 246,40 | 8 |
| 171 | Красноармейская ул., 51 | 05.09.2019 | N 2325 | аварийный, подлежащий рекон. | 455,90 | 8 |
| 172 | Красноармейская ул., 51а | 05.09.2019 | N 2326 | аварийный, подлежащий рекон. | 273,20 | 7 |
| 173 | Красноармейская ул., 117б | 05.09.2019 | N 2327 | аварийный, подлежащий сносу | 500,00 | 9 |
| 174 | Профсоюзная ул., 5 | 05.09.2019 | N 2328 | аварийный, подлежащий сносу | 521,10 | 10 |
| 175 | Правобережная ул., 11а | 04.10.2019 | N 2333 | аварийный, подлежащий сносу | 325,30 | 8 |
| 176 | Первомайская ул., 143 | 04.10.2019 | N 2341 | аварийный, подлежащий сносу | 332,56 | 8 |
| 177 | Первомайская ул., 168 | 04.10.2019 | N 2340 | аварийный, подлежащий сносу | 39,90 | 2 |
| 178 | Техническая ул., 8б | 04.10.2019 | N 2339 | аварийный, подлежащий сносу | 58,20 | 2 |
| 179 | Ачинская ул., 8 | 14.11.2019 | N 2344 | аварийный, подлежащий сносу | 135,70 | 5 |
| 180 | Большая Подгорная ул., 226 | 14.11.2019 | N 2346 | аварийный, подлежащий сносу | 393,90 | 8 |
| 181 | Советская ул., 50а | 14.11.2019 | N 2350 | аварийный, подлежащий рекон. | 243,70 | 14 |
| 182 | Татарская ул., 31 | 14.11.2019 | N 2353 | аварийный, подлежащий рекон. | 154,50 | 4 |
| 183 | Флотский пер., 4 | 14.11.2019 | N 2351 | аварийный, подлежащий сносу | 243,70 | 8 |
| 184 | Фрунзе пр., 12 | 14.11.2019 | N 2348 | аварийный, подлежащий рекон. | 298,70 | 9 |
| 185 | Большая Подгорная ул., 147 | 13.12.2019 | N 2355 | аварийный, подлежащий сносу | 373,00 | 8 |
| 186 | Большая Подгорная ул., 199 | 13.12.2019 | N 2356 | аварийный, подлежащий сносу | 228,50 | 4 |
| 187 | Кольцевой проезд, 7 | 13.12.2019 | N 2354 | аварийный, подлежащий сносу | 491,50 | 17 |
| 188 | Профсоюзная ул., 15 - 1 | 13.12.2019 | N 2357 | непригодно для проживания | 74,30 | 1 |
| 189 | Днепровский пер., 23 | 24.01.2020 | N 2369 | аварийный, подлежащий сносу | 467,40 | 15 |
| 190 | Ленина пр., 123/3 | 24.01.2020 | N 2368 | аварийный, подлежащий рекон. | 280,70 | 10 |
| 191 | Максима Горького ул., 39 | 24.01.2020 | N 2375 | аварийный, подлежащий рекон. | 396,60 | 9 |
| 192 | Чулымская ул., 81/1 | 24.01.2020 | N 2367 | аварийный, подлежащий сносу | 137,57 | 5 |
| 193 | Максима Горького ул., 8 | 21.02.2020 | N 2380 | аварийный, подлежащий рекон. | 266,30 | 7 |
| 194 | Дзержинского ул., 6 | 18.03.2020 | N 2385 | аварийный, подлежащий рекон. | 188,70 | 3 |
| 195 | Источная ул., 43 - 2 | 18.03.2020 | N 2381 | непригодно для проживания | 26,40 | 1 |
| 196 | Красный пер., 6/1 | 18.03.2020 | N 2384 | аварийный, подлежащий сносу | 121,30 | 4 |
| 197 | Ленина пр., 19 | 18.03.2020 | N 2389 | аварийный, подлежащий рекон. | 565,40 | 19 |
| 198 | Научная ул., 32а | 18.03.2020 | N 2383 | аварийный, подлежащий сносу | 143,20 | 4 |
| 199 | Никитина ул., 21 | 18.03.2020 | N 2387 | аварийный, подлежащий рекон. | 218,00 | 6 |
| 200 | Советская ул., 16 | 18.03.2020 | N 2386 | аварийный, подлежащий рекон. | 493,40 | 11 |
| 201 | Татарская ул., 42а | 18.03.2020 | N 2388 | аварийный, подлежащий рекон. | 354,50 | 10 |
| 202 | Целинный пер., 22 | 18.03.2020 | N 2382 | аварийный, подлежащий сносу | 337,00 | 8 |
| 203 | Асиновская ул., 7 | 29.05.2020 | N 2394 | аварийный, подлежащий рекон. | 185,10 | 4 |
| 204 | Асиновская ул., 9 | 29.05.2020 | N 2395 | аварийный, подлежащий рекон. | 137,70 | 8 |
| 205 | Ленина пр., 198 | 29.05.2020 | N 2400 | аварийный, подлежащий сносу | 492,90 | 12 |
| 206 | Максима Горького ул., 14 | 29.05.2020 | N 2399 | аварийный, подлежащий рекон. | 178,60 | 6 |
| 207 | Центральная ул., 14 - 1 | 29.05.2020 | N 2396 | непригодно для проживания | 48,20 | 1 |
| 208 | Шишкова ул., 1а | 29.05.2020 | N 2397 | аварийный, подлежащий рекон. | 214,80 | 6 |
| 209 | Шишкова ул., 1б | 29.05.2020 | N 2398 | аварийный, подлежащий рекон. | 426,50 | 10 |
| 210 | Алеутская ул., 14 - 2 | 26.06.2020 | N 2409 | непригодно для проживания | 19,10 | 1 |
| 211 | Бирюкова ул., 3 | 26.06.2020 | N 2413 | аварийный, подлежащий сносу | 524,10 | 16 |
| 212 | Войкова ул., 13а | 26.06.2020 | N 2414 | аварийный, подлежащий рекон. | 238,40 | 4 |
| 213 | Льва Толстого ул., 48 | 26.06.2020 | N 2406 | аварийный, подлежащий сносу | 705,50 | 18 |
| 214 | Мельничная ул., 29 | 26.06.2020 | N 2412 | аварийный, подлежащий рекон. | 369,00 | 14 |
| 215 | Пушкина ул., 21 | 26.06.2020 | N 2415 | аварийный, подлежащий рекон. | 291,40 | 8 |
| 216 | Максима Горького ул., 37 | 24.07.2020 | N 2416 | аварийный, подлежащий рекон. | 424,40 | 9 |
| 217 | Жуковский пер., 3 | 07.08.2020 | N 2418 | аварийный, подлежащий сносу | 133,30 | 3 |
| 218 | Кононова пер., 6 | 07.08.2020 | N 2419 | аварийный, подлежащий рекон. | 289,00 | 4 |
| 219 | 5-й Армии ул., 6 | 09.09.2020 | N 2420 | аварийный, подлежащий сносу | 527,00 | 8 |
| 220 | Водяная ул., 31 - 9 | 09.09.2020 | N 2423 | непригодно для проживания | 40,10 | 1 |
| 221 | Крымская ул., 139 | 09.09.2020 | N 2421 | аварийный, подлежащий сносу | 526,20 | 12 |
| 222 | Московский тракт, 36 | 09.09.2020 | N 2422 | аварийный, подлежащий сносу | 289,00 | 6 |
| 223 | Гагарина ул., 5/1 | 08.10.2020 | N 2428 | аварийный, подлежащий рекон. | 819,60 | 19 |
| 224 | Максима Горького ул., 9 | 08.10.2020 | N 2426 | аварийный, подлежащий сносу | 333,50 | 11 |
| 225 | Целинный пер., 28 | 08.10.2020 | N 2427 | аварийный, подлежащий сносу | 498,90 | 16 |
| 226 | Бирюкова ул., 7а | 09.11.2020 | N 2456 | аварийный, подлежащий сносу | 523,50 | 16 |
| 227 | Ленина пр., 218 - 8 | 09.11.2020 | N 2458 | непригодно для проживания | 53,80 | 1 |
| 228 | Профсоюзная ул., 14 | 09.11.2020 | N 2455 | аварийный, подлежащий сносу | 532,30 | 8 |
| 229 | Щорса ул., 5 | 09.11.2020 | N 2457 | аварийный, подлежащий сносу | 385,30 | 14 |
| 230 | Бердская ул., 15 | 04.12.2020 | N 2445 | аварийный, подлежащий сносу | 577,10 | 12 |
| 231 | Источный пер., 5 | 04.12.2020 | N 2443 | аварийный, подлежащий сносу | 396,90 | 10 |
| 232 | Трифонова ул., 15 | 04.12.2020 | N 2444 | аварийный, подлежащий рекон. | 91,60 | 4 |
| 233 | Учительская ул., 36 - 2 | 04.12.2020 | N 2440 | непригодно для проживания | 51,00 | 1 |
| 234 | Белая ул., 14/1 | 28.12.2020 | N 2448 | аварийный, подлежащий рекон. | 203,10 | 5 |
| 235 | Комсомольский пр., 67а | 28.12.2020 | N 2449 | аварийный, подлежащий сносу | 781,40 | 30 |
| 236 | Кулева ул., 35 | 28.12.2020 | N 2446 | аварийный, подлежащий сносу | 467,30 | 8 |
| 237 | Ленина пр., 23 | 28.12.2020 | N 2447 | аварийный, подлежащий рекон. | 348,50 | 12 |
| 238 | Олега Кошевого ул., 54а | 28.12.2020 | N 2450 | аварийный, подлежащий сносу | 412,30 | 8 |
| 239 | 5-й Армии, 10а | 17.02.2021 | N 2463 | аварийный, подлежащий сносу | 415,00 | 8 |
| 240 | Пушкина ул., 48/8 | 17.02.2021 | N 2464 | аварийный, подлежащий сносу | 526,80 | 15 |
| 241 | Трудовая ул., 19 | 17.02.2021 | N 2465 | аварийный, подлежащий сносу | 293,20 | 9 |
| 242 | Николая Островского пер., 29 | 17.02.2021 | N 2466 | аварийный, подлежащий сносу | 314,50 | 13 |
| 243 | Большая Подгорная ул., 55 | 17.02.2021 | N 2467 | аварийный, подлежащий рекон. | 235,40 | 4 |
| 244 | Большая Подгорная ул., 80 | 17.02.2021 | N 2468 | аварийный, подлежащий сносу | 161,60 | 5 |
| 245 | Днепровский пер., 25 | 17.02.2021 | N 2469 | аварийный, подлежащий сносу | 502,60 | 16 |
| 246 | Урожайный пер., 28а | 17.02.2021 | N 2470 | аварийный, подлежащий сносу | 403,80 | 14 |
| 247 | Первомайская ул., 147 | 17.02.2021 | N 2471 | аварийный, подлежащий сносу | 495,70 | 16 |
| 248 | Урожайный пер., 23 | 17.02.2021 | N 2472 | аварийный, подлежащий сносу | 493,60 | 16 |
| 249 | Целинный пер., 20 | 17.02.2021 | N 2473 | аварийный, подлежащий сносу | 508,90 | 15 |
| 250 | Ленина пр., 237 | 04.03.2021 | N 2475 | аварийный, подлежащий сносу | 502,90 | 12 |
| 251 | Кедровая ул., 30 | 04.03.2021 | N 2476 | аварийный, подлежащий сносу | 314,10 | 8 |
| 252 | Большая Подгорная ул., 181 | 04.03.2021 | N 2477 | аварийный, подлежащий сносу | 331,50 | 8 |
| 253 | Большая Подгорная ул., 218 | 13.04.2021 | N 2481 | аварийный, подлежащий сносу | 410,70 | 8 |
| 254 | Шишкова ул., 30 | 13.04.2021 | N 2482 | аварийный, подлежащий рекон. | 222,00 | 7 |
| 255 | Техническая 6 | 21.05.2021 | N 2490 | аварийный, подлежащий сносу | 420,40 | 8 |
| 256 | Загорная ул., 8 | 21.05.2021 | N 2486 | аварийный, подлежащий рекон. | 376,00 | 12 |
| 257 | Кустарный пер., 10 | 21.05.2021 | N 2489 | аварийный, подлежащий рекон. | 145,60 | 4 |
| 258 | Алтайская ул., 114 | 25.06.2021 | N 2498 | аварийный, подлежащий сносу | 655,10 | 12 |
| 259 | Мичурина ул., 53 | 25.06.2021 | N 2502 | аварийный, подлежащий сносу | 331,00 | 7 |
| 260 | Дальне-Ключевская ул., 113 | 25.06.2021 | N 2503 | аварийный, подлежащий рекон. | 764,70 | 27 |
| 261 | Заливная ул., 21а | 25.06.2021 | N 2499 | аварийный, подлежащий сносу | 214,80 | 6 |
| 262 | Баранчуковский пер., 31а | 25.06.2021 | N 2500 | аварийный, подлежащий сносу | 504,90 | 16 |
| 263 | Бирюкова ул., 5 | 25.06.2021 | N 2501 | аварийный, подлежащий сносу | 597,00 | 16 |
| 264 | Косарева ул, 16 | 25.06.2021 | N 2504 | аварийный, подлежащий сносу | 377,10 | 8 |
| 265 | 1905 года пер., 15 | 25.06.2021 | N 2505 | аварийный, подлежащий рекон. | 544,30 | 14 |
| 266 | Ленина пр., 212 | 25.06.2021 | N 2506 | аварийный, подлежащий сносу | 333,00 | 8 |
| 267 | Наумова ул., 12 | 28.07.2021 | N 2508 | аварийный, подлежащий сносу | 106,50 | 4 |
| 268 | Буткеевский пер, 5а | 28.07.2021 | N 2509 | аварийный, подлежащий сносу | 347,70 | 10 |
| 269 | Томск - Северный МПС ул., 1 | 28.07.2021 | N 2510 | аварийный, подлежащий сносу | 163,30 | 5 |
| 270 | Аптекарский пер., 8 | 03.09.2021 | N 2531 | аварийный, подлежащий рекон. | 179,10 | 7 |
| 271 | Гагарина ул., 2/1 | 03.09.2021 | N 2523 | аварийный, подлежащий рекон. | 237,90 | 9 |
| 272 | М.Джалиля ул., 15 | 03.09.2021 | N 2524 | аварийный, подлежащий рекон. | 368,60 | 8 |
| 273 | Колхозная ул., 14 | 03.09.2021 | N 2525 | аварийный, подлежащий сносу | 683,70 | 23 |
| 274 | Колхозная ул., 18 | 03.09.2021 | N 2526 | аварийный, подлежащий сносу | 692,70 | 25 |
| 275 | Комсомольский пер., 9 | 03.09.2021 | N 2512 | аварийный, подлежащий рекон. | 229,90 | 5 |
| 276 | Ленина пр., 150б | 03.09.2021 | N 2515 | аварийный, подлежащий рекон. | 232,90 | 8 |
| 277 | Мичурина ул., 12 | 03.09.2021 | N 2517 | аварийный, подлежащий сносу | 274,80 | 8 |
| 278 | Мичурина ул., 51 | 03.09.2021 | N 2516 | аварийный, подлежащий сносу | 330,50 | 8 |
| 279 | Песочный пер., 13 | 03.09.2021 | N 2511 | аварийный, подлежащий сносу | 160,50 | 5 |
| 280 | Плеханова пер., 34 | 03.09.2021 | N 2530 | аварийный, подлежащий рекон. | 189,10 | 7 |
| 281 | Пушкина ул. 48/13 | 03.09.2021 | N 2519 | аварийный, подлежащий сносу | 409,10 | 12 |
| 282 | Сибирская ул., 64а-4 | 03.09.2021 | N 2532 | непригодно для проживания | 31,10 | 1 |
| 283 | Короленко ул., д. 19 - 10 | 03.09.2021 | N 2533 | непригодно для проживания | 41,90 | 2 |
| 284 | Татарская ул., 42 | 03.09.2021 | N 2522 | аварийный, подлежащий рекон. | 117,60 | 5 |
| 285 | Техническая ул., 7 | 03.09.2021 | N 2518 | аварийный, подлежащий сносу | 408,10 | 8 |
| 286 | Техническая ул., 10 | 03.09.2021 | N 2520 | аварийный, подлежащий сносу | 420,70 | 9 |
| 287 | Л.Толстого ул., 46 | 03.09.2021 | N 2527 | аварийный, подлежащий сносу | 760,70 | 31 |
| 288 | Л.Толстого ул., 48а | 03.09.2021 | N 2528 | аварийный, подлежащий сносу | 592,20 | 29 |
| 289 | Л.Толстого ул., 50 | 03.09.2021 | N 2529 | аварийный, подлежащий сносу | 506,30 | 32 |
| 290 | Фабричная ул., 6 с. Дзержинское | 03.09.2021 | N 2513 | аварийный, подлежащий сносу | 561,30 | 7 |
| 291 | Фабричная ул., 8 с. Дзержинское | 03.09.2021 | N 2514 | аварийный, подлежащий сносу | 307,80 | 8 |
| 292 | Энтузиастов ул., д. 6а, кв 7 | 06.10.2021 | N 2534 | непригодно для проживания | 50,00 | 1 |
| 293 | Аптекарский пер., 7 | 28.10.2021 | N 2531 | аварийный, подлежащий рекон. | 214,40 | 6 |
| 294 | Комсомольский пр., 14/1 | 28.10.2021 | N 2538 | аварийный, подлежащий рекон. | 152,2,4 | 5 |
| 295 | Малая Подгорная ул., 2а | 28.10.2021 | N 2540 | аварийный, подлежащий сносу | 171,90 | 4 |
| 296 | Маяковского ул., 41 | 28.10.2021 | N 2536 | аварийный, подлежащий сносу | 399,50 | 8 |
| 297 | МПС ул., 16 | 28.10.2021 | N 2536 | аварийный, подлежащий сносу | 238,70 | 8 |
| 298 | Циолковского ул., 18 | 28.10.2021 | N 2539 | аварийный, подлежащий сносу | 398,90 | 10 |
| 299 | Советская ул., 28/1 | 24.11.2021 | N 2543 | аварийный, подлежащий сносу | 285,70 | 7 |
| 300 | Профсоюзная ул., 23 | 24.11.2021 | N 2544 | аварийный, подлежащий сносу | 644,50 | 19 |
| 301 | Ново-Киевская ул., 18 | 24.11.2021 | N 2545 | аварийный, подлежащий сносу | 171,60 | 5 |
| 302 | Партизанская ул., 9 | 24.11.2021 | N 2547 | аварийный, подлежащий сносу | 293,60 | 10 |
| 303 | Большая Подгорная ул., 41 | 24.11.2021 | N 2548 | аварийный, подлежащий рекон. | 316,30 | 8 |
| 304 | Татарская ул., 31/1 | 23.12.2021 | N 2551 | аварийный, подлежащий рекон. | 149,90 | 4 |
| 305 | Большая Подгорная ул., 118/3 | 23.12.2021 | N 2552 | аварийный, подлежащий сносу | 290,10 | 8 |
| 306 | Сибирская ул., 34/7 | 23.12.2021 | N 2553 | аварийный, подлежащий сносу | 346.2 | 14 |
| 307 | Максима Горького ул., 13 | 23.12.2021 | N 2554 | аварийный, подлежащий рекон. | 299,10 | 4 |
| 308 | Белозерская ул., 26/1 | 23.12.2021 | N 2556 | аварийный, подлежащий сносу | 408,10 | 8 |
| 309 | Школьный пер., 13 | 23.12.2021 | N 2557 | аварийный, подлежащий рекон. | 175,10 | 6 |
| 310 | Кривая, ул. 7 | 23.12.2021 | N 2558 | аварийный, подлежащий рекон. | 363,00 | 10 |
| 311 | Кривая ул., 9 | 23.12.2021 | N 2559 | аварийный, подлежащий рекон. | 260,20 | 6 |
| 312 | Песочный пер., 45 | 23.12.2021 | N 2560 | аварийный, подлежащий сносу | 323,50 | 8 |
| 313 | Шишкова ул., 34 | 23.12.2021 | N 2561 | аварийный, подлежащий рекон. | 279,60 | 11 |
| 314 | Свердлова ул., 5 | 23.12.2021 | N 2562 | аварийный, подлежащий сносу | 168,30 | 8 |
| 315 | Октябрьская ул., 44 | 23.12.2021 | N 2563 | аварийный, подлежащий рекон. | 232,77 | 6 |
| 316 | Трифонова ул., 9а | 23.12.2021 | N 2564 | аварийный, подлежащий сносу | 218,60 | 7 |
| 317 | Ленина пр., 123/2 | 26.01.2022 | N 2565 | аварийный, подлежащий сносу | 197,90 | 4 |
| 318 | Первомайская ул., 157 | 26.01.2022 | N 2566 | аварийный, подлежащий сносу | 158,60 | 4 |
| 319 | Крымская ул., 126а | 26.01.2022 | N 2567 | аварийный, подлежащий сносу | 485,40 | 16 |
| 320 | Большая Подгорная ул., 39 | 26.01.2022 | N 2569 | аварийный, подлежащий сносу | 259,50 | 8 |
| 321 | Московский тракт, 41 - 2 | 18.08.2022 | N 2638 | непригодно для проживания | 42,90 | 1 |
| 322 | Мамонтова ул., 12 | 24.02.2022 | N 2573 | аварийный, подлежащий рекон. | 137,00 | 5 |
| 323 | Розы Люксембург ул., 33 | 24.02.2022 | N 2574 | аварийный, подлежащий рекон. | 131,50 | 5 |
| 324 | Средне-Кирпичная ул., 8 | 24.02.2022 | N 2575 | аварийный, подлежащий рекон. | 207,00 | 5 |
| 325 | Плеханова ул., 22 | 24.02.2022 | N 2576 | аварийный, подлежащий рекон. | 227,40 | 8 |
| 326 | Учительская ул., 55 | 24.02.2022 | N 2577 | аварийный, подлежащий сносу | 319,00 | 8 |
| 327 | Мариинский пер., 28 | 25.03.2022 | N 2581 | аварийный, подлежащий рекон. | 158,80 | 7 |
| 328 | Центральная ул., 19 | 25.03.2022 | N 2582 | аварийный, подлежащий рекон. | 98,20 | 3 |
| 329 | Татарская ул., 8 | 25.03.2022 | N 2583 | аварийный, подлежащий рекон. | 323,30 | 9 |
| 330 | Розы Люксембург ул., 69 | 25.03.2022 | N 2584 | аварийный, подлежащий сносу | 412,20 | 10 |
| 331 | Московский тракт, 52Б | 25.03.2022 | N 2585 | аварийный, подлежащий сносу | 345,10 | 13 |
| 332 | Крылова ул., 3а | 27.04.2022 | N 2589 | аварийный, подлежащий рекон. | 218,00 | 8 |
| 333 | Базарный пер., 2 | 27.04.2022 | N 2590 | аварийный, подлежащий сносу | 398,00 | 12 |
| 334 | Плеханова пер., 26а | 27.04.2022 | N 2591 | аварийный, подлежащий сносу | 125,20 | 5 |
| 335 | Лермонтова ул., 39 | 27.04.2022 | N 2592 | аварийный, подлежащий рекон. | 252,90 | 8 |
| 336 | Яковлева, ул. 45 | 27.04.2022 | N 2593 | аварийный, подлежащий рекон. | 199,80 | 7 |
| 337 | Нижне-Луговая ул., 87Б | 27.04.2022 | N 2594 | аварийный, подлежащий сносу | 228,30 | 5 |
| 338 | Нижне-Луговая ул., 87Г | 27.04.2022 | N 2595 | аварийный, подлежащий сносу | 490,50 | 16 |
| 339 | Нижне-Луговая ул., 87В | 27.04.2022 | N 2596 | аварийный, подлежащий сносу | 389,00 | 10 |
| 340 | Шишкова, ул. 15 | 27.05.2022 | N 2601 | аварийный, подлежащий рекон. | 211,60 | 8 |
| 341 | А.Беленца ул., 25/1 | 27.05.2022 | N 2602 | аварийный, подлежащий рекон. | 170,50 | 4 |
| 342 | Плеханова ул., 30/1 | 27.05.2022 | N 2604 | аварийный, подлежащий сносу | 237,40 | 12 |
| 343 | Плеханова ул., 28 | 27.05.2022 | N 2605 | аварийный, подлежащий сносу | 177,60 | 4 |
| 344 | Бакунина ул., 17 | 27.05.2022 | N 2606 | аварийный, подлежащий рекон. | 320,50 | 11 |
| 345 | Кононова пер., 1 | 27.05.2022 | N 2608 | аварийный, подлежащий рекон. | 170,00 | 4 |
| 346 | Большая Подгорная ул., д. 167 | 27.05.2022 | N 2609 | аварийный, подлежащий сносу | 128,00 | 4 |
| 347 | Кошевого О. ул., 40 | 02.12.2022 | N 2660 | аварийный, подлежащий сносу | 438,50 | 12 |
| 348 | Старо-Деповская ул., 7 | 02.12.2022 | N 2661 | аварийный, подлежащий сносу | 609,60 | 12 |
| 349 | Дербышевский пер., 29а | 02.12.2022 | N 2672 | аварийный, подлежащий сносу | 407,40 | 15 |
| 350 | Профсоюзная ул., 13а | 02.12.2022 | N 2678 | аварийный, подлежащий сносу | 739,10 | 30 |
| 351 | Балтийская ул., 13 | 02.12.2022 | N 2680 | аварийный, подлежащий сносу | 573,70 | 40 |
| 352 | Калужская ул., 9 | 02.12.2022 | N 2681 | аварийный, подлежащий сносу | 399,60 | 30 |
| 353 | Нахимова ул., 5 | 02.12.2022 | N 2682 | аварийный, подлежащий сносу | 359,20 | 20 |
| 354 | Водопроводная ул., 4 | 02.12.2022 | N 2690 | аварийный, подлежащий сносу | 129,30 | 8 |
| 355 | Школьный пер., 10 | 02.12.2022 | N 2692 | аварийный, подлежащий сносу | 195,10 | 7 |
| 356 | Киевская ул., 82 | 02.12.2022 | N 2695 | аварийный, подлежащий сносу | 419,20 | 8 |
| 357 | Татарская ул., 48 | 02.12.2022 | N 2658 | аварийный, подлежащий рекон. | 197,40 | 4 |
| 358 | Татарская ул., 50 | 02.12.2022 | N 2659 | аварийный, подлежащий рекон. | 200,50 | 6 |
| 359 | Кононова пер., 11а | 02.12.2022 | N 2662 | аварийный, подлежащий рекон. | 243,00 | 7 |
| 360 | Загорная ул., 9 | 02.12.2022 | N 2664 | аварийный, подлежащий рекон. | 156,00 | 5 |
| 361 | Октябрьская ул., 29 | 02.12.2022 | N 2665 | аварийный, подлежащий рекон. | 124,60 | 6 |
| 362 | Луговой пер., 5 | 02.12.2022 | N 2667 | аварийный, подлежащий рекон. | 405,50 | 13 |
| 363 | 1905 года пер., 20 | 02.12.2022 | N 2668 | аварийный, подлежащий рекон. | 240,70 | 6 |
| 364 | Ленина пр., 152а | 02.12.2022 | N 2670 | аварийный, подлежащий рекон. | 110,80 | 4 |
| 365 | Мусы Джалиля ул., 19 | 02.12.2022 | N 2671 | аварийный, подлежащий рекон. | 250,90 | 6 |
| 366 | 1905 года пер., 8 | 02.12.2022 | N 2673 | аварийный, подлежащий рекон. | 389,70 | 7 |
| 367 | Загорная ул., 50 | 02.12.2022 | N 2674 | аварийный, подлежащий рекон. | 182,70 | 6 |
| 368 | Водяная ул., 23в | 02.12.2022 | N 2677 | аварийный, подлежащий рекон. | 291,90 | 8 |
| 369 | Источная ул., 30 | 02.12.2022 | N 2679 | аварийный, подлежащий рекон. | 168,60 | 6 |
| 370 | Татарская ул., 33/1 | 02.12.2022 | N 2683 | аварийный, подлежащий рекон. | 157,60 | 5 |
| 371 | Гагарина ул., 6/1 | 02.12.2022 | N 2684 | аварийный, подлежащий рекон. | 276,10 | 7 |
| 372 | Источная ул., 15 | 02.12.2022 | N 2685 | аварийный, подлежащий рекон. | 147,70 | 4 |
| 373 | Татарская ул., 45 | 02.12.2022 | N 2687 | аварийный, подлежащий рекон. | 285,90 | 8 |
| 374 | Нечевский пер., 3/1 | 02.12.2022 | N 2688 | аварийный, подлежащий рекон. | 299,50 | 8 |
| 375 | Крылова ул., 23 | 02.12.2022 | N 2689 | аварийный, подлежащий рекон. | 232,90 | 6 |
| 376 | Пушкина ул., 14 | 02.12.2022 | N 2691 | аварийный, подлежащий рекон. | 381,20 | 10 |
| 377 | Трифонова ул., 4 | 02.12.2022 | N 2693 | аварийный, подлежащий рекон. | 135,80 | 2 |
| 378 | Источная ул., 7 | 02.12.2022 | N 2694 | аварийный, подлежащий рекон. | 291,50 | 6 |
| 379 | Алтайская ул., 43 | 31.08.2022 | N 2650 | аварийный, подлежащий сносу | 508,40 | 14 |
| 380 | Мариинский пер., 8б | 31.08.2022 | N 2648 | аварийный, подлежащий сносу | 217,50 | 7 |
| 381 | Ванцетти пер., 6/1 | 31.08.2022 | N 2657 | аварийный, подлежащий рекон. | 382,60 | 8 |
| 382 | Картасный пер., 7 | 31.08.2022 | N 2653 | аварийный, подлежащий рекон. | 176,90 | 5 |
| 383 | Красный пер., 13 | 31.08.2022 | N 2652 | аварийный, подлежащий рекон. | 299,00 | 7 |
| 384 | Большая Подгорная ул., 151 | 18.08.2022 | N 2645 | аварийный, подлежащий сносу | 497,10 | 9 |
| 385 | Большая Подгорная ул., 212а | 18.08.2022 | N 2644 | аварийный, подлежащий сносу | 456,78 | 9 |
| 386 | Татарская ул., 1а | 02.07.2015 | N 1503 | аварийный, подлежащий рекон. | 180,60 | 4 |
| 387 | Рабочая ул., 30 | 27.07.2022 | N 2626 | аварийный, подлежащий сносу | 167,30 | 4 |
| 388 | 5-й Армии ул., 16 | 27.07.2022 | N 2628 | аварийный, подлежащий сносу | 620,60 | 9 |
| 389 | Смоленский пер., 12а | 27.07.2022 | N 2629 | аварийный, подлежащий сносу | 327,00 | 14 |
| 390 | Московский тракт, 25 | 27.07.2022 | N 2631 | аварийный, подлежащий сносу | 307,70 | 9 |
| 391 | Бакунина ул., 13 | 27.07.2022 | N 2627 | аварийный, подлежащий рекон. | 538,21 | 20 |
| 392 | Мусы Джалиля ул., 18 | 27.07.2022 | N 2630 | аварийный, подлежащий рекон. | 169,80 | 4 |
| 393 | пер. Баранчуковский, 10 | 01.07.2022 | N 2613 | аварийный, подлежащий сносу | 494,60 | 16 |
| 394 | Тихий пер., 27/1 | 24.02.2022 | N 2578 | аварийный, подлежащий сносу | 338,50 | 9 |
| 395 | Калужская ул., 9а | 02.12.2022 | N 2617 | аварийный, подлежащий сносу | 270,40 | 8 |
| 396 | Школьный пер., 14 | 01.07.2022 | N 2623 | аварийный, подлежащий сносу | 177,10 | 6 |
| 397 | Нечевский пер., 3а | 01.07.2022 | N 2614 | аварийный, подлежащий рекон. | 277,90 | 6 |
| 398 | Татарская ул., 41 | 01.07.2022 | N 2624 | аварийный, подлежащий рекон. | 226,20 | 5 |
| 399 | Соляной пер., 2 | 23.06.2022 | N 2612 | аварийный, подлежащий рекон. | 215,50 | 7 |
| 400 | Большая Подгорная ул., 214а - 2 | 10.08.2022 | N 2633 | непригодно для проживания | 37,80 | 1 |
| 401 | Московский тракт, 41 - 4 | 10.08.2022 | N 2637 | непригодно для проживания | 42,40 | 1 |
| 402 | Ломоносова ул., 3 | 02.12.2022 | N 2666 | аварийный, подлежащий сносу | 129,00 | 5 |
| 403 | Вокзальная ул., 76 | 02.12.2022 | N 2676 | аварийный, подлежащий сносу | 221,50 | 9 |
| 404 | Загорная ул., 44/1 | 02.12.2022 | N 2669 | аварийный, подлежащий рекон. | 200,20 | 7 |
| 405 | Горького Максима ул., 16/1 | 02.12.2022 | N 2686 | аварийный, подлежащий рекон. | 310,10 | 9 |
| 406 | Зои Космодемьянской ул., 1а | 31.08.2022 | N 2655 | аварийный, подлежащий сносу | 410,50 | 9 |
| 407 | Пушкина ул., 48/3 | 31.08.2022 | N 2654 | аварийный, подлежащий сносу | 184,90 | 4 |
| 408 | Московский тракт, 41 - 6 | 18.08.2022 | N 2639 | непригодно для проживания | 44,10 | 1 |
| 409 | Алтайская ул., 108 | 17.04.2023 | N 2726 | аварийный, подлежащий сносу | 438,00 | 8 |
| 410 | 5-й Армии ул., 1а | 17.04.2023 | N 2721 | аварийный, подлежащий сносу | 591,40 | 8 |
| 411 | 5-й Армии ул., 11а | 17.04.2023 | N 2722 | аварийный, подлежащий сносу | 337,70 | 8 |
| 412 | Баранчуковский пер., 43 | 17.04.2023 | N 2723 | аварийный, подлежащий сносу | 778,60 | 17 |
| 413 | Большая Подгорная ул., 214 | 17.04.2023 | N 2720 | аварийный, подлежащий сносу | 331,80 | 8 |
| 414 | Водяная ул., 51 | 17.04.2023 | N 2719 | аварийный, подлежащий сносу | 344,90 | 8 |
| 415 | Вокзальная ул., 59 | 17.04.2023 | N 2738 | аварийный, подлежащий сносу | 183,80 | 5 |
| 416 | М.Горького ул., 18 | 17.04.2023 | N 2727 | аварийный, подлежащий рекон. | 255,80 | 8 |
| 417 | М.Горького ул., 25 | 17.04.2023 | N 2728 | аварийный, подлежащий рекон. | 233,40 | 4 |
| 418 | Даниловский пер., 9 | 17.04.2023 | N 2730 | аварийный, подлежащий рекон. | 242,90 | 4 |
| 419 | М.Джалиля ул.. 21/1 | 12.05.2023 | N 2663 | аварийный, подлежащий сносу | 160,10 | 6 |
| 420 | Иркутский тракт, 86 | 17.04.2023 | N 2736 | аварийный, подлежащий сносу | 367,70 | 8 |
| 421 | Ленина ул., 28 с. Тимирязевское | 17.04.2023 | N 2716 | аварийный, подлежащий сносу | 138,00 | 4 |
| 422 | Лермонтова ул., 27 | 17.04.2023 | N 2734 | аварийный, подлежащий рекон. | 198,40 | 6 |
| 423 | МПС ул., 8 | 17.04.2023 | N 2732 | аварийный, подлежащий сносу | 160,00 | 6 |
| 424 | Никитина ул., 1а | 17.04.2023 | N 2731 | аварийный, подлежащий сносу | 387,40 | 8 |
| 425 | 2-я Ново-Деповская, 23 | 17.04.2023 | N 2739 | аварийный, подлежащий сносу | 455,50 | 10 |
| 426 | Профсоюзная ул., 5а | 17.04.2023 | N 2717 | аварийный, подлежащий сносу | 531,50 | 8 |
| 427 | Профсоюзная ул., 6 | 17.04.2023 | N 2718 | аварийный, подлежащий сносу | 628,00 | 12 |
| 428 | 3-я Рабочая ул., 1 | 17.04.2023 | N 2737 | аварийный, подлежащий сносу | 484,80 | 8 |
| 429 | Советская ул., 8а | 17.04.2023 | N 2725 | аварийный, подлежащий рекон. | 235,70 | 6 |
| 430 | Студенческий городок, 5 | 17.04.2023 | N 2714 | аварийный, подлежащий рекон. | 805,20 | 26 |
| 431 | Татарская ул., 33 | 17.04.2023 | N 2729 | аварийный, подлежащий рекон. | 169,40 | 4 |
| 432 | Техническая ул., 1а | 17.04.2023 | N 2733 | аварийный, подлежащий сносу | 334,60 | 8 |
| 433 | Усова ул., 27 | 17.04.2023 | N 2715 | аварийный, подлежащий сносу | 548,70 | 7 |
| 434 | Техническая ул., 3 | 11.08.2023 | N 2764 | аварийный, подлежащий сносу | 435,64 | 10 |
| 435 | Пушкина ул., 48/9 | 11.08.2023 | N 2767 | аварийный, подлежащий сносу | 256,60 | 7 |
| 436 | Большая Подгорная ул., 37 | 11.08.2023 | N 2765 | аварийный, подлежащий рекон. | 212,30 | 5 |
| 437 | Нагорный пер., 12 | 11.08.2023 | N 2766 | аварийный, подлежащий рекон. | 210,20 | 8 |
| 438 | Шишкова ул., 28 | 11.08.2023 | N 2768 | аварийный, подлежащий рекон. | 300,80 | 7 |
| 439 | Московский тракт, 41 | 11.08.2023 | N 2769 | аварийный, подлежащий рекон. | 144,30 | 6 |
| 440 | Басандайская ул., 2/2 | 11.08.2023 | N 2770 | аварийный, подлежащий сносу | 126,10 | 9 |
| 441 | Трудовая ул., 17 | 11.08.2023 | N 2741 | аварийный, подлежащий сносу | 288,80 | 10 |
| 442 | Профсоюзная ул., 1/1 | 11.08.2023 | N 2742 | аварийный, подлежащий сносу | 577,20 | 8 |
| 443 | Баранчуковский пер., 8 | 11.08.2023 | N 2743 | аварийный, подлежащий сносу | 502,20 | 15 |
| 444 | Большая Подгорная ул., 217 | 11.08.2023 | N 2744 | аварийный, подлежащий сносу | 442,10 | 9 |
| 445 | Смирнова ул., 22 | 11.08.2023 | N 2745 | аварийный, подлежащий сносу | 419,30 | 8 |
| 446 | Мельничная ул., 13 | 11.08.2023 | N 2747 | аварийный, подлежащий сносу | 147,30 | 5 |
| 447 | Профсоюзная ул., 13 | 11.08.2023 | N 2748 | аварийный, подлежащий сносу | 957,80 | 17 |
| 448 | Дунайский пер., 5 | 11.08.2023 | N 2749 | аварийный, подлежащий сносу | 96,50 | 4 |
| 449 | Водяная ул., 31 | 11.08.2023 | N 2752 | аварийный, подлежащий сносу | 310,50 | 8 |
| 450 | Большая Подгорная ул., 108 | 11.08.2023 | N 2753 | аварийный, подлежащий сносу | 337,80 | 10 |
| 451 | 5-й Армии ул., 12 | 11.08.2023 | N 2754 | аварийный, подлежащий сносу | 619,40 | 11 |
| 452 | Розы Люксембург, 46/2 | 11.08.2023 | N 2746 | аварийный, подлежащий рекон. | 211,20 | 7 |
| 453 | Водяная ул., 21 | 11.08.2023 | N 2750 | аварийный, подлежащий рекон. | 214,10 | 7 |
| 454 | Водяная ул., 22 | 11.08.2023 | N 2751 | аварийный, подлежащий рекон. | 353,40 | 7 |
| 455 | Карповский пер., 24 | 11.08.2023 | N 2755 | аварийный, подлежащий рекон. | 236,90 | 7 |
| 456 | Белинского проезд, 7 | 11.08.2023 | N 2758 | аварийный, подлежащий сносу | 410,40 | 11 |
| 457 | Некрасова ул., 55 | 11.08.2023 | N 2761 | аварийный, подлежащий сносу | 111,20 | 3 |
| 458 | Белинского ул., 3 | 11.08.2023 | N 2762 | аварийный, подлежащий сносу | 361,30 | 10 |
| 459 | Степана Разина ул., 14а | 11.08.2023 | N 2763 | аварийный, подлежащий сносу | 383,70 | 9 |
| 460 | Комсомольский пер., 12 | 11.08.2023 | N 2757 | аварийный, подлежащий рекон. | 218,40 | 6 |
| 461 | Плеханова пер., 9 | 11.08.2023 | N 2756 | аварийный, подлежащий рекон. | 340,20 | 6 |
| 462 | Заливная ул., 14 | 11.08.2023 | N 2759 | аварийный, подлежащий рекон. | 264,60 | 8 |
| 463 | Источная ул., 9 | 11.08.2023 | N 2760 | аварийный, подлежащий рекон. | 229,40 | 4 |
| 464 | Карпова ул., 8 | 14.12.2023 | N 2822 | аварийный, подлежащий сносу | 896,80 | 12 |
| 465 | Карпова ул., 8/1 | 14.12.2023 | N 2823 | аварийный, подлежащий сносу | 415,20 | 8 |
| 466 | Карпова ул., 8/4 | 14.12.2023 | N 2824 | аварийный, подлежащий сносу | 379,40 | 8 |
| 467 | Карпова ул., 8/5 | 14.12.2023 | N 2825 | аварийный, подлежащий сносу | 376,90 | 8 |
| 468 | Учебная ул., 2а | 14.12.2023 | N 2826 | аварийный, подлежащий сносу | 432,90 | 9 |
| 469 | Учебная ул., 3 | 14.12.2023 | N 2827 | аварийный, подлежащий сносу | 408,20 | 7 |
| 470 | Кулева ул., 31 | 14.12.2023 | N 2828 | аварийный, подлежащий сносу | 569,30 | 8 |
| 471 | Кулева ул., 37 | 14.12.2023 | N 2829 | аварийный, подлежащий сносу | 479,47 | 8 |
| 472 | Нахимова пер., 7 | 14.12.2023 | N 2830 | аварийный, подлежащий сносу | 242,40 | 8 |
| 473 | Нахимова ул., 7а | 14.12.2023 | N 2831 | аварийный, подлежащий сносу | 390,80 | 9 |
| 474 | Нахимова ул., 9 | 14.12.2023 | N 2832 | аварийный, подлежащий сносу | 159,90 | 8 |
| 475 | Косарева ул., 11 | 14.12.2023 | N 2833 | аварийный, подлежащий сносу | 747,50 | 13 |
| 476 | Буткеевский пер., 5б | 14.12.2023 | N 2834 | аварийный, подлежащий сносу | 309,00 | 12 |
| 477 | Красноармейская ул., 117а | 14.12.2023 | N 2835 | аварийный, подлежащий сносу | 540,60 | 10 |
| 478 | Калужская ул., 25 | 14.12.2023 | N 2843 | аварийный, подлежащий сносу | 455,70 | 10 |
| 479 | Ленина пр., 37 | 14.12.2023 | N 2836 | аварийный, подлежащий рекон. | 112,70 | 5 |
| 480 | Герцена ул., 9 | 14.12.2023 | N 2837 | аварийный, подлежащий рекон. | 507,10 | 7 |
| 481 | Красноармейская ул., 79 | 14.12.2023 | N 2838 | аварийный, подлежащий рекон. | 350,10 | 9 |
| 482 | Белинского ул., 17 | 14.12.2023 | N 2839 | аварийный, подлежащий рекон. | 408,15 | 12 |
| 483 | Белинского ул., 59 | 14.12.2023 | N 2840 | аварийный, подлежащий рекон. | 161,30 | 5 |
| 484 | Советская ул., 49/1 | 14.12.2023 | N 2841 | аварийный, подлежащий рекон. | 46,30 | 1 |
| 485 | Московский тракт, 29/1 | 14.12.2023 | N 2842 | аварийный, подлежащий рекон. | 146,10 | 4 |
| 486 | Максима Горького ул., 70 | 14.12.2023 | N 2802 | аварийный, подлежащий рекон. | 196,40 | 6 |
| 487 | Алтайская ул., 13 | 14.12.2023 | N 2803 | аварийный, подлежащий рекон. | 191,95 | 10 |
| 488 | Никитина ул., 3 | 14.12.2023 | N 2804 | аварийный, подлежащий рекон. | 314,90 | 9 |
| 489 | Школьный пер., 22 | 14.12.2023 | N 2805 | аварийный, подлежащий рекон. | 300,54 | 6 |
| 490 | Войкова ул., 15а | 14.12.2023 | N 2806 | аварийный, подлежащий рекон. | 491,30 | 15 |
| 491 | Советская ул., 14 | 14.12.2023 | N 2807 | аварийный, подлежащий рекон. | 246,60 | 6 |
| 492 | Ванцетти пер., 6/2 | 14.12.2023 | N 2808 | аварийный, подлежащий рекон. | 385,50 | 8 |
| 493 | Малая Подгорная ул., 11 | 14.12.2023 | N 2809 | аварийный, подлежащий сносу | 465,91 | 8 |
| 494 | Малая Подгорная ул., 11/1 | 14.12.2023 | N 2810 | аварийный, подлежащий сносу | 457,30 | 8 |
| 495 | Водопроводная ул., 4а | 14.12.2023 | N 2811 | аварийный, подлежащий сносу | 242,81 | 7 |
| 496 | Техническая ул., 5 | 14.12.2023 | N 2812 | аварийный, подлежащий сносу | 444,10 | 11 |
| 497 | Циолковского ул., 20 | 14.12.2023 | N 2813 | аварийный, подлежащий сносу | 328,90 | 9 |
| 498 | Ачинская ул., 12 | 14.12.2023 | N 2821 | аварийный, подлежащий сносу | 384,24 | 17 |
| 499 | Большая Подгорная ул., 41а | 14.12.2023 | N 2814 | аварийный, подлежащий рекон. | 401,04 | 8 |
| 500 | Большая Подгорная ул., 43 | 14.12.2023 | N 2815 | аварийный, подлежащий рекон. | 530,00 | 10 |
| 501 | Мариинский пер., 24 | 14.12.2023 | N 2816 | аварийный, подлежащий рекон. | 196,00 | 5 |
| 502 | Пушкина ул., 15 | 14.12.2023 | N 2817 | аварийный, подлежащий рекон. | 357,40 | 10 |
| 503 | Яковлева ул., 55 | 14.12.2023 | N 2818 | аварийный, подлежащий рекон. | 214,30 | 6 |
| 504 | Октябрьская ул., 28 | 14.12.2023 | N 2819 | аварийный, подлежащий рекон. | 375,70 | 8 |
| 505 | Белая ул., 6 | 14.12.2023 | N 2820 | аварийный, подлежащий рекон. | 197,00 | 4 |
| 506 | Алтайская ул., 151 | 14.12.2023 | N 2847 | аварийный, подлежащий сносу | 554,50 | 14 |
| 507 | Сибирская ул., 34/4 | 14.12.2023 | N 2851 | аварийный, подлежащий сносу | 439,20 | 14 |
| 508 | Тверская ул., 21 | 14.12.2023 | N 2852 | аварийный, подлежащий сносу | 334,90 | 8 |
| 509 | Колхозная ул., 16 | 14.12.2023 | N 2853 | аварийный, подлежащий сносу | 626,30 | 17 |
| 510 | Некрасова ул., 1б | 14.12.2023 | N 2854 | аварийный, подлежащий сносу | 415,00 | 10 |
| 511 | Белинского проезд, 2 | 14.12.2023 | N 2855 | аварийный, подлежащий сносу | 583,70 | 18 |
| 512 | Белинского проезд, 4 | 14.12.2023 | N 2856 | аварийный, подлежащий сносу | 666,60 | 16 |
| 513 | Кононова пер., 12 | 14.12.2023 | N 2857 | аварийный, подлежащий сносу | 453,90 | 9 |
| 514 | Максима Горького ул., 17 | 14.12.2023 | N 2844 | аварийный, подлежащий рекон. | 214,60 | 8 |
| 515 | Алтайская ул., 7 | 14.12.2023 | N 2845 | аварийный, подлежащий рекон. | 174,00 | 11 |
| 516 | Алтайская ул., 16 | 14.12.2023 | N 2846 | аварийный, подлежащий рекон. | 229,10 | 8 |
| 517 | Никитина ул., 7 | 14.12.2023 | N 2848 | аварийный, подлежащий рекон. | 110,70 | 3 |
| 518 | Татарская ул., 8/1 | 14.12.2023 | N 2849 | аварийный, подлежащий рекон. | 182,60 | 5 |
| 519 | Татарская ул., 54 | 14.12.2023 | N 2850 | аварийный, подлежащий рекон. | 246,35 | 6 |
| 520 | Аптекарский пер., 9 | 14.12.2023 | N 2858 | аварийный, подлежащий рекон. | 141,05 | 6 |
| 521 | Войкова ул., 68 | 14.12.2023 | N 2861 | аварийный, подлежащий сносу | 598,40 | 11 |
| 522 | Войкова ул., 80 | 14.12.2023 | N 2862 | аварийный, подлежащий сносу | 936,80 | 9 |
| 523 | Войкова ул., 82 | 14.12.2023 | N 2863 | аварийный, подлежащий сносу | 551,00 | 8 |
| 524 | Бердская ул., 7 | 14.12.2023 | N 2864 | аварийный, подлежащий сносу | 619,70 | 20 |
| 525 | Водяная ул., 53 | 14.12.2023 | N 2866 | аварийный, подлежащий сносу | 429,60 | 9 |
| 526 | Нижне-Луговая ул., 14а | 14.12.2023 | N 2867 | аварийный, подлежащий сносу | 343,10 | 8 |
| 527 | Нижне-Луговая ул., 14б | 14.12.2023 | N 2868 | аварийный, подлежащий сносу | 301,40 | 8 |
| 528 | Ленина пр., 208 | 14.12.2023 | N 2869 | аварийный, подлежащий сносу | 121,80 | 8 |
| 529 | Ленина пр., 216 | 14.12.2023 | N 2870 | аварийный, подлежащий сносу | 332,50 | 8 |
| 530 | Розы Люксембург ул., 50 | 14.12.2023 | N 2871 | аварийный, подлежащий сносу | 842,50 | 16 |
| 531 | Пролетарская ул., 4 | 14.12.2023 | N 2873 | аварийный, подлежащий сносу | 260,30 | 13 |
| 532 | Пролетарская ул., 42/1 | 14.12.2023 | N 2874 | аварийный, подлежащий сносу | 378,50 | 9 |
| 533 | Профсоюзная ул., 3а | 14.12.2023 | N 2875 | аварийный, подлежащий сносу | 568,40 | 8 |
| 534 | Профсоюзная ул., 9 | 14.12.2023 | N 2876 | аварийный, подлежащий сносу | 677,70 | 12 |
| 535 | Кольцевой проезд, 36 | 14.12.2023 | N 2878 | аварийный, подлежащий сносу | 628,00 | 11 |
| 536 | 5-й Армии ул., 3 | 14.12.2023 | N 2879 | аварийный, подлежащий сносу | 620,30 | 12 |
| 537 | 5-й Армии ул., 5 | 14.12.2023 | N 2880 | аварийный, подлежащий сносу | 598,30 | 11 |
| 538 | 5-й Армии ул., 13б | 14.12.2023 | N 2881 | аварийный, подлежащий сносу | 351,20 | 8 |
| 539 | Войкова ул., 4 | 14.12.2023 | N 2859 | аварийный, подлежащий рекон. | 247,70 | 6 |
| 540 | Войкова ул., 4а | 14.12.2023 | N 2860 | аварийный, подлежащий рекон. | 142,30 | 7 |
| 541 | Ванцетти пер., 6а | 14.12.2023 | N 2865 | аварийный, подлежащий рекон. | 501,60 | 11 |
| 542 | Розы Люксембург ул., 61 | 14.12.2023 | N 2872 | аварийный, подлежащий рекон. | 237,90 | 9 |
| 543 | Карла Маркса ул., 43а | 14.12.2023 | N 2877 | аварийный, подлежащий рекон. | 264,00 | 5 |
| 544 | Большая Подгорная ул., 171 | 22.11.2023 | N 2797 | аварийный, подлежащий сносу | 328,60 | 10 |
| 545 | Большая Подгорная ул., 212 | 22.11.2023 | N 2798 | аварийный, подлежащий сносу | 498,49 | 9 |
| 546 | Большая Подгорная ул., 213 | 22.11.2023 | N 2799 | аварийный, подлежащий сносу | 523,90 | 8 |
| 547 | Мельничная ул., 35 | 22.11.2023 | N 2800 | аварийный, подлежащий сносу | 573,30 | 12 |
| 548 | Мельничная ул., 77 | 22.11.2023 | N 2801 | аварийный, подлежащий сносу | 460,70 | 8 |
| 549 | Старо-Деповская ул., 9 | 14.12.2023 | N 2882 | аварийный, подлежащий сносу | 127,10 | 3 |
| 550 | Белинского проезд, 5 | 14.12.2023 | N 2883 | аварийный, подлежащий сносу | 404,30 | 30 |
| 551 | Степана Разина ул., 33 | 14.12.2023 | N 2885 | аварийный, подлежащий сносу | 128,50 | 13 |
| 552 | Балтийская ул., 9а | 14.12.2023 | N 2886 | аварийный, подлежащий сносу | 289,50 | 8 |
| 553 | Флотский пер. 2б | 14.12.2023 | N 2887 | аварийный, подлежащий сносу | 115,00 | 4 |
| 554 | Бердская ул., 19а | 14.12.2023 | N 2889 | аварийный, подлежащий сносу | 397,10 | 8 |
| 555 | Большая Подгорная ул., 187 | 14.12.2023 | N 2890 | аварийный, подлежащий сносу | 514,00 | 8 |
| 556 | Шегарский пер., 75а | 14.12.2023 | N 2891 | аварийный, подлежащий сносу | 580,40 | 8 |
| 557 | Фрунзе пр., 8 | 14.12.2023 | N 2884 | аварийный, подлежащий рекон. | 469,20 | 7 |
| 558 | Красный пер., 15 | 14.12.2023 | N 2888 | аварийный, подлежащий рекон. | 234,10 | 8 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 175848,5 | 4759 |

Приложение 8

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2022 ГОДУ

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 8

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ

СНОСУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПО СНОСУ, УТИЛИЗАЦИЯ, СНЯТИЕ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100017) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес снесенного многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу | | Площадь многоквартирного дома, кв. м | Стоимость работ, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | | | | | |
| Кировский | | | | | |
| 1 | пер. Промышленный, 8 | 09.04.2012 | N 332 | 478,20 | 155564,14 |
| 2 | пер. Промышленный, 6 | 24.01.2014 | N 30 | 381,90 | 564195,59 |
| 3 | пер. Промышленный, 4 | 06.11.2013 | N 1251 | 462,35 | 145910,91 |
| 4 | ул. Вершинина, 56 | 24.01.2014 | N 30 | 422,20 | 613811,18 |
| 5 | ул. Вершинина, 58 | 30.09.2015 | N 926 | 499,40 | 569420,40 |
| 6 | ул. Вершинина, 60 | 30.09.2015 | N 926 | 524,60 | 579742,39 |
| 7 | ул. Дружбы, 56 | 22.10.2014 | N 1086 | 328,90 | 201934,61 |
| 8 | ул. Дружбы, 58 | 21.08.2012 | N 968 | 321,30 | 380600,00 |
| 9 | ул. Дружбы, 62 | 22.10.2014 | N 1086 | 324,60 | 443976,07 |
| 10 | ул. Энергетиков, 4 | 17.02.2014 | N 115 | 292,30 | 374294,47 |
| 11 | ул. Щорса, 7 | 14.11.2012 | N 1349 | 442,00 | 724009,88 |
| 12 | ул. Кулева, 25 | 13.05.2013 | N 457 | 458,98 | 630119,58 |
| Итого по Кировскому району | | | | 4936,73 | 5383579,22 |
| Ленинский | | | | | |
| 1 | г. Томск, ул. Ангарская, д. 81 | 25.11.2016 | N 1238 | 328,2 | 239600,00 |
| 2 | г. Томск, пер. Светлый, д. 26 | 17.08.2015 | N 730 | 322,5 | 174908,00 |
| 3 | г. Томск, пер. Светлый, д. 28 | 14.06.2012 | N 660 | 345,4 | 184492,00 |
| 4 | г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 92/1 | 03.10.2012 | N 1154 | 365,8 | 337575,94 |
| 5 | г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 220 | 17.08.2015 | N 730 | 449,8 | 309524,16 |
| Итого по Ленинскому району | | | | 1811,70 | 1246100,10 |
| Октябрьский | | | | | |
| 1 | Пушкина пер., 10 | 16.09.2010 | N 962 | 376,10 | 200034,06 |
| 2 | Пушкина пер., 12 | 15.05.2012 | N 482 | 372,70 | 198534,70 |
| 3 | Пушкина пер., 14 | 26.12.2011 | N 1499 | 376,00 | 198534,60 |
| Итого по Октябрьскому району | | | | 1124,80 | 597103,36 |
| Советский | | | | | |
| 1 | Максима Горького ул., 11/1 | 14.04.2015 | N 326 | 89,10 | 111207,32 |
| 2 | Сибирская ул., 86 <1> | 06.07.2012 | N 782 | 428,70 | 41502,72 |
| 3 | Сибирская ул., 82 | 09.04.2012 | N 332 | 421,30 | 526197,58 |
| Итого по Советскому району | | | | 939,10 | 678907,62 |
| Итого 2021 год | | | | 8812,33 | 7905690,30 |

--------------------------------

<1> в 2021 году предусмотрено проведение обмерных работ, работ по разработке проекта организации работ, составлению дефектной ведомости и сметной документации на выполнение работ по сносу, фактический снос планируется в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | | | | |
| Кировский | | | | | |
| 1 | ул. Ломоносова, 1 | 25.03.2016 | N 222 | 122,8 | 1000,00 |
| 2 | ул. Учебная, 35 | 15.05.2012 | N 482 | 437,80 | 521521,56 |
| 3 | ул. Энергетиков, 11 | 03.10.2012 | N 1154 | 325,70 | 512261,54 |
| 4 | Московский тракт, 27/1 | 21.11.2014 | N 1209 | 254,70 | 480,00 |
| 5 | Московский тракт, 15 | 27.10.2015 | N 1025 | 157,80 | 121000,00 |
| 6 | ул. Полины Осипенко, 3 | 30.09.2015 | N 926 | 373,40 | 446651,12 |
| 7 | Московский тракт, 76 | 27.12.2012 | N 1606 | 494,00 | 432006,15 |
| 8 | пер. Промышленный, 2 | 24.01.2014 | N 30 | 373,40 | 599800,00 |
| Итого по Кировскому району | | | | 2539,60 | 2634720,37 |
| Ленинский | | | | | |
| 1 | 1-я Лесная ул., д. 18 | N 109 | 12.02.2013 | 252,00 | 271494,82 |
| 2 | Ангарская ул., д. 74 | N 457 | 13.05.2013 | 108,3 | 101303,12 |
| 3 | Ангарская ул., д. 85 | N 80 | 13.02.2017 | 95,1 | 78865,28 |
| 4 | Бердская ул., д. 3 | N 115 | 17.02.2014 | 525,1 | 824062,30 |
| 5 | Блок-Пост ул., д. 1 | N 1606 | 27.12.2012 | 872,8 | 1184206,48 |
| 6 | Большая Подгорная ул., д. 120 | N 1315 | 19.11.2013 | 734,8 | 617202,06 |
| 7 | Большая Подгорная ул., д. 118 | N 1209 | 21.11.2014 | 479,4 | 486002,92 |
| 8 | Успенского ул., д. 8 | N 1606 | 27.12.2012 | 304,00 | 379601,16 |
| 9 | Первомайская ул., д. 170 | N 1011 | 12.10.2017 | 60,90 | 135877,86 |
| Итого по Ленинскому району | | | | 3432,40 | 4078615,99 |
| Октябрьский | | | | | |
| 1 | Соляной пер., 4 | 28.06.2010 | N 614 | 84,90 | 1369999,99 |
| 2 | Горшковский пер., 15 | 22.03.2005 | N 148 | 200,20 |
| 3 | Горшковский пер., 16/1 | 29.12.2006 | N 720 | 205,60 |
| 4 | Белозерская ул., 10 | 25.02.2015 | N 176 | 196,10 |
| 5 | Мечникова ул., д. 14 | 06.07.2012 | N 780 | 160,20 |
| Итого по Октябрьскому району | | | | 847,00 | 1369999,99 |
| Советский | | | | | |
| 1 | Сибирская ул., 86 | 06.07.2012 | N 782 | 2505,0 | 656677,30 |
| 2 | Алтайская ул., 101 | 12.05.2012 | N 749 | 1276,0 | 522231,61 |
| 3 | Гоголя ул. 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, Красноармейская ул. 43/1, 43/2, Жуковского ул., 25 <1> |  |  |  | 399522,43 |
| Итого по Советскому району | | | | 3781,0 | 1578431,34 |
| Итого 2022 год | | | | 10600,00 | 9661767,69 |

--------------------------------

<1> проведение обмерных работ, работ по разработке проекта организации работ, составлению дефектной ведомости и сметной документации на выполнение работ по сносу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | | | | |
| Кировский | | | | | |
| 1 | Калужская ул., 11 | 15.10.2015 | N 986 | 401,40 | 800720,00 |
| 2 | Ломоносова ул., 1 | 25.03.2016 | N 222 | 122,80 | 383808,59 |
| 3 | Инструментальный пер., 36 | 10.07.2013 | N 725 | 392,10 | 1200400,00 |
| 4 | Короленко ул. 20 | 15.05.2015 | N 418 | 347,30 | 720,00 |
| 5 | Московский тракт, 58 | 29.03.2013 | N 298 | 401,00 | 720,00 |
| 6 | Карпова ул., 8/6 | 30.09.2015 | N 926 | 457,88 | 400,00 |
| 7 | Щорса ул. 15 | 17.08.2015 | N 730 | 387,20 | 400,00 |
| 8 | Инструментальный пер., 38 | 14.04.2015 | N 326 | 393,30 | 400,00 |
| 9 | Московский тракт, 36 | 01.10.2020 | N 890 | 196,70 | 400,00 |
| 10 | Энергетиков ул. 10 | 17.02.2014 | N 115 | 333,60 | 400,00 |
| Итого по Кировскому району | | | | 3433,28 | 2388368,59 |
| Ленинский | | | | | |
| 1 | Обская ул., 50 | 27.12.2012 | N 1606 | 323,40 | 248017,24 |
| 2 | Первомайская ул., 177 | 28.04.2014 | N 333 | 353,50 | 254930,19 |
| 3 | Урожайный пер., 22 | 24.05.2016 | N 447 | 539,70 | 322592,77 |
| 4 | Успенского пер., 8 | 27.12.2012 | N 1606 | 304,00 | 162758,45 |
| 5 | Сухоозерный пер., 13 | 06.11.2015 | N 1061 | 290,00 | 505103,05 |
| 6 | Дербышевский пер., 19 | 23.06.2016 | N 583 | 207,10 | 428904,78 |
| 7 | Первомайская ул., 170 | 12.10.2017 | N 1011 | 60,90 | 105192,26 |
| 8 | Светлый пер., 40 | 03.04.2014 | N 263 | 342,60 | 497168,24 |
| 9 | Первомайская ул., 168 | 28.10.2019 | N 1057 | 39,90 | 102771,66 |
| 10 | Большая Подгорная ул., 197 | 27.12.2014 | N 1394 | 460,55 | 852599,60 |
| Итого по Ленинскому району | | | | 2921,65 | 3480038,24 |
| Октябрьский | | | | | |
| 1 | Зои Космодемьянской ул., 1Б | 31.08.2022 | N 2655 | 1992,0 | 4250000,00 |
| 2 | Войлочная заимка ул., 5 | 10.09.2012 | N 810 | 553,0 |
| 3 | Войлочная ул., 5А | 20.09.2007 | N 114 | 675,3 |
| 4 | Техническая ул., 9 | 20.09.2007 | N 115 | 274,4 |
| 5 | Техническая ул., 11 | 20.08.2009 | N 249 | 219,5 |
| 6 | Техническая ул., 13 | 04.09.2009 | N 254 | 356,7 |
| 7 | Болотный пер., 9 | 05.07.2007 | N 82 | 411,6 |
| 8 | Болотный пер., 9/1 | 14.12.2006 | N 48 | 493,9 |
| 9 | Болотный пер., 10 | 14.12.2006 | N 47 | 137,2 |
| 10 | Болотный пер., 13 | 14.12.2006 | N 45 | 109,8 |
| 11 | Иркутский тракт, 82 | 27.09.2013 | N 988 | 1719,9 |
| Итого по Октябрьскому району | | | | 6943,2 | 4250000,00 |
| Советский | | | | | |
| 1 | ул. Жуковского, 25 | 27.12.2012 | N 1606 | 465,5 | 553988,50 |
| 2 | ул. Алтайская, 15а | 29.03.2013 | N 298 | 72,8 | 573408,00 |
| 3 | пер. Кононова, 17 | 30.10.2014 | N 1128 | 174,8 | 1328939,00 |
| 4 | ул. Красноармейская, 45 | 15.05.2015 | N 423 | 102,3 | 943464,00 |
| Итого по Советскому району | | | | 815,4 | 3399799,50 |
| Итого 2023 год | | | | 14113,59 | 13518206,33 |
| 2024 | | | | | |
| Кировский | | | | | |
| 1 | Карпова ул., 8/6 | 30.09.2015 | N 926 | 457,88 | 1420000,00 |
| 2 | Энергетиков ул. 10 | 17.02.2014 | N 115 | 333,60 | 1000000,00 |
| 3 | Московский тракт, 27/1 | 21.11.2014 | N 1209 | 254,70 | 1000000,00 |
| Итого по Кировскому району | | | | 1046,18 | 3420000,00 |
| Ленинский | | | | | |
| 1 | Б. Подгорная, д. 116 | 16.05.2018 | N 372 | 446,1 | 700000,00 |
| 2 | Б. Подгорная, д. 179 | 10.08.2015 | N 707 | 437,3 | 700000,00 |
| 3 | Б. Подгорная, д. 232 | 22.10.2018 | N 970 | 393,0 | 650000,00 |
| 4 | Р. Люксембург ул., д. 56 | 15.05.2015 | N 418 | 263,6 | 420000,00 |
| 5 | Войкова ул., д. 5 | 15.09.2017 | N 873 | 158,1 | 570000,00 |
| 6 | Учительская ул., д. 79 | 23.06.2016 | N 583 | 423,3 | 580000,00 |
| Итого по Ленинскому району | | | | 2121,40 | 3620000,00 |
| Октябрьский | | | | | |
| 1 | Комсомольский пр., 5/1 | 18.02.2013 | N 854 | 402,5 | 1370000,00 |
| Итого по Октябрьскому району | | | | 402,50 | 1370000,00 |
| Итого 2024 год | | | | 3570,08 | 8410000,00 |
| 2025 | | | | | |
| Кировский | | | | | |
| 1 | Московский тракт, 58 | 29.03.2013 | N 298 | 401,00 | 1220000,00 |
| 2 | Короленко ул. 20 | 15.05.2015 | N 418 | 347,30 | 1000000,00 |
| 3 | Инструментальный пер., 38 | 14.04.2015 | N 326 | 393,30 | 1200000,00 |
| Итого по Кировскому району | | | | 1141,60 | 3420000,00 |
| Ленинский | | | | | |
| 1 | Барнаульский проезд, д. 11 | 24.05.2016 | N 447 | 191,6 | 425000,00 |
| 2 | Б. Подгорная, д. 169 | 16.05.2018 | N 372 | 302,5 | 670000,00 |
| 3 | Б. Подгорная, д. 197 | 10.03.2015 | N 221 | 566,0 | 1100000,00 |
| 4 | Р.Люксембург ул., д. 88 | 10.07.2013 | N 725 | 288,1 | 650000,00 |
| 5 | Урожайный пер., д. 25а | 27.12.2014 | N 1394 | 393,7 | 775000,00 |
| Итого по Ленинскому району | | | | 1741,90 | 3620000,00 |
| Октябрьский | | | | | |
| 1 | Шишкова ул., 15/1 | 25.12.2012 | N 846 | 1649,0 | 1370000,00 |
| Итого по Октябрьскому району | | | | 1649,00 | 1370000,00 |
| Итого 2025 год | | | | 4532,50 | 8410000,00 |

Приложение 9

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАССЕЛЕНИЕ

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100018) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 51 | 63 | 36 <1> | 42 | 10 <1> | 152 | 67 <1> | 141 | 15 <1> | 300 | 5 <1> | 200 | 5 <1> |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | Единовременное обследование (учет) | 3 | 33 | 1 <2> | 25 | 2 <2> | 44 | 3 <2> | 6 | 1 <2> | 9 | 0 <2> | 7 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 |
| Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Периодическая отчетность | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0,64 | 12,15 | 0,43 | 5 | 1,3 | 28,5 | 8,9 | 11,1 | 6,6 | 7,5 | 1,6 | 28,2 | 10,7 | 31,5 | 1,7 | 31,2 | 0,5 | 26,3 | 0,5 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % | Периодическая отчетность | 0,64 | 7,16 | 0,22 | 4,8 | 0,4 | 8,3 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,8 | 0 | 2,5 | 0 | 3,8 | 0 |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Число переселенных граждан, чел. <3> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 260 | 690 | 272 | 508 | 402 | 3093 | 1474 | 1483 | 1086 | 1319 | 386 | 2593 | 1653 | 2929 | 1431 | 1975 | 81 | 480 | 89 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска | Количество расселенных жилых помещений, шт. <3> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 196 | 126 | 1145 | 494 | 559 | 402 | 374 | 322 | 886 | 577 | 1012 | 817 | 704 | 31 | 192 | 31 |
| 1.2. | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3,1 | 9,75 | 2,7 | 6 | 4,9 | 40,8 | 6,6 | 8,2 | 4 | 4,3 | 4,3 | 8,25 | 8,25 | 37,8 | 8,35 | 46,7 | 1 | 8,7 | 1,1 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск" | Количество приобретенных путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанных непригодными для проживания | Количество приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 93 | 100 | 35 | 190 | 49 | 406 | 8 | 149 | 13 | 90 | 2 | 72 | 28 | 1000 | 33 | 885 | 31 | 89 | 31 |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений | Количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания, помещ. <3> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 196 | 84 | 432 | 64 | 149 | 40 | 90 | 7 | 116 | 31 | 1000 | 37 | 885 | 31 | 89 | 31 |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, получение нотариально удостоверенной доверенности для заключения соглашений об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в целях изъятия для муниципальных нужд, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 180 | 180 | 129 | 121 | 260 | 260 | 328 | 328 | 871 | 566 | 331 | 53 | 77 | 53 |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100247) Жилищного кодекса Российской Федерации. | Количество собственников объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, которым предоставлено возмещения за изымаемые жилые помещения, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 124 | 124 | 121 | 120 | 164 | 164 | 266 | 266 | 289 | 289 | 392 | 0 | 140 | 0 |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6. Изготовление технических паспортов для подготовки решений об изъятии жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) для муниципальных нужд | Количество технических паспортов для подготовки решений об изъятии жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) для муниципальных нужд | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, | показатель введен с 2020 года | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача 3 Подпрограммы. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м <10> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 19,2 | 8,4 | 10,6 | 10,6 | 35,0 | 14,1 | 5,9 | 3,6 | 7,2 | 4,5 |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с последующей утилизацией и снятием с кадастрового учета | Количество снесенных расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, шт. <10> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 64 | 22 | 45 | 24 | 75 | 35 | 16 | 10 | 23 | 9 |
| 1.4. | Задача 4 Подпрограммы. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 11 | 4 | 8 | 5 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территории | Количество расселенных домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 23 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0,00 | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | 1551801,0 | 155388,5 | 428498,4 | 7589,2 <4> | 174179,8 <4> | 6395,8 <4> | 63049,8 <4> | 55483,1 <4> | 43679,4 <4> | 43679,4 <4> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Задача 5 Подпрограммы. Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" <5> | Площадь расселенного (сокращенного) непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года | | | | | 11,6 | 11,6 | 11,1 | 11,1 <6> | 11,6 <7> | 11,6 <7> | 28,6 | 28,6 <9> | 2,2 | 2,2 <9> | 31,0 | 31,0 <9> | 0 | 0 |
| Площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, планируемая к расселению посредством выкупа, тыс. кв. м <8> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 22,1 | 20,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 |
| Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 903 <7> | 903 <7> | 1639 | 1639 <9> | 124 | 124 <9> | 2260 | 2260 <9> | 0 | 0 |
| Число жителей, планируемых к расселению посредством выкупа жилых помещений, чел. <8> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2021 года | | | | | | | | | 326 | 326 | 288 | 288 | 1644 | 847 | 1477 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | Количество жилых помещений, приобретенных в многоквартирных домах в целях предоставления гражданам, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года | | | | | 287 | 146 | 113 | 104 | 111 | 0 | 356 | 5 | 912 | 64 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Мероприятие 5.2. Выкуп жилых помещений у собственников в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | Количество жилых помещений, собственникам которых предоставлен выкуп, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года | | | | | 169 | 169 | 131 | 128 | 194 | 194 | 177 | 177 | 532 | 523 | 438 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Данный показатель планируется достичь посредством предоставления благоустроенных жилых помещений по договору социального найма (собственность), приобретенных или построенных, в том числе в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра (далее - Региональная адресная программа), а также путем предоставления собственникам возмещения за изымаемые жилых помещений.

<2> В 2017 году были завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 121 за счет жилых помещений, приобретенных в 2016 году в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106862&dst=108395) "Доступное и комфортное жилье" на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 944; В 2018 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2020 годы исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Кроме этого, в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенного по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, д. 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69. В 2019 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию "Город Томск" Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4; в 2020 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы исполнено 16 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2019 году, а также завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. Вместе с тем, значительное снижение количества расселенных аварийных многоквартирных домов, с учетом того, что финансирование данных мероприятий изменилось не значительно, связано с тем, что в некоторых домах остались не расселены по 1 - 3 квартиры; в 2021 году рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы завершены мероприятия по расселению 10 многоквартирных домов, в т.ч. 1 дома в рамках договора развития застроенных территорий и 9 домов в рамках Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра.

<3> Значение показателей достигаются за счет финансирования мероприятия 2.2. "Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания". Кроме этого, за счет расселения аварийных домов посредством предоставления жилых помещений освобожденного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", за счет инвесторов, а также за счет финансирования мероприятий Региональной адресной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=102479) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра, жилых помещений переданных Администрацией Томской области.

<4> Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году рассчитан исходя из площади предоставленных жилых помещений взамен двух квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Московский тракт, 15 (в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (64315,00 рублей x 1 кв. м). В 2021 году размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади предоставленных жилых помещений взамен двух квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Московский тракт, 15 (в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (77778 рублей x 35,5 кв. м и 79015 рублей x 46 кв. м). В 2022 году размер планируемых к привлечению внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади 17 занимаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по адресам: пр. Фрунзе, 19а, 19б, ул. Белинского, 22, 24, 26 (в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска на 1 квартал 2022 года (98969,0 рублей x (0 - 44,9 кв. м), 103363,0 рублей x (45 - 51,9 кв. м), 93742 рубля x (52 - 58,9 кв. м), 91066 рублей x (59 - 64,9 кв. м), 87857 рублей (65 - 83,9 кв. м). В 2023 году размер планируемых к привлечению внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади 13 занимаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по адресам: пр. Фрунзе, 19а, 19б, ул. Белинского, 26 (в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв. м жилья определенной на основании проведенного ООО ЦО "СКОРИНГ" мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска на 2 полугодие 2023 года.

<5> [Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=105691) многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках данной задачи, указан в Приложении N 1 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра.

<6> При расчете данного показателя учтены фактически расселенные жилые помещения в текущем году, для расселения которых благоустроенные жилые помещения были приобретены в предыдущем году.

<7> Значения [показателей](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=106251) указаны в соответствии с приложением 7 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра и включают в себя площадь, планируемую к расселению в рамках этапа 2021 года посредством выкупа с учетом изъятой площади, по которой произошел переход права собственности к МО "Город Томск", и посредством предоставления квартир, построенных в МКД по пер. Целинному и планируемых к передаче МО "Город Томск".

<8> Значения показателей указаны в соответствии с доведенными объемами финансирования и фактическими расходами средств (в т.ч. без учета завершения перехода права собственности за изымаемые жилые помещения к МО "Город Томск")

<9> Значения [показателей](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=179059&dst=106251) указаны в соответствии с приложением 7 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 N 233-ра по годам в рамках соответствующих этапов.

<10> При расчете данного показателя в 2023 году не учитывается помещение по адресу: Гоголя ул., 36/2, в связи с тем, что в 2023 году предусмотрено выполнение обмерных работ, работ по разработке проекта организации работ, составлению дефектной ведомости и сметной документации на выполнение работ по сносу, фактический снос планируется в 2024 году. При расчете данного показателя в 2024 году не учитываются помещения по адресам: Гоголя ул., 41, Гоголя ул., 43, в связи с тем, что в 2024 году предусмотрено выполнение обмерных работ, работ по разработке проекта организации работ, составлению дефектной ведомости и сметной документации на выполнение работ по сносу

Показатель 2 цели Подпрограммы

в столбце "в соответствии с потребностью":

Dп = Rп / N,

где Dп - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %,

Rп - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт.,

N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.

В столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год и признанных аварийными в течение года, и общего количества аварийных домов:

Dу = Rу / N,

где Dу - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %,

Rу - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт.,

N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.

в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

в столбце "в соответствии с потребностью":

Dпм = Rпм / N,

где Dпм - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %,

Rпм - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт.,

N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.

Приложение 9

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ), В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ (НАНИМАТЕЛЕЙ)

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 2023 - 2025 ГОДАХ

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100015) администрации г. Томска от 01.04.2021 N 216.

Приложение 10

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100019) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета <1> | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие: Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска (решается в рамках задач 1, 2, 3, 4 Подпрограммы) |  | х | х | всего | 18634458,2 | 3266489,7 | 15973249,9 | 2797953,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2661208,3 | 468536,0 |  |
| 2017 | 600000,0 | 88298,3 | 400000,0 | 88298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 2018 | 679351,8 | 392029,6 | 479351,8 | 192029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2019 | 2513871,7 | 334667,4 | 962070,7 | 179278,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1551801,0 | 155388,5 |
| 2020 | 842873,7 | 177292,9 | 414375,3 | 169703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428498,4 | 7589,2 |
| 2021 | 684322,2 | 302763,3 | 510142,5 | 296367,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174179,7 | 6395,8 |
| 2022 | 843121,3 | 752648,6 | 780071,5 | 697165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63049,8 | 55483,1 |
| 2023 | 5034616,4 | 897899,8 | 4990937,0 | 854220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43679,4 | 43679,4 |
| 2024 | 6368896,8 | 160444,9 | 6368896,8 | 160444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1067404,3 | 160444,9 | 1067404,3 | 160444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие: Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" (решается в рамках задачи 5 Подпрограммы) |  | х | х | всего | 16844057,9 | 8310936,4 | 3962045,3 | 891716,6 | 11862002,3 | 6631896,7 | 1020010,3 | 787323,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1011893,6 | 777996,1 | 300205,3 | 278357,3 | 690337,7 | 484649,7 | 21350,6 | 14989,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 779985,3 | 567861,0 | 201003,0 | 79936,4 | 353679,1 | 353679,1 | 225303,2 | 134245,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1226125,8 | 692232,1 | 299441,8 | 194850,7 | 898883,6 | 482491,8 | 27800,4 | 14889,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4196113,1 | 2634850,5 | 459217,0 | 159288,9 | 3574369,3 | 2350874,8 | 162526,8 | 124686,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5614379,8 | 3637996,7 | 1503858,8 | 179283,3 | 3612008,9 | 2960201,3 | 498512,1 | 498512,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4015560,3 | 0,0 | 1198319,4 | 0,0 | 2732723,7 | 0,0 | 84517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска |  | I | А, Б, В | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2 Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск" | 21 2 01 40010 414 | I | А, Б, В | всего | 309350,9 | 0,0 | 309350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 309350,9 | 0,0 | 309350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания | 21 2 01 20540, 40010 412 | I | А, Б, В | всего | 11655038,2 | 850152,7 | 11655038,2 | 850152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 90649,1 | 88298,3 | 90649,1 | 88298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 400000,0 | 116232,9 | 400000,0 | 116232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 800238,0 | 17828,4 | 800238,0 | 17828,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 283542,4 | 39022,5 | 283542,4 | 39022,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 193267,3 | 6525,2 | 193267,3 | 6525,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 193267,3 | 133275,8 | 193267,3 | 133275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4258662,2 | 145169,4 | 4258662,2 | 145169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4906945,5 | 151900,1 | 4906945,5 | 151900,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 528466,4 | 151900,1 | 528466,4 | 151900,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений |  | I | А, Б, В | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4. Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодным для проживания, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, получение нотариально удостоверенной доверенности для заключения соглашений об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества | 21 2 01 99990 244 | I | А, Б, В | всего | 7030,8 | 4697,5 | 7030,8 | 4697,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2018 | 195,4 | 133,4 | 195,4 | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2018 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2018 | 69,6 | 39,5 | 69,6 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2018 | 353,1 | 261,0 | 353,1 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 303,0 | 101,0 | 303,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2019 | 110,6 | 94,6 | 110,6 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2019 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2019 | 50,1 | 36,9 | 50,1 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2019 | 528,8 | 297,6 | 528,8 | 297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 127,8 | 61,2 | 127,8 | 61,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2020 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2020 | 48,0 | 48,0 | 48,00 | 48,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2020 | 120,0 | 95,0 | 120,00 | 95,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2020 | 370,8 | 279,2 | 370,8 | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2021 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2021 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2021 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2021 | 702,4 | 702,4 | 702,4 | 702,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 484,8 | 484,8 | 484,8 | 484,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2022 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2022 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2022 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2022 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 1159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 990,5 | 429,2 | 990,50 | 429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2023 | 624,0 | 624,0 | 624,00 | 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2023 | 297,5 | 297,5 | 297,50 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2023 | 378,0 | 378,0 | 378,00 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2023 | 2290,0 | 1728,7 | 2290,0 | 1728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 1072,6 | 134,8 | 1072,60 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2024 | 175,0 | 0,0 | 175,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2024 | 69,3 | 0,0 | 69,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2024 | 1316,9 | 134,8 | 1316,9 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2025 | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| Итого в 2025 | 309,8 | 134,8 | 309,8 | 134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со [статьей 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100247) Жилищного кодекса Российской Федерации | 21 2 01 99990 853, 831 | I | А, Б, В | всего | 3856514,9 | 1895197,8 | 3856514,9 | 1895197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 22554,8 | 22554,8 | 22554,8 | 22554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2018 | 23668,0 | 23668,0 | 23668,0 | 23668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2018 | 12109,1 | 12109,1 | 12109,1 | 12109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2018 | 20666,8 | 17203,8 | 20666,8 | 17203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2018 | 78998,7 | 75535,7 | 78998,7 | 75535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 3290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2019 | 52027,3 | 52027,3 | 52027,3 | 52027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2019 | 11366,8 | 11215,8 | 11366,8 | 11215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2019 | 19159,7 | 19159,7 | 19159,7 | 19159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| 2019 | 75459,7 | 75459,7 | 75459,7 | 75459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| Итого в 2019 | 161303,9 | 161152,9 | 161303,9 | 161152,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 130402,1 | 130402,0 | 130402,1 | 130402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| 2021 | 281234,2 | 281234,2 | 281234,2 | 281234,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| Итого в 2021 | 281234,2 | 281234,2 | 281234,2 | 281234,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 553068,9 | 553068,9 | 553068,9 | 553068,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| Итого в 2022 | 553068,9 | 553068,9 | 553068,9 | 553068,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 693804,1 | 693804,1 | 693804,1 | 693804,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| 2024 | 1442463,0 | 0,0 | 1442463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| 2025 | 515240,0 | 0,0 | 515240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Города Томска |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6. Изготовление технических паспортов для подготовки решений об изъятии жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сноску (реконструкции) для муниципальных нужд | 21 2 01 99990 244 | I | А, Б, В | всего | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | х | х | всего | 15828054,8 | 2750048,0 | 15827994,8 | 2750048,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 400000,0 | 88298,3 | 400000,0 | 88298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 479351,8 | 192029,6 | 479351,8 | 192029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 962070,7 | 179278,9 | 962070,7 | 179278,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 414435,3 | 169703,7 | 414375,3 | 169703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 475203,9 | 288461,8 | 475203,9 | 288461,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 747495,2 | 687503,7 | 747495,2 | 687503,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4954756,3 | 840702,2 | 4954756,3 | 840702,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 6350725,4 | 152034,9 | 6350725,4 | 152034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1044016,2 | 152034,9 | 1044016,2 | 152034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Задача 3 Подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, с последующей утилизацией и снятием с кадастрового учета | 2120199990 244 | III | А | всего | 145255,1 | 47905,7 | 145255,1 | 47905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 24063,0 | 5383,6 | 24063,0 | 5383,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2021 | 3140,4 | 1246,1 | 3140,4 | 1246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2021 | 4670,5 | 597,1 | 4670,5 | 597,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2021 | 3064,7 | 678,9 | 3064,7 | 678,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| ИТОГО в 2021 | 34938,6 | 7905,7 | 34938,6 | 7905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 24063,0 | 2634,7 | 24063,0 | 2634,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2022 | 4078,6 | 4078,6 | 4078,6 | 4078,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2022 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2022 | 3064,7 | 1578,4 | 3064,7 | 1578,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| ИТОГО в 2022 | 32576,3 | 9661,8 | 32576,3 | 9661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 24063,0 | 2388,4 | 24063,0 | 2388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2023 | 3620,0 | 3480,0 | 3620,0 | 3480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2023 | 4250,0 | 4250,0 | 4250,0 | 4250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2023 | 4247,7 | 3399,8 | 4247,7 | 3399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| ИТОГО в 2023 | 36180,7 | 13518,2 | 36180,7 | 13518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 8554,2 | 3420,0 | 8554,2 | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2024 | 3620,0 | 3620,0 | 3620,0 | 3620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2024 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2024 | 4627,2 | 0,0 | 4627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| ИТОГО в 2024 | 18171,4 | 8410,0 | 18171,4 | 8410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 9609,1 | 3420,0 | 9609,1 | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Кировского района Города Томска |
| 2025 | 3620,0 | 3620,0 | 3620,0 | 3620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Ленинского района Города Томска |
| 2025 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2025 | 8789,0 | 0,0 | 8789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | администрация Советского района Города Томска |
| ИТОГО в 2025 | 23388,1 | 8410,0 | 23388,1 | 8410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | х | х | всего | 145255,1 | 47905,7 | 145255,1 | 47905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 34938,6 | 7905,7 | 34938,6 | 7905,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 32576,3 | 9661,8 | 32576,3 | 9661,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 36180,7 | 13518,2 | 36180,7 | 13518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 18171,4 | 8410,0 | 18171,4 | 8410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 23388,1 | 8410,0 | 23388,1 | 8410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Задача 4 Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территории |  | I | Е | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики), департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории |  | I | Е | всего | 2661208,3 | 468536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2661208,3 | 468536,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики), департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 2017 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 2018 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2019 | 1551801,0 | 155388,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1551801,0 | 155388,5 |
| 2020 | 428498,4 | 7589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428498,4 | 7589,2 |
| 2021 | 174179,7 | 6395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174179,7 | 6395,8 |
| 2022 | 63049,8 | 55483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63049,8 | 55483,1 |
| 2023 | 43679,4 | 43679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43679,4 | 43679,4 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 4 |  | х | х | всего | 2661208,3 | 468536,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2661208,3 | 468536,0 |  |
| 2017 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 2018 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2019 | 1551801,0 | 155388,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1551801,0 | 155388,5 |
| 2020 | 428498,4 | 7589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428498,4 | 7589,2 |
| 2021 | 174179,7 | 6395,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174179,7 | 6395,8 |
| 2022 | 63049,8 | 55483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63049,8 | 55483,1 |
| 2023 | 43679,4 | 43679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43679,4 | 43679,4 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Задача 5 Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | 212 F367483 412, 212 F367484 412, 212 F36748S 412, F3 4И950 412 | I | А, Б, В | всего | 7664239,5 | 1711710,6 | 2247701,6 | 272222,9 | 5124272,4 | 1247011,2 | 292265,5 | 192476,5 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 634536,3 | 400638,8 | 177963,6 | 156115,6 | 442875,5 | 237187,50 | 13697,2 | 7335,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 402939,4 | 293152,0 | 109788,4 | 1,0 | 164748,6 | 164748,6 | 128402,4 | 128402,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 597085,0 | 63191,3 | 104591,1 | 0,0 | 477719,2 | 61327,4 | 14774,7 | 1863,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1428536,7 | 167202,1 | 57892,5 | 57892,4 | 1329524,9 | 106030,4 | 41119,3 | 3279,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 2573498,9 | 787526,4 | 1192378,8 | 58213,9 | 1329524,9 | 677717,3 | 51595,2 | 51595,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2027643,2 | 0,0 | 605087,2 | 0,0 | 1379879,3 | 0,0 | 42676,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Мероприятие 5.2. Выкуп жилых помещений у собственников в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" | 212 F367483 853, 831; 212 F367484 853, 831; 212 F36748S 853, 831 | I | А, Б, В | всего | 9179818,4 | 6599225,8 | 1714343,7 | 619493,7 | 6737729,9 | 5384885,5 | 727744,8 | 594846,6 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1011893,6 | 777996,1 | 300205,3 | 278357,3 | 690337,7 | 484649,7 | 21350,6 | 14989,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 779985,3 | 567861,0 | 201003,0 | 79936,4 | 353679,1 | 353679,1 | 225303,2 | 134245,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1226125,8 | 692232,1 | 299441,8 | 194850,7 | 898883,6 | 482491,8 | 27800,4 | 14889,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4196113,1 | 2634850,5 | 459217,0 | 159288,9 | 3574369,3 | 2350874,8 | 162526,8 | 124686,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5614379,8 | 3637996,7 | 1503858,8 | 179283,30 | 3612008,9 | 2960201,3 | 498512,1 | 498512,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4015560,3 | 0,0 | 1198319,4 | 0,0 | 2732723,7 | 0,0 | 84517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 5 |  | х | х | всего | 16844057,9 | 8310936,4 | 3962045,3 | 891716,6 | 11862002,3 | 6631896,7 | 1020010,3 | 787323,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 1011893,6 | 777996,1 | 300205,3 | 278357,3 | 690337,7 | 484649,7 | 21350,6 | 14989,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 779985,3 | 567861,0 | 201003,0 | 79936,4 | 353679,1 | 353679,1 | 225303,2 | 134245,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1226125,8 | 692232,1 | 299441,8 | 194850,7 | 898883,6 | 482491,8 | 27800,4 | 14889,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4196113,1 | 2634850,5 | 459217,0 | 159288,9 | 3574369,3 | 2350874,8 | 162526,8 | 124686,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5614379,8 | 3637996,7 | 1503858,8 | 179283,3 | 3612008,9 | 2960201,3 | 498512,1 | 498512,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4015560,3 | 0,0 | 1198319,4 | 0,0 | 2732723,7 | 0,0 | 84517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | х | х | всего | 35478516,1 | 11577426,1 | 19935295,2 | 3689670,3 | 11862002,3 | 6631896,7 | 1020010,3 | 787323,1 | 2661208,3 | 468536,0 |  |
| 2017 | 600000,0 | 88298,3 | 400000,0 | 88298,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
| 2018 | 679351,8 | 392029,6 | 479351,800 | 192029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2019 | 3525765,3 | 1112663,5 | 1262276,000 | 457636,2 | 690337,7 | 484649,7 | 21350,6 | 14989,1 | 1551801,0 | 155388,5 |
| 2020 | 1622859,0 | 745153,9 | 615378,300 | 249640,1 | 353679,1 | 353679,1 | 225303,2 | 134245,5 | 428498,4 | 7589,2 |
| 2021 | 1910448,0 | 994995,4 | 809584,300 | 491218,2 | 898883,6 | 482491,8 | 27800,4 | 14889,6 | 174179,7 | 6395,8 |
| 2022 | 5039234,4 | 3387499,1 | 1239288,5 | 856454,4 | 3574369,3 | 2350874,8 | 162526,8 | 124686,8 | 63049,8 | 55483,1 |
| 2023 | 10648996,2 | 4535896,5 | 6494795,8 | 1033503,7 | 3612008,9 | 2960201,3 | 498512,1 | 498512,1 | 43679,4 | 43679,4 |
| 2024 | 10384457,1 | 160444,9 | 7567216,2 | 160444,9 | 2732723,7 | 0,0 | 84517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1067404,3 | 160444,9 | 1067404,3 | 160444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Предусмотрены средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда"

Приложение 16

к подпрограмме

"Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

Исключено. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=149426&dst=100019) администрации г. Томска от 30.12.2020 N 1153.

Приложение 4

к муниципальной программе

"Расселение аварийного жилья и создание маневренного

жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПОДПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2025 ГОДЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Томска  от 31.03.2017 [N 214](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=110216&dst=100020), от 24.07.2017 [N 629](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=111904&dst=100010), от 27.10.2017 [N 1071](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=114855&dst=100031),  от 25.12.2017 [N 1300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117586&dst=100010), от 29.12.2017 [N 1339](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117353&dst=100024), от 30.03.2018 [N 246](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=120051&dst=100020),  от 17.08.2018 [N 733](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=123694&dst=100033), от 12.10.2018 [N 933](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=125061&dst=100006), от 14.12.2018 [N 1140](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127004&dst=100020),  от 25.12.2018 [N 1209](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127729&dst=100023), от 27.12.2018 [N 1258](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=127624&dst=100027), от 29.12.2018 [N 1271](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=156583&dst=100009),  от 27.03.2019 [N 250](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=129850&dst=100025), от 13.05.2019 [N 355](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=130943&dst=100029), от 21.10.2019 [N 1022](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=135680&dst=100025),  от 28.12.2019 [N 1341](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=138542&dst=100023), от 31.03.2020 [N 252](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141527&dst=100025), от 30.12.2020 [N 1153](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=149426&dst=100020),  от 26.02.2021 [N 121](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=150655&dst=100017), от 01.04.2021 [N 216](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100019), от 20.05.2021 [N 352](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=152737&dst=100016),  от 30.12.2021 [N 1108](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159649&dst=100029), от 31.01.2022 [N 75](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=160323&dst=100020), от 31.03.2022 [N 282](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=161964&dst=100020),  от 26.09.2022 [N 868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100027), от 28.08.2023 [N 722](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=176629&dst=100019), от 12.01.2024 [N 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180441&dst=100020),  от 15.03.2024 [N 196](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100020)) |  |

I. Паспорт подпрограммы "Создание маневренного

жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы"

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100021) администрации г. Томска

от 15.03.2024 N 196)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | администрация Октябрьского района администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Советского района администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Кировского района администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Ленинского района администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы): решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в [статье 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100588) Жилищного кодекса Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель цели 1. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | 3403,5 | 1606,8 | 2837,7 | 371,8 | 1675,6 | 371,8 | 2254,4 | 371,8 | 2439,1 | 371,8 | 2152,1 | 371,8 | 2595,7 | 371,8 | 2050,0 | 1369,0 | 2020,0 | 870,0 | 2010,0 |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в [статье 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100588) Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда % | 64,87 | 100 | 87,83 | 100 | 93,6 | 100 | 94,0 | 100 | 87,4 | 100 | 88,4 | 100 | 91,4 | 100 | 89,0 | 100 | 89,2 | 100 | 89,4 |
| Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 2. Количество помещений маневренного жилищного фонда и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, приведенных в нормативное состояние, шт. | 0 | 28 | 28 | 30 | 27 | 9 | 6 | 12 | 11 | 24 | 19 <1> | 13 | 13 <1> | 11 | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 |
| Показатель 2 задачи 2. Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, от общего количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, % | 51 | 100 | 62,05 | 100 | 61,2 | 100 | 69,2 | 100 | 59,8 | 100 | 56,9 | 100 | 54,2 | 100 | 54,2 | 100 | 54,3 | 100 | 54,4 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Год: | Всего по источникам | | | | Местный бюджет | | | | Федеральный бюджет | | | | Областной бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| потребность | | утверждено | | потребность | | утверждено | | потребность | | утверждено | | потребность | утверждено | | потребность | | план |
| 2017 | 61432,6 | | 8547,4 | | 61432,6 | | 8547,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2018 | 41747,2 | | 3762,6 | | 41747,2 | | 3762,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2019 | 60755,8 | | 1195,6 | | 60755,8 | | 1195,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2020 | 99244,7 | | 2537,9 | | 99244,7 | | 2537,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2021 | 156255,2 | | 2017,3 | | 156255,2 | | 2017,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2022 | 267718,0 | | 3369,5 | | 267718,0 | | 3369,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2023 | 274739,9 | | 2228,2 | | 274739,9 | | 2228,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2024 | 248158,4 | | 3504,0 | | 248158,4 | | 3504,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2025 | 244559,6 | | 3504,0 | | 244559,6 | | 3504,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого | 1454611,4 | | 30666,5 | | 1454611,4 | | 30666,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень укрупненных (основных) мероприятий подпрограммы | Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан и повышение качества условий проживания в нем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление подпрограммой осуществляет | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Октябрьского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Советского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Кировского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| администрация Ленинского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. Анализ текущей ситуации

Одним из способов реализации права на жилище является предоставление гражданам специализированных жилых помещений. Одним из видов таких помещений являются жилые помещения маневренного фонда.

На сегодняшний день маневренный фонд муниципального образования "Город Томск" формируется за счет текущего освобождения жилых помещений жилищного фонда муниципального образования "Город Томск". Поскольку потребность в маневренном фонде возрастает с каждым днем, а освобождение жилых помещений происходит крайне медленно, остро стоит проблема временного отселения граждан, в первую очередь жилые помещения которых пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

Капитальный и текущий ремонт жилых помещений маневренного фонда до 2014 года не проводился в связи с недостаточным количеством денежных средств, предусмотренных на эти цели. Вследствие этого на сегодняшний день маневренный фонд не обеспечивает комфортного проживания граждан. Требуется принять эффективные меры по ремонту данных жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске составлял 3403,5, в 2014 году - 5852,30 кв. м, а в 2013 году этот показатель составлял 7738,10 кв. м. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда к концу 2015 года достигла 64,87%, в 2014 - 34,6%, в 2013 - 30,12%.

На 01.01.2016 доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда составила 54,3%. Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, от общего количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, составляла 51%.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141527&dst=100028) администрации г. Томска от 31.03.2020 N 252)

Стоит отметить, что в таких административных центрах Сибирского федерального округа, как Новосибирск и Красноярск, отсутствует дефицит помещений маневренного фонда. В Новосибирске по состоянию на 01.12.2014 общая площадь маневренного фонда составляет 19500 кв. м, более 500 из которых пустуют. В Красноярске из 159 жилых помещений маневренного фонда занято только 142, в которых размещено 160 человек.

Кроме того, стоит отметить риски, возникающие при реализации Подпрограммы. Невозможно предсказать, когда потребуются жилые помещения маневренного фонда, за исключением их предоставления на время капитального ремонта или реконструкции, поэтому решением проблемы является создание маневренного фонда. По предварительным расчетам, нужно построить не менее 1995 кв. м маневренного жилья. Настоящая Подпрограмма разработана для решения задач по созданию нового маневренного фонда и совершенствованию технического состояния уже имеющегося. Общая площадь маневренного фонда, требующего проведения капитального или текущего ремонта, составляет порядка 1950 кв. м, это позволит существенно облегчить решение проблем обеспечения жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в [статье 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100588) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, по результатам проведения мероприятий Подпрограммы к 2025 году планируется снизить дефицит маневренного жилищного фонда до 1709,7 кв. м посредством проведения капитального и текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда, а также жилых помещений, которые планируется отнести в маневренному жилищному фонду.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=141527&dst=100030) администрации г. Томска от 31.03.2020 N 252)

Подпрограмма определяет прогнозное количество жилых помещений, которые будут созданы, отремонтированы, а также необходимый объем финансирования мероприятий Подпрограммы. Принципы и цели Подпрограммы, механизм ее реализации определены на основе анализа существующей ситуации.

III. Цели, задачи, показатели Подпрограммы

Цель Подпрограммы - решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск".

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в [статье 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100588) Жилищного кодекса Российской Федерации;

- повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск".

[Показатели](#P42758) цели, задач, мероприятий Подпрограммы указаны в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Перечень основных мероприятий

и экономическое обоснование

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=151698&dst=100021) администрации г. Томска

от 01.04.2021 N 216)

Мероприятия по приобретению путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений и по проведению капитального или текущего ремонта жилых помещений имеют одинаковую степень приоритетности (первоочередную) в связи с тем, что они направлены на достижение одной цели - решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск".

Потребность в денежных средствах на проведение работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений маневренного жилищного фонда указана на основании локальных сметных расчетов на проведение указанных работ, в случае отсутствия смет стоимость работ указывается согласно предварительным расчетам на основании стоимости аналогичных видов работ в черте населенного пункта г. Томск. Кроме этого, необходимо пополнить маневренный фонд жилыми помещениями, состоящими из 2 - 3 комнат. Для приобретения 60 квартир, 30 из которых 2-комнатные и 30 - 3-комнатные, требуется 167466000 рублей. Данную сумму можно предусмотреть в трехгодичном бюджете (2017 год - 48317,5 рубля; 2018 год - 58851,60 рубля; 2019 год - 60302,6 рубля).

[Перечень](#P43114) основных мероприятий Подпрограммы и их ресурсное обеспечение представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

При определении уровней приоритетности мероприятий Подпрограммы установлены следующие критерии.

Порядок определения критериев уровней приоритетности мероприятий Подпрограммы:

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению). Данный критерий необходим в случае поступления судебных постановлений.

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль). Данный критерий необходим в случае поступления предписаний органов, осуществляющих государственный надзор (контроль)

II. Второй уровень приоритетности:

А. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней. Учитывая, что мероприятия Подпрограммы финансируются за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" без привлечения денежных средств из бюджетов вышестоящих уровней, введен данный критерий.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию. Данный критерий введен в связи с тем, что для проведения капитального и текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, необходима разработка проектной документации.

V. Механизмы управления и контроля Подпрограммой

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает осуществление ряда мероприятий:

1. Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

В рамках Подпрограммы необходимо приобрести путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) порядка 80 жилых помещений.

[Решение](#P45778) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Томск" за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", включенных в настоящую Подпрограмму, указано в приложении 6 к настоящей Подпрограмме.

После приобретения жилых помещений они подлежат включению в специализированный жилищный фонд с отнесением к маневренному жилищному фонду муниципальным правовым актом главы администрации района Города Томска, на территории которого расположены жилые помещения, с соблюдением требований и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Исполнитель работ будет определяться по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Проведение капитального или текущего ремонта уже существующего маневренного жилищного фонда и жилых помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду муниципального образования "Город Томск", указанного в [приложениях 3](#P44981) и [4](#P45063) к настоящей Подпрограмме.

Формирование перечня жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", в отношении которого планируется проведение капитального ремонта ([приложение 3](#P44981) к подпрограмме), а также текущего ремонта ([приложение 4](#P45063) к подпрограмме) осуществляется администрациями районов Города Томска в рамках реализации возложенного на них полномочия по содержанию муниципального жилищного фонда.

Для проведения ремонтных работ предварительно будет проводиться обследование технического состояния жилых помещений маневренного жилищного фонда; разрабатываться проектно-сметная документация на проведение ремонта, дефектные ведомости и сметы работ.

Осуществление контроля за производством работ и их приемкой позволит повысить качество выполняемых работ и эффективность использования бюджетных средств.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117586&dst=100013) администрации г. Томска от 25.12.2017 N 1300)

Абзац исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=156583&dst=100010) администрации г. Томска от 29.12.2018 N 1271.

Контроль за выполнением работ при проведении капитального или текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда, включенных в муниципальную программу, на предмет соответствия объему и качеству работ, определенных в заключенных договорах, осуществляется привлеченным в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, отвечающим предусмотренным законодательством требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим контроль за выполнением работ при проведении текущего или капитального ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=156583&dst=100011) администрации г. Томска от 29.12.2018 N 1271)

Настоящая Подпрограмма предусматривает работы по капитальному и текущему ремонту отдельных жилых помещений маневренного жилищного фонда, включая работы по ремонту отопительной системы, системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, приборов отопления, электропроводки и электрооборудования, в том числе по установке или замене приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, санитарно-технического оборудования.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117586&dst=100017) администрации г. Томска от 25.12.2017 N 1300)

Для целей реализации Подпрограммы администрация Города Томска формирует реестр общегородского маневренного фонда (далее - Реестр). В Реестр включаются приобретенные в рамках Подпрограммы жилые помещения, а также помещения маневренного фонда, в которых был проведен капитальный или текущий ремонт. Решение о включение жилых помещений в Реестр принимается в форме муниципального правового акта главы администрации района Города Томска, на территории которого расположено жилое помещение.

Жилые помещения, включенные в Реестр, распределяются между администрациями районов Города Томска. Реестр утверждается муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

Рекомендованные требования, предъявляемые к жилым помещениям общегородского маневренного фонда и домам, в которых расположены такие помещения:

1. Формирование общегородского маневренного фонда из жилых помещений, расположенных в отдельных жилых домах.

2. Размещение участковых пунктов полиции в домах, в которых расположены жилые помещения.

3. Организации консьержных в жилых домах.

4. Оснащение системой видеонаблюдения в жилых домах.

Исполнитель работ будет определяться по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в [Порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100518), установленном постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля".

Организация управления муниципальной Подпрограммой и контроль за ее реализацией.

В рамках Подпрограммы администрация Города Томска (ее уполномоченные органы) выполняет следующие функции:

1. Администрация Города Томска:

- выступает заказчиком при заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов).

2. Комитет жилищной политики администрации Города Томска:

- организует и координирует реализацию Подпрограммы, осуществляет общий контроль за ходом выполнения Подпрограммы;

3. Администрации районов Города Томска:

- выступают заказчиками при заключении муниципальных контрактов на проведение капитального или текущего ремонта уже существующего маневренного жилищного фонда и жилых помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду муниципального образования "Город Томск";

- предоставляют в комитет жилищной политики администрации Города Томска отчеты о ходе реализации настоящей Подпрограммы согласно форме [отчета](#P45726), утвержденной приложением 5 к подпрограмме "Создание маневренного жилищного фонда" в 2017 - 2025 годах в следующие сроки:

за первое полугодие - не позднее 15 июля отчетного года;

за год - не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166597&dst=100029) администрации г. Томска от 26.09.2022 N 868)

Приложение 1

к подпрограмме

"Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ

МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100022) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий Подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Цель Подпрограммы: решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | Показатель 1. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3403,5 | 1607 | 2837,7 | 371,8 | 1675,6 | 371,8 | 2254,4 | 371,8 | 2439,1 | 371,8 | 2152,1 | 371,8 | 2595,7 | 371,8 | 2050,0 | 1369,0 | 2020,0 | 870,0 | 2010,0 |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в [статье 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469908&dst=100588) Жилищного кодекса Российской Федерации | Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда, % | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 64,87 | 100 | 87,83 | 100 | 93,6 | 100 | 94,0 | 100 | 87,4 | 100 | 88,4 | 100 | 91,4 | 100 | 89,0 | 100 | 89,2 | 100 | 89,4 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений | Количество приобретенных жилых помещений, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 46 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 55 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 1.2. | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" | Количество помещений маневренного жилищного фонда и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, приведенных в нормативное состояние, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 28 | 28 | 30 | 27 | 9 | 6 | 12 | 11 | 24 | 19 <1> | 13 | 13 <1> | 11 | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 |
| Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, от общего количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, % | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 51 | 100 | 62,05 | 100 | 61,2 | 100 | 69,2 | 100 | 59,8 | 100 | 56,9 | 100 | 54,2 | 100 | 54,2 | 100 | 54,3 | 100 | 54,4 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду | Общая площадь жилых помещений маневренного жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 66,1 | 34,3 | 34,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 18 | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 |
| Общая площадь помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 565,8 | 565,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 19,3 | 0 | 0 | 22,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, проведение текущего ремонта узла учета тепловой энергии, внутридомовых систем маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" <2> | Общая площадь жилых помещений маневренного жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 393,7 | 393,7 | 327,2 | 255,6 | 95,2 | 70,7 | 147,6 | 69,4 | 201,6 | 201,6 | 256 | 104,1 | 216,2 | 87,2 | 227,4 | 66,3 | 117,9 | 117,9 |
| Общая площадь помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, в которых проведен текущий ремонт, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 355,2 | 164,3 | 240,5 | 240,5 | 31,9 | 0 | 212,1 | 109 | 302,1 | 51,0 | 68 | 18,7 | 61,7 | 0 | 12 | 11,2 | 12 | 0 |
| Общая площадь общего домового имущества, в котором проведен текущий ремонт, кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2022 года | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Содержание имущества и оплата коммунальных услуг за жилые помещения маневренного жилищного фонда, изготовление технической документации на жилые помещения маневренного жилищного фонда и помещения, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, техническое обследование объектов маневренного жилищного фонда | Общая стоимость, тыс. руб. | Финансовая отчетность | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 453,7 | 238,5 | 238,5 | 954,4 | 709,1 | 1084,2 | 538,7 | 1588 | 1179,5 | 1086,7 | 933,5 | 2005,5 | 1902,4 | 2124,6 | 1538,3 | 3049,3 | 2691,8 | 2966 | 2691,8 |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4 Устройство пандусов в маневренном жилищном фонде | Количество пандусов, установленных в маневренном жилищном фонде, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 31.03.2020 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> При расчете данного показателя в 2021 году не учитываются помещения по следующим адресам: Ленина ул., д. 196, кв. 30, Кольцевой проезд, д. 33/2, кв. 239, так как исходя из предусмотренного финансирования в 2021 году предусмотрена разработка сметной документации с проверкой определения достоверности сметной стоимости. Также при расчет показателя не учитывается объект по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 5, в местах общего пользования которого предусмотрены в 2021 году работы по монтажу снегозадержателей и замены входного дверного блока с установкой магнитного кода доступа.

<2> При расчете показателей данного мероприятия площадь узлов тепловой энергии не учитывается, ремонт узла тепловой энергии проводится только в отношении общего имущества многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности муниципальному образованию "Город Томск". При расчете данного показателя в 2021 году не учитывается площадь помещений по следующим адресам: Ленина ул., д. 196, кв. 30, Кольцевой проезд, д. 33/2, кв. 239, так как исходя из предусмотренного финансирования в 2021 году предусмотрена разработка сметной документации с проверкой определения достоверности сметной стоимости. Также при расчет показателя не учитывается площадь объекта по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 5, в местах общего пользования которого предусмотрены в 2021 году работы по монтажу снегозадержателей и замены входного дверного блока с установкой магнитного кода доступа.

- Показатель задачи 1 Подпрограммы в столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" рассчитан исходя из потребности в жилых помещениях маневренного жилищного фонда граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту, и утвержденного объема финансирования для приведения в нормативное состояние жилых помещений маневренного жилищного фонда:

Nd1 = No / Nn,

где Nd1 - Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда, %,

No - количество граждан проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда на конец отчетного периода,

Nn - количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного жилищного фонда на конец отчетного периода

- Показатель 2 задачи 2 в столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" рассчитан исходя из общего количества граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда, и количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, а также в соответствии с утвержденным финансированием мероприятий, проводимых в рамках Подпрограммы:

Nd2 = Nnorm / No,

где Nd2 - Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, от общего количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, %,

Nnorm - количество граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии на конец отчетного периода,

No - количество граждан проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда на конец отчетного периода

Приложение 2

к подпрограмме

"Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ

МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100023) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель подпрограммы: решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие: Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан и повышение качества условий проживания в нем (решается в рамках задач 1,2 Подпрограммы) |  | х | х | всего | 1454611,4 | 30666,5 | 1454611,4 | 30666,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 61432,6 | 8547,4 | 61432,6 | 8547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 41747,2 | 3762,6 | 41747,2 | 3762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 60755,8 | 1195,6 | 60755,8 | 1195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 99244,7 | 2537,9 | 99244,7 | 2537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 156255,2 | 2017,3 | 156255,2 | 2017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 267718,0 | 3369,5 | 267718,0 | 3369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 274739,9 | 2228,2 | 274739,9 | 2228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 248158,4 | 3504,0 | 248158,4 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 244559,6 | 3504,0 | 244559,6 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений | 21 1 01 40010 414 | III | А | всего | 1401208,7 | 0,0 | 1401208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 36961,6 | 0,0 | 36961,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 58328,4 | 0,0 | 58328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 93367,3 | 0,0 | 93367,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 150476,5 | 0,0 | 150476,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 261658,6 | 0,0 | 261658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 269210,3 | 0,0 | 269210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 240603,0 | 0,0 | 240603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 240603,0 | 0,0 | 240603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | х | х | всего | 1401208,7 | 0,0 | 1401208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| 2017 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 36961,6 | 0,0 | 36961,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 58328,4 | 0,0 | 58328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 93367,3 | 0,0 | 93367,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 150476,5 | 0,0 | 150476,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 261658,6 | 0,0 | 261658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 269210,3 | 0,0 | 269210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 240603,0 | 0,0 | 240603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 240603,0 | 0,0 | 240603,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду | 21 1 01 20320 243 | III | А, Б | всего | 11859,5 | 7334,9 | 11859,5 | 7334,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 7564,2 | 5968,6 | 7564,2 | 5968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| 2018 | 586,8 | 475,0 | 586,8 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2019 | 500,0 | 191,6 | 500,0 | 191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 592,3 | 0,0 | 592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2022 | 714,6 | 699,7 | 714,6 | 699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2022 | 1306,9 | 699,7 | 1306,9 | 699,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 481,7 | 0,0 | 481,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| 2024 | 523,0 | 0,0 | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2024 | 896,9 | 0,0 | 896,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2024 | 1419,9 | 0,0 | 1419,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, проведение текущего ремонта узла учета тепловой энергии, внутридомовых систем маневренного фонда муниципального образования "Город Томск" | 21 1 01 20320 244 | III | А, Б | всего | 26034,6 | 10753,0 | 26034,6 | 10753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 403,7 | 346,9 | 403,7 | 346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2017 | 892,2 | 871,7 | 892,2 | 871,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2017 | 1052,2 | 1046,8 | 1052,2 | 1046,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2017 | 1281,8 | 75,0 | 1281,8 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2017 | 3629,9 | 2340,4 | 3629,9 | 2340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 400,0 | 354,7 | 400,0 | 354,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2018 | 1271,1 | 1122,4 | 1271,1 | 1122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2018 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2018 | 1464,5 | 992,6 | 1464,5 | 992,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2018 | 3244,4 | 2578,5 | 3244,4 | 2578,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 676,5 | 351,4 | 676,5 | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2019 | 166,7 | 113,9 | 166,7 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| Итого в 2019 | 843,2 | 465,3 | 843,2 | 465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 500,0 | 381,1 | 500,0 | 381,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2020 | 829,6 | 475,3 | 829,6 | 475,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2020 | 1048,9 | 166,7 | 1048,9 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2020 | 1750,0 | 180,3 | 1750,0 | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2020 | 4128,5 | 1203,4 | 4128,5 | 1203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 410,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2021 | 270,2 | 253,2 | 270,20 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2021 | 2141,1 | 0,0 | 2141,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2021 | 1620,0 | 420,0 | 1620,00 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2021 | 4441,8 | 1083,7 | 4441,8 | 1083,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 719,5 | 542 | 719,50 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2022 | 560,8 | 225,4 | 560,8 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2022 | 166,7 | 0,0 | 166,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2022 | 1300,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2022 | 2747,0 | 767,4 | 2747,0 | 767,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 656,6 | 488,0 | 656,6 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2023 | 850,0 | 201,9 | 850,00 | 201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2023 | 166,7 | 0,0 | 166,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2023 | 1250,0 | 0,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2023 | 2923,3 | 689,9 | 2923,3 | 689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 1562,6 | 542,0 | 1562,6 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2024 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2024 | 1253,4 | 0,0 | 1253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2024 | 3086,2 | 812,2 | 3086,2 | 812,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 720,1 | 542,0 | 720,1 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2025 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2025 | 990,3 | 812,2 | 990,3 | 812,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Содержание имущества и оплата коммунальных услуг за жилые помещения маневренного жилищного фонда, изготовление технической документации на жилые помещения маневренного жилищного фонда и помещения, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, техническое обследование объектов маневренного жилищного фонда | 21 1 01 20320 244, 247 | III | А | всего | 15347,7 | 12423,6 | 15347,7 | 12423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 238,5 | 238,4 | 238,5 | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| 2018 | 277,8 | 37,5 | 277,8 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2018 | 676,6 | 671,6 | 676,6 | 671,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2018 | 954,4 | 709,1 | 954,4 | 709,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 202,6 | 168,6 | 202,6 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2019 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2019 | 661,7 | 150,2 | 661,7 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2019 | 1084,2 | 538,7 | 1084,2 | 538,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 611,4 | 402,9 | 611,4 | 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2020 | 42,3 | 83,5 | 42,3 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района Города Томска |
| 2020 | 232,1 | 215,3 | 232,1 | 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2020 | 702,2 | 477,8 | 702,2 | 477,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2020 | 1588,0 | 1179,5 | 1588,0 | 1179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2021 | 219,9 | 215,3 | 219,9 | 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2021 | 661,7 | 263,0 | 661,7 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2021 | 1336,9 | 933,6 | 1336,9 | 933,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 1123,9 | 1123,9 | 1123,9 | 1123,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2022 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2022 | 661,7 | 558,6 | 661,7 | 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2022 | 2005,5 | 1902,4 | 2005,5 | 1902,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 1243,0 | 1198,7 | 1243,0 | 1198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2023 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2023 | 661,7 | 119,7 | 661,7 | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2023 | 2124,6 | 1538,3 | 2124,6 | 1538,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 1556,2 | 1198,7 | 1556,2 | 1198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2024 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2024 | 1273,2 | 1273,2 | 1273,2 | 1273,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2024 | 3049,3 | 2691,8 | 3049,3 | 2691,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 1473,2 | 1198,7 | 1473,2 | 1198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района Города Томска |
| 2025 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2025 | 1273,2 | 1273,2 | 1273,2 | 1273,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| Итого в 2025 | 2966,3 | 2691,8 | 2966,3 | 2691,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4 Устройство пандусов в маневренном жилищном фонде | 21 1 01 20320 244 | III | А | всего | 160,9 | 155,0 | 160,9 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 160,9 | 155,0 | 160,9 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района Города Томска |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | х | х | всего | 53402,7 | 30666,5 | 53402,7 | 30666,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации районов Города Томска |
| 2017 | 11432,6 | 8547,4 | 11432,6 | 8547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 4785,6 | 3762,6 | 4785,6 | 3762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 2427,4 | 1195,6 | 2427,4 | 1195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 5877,4 | 2537,9 | 5877,4 | 2537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 5778,7 | 2017,3 | 5778,7 | 2017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 6059,4 | 3369,5 | 6059,4 | 3369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5529,6 | 2228,2 | 5529,6 | 2228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 7555,4 | 3504,0 | 7555,4 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 3956,6 | 3504,0 | 3956,6 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | х | х | всего | 1454611,4 | 30666,5 | 1454611,4 | 30666,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 61432,6 | 8547,4 | 61432,6 | 8547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 41747,2 | 3762,6 | 41747,2 | 3762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 60755,8 | 1195,6 | 60755,8 | 1195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 99244,7 | 2537,9 | 99244,7 | 2537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 156255,2 | 2017,3 | 156255,2 | 2017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 267718,0 | 3369,5 | 267718,0 | 3369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 274739,9 | 2228,2 | 274739,9 | 2228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 248158,4 | 3504,0 | 248158,4 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 244559,6 | 3504,0 | 244559,6 | 3504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к подпрограмме

"Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" И ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

ОТНЕСТИ К МАНЕВРЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180441&dst=100024) администрации г. Томска  от 12.01.2024 N 19) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Перечень помещений маневренного фонда (адрес) | Площадь помещений (кв. м) | Средства, необходимые на ремонт (рублей) (прогнозное значение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | | | |
| Советский район | | | |
| 1 | Колхозная ул., 9 <1> | 565,8 | 5968556,24 |
|  | ИТОГО: | 565,8 | 5968556,24 |
| 2018 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | Кирова пр., д. 56б, пом. 1032 | 66,1 | 475023,54 <2> |
|  | ИТОГО: | 66,1 | 475023,54 |
| 2019 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | Кирова пр., д. 56б, к. 502 | 17 | 90691,97 <2> |
| 2 | Кирова пр., д. 56б, к. 504 | 17,3 | 100922,92 <2> |
|  | ИТОГО: | 34,3 | 191614,89 |
| 2022 | | | |
| Советский район | | | |
| 1 | Алтайская ул., 76/1, кв. 96 <1> | 19,3 | 349851,00 |
| 2 | Алтайская ул., 157, кв. 35 | 18,0 | 349851,00 |
|  | ИТОГО: | 37,3 | 699702,00 |
|  | ИТОГО по городу 2022 год: | 37,3 | 699702,00 |

--------------------------------

<1> указанные помещения планируется отнести к маневренному жилищному фонду муниципального образования "Город Томск"

<2> стоимость работ по капитальному ремонту указана в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по результатам конкурентных процедур.

Приложение 4

к подпрограмме

"Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" И ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

ОТНЕСТИ К МАНЕВРЕННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=182123&dst=100024) администрации г. Томска  от 15.03.2024 N 196) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Перечень помещений маневренного фонда (адрес) | Площадь помещений (кв. м) | Средства, необходимые на ремонт (рублей) |
| 2017 | | | |
| Советский район | | | |
| 1 | Льва Толстого ул., 48 <1> | - | 75000,00 <2> |
|  | Итого по Советскому району: | - | 75000,00 <2> |
| Октябрьский район | | | |
| 1 | Бирюкова ул., д. 12, кв. 38 <1> | 36,2 | 177634,46 |
| 2 | Старо-Деповская ул., д. 1а, кв. 86 | 17 | 57482,51 |
| 3 | Иркутский тракт, д. 78/2, кв. 129 <1> | 17,1 | 159306,02 |
| 4 | Ивана Черных ул., д. 123, кв. 105 <1> | 11,6 | 56405,24 |
| 5 | Пушкина ул., д. 27з, кв. 93 <1> | 16,6 | 165875,10 |
| 6 | Водопроводная ул., д. 11, кв. 238 <1> | 53,8 | 231705,27 |
| 7 | Спутник пос., д. 18, кв. 531 | 19,5 | 83792,54 |
| 8 | Сергея Лазо ул., д. 12/2, кв. 34 | 18,9 | 21515,69 |
| 9 | Сергея Лазо пер., д. 10а, кв. 49 <1> | 17,6 | 93079,30 |
|  | Итого по Октябрьскому району: | 208,3 | 1046796,13 |
| Кировский район | | | |
| 1 | Усова ул., д. 66, кв. 111 | 16 | 73970,71 |
| 2 | Усова ул., д. 66, кв. 2 | 16 | 71186,33 |
| 3 | Киевская ул., д. 88, кв. 110 | 11,7 | 70097,05 |
| 4 | Вершинина ул., д. 52, кв. 312 | 17,5 | 82257,35 |
| 5 | Белинского ул., д. 62, кв. 216 | 12 | 49419,11 |
|  | Итого по Кировскому району: | 73,2 | 346930,55 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Войкова ул., д. 59а, кв. 179 | 12,8 | 39109,02 |
| 2 | Героев Чубаровцев ул., д. 30а, кв. 21 | 19 | 98253,70 |
| 3 | Героев Чубаровцев ул., д. 30а, кв. 23 | 12,6 | 63612,10 |
| 4 | Говорова ул., д. 8, кв. 68 | 35,2 | 134239,33 |
| 5 | Говорова ул., д. 58, кв. 74 | 43,3 | 12861,13 |
| 6 | Героев Чубаровцев ул., д. 30а, кв. 24 <1> | 11,4 | 118894,75 |
| 7 | Интернационалистов ул., д. 10, кв. 86 | 29,1 | 101316,14 |
| 8 | Кольцевой проезд, д. 4, кв. 45 | 31,9 | 133876,20 |
| 9 | Кольцевой проезд, д. 33/1, кв. 60 | 12,6 | 13300,38 |
| 10 | Кольцевой пр-д, д. 33/2, кв. 239 | 12,1 | 21348,50 |
| 11 | ЛПК 2-й пос., д. 109/1, кв. 64 | 12,5 | 51207,04 |
| 12 | Первомайская ул., д. 63/1, кв. 63 | 18 | 40982,98 |
| 13 | Пролетарская ул., д. 25, кв. 39 | 13,5 | 14630,82 |
| 14 | Пролетарская ул., д. 38, кв. 33 | 12,5 | 28057,84 |
|  | Итого по Ленинскому району: | 276,5 | 871689,93 |
|  | ИТОГО 2017 год: | 558 | 2340416,61 |
| 2018 | | | |
| Советский район | | | |
| 1 | Льва Толстого ул., д. 48 <1> | 190,9 | 992677,35 <6> |
| По результатам работ планируется обустроить 7 жилых помещений, которые будут отнесены к маневренному жилищному фонду муниципального образования "Город Томск" | | | |
|  | Итого по Советскому району: | 190,9 | 992677,35 <6> |
| Кировский район | | | |
| 1 | пр. Кирова, д. 56Б, к. 515 | 17,2 | 84516,83 <6> |
| 2 | ул. Усова, д. 66, к. 45 <1> | 10,8 | 82374,67 <6> |
| 3 | ул. Кулева, д. 28, кв. 19 (планируется провести ремонт в 2-х комнатах, расположенных в коммунальной квартире) | 37,6 | 74147,1 <6> |
| 4 | Усова ул., д. 66, кв. 1 | 18,6 | 113624,96 <6> |
|  | Итого по Кировскому району: | 84,2 | 354663,56 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Кольцевой проезд, д. 18, кв. 2 | 30,4 | 156000,00 <6> |
| 2 | Карла Ильмера ул., д. 12, кв. 73а | 16 | 28340,28 <6> |
| 3 | 5-й Армии ул., д. 26, кв. 34 | 13,3 | 59323,32 <6> |
| 4 | 5-й Армии ул., д. 26, кв. 38 | 13 | 63944,62 <6> |
| 5 | 5-й Армии ул., д. 26, кв. 80 | 13,1 | 56134,93 <6> |
| 6 | 5-й Армии ул., д. 26, кв. 62 | 13,3 | 73892,41 <6> |
| 7 | 5-й Армии ул., д. 26, кв. 12 | 13 | 63422,59 <6> |
| 8 | Первомайская ул., д. 63/2, кв. 44 | 13,6 | 26759,64 <6> |
| 9 | Светлый пер., д. 32, кв. 51 | 31,8 | 256315,75 <6> |
| 10 | Заозерный пер., д. 16/2, кв. 136 | 11,7 | 77466,70 <6> |
| 11 | Первомайская ул., д. 63/2, кв. 103 | 13 | 46947,80 <6> |
| 12 | 5-й Армии ул, д. 26, кв. 66 <1> | 12,8 | 54699,80 <6> |
| 13 | Первомайская ул., д. 63/1, кв. 35 <1> | 13,2 | 70056,70 <6> |
| 14 | Пролетарская ул., д. 25, кв. 91 <1> | 12,8 | 77158,06 <6> |
| 15 | Баранчуковский пер., 37 - 16 (планируется ремонт двери) | - | 11934,89 <6> |
|  | Итого по Ленинскому району: | 221 | 1122397,49 |
| Октябрьский район | | | |
| 1 | Сергея Лазо ул., д. 12/2, кв. 34 | 18,9 | 21199,80 <3> |
| 2 | Сергея Лазо пер., д. 10а, кв. 49 <1> | 17,6 | 87587,22 <3> |
|  | Итого по Октябрьскому району: | - | 108787,02 |
|  | ИТОГО 2018 год: | 496,1 | 2578525,42 |
| 2019 | | | |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Заозерный пер., д. 16/2, кв. 12 | 16 | 130170,22 <6> |
| 2 | Ленина пр., д. 222, кв. 10 | 26,8 | 221199,18 <6> |
|  | Итого по Ленинскому району: | 42,8 | 351369,40 |
| Октябрьский район | | | |
| 1 | Ивана Черных ул., д. 123, кв. 123 | 16,6 | 58000,00 <6> |
| 2 | Ивана Черных ул., д. 123, кв. 125 | 11,3 | 55916,34 <6> |
|  | Итого по Октябрьскому району: | 27,9 | 113916,34 |
|  | ИТОГО 2019 год: | 70,7 | 465285,74 |
| 2020 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | Усова ул., д. 66, кв. 106 <1> | 19,2 | 118232,08 <6> |
| 2 | Кирова пр., д. 49/1, к. 806 | 11,3 | 77361,40 <6> |
| 3 | Кирова пр., д. 49/1, к. 713 <1> | 10,5 | 75820,07 <6> |
| 4 | Кирова пр., д. 49/1, к. 714 <1> | 10,7 | 76259,46 <6> |
| 5 | Усова ул., д. 66, кв. 117 <1> | - | 6680,00 <2> |
|  | Итого по Кировскому району: | 51,7 | 354353,01 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Смирнова ул., д. 27, кв. 35 <1> | 15,3 | 30490,20 <6> |
| 2 | Карла Маркса ул., д. 54, кв. 77 <1> | 20,5 | 169191,00 <6> |
| 3 | Светлый пер., д. 40б, кв. 42 | 29,4 | 138300,00 <6> |
| 4 | Первомайская ул., д. 65а, кв. 157 <1> | 13,5 | 110019,00 <6> |
|  | Итого по Ленинскому району: | 78,7 | 448000,20 |
| Октябрьский район | | | |
| 1 | Спутник пос., д. 18, кв. 526 | 13,7 | 82750,00 <6> |
| 2 | Спутник пос., д. 18, кв. 519 <1> | 19,3 | 83962,00 <6> |
|  | Итого по Октябрьскому району: | 33 | 166712,00 |
| Советский район | | | |
| 1 | Максима Горького ул., д. 48, кв. 4 | 15 | 15900,00 <6> |
|  | Текущий ремонт узла учета тепловой энергии, узла учета горячего водоснабжения и выпуска системы канализации в доме по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 5 | - | 164436,04 <6> |
|  | Итого по Советскому району: | 15 | 180336,04 |
|  | ИТОГО 2020 год: | 178,4 | 1149401,25 |
| 2021 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | Усова ул., д. 66, к. 117 <1> | 16,7 | 138926,93 |
| 2 | Усова ул., д. 66, к. 1 | 18,6 | 26000,00 <5> |
| 3 | Кирова пр., д. 49/1, к. 302 | 11,7 | 18888,00 |
| 4 | Кирова пр., д. 49/1, к. 401 | 12,0 | 18888,00 |
| 5 | Кирова пр., д. 49/1, к. 405 | 11,7 | 18888,00 |
| 6 | Кирова пр., д. 49/1, к. 407 | 11,5 | 18888,00 |
| 7 | Кирова пр., д. 49/1, к. 409 | 12,1 | 18888,00 |
| 8 | Кирова пр., д. 49/1, к. 413 | 10,6 | 18888,00 |
| 9 | Кирова пр., д. 49/1, к. 601 | 12,0 | 18888,00 |
| 10 | Кирова пр., д. 49/1, к. 603 | 10,5 | 18888,00 |
| 11 | Кирова пр., д. 49/1, к. 604 | 10,4 | 18888,00 |
| 12 | Кирова пр., д. 49/1, к. 901 | 12,1 | 18888,00 |
| 13 | Кирова пр., д. 49/1, к. 903 | 10,5 | 18888,00 |
| 14 | Кирова пр., д. 49/1, к. 904 <1> | 10,4 | 18888,00 |
| 15 | Кирова пр., д. 49/1, к. 914 | 11,0 | 18888,00 |
|  | Итого по Кировскому району: | 181,8 | 410470,93 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Пролетарская ул., д. 25, кв. 91 | 12,8 | 54026,82 |
| 2 | Кольцевой проезд, д. 33/1, кв. 60 | 12,6 | 67442,10 |
| 3 | 79 Гвардейской дивизии ул., д. 10/2, кв. 523 <1> | 23,9 | 119705,34 |
| 4 | Пролетарская ул., д. 25, кв. 91 <2> | 12,8 | 7000,00 |
| 5 | Кольцевой проезд, д. 33/1, кв. 60 <2> | 12,6 |
| 6 | 79 Гвардейской дивизии ул., д. 10/2, кв. 523 <1> <2> | 23,9 |
| 7 | Ленина ул., д. 196, кв. 30 <2> | 30,4 | 5000,00 |
| 8 | Кольцевой проезд, д. 33/2, кв. 239 <2> | 12,1 |
| 9 | Итого по Ленинскому району: | 190,4 | 253174,26 |
| Советский район | | | |
| 1 | Фрунзе пр., д. 65, кв. 123 | 21,5 | 30000,00 |
|  | Монтаж снегозадержателей и замена входного дверного блока с установкой магнитного кода доступа в доме по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 5 | - | 120000,0 |
|  | Итого по Советскому району: | 21,5 | 420000,0 |
|  | ИТОГО 2021 год: | 393,7 | 1083645,19 |
| 2022 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 807 | 11,6 | 26300,00 |
| 2 | ул. Вершинина, 52, к. 111 | 29,0 | 185349,44 |
| 3 | ул. Вершинина, 52, к. 228 | 15,9 | 158338,61 |
| 4 | ул. Усова, 66, к. 110 <1> | 18,7 | 165212,74 |
| 5 | ул. Вершинина, 52, к. 516 | 17,5 | 6799,21 |
|  | Итого по Кировскому району: | 92,7 | 542000,00 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Первомайская ул., 63/2, к. 85 | 18,0 | 147142,8 <2> |
| 2 | Кольцевой проезд, д. 33/2, кв. 239 | 12,1 | 78217,2 <2> |
|  | Итого по Ленинскому району: | 30,1 | 225360,00 |
|  | ИТОГО 2022 год: | 122,8 | 767360,00 |
| 2023 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | ул. Вершинина, 52, к. 516 | 17,5 | 144255,71 |
| 2 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 305 | 11,7 | 163559,13 |
| 3 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 306 | 10,7 | 175479,09 |
| 4 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 307 | 11,5 | 4670,85 |
|  | Итого по Кировскому району: | 51,4 | 487964,78 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Ленина пр., д. 160, кв. 71 | 16,6 | 174648,44 |
| 2 | 79 Гвардейской Дивизии, д. 10/2, кв. 104 | 19,2 | 27270,00 |
|  | Итого по Ленинскому району: | 35,8 | 201918,44 |
|  | ИТОГО 2023 год: | 87,2 | 689883,22 |
| 2024 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | ул. Усова, 66, кв. 1 | 18,60 | 27000,0 |
| 2 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 307 | 11,50 | 170000,00 <3> |
| 3 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 107 | 10,60 | 175000, 00 <3> |
| 4 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 108 | 12,40 | 170000,00 <3> |
|  | Итого по Кировскому району: | 53,1 | 542000,00 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | Первомайская ул., д. 63/1, кв. 35 <4> | 13,2 | 140200,00 |
| 2 | Первомайская ул., д. 63/1, кв. 90 <1> | 11,2 | 130000,00 |
|  | Итого по Ленинскому району: | 24,4 | 270200,00 |
|  | ИТОГО 2023 год: | 77,5 | 812200,00 |
| 2025 | | | |
| Кировский район | | | |
| 1 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 105 | 38,4 | 242000,00 <3> |
| 2 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 202 | 11,4 | 150000,00 <3> |
| 3 | пр. Кирова, 49, стр. 1, к. 203 | 10,5 | 150000,00 <3> |
|  | Итого по Кировскому району: | 60,3 | 542000,00 |
| Ленинский район | | | |
| 1 | 2-я Лесная ул., д. 75/2, кв. 18 <4> | 57,6 | 270200,0 |
|  | Итого по Ленинскому району: | 57,6 | 270200,00 |
|  | ИТОГО 2025 год: | 117,9 | 812200,00 |

--------------------------------

<1> указанные помещения планируется отнести к маневренному жилищному фонду муниципального образования "Город Томск"

<2> разработана проектно-сметная документация на проведение текущего ремонта

<3> стоимость работ по текущему ремонту указана в соответствии с локальными сметными расчетами

<4> проектно-сметная документация не изготавливалась

Приложение 5

к подпрограмме

"Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=125061&dst=100078) администрации г. Томска  от 12.10.2018 N 933) |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО

И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ

МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РАЙОНА

ГОРОДА ТОМСКА "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Адрес | Площадь объекта | Вид работ | Предусмотрено программой, руб. | Сумма по контракту, руб. | Планируется к оплате сумма, руб. | ЭКОНОМИЯ, руб. (понижение цены) | Исполнитель | Стадия исполнения | Готовность объекта, % | Срок окончания работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к подпрограмме

"Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2025 годы

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

Исключено. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=149426&dst=100025) администрации г. Томска от 30.12.2020 N 1153.